# Zadania zrealizowane przez  członków KRBRD przewidziane 
do realizacji w 2024 roku w Programie Realizacyjnym 2024 - 2025 
oraz zgodnie z kierunkami NPBRD 2021-2030

Wykaz skrótów:

BRD/brd – bezpieczeństwo ruchu drogowego

CUPT – Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Dysponenci ZRM – Dysponenci Zespołów Ratownictwa Medycznego

ETSC – Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GITD - Główny Inspektorat Transportu Drogowego

IBDIM – Instytut Badawczy Dróg i Mostów

ITS - Instytut Transportu Samochodowego

JST – Jednostki Samorządu Terytorialnego

KAS/SCS – Krajowa Administracja Skarbowa / Służba Celno-Skarbowa

KFD – Krajowy Fundusz Drogowy

KCPU – Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

KGP - Komenda Główna Policji

KG PSP - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

KG ŻW - Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

LPR - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

MF – Ministerstwo Finansów

MFIPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej

MRIPS – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

MRIT – Ministerstwo Rozwoju i Technologii

MI – Ministerstwo Infrastruktury

MI (DDP) - Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury

MI (DTD) - Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury

MON/RON – Ministerstwo Obrony Narodowej/Resort Obrony Narodowej

MS - Ministerstwo Sprawiedliwości

MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MZ -  Ministerstwo Zdrowia

Pełnomocnik MI – Pełnomocnik Ministra Infrastruktury do Spraw Ruchu Rowerowego i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

PGL LP - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

PK – Politechnika Krakowska

PKP PLK - Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe

PZM – Polski Związek Motorowy

PRM – Państwowe Ratownictwo Medyczne

STIRW – CKRW – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

SG – Straż Graniczna

SKRBRD - Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

UTK - Urząd Transportu Kolejowego

WITD – Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego

ZDS – Zarządcy Dróg Samorządowych

| Nr zad. | Bezpieczny Człowiek Zadanie |  |  | NP BRD 2021-2030 Kierunek |  |  | Lider (koordynator) |  | Podmioty wykonawcze (wdrażające) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.1 | Ogólnopolskie działania edukacyjno – informacyjne dot. największych problemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  | EDUKACJA |  |  | SKRBRD |  | SKRBRD |  |
| C.2 | Ogólnopolskie działania edukacyjno – informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia |  |  | EDUKACJA |  |  | SKRBRD |  | SKRBRD/KGP/ŻW/WRBRD |  |
| C.3 | Intensyfikacja nadzoru Policji w obszarach wysokiego poziomu zagrożenia pieszych |  |  | NADZÓR |  |  | KGP |  | POLICJA |  |
| C.4 | Intensyfikacja nadzoru Policji w zakresie przekraczania prędkości |  |  | NADZÓR |  |  | KGP |  | POLICJA |  |
| C.5 | Kampanie edukacyjne promujące bezpieczeństwo na drogach krajowych |  |  | EDUKACJA |  |  | GDDKiA |  | GDDKiA |  |
| C.6 | Ogólnopolskie działanie edukacyjno- informacyjne skierowane do żołnierzy - uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie świadomości dot. negatywnego wpływu środków psychoaktywnych na zachowanie na drodze. |  |  | EDUKACJA |  |  | KGŻW |  | KGŻW |  |
| C.7 | Działania edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym |  |  | EDUKACJA |  |  | GITD |  | GITD |  |
| C.8 | Przygotowanie pięciu kreacji filmów internetowych (viral marketing) do emisji w Internecie o długości od 30 do 60 sekund oraz po dwie grafiki do każdego filmu. |  |  | EDUKACJA |  |  | SKRBRD |  | SKRBRD |  |
| C.9 | „Systematic review of databases and LTC scales” w ramach projektu IMPROVA pt. Injury mitigation to promote vision-zero achievement |  |  | BADANIA |  |  | ITS |  | ITS |  |
| C.10 | Realizacja projektu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej” |  |  | INŻYNIERIA/ EDUKACJA |  |  | MFiPR |  | CUPT/JST |  |
| C.11 | Upowszechnienie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym wiedzy o społeczeństwie, ochrony zdrowia własnego i innych ludzi do kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych |  |  | EDUKACJA |  |  | MEN |  | MEN |  |
| C.12 | Realizacja zadań w obszarze kontrolno-nadzorczym |  |  | NADZÓR |  |  | KGP |  | POLICJA |  |
| C.13 | Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  | EDUKACJA |  |  | KGP |  | POLICJA |  |
| C.14 | Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  | EDUKACJA |  |  | KGŻW |  | KGŻW |  |
| C.15 | Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Edukacja żołnierzy i pracowników wojska na temat zasad bezpiecznego zachowania na drodze |  |  | EDUKACJA |  |  | KGŻW |  | KGŻW |  |
| C.16 | Konkurs „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca”, promujący bezpieczną jazdę wśród kierowców w wieku 18-26 lat |  |  | EDUKACJA |  |  | PZM |  | PZM |  |
| C.17 | Kampania edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kształtowanie bezpiecznych zachowań |  |  | EDUKACJA |  |  | PZM |  | PZM |  |
| C.18 | Kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym poprzez organizację turniejów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym |  |  | EDUKACJA |  |  | PZM |  | PZM |  |
| Nr zad. | Bezpieczne drogi Zadanie |  |  | NP BRD 2021-2030 Kierunek |  |  | Lider (koordynator) |  | Podmioty wykonawcze (wdrażające) |  |
| D.1 | Realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających BRD na istniejącej sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA |  |  | INŻYNIERIA |  |  | MI/DDP |  | GDDKIA |  |
| D.2 | Realizacja Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 |  |  | INŻYNIERIA |  |  | MI/DDP |  | GDDKIA |  |
| D.3 | Realizacja Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030 |  |  | INŻYNIERIA |  |  | MI/DDP |  | GDDKIA |  |
| D.4 | Realizacja inwestycji na drogach samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) |  |  | INŻYNIERIA |  |  | MI/DDP |  | ZDS |  |
| D.5 | Realizacja Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. |  |  | INŻYNIERIA |  |  | MI/DDP |  | GDDKIA |  |
| D.6 | Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej na drogach krajowych (także poza TEN-T) |  |  | INŻYNIERIA |  |  | GDDKiA |  | GDDKiA |  |
| D.7 | Opracowanie wytycznych w zakresie organizacji ruchu pojazdów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną wraz z przejściami dla pieszych |  |  | INŻYNIERIA |  |  | SKRBRD |  | SKRBRD/DDP |  |
| D.8 | Wykonanie siatek pomiędzy szczelinami obiektów inżynierskich |  |  | INŻYNIERIA |  |  | GDDKiA |  | GDDKiA |  |
| D.9 | Budowa systemu łączności alarmowej |  |  | INŻYNIERIA |  |  | GDDKIA |  | GDDKIA |  |
| D.10 | Weryfikacja oznakowania na drogach krajowych |  |  | INŻYNIERIA |  |  | GDDKIA |  | GDDKIA |  |
| D.11 | Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na wszystkich kategoriach dróg |  |  | NADZÓR |  |  | GITD |  | GITD |  |

| Nr zad. | Bezpieczny Pojazd Zadanie |  | NP BRD 2021-2030 Kierunek |  |  | Lider (koordynator) | Podmioty wykonawcze |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.1 | Usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów |  | LEGISLACJA |  |  | MI/DTD | MI/DTD |  |
| P.2 | Działania edukacyjno-informacyjne w ramach akcji „Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo” |  | EDUKACJA |  |  | ITS/KGP | ITS/KGP |  |
| P.3 | Przeprowadzenie pięciu regionalnych konferencji szkoleniowych na temat badań technicznych pojazdów |  | EDUKACJA |  |  | ITS | ITS |  |
| P.4 | Ułatwienia w przeprowadzaniu badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami |  | LEGISLACJA |  |  | DTD/MI | DTD/MI |  |
| P.5 | Przygotowanie stanowiska pomiarowego do wykonania „mapowania” wybranych fragmentów infrastruktury drogowej, w ramach projektu DARTS - „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” . |  | BADANIA |  |  | ITS | ITS |  |
| P.6 | Działania informacyjne i promocyjne upowszechniające wiedzę na temat projektu. Opracowanie rekomendacji do przeprowadzania testów z wykorzystaniem danych zawartych w bazie, w ramach projektu „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” |  | EDUKACJA/BADANIA |  |  | ITS | ITS |  |
| P.7 | Wytypowanie i zmapowanie wybranych fragmentów infrastruktury drogowej, w ramach projektu „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” |  | BADANIA |  |  | ITS | ITS |  |

| Nr zad. | Ratownictwo i opieka powypadkowa Zadanie |  | NP BRD 2021-2030 Kierunek |  |  | Lider (koordynator) | Podmioty wykonawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.1 | Rozwój systemu ratownictwa medycznego |  | RATOWNICTWO |  |  | MZ | wojewodowie, szpitale, JST |
| R.2.1 | Modernizacja sprzętu i doposażenie służb ratownictwa drogowego Modernizacja sprzętu i doposażenie służb ratownictwa drogowego z uwzględnieniem odcinków dróg o najwyższym stopniu zagrożenia wypadkami |  | RATOWNICTWO |  |  | MZ | Dysponenci ZRM |
| R.2.2 |  |  | RATOWNICTWO |  |  | MSWiA | KG PSP |
| R.3 | Działania edukacyjno – informacyjne w ramach ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych |  | OPIEKA POWYPADKOWA |  |  | SKRBRD | SKRBRD/WRBRD |
| R.4 | Opracowanie metodologii i analizy kosztów leczenia traumy po wypadkach drogowych |  | OPIEKA POWYPADKOWA |  |  | SKRBRD | SKRBRD |
| R.5 | Doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Edukacja żołnierzy i pracowników wojska w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych |  | RATOWNICTWO I OPIEKA POWYPADKOWA |  |  | KGŻW | KGŻW |
| R.6 | Rozwój Ratownictwa Drogowego, pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych |  | RATOWNICTWO |  |  | PZM | PZM |

| Nr zad. | System zarządzania BRD Zadanie |  | NP BRD 2021-2030 Kierunek |  |  | Lider (koordynator) | Podmioty wykonawcze (wdrażające) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.1 | Monitoring wybranych postaw i opinii uczestników ruchu drogowego |  | SYSTEM |  |  | SKRBRD | SKRBRD |  |
| S.2 | Ogólnopolskie szkolenia z zakresu organizacji ruchu na drogach samorządowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. |  | SYSTEM |  |  | SKRBRD | SKRBRD |  |
| S.3. | Wymiana wiedzy pomiędzy Polską a wybranymi krajami UE dot. najlepszych rozwiązań poprawy BRD |  | SYSTEM |  |  | SKRBRD | SKRBRD KGP/WRBRD |  |
| S.4 | Wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze BRD |  | SYSTEM |  |  | ITS | ITS |  |
| S.5 | Funkcjonowanie Polskiego Obserwatorium BRD |  | SYSTEM |  |  | ITS | ITS |  |
| S.6 | Opracowanie wytycznych organizacji ruchu drogowego z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. |  | INŻYNIERIA |  |  | SKRBRD | DDP/IBDIM |  |
| S.7 | Międzynarodowa Konferencja "Ograniczanie Wypadków i Niebezpiecznych Zdarzeń Drogowych" iCRASH’24 |  | INŻYNIERIA |  |  | IBDIM | IBDIM |  |
| S.8 | Projekt Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSC European Road Safety Charter) |  | EDUKACJA |  |  | ITS | ITS |  |
| S.9 | ESRA 3 (E-Survey on Road Users Attitudes) |  | EDUKACJA |  |  | ITS | ITS |  |
| S.10 | Wdrażanie rozwiązań mających wpływ na poprawę porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego |  | LEGISLACJA/SYSTEM |  |  | KGP | KGP |  |
| S.11 | Analiza danych statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych |  | BADANIA |  |  | KGP | KGP |  |
| S.12 | Współpraca międzynarodowa w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego |  | SYSTEM |  |  | KGP | KGP |  |
| S.13 | XVI konferencja profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów Sił Zbrojnych RP |  | EDUKACJA |  |  | STIRW - CKRW | STIRW - CKRW |  |
| S.14 | Aktualizacja i dostosowanie treści ujętych na platformie „Droga z klasą” do bieżących zmian merytoryczno-prawnych, przeniesienie platformy na serwer zewnętrzny oraz jej utrzymanie |  | EDUKACJA |  |  | SKRBRD | SKRBRD |  |

# Karty zadań

# Bezpieczny Człowiek

| C.1 Ogólnopolskie działania edukacyjno – informacyjne dot. największych problemów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Realizacja projektu polegała na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej kampanii społecznej, która swoim zakresem dot. zagadnienia drastycznego przekraczania dozwolonych limitów prędkości, zwłaszcza poza obszarem zabudowanym oraz wpływem takiego zachowania kierujących samochodami osobowymi na ryzyko utraty życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości zagrożeń nadmiernej prędkości i jej wpływu na ryzyko zaistnienia wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz promowanie właściwych postaw i zachowań uczestników ruchu - kierujących samochodami osobowymi. Przedmiotowa kampania kierowana jest do kierujących pojazdami samochodowymi powyżej 18 roku życia. Nadmierna, niedostosowana do warunków panujących na drodze, przekraczana znacznie poza wskazane limity na danych odcinakach dróg – prędkość wciąż stanowi główną przyczynę najwyższych wskaźników śmiertelności na polskich drogach. Poziom i charakter występujących zagrożeń, w tym ich zakres jest kształtowany przede wszystkim przez świadome i intencjonalne działania uczestników ruchu drogowego. Głównym założeniem prowadzonych działań jest wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze, co powinno mieć bezpośredni wpływ na spadek liczby wypadków drogowych z udziałem ofiar śmiertelnych i rannych. Osiągnięte rezultaty: Składowe elementy kampanii: - Przygotowanie spotu o długości do 45 sekund do emisji w Internecie, radiu oraz telewizji. - Zakupu czasu antenowego w ogólnopolskich i regionalnych stacjach telewizyjnych i radiowych. - Działania informacyjno - promocyjne wspierające kampanię: - Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie/organizacja konferencji. - Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych do kampanii, które zostaną wykorzystane do promocji kampanii m.in. podczas konferencji. - Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie działań mających na celu promocję kampanii społecznej w Internecie m.in. w serwisach i mediach społecznościowych Zamawiającego oraz z wykorzystaniem VOD i Google YouTube, m.in. z wykorzystaniem spotu kampanii i wielkoformatowego plakatu reklamowego spotu. - Zakup czasu emisyjnego w kinach we wszystkich województwach w Polsce (stolicach województw) – okres emisji w trybie ciągłym nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych - zakładana ilość widzów minimum 550 000 (w tym kina plenerowe). - Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej zewnętrznej z wykorzystaniem ekranów LCD w środkach transportu komunikacji miejskiej i podmiejskiej (autobusy, tramwaje, pociągi itp.) – minimalna ilość nośników 1000 szt. - przez okres 14 dni kalendarzowych. - Przygotowanie i wykonanie artykułów sponsorowanych w prasie lokalnej – minimum 20 dzienników regionalnych. - Zaprojektowanie, wydruk i dystrybucja ulotki informacyjnej o kampanii – 30 000 szt. Ze względu na odwołania w ramach postępowania przetargowego kampania została zrealizowana w okresie marzec - kwiecień 2025. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa/Budżet UE |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Przygotowanie i realizacja ogólnopolskiej kampanii społecznej, dotyczącej przekraczania przez kierujących samochodami osobowymi dopuszczalnej prędkości pojazdów |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

| C.2 Ogólnopolskie działania edukacyjno – informacyjne skierowane do uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego realizował w okresie od 1 października do 12 listopada 2024 roku akcję informacyjno - edukacyjną pod nazwą: „Bezpieczni 60+” skierowaną do kierowców powyżej 60 roku życia. Partnerami akcji była Policja i Żandarmeria Wojskowa, natomiast partnerami medialnymi było Polskie Radio Kierowców, Głos Seniora i Gazeta Senior. W ramach zrealizowanej akcji „Bezpieczni 60+” zostało przeprowadzonych 14 Warsztatów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego składających się z części teoretycznej i praktycznej, w których wzięło udział 420 kierowców powyżej 60 roku życia. Przeprowadzono badania postaw, zachowań oraz zweryfikowano stan wiedzy. Na podstawie oceny obserwacyjno – kontrolnej wskazywano mocne i słabe strony osób wykonujących dane ćwiczenia podczas części praktycznej na płytach poślizgowych w wybranych o tych samych parametrach Ośrodkach Doskonalenia Szkolenia Kierowców. W części praktycznej, pod okiem wykwalifikowanych instruktorów techniki jazdy, uczestnicy warsztatów mogli udoskonalić lub sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, a także doświadczyć np.: poślizgów i poznać ich przyczyny, czy poznać zasady działania nowoczesnych systemów bezpieczeństwa w samochodach. Ponadto podczas zajęć praktycznych kierowcy 60+, zostali również uświadomieni o swoich prawach i obowiązkach w zakresie szczególnej dbałości o zajmowanie właściwej pozycji w pojeździe, właściwe korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przewożonych przedmiotów. Również w tej części warsztatów uczestnicy mogli skorzystać z mobilnego profesjonalnego symulatora do przeprowadzenia szkolenia z zakresu bezpiecznej jazdy. Dodatkowo, w miejscach, w których odbywały się warsztaty, uczestnicy mogli skorzystać ze strefy zdrowia, w której mogli wykonać podstawowe badania profilaktyczne. Uczestnicy warsztatów bezpłatnie mieli możliwość zmierzenia ciśnienia krwi, zbadania wzroku również przy wykorzystaniu tablic poziomu ostrości oraz tablic rozróżnienia barw, czy sprawdzenia poziomu cukru we krwi. Uzyskano od szkolonych anonimowe ankiety ewaluacyjne po warsztatach, których celem było zweryfikowanie stanu wiedzy/świadomości zagrożeń uczestników i ich opinii na temat warsztatów oraz rekomendowanych/oczekiwanych zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie krajowym. W części teoretycznej warsztatów uczestnicy byli edukowani na temat wpływu osłabionej z wiekiem sprawności psychofizycznej na percepcję i zdolność prowadzenia pojazdu. Zostały poruszone kwestie odpowiedzialności prawnej za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych oraz wskazanie zagrożenia i ryzyka płynącego z niekontrolowanego zażywania leków i ich kombinacji, a także omówiono przypadki jazdy pod prąd na drogach szybkiego ruchu. W ramach warsztatów w części teoretycznej były wykorzystywane symulatory: dachowania, zderzeń, czasu reakcji i alkogogli symulujących stan upojenia alkoholowego. Osiągnięte rezultaty: Zrealizowana akcja „Bezpieczni 60+” z komponentem badawczym zachowań w warunkach kontrolowanych miała za zadanie sformułować na podstawie zrealizowanych obserwacji ocenę zachowań oraz propozycje działań, których wdrożenie ma poprawić stan bezpieczeństwa ruchu drogowego kierujących pojazdami powyżej 60 roku życia w Polsce w najbliższej przyszłości. Rezultatem powyższego jest raport z realizacji zawarty na stronie: www.seniornadrodze.pl | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | a) liczba przeprowadzonych warsztatów BRD w ramach akcji, b) liczba województw objętych działaniem. |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | - 50 - 16 | - 14 - 14 |

| C.3 Intensyfikacja nadzoru Policji w obszarach wysokiego poziomu zagrożenia pieszych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: - Realizacja „Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2024-2026” m.in. poprzez: - analizę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze pieszych, - kształtowanie świadomości uczestników ruchu drogowego poprzez inicjowanie i podejmowanie działań profilaktycznych, - sprawowanie bezpośredniego nadzoru przez policjantów nad przejściami dla pieszych, w tym z wykorzystaniem m.in. bezzałogowych statków powietrznych Policji (tzw. dronów), - egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości jazdy w rejonie przejść dla pieszych, - diagnozę miejsc niebezpiecznych w obszarze pieszych pod kątem istniejących rozwiązań inżynierii drogowej (współpraca z zarządcami dróg, samorządami, itp.). Osiągnięte rezultaty: Wypadki drogowe z udziałem pieszych oraz ich skutki w 2024 roku*: Liczba wypadków drogowych - 4 719, tj. mniej o 224 niż w analogicznym okresie 2023 r. Liczba zabitych pieszych - 428, tj. mniej o 29 niż w analogicznym okresie 2023 r. Liczba rannych pieszych - 4 395, tj. mniej o 214 niż w analogicznym okresie 2023 r. Wypadki drogowe z udziałem pieszych na przejściach dla pieszych oraz ich skutki w 2024 roku*: Liczba wypadków drogowych - 2 529, tj. mniej o 155 niż w analogicznym okresie 2023 r. Liczba zabitych pieszych - 131, tj. mniej o 1 niż w analogicznym okresie 2023 r. Liczba rannych pieszych - 2 502, tj. mniej o 156 niż w analogicznym okresie 2023 r. | Kierunek | NADZÓR |
|  | Lider | KGP |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe Policji |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

| C.4 Intensyfikacja nadzoru Policji w zakresie przekraczania prędkości |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: - Realizacja ogólnopolskich działań kontrolno–prewencyjnych „Prędkość”. - Dokonywanie przez policjantów kontroli prędkości pojazdów w toku codziennej służby oraz podczas dodatkowych działań wojewódzkich, powiatowych. - Działania policyjnych Zespołów pn. „SPEED”, których zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze. - Realizacja zadań w zakresie nadzoru na głównych ciągach komunikacyjnych kraju o najwyższym poziomie zagrożenia bezpieczeństwa, zgodnie z przyjętymi zasadami centralnej koordynacji służby. Osiągnięte rezultaty: Wypadki drogowe oraz ich skutki z przyczyny niedostosowania prędkości do warunków ruchu w 2024 r.* Liczba wypadków drogowych - 4 269, tj. więcej o 53 w porównaniu do 2023 r. Liczba osób zabitych - 638, tj. mniej o 24 w porównaniu do 2023 r. Liczba osób rannych - 5 148, tj. mniej o 22 w porównaniu do 2023 r. | Kierunek | NADZÓR |
|  | Lider | KGP |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe Policji |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

| C.5 Kampanie edukacyjne promujące bezpieczeństwo na drogach krajowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Działania promujące bezpieczeństwo na drogach poprzez: - kampanie promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego, - spotkania edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, - spotkania edukacyjne dla kierowców pojazdów ciężarowych, - akcje kontrolno-edukacyjne z udziałem Policji. Osiągnięte rezultaty: Poszerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego. Działania mają na celu zniwelowanie liczby niebezpiecznych zdarzeń na drogach jak również wypracować odpowiedzialność i rozwagę na drodze wśród młodzieży i dorosłych. * - działania przeprowadzone w 2023 r. ** - działania przeprowadzone w 2024 r. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | LIDER | GDDKiA |
|  | Źródła Finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba działań promujących BRD |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 128* | 70** |

| C.6 Ogólnopolskie działanie edukacyjno - informacyjne do żołnierzy - uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie świadomości dot. negatywnego wpływu środków psychoaktywnych na zachowania na drodze. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: - Udział w pogadankach, spotkaniach oraz warsztatach profilaktycznych. - Wykorzystanie do zajęć dostępnych symulatorów ze szczególnym uwzględnieniem wpływu substancji psychoaktywnych na percepcję kierowcy oraz narko i alkogogli. - Wykorzystanie walizek profilaktycznych, zawierających 24 atrapy różnych substancji psychoaktywnych (placebo). - Wykorzystanie prezentacji multimedialnych, jako narzędzia intensywnie oddziaływujące na potencjalnego odbiorcę. Harmonogram czasowy: 2021 - 2030 Osiągnięte rezultaty: Podniesienie świadomości na temat negatywnego działania substancji psychoaktywnych na uczestników ruchu drogowego. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | KGŻW |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe ŻW |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Ilość przeprowadzonych zajęć - 1 418, Ilość uczestników zajęć – 109 339 |  |

| C.7 Działania edukacyjne promujące bezpieczeństwo w ruchu i transporcie drogowym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Projekt „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” – zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych oraz przedszkoli prowadzone w ramach utrzymania projektu „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka” wspófinansowanego ze środków Funduszy Europejskich. Realizacja działań informacyjnych z wykorzystaniem strony www.gov.pl/gitd oraz social mediów GITD, których celem jest upowszechnianie i utrwalanie informacji dotyczących obowiązujących przepisów transportowych oraz z zakresu ruchu drogowego. Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu „Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka”, zrealizowano 76 lekcji dla blisko 7 tys. uczniów z całej Polski. Zajęcia odbywały się w trybie zdalnym. Głównym celem było zwiększenie wiedzy i świadomości młodych uczestników ruchu drogowego na temat zasad brd oraz negatywnych skutków niestosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2024 r. opublikowano na stronie internetowej łącznie 203 artykuły. W zakładkach aktualności (167) i wydarzenia (36). Głównym źródłem informacji były materiały przekazywane przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego, dotyczące bieżącej działalności inspekcji. W mediach społecznościowych publikowane były posty dotyczące bieżącej działalności ITD, kontroli drogowych, relacje z briefingów i wydarzeń z udziałem kierownictwa GITD, informacje o charakterze prawnym, edukacyjnym i promocyjnym. Publikacja postów z odesłaniem do serwisów www umożliwia jednocześnie ich promocję. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | GITD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa/Fundusze Europejskie |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba odbiorców przekazu w ramach spotkań edukacyjnych organizowanych przez ITD |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Liczba dzieci: 29 476 Liczba zrealizowanych lekcji online: 276 | Liczba dzieci: 6 733 Liczba zrealizowanych lekcji: 76 |

| C.8 Przygotowanie pięciu kreacji filmów internetowych (viral marketing) do emisji w Internecie o długości od 30 do 60 sekund oraz po dwie grafiki do każdego filmu. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Realizując zadania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Sekretariat KRBRD prowadzi m.in. działania promujące kwestie bezpieczeństwa na polskich drogach wśród wszystkich użytkowników dróg. Głównym założeniem prowadzonych działań jest wzrost świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania się na drodze, spadek liczby wypadków drogowych, a w konsekwencji – liczby ofiar śmiertelnych i rannych w ich wyniku. Działania te prowadzone są zgodnie z założeniami wieloletniego krajowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce - Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030. Osiągnięte rezultaty: Przygotowanie pięciu kreacji filmów internetowych. Problematyka poszczególnych animacji: 1. Kierujący: a) Przejazd kolejowo – drogowy: Niezatrzymywanie się na znaku STOP. Ignorowanie komunikatów i sygnalizatorów S1 lub S2, S3. b) Rozproszenie uwagi przez kierującego samochodem osobowym. Smsowanie, korzystanie z komunikatorów podczas prowadzenia pojazdu, rozmowa bez zestawu głośnomówiącego lub zestawu słuchawkowego 2. Piesi: a) Czym jest przejście sugerowane i jak z niego korzystać. Zasady pierwszeństwa na przejściach sugerowanych pomiędzy pieszym a kierującym pojazdem. 3. Rowerzyści: a) Obowiązkowe wyposażenia roweru i poruszania się rowerem po drogach dla rowerów/przejazdach dla rowerów/chodnikach/poboczach/jezdniach b) Czego kierując rowerem robić nie wolno: przejeżdżać po przejściach dla pieszych. Rezultatem jest podniesienie świadomości dotyczącej problematyki dotyczącej niebezpiecznych zachowań wszystkich uczestników dróg. Podstawowym zadaniem jest: bezpośrednio - zmiana postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego, a pośrednio - spadek liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym oraz skutków ciężkości zdarzeń drogowych. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba przygotowanych spotów |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 0 | 5 |

| C.9 „Systematic review of databases and LTC scales” w ramach projektu IMPROVA pt. Injury mitigation to promote vision-zero achievement |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Celem zadania była harmonizacja terminologii wykorzystywanej w ramach projektu IMPROVA, dotyczącej długoterminowych skutków wypadków (LTC) drogowych, w tym urazów oraz zaburzeń psychicznych. Ponadto zrozumienie związku pomiędzy występowaniem LTC a wszystkimi fazami wypadku (warunki przed wypadkiem, w trakcie wypadku, opieka po wypadku i po urazie). Analizie poddane zostały źródła naukowe z dziedziny medycyny i psychologii, a także metody, terminologia i stosowane skale LTC w innych dziedzinach, takich jak ubezpieczenia, sport, wojskowość. Osiągnięte rezultaty: IMPROVA pt. Injury mitigation to promote vision-zero achievement, w ramach programu Horizon Europe.Projekt ma na celu identyfikację czynników wpływających na utrzymywanie się długotrwałych skutków wypadków drogowych w odniesieniu do uszkodzeń ciała i skutków psychicznych. Ponadto opracowanie wskaźnika pozwalającego oszacować szansę na wystąpienie takich skutków. Okres realizacji zadania: 01.06.2024 r.- 30.11.2024 r. Osiągnięte rezultaty: - Dokonano przeglądu literatury naukowej (tj. artykułów naukowych) oraz ogólnodostępnych baz danych. - Zdefiniowano większość pojęć stosowanych w opisie skutków wypadków drogowych. - Zidentyfikowano międzynarodowe i lokalne skale opisujące urazy oraz zaburzenia psychiczne będące skutkiem wypadku. Wybrano skale LTC, które mogą posłużyć do opracowania wskaźnika IMPROVA. | Kierunek | BADANIA |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | Horizon Europe grant no. 101146652 |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | - | Zakończono zadanie |

| C.10 Realizacja projektu „Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Wyznaczenie, wyniesienie i doposażenie przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych oraz doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego. Osiągnięte rezultaty: - poprawa ochrony niechronionych użytkowników ruchu drogowego -pieszego, - poprawa stanu BRD na obszarze odziaływania projektu wśród uczestników ruchu drogowego na terenach gmin, - poprawa stanu wiedzy o zagrożeniach na drodze/wzrost wiedzy o aktualnych przepisach ruchu drogowego i konieczności ich przestrzegania wśród młodzieży szkolnej. | Kierunek | INŻYNIERIA/ EDUKACJA |
|  | Lider | MFiPR |
|  | Źródła finansowania | Fundusz Spójności/ Budżet Państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | a)Liczba doposażonych przejść dla pieszych b) Liczba doposażonych szkół |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | a) 238 b) 185 | a) 966 b) 564 |

| C.11 Upowszechnienie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym wiedzy o społeczeństwie, ochrony zdrowia własnego i innych ludzi do kształtowania właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: - Realizacja treści nauczania - wymagania szczegółowe określone dla przedmiotu technika realizowane są obowiązkowo w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach IV-VI każdej szkoły podstawowej; - Objęcie patronatem Ministra Edukacji przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osiągnięte rezultaty: Ad 1. W obszarze II. Wychowanie komunikacyjne. Uczeń, m.in.: 1) przestrzega przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym oraz interpretuje znaki i sygnały drogowe dotyczące pasażera, pieszego oraz kierującego rowerem i innymi urządzeniami wykorzystywanymi przez uczniów w ruchu drogowym (…); 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pasażer, pieszy i rowerzysta m.in.: (…) c) interpretuje warunki dopuszczenia do uczestnictwa w ruchu drogowym kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, d) dysponuje wiedzą teoretyczną dotyczącą bezpiecznego poruszania się rowerem, potrzebną do przystąpienia do egzaminu w zakresie karty rowerowej, e) posiada umiejętność jazdy rowerem - w przypadku ubiegania się o kartę rowerową (…). Jednocześnie opisane w dokumencie warunki i sposób realizacji przedmiotu wskazują wprost, iż jednym z zadań realizowanych w ramach lekcji techniki jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa we współczesnym ruchu drogowym przez ukształtowanie w nich postaw bezpiecznego zachowania, właściwej oceny sytuacji na drodze, niepowodowania zagrożeń dla siebie i innych oraz przez uświadomienie im niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania przepisów i zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Proces edukacji ucznia w zakresie wychowania komunikacyjnego powinien być prowadzony systematycznie od najmłodszych lat, a zakres treści nauczania powinien być uzupełniany o informacje i umiejętności adekwatne do wieku uczniów. W klasach IV-VI treści dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym są kontynuacją zagadnień nauczanych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III), które zostały rozszerzone o treści niezbędne do uzyskania karty rowerowej. Godziny przeznaczone na realizację tych treści powinny być rozłożone w cyklu trzyletnim - z uwzględnieniem specyfiki konkretnej klasy w danej szkole. Szkoła powinna zapewnić możliwość uzyskania karty rowerowej przez ucznia, który ukończył 10 lat. Oznacza to, że egzamin w zakresie karty rowerowej może odbywać się w klasach IV-VI. Zadania dotyczące przygotowania ucznia do uzyskania karty rowerowej i przeprowadzenie egzaminu w zakresie karty rowerowej powinny być realizowane przez szkołę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz treścią rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej . W miarę lokalnych możliwości szkoły powinny współpracować z osobami i instytucjami mogącymi wspierać edukację komunikacyjną, szczególnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doskonalenia techniki jazdy rowerem oraz prowadzenia egzaminów w zakresie karty rowerowej. Mowa tu o miasteczkach ruchu drogowego, Policji (wydziały ruchu drogowego), wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, ratownikach medycznych, straży miejskiej, straży pożarnej, inspektoratach transportu drogowego. W tym zakresie istotna jest też współpraca z rodzicami oraz ich pedagogizacja. Szkoły powinny również uczestniczyć w akcjach edukacyjnych organizowanych w środowisku lokalnym lub o szerszym zasięgu, a szczególnie w corocznych ogólnopolskich turniejach wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Wychowanie komunikacyjne powinno być interdyscyplinarnym zadaniem szkoły. Oznacza to, że nauczyciele wielu przedmiotów powinni uwzględniać tematykę bezpieczeństwa na drogach w realizowanych przez siebie programach nauczania, a dyrektorzy szkół i rady pedagogiczne, tworząc program wychowawczo-profilaktyczny na dany rok szkolny, powinni umieścić w nim zadania z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Możliwe jest również organizowanie zajęć przygotowujących do uzyskania karty rowerowej podczas innych zajęć, np. podczas zajęć z wychowawcą, na wychowaniu fizycznym, przyrodzie. Uczniowie mogą pogłębiać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności w zakresie uczestnictwa w ruchu drogowym także podczas różnych form aktywności (np. na wycieczkach, rajdach). Dobrą praktyką jest powołanie w szkole nauczyciela - koordynatora wychowania komunikacyjnego. Osoba taka powinna planować i nadzorować cały proces edukacji komunikacyjnej w danej szkole i współpracować ze środowiskiem lokalnym. Ad 2. W 2024 r. Minister Edukacji objął patronatem honorowym poniższe przedsięwzięcia: - XIX Międzynarodowa Konferencja pn. Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa – BRD, Infrastruktura, Pierwsza Pomoc organizowanego przez Fundację Edukacja Zdrowie Bezpieczeństwo przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Sp. z o.o; - Kampania Bezpieczeństwa dla miłośników kolei, organizowanego przez Fundację Rozwoju Zainteresowań. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | MEN |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | zrealizowano | zrealizowano |

| C.12 Realizacja zadań w obszarze kontrolno-nadzorczym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Do kluczowych działań w 2024 r. w obszarze nadzoru nad ruchem należy zaliczyć: - zapewnienie optymalnej liczby policjantów RD pełniących służbę bezpośrednio na drogach; - realizację ogólnopolskich działań kontrolno–prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2024 roku prowadzono ogólnopolskie działania „Prędkość” oraz „Truck&Bus”; - pełnienie służby przez zespoły pn. „SPEED”, których zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, we wszystkich komendach wojewódzkich Policji / Komendzie Stołecznej Policji; - wystawianie patroli zgodnie z przyjętymi zasadami służby na wybranych drogach krajowych objętych centralną koordynacją służby. Nadzorem były objęte główne ciągi komunikacyjne kraju o najwyższym poziomie zagrożenia bezpieczeństwa. Osiągnięte rezultaty: Prowadzone przez Policję działania w obszarze kontrolno-nadzorczym mają bezpośredni wpływ na zachowania kierowców, co przekłada się również na bezpieczeństwo na drogach. | Kierunek | NADZÓR |
|  | Lider | KGP |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe Policji |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Zmniejszenie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 20 936 wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 732 wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym | 21 519 wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 729 wypadki ze skutkiem śmiertelnym (wg stanu na dzień 15.02.2025 r.) |

| C.13 Działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Biuro Ruchu Drogowego KGP realizując zadania ustawowe i regulaminowe opracowuje m.in. kierunki działań profilaktycznych na rzecz brd, jak również inicjuje, przygotowuje oraz koordynuje prowadzenie ogólnopolskiej działalności profilaktycznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym. Celem podejmowanych inicjatyw jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie brd, kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze. Podejmowane inicjatywy wynikają ze zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym i mają swoją ciągłość na przestrzeni lat. Zgodnie z „Krajowym Programem Działań Profilaktycznych na lata 2024-2026 koordynowanych przez Biuro Ruchu Drogowego KGP”, zrealizowano działania profilaktyczne: „Bezpieczne ferie”, „Na drodze - Patrz i słuchaj”, „Jednośladem bezpiecznie do celu”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Świeć Przykładem – Noś odblaski”, „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”. Dodatkowo promowano m.in. działania: „Dzień bezpiecznego kierowcy”, „Zwolnij – dojedź do celu”, „Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych”, „Zwolnij – niebezpieczny punkt!” oraz koordynowano pilotażowy konkurs pn. „Odblaskowa szkoła”. W czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności prowadzono akcję pod nazwą „ROADPOL SAFETY DAYS” (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Przeprowadzono także akcję informacyjno-edukacyjną „Myśl Trzeźwo”. W ramach działań „Na drodze – Patrz i słuchaj” prowadzono akcję pn. „Łapki na kierownicę”, działania „Bezpieczne wakacje” zostały uzupełnione akcją „Zapnij pasy – poczuj uścisk bezpieczeństwa”, a częścią działań „Bezpieczna droga do szkoły” była akcja pn. „Zwalniaj przy szkołach”. Policja była też współorganizatorem ogólnopolskich turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Osiągnięte rezultaty: Prowadzone przez funkcjonariuszy Policji działania profilaktyczne przyczyniają się do wzrostu świadomości społecznej w Polsce na temat odpowiedzialnych zachowań na drodze, które mają również wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | KGP |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe Policji |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

| C.14 Działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz kształtowania bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. Prowadzenie zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: - Kształtowanie nawyku jazdy z bezpieczną prędkością, uświadamianie konsekwencji nie zapięcia pasów w trakcie zdarzenia drogowego. - Kształtowanie postawy świadomego i kulturalnego uczestnictwa ruchu drogowego, respektującego prawo i innych uczestników ruchu drogowego. - Uświadamianie konsekwencji karnych i dyscyplinarnych, będących wynikiem popełnienia przestępstw i wykroczeń komunikacyjnych. - Wzmocnienie społecznej świadomości nieuchronności kar za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego poprzez wykorzystanie w większym stopniu określonych prawem sankcji. - Wykorzystanie do zajęć dostępnych symulatorów ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania prędkości jazdy oraz obowiązku stosowania pasów bezpieczeństwa. - Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkoły dla dzieci, a propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. - Uświadamianie konsekwencji karnych i dyscyplinarnych, będących wynikiem wypadków drogowych pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. - Uświadamianie konsekwencji przekraczania prędkości oraz jej wpływu na skutki potencjalnych zdarzeń drogowych. Harmonogram czasowy: 2021 - 2030 Osiągnięte rezultaty: Poszerzanie świadomości oraz pogłębianie wiedzy żołnierzy i pracowników wojska w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | KGŻW |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe ŻW |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Ilość przeprowadzonych zajęć – 1 242, Ilość uczestników zajęć – 89 816 |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 1 | 1 |

| C.15 Działania na rzecz niechronionych uczestników ruchu drogowego. Edukacja żołnierzy i pracowników wojska na temat zasad bezpiecznego zachowania na drodze |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Działania polegające na promowaniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz propagowaniu mody na prawidłowe używanie elementów odblaskowych na drogach wszystkich kategorii wśród pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów będących uczestnikami ruchu drogowego. Harmonogram czasowy: 2021 – 2030 Osiągnięte rezultaty: Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości na temat niechronionych uczestników ruchu drogowego | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | KGŻW |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe ŻW |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Ilość przeprowadzonych zajęć – 489 Ilość uczestników zajęć – 26 920 |  |

| C.16 Konkurs „Najlepszy Młody Kierowca” promujący bezpieczną jazdę wśród kierowców w wieku 18-26 lat |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Konkurs „Najlepszy Młody Kierowca”, promujący bezpieczną jazdę wśród kierowców w wieku 18-26 lat został w Polsce zorganizowany po raz szósty. W konkursie mógł wziąć udział „młody” kierowca, który chciał sprawdzić swoją wiedzę z zakresu przepisów prawa o ruchu drogowych i umiejętności kierowania pojazdem. Polski Związek Motorowy od 2018 roku organizuje projekt pn. „Najbezpieczniejszy Młody Kierowca”, który w roku 2023 zmienił nazwę na „Najlepszy Młody Kierowca”, mający m.in. na celu szkolenie „młodych” kierowców, rozwijanie w nich świadomości bezpiecznego korzystania z przywilejów bycia uczestnikiem ruchu drogowego i poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. W ramach projektu ogłaszany jest wieloetapowy konkurs dla kierowców w wieku 18-26 lat. Etap I – teoretyczny test online – zadaniem uczestnika jest jak najszybsze i bezbłędne udzielenie odpowiedzi na pytania wielokrotnego wyboru, które dotyczą: przepisów ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, największych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, eko-jazdy i zachowania w sytuacjach krytycznych. Etap II – finał krajowy – zadaniem finalistów jest udzielenie odpowiedzi na teoretyczne pytania konkursowe z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie zadań praktycznych o tej samej tematyce. Etap III – finał europejski – zadaniem finalistów jest wykonanie zadań praktycznych z bezpiecznej jazdy, pierwszej pomocy oraz obsługi samochodu oraz udzielenie odpowiedzi na dodatkowe, teoretyczne pytania konkursowe. Corocznie do konkursu zgłaszają się tysiące młodych kierowców. Głównym organizatorem konkursu jest Polski Związek Motorowy i Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA); partnerami medialnymi: Polskie Radio Kierowców, Patronat Honorowy : Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Finał krajowy relacjonowany „na żywo” przez Polskie Radio, z udziałem 20 finalistów, odbył się w dniu 31 sierpnia 2024 r. Laureaci 1 i 2 miejsca finału krajowego reprezentowali Polskę w finale europejskim FIA Region I Best Young Driver Final 2024, który odbył się w dniach 4-6 października 2024 r na torze w Nivelles pod Brukselą w Belgii, z udziałem zawodników z 11 krajów. Osiągnięte rezultaty: Promowanie bezpiecznej jazdy w grupie wiekowej 18-26 lat; wpływanie na zmianę świadomości uczestników ruchu drogowego; kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań kierowców, popularyzacja wiedzy nt. przepisów ruchu drogowego oraz wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | PZM |
|  | Źródła finansowania | środki własne PZM oraz partnerów, dofinansowanie z funduszu FIA |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Ilość osób biorących udział w konkursie |  |
|  | Stan na 31.12. 2023 | Stan na 31.12. 2024 |
|  | Ok. 8 000 osób | Ok. 6 000 osób |

| C.17 Kampania edukacji społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym – kształtowanie bezpiecznych zachowań |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Tradycyjnie, Polski Związek Motorowy, aktywnie włączył się w obchody nw. wydarzeń o zasięgu europejskim i światowym: - Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego został ustanowiony przez Komisję Europejską i obchodzony jest 6 maja. Głównym celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa na drogach, w tym zmianę zachowań użytkowników dróg. ED BRD to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. Jest kolejną okazją, by informować, edukować i przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, uprzejmość i cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. - Światowy Dzień Pierwszej Pomocy – obchodzony w drugą sobotę września. Ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. - Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych. Obchodzony w trzecią niedzielę listopada. Od 26 października 2005 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło rezolucję ustanawiającą Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, będący wyrazem pamięci o wszystkich poszkodowanych w wypadkach i ich najbliższych. W 2024 roku PZM prowadził szeroko zakrojone działania edukacji komunikacyjnej. Podczas imprez i wydarzeń propagowano bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym; przypominano obowiązujące przepisy w tym zakresie; omawiano zmiany w przepisach o ruchu drogowym. Edukacja wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego nasiliła się w okresie września – wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Podczas wielu imprez plenerowych prowadzono edukację związaną z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości jazdy, kierowaniem w stanie nietrzeźwości, niekorzystaniem z pasów bezpieczeństwa. W tym celu korzystano z posiadanego sprzętu specjalistycznego, m.in.: symulatory: dachowania, zderzeń i czasu reakcji, alko i narkogogli. PZM aktywnie włączył się w obchody Europejskiego Tygodnia Mobilności, który corocznie organizowany jest w dniach 16-22 września, organizując w wielu miastach imprezy plenerowe, poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Osiągnięte rezultaty: Kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | PZM |
|  | Źródła finansowania | środki własne |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Realizacja/kontynuacja działań i projektów |  |
|  | Stan na 31.12. 2023 | Stan na 31.12. 2024 |
|  | 1 | 1 |

| C.18 Kształtowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym poprzez organizację turniejów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Polski Związek Motorowy był głównym organizatorem turniejów o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym adresowanych do dzieci i młodzieży: - XLV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych – grupa I i II, (Finał Krajowy – gr. I – młodsza 10-12 lat) przeprowadzony został w dniach 17-19.06.2024 r. w Tarnawie woj. Małopolskie, – gr. II grupa – starsza pow. 12 lat) przeprowadzony został w dniach 06-07.06.2024 r. w Bierzwniku woj. Zachodniopomorskie - XV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, (Finał Krajowy przeprowadzony został w dniach 12-13.06.2024 r. w Owidzu gm. Starogard Gdański - XXVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny dla uczniów szkół podstawowych. (Finał Krajowy przeprowadzony został w dniach 3-4.06.202 r. we Wrocławiu). Wymienione wyżej turnieje są turniejami wieloetapowymi, począwszy od eliminacji szkolnych, poprzez gminne, powiatowe, wojewódzkie, na finale krajowym kończąc. Uczniowie rywalizując w trzyosobowych zespołach (z wyjątkiem turnieju BRD gr. I – uczniowie w wieku 10-12 lat), gdzie drużyna jest 4 osobowa – 2 dziewczynki i 2 chłopców. Turniej BRD składa się z nw. konkurencji: testy wiedzy, test „skrzyżowania”, jazda sprawnościowa rowerem, jazda rowerem w „miasteczku r.d.” i praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Turniej MTM składa się z nw. konkurencji: testy wiedzy, test „skrzyżowania”, jazda sprawnościowa motorowerem, jazda sprawnościowa samochodem, przygotowanie pojazdu do jazdy i praktyczne udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Zwycięska drużyna Turnieju BRD gr. I składająca się z zawodników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie woj. Pomorskie, reprezentowała nasz kraj w XXXVII Europejskim Turnieju Edukacji Drogowej (ETEC) – w Paryżu, 19-22.09.2024. Polska drużyna zajęła 5 miejsce na 17 startujących drużyn z 16 krajów Europy. Osiągnięte rezultaty: Wzrost wiedzy, umiejętności i świadomości komunikacyjnej wśród dzieci i młodzieży. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | PZM |
|  | Źródła finansowania | Środki własne, współorganizatorzy i partnerzy |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba uczestników |  |
|  | Stan na 31.12. 2023 | Stan na 31.12. 2024 |
|  | Liczba uczestników łącznie: - eliminacje powiatowe: 40 000 - eliminacje wojewódzkie: 4 000, - finały krajowe: 184. | Liczba uczestników łącznie: - eliminacje powiatowe: około 40 000, - eliminacje wojewódzkie: ok. 4 200, - finały krajowe:. 184. |

# Bezpieczne Drogi

| D.1 Realizacja zadań inwestycyjnych poprawiających BRD na istniejącej sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Realizacja zadań inwestycyjnych na istniejącej sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA, wpływających na wzrost bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. a) kompleksowe działania poprawiające bezpieczeństwo w ramach rozbudowy/przebudowy drogi np.: - poszerzenie jezdni, - korekta łuków poziomych, - likwidacja punktów kolizyjnych poprzez budowę dodatkowych jezdni, ograniczających liczbę zjazdów z drogi krajowej, - przebudowa skrzyżowań w tym np. budowa pasów do lewoskrętu czy rond w miejsce skrzyżowań, - budowa dróg dla pieszych lub dla pieszych i rowerzystów, - budowa zatok autobusowych, b) budowa nowych drogowych obiektów inżynieryjnych (mostów, przepustów) wraz z budową elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego np. drogi dla pieszych, w miejsce istniejących obiektów, które nie spełniają parametrów technicznych i bezpieczeństwa. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | MI/DDP |
|  | Źródła finansowania | Budżet Państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | - długość zakończonych odcinków realizowanych rozbudów/przebudów uwzględniających również korektę przebiegu drogi [km] - liczba zakończonych zadań dotyczących realizacji drogowych obiektów inżynieryjnych (mosty, przepusty) [szt.] |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | - 47,4 - 12 | - 106* - 8* |
| Osiągnięte rezultaty: a) według niepełnych jeszcze danych za 2024 r., zakończono rozbudowę/przebudowę i budowę jezdni na odcinku ok. 106 km. W ramach realizacji tych działań kompleksowo zostały poprawione warunki drogowe wpływając na wzrost bezpieczeństwa (redukcja liczby wypadków i ich skutków) wszystkich uczestników ruchu. Mniejsze niż założone w planie realizacyjnym wykonanie celu dla tego zadania na 2024 r., wynikało głównie z przesunięcia zakończenia inwestycji na kolejne lata w związku z zaistniałymi opóźnieniami w realizacji. b) zakończono budowę 8 drogowych obiektów inżynieryjnym co wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa (redukcja liczby wypadków i ich skutków) uczestników ruchu na ruchu drogowego w tym poprawę płynności ruchu i komfortu użytkowania dróg. Mniejsze niż założone w planie realizacyjnym wykonanie celu dla tego zadania na 2024 r., wynikało głównie z przesunięcia zakończenia inwestycji na kolejne lata w związku z zaistniałymi opóźnieniami w realizacji. *stan realizacji wskazanych we wskaźniku mierników na koniec 2024 r. jest na etapie ustalania, zatem wartość ta może ulec zmianie po finalnym ustaleniu osiągniętych w 2024 r. rezultatów. |  |  |

| D.2 Realizacja Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Realizacja zadań inwestycyjnych dedykowanych wyłącznie poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 na istniejącej sieci dróg krajowych zarządzanej przez GDDKiA ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych np.: - efektywne oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych, - montaż znaków drogowych i/lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, - budowa dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, - przebudowa skrzyżowań. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | MI/DDP |
|  | Źródła finansowania | Krajowy Fundusz Drogowy, Budżet Państwa (finansowanie prac przygotowawczych) |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba zakończonych zadań inwestycyjnych poprawiających brd realizowanych w ramach programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 [szt.] |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 219 | 278* |
| Osiągnięte rezultaty: według niepełnych jeszcze danych za 2024 r., zakończona została realizacja 278 zadań infrastrukturalnych zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, realizowanych w ramach programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024. Mniejsze niż założone w planie realizacyjnym wykonanie celu dla tego zadania na 2024 r., wynikało przede wszystkim z wydłużonych terminów postępowań przetargowych na realizację przedmiotowych zadań i przesunięcia ich realizacji na kolejne lata oraz wzrastającymi cenami na rynku wykonawczym, których skutkiem jest również wyczerpanie alokacji zarezerwowanej w ramach PBID. 2024 jest ostatnim rokiem realizacji Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024, jednak wszystkie niezbędne, uwzględnione do realizacji z PBID zadania brd zostaną zrealizowane w kolejnych latach ze środków budżetu państwa. *stan realizacji wskazanych we wskaźniku mierników na koniec 2024 r. jest na etapie ustalania, zatem wartość ta może ulec zmianie po finalnym ustaleniu osiągniętych w 2024 r. rezultatów. |  |  |

| D.3 Realizacja Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Budowa 100 obwodnic w ciągach dróg krajowych klasy GP o łącznej długości ok. 820 km (dla części inwestycji nie jest jeszcze znany przebieg). Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycje wyposażone będą w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenia przejść dla pieszych. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | MI/DDP |
|  | Źródła finansowania | KFD |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba obwodnic oddanych do ruchu w danym roku [szt.] |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 0 (narastająco 2) | 3 (narastająco 5) |
| Osiągnięte rezultaty: Wyprowadzenie nadmiernego ruchu, zwłaszcza tranzytowego, w konsekwencji czego powinna nastąpić poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez rozdzielenie różnego rodzaju ruchu; zmniejszenie ryzyka wypadków drogowych; poprawa płynności ruchu oraz redukcja zanieczyszczeń i hałasu na obszarze zabudowanym. W 2024 r. oddano do użytkowania 3 obwodnice: 1. Obwodnica Grzymiszewa w ciągu dk 72; 2. Obwodnica Strykowa w ciągu dk 32; 3. Obwodnica Gryfina w ciągu dk 31. |  |  |

| D.4 Realizacja inwestycji na drogach samorządowych (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Celem Funduszu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej. Osiągnięte rezultaty: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest kompleksowym narzędziem wsparcia lokalnej infrastruktury drogowej. Ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać wsparcie finansowe na realizację zadań jednorocznych oraz dofinansowanie do projektów wieloletnich (ich przewidywany okres realizacji to ponad 12 miesięcy). W 2024 roku rozstrzygnięto dla wszystkich województw nabór dla zadań gminnych i powiatowych. Na dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie i remoncie dróg powiatowych i gminnych przyznane zostały środki w wysokości 4,6 mld zł, na wsparcie 2 669 zadań (688 powiatowych i 1 981 gminnych), 3,5 tys. km dróg (1,6 tys. km powiatowych i 1,9 tys. km gminnych). Końcowa liczba zrealizowanych zadań gminnych i powiatowych może ulec zmianie po otrzymaniu sprawozdań z ich realizacji. Ostateczna informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań RFRD w 2024 będzie znana pod koniec kwietnia 2025 roku. Zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku minister właściwy do spraw transportu przedstawia Prezesowi Rady Ministrów zbiorcze sprawozdanie z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie, w podziale na poszczególne województwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego. Ponadto, w latach 2020-2024 przeprowadzono nabory na budowę mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. O środki mogli ubiegać się wyłącznie zarządcy dróg, którzy uzyskali dofinansowanie kosztów przygotowania inwestycji z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów. Przyznano dofinansowanie na budowę mostów dla 15 inwestycji o łącznej kwocie dofinansowania 1,75 mld zł. W 2021 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie budowy obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich. Łączna wysokość środków RFRD na dofinansowanie 51 obwodnic wyniosła 2,4 mld zł. W 2022 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji prezydentów miast na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa, polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych. Łączna wysokość środków RFRD na dofinansowanie 18 zadań wyniosła 382,4 mln zł. W 2023 r. przeprowadzono nabór wniosków o dofinansowanie zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach wojewódzkich. Łączna wysokość środków RFRD na dofinansowanie 15 zadań wyniosła 215 mln zł. RFRD wspiera inwestycje na drogach o znaczeniu obronnym. Do końca 2024 roku zostało podpisanych 67 umów na łączną kwotę 4,655 mld zł. Zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ostateczna informacja o wykorzystaniu środków i realizacji zadań RFRD w 2024 będzie znana pod koniec kwietnia 2025 roku. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | MI/DDP |
|  | Źródła finansowania | budżet państwa; wpłaty z NFOŚiGW, wpłaty z PGL Lasy Państwowe, dochody spółek Skarbu Państwa i inne. |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | wykorzystanie puli środków |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Pula środków Funduszu w 2023 r. wynosiła 6,8 mld zł, z czego 4,65 mld na zadania gminne i powiatowe. | Pula środków Funduszu w 2024 r. wynosiła 7 mld zł, z czego 4,6 mld na zadania gminne i powiatowe. |

| D.5 Realizacja Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Budowa nowoczesnej infrastruktury drogowej, rozdzielającej trwale pasy ruchu przeciwległego, wyposażonej w urządzenia BRD oraz zarządzanej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa drogowego UE. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | MI/DDP |
|  | Źródła finansowania | KFD, w tym środki UE |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Łączna długość wybudowanych odcinków dróg A i S [km] |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 5 176,2 km (w tym 1 866,5 km autostrad) narastająco | 5 301,3 km (w tym 1 904 km autostrad) narastająco |
| Osiągnięte rezultaty: Zwiększenie spójności sieci dróg krajowych, wzmocnienie efektywności transportu drogowego, poprawa dostępności komunikacyjnej miast i regionów oraz wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego (redukcja liczby wypadków i ich ofiar) dzięki oddaniu do użytkowania m. in. : - A2 węzeł „Gręzów” (z węzłem) – węzeł „Swoboda” (z węzłem) 12,5 km - A2 węzeł „Ryczołek” (bez węzła) – węzeł „Groszki” (z węzłem) 12,1 km - A2 węzeł „Groszki” (bez węzła) – węzeł „Gręzów” (bez węzła) 12,9 km - S6 obw. Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300 7,9 km - S1 odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1) 7 km - S3 odc. w. Bolków – w. Kamienna Góra 16,1 km - S16 odc. Borki Wielkie – Mrągowo 12,9 km - S7 odc. Miechów – Szczepanowice 5,3 km - S61 odc. w. Łomża Zachód – w. Kolno I jezdnia 12,9 km - S52 odc. w. Modlnica – w. Kraków Mistrzejowice 12,3 km - S7 odc. Widoma – Kraków (I etap) 13,3 km |  |  |

| D.6 Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury drogowej na drogach krajowych (także poza TEN-T) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: a) przeprowadzenie oceny ryzyka na sieci dróg krajowych dla których organem zarządzającym ruchem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad poprzez wykorzystanie metody proaktywnej i reaktywnej* b) wykonanie audytów BRD jako niezależne szczegółowe, techniczne oceny cech projektowanej, budowanej, przebudowywanej lub użytkowanej drogi pod względem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, c) przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego identyfikujących źródła zagrożeń na sieci drogowej. Osiągnięte rezultaty: a) identyfikacja odcinków dróg na sieci dróg krajowych o najniższym i najwyższym poziomie bezpieczeństwa; b) identyfikacja i eliminowanie w projektach dróg i oraz na etapie przed oddaniem do użytkowania a także w pierwszej fazie eksploatacji, rozwiązań zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego; c) identyfikacja zagrożeń i źródeł zagrożeń na sieci drogowej. Rezultaty a) i c) wykonywane są co 5 lat– nie były realizowane w 2023 roku i nie będą realizowane w 2025 roku. * nie dotyczy nowych dróg, które są w użytkowaniu mniej niż 3 lata, nie dotyczy dróg przebudowywany lub rozbudowywany w roku, w którym przeprowadzana jest ocena ryzyka, ** Na etapie planowania nie były znane zadania z finansowaniem UE – poszczególne umowy/transze były w ciągu roku, (część zadań planowanych – zostało przesuniętych do wykonania na 2025r. audyty dla tych zadań umieszczono w nowym planie audytu, niemniej jednak ich wykonanie uzależnione jest od przebiegu zadania tj. harmonogramu realizacji poszczególnej inwestycji). *** wartość 100% dotyczy dróg dla których należało przeprowadzić Ocenę ryzyka zgodnie z wymaganiami Ustawy o drogach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z Ustawą o drogach publicznych nie oceniono odcinków dróg, które były w użytkowaniu poniżej 3 lat. Ponadto zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, obszary zabudowane były ocenione jedynie metodą reaktywną. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | GDDKiA |
|  | Źródła finansowania | Budżet Państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | a) % dróg objętych oceną ryzyka, b) Liczba audytów brd w danym roku c) % długości dróg krajowych objętych kontrolą |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | a)nd b) 270 c)nd | a) 100%*** b) 285** c) nd |

| D.7 Opracowanie wytycznych w zakresie organizacji ruchu pojazdów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną wraz z przejściami dla pieszych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Opracowanie wytycznych w zakresie organizacji ruchu pojazdów na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną wraz z przejściami dla pieszych. Problematyka tego zakresu została zidentyfikowana podczas przeszło 2,5 rocznego prowadzenia przez SKRBRD projektu szkoleń dla samorządowych zarządców dróg. Wskazywano w ankietach ewaluacyjnych potrzebę standaryzacji i szkoleń dot. sygnalizacji świetlnej. Osiągnięte rezultaty: Z uwagi na regulacje zawarte w aktach prawnych (rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, z późn. zm. oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach)., mimo że wielokrotnie nowelizowane, opierają się na wiedzy technicznej i rozwiązaniach stosowanych w inżynierii ruchu aktualnych na koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Brakowało w obecnym systemie uporządkowanej informacji, w jakim stopniu obowiązujące przepisy zdezaktualizowały się lub jakie trudności sprawia ich praktyczne stosowanie, a w konsekwencji jak wpływają na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tym samym, celem realizacji zamówienia była weryfikacja obowiązujących przepisów, skonfrontowanie ich z najnowszą wiedzą i praktyką oraz zaproponowanie nowych regulacji (o charakterze norm prawnych oraz wzorców i standardów), mając na uwadze potrzebę zwiększania poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W wyniku zrealizowanego zadania została opracowana analiza obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji ruchu drogowego z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej, skonfrontowanie ich z najnowszą wiedzą i praktyką oraz wyciagnięcie wniosków a na ich podstawie sformułowane propozycje wymagań, które powinny znaleźć się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.). w ramach zadania zostały również opracowane wzorce i standardy, w rozumieniu art. 7 ust. 3b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dotyczące szczegółowych warunków sytuowania sygnalizatorów drogowych w pasie drogowym (WR-Z). Przedmiotowe wytyczne i ich stosowanie przez zarządców dróg publicznych wszystkich kategorii oraz organy zarządzające ruchem na drodze pozwolą zwiększyć spójność sieci drogowej oraz wzmocnić efektywność transportu drogowego w miastach poprzez jasne m.in. wytyczne zaleceń w procedurze formowania i projektowania sygnalizacji świetlnej pod względem bezpieczeństwa ruchu; rzetelne opisanie wymagań optymalizacyjnych dla drogowej sieci sygnalizacji świetlnej oraz przedstawienie procedur bezpiecznego włączania i wyłączania sygnalizacji świetlnej. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa/SKRBRD |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Opracowanie wytycznych i ich wdrożenie |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 0 | 1 |

| D.8 Wykonanie siatek pomiędzy szczelinami obiektów inżynierskich |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Wykonanie specjalistycznych siatek zabezpieczających pieszych przed upadkiem. Osiągnięte rezultaty: Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez wypełnienie szczelin między poszczególnymi wiaduktami/mostami. Dodatkowa fizyczna bariera pozwala na eliminacje zagrożenia jakim jest upadek z wysokości pieszego w przypadku nagłych zdarzeń drogowych i przechodzenia poprzecznego pieszych/przechodzenia pomiędzy jezdniami autostrady na obiektach inżynierskich. * - wykonane w 2023 r. ** - wykonane w 2024 r. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | GDDKiA |
|  | Źródła finansowania | Budżet Państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba usytuowanych siatek (w danym roku). |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 126* | 46** |

| D.9 Budowa systemu łączności alarmowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Infrastruktura oraz urządzenia zapewniające funkcjonowanie systemu urządzeń łączności alarmowej na autostradach, w szczególności zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz.U. Nr 12, poz. 116, z późn. zm). Osiągnięte rezultaty: Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, umożliwienie uzyskania przez całą dobę pomocy poprzez kontakt przy użyciu kolumn alarmowych. * - liczba kolumn alarmowych wykonanych w 2023 r. ** - liczba kolumn alarmowych wykonanych w 2024 r. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | GDDKiA |
|  | Źródła finansowania | Budżet Państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba usytuowanych kolumn alarmowych (w danym roku). |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 0* | 42** |

| D.10 Weryfikacja oznakowania na drogach krajowych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakres działania: Weryfikacja organizacji ruchu w ramach objazdów dróg przeprowadzona była z naciskiem na ograniczenie liczby występującego na drogach nadmiaru oznakowania. Weryfikacja ta była przeprowadzana: - z naciskiem na nadmiarowość oznakowania, dodatkowe „podkreślenie”, przypomnienie kierowcom. - w etapach- etapem pierwszym objęte zostało następujące oznakowanie w zakresie znaków D-42, B-33, B-25, B-26, B-36, A-8, A-16, A-30, znaki zakazu wjazdu różnych rodzajów pojazdów na węzłach autostrad i dróg ekspresowych. Osiągnięte rezultaty: a) zmniejszenie liczby znaków na drogach krajowych, b) poprawa czytelności i jednoznaczności sytuacji na drogach, c) zmniejszenie efektu deprecjacji oznakowania, d) poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. | Kierunek | INŻYNIERIA |  |
|  | Lider | GDDKiA |  |
|  | Źródła finansowania | Budżet Państwa |  |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |  |
|  | Liczba usuniętych nadmiarowych znaków z dróg krajowych tj: - 2024 r. przygotowanie dokumentacji dla wytypowanych do usunięcia znaków (%) - 2025 r. wprowadzenie organizacji ruchu na drodze (szt.) tj. usunięcie oznakowania. |  |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |  |
|  |  | 50% |  |
| D.11 Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym na wszystkich kategoriach dróg |  |  |
| Zakres działania: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, dzięki automatycznej rejestracji wykroczeń, ujawnia naruszenia przepisów w zakresie przekraczania przez kierowców ustalonych limitów prędkości oraz niestosowania się do sygnalizacji świetlnej. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg w obszarze wykorzystywanych urządzeń rejestrujących, CANARD prowadzi nieustanne działania związane z modernizacją i rozbudową automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Wynikiem przedmiotowych działań jest obecnie realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy projekt „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach”. Przedsięwzięcie to jest rozwinięciem projektu „Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” oraz kontynuacją projektu „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem Projektu jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego, a jednostką realizującą projekt jest Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na krajowej sieci drogowej. Dzięki zwiększeniu liczby urządzeń rejestrujących różnych typów zmniejszona zostanie liczba wypadków powodowana niedostosowaniem prędkości do warunków ruchu oraz niestosowaniem się do nadawanych sygnałów świetlnych. Zakresem rzeczowym projektu jest zakup i instalacja 128 nowych stacjonarnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania wykroczeń w ruchu drogowym. Urządzenia zostaną zainstalowane na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W ramach projektu przewiduje się zakup: • 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości • 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości • 10 urządzeń czerwonego światła na skrzyżowaniach • 5 urządzeń czerwonego światła na przejazdach kolejowych. Planowana wartość projektu to ponad 130 mln zł netto (ponad 160 mln zł brutto). Działania w ramach projektu mają zostać wykonane i rozliczone do połowy 2026 r. | Kierunek | NADZÓR |
|  | Lider | GITD |
|  | Źródła finansowania | Budżet UE – koszty netto, budżet GITD – koszty podatku VAT |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
| Osiągnięte rezultaty: W 2024 r. wskutek prowadzenia kontroli z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących należących do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego zarejestrowano łącznie 1 169,5 tys. naruszeń. Na podstawie odpowiedzi uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, po przeprowadzeniu procesu Kontroli Jakości i odrzuceniu spraw nienadających się do dalszego procedowania (powodami negatywnej weryfikacji były m.in.: pojazd uprzywilejowany, niepełne dane właściciela z CEP), wygenerowano 1 056 tys. wezwań do właścicieli pojazdów. Jednocześnie, wskutek działań prowadzonych przez Inspekcję, w 2024 r. nałożono łącznie 568,5 tys. grzywien w drodze mandatu karnego (mandaty wystawione w systemie teleinformatycznym CPD CANARD oraz „z bloczka”, przy czym dane dotyczą także naruszeń zarejestrowanych przed 2024 r.). Działania realizowane przez CANARD na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wspierane są przez delegatury terenowe GITD. Do zadań Delegatur należy m.in. prowadzenie działań kontrolnych, prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach dotyczących zarejestrowanych naruszeń oraz instalacja i utrzymanie urządzeń rejestrujących zainstalowanych na obszarze Delegatur, w tym rozpatrywanie wniosków odnośnie ich lokalizacji. W ramach prowadzonej działalności kontrolnej, przy użyciu mobilnych urządzeń rejestrujących w ramach automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, inspektorzy (CANARD oraz delegatur terenowych) przeprowadzili w 2024 r. łącznie 16 443 kontrole drogowe, w wyniku których wystawiono 16 838 mandatów, zatrzymano 636 dowodów rejestracyjnych oraz 40 praw jazdy. W 2024 r. do GITD wpłynęło 860 wniosków o instalację, przejęcie lub przeniesienie stacjonarnych urządzeń rejestrujących. Jest to o 267 wniosków więcej niż rok wcześniej, co stanowi wzrost o 45%. Udział poszczególnych rodzajów podmiotów zgłaszających propozycje w zakresie instalacji urządzeń był następujący: - osoby fizyczne – 62% (w 2023 r. 56%, od kilku lat obserwowany jest systematyczny wzrost tej grupy podmiotów zgłaszających), - jednostki samorządu terytorialnego – 27% (w 2023 r. 26%), - zarządcy dróg - ok 5% - Policja, Posłowie na Sejm i Senatorowie RP oraz różne instytucje – ok. 6% (w 2023 r. 23%). W zakresie realizacji projektu „Rozwój operacyjności Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym w zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego na polskich drogach” w 2024 r. zostały zrealizowane następujące działania: - Zakup i instalacja 43 urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości - ogłoszono i przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. 30 grudnia 2024 r. podpisano umowę z wykonawcą i tym samym rozpoczęto rzeczową realizację zadania. - Zakup i instalacja 70 urządzeń punktowego pomiaru prędkości - ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 20 listopada 2024 r. ogłoszono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 2 grudnia 2024 r. jeden z potencjalnych wykonawców złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. W dniu 23 grudnia 2024 r. Krajowa Izba Odwoławcza orzekła o oddaleniu odwołania. Na tej podstawie podjęto działania w zakresie przekazania dokumentacji przetargowej do kontroli uprzedniej Prezesa UZP w celu realizacji kolejnego kroku, jakim będzie zawarcie umowy. - Zakup i instalacja 10 urządzeń do monitorowania wjazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniach - ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Do końca roku toczyły się prace związane z publikacją informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. - Zakup i instalacja 5 urządzeń do monitorowania wjazdu na czerwonym światle na przejazdach kolejowych - ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. Do końca roku toczyły się prace związane z publikacją informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W 2024 r. dokonano wypełnienia zadań związanych z projektem „Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym” – zakupiono 11 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, tj. 10 urządzeń rejestrujących do monitorowania wjazdu na czerwonym świetle i 1 urządzenie rejestrujące do monitorowania wjazdu na czerwonym świetle na przejazdy kolejowo - drogowe. Podsumowując, w ramach wyżej wskazanego projektu zakupiono 380 nowych urządzeń rejestrujących dedykowanych na wszystkie kategorie dróg: - 33 nowe przenośne urządzenia rejestrujące wraz z pojazdami do ich zastosowania, - 273 urządzenia rejestrujące do punktowego pomiaru prędkości, - 39 urządzeń rejestrujących do odcinkowego pomiaru prędkości, - 30 urządzeń rejestrujących przejazd na czerwonym świetle, - 5 urządzeń rejestrujących niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych. |  |  |

# Bezpieczny Pojazd

| P.1 Usprawnienie działań dotyczących kontroli stanu technicznego pojazdów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Usprawnienie procesu nadzoru nad działalnością stacji kontroli pojazdów. Osiągnięte rezultaty: W dniu 18 grudnia 2024 r. Minister Infrastruktury skierował do Przewodniczącego Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu wniosek o wprowadzenie projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów, który będzie zakładał zmiany w systemie badań technicznych w celu optymalnego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającej dyrektywę 2009/40/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014 r., str. 51, z późn. zm.). | Kierunek | LEGISLACJA |
|  | Lider | MI/DTD |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | - | Skierowanie wniosku o dokonanie wpisu do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów |

| P.2 Działania edukacyjno-informacyjne w ramach akcji „Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Organizacja corocznej ogólnopolskiej 9 już edycji akcji „Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo” mającej na celu zwrócenie uwagi kierujących na zewnętrzne oświetlenie pojazdu, mające wpływ na bezpieczeństwo kierowców i niechronionych uczestników ruchu drogowego, szczególnie istotne w okresie jesienno-zimowym. Organizatorzy kampanii: Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji oraz ITS. Partnerzy kampanii: KRBRD, Polska Izba Stacji kontroli Pojazdów, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, PZM. W dniu 24 października 2024 roku zorganizowano w ITS konferencję prasową inaugurującą akcję. W ramach kampanii, wzorem lat ubiegłych, kierowcy mogli bezpłatnie sprawdzać oświetlenie pojazdów m.in. na stacjach kontroli funkcjonujących pod Patronatem Instytutu Transportu Samochodowego (w tym OSKP ITS). Sprawdzenia świateł na stacjach, które przystąpiły do akcji odbyły się w dniach 26 października, 16 i 23 listopada i 7 grudnia 2024 r. Kierowcy posiadający aplikację komunikatora Yanosik otrzymali na swój telefon komórkowy informacje na temat lokalizacji stacji kontroli wykonujących sprawdzenia. Dokładny wykaz punktów umożliwiających bezpłatne badania dostępny był na stronach organizatorów: - www.policja.pl - www.its.waw.pl Osiągnięte rezultaty: - sprawdzenie nieodpłatnie ustawienia świateł w pojazdach, - prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych mających na celu wzrost świadomości nt. sprawnie działających i prawidłowo wyregulowanych świateł w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | ITS/KGP |
|  | Źródła finansowania | Środki własne ITS |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Realizacja projektu |  |
|  | Stan na 31.12. 2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Zaplanowano | Zorganizowano |

| P.3 Przeprowadzenie pięciu regionalnych konferencji szkoleniowych na temat badań technicznych pojazdów |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Celem konferencji było doskonalenie wiedzy na temat przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz ich rejestracji. W 2024 roku zorganizowano pięć regionalnych konferencji szkoleniowych dla przedstawicieli SKP będących pod Patronatem ITS oraz pracowników wydziałów komunikacji Konferencja w Legnicy odbyła się w dniu 16.10.2024 r Konferencja w Ogrodzieńcu odbyła się w dniu 17.10.2024 r. Konferencja w Ulanowie odbyła się w dniu 23.10.2024 r. Konferencja w Białymstoku odbyła się w dniu 24.10.2024 r. Konferencja w Budach Michałowskich odbyła się w dniu 20.11.2024 r. W ww. konferencjach szkoleniowych wzięło udział ogółem 320 uczestników. Informacje dotyczące tematyki ww. konferencji oraz materiały z nimi związane znajdują się na stronie internetowej: www.patronat.pl Osiągnięte rezultaty: W ramach przeprowadzonych pięciu regionalnych konferencji szkoleniowych w miejscowościach: Legnica, Ogrodzieniec, Ulanów, Białystok i Budy Michałowskie uczestnikom przekazano wiedzę na temat procedury badań technicznych pojazdów i ich rejestracji w aspekcie: - przyszłości okresowych badań technicznych pojazdów w Polsce oraz UE - zmian systemowych związanych z wdrażaniem zmian w systemie CEPIK2.0, - zmian w ustawie - Prawo o ruchu drogowym - organizacji SKP pod patronatem ITS - systemu informatycznego Patronat do obsługi klientów SKP - wybranych elementów badań technicznych pojazdów i wyposażenia kontrolno-pomiarowego SKP - problemów dotyczących dopuszczania do ruchu samochodów sportowych oraz badania ciągników rolniczych poza infrastrukturą SKP. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | środki własne |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12. 2024 |
|  | zrealizowano | zrealizowano |

| P.4 Ułatwienia w przeprowadzaniu badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1720) wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251) w rozdziale 3 Badania techniczne pojazdów umożliwiające przeprowadzanie badania technicznego ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów, jak również w podstawowej stacji kontroli pojazdów, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 w zakresie wymiarów stanowiska zewnętrznego. Przepisy, o których mowa w art. 4 i art. 19 ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, weszły w życie z dniem 1 czerwca 2024 r. Badania techniczne w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów mają przede wszystkim na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz bezpieczeństwa innych użytkowników dróg. Zasadniczym powodem wprowadzenia nowych uregulowań w tym przypadku jest zwalczanie procederu nie przeprowadzania badań technicznych przez właścicieli lub posiadaczy ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami. Aby przepisy ustawowe mogły zostać wykonane, niezbędne było wydanie aktów wykonawczych, które określiły m.in. wymagania dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowe stosowane do przeprowadzania badań technicznych pojazdów jak również zakres i sposób przeprowadzania badania technicznego ciągnika rolniczego oraz ciągnika gąsienicowego o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami. Osiągnięte rezultaty: Wydanie aktów wykonawczych w zakresie umożliwienia przeprowadzania badań technicznych ciągników rolniczych oraz ciągników gąsienicowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h, a także przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami w infrastrukturze innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów oraz w podstawowej stacji kontroli pojazdów tj.: - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz. U. poz. 1325); - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2024 r. w sprawie wymagań i wyposażenia dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów (Dz. U. poz. 1457); - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 listopada 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 1811). | Kierunek | LEGISLACJA |
|  | Lider | MI/DTD |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów oraz projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań i wyposażenia dla infrastruktury innej niż stanowisko kontrolne w stacji kontroli pojazdów znajdowały się na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. | Wejście w życie 3 rozporządzeń. |

| P.5 Przygotowanie stanowiska pomiarowego do wykonania „mapowania” wybranych fragmentów infrastruktury drogowej, w ramach projektu DARTS - „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Celem zadania było przygotowanie odpowiedniej infrastruktury badawczej umożliwiającej realizację szczegółowych założeń projektowych zgodnie ze specyfikacją konkursową. W zadaniu zaplanowano przeprowadzenie zakupu, instalacji i testowania odpowiedniego zestawu pomiarowego, który umożliwi wykonywanie nagrań scenariuszy drogowych. Dla zadania zdefiniowano kilka celów szczegółowych obejmujących opracowanie prototypu stanowiska pomiarowego, implementacji konfiguracji czujników i oprogramowania, konfiguracji i testowania modułów i całości integracji prototypu stanowiska badawczego. Osiągnięto założone cele zadania w zakresie przygotowania dokumentacji i wyłonienia wykonawcy stanowiska pomiarowego. Pozostałe aspekty w realizacji. Opis projektu: DARTS (ang.) DARTS „Database of Autonomous vehicles Road Testing Scenarios (pol. Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych)” projekt realizowany przez Instytut Transportu Samochodowego i Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Produktami projektu są: - baza scenariuszy (dane surowe, dane z adnotacjami), - serwis internetowy umożliwiający pobranie i filtrowanie scenariuszy, - działający prototyp algorytmu, umożliwiający filtrację i fuzję danych pozyskanych z sensorów, - autorskie oprogramowanie umożliwiające automatyczne generowanie adnotacji danych oraz śledzenie obiektów, - serwis internetowy umożliwiający walidację algorytmów detekcji obiektów. Zakładane rezultaty projektu zwymiarowano wskaźnikami. Zaplanowano wykonanie 3 diagnoz: - typowości i częstości rozwiązań infrastrukturalnych, - miejsc obarczonych szczególnie wysokim ryzykiem wypadkowości, - identyfikacji scenariuszy drogowych krytycznych dla systemów percepcji dla AV. Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie autorskiej bazy scenariuszy testowych dla pojazdów autonomicznych (AV), uwzględniających warunki drogowe charakterystyczne dla Polski. Baza będzie stanowić podstawę do projektowania, tworzenia, testowania i ewaluacji systemów percepcji pojazdów L3-L5 wg SAE J3016. Innowacyjność projektu wynika z charakteru danych referencyjnych odznaczających się dużą różnorodnością i wysokim poziomem detali. Realizacja projektu dostarczy narzędzie niezbędne do wdrażania AV, a rezultaty pozwolą nadać kształt polityce rozwojowej kraju w tym zakresie. Projekt DARTS wpisuje się w liczne strategie rozwojowe, np. krajowe inteligentne specjalizacje (KIS10) i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie społeczno-gospodarcze, umożliwiając polskiej gospodarce wpisać się w nowe trendy technologiczne i uniknąć pułapek rozwojowych. Okres realizacji zadania projektu: 2022.12.01 - 2024.10.31 Osiągnięte rezultaty: - opracowanie wymagań funkcjonalnych i technicznych dla stanowiska pomiarowego DARTS, - podpisana umowa na dostawę stanowiska badawczo-pomiarowego, - aktualny stan prac: trwają testy odbiorowe, zmierzające do potwierdzenia pełnej funkcjonalności zestawu oraz zgodności przedmiotu umowy z zamówieniem. | Kierunek | BADANIA |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  |  | Zakończenie zadania |

| P.6 Działania informacyjne i promocyjne upowszechniające wiedzę na temat projektu. Opracowanie rekomendacji do przeprowadzania testów z wykorzystaniem danych zawartych w bazie, w ramach projektu „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: W zadaniu założono rozpowszechnianie wiedzy i efektów realizacji projektu wśród różnych grup interesariuszy, m.in. władz, społeczności naukowej, przedstawicieli przemysłu a także społeczeństwa. W tym celu otwarto główny kanał informacyjny - stronę internetową, zawierającą najważniejsze informacje na temat projektu DARTS-PL i opracowywanej bazy danych. Strona internetowa dostępna jest w dwóch wersjach językowych (polski i angielski). W 2024 r. zorganizowano 2 zdalne seminaria projektowe: 19 marca 2024 r. i 20 czerwca 2024 r. Jednym z ważniejszych wydarzeń związanych z realizacją zadania była debata ekspercka pt.: „Wyzwania społeczne, ekonomiczne i techniczne autonomicznego transportu drogowego”, która odbyła się w dniu 22 lutego 2024 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego. W ocenie ekspertów pojazdy autonomiczne zrewolucjonizują transport, oferując większą wydajność, komfort i bezpieczeństwo. Jednak rozwój AV wiąże się z pewnymi wyzwaniami - ważna jest transparentność w kwestii podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję (AI) w systemach AV oraz opracowanie etycznego prawa, pomagającego unikać trudnych sytuacji w warunkach rzeczywistego ruchu drogowego oraz nieustanne testowanie algorytmów sterujących. Okres realizacji zadania projektu: 2023.12.01-2025.11.30 Osiągnięte rezultaty: - Opublikowano w pełni funkcjonalną stronę internetową projektu w dwóch wersjach językowych - Zorganizowano 2 seminaria projektowe. | Kierunek | EDUKACJA/BADANIA |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

| P.7 Wytypowanie i zmapowanie wybranych fragmentów infrastruktury drogowej, w ramach projektu „Baza danych testowych dla pojazdów autonomicznych” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Celem wykonania zadania było wytypowanie lokalizacji, a następnie przeprowadzenie mapowania odcinków pomiarowych. Lokalizacje zostały wytypowane w taki sposób, by uwzględnić różnorodność warunków infrastrukturalnych oraz ruchowych na drogach. W tym celu lokalizacje zostały dobrane w oparciu o sprawdzoną i potwierdzoną wizjami lokalnymi infrastrukturę pasa drogowego. Kwestie różnorodności warunków ruchowych będą uwzględniane w czasie wykonywania nagrań, tak aby zapewnić wymaganą różnorodność uczestników ruchu i ich zachowań. Część lokalizacji, zgodnie z założeniami projektu została dobrana na podstawie przeprowadzonych analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinkach dróg w Polsce (Wyniki zadania 1 projektu). Dla wszystkich potwierdzonych lokalizacji wykonano weryfikację, która obejmowała m.in. wizję lokalną w lokalizacji w celu potwierdzenia aktualności danych o oznakowaniu i organizacji ruchu oraz weryfikację u zarządcy drogi, czy planuje wykonywać prace modernizacyjne w okresie trwania projektu – tak by zminimalizować zagrożenie wprowadzenia zmian w infrastrukturze, pomiędzy poszczególnymi nagraniami scenariuszy badawczych. Okres realizacji zadania projektu: 2023.05.01 - 2025.06.30 Osiągnięte rezultaty: Określono dokładne lokalizacje miejsc do zmapowania fragmentów infrastruktury o dużej wypadkowości i będących typowymi rozwiązaniami dla Polski oraz skrócony zestaw metadanych istotnych ze względu na wybór danego odcinka pomiarowego do przeprowadzenia w nim mapowania (np. informacji o oznakowaniu, widoczności itp.). Wybrane lokalizacje potwierdzono z zarządcami dróg pod kątem planowanych zmian infrastrukturalnych do czasu zakończenia projektu. no. 815003 | Kierunek | BADANIA |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | NCBR w ramach programu GOSPOSTRATEG |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

# Ratownictwo i Opieka Powypadkowa

| R.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: a) wsparcie istniejących i budowa nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych; b) rozwój Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (wsparcie i budowa nowych lądowisk i baz LPR); c) koncentracja 39 dyspozytorni medycznych do modelu 18 dyspozytorni medycznych w kraju do 2028 r. Osiągnięte rezultaty: a) wzrost w 2024 r. o 4 szpitalne oddziały ratunkowe; b) wzrost w 2024 r. o 4 lądowiska przyszpitalne; c) liczba dyspozytorni medycznych - bez zmian w odniesieniu do poprzedniego roku. | Kierunek | RATOWNICTWO |
|  | Lider | MZ |
|  | Źródła finansowania | budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego, środki własne podmiotów leczniczych |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | a) liczba nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych b) liczba lądowisk przyszpitalnych c) zmniejszenie liczby dyspozytorni medycznych |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | a) 246 b) 263 c) 23 | a) 250 b) 267 c) 23 |
| Na koniec 2024 r. łącznie w kraju funkcjonowało 1675 zespołów ratownictwa medycznego oraz 250 szpitalnych oddziałów ratunkowych posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. W Instrukcji Operacyjnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wpisane było łącznie 280 lądowisk, przy czym 267 to lądowiska przyszpitalne. Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na koniec 2024 r. działały 23 dyspozytornie medyczne z 226 stanowiskami dyspozytorów medycznych. Ponadto na dzień 31 grudnia 2024 r. w Polsce funkcjonowało 17 centrów urazowych dla dorosłych, w których leczeni są pacjenci urazowi, w tym także ofiary wypadków drogowych. W celu diagnostyki i wielospecjalistycznego leczenia skutków ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała u dzieci, na koniec 2024 r. funkcjonowało 11 centrów urazowych dla dzieci. Z danych pozyskanych z Narodowego Funduszu Zdrowia (według stanu na dzień 27 stycznia 2025 r.), od stycznia do listopada 2024 r. udzielono świadczeń 33 090 pacjentom w następujących rodzajach świadczeń: - Leczenie szpitalne (03), - Ratownictwo medyczne (16) oraz - Pomoc doraźna i transport sanitarny od 2009 (17), z rozpoznaniem głównym lub współistniejącym wskazującym na odniesienie szkód w wypadku komunikacyjnym, jak np. V03 - Pieszy ranny w kolizji z samochodem, samochodem dostawczym lub ciężarówką czy V44 - Użytkownik samochodu ranny w kolizji z ciężkim środkiem transportu lub autobusem. Ofiary wypadków drogowych mogą korzystać, poza powyżej wskazanymi świadczeniami, również ze świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Jednocześnie należy zaznaczyć, że oprócz kierunków działań określonych w Programie Realizacyjnym, które wpisane zostały w zadania R.1 i R.2.1, Ministerstwo Zdrowia podejmowało szereg innych działań w zakresie ratownictwa i opieki powypadkowej. Wsparcie finansowe Przede wszystkim wskazać trzeba ogromne wsparcie finansowe infrastruktury ratownictwa medycznego. I. Wsparcie ze środków Funduszu Medycznego polegające na: - modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR W ramach środków Funduszu Medycznego: w wyniku rozstrzygniętego konkursu nr FMSMPL. 01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR zawarto 152 umowy o dofinansowanie z terminem realizacji od 1 stycznia 2024 r. na łączną kwotę dotacji 1 455 857 389,47 zł. W ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji i doposażeniu SOR: - 2 umowy zostały rozwiązane, - 43 umowy zostały zakończone w 2024 r., - 107 umów jest dalej realizowanych z terminem realizacji do 31 grudnia 2025 r. - zakupie ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem Wsparcie ze środków Funduszu Medycznego: w wyniku rozstrzygniętego konkursu ze środków Funduszu Medycznego nr FM-SMPL.02.ZRM.2023 w zakresie zakupu ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) wraz z dodatkowym wyposażeniem zawarto 72 umowy o dofinansowanie z terminem realizacji od 1 stycznia 2024 r. na łączną kwotę dotacji 72 429 573 zł, na zakup 121 ambulansów. W ramach 72 umów na zakup ambulansów z wyposażeniem zakupiono 120 ambulansów (1 umowa na zakup 1 ambulansu wygasła). II. Wsparcie ze środków Budżetu Państwa część 46 – Zdrowie: - dotyczące zakupu sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia dla Baz operacyjnych HEMS, Bazy Samolotowego Zespołu Transportowego oraz Lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego, Działu Szkoleń Medycznych, Działu Logistyki Medycznej, Stacji Obsługi Technicznej, Działu Księgowości, Działu Kadr i Płac, Magazynów, użytkowników EZD oraz majątku trwałego LPR oraz zakupu fabrycznie nowych 4 samochodów osobowych dla LPR (Centrala w Warszawie, Stacja Obsługi Technicznej w Warszawie, Stacja Obsługi Technicznej w Szczecinie) Wsparcie ze środków Budżetu Państwa część 46 – Zdrowie w zakresie zakupów inwestycyjnych łącznie na realizację zakupów inwestycyjnych przekazano w 2024 r. środki w wysokości 5 728 824,30 zł, w podziale na: - zakup sprzętu, aparatury medycznej i wyposażenia dla Baz operacyjnych HEMS, Bazy Samolotowego Zespołu Transportowego oraz Lotniczych Zespołów Ratownictwa Medycznego, Działu Szkoleń Medycznych, Działu Logistyki Medycznej, Stacji Obsługi Technicznej, Działu Księgowości, Działu Kadr i Płac, Magazynów, użytkowników EZD oraz majątku trwałego LPR – na kwotę 3 058 048,30 zł oraz - zakup fabrycznie nowych 4 samochodów osobowych dla LPR – na kwotę 478 916,00 zł. - zakupy inwestycyjne Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego związane z realizacją zadań w zakresie administrowania Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz w zakresie jego rozbudowy i modyfikacji. Zakupy inwestycyjne Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego – na kwotę 2 191 860,00 zł. III. Wsparcie ze środków UE: - Wsparcie istniejących i budowa nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) oraz rozwój Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (wsparcie i budowa nowych lądowisk i baz LPR) w ramach 10 projektów, których realizacja zakończyła się w latach 2023-2024, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działaniu: Infrastruktura ratownictwa medycznego W latach 2023 i 2024 zakończono realizację 10 projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie: Infrastruktura ratownictwa medycznego o łącznej wartości 341 863 755,86 zł (w tym 9 projektów zakończono w 2023 r., 1 z projektów zakończono w 2024 r.). - Inwestycje w infrastrukturę i doposażenie dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury łączności (projekty w trakcie oceny) oraz wsparcie zakupu i instalacji pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego dla kadry Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (umowa o dofinansowanie projektu zawarta w 2024 r.) – realizowane w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021- 2027 w zakresie ratownictwa medycznego w 2024 r. rozpoczęto i zakończono nabory wniosków w zakresie: a. inwestycji w infrastrukturę i doposażenie dyspozytorni medycznych, w tym rozwój infrastruktury łączności na łączną przewidywaną kwotę 113 700 000,00 zł, w tym zawarto dn. 30.12.2024 r. dwa porozumienia o dofinansowanie projektów tj. projektu nr FENX.06.01-IP.03-0002/24 pn. Rozwój infrastruktury łączności radiowej w województwie opolskim na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na kwotę 2 100 000,00 zł oraz projektu nr FENX.06.01-IP.03-0003/24 pn. Modernizacja i rozbudowa sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim na kwotę 2 127 120,41 zł, zaś pozostałe projekty są w trakcie oceny; b. wsparcia zakupu i instalacji pełnego symulatora lotów wraz z wybudowaniem zaplecza szkoleniowego dla kadry Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zawarto umowę o dofinansowanie projektu LPR na kwotę 178 830 000,00 zł. Inne działania W zakresie realizacji innych działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnych z kierunkami wskazanymi w filarach Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030, dotyczących opieki nad ofiarami wypadków drogowych, od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2025 r. realizowany jest program pilotażowy dotyczący oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy. Zgodnie z § 3 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy (Dz. U. z 2022 r. poz. 2805) program skierowany jest m. in. do osób, które mają doświadczenie traumatyczne związane z uczestnictwem pośrednim lub bezpośrednim w wypadku komunikacyjnym. Program realizowany jest przez 18 podmiotów, określonych w załączniku do ww. rozporządzenia. Podmiotem obowiązanym dofinansowania jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponadto Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (jednostka podległ MZ) kontynuowało ogólnopolską kampanię www.bezchemiinadrodze.pl. Kampania adresowana jest głównie do użytkowników ruchu drogowego (kierowcy, pasażerowie i piesi). Portal ukierunkowany jest na: • wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych przez uczestników ruchu drogowego, • upowszechnianie wiedzy na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych przez kierujących pojazdami oraz konsekwencji prawnych związanym z prowadzeniem pojazdu pod wpływem substancji psychoaktywnych, • zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom na ich rolę w kształtowaniu zachowań sprzyjających bezpieczeństwu młodych ludzi w ruchu drogowym. |  |  |

| R.2.1 Modernizacja sprzętu i doposażenie służb ratownictwa drogowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Wymiana ambulansów PRM Osiągnięte rezultaty: Wzrost o 257 ambulansów. Cel na lata 2021-2030 – 1 000 nowych ambulansów. W 2024 r. dysponenci zespołów ratownictwa medycznego zakupili 257 nowych ambulansów. Łącznie od 2021 r. w systemie PRM zakupiono 990 karetek. | Kierunek | RATOWNICTWO |
|  | Lider | MZ |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego, środki własne podmiotów leczniczych |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | a) liczba nowych ambulansów PRM |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 733 | 990 |

| R.2.2 Modernizacja sprzętu i doposażenie służb ratownictwa drogowego z uwzględnieniem odcinków dróg o największym stopniu zagrożenia wypadkami |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: W roku 2024 rozliczono projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV” oraz pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”. Przedmiotem projektów były zakupy pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem np. samochody ratowniczo-gaśnicze przystosowane do ratownictwa drogowego, samochody specjalne wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego, a także inne samochody wyposażone w sprzęt do organizacji i wsparcia działań na drogach dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego kraju, stanowiące zabezpieczenie drogowych szlaków komunikacyjnych. Realizacja projektów pozytywnie wpłynęła na poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki usprawnieniu możliwości ewakuacji osób poszkodowanych w wypadkach na drogach oraz likwidacji skutków powstałych zagrożeń dla życia i zdrowia oraz środowiska naturalnego na terenie Polski. Nastąpił wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowany przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto opracowano i przesłano do Centrum Unijnych Projektów Transportowych dokumentację aplikacyjną projektu pn.: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap VI”, który realizowany będzie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027: priorytet FEnIKS.05 Wsparcie sektora transportu z EFRR, działanie FEnIKS.05.03 Drogi i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przedmiotem projektu będą: - zakupy sprzętu dla służb drogowego ratownictwa technicznego w tym pojazdów z niezbędnym specjalistycznym wyposażeniem np. samochody ratowniczo-gaśnicze przystosowane do ratownictwa drogowego dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie całego kraju, - zadania związane z przygotowaniem i zarządzaniem projektem oraz działania informacyjno-promocyjne. Projekt zakłada usprawnienie działań PSP na obszarze Polski w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków na drogach. Realizacja projektu będzie wspierała rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej. Zakłada się, że nastąpi wzrost efektywności systemu ratownictwa na drogach realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej. W 2024 roku jednostki organizacyjne PSP zakupiły i wprowadziły do użytkowania m.in. niżej wymienione samochody pożarnicze: - 18 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, - 22 ciężkie samochody ratowniczo-gaśniczych, - 1 lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego, - 1 samochód ratownictwa technicznego, - 40 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, - 14 samochodów z drabiną mechaniczną, - 2 autocysterny. Zakupione pojazdy usprawnią oraz zwiększą skuteczność prowadzonych działań ratowniczych na drogach na terenie całego kraju. Modernizacja sprzętu odbywa się również w ramach przyznanych dotacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Wzrost potencjału następuje poprzez rozbudowę sieci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i realizowany będzie zgodnie ze „Zbiorczym planem sieci jednostek ochotniczych straży pożarnych przewidzianych do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w latach 2025-2028”, zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP. Skuteczność prowadzonych działań uzyskuje się również poprzez szkolenia i kursy prowadzone dla funkcjonariuszy PSP jak również dla członków OSP. W 2024 r. w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła szkolenia dotyczące m.in. następujących zagadnień: - ratownictwo techniczne w transporcie drogowym, - ratownictwo chemiczne i ekologiczne, - zagrożenia i taktyka gaszenia pojazdów elektrycznych i hybrydowych, - transport towarów niebezpiecznych, - kierowanie ruchem drogowym, - doskonalenie techniki jazdy dla kierowców-operatorów samochodów z drabiną mechaniczną, - doskonalenie techniki jazdy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych, - współdziałanie z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, - kwalifikowana pierwsza pomoc. W roku 2024 przedstawiciele Komendy Głównej PSP uczestniczyli w V Konferencji pn. „Nowoczesne Samochody Technologia Napraw i Likwidacja Szkód Komunikacyjnych”. Osiągnięte rezultaty: W roku 2024 jednostki PSP kontynuowały realizację dwóch projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T: - projekt pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap IV”, - projekt pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap V”. W 2024 r. odbywały się odbiory zakupionych w ramach ww. projektów samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz wprowadzanie ich do użytkowania w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. Komendant Główny PSP w 2024 r. włączył do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego 125 nowych jednostek OSP oraz 1 jednostkę wojskowej straży pożarnej. Stan jednostek OSP włączonych do ksrg na dzień 31.12.2024 r. wynosi 5155. Rozbudowa sieci jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz systematyczne doposażanie w sprzęt ratowniczy, wykorzystywany podczas działań na drogach, przyczynia się do skrócenia czasu dojazdu do zdarzenia, a co za tym idzie ma wpływ na szybsze udzielanie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. | Kierunek | RATOWNICTWO |
|  | Lider | MSWiA |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa/ MSWiA |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | - liczba samochodów ratownictwa technicznego - liczba sprzętu ratownictwa technicznego (sprzęt hydrauliczny) - stan zestawów ratownictwa medycznego R1 |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | - 1 844 - 60 468 - 11 581 | - 1 848 - 62 396 - 12 065 |

| R.3 Działania edukacyjno – informacyjne w ramach ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Co roku, w trzecią niedzielę miesiąca obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. W 2016 roku została podpisana „Deklaracja dotycząca współpracy w zakresie pomocy ofiarom wypadków drogowych oraz wspierania działań edukacji społecznej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”, która stanowiła podkreślenie woli i chęci coraz szerszej współpracy w Polsce parterów na rzecz wsparcia filaru opieki powypadkowej i realizacji zadań edukacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Jednym z punktów dokumentu była deklaracja sygnatariuszy dotycząca zaangażowania w organizację ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Przedmiotowe zamówienie jest jedną z realizacji przyjętego zobowiązania. W ramach zadania zostały zrealizowane działania edukacyjne wraz z przygotowaniem i przeprowadzenie obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w dniu 17 listopada 2024 r. w miejscowości Zabawa pod Tarnowem. W organizowanych z tej okazji uroczystościach 17 listopada 2024 r. w Zabawie pod Tarnowem w Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz zaproszeni goście. W sanktuarium odbyła się Msza Święta, w intencji ofiar wypadków i ich rodzin podczas, której odbyły się też wypominki. Natomiast pod pomnikiem ofiar wypadków drogowych zostały złożone kwiaty oraz zasadzone zostało symboliczne Drzewo Pamięci. Po uroczystościach pod pomnikiem odbyła się konferencja prasowa, w której brali udział organizatorzy, zaproszeni goście, przedstawiciele prasy i członkowie rodzin ofiar wypadków drogowych. W tym samym dniu na terenie całego kraju, odbyły się akcje i wydarzenia poświęcone upamiętnieniu ofiar wypadków drogowych oraz działań profilaktycznych z apelem o bezpieczną jazdę na polskich drogach. Osiągnięte rezultaty: Co roku na polskich drogach ginie ok 2 tys. osób (w roku 2023 śmierć w wyniku wypadków drogowych poniosło 1 893 osób). Obchody Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych spełniają rolę zarówno terapeutyczną dla osób, które straciły biskich na drodze jak i prewencyjną dla ogółu społeczeństwa. | Kierunek | OPIEKA POWYPADKOWA |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Działanie edukacyjne wraz z przygotowaniem i przeprowadzeniem obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 1 | 1 |

| R.4 Opracowanie metodologii i analizy kosztów leczenia traumy po wypadkach drogowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Zaplanowano opracowanie metodologii wyceny kosztów traumy powypadkowej i sporządzenie na podstawie przyjętej metodologii wyceny kosztów traumy powypadkowej ofiar wypadków drogowych w Polsce w 2023 r., z uwzględnieniem: 1) kosztów utraty produktywności osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, 2) kosztów leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w wypadkach drogowych - obliczonych osobno dla urazów fizycznych i urazów psychicznych. | Kierunek | OPIEKA POWYPADKOWA |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Wykonanie opracowania i jego publikacja |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 0 | 0 |
| Osiągnięte rezultaty: W 2024 r. Sekretariat KRBRD planował wykonanie opracowania pn.: Analiza kosztów traumy powypadkowej ofiar wypadków drogowych w Polsce w 2023 r. Po dokonaniu szacowania wartości zamówienia publicznego, z uwagi na bardzo wysokie koszty zadania, znacznie przekraczające zaplanowane wydatki Sekretariatu KRBRD zrezygnowano z realizacji zadania. |  |  |

| R.5 Doskonalenie umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Edukacja żołnierzy i pracowników wojska w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis planowanych działań : Koordynacja szkoleń i warsztatów w zakresie pierwszej pomocy. Harmonogram czasowy: 2021 – 2030. Osiągnięte rezultaty: Podniesienie świadomości, pogłębienie wiedzy oraz nabycie, utrwalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy | Kierunek | RATOWNICTWO I OPIEKA POWYPADKOWA |
|  | Lider | KGŻW |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe ŻW |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | - Ilość przeprowadzonych zajęć: 17, - ilość uczestników zajęć: 119; |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 1 | 1 |

| R.6 Rozwój Ratownictwa Drogowego, pomoc poszkodowanym w wypadkach drogowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Na koniec 2024 działało około 1 800 wolontariuszy (Ratowników Drogowych PZM i Instruktorów Ratownictwa Drogowego). Większość z nich odbyła przeszkolenie w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, zdobywając tytuł Ratownika. PZM dąży do pozyskania i szkolenia nowych kadr. Ratownicy Drogowi, szkoląc, uświadamiają potrzebę znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy. Ratownicy Drogowi PZM zabezpieczają i uczestniczą służąc swoją wiedza i umiejętnościami w różnego rodzaju imprezach masowych, jak np.: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, spotkania młodych, obchody światowych i europejskich wydarzeń o charakterze edukacji komunikacyjnej i związanej z ratowaniem ludzkiego życia i zdrowia. W ramach tych przedsięwzięć organizowali atrakcyjne pokazy ratownicze, organizowali punkty szkoleniowe i informacyjne. Osiągnięte rezultaty: Kontynuacja rozwoju Ratownictwa Drogowego. Niesienie pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych; ratując ich życie i ograniczając niekorzystne skutki dla zdrowia wynikające z tych zdarzeń. Przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej uczestników ruchu drogowego. Rozwój Ratownictwa Drogowego. Zwiększenie ilości wolontariuszy (Ratowników Drogowych i Instruktorów Ratownictwa Drogowego). | Kierunek | RATOWNICTWO |
|  | Lider | PZM |
|  | Źródła finansowania | Środki własne |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Ilość Ratowników Drogowych PZM |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12. 2024 |
|  | ok. 2.000 osób | ok. 1.800 osób |

# System Zarządzania BRD

| S.1 Monitoring wybranych postaw i opinii uczestników ruchu drogowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Przeprowadzenie badania postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przedstawienie wyników w/w badań wraz z wnioskami. Celem badania było poznanie postaw i opinii społeczeństwa względem najważniejszych/wybranych problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rekomendowanych jak i oczekiwanych zmian. Sekretariat KRBRD prowadzi m.in. działania w zakresie badań naukowych oraz analizy i oceny podejmowanych działań w szczególności w kontekście założeń wieloletniego krajowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 oraz jego dokumentów wykonawczych - Programów Realizacyjnych. Osiągnięte rezultaty: W wyniku przeprowadzonego badania sporządzono raport graficzno-opisowy wraz z wnioskami i rekomendacjami, które pozwalają zarówno na poznanie postaw i opinii społeczeństwa względem bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i właściwe ukierunkowanie przyszłych działań strategicznych i programowych zmierzających do systemowego podejścia Rządu RP do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach. | Kierunek | SYSTEM |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Raport z badania postaw i opinii uczestników ruchu drogowego |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | - | Opracowanie raportu z badania |

| S.2 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu organizacji ruchu na drogach samorządowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Projekt zakłada wykonanie ogólnopolskich szkoleń z zakresu organizacji ruchu na drogach samorządowych w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szkolenia z w/w zakresu dedykowane będą grupie docelowej: przedstawiciele kadry kierowniczej jak i niższego szczebla organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz projektantów tych jednostek. | Kierunek | SYSTEM |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet UE/ FEnIKS |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba województw w których zostaną przeprowadzone szkolenia |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
| Osiągnięte rezultaty: Zadanie było planowane do rozpoczęcia w 2024 r. Z uwagi na dokonanie zmian merytorycznych oraz finansowych procedurę przetargową rozpoczęto w IV kwartale 2024 r. Zmiany merytoryczne dotyczyły zakresu tematycznego szkoleń oraz cykli szkoleniowych dostosowanych do uczestników szkolenia. Celem powyższych zmian była maksymalizacja efektów realizacji szkoleń poprzez wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze i w jej otoczeniu przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz najnowszych rozwiązaniach i wytycznych w tej materii obejmujących zagadnienia z zakresu organizacji ruchu na drogach samorządowych. |  |  |

| S.3 Wymiana wiedzy pomiędzy Polską a wybranymi krajami UE dot. najlepszych rozwiązań poprawy BRD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: “EU Road Safety +”, będący kontynuacją programu „EU Road Safety Exchange” to projekty twinningowe, wspierające poprawę zdolności instytucjonalnych oraz wymianę wiedzy i najlepszych praktyk w kwestiach bezpieczeństwa drogowego między państwami członkowskimi UE. Projekt koncentruje się na 19 państwach członkowskich UE (w tym Polsce) zidentyfikowanych jako mających największy potencjał w zakresie osiągnięcia znaczącej poprawy bezpieczeństwa drogowego. Istotą projektu jest seria działań twinningowych, w ramach których wiodący unijni specjaliści ds. bezpieczeństwa drogowego wymieniają się ze swoimi odpowiednikami z wybranych państw członkowskich doświadczeniami w zakresie skutecznych strategii i polityk bezpieczeństwa drogowego. Działania obejmują warsztaty tematyczne, seminaria internetowe, wizyty studyjne, a także seminarium podsumowujące na temat najlepszych praktyk. Jako partnerzy do współpracy dla strony polskiej zostały wskazane Dania i Belgia. W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne ekspertów z Polski w Danii (Kopenhaga, 15-16 maja 2024 roku) oraz w Belgii (Bruksela, 23-24 września 2024 roku), jak również warsztaty brd z udziałem ekspertów z Polski, Danii, Belgii oraz Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (Kraków i Katowice, 5-6 grudnia 2024 roku). Tematami ww. wydarzeń były edukacja szkolna w zakresie brd, bezpieczne korzystanie z jednośladów oraz zapobieganie prowadzeniu pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. Ponadto w ramach tego samego projektu, przedstawiciel Sekretariatu Krajowej Radu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wziął udział we Wspólnym Wydarzeniu EURSE w Gandawie w dniach 24-25 września 2024 roku. Tematem przewodnim tego wydarzenia były rozwiązania służące poprawie bezpieczeństwa miejskiego ruchu drogowego. Osiągnięte rezultaty: W Polsce w ostatnich latach odnotowuje się stałe zmniejszanie liczby ofiar śmiertelnych i liczby ciężko rannych w wypadkach drogowych. Dzięki realizowanemu projektowi można wspierać likwidację różnic i dysproporcji w zakresie bezpieczeństwa drogowego pomiędzy państwami członkowskimi UE. Służy on wsparciu tych krajów, które mają największy potencjał, aby dokonać znaczących ulepszeń. Głównymi odbiorcami docelowymi są decydenci i specjaliści ds. bezpieczeństwa drogowego pracujący w wybranych krajach. Projekt przyczynia się do poprawy koordynacji polityki bezpieczeństwa drogowego i wdrożenia skutecznych środków ich realizacji. Uczestnicy otrzymali wsparcie w obszarze uzasadniania i wprowadzania środków, które prowadzą do szybkich i wymiernych korzyści w zakresie bezpieczeństwa drogowego, jak również angażowania się w długoterminowe strukturalne działania naprawcze. Więcej informacji: https://etsc.eu/eu-road-safety-exchange-expands/. | Kierunek | SYSTEM |
|  | LIDER | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet UE/ETSC |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Realizacja projektu według przyjętego harmonogramu |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Zaplanowano | Zrealizowano |

| S.4 Wyznaczenie wskaźników efektywności działań w obszarze BRD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety). Projekt Trendline jest kontynuacją projektu Baseline. Opis projektu: Komisja Europejska określiła zestaw podstawowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs), obejmujący wszystkie elementy „bezpiecznego systemu” (Safe System). Ich stały monitoring ma pozwolić na podejmowanie sprofilowanych działań interwencyjnych mających odwrócić niekorzystne trendy. Określenie wartości wskaźników oraz monitorowanie ich zmian w czasie umożliwi przeprowadzenie oceny realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekcie TRENDLINE, podobnie jak w projekcie BASELINE, wskazano 8 podstawowych wskaźników brd, z czego Polska będzie wyznaczać wartości 5 z nich: - KPI 1: Prędkość - KPI 2: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci - KPI 3: Kaski - KPI 4: Alkohol - KPI5: Rozproszenie uwagi W projekcie TRENDLINE dodatkowo wskazano 10 eksperymentalnych wskaźników KPI, w Polsce zostaną wyznaczone 4 z nich w ramach pilotażu: - KPI: Stosowanie kasków przez kierowców mikro pojazdów silnikowych (e-hulajnogi, e-rowery, UTO); - KPI: Stosowanie oświetlenia przez rowerzystów po zmroku; - KPI: Alternatywne wskaźniki prędkości; - KPI: Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Cel projektu: Celem projektu jest aktualizacja metodologii badań na podstawie doświadczeń w projekcie Baseline dotyczących ośmiu podstawowych wskaźników KPI i przygotowanie metodologii dotyczących wyznaczenia 10 wskaźników eksperymentalnych oraz przeprowadzenie pomiarów w celu wyznaczenia podstawowych i eksperymentalnych wskaźników KPI w krajach partnerskich. Projekt ma za zadanie wspierać rządy krajów członkowskich UE w zbieraniu i raportowaniu tych wskaźników. Okres realizacji projektu: Lata 2022-2025 Osiągnięte rezultaty: Aktualizacja aplikacji mobilnej do zbierania danych w terenie zgodnie z wymogami metodologii Trendline. Szkolenie zespołów wyznaczonych do realizacji badań w terenie, mających na celu zebranie danych potrzebnych do wyznaczenia czterech z pięciu podstawowych wskaźników KPI: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci, Kaski, Alkohol, Rozproszenie uwagi. Przeprowadzenie badań związanych z wyznaczeniem wskaźnika KPI Prędkość – zlecenie w ramach przetargu. Przeprowadzenie badań terenowych, podczas których zebrano niezbędne dane do ustalenia wskaźników KPI. Przygotowanie i analiza statystyczna zebranych danych. Praca nad metodologiami do wyznaczenia czterech wskaźników eksperymentalnych w zakresie: Stosowania kasków przez kierowców mikro pojazdów silnikowych (e-hulajnogi, e-rowery, UTO); Stosowania oświetlenia przez rowerzystów po zmroku; Alternatywnych wskaźników prędkości; Nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ruchu drogowego. Przygotowanie zespołów do zbierania danych potrzebnych do wyznaczenia wskaźników eksperymentalnych. Realizacji pomiarów w terenie. Przygotowywanie danych do przekazania koordynatorowi projektu. | Kierunek | SYSTEM |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | Grant DG MOVE KE, budżet państwa w ramach programu "Projekty Międzynarodowe Współfinansowane", wkład własny |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 1 | 1 |

| S.5 Funkcjonowanie Polskiego Obserwatorium BRD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: - rozpowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk (procedury zbierania danych, analizy, podejmowane działania, ocena uzyskanych efektów), - publikacja raportów międzynarodowych o tematyce brd, - publikacja informacji o ważnych wydarzeniach, nagrodach w zakresie brd, - udostępnianie danych i informacji przedstawicielom władzy różnych szczebli oraz specjalistom i społeczeństwu, - zbieranie danych (nadzór i weryfikacja), - opracowywanie analiz i badań oraz ich publikacja na portalu, m.in. Analizy danych o wypadkach i kolizjach z udziałem pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych w okresie 2019-2023, - ocena programów i wdrożonych działań m.in. Analiza PRZED i PO wpływ zmiany w PoRD na brd w latach 2019-2023 (pełny tytuł: STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE W 2023 ROKU Analiza wpływu zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzonych w 2021 roku na bezpieczeństwo ruchu drogowego), - współpraca z Wojewódzkimi Obserwatoriami BRD, WORD-ami i innymi instytucjami krajowymi, m.in. diagnoza stanu bezpieczeństwa w województwie podkarpackim, - współpraca z europejską bazą danych (CARE) i Komisją Europejską DG MOVE, - współpraca z międzynarodową Bazą Danych o Wypadkach Drogowych (IRTAD), WHO. Cel projektu: Rozwój i wdrożenie jednolitego systemu monitorowania (m.in. poprzez usprawnienie systemu zbierania danych oraz rozszerzenie zakresu i integrację baz danych). Osiągnięte rezultaty: - opracowanie i publikowanie raportów dotyczących analiz głównych problemów BRD, - rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Kierunek | SYSTEM |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | Środki ITS |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba wyświetleń i osób odwiedzających Portal POBRD |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Wyświetleń 75 656 Odwiedzających 11 588 | Wyświetleń 163 915 Odwiedzających 18 863 |

| S.6 Opracowanie wytycznych organizacji ruchu drogowego z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Opracowanie wytycznych organizacji ruchu drogowego z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej jako narzędzia do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowanie zawiera: a) wykonanie analizy obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji ruchu drogowego z zastosowaniem sygnalizacji świetlnej, skonfrontowanie ich z najnowszą wiedzą i praktyką oraz wyciagnięcie wniosków, b) sformułowanie propozycji wymagań, które powinny znaleźć się w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z późn. zm.) oraz ewentualnie w innych przepisach prawa; c) opracowanie wzorców i standardów, w rozumieniu art. 7 ust. 3b ustawy – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących szczegółowych warunków sytuowania sygnalizatorów drogowych w pasie drogowym (WR-Z). Osiągnięte rezultaty: Weryfikacja obowiązujących przepisów, skonfrontowanie ich z najnowszą wiedzą i praktyką oraz zaproponowanie nowych regulacji (o charakterze norm prawnych oraz wzorców i standardów), mając na uwadze potrzebę zwiększania poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Realizacja opracowania |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  |  | Zrealizowano |

| S.7 Międzynarodowa Konferencja "Ograniczanie Wypadków i Niebezpiecznych Zdarzeń Drogowych" iCRASH’24 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Konferencja "Ograniczanie Wypadków i Niebezpiecznych Zdarzeń Drogowych" iCRASH’24 została zorganizowana w dniach 26-27 września 2024 r. w Inowrocławiu. Program wydarzenia obejmował 3 sesje merytoryczne, wypełnione praktyczną wiedzą, prezentacjami i dyskusją oraz pokaz testów zderzeniowych na poligonie badawczym. W trakcie sesji I "Systemy biernego bezpieczeństwa ruchu" prelegenci zaprezentowali metody projektowania połączeń barier w oparciu o CEN/TS 1317-10:2023, innowacyjne promieniowe terminale drogowe o zwiększonych parametrach pochłanialności energii, ultralekkie bezpieczne bariery drogowe i mostowe ze stali o podwyższonej wytrzymałości i nowatorskim systemie montażu oraz innowacyjne i nowoczesne rozwiązania urządzeń BRD do zastosowania na łukach i zabezpieczenia przeszkód punktowych. Prelekcje wygłoszone w sesji II "Systemy ITS w BRD" dotyczyły roli i znaczenia systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym dla BRD w Polsce; inteligentnego autonomicznego rozproszonego systemu rozpoznawania, analizy i zarządzania ruchem w obrębie skrzyżowań; poprawy bezpieczeństwa w strefie robót drogowych dzięki cyfryzacji i C-ITS, a także potencjału sztucznej inteligencji w sterowaniu ruchem drogowym. Innowacyjne podejścia do badań urządzeń BRD oraz aktualne badania nad pasywnymi systemami bezpieczeństwa ruchu w infrastrukturze drogowej w Niemczech zostały omówione w sesji III "Badania zderzeniowe systemów biernego bezpieczeństwa ruchu". Każda sesja kończyła się dyskusją, podczas której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań obecnym ekspertom. W drugim dniu konferencji na poligonie badawczym zostały przeprowadzone dwa testy zderzeniowe. Podczas pierwszego testu w barierę drogową uderzał samochód osobowy o masie 900 kg rozpędzony do prędkości ok. 100 km/h. W trakcie drugiego testu pojazd ciężarowy o masie 36 000 kg uderzał w barierę przy prędkości ok. 65 km/h. Uczestnicy konferencji mogli zobaczyć, jakie konsekwencje niesie za sobą zderzenie pojazdów z barierą drogową. Więcej informacji: https://icrash24.ibdim.edu.pl Osiągnięte rezultaty: Bezpieczeństwo ruchu drogowego od zawsze pozostaje w sferze zainteresowań Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Wiele realizowanych prac badawczych jest ściśle związanych ze sposobami jego poprawy. Zorganizowana konferencja miała na celu m.in. promowanie najnowszych badań i technologii w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego oraz identyfikację wyzwań i barier w implementacji nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie. Była to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy na temat BRD oraz wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami krajowymi i zagranicznymi. Wydarzenie przyczyniło się do rozwoju nowych technologii i metod poprawy bezpieczeństwa na drogach, a także zwiększyło świadomość społeczną na temat znaczenia tego zagadnienia. | Kierunek | INŻYNIERIA |
|  | Lider | IBDiM |
|  | Źródła finansowania |  |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | - zasięg wydarzenia - liczba uczestników |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | - | 1. międzynarodowy 2. 75 uczestników (w tym: przedstawiciele administracji drogowej, firm oraz pracownicy naukowi) |

| S.8 Projekt Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSC European Road Safety Charter) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego obejmuje swoim zasięgiem interesariuszy bezpieczeństwa ruchu drogowego działających na terenie całej Unii Europejskiej. Opis projektu: Karta została zainicjowana w 2004 r. przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) w ramach programu działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w 2021 r. Komisja Europejska oficjalnie wznowiła Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, największą platformę społeczeństwa obywatelskiego, której celem jest wsparcie realizacji Wizji Zero polegającej na zmniejszeniu liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do prawie zera do 2050 r. W ramach Karty utworzono sieć krajowych Punktów Kontaktowych i centrum informacyjne ERSC, które zapewniły dostęp do ekspertów brd i ds. komunikacji. Sygnatariusze Karty łączą siły i wysiłki, aby budować społeczność bezpieczeństwa drogowego w ramach wspólnego celu – „Twoje zaangażowanie może uratować życie na naszych drogach”. Aby zwiększyć świadomość o zagrożeniach w ruchu i swoją obecność na szczeblu lokalnym i krajowym, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu DG MOVE intensywnie współpracowała z siecią krajowych Punktów Kontaktowych w 27 państwach członkowskich UE, w których ok. 3 500 podmiotów publicznych i prywatnych podpisało Kartę i podjęło działania i inicjatywy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego skierowane do swoich członków, pracowników i pozostałej części społeczeństwa obywatelskiego. Te różnorodne podmioty stworzyły społeczność, której członkowie mogli dzielić się swoją wiedzą i podejmowanymi działaniami, inspirując się i ucząc od siebie nawzajem. Zróżnicowana społeczność sygnatariuszy Karty składa się z przedsiębiorstw, stowarzyszeń, władz lokalnych, instytucji badawczych, uniwersytetów i szkół. Cel projektu: Celem projektu jest, poprzez działania sygnatariuszy Karty, wzmocnienie kultury bezpieczeństwa ruchu drogowego w całej Europie, pogłębienie powszechnej wiedzy na temat przyczyn wypadków drogowych oraz pomoc w tworzeniu środków i rozwiązań prewencyjnych. W szczególności działania prowadzone w ramach Karty mają na celu: - zachęcanie i wspieranie europejskich stowarzyszeń, szkół, uniwersytetów, przedsiębiorstw i firm oraz władz lokalnych do podjęcia działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie; - uznanie wkładu społeczeństwa obywatelskiego w poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego; - ułatwienie członkom społeczeństwa obywatelskiego zdobywanie i dzielenie się wiedzą na temat zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego w UE; - ułatwienie dialogu w celu transferu doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na wszystkich szczeblach w UE. Okres realizacji projektu: Lata 2024-2028 Osiągnięte rezultaty: W ramach projektu Karty funkcjonuje Krajowy Punkt Kontaktowy Karty w ITS. Prowadzone są wysiłki mające na celu rozbudowę krajowej sieci interesariuszy brd, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi podmiotami. Ponadto, KPK Karty wspiera sygnatariuszy w kontaktach z liderem projektu, a także z przedstawicielami Komisji Europejskiej, zachęca do dzielenia się doświadczeniami i inicjatywami realizowanymi w Polsce z sygnatariuszami w całej Europie. Krajowy Punkt Kontaktowy przygotowuje polskie wersje newslettera rozsyłanego do interesariuszy brd w kraju, a także bierze udział w konferencjach i seminariach promując założenia Karty BRD i zachęcając nowych potencjalnych członków do podpisania Karty. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | Grant Komisji Europejskiej |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

| S.9 ESRA 3 (E-Survey on Road Users Attitudes) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Światowe badanie opinii społecznej na temat głównych problemów w ruchu drogowym ESRA3 (E-Survey on Road Users Attitudes) jest kontynuowane w ITS od 2015 r. (wcześniej prowadzone w ramach projektu SARTRE). Opis projektu: Projekt polega na przeprowadzeniu badania opinii społecznej w 39 krajach na 5 kontynentach oraz przygotowaniu raportów krajowych i tematycznych. Respondenci (5 grup uczestników ruchu drogowego: kierowcy, motocykliści/motorowerzyści, rowerzyści, piesi, użytkownicy UTO) odpowiadali na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety internetowej dotyczące 10 zakresów tematycznych: środek transportu, poczucie bezpieczeństwa, jazda pod wpływem alkoholu/lekarstw, prędkość, stosowanie pasów bezpieczeństwa, stosowanie kasków przez rowerzystów/motocyklistów/rowerzystów, rozproszenie uwagi w ruchu drogowym (stosowanie telefonów komórkowych, zmęczenie), bezpieczeństwo infrastruktury, egzekwowanie przepisów nad ruchem drogowym, wsparcie działań prewencyjnych. Cele projektu: Zebranie porównywalnych i wiarygodnych informacji o opiniach, zachowaniach i postawach użytkowników dróg na temat zagrożeń występujących w ruchu drogowym i działań prewencyjnych podejmowanych w tym obszarze. Okres realizacji projektu: Lata: 2022-2024 Osiągnięte rezultaty: Przygotowanie raportów tematycznych dotyczących głównych problemów brd / grup uczestników ruchu przez przedstawicieli Komitetu Sterującego ESRA (którego członkiem jest również ITS). Przygotowanie strategii komunikacji dotyczącej rozpowszechniania wyników ESRA3. Wstępne prace nad realizacją badania ESRA4. Przygotowanie raportów tematycznych: - Subiektywne postrzeganie bezpieczeństwa i zagrożenia w ruchu drogowym, raport Nr 2 - Rozproszenie uwagi w ruchu drogowym (m.in. stosowanie telefonów komórkowych) i zmęczenie ESRA3, raport Nr 3 - Skuterzyści i motocykliści ESRA3, raport Nr 4 - Młodzi i starsi kierowcy, raport Nr 5 - Elektryczne hulajnogi ESRA3, raport Nr 6 Infrastruktura drogowa ESRA3, raport Nr 8 | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | ITS |
|  | Źródła finansowania | Środki własne ITS |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

| S.10 Wdrażanie rozwiązań mających wpływ na poprawę porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: - Wdrażanie rozwiązań mających wpływ na poprawę porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego. - Dostosowanie przepisów do postępu technicznego oraz oczekiwań społecznych. - Przygotowanie projektów aktów wykonawczych z obszaru przepisów o ruchu drogowym, pozostających we właściwości MSWiA. Osiągnięte rezultaty: - Udział w pracach nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowaniem i sprawowaniem przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r. W szczególności przygotowano projekt zmiany w ustawie o Policji stwarzający Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji podstawę zlecania Policji pilotowania przejazdu pojazdu przewożącego osoby, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas tego przewozu. Ustawa została opublikowana w Dz. U. z 2024 r. poz. 1006. - Udział w pracach międzyresortowego zespołu (MS/MSWiA/MI) przygotowującego projekt ustawy mającej na celu zwiększenie skuteczności zwalczania ,,piractwa drogowego”, w tym także ściganie organizatorów i uczestników nielegalnych wyścigów samochodowych. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości i umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rządu pod nr UD185. - Kontynuowanie prac nad przygotowaniem projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającym rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej, mającego na celu uzupełnienie dotychczasowych regulacji oraz dostosowanie do zmian w ustawach. Rozporządzenie zostało wydane w dniu 20 sierpnia 2024 r. i opublikowane w Dz. U. poz. 1278. - Prace na projektem nowego zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie pełnienia służby na drogach. | Kierunek | LEGISLACJA/SYSTEM |
|  | Lider | KGP |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |

| S.11 Analiza danych statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Ogólne i tematyczne analizy stanu bezpieczeństwa prowadzone okresowo i doraźnie, w tym na potrzeby realizacji przez Policję programów na rzecz bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Osiągnięte rezultaty: Przygotowano szereg opracowań dotyczących stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in.: - Analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w ujęciu miesięcznym, - Publikację „Wypadki drogowe w Polsce w 2023 roku”, - Analizy czasów reakcji na autostradach i drogach ekspresowych, - Sprawozdania z realizacji „Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa pieszych na lata 2024-2026”, - Sprawozdania z realizacji „Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa rowerzystów na lata 2024-2026”, - Sprawozdania z realizacji „Krajowego Programu działań Policji na rzecz bezpieczeństwa motocyklistów na lata 2024-2026”. | Kierunek | BADANIA |
|  | Lider | KGP |
|  | Stan na 31.12. 2023 | Stan na 31.12.2024 |

| S.12 Współpraca międzynarodowa w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: - Działania wynikające z członkostwa w Europejskiej Organizacji Policji Ruchu Drogowego ROADPOL; - Współpraca w ramach Unii Europejskiej oraz z krajami będącymi stroną układów i porozumień z UE. Osiągnięte rezultaty: - W dniach 19-23 lutego 2024 r. przedstawiciel BRD KGP wziął udział w realizowanym przez MFiPR Twinningowym Projekcie realizowanym w Gruzji „Support in establishment of comprehensive road safety database and further improvement of road safety management in Georgia”; - Udział polskiej Policji w paneuropejskich działaniach pn. „TRUCK&BUS” dnia 25 lutego 2024 r. prowadzonych pod patronatem ROADPOL - działania funkcjonariuszy ruchu drogowego na rzecz brd; - Przedstawiciel BRD KGP wziął udział w webinarze ROADPOL dot. problematyki związanej z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości jazdy – 17 kwietnia 2024 r. (online); - Udział polskiej Policji w paneuropejskich działaniach pn. „PRĘDKOŚĆ” dnia 19 kwietnia 2024 r. oraz 5 sierpnia 2024 r. prowadzonych pod patronatem ROADPOL - działania funkcjonariuszy ruchu drogowego na rzecz brd; - Udział przedstawicieli BRD KGP w obradach Grupy Roboczej oraz Rady ROADPOL w dniach 22-26 kwietnia 2024 r. w Bugibbie (Malta); - Udział przedstawicieli BRD KGP w wizycie studyjnej w ramach Projektu EU Road Safety Exchange II w Kopenhadze (Dania) w dniach 14-16 maja 2024 r.; - Udział w konferencji naukowej dot. planowania urbanistycznego i bezpieczeństwa w ruchu drogowym na Uniwersytecie Naif Arab w dniach 22 – 26 lipca 2024 r. w Rijadzie (Arabia Saudyjska); - Udział 4 funkcjonariuszy polskiej Policji w „VII międzynarodowym szkoleniu w zakresie bezpiecznej jazdy dla policyjnych motocyklistów” realizowanym w Salzburgu w dniach 9-12 września 2024 r. W VII edycji Międzynarodowego Szkolenia wzięło udział około 130 funkcjonariuszy z europejskich służb mundurowych; - Udział w paneuropejskich działaniach pn. ROADPOL Safety Days 16-22 września 2024 r. - krajowe działania policjantów ruchu drogowego na rzecz brd; - Udział przedstawicieli BRD KGP w wizycie studyjnej w ramach Projektu EU Road Safety Exchange II w Brukseli (Belgia) w dniach 22-24 września 2024 r.; - Udział przedstawicieli BRD KGP w obradach Grupy Roboczej oraz Rady ROADPOL w dniach 7 – 11 października 2024 r. w Fiuggi (Włochy); - Przeprowadzenie krajowych działań przez funkcjonariuszy ruchu drogowego w dniach 31 października – 17 listopada 2024 r. ukierunkowanych na badanie trzeźwości kierujących pojazdami wynikających z międzynarodowego Projektu „TRENDLINE”; - Udział w seminarium dot. badania wypadków drogowych organizowanej przez ROADPOL we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego Guardia Civil w dniach 4 – 8 listopada 2024 r. w Meridzie (Hiszpania); - Zorganizowanie 20 listopada 2024 r. Konferencji podsumowującej Inicjatywę bilateralną „POL-NOR II Współpraca w obszarze bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” – udział przedstawicieli norweskiej Policji ruchu drogowego; - W dniu 28 listopada 2024 r. przedstawiciel BRD KGP wziął udział w spotkaniu Inauguracyjnym Euro Control Route i wystąpił w roli eksperta w panelu dyskusyjnym w zakresie współpracy międzynarodowej Policji ruchu drogowego; - Udział przedstawicieli BRD KGP w zorganizowanym przez WHO Drugim Spotkaniu Wysokiego Szczebla Policji Ruchu Drogowego w Baku (Azerbejdżan) w dniach 8-12 grudnia 2024 r. Przedmiotowe wydarzenie zgromadziło przedstawicieli 25 państw oraz kilku organizacji międzynarodowych; - Udział przedstawiciela BRD KGP w spotkaniu Grupy Roboczej ROADPOL w dniach 17 stycznia, 20 marca, 11 września oraz 13 listopada 2024 r. (online). | Kierunek | SYSTEM |
|  | Lider | KGP |
|  | Źródła finansowania | Środki budżetowe Policji Budżet ROADPOL Budżet NMF i FWD EOG |
|  | Stan na 31.12. 2023 | Stan na 31.12.2024 |

| S.13 XVI konferencja profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów Sił Zbrojnych RP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: W dniach 16-19.09.2024 r. w m. Grudziądzu odbyło się szkolenie połączone z XVI Konferencją profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów Sił Zbrojnych RP. Celem Konferencji było doskonalenie wiedzy i umiejętności osób odpowiedzialnych za kształtowanie systemu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie metodyki profilaktycznego oddziaływania na kierowców. W Konferencji uczestniczyło 70 osób, które reprezentowały wszystkie szczeble organizacyjne Sił Zbrojnych RP oraz środowiska naukowe wojskowe i cywilne. Osiągnięte rezultaty: 1. W opinii uczestników Konferencji, zarówno referaty, jak i wnioski wygenerowane podczas dyskusji powinny być wykorzystywane do dalszej działalności profilaktycznej na wszystkich szczeblach Sił Zbrojnych mając na celu dążenie do zmniejszenia liczby i łagodzenie skutków powstawania wypadków i kolizji drogowych. 2. Prezentowane podczas konferencji referaty oraz przekazana wiedza powinna prowadzić do profesjonalnego zachowania oraz przygotowania się kierowców wojskowych do poruszania się pod drogach. 3. W celu zapewnienia ciągłego oddziaływania profilaktycznego, materiały konferencyjne przekazano jednostkom wojskowym jako materiały pomocnicze do prowadzenia działalności szkoleniowej i profilaktycznej z kierowcami pojazdów mechanicznych. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | STiRW-CKRW |
|  | Źródła finansowania | Budżet MON oraz PZU |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Zaplanowano | Zrealizowano |

| S.14 Aktualizacja i dostosowanie treści ujętych na platformie „Droga z klasą” do bieżących zmian merytoryczno-prawnych, przeniesienie platformy na serwer zewnętrzny oraz jej utrzymanie |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Przedmiotem zamówienia była usługa aktualizacji i dostosowania treści ujętych na platformie „Droga z klasą” do bieżących zmian merytoryczno-prawnych, przeniesienie platformy na serwer Wykonawcy oraz jej utrzymanie. W związku z zbliżającym się końcem roku 2024 koniecznym stało się wyłonienie nowego Wykonawcy, który przeniesie platformę na nowy serwer oraz zapewni jej utrzymanie. Dodatkowo w związku ze zmianami merytoryczno-prawnymi które nastąpiły w ostatnim czasie koniecznym stało się również zaktualizowanie treści ujętych na platformie, gdyż platforma stanowi ważne narzędzie dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego w szkole. W ramach usługi platforma została przeniesiona na nowy serwer, a jej treści zostały zaktualizowane. Więcej na stronie: www.drogazklasa.pl Osiągnięte rezultaty: Głównym celem zamówienia było wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży (nauczanie przedszkolne, szkoła podstawowa i ponadpodstawowe) oraz podniesienie kwalifikacji, uzupełnienie stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na temat prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | SKRBRD |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Aktualizacja i dostosowanie treści ujętych na platformie „Droga z klasą” do bieżących zmian merytoryczno-prawnych, przeniesienie platformy na serwer Wykonawcy oraz jej utrzymanie. |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Zaplanowano | Zrealizowano |

# Inne działania mające wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego realizowane w 2024 roku

| Nr zad. | Zadanie | Lider |
| --- | --- | --- |
| 1 | Działania pilotażowe w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zwiększania bezpieczeństwa przejazdów kat. D. | UTK |
| 2 | Działania nadzorcze Prezesa UTK ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. | UTK |
| 3 | Promocja wiedzy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych | UTK |
| 4 | Rozwój kampanii edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na terenie kolejowym | UTK |
| 5 | Koordynacja działań związanych z dodatkowym oznakowaniem przejazdów kolejowo–drogowych i przejść w poziomie szyn, zawierającym niezbędne informacje dla operatora numeru alarmowego 112 | UTK |
| 6 | Inwestycje w infrastrukturę i urządzenia przejazdowe | PKP PLK |
| 7 | Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń wśród użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych | PKP PLK |
| 8 | Monitorowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych | PKP PLK |
| 9 | Współpraca z organami publicznymi w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych | PKP PLK |
| 10 | Działania w obszarze ruchu drogowego na terenach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe | PGL LP |
| 11 | Działania w obszarze kontroli ruchu drogowego realizowane przez Straż Graniczną | SG |
| 12 | Działania w obszarze kontroli ruchu drogowego realizowane przez Krajową Administrację Skarbową/Służbę Celno-Skarbową | KAS/SCS |
| 13 | Prowadzenie strony internetowej bezchemiinadrodze.pl | KCPU |
| 14 | Prowadzenie strony internetowej www.kampanianazdrowie.pl | KCPU |

| 1. Działania pilotażowe w zakresie wdrożenia inteligentnych systemów zwiększania bezpieczeństwa przejazdów kat. D |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Z inicjatywy Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, prowadzone są prace związane nad wdrożeniem innowacyjnych systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych. Celem tych działań jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa kolejowego poprzez zwiększenie świadomości kierowców o zbliżaniu się do przejazdu, wykrywanie naruszeń przepisów drogowych oraz automatyczne powiadamianie odpowiednich służb. Szczególny nacisk położony jest na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kategorii D. | Kierunek | SYSTEM/INŻYNIERIA/NADZÓR |
|  | Lider | UTK |
|  | Źródła finansowania | Budżet UTK, Budżet zarządcy infrastruktury |
| Osiągnięte rezultaty: Jednym z wyzwań w zakresie bezpieczeństwa systemu kolejowego w Polsce jest ograniczenie liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych ( „PKD”), i przejściach przez tory. Wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych należą do jednych z najczęściej występujących zdarzeń w systemie kolejowym. Corocznie stanowią one około 39% (średnia za lata 2019-2023) wszystkich wypadków na liniach kolejowych oraz odpowiadają za co trzecią śmiertelną ofiarę wypadków na kolei. To obszar o podwyższonym ryzyku występowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu zarówno uczestników ruchu kolejowego, jak i drogowego. Poziom bezpieczeństwa na PKD i przejściach bezpośrednio wynika ze sposobu ich zabezpieczenia. W Polsce najwięcej jest przejazdów kolejowo-drogowych kat. D, których na czynnych liniach kolejowych pod koniec 2023 r. było 5 026. Są to obiekty, które nie są wyposażone w dodatkowe systemy zabezpieczeń technicznych, są jedynie oznakowane krzyżem św. Andrzeja i ewentualnie znakiem „Stop” (fakultatywnie). Na przejazdach tej kategorii dochodzi do największej liczby wypadków – w latach 2019-2023 stanowiły one od 56 do 66% w ogóle wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Z tego względu ograniczenie wypadkowości na przejazdach tej kategorii w dużej mierze zależy od wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie monitorowania zachowania użytkowników PKD. Analizy wskazują, że zdecydowana większość wypadków wystąpiła z przyczyn zależnych od użytkowników drogi – w wyniku niezastosowania się kierowców do obowiązujących przepisów i zignorowania konieczności zatrzymania się przed przejazdem. Aby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kategorii D, Prezes UTK od 2020 roku prowadzi prace nad wdrożeniem innowacyjnych systemów zwiększenia bezpieczeństwa przejazdów kat. D. Podstawą działania innowacyjnych systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D są dwie funkcjonalności: • ostrzeganie kierowców o zbliżaniu się do przejazdu oraz • monitorowanie przestrzegania przez nich obowiązujących przepisów. W 2024 r. gotowymi systemami dysponowały firmy: - Monat sp. z o.o. – system pn. „SPW-1M”, - Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych PROTEL sp. z o.o. – system pn. „ProTV”, - Elmontaż sp. z o.o. oraz Carrier Fire & Security Polska sp. z o.o. – system pn. „SafeCross”. W 2024 r. kontynuowane były prace związane z przygotowaniem propozycji zmiany przepisów prawa umożliwiających wdrożenie innowacyjnych urządzeń, w tym zabudowanie urządzeń. W tym celu przeprowadzone były ustalenia z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, który zgodnie z założeniami Strategii wdrożenia innowacyjnych systemów zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych kategorii D zaproponowanej przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, został wskazany jako instytucja nakładająca i egzekwująca mandaty z tytułu wykroczeń zarejestrowanych przez urządzenia. Podstawowe przepisy wymagające zmian to m.in. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, czy rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. |  |  |

| 2. Działania nadzorcze Prezesa UTK ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Przejazdy kolejowo-drogowe to szczególne miejsce interakcji dwóch rodzajów transportu. Wypadki na przejazdach i przejściach w zdecydowanej większości występują z powodu niewłaściwego zachowania użytkowników dróg i pieszych. W niewielkim stopniu przyczyniają się do nich awarie urządzeń czy błędy personelu kolejowego. Mimo to, bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych to jeden z priorytetów nadzoru Prezesa UTK. Mając na uwadze to, że wystąpienie zdarzenia bądź sytuacji potencjalnie niebezpiecznej może wynikać między innymi ze stanu technicznego i utrzymania przejazdów kolejowych, obszar ten podlega szczególnemu nadzorowi. Należy podkreślić, że podczas czynności kontrolnych na przejazdach weryfikacji podlega nie tylko stan techniczny infrastruktury i urządzeń kolejowych, ale także stan techniczny drogi dojazdowej i pobocza, poprawność oznakowania i warunki widoczności. | Kierunek | NADZÓR |
|  | Lider | UTK |
|  | Źródła finansowania | Budżet UTK |
| Osiągnięte rezultaty: Konsekwencją zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych są ofiary śmiertelne i ciężko ranni oraz ograniczenia lub przerwy w ruchu kolejowym, dlatego działalność nadzorcza w tym zakresie jest niezwykle istotna z punktu widzenia zarówno bezpieczeństwa systemu kolejowego, jak i jego niezakłóconego funkcjonowania. Warto podkreślić, że ze względu na specyfikę obszaru styku transportu kolejowego z drogowym, podmioty kolejowe mają ograniczoną możliwość redukcji zdarzeń z udziałem użytkowników dróg oraz pieszych. Ryzyko generowane jest bowiem w przeważającej mierze przez osoby funkcjonujące poza systemem kolejowym. Nie oznacza to jednak, że z poziomu systemu kolejowego nie są podejmowane działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka na przejazdach kolejowo-drogowych. Zagadnienia związane ze stanem technicznym, procesem utrzymania i kwalifikacji przejazdów kolejowo-drogowych od lat należą do priorytetów nadzoru Prezesa UTK i z pewnością będą kontynuowane w przyszłości. Sprawdzeniu poddawany jest m.in. stan techniczny, proces utrzymania oraz właściwa klasyfikacja skrzyżowań linii kolejowych z drogami. Szczególny nacisk kładziony jest na kontrolę miejsc, w których doszło do wypadków. W 2024 roku przeprowadzono 91 kontroli w zakresie „stanu technicznego, procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych/bocznic z drogami”, podczas których dokonano weryfikacji przejazdów kolejowo-drogowych. Część kontroli odbyła się zgodnie z założeniami Planu Nadzoru Prezesa UTK na 2024 r., część natomiast została zrealizowana poza planem, jako działanie dodatkowe w związku ze zgłoszeniem w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Należy podkreślić, że podczas jednej kontroli często weryfikowano więcej niż jeden przejazd. Ponadto przejazdy weryfikowane są również dodatkowo w kontrolach w innych obszarach tematycznych, dzięki czemu działaniami nadzorczymi, w podanym okresie, objęto łącznie 273 przejazdy. Do najczęstszych nieprawidłowości odnotowywanych w tym obszarze należą m.in.: - niespójność zapisów pomiędzy Regulaminem obsługi, a Metryką przejazdu kolejowo-drogowego, - nieprawidłowości w zakresie oznakowania i sygnalizacji przejazdu kolejowo-drogowego, - nieprawidłowości w zakresie wykonania pomiarów widoczności przejazdu, - nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego i nawierzchni kolejowej na przejeździe, - błędna kwalifikacja kategorii przejazdu kolejowo-drogowego, - nieprawidłowe przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu, - nieprawidłowości w zakresie przeglądu diagnostycznego, - nieumieszczenie w widocznym miejscu instrukcji postępowania na wypadek pożaru. Po przeprowadzeniu czynności nadzorczych sporządzany jest protokół kontroli, który zawiera m.in. opis stanu faktycznego ustalonego w trakcie kontroli oraz opis nieprawidłowości. Następnie kontrolowanemu przedstawiane jest wystąpienie pokontrolne, w którym przekazywane są zalecenia dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Zalecenia, które w 2024 roku otrzymywały podmioty kolejowe w związku z kontrolą stanu technicznego, procesu utrzymania i klasyfikacji skrzyżowań linii kolejowych/bocznic z drogami, obejmowały w szczególności: - nakaz usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli we wskazanym terminie, - nakaz podjęcia działań systemowych mających na celu nadzór nad poziomem ryzyka, - nakaz dokonania analizy wskazanych nieprawidłowości mających miejsce w innych obszarach i procesach systemu zarządzania bezpieczeństwem, - nakaz poinformowania Prezesa UTK o wykonaniu uwag i wniosków oraz przedstawienia stosownych dowodów dokumentujących zrealizowane działania/usunięte nieprawidłowości w określonym terminie. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne otrzymana od kontrolowanego podmiotu jest poddawana analizie, która ma na celu ustalenie czy przedsiębiorca podjął dostateczne działania w kierunku realizacji wydanych zaleceń, w tym usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Taka praktyka przyczynia się do wdrożenia odpowiedniej profilaktyki celem poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, poza określeniem i sformułowaniem wniosków i zaleceń ujętych w wystąpieniach pokontrolnych, Prezes UTK może nakazać, w drodze decyzji, usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie. Natomiast w przypadku stwierdzenia, że dalsza eksploatacja infrastruktury kolejowej wiąże się z istotnym ryzykiem dla bezpieczeństwa, w drodze decyzji administracyjnej wprowadza się ograniczenia ruchu kolejowego. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, wskazujących na naruszenie przez kontrolowany podmiot obowiązków nałożonych treścią przepisów w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w 2024 roku wydano 10 decyzji Prezesa UTK stwierdzających naruszenia dotyczące stanu technicznego i eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych. Ponadto wydano 15 decyzji wprowadzających ograniczenia ruchu kolejowego, z uwagi na naruszenia w całości lub w części związane z przejazdami kolejowo-drogowymi. Jednym z zadań Prezesa UTK jest kontrola zgodności działania zarządców infrastruktury kolejowej z przepisami prawa krajowego w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. W związku z powyższym wobec zarządców infrastruktury przeprowadzane są kontrole obejmujące m.in. stan techniczny i proces utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych. Podkreślenia wymaga fakt, że obowiązek utrzymania właściwego stanu technicznego dróg dojazdowych do skrzyżowań z liniami kolejowymi ciąży na zarządcach dróg, dlatego też są oni informowani o nieprawidłowościach stwierdzonych w toku kontroli. W 2024 roku za pośrednictwem Oddziałów Terenowych UTK wysłano ponad 44 pisma do zarządców dróg w celu weryfikacji nieprawidłowości w oznakowaniu przejazdów kolejowo-drogowych od strony drogi kołowej oraz związane ze złym stanem technicznym tych dróg, a także dotyczące nieprawidłowości w zakresie pomiaru natężenia ruchu drogowego. Prezes UTK korzysta ze wszystkich dostępnych narzędzi podejmując działania nadzorcze w omawianym obszarze. Rezultatem tych działań jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, a także poprawa ich stanu technicznego oraz oznakowania. |  |  |

| 3. Promocja wiedzy o bezpieczeństwie na przejazdach kolejowo-drogowych |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Publikacja artykułów dotyczących bezpiecznego zachowania się na przejazdach kolejowo-drogowych. Artykuły w przystępny sposób umożliwią przyswojenie wiedzy na temat odpowiedniego zachowania na przejazdach (np. gdy samochód zostanie unieruchomiony na przejeździe kolejowym). Dodatkowo są cennym źródłem informacji na temat innowacyjnych rozwiązań. | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | UTK |
|  | Źródła finansowania | Budżet UTK |
| Osiągnięte rezultaty: Celem publikacji artykułów na stronie utk.gov.pl oraz w prasie jest propagowanie zasad bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W artykułach przedstawione są bieżące statystyki dotyczące wypadków. W sposób szczególny promowane są nowe technologie i rozwiązania, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych. W 2024 r. na stronie internetowej UTK ukazały się następujące materiały promujące bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo drogowych: - VII Ogólnopolska Konferencja Naukowo – Techniczna https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21066,VII-Ogolnopolska-Konferencja-NaukowoTechniczna-Transport-Kolejowy-2024-Przeszlos.html - Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2024 https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21089,Forum-Bezpieczenstwa-Kolejowego-2024.html - Priorytety nadzoru i cele strategii nadzoru Prezesa UTK na 2024 rok https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21138,Cele-i-priorytety-nadzoru-Prezesa-Urzedu-Transportu-Kolejowego-na-2024-rok.html - Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21657,Sprawozdanie-ze-stanu-bezpieczenstwa-w-ruchu-kolejowym.html - Dziś Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Bądź bezpieczny na przejazdach https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21522,Dzis-Dzien-Bezpiecznego-Kierowcy-Badz-bezpieczny-na-przejazdach.html - Spotkanie kierownictwa UTK z zarządem PKP PLK https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21264,Spotkanie-kierownictwa-UTK-z-zarzadem-PKP-PLK.html - Sejmowa Komisja Infrastruktury w siedzibie CEMM https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21193,Sejmowa-Komisja-Infrastruktury-w-siedzibie-CEMM.html Artykuły promujące bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych i podjęte przez urząd inicjatywy ukazywały się także w prasie: - „Możemy znacznie zmniejszyć liczbę wypadków na kolei” w „Rynku Kolejowym” nr 10/2024 - „Kampania Kolejowe ABC III – ciąg dalszy wielkiej edukacyjnej podróży” w „Rynku Kolejowym” nr 11/2024 Publikacje w prasie drukowanej, a także na portalu internetowym UTK, przyczyniają się nie tylko do promocji działalności urzędu, ale przede wszystkim do szerzenia wiedzy na temat bezpieczeństwa kolejowego. Szczególne znaczenie w publikacjach jest przypisywane przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy przekraczaniu przejazdów kolejowo-drogowych. Urząd Transportu Kolejowego promuje także inicjatywy poprawiające poziom bezpieczeństwa kolei, skłaniając do dzielenia się wiedzą i innowacyjnymi rozwiązaniami cały rynek, np. dzięki Konkursowi kultury bezpieczeństwa, w ramach projektu Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. VIII Gala Konkursu Kultury Bezpieczeństwa odbyła się 28 listopada 2024 roku w Warszawie https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21923,Ponad-300-sygnatariuszy-Deklaracji-Kultury-Bezpieczenstwa.html Rezultatem działań promocyjnych jest wzrost wiedzy wśród społeczeństwa w zakresie stosowania zasad bezpieczeństwa. Działania te przyczyniają się także do promocji statutowej działalności urzędu i jej wpływu nie tylko na branżę kolejową, ale także na pasażerów i uczestników ruchu drogowego. Dzięki temu Urząd Transportu Kolejowego jest postrzegany jako krajowy regulator rynku kolejowego oraz instytucja mająca wpływ na szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa na terenach kolejowych, w tym na styku kolej – drogi. Przedstawiciele UTK brali również udział w wielu konferencjach związanych z bezpieczeństwem na kolei. Po prezentacji Prezesa UTK dr inż. Ignacego Góry w trakcie Forum Bezpieczeństwa Kolejowego 2024, w środkach społecznego przekazu pojawiło się wiele artykułów dotyczących możliwego monitoringu na przejazdach kolejowo-drogowych. 172 publikacje w radiu, telewizji i portalach internetowych osiągnęły zasięg niemal 2,5 mln odbiorców i ekwiwalent reklamowy niemal 390 tys. zł. Przykładowy artykuł: https://www.onet.pl/motoryzacja/brd24pl/500-urzadzen-zacznie-lapac-kierowcow-na-przejazdach/q0z71df,30bc1058 Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych było również tematem rozmów w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury, które odbyło się w marcu 2024 r. w Centrum Monitorowania i Egzaminowania Maszynistów (https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/21193,Sejmowa-Komisja-Infrastruktury-w-siedzibie-CEMM.html). Stanowisko w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych kat. D Prezes UTK przedstawił również na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego we wrześniu 2024 r. |  |  |

| 4. Rozwój kampanii edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na terenie kolejowym |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Kampania Kolejowe ABC III to zainicjowana przez Urząd Transportu Kolejowego trzecia edycja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. „Kampania Kolejowe ABC III” to źródło wiedzy na temat sposobów właściwego zachowania w pobliżu torów oraz reagowania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia na terenach kolejowych, w pobliżu przejść i przejazdów kolejowo-drogowych oraz na pokładzie pociągów. Grupami docelowymi projektu są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z klas I-VIII szkół podstawowych oraz osoby dorosłe – rodzice i opiekunowie, nauczyciele i wychowawcy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Termin realizacji projektu: październik 2023 r. – grudzień 2027 r. | Kierunek | Edukacja |
|  | Lider | UTK |
|  | Źródła finansowania | „Kampania Kolejowe ABC III” dofinansowana ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba dzieci biorących udział w zajęciach edukacyjnych |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 2 127 w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC III” (FENiKS) | 7 659 w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC III” (FENiKS) |
| Osiągnięte rezultaty: We wrześniu 2023 r. została podpisana pre-umowa o dofinansowanie projektu „Kampania Kolejowe ABC III” ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W październiku 2024 r. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego i Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisali umowę o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 77 818 000,00 zł (wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 62 028 700,00 mln zł). Jest to ogólnopolski projekt, dzięki któremu dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół podstawowych zapoznają się z zasadami bezpiecznego zachowania w pobliżu torów, na przejazdach kolejowych, dworcach i w pociągach. Pierwszym sposobem realizacji projektu są działania edukacyjne na terenie całej Polski, w szczególności w gminach, w których na przestrzeni ostatnich lat doszło do tragicznych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i na tzw. dzikich przejściach oraz w przedszkolach i szkołach podstawowych znajdujących się w pobliżu przejazdów kolejowo-drogowych i obszarów kolejowych. Drugim sposobem jest edukacyjna kampania medialna, w ramach której powstaną spoty reklamowe emitowane w mediach społecznego przekazu, organizowane będą m.in. rodzinne pikniki edukacyjne i konkursy. Działania te przełożą się na dotarcie do jak największej liczby osób. W dwóch pierwszych edycjach projekt „Kampania Kolejowe ABC” skierowany był przede wszystkim do trzech grup docelowych, tj. przedszkola, klasy I-III i klasy IV-VI. W tej odsłonie po raz pierwszy kampania obejmuje uczniów VII i VIII klasy, dla których przygotowany jest wyjątkowo atrakcyjny i angażujący program. Trzecia edycja projektu rozpoczęła się w październiku 2023 r. i będzie trwała do grudnia 2027 r. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie ok. 1 200 nieodpłatnych lekcji, które obejmą 36 000 dzieci z całej Polski. W 2024 r. w ramach projektu „Kampania Kolejowe ABC III” przeprowadzonych zostało 155 lekcji bezpośrednio w szkołach i przedszkolach, w których wzięło udział 5 532 dzieci. Prowadzone przez edukatorów/pracowników UTK cykle zajęć umożliwiły dzieciom naukę poprzez zabawę. Dzięki przeprowadzonym lekcjom uczniowie zwiększają swój stopień zainteresowania tematyką bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego oraz poruszania się na obszarze kolejowym. Zajęcia stymulują wyobraźnię odbiorców, zachęcają do zastanowienia się nad sytuacjami z własnego otoczenia oraz wzmacniają poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych. W 2024 r. działania edukacyjne z wykorzystaniem elementów kampanii były prowadzone także podczas takich imprez jak: „Wystawa Modułowej Makiety Kolejowej” w Wyszkowie, wydarzenie „Człowiek dla człowieka” w Czarnkowie, „Inauguracja sezonu turystycznego” w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, „Parada Parowozów w Parowozowni Wolsztyn”, „Druga wystawa makiet kolejowych” w Łodzi, Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Warszawie, Noc Muzeów w Warszawie, V edycja Akademii Ratowniczej SAREX-24. - Edycja KIDS dla dzieci w Kaliszu, „Dzień Dziecka w Bajkowym Ogrodzie Kancelarii Premiera” w Warszawie, Piknik Bezpieczeństwa w Radlinie, „Rodzinny Piknik w Sejmie”, „Bezpieczne wakacje, bezpieczna podróż” w Libiążu, Naukowy Dzień Dziecka w Poznaniu, Festyn rodzinny – bezpieczne wakacje w Wieliczce, Bezpieczne wakacje w Skierniewicach, „Bezpieczni z Rogatkiem” w Opalenicy, „Bezpieczny Otwock”, Zajęcia edukacyjne w OSP Wronowy, „Bezpieczne Powitanie Wakacji 2024" w Piszczacu Pierwszym, „Parada Maskotek” w Gdańsku, „Stacja Dzieciom” w Warszawie, „Parada Mini Parowozów” w Wolsztynie, „Tornister Pełen Uśmiechów” w Brzózie Królewskiej, „Dni Otwarte Parowozowni Gniezno”, "Bezpieczny powrót do szkoły" w Siedlcach, „46. Nationale-Nederlanden Maraton Warszawski”, Dzień otwarty w Parowozowni Skierniewice, „170 lecie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych” w Bytomiu, "Kolej na Bezpieczeństwo" w Aleksandrowie Kujawskim, „Mała i duża kolej w Żurawicy”, Piknik rodzinny „Warszawa chroni”, Finał I Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Transporcie Kolejowym pn. "Czas na...Kolej" w Żukowie, „III Edukacyjny Przejazd Pociągiem POLREGIO – Pociąg Mikołajkowy” w Skawinie. W związku z realizacją już trzeciej edycji projektu w 2024 r. zostały opracowane nowe scenariusze zajęć, które są podstawą do przeprowadzenia lekcji dostosowanych do poszczególnych grup odbiorców. Scenariusze są uaktualnione, unowocześnione i opracowane w najbardziej atrakcyjnej i przystępnej dla odbiorców formie graficznej oraz zweryfikowane przez ekspertów z zakresu opracowywania materiałów edukacyjnych dla poszczególnych grup wiekowych (metodyków). Zawierają ćwiczenia, gdzie wiodącą formą jest praca zespołowa. Dzięki ciekawym scenariuszom, na podstawie których będą stworzone nowe interaktywne aplikacje, materiałom edukacyjnym oraz nowym e- podręcznikom dla nauczycieli, a także zastosowaniu nowoczesnych technologii takich jak gogle VR, hologramy młodzież nie tylko będzie się dobrze bawić, ale będzie również mogła rozwijać swoje kompetencje przyszłych kierowców. Zdobyta wiedza i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych z pewnością będą bezcenne w kontekście przygotowania młodych ludzi do odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym. W minionym roku została również opracowana identyfikacja wizualna projektu wraz z Księgą Znaku, Księgą Identyfikacji Wizualnej i Systemem Identyfikacji Wizualnej, która buduje pozytywne emocje i skojarzenia związane z bezpieczną podróżą pociągiem oraz bezpiecznym poruszaniem się po obszarach kolejowo-drogowych. Na podstawie zawartych w niej projektów zakupione zostały materiały informacyjno-promocyjne, które będą wykorzystywane podczas zajęć i wydarzeń edukacyjnych. W 2024 r. powstała nowa strona poświęcona projektowi „Kampania Kolejowe ABC III”, na której znajdować się będą nie tylko liczne fotorelacje z zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń, ale także materiały edukacyjne dla dzieci i dorosłych, np. nowe podręczniki do prowadzenia zajęć, aktualności czy informacje. Strona została wzbogacona o dodatkowe treści – formularz zgłoszeniowy placówek edukacyjnych do projektu. Korzystając z zakładki „Dla dzieci”, najmłodsi będą mogli poznać zasady bezpieczeństwa obowiązujące na kolei za pomocą gier takich jak m.in. quiz kolejowy, kolorowanki, wyszukiwanie słów kolejowych oraz puzzle. W zakładce „Filmy” zamieszczane będą krótkie materiały wideo promujące projekt. W 2024 r. właściwe zachowania na kolei przybliżane były dorosłym – nauczycielom, wychowawcom i rodzicom – również poprzez media społecznościowe. Przygotowano zagadki, łamigłówki oraz ciekawostki ze świata kolei, za pomocą których przekazywano wiedzę o bezpieczeństwie na terenach kolejowych zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Zwiększyła się liczba osób obserwujących profile społecznościowe projektu, łącznie o ponad 8 tys. obserwujących. |  |  |

| 5. Koordynacja działań związanych z dodatkowym oznakowaniem przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w poziomie szyn, zawierającym niezbędne informacje dla operatora numeru alarmowego 112 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Założeniem projektu jest oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w poziomie szyn w celu szybkiej identyfikacji obiektu dla operatora 112. | Kierunek | Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych |
|  | Lider | UTK |
|  | Źródła finansowania | Budżet UTK, Budżet zarządców infrastruktury - oznakowanie przejazdów |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba oznakowanych przejazdów kolejowo-drogowych i przejść |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | 342 oznakowanych PKD innych zarządców infrastruktury niż PKP PLK S.A. | 332 oznakowane PKD innych zarządców infrastruktury niż PKP PLK S.A. |
| Osiągnięte rezultaty: Założeniem projektu jest oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w poziomie szyn indywidualnym numerem identyfikacyjnym. Wprowadzenie unikalnych numerów zwiększa szanse na uniknięcie wypadku na PKD, a w razie jego zaistnienia służby ratunkowe mogą szybciej zlokalizować miejsce zdarzenia. Dane te umieszczone są na „żółtej naklejce” wraz z numerem alarmowym 112 i numerem awaryjnym, który umożliwia bezpośredni kontakt z zarządcą infrastruktury w razie usterki przejazdu lub utknięcia pojazdu drogowego w strefie niebezpiecznej przejazdu. Skuteczność systemu wymaga ścisłej współpracy między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii oraz zarządcami infrastruktury kolejowej. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego koordynuje prace związane z włączeniem do projektu przejazdów zarządzanych przez podmioty inne niż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zarządcy infrastruktury posiadający autoryzację bezpieczeństwa oraz Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zakończyły proces oznakowania przejazdów w poprzednich latach. W 2024 roku, po przeprowadzeniu niezbędnych uzgodnień i testów, 25 przejazdów kolejowo-drogowych zarządzanych przez PGNiG TERMIKA S.A. zostało oznakowanych i dodanych do systemu 112. Zarządcy infrastruktury zaangażowani w realizację projektu mają obowiązek powiadamiać Prezesa UTK o każdej zmianie danych przejazdów kolejowo-drogowych. W 2024 r. zarządcy infrastruktury przekazali informację o wyłączeniu z projektu 35 przejazdów kolejowo – drogowych. |  |  |

6. Inwestycje w infrastrukturę i urządzenia przejazdowe

W ramach prowadzonych przez Spółkę modernizacji oraz rewitalizacji linii kolejowych, przebudowywane są przejazdy kolejowo-drogowe oraz przejścia przez tory. Proces ten obejmuje wyposażenie przejazdów i przejść w dodatkowe urządzenia zabezpieczenia i/lub ostrzegania, a także ich likwidację lub zastępowanie tunelami, wiaduktami lub kładkami. W okresie styczeń - listopad 2024 roku na sieci PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. działania inwestycyjne objęły łącznie 145 przejazdów kat. A-D, ponadto zostało zmodernizowane/wybudowane 21 przejść pod torami oraz 2 kładki. W celu minimalizacji ruchu poprzecznego na liniach kolejowych w okresie styczeń – listopad 2024 r. zostało zmodernizowanych/wybudowanych 14 wiaduktów drogowych oraz 14 wiaduktów kolejowych stanowiących skrzyżowanie dwupoziomowe. W trakcie modernizacji stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne gwarantujące wymagany poziom bezpieczeństwa mimo stale rosnącej liczby pojazdów drogowych. Przejazdy wyposażane są w urządzenia zdalnej kontroli, co sprawia, że każda usterka urządzeń na przejeździe jest sygnalizowana u dyżurnego ruchu. Dodatkowo, maszynista jest informowany o awarii poprzez wskazania tzw. tarcz ostrzegawczych przejazdowych (sygnał informujący o usterce zobowiązuje maszynistę do ograniczenia prędkości pociągu do 20 km/h). Na przejazdach instalowane są także urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń. Dzięki prowadzonym inwestycjom korzystne zmiany odczuwają nie tylko podróżujący pociągami i kierowcy, ale także piesi oraz rowerzyści. ### Podnoszenie kategorii przejazdów W efekcie wyżej wymienionych prac inwestycyjnych, a także innych działań (np. likwidacji lub przekwalifikowania przejazdów), na eksploatowanych liniach kolejowych zmienia się struktura ilościowa przejazdów kolejowo-drogowych według kategorii, co przedstawia tabela: Wyszczególnienie; Stan na 31.12.2017 [szt.]; Stan na 31.12.2018 [szt.]; Stan na 31.12.2019 [szt.]; Stan na 31.12.2020 [szt.]; Stan na 31.12.2021 [szt.]; Stan na 31.12.2022 [szt.]; Stan na 31.12.2023 [szt.]; Stan na 31.12.2024 [szt.]; Zmiana. [szt.]. Przejazdy kat. A; 2392; 2337; 2281; 2229; 2179; 2067; 2064; 2033; -359. Przejazdy kat. B; 1192; 1255; 1336; 1411; 1491; 1568; 1652; 1689; 497. Przejazdy kat. C; 1386; 1415; 1440; 1499; 1581; 1638; 1760; 1784; 398. Przejazdy kat. D; 6343; 6216; 5977; 5617; 5181; 4958; 4762; 4624; -1719. Przejścia kat. E; 479; 468; 473; 455; 450; 453; 458; 442; -37. Przejazdy kat. F; 562; 584; 649; 727; 789; 861; 905; 947; 385. Ogółem; 12 354; 12 275; 12 156; 11938; 11671; 11605; 11601; 11519; -835. Szczególnie pozytywne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych jest znaczące zmniejszenie liczby (zabezpieczonych jedynie pasywnie) przejazdów kategorii D. Ich liczba na przestrzeni 8 lat spadła o 1719 szt., co jest efektem podniesienia kategorii (do kat. B lub kat. C), przekwalifikowania do kat. F (przejazdy użytku prywatnego) oraz połączenia i/lub likwidacji najmniej uczęszczanych przejazdów. ### Modernizacja przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A poprzez zabudowę powiązań urządzeń przejazdowych ze stacyjnymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym W celu podniesienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii A znajdujących się w granicach stacji kolejowych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w wielu lokalizacjach podejmowane są działania techniczne zmierzające do uzależnienia (logicznego powiązania sygnałów sterujących) wskazań semaforów wjazdowych i wyjazdowych na / ze stacji (a więc zezwalających na jazdę pociągów także przez te przejazdy) od położenia rogatek przejazdowych. Po wprowadzeniu takiego rozwiązania możliwość wyświetlenia na semaforze sygnału zezwalającego na jazdę pociągu uwarunkowana jest tym, czy zostały prawidłowo zamknięte rogatki na przejeździe. W latach 2015-2023 takie działania objęły 612 przejazdów kolejowo-drogowych W ramach tej inicjatywy w 2024 roku zaplanowano modernizację przejazdów kolejowo-drogowych w 66 lokalizacjach (ze względu na trwający okres sprawozdawczy pełne dane za 2024 rok dostępne będą w I kwartale 2025 roku). ### Oznakowanie dojazdów do przejazdów kolejowo-drogowych poziomymi liniami spowalniającymi jazdę W celu redukcji zagrożenia kolizjami na przejazdach kolejowo-drogowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrożyły w 2014 roku i kontynuowały w kolejnych latach działanie polegające na umieszczaniu na dojazdach do przejazdów specjalnych oznaczeń ostrzegawczo-spowalniających. Zadaniem pasów nanoszonych na nawierzchnię drogi dojazdowej w odpowiedniej odległości od linii kolejowej jest ostrzeżenie kierowcy pojazdu drogowego o zbliżaniu się do skrzyżowania z linią kolejową – miejsca podwyższonego ryzyka, w którym należy zachować szczególną ostrożność. Dzięki niewielkiej wypukłości pasy generują charakterystyczne drgania oraz dźwięk, zaś jaskrawo czerwony kolor jest wizualnym czynnikiem informacyjno-ostrzegawczym. Działanie ukierunkowane jest głównie na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D (bez zapór i sygnalizacji świetlno-dźwiękowej), jednakże w uzasadnionych przypadkach oznakowania wykonywane są również na przejazdach kategorii B oraz C. Od momentu zainicjowania projektu do końca 2023 roku oznakowania zostały wykonane na dojazdach do 590 przejazdów kolejowo-drogowych (w 2014 roku – 150, w 2015 roku – 98, w 2016 roku – 47, w 2017 roku – 36, w 2018 roku – 41, w 2019 roku – 43, w 2020 roku – 43, w 2021 roku – 63 w 2022 roku - 37, w 2023 roku – 32, plan na 2024 rok – 44 ). W 2025 roku trwa kontynuacja tego działania a dane końcowe za 2024 rok ze względu na okres sprawozdawczy dostępne będą w I kwartale 2025 roku.

## 7. Podnoszenie kultury bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń wśród użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych

### Kampania społeczna „Bezpieczny Przejazd” PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od osiemnastu lat prowadzą kampanię społeczną „Bezpieczny Przejazd”. Jej głównym celem jest podnoszenie świadomości Polaków w zakresie bezpieczeństwa na terenach kolejowych, a tym samym zmniejszenie liczby ofiar tragicznych wypadków np. na skrzyżowaniu trasy kolejowej z drogą. Jest to szczególnie istotny element działalności Spółki, ponieważ niezależnie od licznych inwestycji – np. w udoskonalanie systemów zabezpieczeń i infrastrukturę kolejową – tym, co ostatecznie decyduje o bezpieczeństwie na torach, jest poszanowanie przepisów i zdrowy rozsądek uczestników ruchu. „Bezpieczny Przejazd” to jedna z największych tego typu kampanii w Europie. W 2022 r. kampania ponownie otrzymuje nagrodę w konkursie „Kultura Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” (kategoria „czynnik ludzki”), za realizację warsztatów dot. bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, skierowanych do instruktorów nauki jazdy i wykładowców ośrodków szkolenia kierowców oraz egzaminatorów WORD. Działania kampanijne – za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji – kierowane są zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei realizują m.in. prelekcje w przedszkolach, szkołach i na uczelniach, warsztaty dla ośrodków szkolenia kierowców, organizują akcje prewencyjne oraz symulacje wypadków. Kampania obecna jest również w mediach społecznościowych – na Facebooku, Instagramie czy YouTube. Wśród licznych działań podejmowanych w ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd” do najważniejszych należą „Bezpieczny piątek” oraz „Październik miesiącem edukacji”. ### „Bezpieczny piątek” ### Głównym ideą tej inicjatywy jest przeprowadzanie w okresie wakacyjnym wzmożonych kontroli na przejazdach kolejowo-drogowych w celu wyeliminowania zachowań niepożądanych wśród kierowców oraz korzystania z niedozwolonych tzw. „dzikich przejść” przez pieszych. Każdemu uczestnikowi ruchu drogowego rozdawane są ulotki. W wyniku przeprowadzonych akcji ustalono najczęstsze wykroczenia spowodowane przez kierowców. Są to: brak reakcji na znak STOP, przejeżdżanie przez przejazd mimo włączonej sygnalizacji (czerwone naprzemiennie mrugające światło), próba przejechania pod zamykającymi lub otwierającymi się rogatkami, a także ich omijanie. Przedstawiciele służb i kolejarze pouczają użytkowników przejazdów kolejowo-drogowych o prawidłowym zachowaniu na terenach w pobliżu torów. Jednakże, osoby które w sposób rażący łamią przepisy ruchu drogowego mogą spodziewać się upomnień, a nawet mandatów. W ciągu jednego dnia akcja przeprowadzana jest nawet w kilkudziesięciu miastach w Polsce. „Bezpieczny piątek” jest prowadzony na najczęściej uczęszczanych przejazdach kolejowo-drogowych oraz wzdłuż torów, gdzie występują tzw. „dzikie przejścia”. ### „Październik miesiącem edukacji” ### Co roku październik jest dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. miesiącem przeznaczonym na szerzenie kampanii „Bezpieczny przejazd…” wśród uczniów szkół i w przedszkolach. Poprzez organizację prelekcji edukacyjnych staramy się dotrzeć do jak największej liczby osób. Celem akcji jest uświadamianie młodych osób jak wygląda poprawne przechodzenie i przejeżdżanie przez przejazdy lub przejścia kolejowe. Zależy nam, aby każdy uczestnik ruchu drogowego, nieważne w jakim jest wieku, wiedział jakie są prawidłowe zachowania na terenach kolejowych. Podczas spotkań edukacyjnych koordynatorzy kampanii z całej Polski wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei spotykają się z dziećmi, ucząc ich podstawowych zasad przekraczania torów. Co więcej, młodzi uczestnicy poznają najważniejsze znaki oraz nabywają wiedzę o tym, czego nie wolno robić w pobliżu torów. Jest to nauka poprzez zabawę, dlatego też organizatorzy projektu urozmaicają spotkania poprzez filmy edukacyjne, gry, zabawy i konkursy. Aby dzieci zachęcić i zainteresować, otrzymują one zeszyty edukacyjne, kolorowanki, odblaski oraz wiele innych pomocy naukowych. To od odpowiedniego wychowania najmłodszych w dużym stopniu zależy to, jak w przyszłości będą zachowywać się na torach jako kierowcy. ### „Warsztaty dla ośrodków szkolenia kierowców (OSK) oraz wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD)” W ramach kampanii PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2016 roku organizują specjalistyczne seminaria dla osób kształcących i egzaminujących przyszłych kierowców, poświęcone zagadnieniu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W latach 2016-2024 odbyły się łącznie 74 takie warsztaty, w których uczestniczyli specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przedstawiciele: lokalnych ośrodków szkolenia kierowców, Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, Wojewódzkich Komend Policji, Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej oraz zespołów ratownictwa medycznego. Podczas spotkań poruszane były tematy dotyczące m.in. Prawa o Ruchu Drogowym w kontekście przejazdów kolejowo-drogowych. Szczegółowo omawiano specyfikę poszczególnych kategorii przejazdów oraz najczęstsze wykroczenia popełniane przez kierowców. Prezentowano materiały wideo z kamer przemysłowych ukazujące niebezpieczne zachowania kierowców oraz ciekawostki fizyczne przełożone na tematykę kolejową i motoryzacyjną. Warsztaty umożliwiają instruktorom nauki jazdy czynny udział w dyskusji ze specjalistami z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz dają szansę wspólnego omówienia najbardziej aktualnych zagadnień. Łącznie ok. 5000 instruktorów otrzymało materiały dydaktyczne. Podczas warsztatów odtwarzane są filmy prezentujące zdarzenia na przejazdach, ciekawostki, omawiane są przykłady niewłaściwych oraz pożądanych zachowań kierowców. Instruktorzy dostają „pigułkę” wiedzy, którą mogą wykorzystać podczas swoich zajęć z kursantami. Ważnym aspektem jest również możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami warsztatów. ### W ramach kampanii „Bezpieczny Przejazd” w 2024 r. zrealizowano następujące działania: Ogólnopolskie działania informacyjne i edukacyjne zrealizowane w 2024 roku w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”: - 1 387 prelekcji edukacyjnych (w tym 542 w ramach projektu „Październik miesiącem edukacji”) - 55 389 wyedukowanych dzieci (w tym 21 866 w ramach projektu „Październik miesiącem edukacji”) - 2 173 akcje informująco-promocyjne na przejazdach (w tym 953 w ramach „Bezpiecznego piątku”) - 97 837 odbiorców akcji informująco-promocyjnych na przejazdach (w tym 53 970 w ramach „Bezpiecznego piątku”) - 355 516 rozdystrybuowanych materiałów informacyjno-edukacyjnych - 752 usterki zgłoszone przy pomocy formularza „Zgłoś usterkę” - 125 eventów plenerowych - 5 warsztatów OSK dla instruktorów jazdy

## 8. Monitorowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

### Audyty Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych w wybranych zakładach linii kolejowych W 2024 roku audytorzy z Biura Bezpieczeństwa Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeprowadzili cztery audyty wewnętrzne w zakresie zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych w zakładach linii kolejowych. Zakres tych audytów obejmował w szczególności wybrane aspekty procesów: - utrzymania przejazdów kolejowo-drogowych, w tym nawierzchni, systemów i urządzeń zabezpieczenia ruchu, oznakowania od strony drogi oraz od strony toru, - obsługi przejazdów kolejowo-drogowych kategorii A przez pracowników, - monitorowania i zarządzania ryzykiem na przejazdach kolejowo-drogowych. W konsekwencji sformułowanych spostrzeżeń audytowych zakłady linii kolejowych wdrożyły szereg działań doskonalących (w tym korygujących i zapobiegawczych) w obszarze zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach. ### Dodatkowe kontrole przejazdów kolejowo-drogowych i przejść przez tory o znacznym obciążeniu ruchem oraz na których doszło do wypadków z udziałem pojazdów kolejowych Zgodnie z Decyzją Nr 29/2011 Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 20 czerwca 2011r. przeprowadzane są kontrole stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami (ciągami dla pieszych) w jednym poziomie. Ogółem w I, II i III kwartale 2024 r. przeprowadzono 1195 kontroli. Zgodnie z postanowieniami ww. Decyzji w I, II i III kwartale 2024 r. na terenie wszystkich Zakładów Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poddano kontroli wymaganą liczbę przejazdów kolejowo-drogowych i przejść (od 15 do 25). Spośród 1195 skontrolowanych skrzyżowań linii kolejowych z drogami w jednym poziomie, dokonano kontroli 120 przejazdów kolejowo-drogowych na których w ostatnich 12 miesiącach miały miejsca wypadki. Ilość skontrolowanych przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w I, II i III kwartale roku 2024 wg kategorii przedstawia się następująco: - kategoria A – 240 szt. (w tym 5, na których wystąpiły wypadki); - kategoria B – 259 szt. (w tym 29, na których wystąpiły wypadki); - kategoria C – 225 szt. (w tym 24, na których wystąpiły wypadki); - kategoria D – 430 szt. (w tym 61, na których wystąpiły wypadki); - kategoria E – 27 szt. ( w tym 1, na którym wystąpił wypadek); - kategoria F – 14 szt. (w tym 0, na których wystąpiły wypadki). Wszystkie Zakłady Linii Kolejowych podjęły działania w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości będących w gestii PKP Polski Linii Kolejowych S.A. oraz wystąpiły pisemnie do zarządców dróg o usunięcie zidentyfikowanych usterek wg odpowiedzialności. Zakłady Linii Kolejowych będą kontynuować działania polegające na interwencji w siedzibach Zarządców dróg, dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w oznakowaniu i organizacji ruchu oraz żądać pisemnych informacji o ich usunięciu. W przypadku braku współpracy wystąpią do właściwego Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego z prośbą o interwencję.

9.Współpraca z organami publicznymi w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych

### Oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w poziomie szyn „Żółtymi naklejkami” W maju 2018 roku PLK oznakowała wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe specjalnymi naklejkami z indywidualnymi numerami identyfikacyjnymi. Jednocześnie baza danych została zintegrowana z systemem informatycznym wykorzystywanym przez operatorów numeru alarmowego 112. Przekazany przez osobę zgłaszającą zagrożenie lub wypadek numer identyfikacyjny przejazdu zawarty na Żółtej naklejce pozwala operatorowi numeru 112 łatwo i precyzyjnie zlokalizować przejazd lub przejście, co z kolei umożliwia szybszą reakcję pracowników kolejowych i, w razie potrzeby, służb ratunkowych. Natychmiastowa reakcja zwiększa szansę np. na zatrzymanie rozpędzonego pociągu w bezpiecznej odległości od przejazdu, a tym samym może zapobiec wypadkowi. ### Od 1 czerwca 2018 do 31 grudnia 2024 r. operatorzy numeru alarmowego 112 odebrali 42 057 zgłoszeń dotyczących potencjalnych zagrożeń na przejazdach i terenach kolejowych (od początku 2024 r.: 8 560 zgłoszeń). W 1 400 przypadkach dzięki szybkiemu połączeniu wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej i wezwano pomoc (od początku 2024 r.: 402 przypadki). Przy 2 976 zgłoszeniach ograniczono prędkość jazdy pociągów, by zapewnić bezpieczeństwo pasażerów i korzystających z przejazdów (od początku 2024 r.: 764 przypadków). ### Przekazywanie nagrań z monitoringu na przejazdach kolejowo-drogowych do organów ścigania Z uwagi na fakt, że najpoważniejsze ryzyko na przejazdach kolejowo-drogowych związane jest z wykroczeniami popełnianymi przez kierowców pojazdów drogowych, jednostki organizacyjne Spółki kontynuowały w 2024 roku działania w zakresie: - przekazywania do właściwych jednostek organów ścigania nagrań z urządzeń monitoringu na przejazdach kolejowo-drogowych, które obrazują naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami drogowymi oraz innych użytkowników przejazdów, tj. pieszych i rowerzystów; - dalszej współpracy z tymi organami w celu pozyskania informacji o ich działaniach zmierzających do wykrycia i ukarania sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego. Przekazywanie nagrań z monitoringu organom ścigania ma na celu zwiększenie świadomości kierowców w zakresie stwarzanych przez nich zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych, karanie użytkowników dróg łamiących przepisy ruchu drogowego, a także umożliwienie dochodzenia roszczeń finansowych od sprawców wykroczeń w związku z dokonywanymi przez nich uszkodzeniami urządzeń przejazdowych (sygnalizatorów, rogatek itp.).

| 10. Działania w obszarze ruchu drogowego na terenach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej utworzoną mocą ustawy o lasach z 28 września 1991 r. W ramach PGL LP funkcjonuje 469 jednostek organizacyjnych, które zarządzają w imieniu Skarbu Państwa łącznie powierzchnią ok. 7,3 mln ha. Ruch pojazdów w lesie jest z zasady ograniczony i wynika w szczególności z uregulowań ustawy o lasach (w szczególności określone w rozdziale 5 ww. ustawy). Funkcjonująca w ramach Lasów Państwowych Straż Leśna uczestniczy i prowadzi działania również w obszarze kontroli ruchu drogowego. Strażnicy leśni posiadają uprawnienia m.in. w zakresie nakładania oraz pobierania grzywien, w drodze mandatu karnego, w sprawach i w zakresie określonym odrębnymi przepisami. Dodatkowo zgodnie z art. 47 ust. 2 pkt 3 Straż Leśna ma prawo do zatrzymywania i dokonywania kontroli środków transportu na obszarach leśnych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie, w celu sprawdzenia ładunku oraz przeglądu bagaży, w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. W roku ubiegłym Straż Leśna odnotowała na terenie Lasów Państwowych łącznie blisko 70 000 interwencji w zakresie ruchu drogowego tj. art. 92, 98 oraz 161 kw. Korzystając z uprawnień strażnicy leśni dokonali, także ok. 34 400 kontroli drogowych w zakresie przewożonego drewna. Warto przy tym zaznaczyć, że Straż Leśna prowadzi stałe oraz doraźne działania w obszarze kontroli ruchu drogowego samodzielnie, jak i we współdziałaniu z Policją, ITD oraz innymi uprawnionymi służbami. Wzorem lat ubiegłych strażnicy leśni prowadzili działania prewencyjno- kontrolne na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w szczególności w ramach realizowanych cyklicznych akcji skierowanych głównie przeciw nielegalnie organizowanym rajdom na terenach lasów. Ponadto strażnicy leśni w roku poprzednim brali czynny udział w działalności edukacyjno-szkoleniowej, których celem była lepsza znajomość przepisów ruchu drogowego i zasad bezpieczeństwa na obszarach leśnych. W ramach prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne LP działań w obszarze ruchu drogowego, zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych na istniejącej sieci dróg w zakresie rozbudowy lub modernizacji infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą. W 2024 r. zrealizowano łącznie 1 597 zadań inwestycyjnych ww. zakresie, na które składały się w szczególności: budowa lub modernizacja istniejącej sieci dróg oraz zjazdy z dróg, mosty, przepusty, parkingi i miejsca postojowe. | Kierunek | NADZÓR/ INŻYNIRIA/EDUKACJA |
|  | Lider | PGL LP |
|  | Źródła finansowania | Środki własne |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
| Osiągnięte rezultaty: W ramach prowadzonych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne LP działań w obszarze ruchu drogowego, zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych na istniejącej sieci dróg w zakresie rozbudowy lub modernizacji infrastruktury drogowej wraz z infrastrukturą jej towarzyszącą. W 2024 r. zrealizowano łącznie 1 597 zadań inwestycyjnych ww. zakresie, na które składały się w szczególności: zjazdy z dróg, mosty, przepusty, parkingi i miejsca postojowe oraz budowa lub modernizacja istniejącej sieci dróg. Korzystając z uprawnień wynikających, w szczególności z ustawy o lasach, Służba Leśna w tym Straż Leśna podejmowała interwencje w związku z naruszeniami obowiązujących przepisów, również w zakresie przepisów o bezpieczeństwie oraz porządku w ruchu drogowym. Wzorem lat ubiegłych, również w 2024 r. prowadzone były akcje kontrolno – prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenach leśnych zarządzanych przez PGL LP również we współdziałaniu z Policją oraz innymi uprawnionymi służbami. |  |  |

| 11. Działania w obszarze kontroli ruchu drogowego realizowane przez Straż Graniczną |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Funkcjonariusze SG prowadzą działania w obszarze kontroli ruchu drogowego samodzielnie, jak i we współdziałaniu z Policją oraz innymi uprawnionymi służbami. Wykonując zadania określone w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej funkcjonariusze SG, mają prawo do zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, w trybie i przypadkach określonych w Prawie o ruchu drogowym. Straż Graniczna posiada niemal wszystkie uprawnienia Policji w zakresie kontroli ruchu drogowego, określone w art. 129 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, m.in. do legitymowania uczestnika ruchu, sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem, żądania poddania się przez kierującego pojazdem badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu, sprawdzania stanu technicznego i wyposażenia pojazdu, sprawdzania zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, używania przyrządów kontrolno-pomiarowych do badania pojazdu, określenia jego prędkości, czy też stwierdzenia naruszeń środowiska. Dodatkowo, zgodnie z art. 129 ust. 4b ww. ustawy, funkcjonariusze odmawiają prawa wjazdu na terytorium RP pojazdom, m.in. kiedy pojazd kierowany jest przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów, kiedy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska, czy też kiedy kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia. Jednocześnie, funkcjonariusze SG uprawnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za określone wykroczenia. Funkcjonariusze Straży Granicznej posiadają również uprawnienia do zatrzymywania dokumentów uprawniających do używania pojazdu – tj. dowodów rejestracyjnych oraz pozwoleń czasowych. Ponadto, Straż Graniczna czynnie uczestniczy w kontrolach pojazdów ciężarowych, realizując zapisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodnie z którą funkcjonariusze SG uprawnieni są do kontroli dokumentów oraz warunków w nich określonych. Obok kontroli dokumentów przewozowych, licencji, zezwoleń w międzynarodowym transporcie drogowym, funkcjonariusze SG dokonują kontroli czasu pracy kierowców, uczestnicząc w realizacji Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców, co ma znaczące przełożenie na bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej. Strategia jest ramowym, dwuletnim planem działań kontrolnych dotyczących czasu jazdy i odpoczynku kierowców, zawierających liczbę dni pracy kierowców podlegających sprawdzeniu w trakcie kontroli drogowych oraz kontroli na terenie przedsiębiorstw - Straż Graniczna uczestniczy w kontrolach drogowych. Należy również zaznaczyć udział Straży Granicznej w innym obszarze o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa w komunikacji drogowej, mianowicie w kontroli przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. | Kierunek | NADZÓR |
|  | Lider | SG |
|  | Źródła finansowania | Środki własne |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Statystyka czynności służbowych |  |
| Osiągnięte rezultaty: Korzystając z uprawnień z zakresu ruchu drogowego funkcjonariusze SG w 2024 r. wystawili 16 367 mandatów karnych, pouczyli 68 472 osoby, 101 wniosków zostało skierowanych do sądu. Jednocześnie w 2 574 przypadkach zatrzymano dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe, natomiast w 11 036 przypadkach nie zezwolono na przekroczenie granicy państwowej pojazdom w związku z naruszeniami przepisów ruchu drogowego. Wzorem lat ubiegłych, również w 2024 r. formacja włączyła się w policyjne działania kontrolno–prewencyjne na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Komendę Główną Policji. Funkcjonariusze SG współuczestniczyli w 365 akcjach pod kryptonimami: „Prędkość”, „Alkohol i narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu”, „Bezpieczny weekend” i inne. W działaniach tych skontrolowano 2 808 osób, podczas kontroli 97 osób zatrzymano, 92 pouczono, a 250 osób ukarano mandatem. Skontrolowano 1 914 pojazdów, ujawniając 6 kierujących pod wpływem alkoholu. Natomiast w 4 przypadkach stwierdzono nieprawidłowy stan techniczny pojazdu. Realizując zapisy ustawy o transporcie drogowym w 2024 r. funkcjonariusze jednostek organizacyjnych SG nałożyli 259 mandatów oraz stwierdzili 910 naruszeń, za które zostały nałożone kary pieniężne w formie decyzji administracyjnych. W ramach realizacji „Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców na lata 2023 – 2024”, w 2024 r. funkcjonariusze SG skontrolowali 68 495 dni pracy kierowców. |  |  |

| 12. Działania w obszarze kontroli ruchu drogowego realizowane przez Krajową Administrację Skarbową/Służbę Celno-Skarbową |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Kontrole drogowe przeprowadzone przez Krajową Administrację Skarbową/Służbę Celno-Skarbową: Osiągnięte rezultaty: - liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w ramach realizacji Krajowej Strategii Kontroli przepisów w zakresie czasu jazdy i czasu postoju, obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku kierowców w 2024 r.: 2 013 kontroli (68 673 dni pracy kierowców). Ponadto funkcjonariusze SCS przeprowadzili kontrole w zakresie: - przewozu towarów w ramach systemu monitorowania przewozu i obrotu SENT- 636 000 (liczba funkcjonariuszy SCS zaangażowanych w kontrole drogowe wyniosła 670 funkcjonariuszy); - prawidłowości uiszczania opłaty e-TOLL – 126 000 | Kierunek | NADZÓR |
|  | Lider | KAS/SCS |
|  | Źródła finansowania | Środki własne |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Statystyka czynności służbowych |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12. 2024 |
|  | 2 456 kontroli czasu jazdy i postoju 498 563 SENT 124 708 e-TOLL | 2 013 kontroli czasu jazdy i postoju 636 000 SENT 126 000 e-TOLL |

| 13. Prowadzenie strony internetowej bezchemiinadrodze.pl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Serwis www.bezchemiinadrodze.pl powstał w ramach ogólnopolskiej kampanii prowadzonej na zlecenie Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w latach 2020-2021, adresowanej głównie do użytkowników ruchu drogowego (kierowcy, pasażerowie i piesi). Portal ukierunkowany jest na: a) wzmacnianie norm przeciwnych używaniu substancji psychoaktywnych przez uczestników ruchu drogowego; b) upowszechnianie wiedzy na temat ryzyka używania substancji psychoaktywnych przez kierujących pojazdami oraz konsekwencji prawnych związanych z prowadzeniem pojazdu pod wpływem substancji psychoaktywnych; c) zwrócenie uwagi rodzicom i opiekunom na ich rolę w kształtowaniu zachowań sprzyjających bezpieczeństwu młodych ludzi w ruchu drogowym. Osiągnięte rezultaty: Liczba użytkowników: 15 599 Liczba odsłon: 29 364 | Kierunek | EDUKACJA |
|  | Lider | KCPU |
|  | Źródła finansowania | Budżet państwa |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba odsłon portalu, liczba użytkowników |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | Liczba użytkowników: 13 624 Liczba odsłon: 18 053 | Liczba użytkowników: 15 599 Liczba odsłon: 29 364 |

| 14. Prowadzenie strony internetowej www.kampanianazdrowie.pl |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zakres działania: Strona internetowa www.kampanianazdrowie.pl jest kontynuacją ogólnopolskiej kampanii prowadzonej w 2023 roku na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Celem kampanii był wzrost wiedzy osób dorosłych na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka. Na stronie internetowej można znaleźć liczne artykuły i filmy dotyczące, m.in. wpływu alkoholu na zdrowie i relacje międzyludzkie, a także nagrania z ekspertami. Osiągnięte rezultaty: W 2024 r. stronę odwiedziło 10 798 osób, zanotowano 19 228 odsłon strony. | Kierunek | EDUKACJA PUBLICZNA |
|  | Lider | KCPU |
|  | Źródła finansowania | dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwiązywania Proble-mów Hazardowych |
|  | WSKAŹNIK PRODUKTU |  |
|  | Liczba odsłon strony, liczba użytkowników, liczba opublikowanych artykułów i filmów |  |
|  | Stan na 31.12.2023 | Stan na 31.12.2024 |
|  | - Wyświetlenia filmów na YouTube: 935.362 - Kliknięcia (przejścia na stronę): 304.123 | 10 798 odwiedzających 19 228 odsłon |

# Działalność badawcza i publikacje

# Instytut Transportu Samochodowego

I. Publikacje naukowe:

FILAR: BEZPIECZNY CZŁOWIEK

- R. Krystek (red.) Niebezpieczeństwo ruchu drogowego, monografia, Biblioteka Bezpieczeństwa Transportu, Wydawnictwo WKŁ i ITS, Sulejówek 2024.

- Dąbrowska-Loranc M., Sicińska K., Performances and self-declared opinions on handheld mobile phone use (distraction in traffic) in Poland, Transport Problems, 19/2024/1.

- Dąbrowska-Loranc M., Skoczyński P., Wnuk A., Zielińska A., Szkolenie młodych kierowców w Polsce – analiza pożądanych zmian systemowych – raport dla Ministerstwa Infrastruktury, ITS, Warszawa 2024.

- Wnuk A., The problem of drivers who suffer from depression as an unknown number of road traffic participants in Poland, Injury Prevention 2024;30:A47.

- Wnuk A., Movement support solutions dedicated to people with reduced mobility (PRM) as an element of traffic medicine and falls prevention, Injury Prevention 2024;30:A48.

- Wnuk A., Stasiak-Cieślak B., Evaluation of systems and devices used in cars, by the drivers and passengers with disabilities - results of interviews conducted, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2/ 2024.

- Wnuk A., Stasiak-Cieślak B., (red), Skuteczność urządzeń adaptacyjnych dedykowanych kierowcom
i pasażerom z niepełnosprawnościami ruchowymi, Warszawa 2024.

- Pełka M., Ucińska M., Kruszewski M., Enhancing road safety for vulnerable road users – the role of autonomous emergency braking system, Transport Problems, 19/2024/2.

- Rodak A., Pełka M., Kruszewski M., Automated driving systems - comparison of training methods’ effectiveness, Transport Problems, 19/2024/2.

- Odachowska-Rogalska E., Ucińska M., Gąsiorek K., Risk behaviors among drivers - assessment based on research, Transport Problems, 19/2024/1.

- Burdzik R, Simiński D, Kruszewski M, Niedzicka A, Gąsiorek K, Zabieva AB, Mamala J, Dębicka E., Designing and Planning of Studies of Driver Behavior at Pedestrian Crossings Using Whole-Vehicle Simulators, Applied Sciences, 2024/14.

- Stasiak-Cieślak B., Dziedziak P., Legal aspects of mobility of people with special needs, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3/2024.

FILAR: BEZPIECZNY POJAZD

- Wnuk A., Stasiak-Cieślak B. (red.), Skuteczność urządzeń adaptacyjnych dedykowanych kierowcom
i pasażerom z niepełnosprawnościami ruchowymi, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Sulejówek, 2024.

- Pełka M., Balke I., Kruszewski M., Rodak A., Research capabilities of the  Competence Centre for Autonomous and Connected Vehicles in the area of testing autonomous vehicles in Poland, Motor Transport, 69 (1): 1-10, 2024.

- Pełka M., Rychlicki M., Kasprzyk Z., Rosiński A., Use of Wireless Sensor Networks for Area-Based Speed Control and Traffic Monitoring, Applied Sciences, 2024/14.

- Jarosiński W., Instytucja nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów – propozycja zmian systemowych i dostosowania do wymagań obowiązujących w Europie. Motor Transport nr 1(69) 2024.

- Dąbrowska-Loranc, Krystman T., M., Skoczyński P., Wnuk A., Zielińska A., Analizy danych o wypadkach
i kolizjach z udziałem pojazdów ciężarowych na autostradach i drogach ekspresowych w okresie 2019-2023, ITS POBR, Warszawa.

FILAR: ZARZĄDZANIE BRD

- Dąbrowska-Loranc M., Skoczyński P., Wnuk A., Zielińska A., Podkarpacki Program Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2023-2030, ITS, 2024, raport na zlecenie Podkarpackiej Rady BRD.

- Skoczyński P., Zielińska A., STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W POLSCE W 2023 ROKU Analiza wpływu zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym wprowadzonych w 2021 roku na bezpieczeństwo ruchu drogowego, ITS POBR, 2023.

- Udział w konferencjach/ seminariach/ prelekcjach/ wydarzeniach

FILAR: BEZPIECZNA DROGA

Kierunek: Badania i wymiana doświadczeń

- Dąbrowska-Loranc M., „Dlaczego potrzebujemy uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości do 30 km/h w miastach?”, Okrągły stół: „Jak zmienia się uspokajanie ruchu samochodowego w miastach – trendy, wyzwania i praktyka”, Polski Klub Ekologiczny Okręgu Mazowieckiego, Warszawa 5.06.2024 r.

- Odachowska-Rogalska E., Kongres BRD w Krakowie, prelekcja podczas panelu dyskusyjnego w tematyce zarządzania prędkością, Kraków 13-15. 03. 2024 r.

FILAR: BEZPIECZNY CZŁOWIEK

- Sicińska K., Zielińska A, Safety of e-scooters on polish roads between 2022-2023, XVI konferencja Transport Problems, Katowice 19-21.06.2024 r.(prezentacja).

- Odachowska-Rogalska E., „O zdolności do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym” Dyskusja na Ratuszowej, 21.03.2024 r. (prelekcja).

- Odachowska-Rogalska E., „STRES EGZAMINACYJNY”, Dyskusja na Ratuszowej, 20.06.2024 r. (prelekcja)

- Odachowska-Rogalska E., „Czy łatwo być bezpiecznym na drodze?”, Konferencja dla kierowców flotowych, 10.09.2024 r.(prelekcja)

- Odachowska-Rogalska E., Niebezpieczne zachowania w ruchu drogowym – nowe trendy w psychologii transportu, XIII Konferencja szkoleniowa PIGOSK – „Współczesne zagrożenia na drogach – wybrane aspekty BRD”, Krynica Zdrój, 13-15.09.2024 r.

- Odachowska-Rogalska E., Psychologiczne konsekwencje wypadków drogowych, XVI konferencja Profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym pojazdów wojskowych Sił Zbrojnych RP, Grudziądz,
16-19.09.2024 r.

- Odachowska-Rogalska E., Udział w panelu na temat psychospołecznych przyczyn i skutków uzależnień, Konferencja Profilaktyka uzależnień – możliwości i wyzwania, Warszawa, 26-27.09.2024 r.

- Odachowska-Rogalska E., Psychologiczne przyczyny popełniania błędów za kierownicą, XIX Międzynarodowa Konferencja „Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa" BRD, Infrastruktura, Pierwsza pomoc, Gdańsk, 7.11.2024 r.

- Odachowska-Rogalska E., Rola stresu w pracy instruktora nauki jazdy, CIOP, Warszawa, 19.11.2024 r.

- Wnuk A., Przedmiot Dydaktyka w szkoleniu kierowców w: studia podyplomowe „Teoria i praktyka kształcenia i egzaminowania kierowców” (TPKEK), WAT/ITS/Word Łódź 2023/2024.

- Wnuk A., Stasiak-Cieślak B., udział niepełnosprawnych kierowców w ruchu drogowym i problemy z tym związane w procesie szkolenia kandydatów na kierowców, II Warszawskie Forum Kierowników OSK
i Instruktorów Nauki Jazdy, 5.09.2024.

- Stasiak-Cieślak B., Wnuk A., Wielofunkcyjna nasadka na sprzęt ortopedyczny dedykowany pieszym uczestnikom ruchu drogowego Warszawa, 12.11.2024 r. (prezentacja seminarium ITS).

FILAR: BEZPIECZNY POJAZD

Kierunek: Badania i wymiana doświadczeń

- „Wyzwania społeczne, ekonomiczne i techniczne autonomicznego transportu drogowego”, debata ekspercka w Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych ITS, Warszawa, 22.02.2024 r. (współorganizator).

- Gąsiorek K., Bezpieczeństwo ruchu drogowego w kontekście systemów percepcji pojazdów autonomicznych, seminarium DARTS-PL (ang. Database of Autonomus vehicles Road Testing Scenarios), Warszawa, 19.03.2024 r.

- Gąsiorek K., Pawlak P., Wybrane regulacje prawne jazdy autonomicznej i testowanie pojazdów CAV
w Europie, seminarium DARTS-PL, Warszawa, 20.06.2024 r.

- Odachowska-Rogalska E., „Psychologiczne uwarunkowania automatyzacji w pojazdach”, Droniada Tech by Politechnika Śląska, Chorzów, 3-4.06.2024 r.

FILAR: ZARZĄDZANIE BRD

- Dąbrowska-Loranc M., Skoczyński P., Zielińska A., Tendencje ogólne w wypadkowości w miesiącach (styczeń – maj) oraz analizy pogłębione w miesiącach (styczeń – kwiecień) w latach 2015-2024, MI, posiedzenie KRBRD Warszawa, 05.06.2024 r.

- Dąbrowska-Loranc M., (autor): Europejska Karta BRD Posiedzenie Mazowieckiej Rady BRD, Warszawa, 11.09.2024 r.

- Zielińska A., Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – prezentacja dla studentów, Warszawa 6. 12. 2024 r.

- Ślęzak M., Doświadczenia ITS wokół przestrzeni komunikacyjnej przyjaznej dla ludzi, Prezentacja raportu BRD Dekra 2024, Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa 12.12.2024 r.

UDZIAŁ W WYDARZENIACH O TEMATYCE BRD

- Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych w Zabawie k/Tarnowa (współorganizator obchodów krajowych) roku oraz patron I Pomorskich Obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych, 15.11.2024 r

- Działania Instytutu Transportu Samochodowego na rzecz dostępności, spotkanie sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz dostępności, Warszawa 22.04.2024 r. (prezentacja).

- Dzielnicowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, udział w konsultacjach dla beneficjentów w zakresie adaptacji pojazdów, Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, II Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 23.05.2024 r.

- Praskie Targi Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej Urzędu Dzielnicy Praga-Południe, Warszawa 19.09.2024 r. (udział ekspercki Centrum Usług Motoryzacyjnych).

- Targi Samochodów Zabudowanych FC Auto System, Częstochowa, 27.09.2024 r. (udział ekspercki).

- Targi dostępności w ramach stoiska Ministerstwa Rozwoju i Technologii Forum Dostępności, Poznań
5-6.11.2024 r. (udział ekspercki).

- Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 398 w Warszawie, Dzień osób z niepełnosprawnościami, Warszawa, 02.12.2024 r. (zajęcia dla uczniów 6 i 7 lat).

III. Przygotowanie opinii

- dla PWPW opinia w zakresie wprowadzenia do systemu szkolenia i egzaminowania narzędzia percepcji ryzyka (hazard perception) – raport, 04.2024.

- dla Radcy-Ministra Ambasady Ukrainy w RP opinia dot. wsparcia w zakresie uzyskiwania prawa jazdy przez osoby z niepełnosprawnościami w ramach realizacji projektu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy pt. „Szkoła nauki jazdy dla osób niepełnosprawnych”.

- dla Ministerstwa Infrastruktury propozycji zmian zapisów w ustawie o kierujących pojazdami dot. wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających ubieganie się przez osoby niedosłyszące prawa jazdy kategorii D, w tym wykonywanie przewozu osób oraz badań lekarskich w zakresie przewidzianym dla tej grupy.

- dla Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego uwag do proponowanych zmian w ustawie odjętej badaniem ewaluacyjnym pn. Ocena wdrażania ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

- analizy oraz odpowiedzi na pytania partnerów ITS ze Stacji Kontroli Pojazdów publikowanych na stronie internetowej www.patronat.pl opracowywanie informacji merytoryczno-technicznych, przygotowanie ekspertyz.

- dla Ministerstwa Infrastruktury i udział w grupie dyskusyjnej dot. projektów aktów prawnych, przygotowanie stanowiska ITS dot. zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pojazdów uczestniczących w ruchu drogowym w Polsce.

- Inna działalność w zakresie brd

Realizowane przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS

- Uruchomienie i realizacja kwalifikacji wolnorynkowej pn. Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, partnerstwo ITS/CDN – Radom / WORD – Warszawa. Identyfikator: M.P.2023.46

- W 2024 roku w mediach ukazało się ponad 1500 wzmianek na temat brd z udziałem pracowników ITS,
w tym  ponad 1000 na portalach internetowych i w mediach społecznościowych i  około 200 w audycjach radiowych czy  telewizyjnych.

Realizowana przez Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych ITS

- Analiza, przygotowanie założeń i stanowiska ITS, udział w konsultacjach w Ministerstwie Infrastruktury dot.:

- badania ciągników rolniczych poza infrastrukturą SKP,

- zmian prawnych dotyczących dopuszczania pojazdów sportowych do ruchu po drogach publicznych pomiędzy odcinkami specjalnymi,

- wypracowania procedury dopuszczania do ruchu pojazdu sprowadzonego do RP spoza Unii Europejskiej.

- Dopuszczanie urządzeń stanowiących wyposażenie SKP, służących do kontroli stanu technicznego pojazdów, polegające na ich badaniu dla potrzeb certyfikacji, w obszarze prawnie regulowanym.

- Opracowywanie i doskonalenie metod kontroli stanu technicznego.

- Prowadzenie zajęć laboratoryjnych dla studentów studiów dziennych i zaocznych Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie w zakresie diagnostyki samochodów.

Realizowane przez Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS

- Indywidulane spotkania z użytkownikami urządzeń adaptacyjnych w pojazdach.

- Przeprowadzenie dwóch szkoleń „okresie trwałości” projektu CWOD pt. Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach (POWR.03.05.00-00-CW07/20) dla studentów UKSW.

- Prowadzenie konsultacji w ramach punktu informacyjno-konsultacyjnego w zakresie projektowania uniwersalnego w transporcie indywidualnym w „okresie trwałości” projektu CWOD pt. Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach (POWR.03.05.00-00-CW07/20).

Realizowane przez Centrum Telematyki Transportu ITS

- Studia podyplomowe „TEORIA I PRAKTYKA KSZTAŁCENIA I EGZAMINOWANIA KIEROWCÓW” na podstawie „Porozumienia o prowadzeniu studiów podyplomowych pt. Teoria i praktyka kształcenia
i egzaminowania kierowców”, zawartego w dniu 06.07.2022 r. pomiędzy Wojskową Akademią Techniczną (WAT), Instytutem Transportu Samochodowego (ITS)  i Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi (WORD)

- Studia podyplomowe „BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO I RZECZOZNAWSTWO SAMOCHODOWE”. Studia prowadzone we współpracy Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego i Instytutu Transportu Samochodowego, mają na celu zapoznać słuchaczy z  problematyką zasad opisu wypadku drogowego i analizy jego dokumentacji, podstaw diagnostyki układów bezpieczeństwa jazdy pojazdów, zasad wyceny napraw samochodów, podstaw opiniowania i wykonywania ekspertyz w zakresie techniki samochodowej.

- Pomoc ofiarom wypadków drogowych w ramach indywidualnych spotkań terapeutycznych. Doświadczenie zagrożenia zdrowia lub życia  własnego zagrożenie lub utrata bliskiej osoby w wypadku drogowym, to jedno z najczęstszych doświadczeń traumatycznych. W ITS oferowana jest pomoc interwencyjna dla osób potrzebujących, zapobiegająca rozwojowi zaburzeń powypadkowych, jak również terapia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD). Instytut oferuje pomoc psychologiczną uczestnikom wypadków drogowych (ofiarom i sprawcom) metodami CBT i EMDR.

- Pokazy/wizyty na symulatorach jazdy w Pracowni Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Realizowane projekty badawcze:

- GOSPOSTRATEG9/000X/2022 – „System automatycznego ważenia pojazdów w ruchu”;

- „Opracowanie metody szacowania kosztów wypadków i kolizji w transporcie drogowym towarów”;

- Instytut realizował badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na poprawę dostępności transportowej w województwie podlaskim. W ramach tego badania IBDiM odpowiadał na pytanie o bezpieczeństwo infrastruktury drogowej i kolejowej objętej badaniem na podstawie dostępnych danych, jakie zmiany zaszły w tym obszarze w badanym zakresie czasowym oraz czy spadła liczba miejsc o zwiększonej wypadkowości.

Publikacje IBDiM:

- Safe Lighting Points polygon crash tests. Poligonowe testy zderzeniowe Bezpiecznych Punktów Oświetleniowych. Tomasz Kamiński, Dawid Kucharski, Michał Karkowski, Ewa Kamińska, R. Mitał,
D. Latała, H. Wachta, M. Ejsmont. Materiały Budowlane, 2024, nr 7, s. 42-48;

- Analysis of the requirements for high speed preselection vehicle weigh-in-motion systems on the basis of completed public contracts. Ewa Twardosz, Tomasz Kamiński, Michał Karkowski. Journal of Civil Engineering and Transport, 2024, vol. 6, nr 4, s. 9-16;

- Effect of the share of autonomous vehicles in road traffic on traffic conditions and fuel consumption in the vicinity of mid-block pedestrian crossings. Wpływ zmiany udziału pojazdów autonomicznych w ruchu na warunki ruchu i zużycie paliwa w sąsiedztwie wydzielonych przejść dla pieszych. M. Kieć, R. Bąk, Tomasz Kamiński. Roads and Bridges-Drogi i Mosty, 2024, vol.23, nr 2, s. 119-137

- Influence of Transport Process Management on Exceeding Permitted Load Weights in Transport Companies. K. Grondys, Tomasz Kamiński, M. Kieć. Acta Monstanistica Slovaca, 2024, vol. 29, nr 2,
s. 405-416;

- Standardy i wytyczne dla systemów automatycznego ważenia pojazdów w ruchu typu HS-WIM. Ewa Twardosz, Michał Karkowski, Tomasz Kamiński. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2024, nr 3,
s. 35-44;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej – Dz.U. poz. 356, ze zm.

Dz.U. z 2023 r. poz. 622 t. j.

Dz.U. poz. 512.

Procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1058) zakłada, że w przypadku województw, w których liczba ludności przekracza 3 mln mieszkańców, projektowane zmiany przewidują umożliwienie wojewodzie zorganizowania drugiej dyspozytorni medycznej, a w województwach powyżej 4 mln mieszkańców również trzeciej dyspozytorni. Tym samym zakłada się, że liczba dyspozytorni medycznych pozostanie na poziomie 22 (po 3 dyspozytornie w woj. mazowieckim i śląskim, po 2 w woj. małopolskim i wielkopolskim, w pozostałych województwach po jednej dyspozytorni medycznej).