|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo – finansowego projektu informatycznego za III kwartał 2020 r. pn. **„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji  o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi** (wnioskodawca - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, beneficjent - Uniwersytet Medyczny w Łodzi) | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | W wierszu "Okres realizacji projektu" nie wykazano pierwotnej daty zakończenia. Zgodnie z wyjaśnieniami we wzorze formularza w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o analizę i korektę raportu  Jednocześnie proszę o podanie podstawy prawnej, na mocy której przedłużono realizację projektu oraz innych parametrów projektu |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W kolumnie „status realizacji kamienia milowego” dla kamienia milowego pn.   * „Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej”   brak jest informacji dotyczącej przyczyny przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia kamienia milowego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** |  | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Z osiągnięcia kamienia milowego pn. „Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej” wynika osiągnięcie następujących wskaźników KPI:   * Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego * Liczba utworzonych API * Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API * Liczba wygenerowanych kluczy API   W związku z powyższym w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” w przypadku KPI   * Liczba utworzonych API * Liczba wygenerowanych kluczy API   w kolumnie „Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)” powinny być wykazane wartości odpowiednio: 3 i 12 | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **4** |  | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W kolumnie "sposób zarządzania ryzykiem" dla ryzyka pn. " Problemy techniczne z przygotowaniem i zamieszczeniem materiałów – R3" nie wskazano efektów planowanych lub realizowanych działań | Proszę o analizę i korektę raportu |  |