|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** raport za IV kwartał 2020 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „e-Zdrowie z SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy**  **Kamienie milowe** | Planowany termin osiągnięcia dla kamienia milowego: *Przeprowadzona i zatwierdzona przez Lidera analiza przedwdrożeniowa dla Projektu*  to 12.2020, kamień nadal jest w trakcie realizacji, przy czym w raporcie nie wskazano przyczyn opóźnienia. | Proszę o uzupełnienie raportu i wskazanie przyczyn nieosiągnięcia. |  |