| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Platforma Cyfrowej Nauki”; Wnioskodawca - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Beneficjent - Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie się do uwag |
| 1 | MC | 2.4. Produkty końcowe projektu | Mając na uwadze, że wskazane w produktach końcowych „Zdigitalizowane zasoby osteologiczne” oraz „Udostępnione obiekty na Platformie” stanowią produkty, które powinny być wskazane w pkt 2.3, nie jest jasne dlaczego zostały wpisane w pozycji dot. innych produktów końcowych. | Proszę o wyjaśnienie lub usunięcie zapisów w pkt 2.4 i stosowną zmianę w pkt 2.3. | Beneficjent naniósł stosowne zmiany wg. uwag (przeniósł produkty "Zdigitalizowane zasoby osteologiczne” oraz „Udostępnione obiekty na Platformie” do pkt. 2.3) |
| 2 | MC | 2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby; 3. Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Zdigitalizowane wszystkich obiektów” nie jest spójny z planowaną datą udostępnienia produktu „Kości zawierające różnorodne patologie i nieprawidłowości rozwojowe” w poz. 2.3 Opisu założeń. | Proszę o ujednolicenie i wprowadzenie korekty lub ew. wyjaśnienie różnic. | Określona data w kamieniu milowym "Zdigitalizowanie wszystkich obiektów" (31-12-2022) zakłada zakończenie pracy nad digitalizacją wszystkich planowanych do ujęcia w projekcie kości. Natomiast data w pkt. 2.3 (30-11-2020) wynika z planowanego rozpoczęcia udostępniania danych na Platformie od pierwszej zdigitalizowanej kości. Będą one sukcesywnie udostępniane. |
| 3 | MC | 2.4. Produkty końcowe projektu; 3. Kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamienia milowego „Uruchomienie Platformy Cyfrowej Nauki” nie jest zbieżny z planowaną datą wdrożenia produktu „Platforma Cyfrowej Nauki” w poz. 2.4 Opisu założeń. | Proszę o uspójnienie zapisów i wprowadzenie korekty lub ew. wyjaśnienie różnic. | Termin osiągnięcia kamienia milowego "Uruchomienie Platformy Cyfrowej Nauki" (31-10-2022) oznacza rozpoczęcie jej funkcjonowania. Wtedy możliwe będzie rozpoczęcie udostępniania danych, stad też data w pkt. 2.3 (30-11-2020) oznaczająca planowane rozpoczęcie udostępniania danych. Określona data w pkt. 2.4 "Platforma Cyfrowej Nauki" (12-2022) oznacza efekt końcowy w Postaci Platformy, na której zostały zamieszczone wszystkie zdigitalizowane obiekty i dane |
| 4 | MC | 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów | Ryzyko pn. „Postęp technologiczny w zakresie infrastruktury i oprogramowania” jest ryzykiem o b. niskim poziomie istotności (tj. „Siła oddziaływania” oraz „Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka” przyjmują najniższe z możliwych wartości), dlatego nie powinno znaleźć się w katalogu głównych ryzyk projektowych. | Do rozważenia wprowadzenie korekty zapisów. | W związku z bardzo niskim poziomem istotności ryzyka Beneficjent usunął zapis. |
| 5 | MIiR | Pkt. 2.1. | 1) Wartość docelowa wskaźnika produktu „Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego” wymaga weryfikacji w kontekście założeń projektu oraz definicji wskaźnika. 2) Wartość docelowa wskaźników produktu: - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego, - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego jest różna, natomiast wartość docelowa powiązanych z nimi wskaźników: - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego jest taka sama. | 1) Zgodnie z definicją wskaźnika Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego”, „Do wartości wskaźnika wliczyć należy liczbę wszystkich podmiotów, które w wyniku realizacji projektu, udostępniły on-line informacje sektora publicznego, tj. beneficjenta, jak i partnerów (o ile projekt realizowany jest w partnerstwie), którzy mają rzeczywisty wkład w realizację wskaźnika”. Zatem, wartość docelowa powinna dotyczyć także partnerów, którzy będą udostępniali dane. 2) Weryfikacji wymagają wartości docelowe wskaźników „Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego” oraz „Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego”, biorąc pod uwagę różną liczbę digitalizowanych oraz udostępnianych ISP. | 1) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - została zmieniona na 4, tj. Wnioskodawca i 3 Partnerów. 2) We wskaźniku "Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego" określono 700 ze względu na liczbę kości, które będą podlegały digitalizacji w projekcie. Natomiast we wskaźniku "Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego" przyjęto 4060 jako liczbę plików, które powstaną w wyniku digitalizacji. Do do każdej z kości powstanie model 3D z tomografii, chmura punktów, ze skanera 3D, mix model 3D (połączenie technik), zdjęcia i model do druku 3D. W wymagających tego przypadkach (szacowane 40% zbiorów) obraz tomograficzny. W ramach wizualizacji danych i rozszerzania funkcjonalności oprogramowania VisNow udostępnionych będzie 700 dokumentów (obiektów). Natomiast w przypadku wskaźnika "Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego", ze względu na specyfikę materiału, nie było możliwe określenie w terabajtach rozmiaru kości. Dlatego przyjęto taką samą wartość jak w przypadku wskaźnika "Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego" obliczony na postawie uśrednionych danych ze skanowania podobnych obiektów. |
| 6 | MIiR | Pkt. 3 | Sformułowane w tabeli kamienie milowe nie pozwolą w przyszłości na pełen monitoring postępu wdrażania projektu w trakcie jego realizacji. | Proszę o uzupełnienie kamieni milowych tak, aby w trakcie realizacji projektu można było ustalić postęp wdrażania projektu oraz czy projekt wdrażany jest bez opóźnień. | - Beneficjent proponuje zmianę kamieni milowych, na następujące, które umożliwia postęp wdrażania projektu: - dostarczenie zidentyfikowanych materiałów do digitalizacji ze zbiorów Beneficjenta (UKSW) - 30.04.2020 - dostarczenie infrastruktury systemowej niezbędnej do udostępniania i przechowywania danych - 31.05.2020 - dostarczenie sprzętu i oprogramowania do digitalizacji - 31.05.2020 - dostarczenie sprzętu i oprogramowania do wizualizacji - 31.05.2020 - wyłonienie Wykonawcy na utworzenie Platformy - 30.06.2020 - Uruchomienie Platformy Cyfrowej Nauki - 31.10.2020 - dostarczenie zidentyfikowanych materiałów do digitalizacji ze zbiorów Partnera (UAM) - 30.11.2020 - zidentyfikowanie dodatkowych zbiorów do digitalizacji - 30.05.2021 - przygotowanie 2000 plików powstałych w procesie digitalizacji i wizualizacji - 31.12.2021 - dostarczenie zidentyfikowanych materiałów do digitalizacji ze zbiorów Partnera (UJ) - 31.01.2022 - dostarczenie zidentyfikowanych materiałów do digitalizacji ze zbiorów Partnera (UMK) - 31.08.2022 - Identyfikacja całego zasobu osteologiczne przewidzianego w projekcie - 30.09.2022 - Zdigitalizowane wszystkich obiektów - 31.12.2022 - Rozwinięcie funkcjonalności VisNow - 31.12.2022 |
| 7 | MIiR | Pkt. 4.2 | Należy pamiętać, że jeżeli ponad 50% wydatków bezpośrednich w projekcie ponoszone jest bez zastosowania Pzp, koszty pośrednie muszą być rozliczane z zastosowaniem stawki ryczałtowej przewidzianej w Katalogu wydatków kwalifikowalnych w projektach realizowanych w ramach 2. osi priorytetowej POPC na lata 2014-2020. Z informacji zawartych w formularzu wynika, że większość wydatków w projekcie będzie przeznaczona na wynagrodzenia. Zatem jeżeli osoby te nie będą wybierane na podstawie Pzp, stawka ryczałtowa powinna być użyta w ramach pokrycia kosztów pośrednich w tym projekcie. | We wniosku o dofinansowanie projektu w ramach kosztów pośrednich należy zastosować stawkę ryczałtową. | We wniosku o dofinansowanie zostanie zastosowana stawka ryczałtowa. |