|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Opis założeń projektu informatycznego pn. ***Budowa systemu informatycznego iBTM*** *(wnioskodawca - Minister Infrastruktury, beneficjent - Główny Inspektorat Transportu Drogowego)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Podano jedną wartość.  Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza dla każdego KPI w wierszu „Wartość aktualna i docelowa KPI” należy podać dwie wartości aktualną i docelową.. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **2** | **MC** | 2.4. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z informacją prezentowaną w części 7.2 opisu założeń pt. „Kluczowe komponenty architektury rozwiązania” oraz opisem na wzorze formularza produktem projektu są również „Portal klienta” i „Baza danych”, które nie zostały wskazane w rozdziale 2.4. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **3** | **MC** | 3. Kamienie milowe | W przypadku projektów o okresie realizacji krótszym niż 3 lata, konieczne jest ustalenie kamieni milowych w odstępach krótszych niż 6 miesięcy, co umożliwia bieżące monitorowanie postępów w projekcie. | Proszę o dodanie kamieni milowych w okresach dłuższych niż 6 miesięcy |  |
| **8** | **MC** | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Brak legendy dot. widoku kooperacji aplikacji | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
| **9** | **MC** | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Brak legendy dot. reprezentowanych komponentów systemu | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |