|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ*** *(wnioskodawca Uniwersytet Jagielloński, beneficjent Biblioteka Jagiellońska)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie, w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” należy wskazać przyczyny opóźnienia.  Nie wskazano przyczyn dla kamieni milowych:   * Przygotowanie oprogramowania wspierającego proces OJS do integracji ze wspólnym interfejsem z RUJ * Implementacja Open Journal System * Przygotowanie uniwersalnego modelu przechowywania danych w oparciu o dSpace * Implementacja dSpace * Opracowanie mechanizmów wspierających możliwość osiągnięcia poziomu 3,4,5 SOD * Budowa interfejsu integrującego dostęp do centralnego repozytorium * Budowa mechanizmu wyszukiwania w zasobach zewnętrznych o otwartym dostępie * Opracowanie API zgodnego z OAI-PMH * Budowa mechanizmu eksportu danych do systemu informacji o nauce POLON * Budowa modułu raportów jak i panelu administracyjnego do zarządzania repozytorium * Wyposażenie interfejsu RUJ w funkcjonalności zgodnie z WCAG 2.0 * Końcowy odbiór prac. * Szkolenia: szczegółowa identyfikacja poszczególnych grup docelowych | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |