Załącznik nr 2

Przedmiotem Programu inwestycyjnego jest:

- budowa i wyposażenie nowego budynku AOS z parkingiem podziemnym:

- modernizacja i doposażenie Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej z rozszerzeniem bazy łóżkowej;

- modernizacja i wyposażenie Bloku Operacyjnego;

- przeniesienie i modernizacja Apteki Szpitalnej z Pracownią Przygotowania Cytostatyków;

- przeniesienie i modernizacja Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (dalej ZLDP) wraz z nowo powstającą Pracownią Mikrobiologii;

- zakup sprzętu i aparatury medycznej;

- wymiana 4 dźwigów osobowych, modernizacja elewacji z wymianą stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, modernizacja węzła cieplnego, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, przebudowa ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych;

- zagospodarowanie terenu z modernizacją dróg wewnętrznych.

UDSK jest jedynym specjalistycznym ośrodkiem specjalistycznej opieki koordynowanej dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia w województwie podlaskim. Poradnie specjalistyczne AOS rocznie udzielają blisko 130 tys. porad, co przekłada się na ponad 500 porad dziennie. Pozycja UDSK w regionie ma charakter strategiczny i nie ma możliwości zastąpienia lub uzupełnienia jego działalności przez inne regionalne jednostki.

Stan techniczny budynków wymaga pilnych modernizacji, konstrukcja budynku jest w dobrym stanie, natomiast wszystkie instalacje nie spełniają współczesnych standardów, wykazują znaczne zużycie techniczne oraz awaryjność. UDSK nie posiada części powszechnie obecnie stosowanych instalacji (w budynkach o zbliżonych funkcjach), zwłaszcza dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Budynek wymaga również termomodernizacji, by ograniczyć koszty eksploatacyjne.

Poradnie specjalistyczne AOS nie spełniają przepisów w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nie spełniają też wymogów przeciwpożarowych (ppoż.), bezpieczeństwa i higieny pracy. Dostęp do poradni dla osób ze szczególnymi potrzebami jest utrudniony.

Wyzwaniem jest również zbyt mała powierzchnia medycznych komórek organizacyjnych rozlokowanych w budynkach C i D, gdzie mieszczą się poradnie specjalistyczne. Ograniczony obszar nie pozwala rozlokować wszystkich jednostek w sposób zapewniający wymagany standard udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Niezbędne jest zapewnienie dodatkowej powierzchni na potrzeby Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, które z uwagi na rosnące kolejki pacjentów, wymagają ponad dwukrotnego zwiększenia bazy łóżkowej (12 na 30 łóżek) i powierzchni (230 m2 na 760 m2). Zmiana charakteru leczenia prowadząca do wzrostu liczby świadczeń ambulatoryjnych kosztem leczenia szpitalnego wymaga także większej powierzchni poradni specjalistycznych, w tym części zabiegowej.

Jedyną możliwością sprostania wskazanym wymogom jest powiększenie powierzchni przeznaczonej na poradnie AOS. Powyższe zostanie osiągnięte przez budowę nowego budynku i przeznaczenie części budynków już istniejących na infrastrukturę wspomagającą taką jak: Apteka Szpitalna, ZLDP z Pracownią Mikrobiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej (dalej ZDO) oraz Klinikę Rehabilitacji Dziecięcej i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, a także poradnie zabiegowe, które powinny być ulokowane w pobliżu SOR oraz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Mając na uwadze powyższe, uzasadnienie celowości inwestycji jest bezsprzeczne. Konieczne są pilne działania zapewniające sprostanie przez UDSK wymogom prawnym i potrzebom regionu wynikającym z Map Potrzeb Zdrowotnych i Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego.

Głównym zakresem inwestycji jest budowa nowoczesnego, spełniającego wymogi sanitarne, ppoż. i BHP budynku na potrzeby poradni specjalistycznych z parkingiem podziemnym dla pacjentów. Budynek będzie posiadał 3 kondygnacje. Wyposażony zostanie w sprzęt obecnie wykorzystywany oraz nowo zakupiony.

Po wybudowaniu nowego budynku, w miejsce obecnie zajmowanych poradni zostanie przeniesiona i powiększona Apteka Szpitalna z Pracownią Przygotowywania Cytostatyków, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej wraz z nową Pracownią Mikrobiologii. Dzięki temu, proces diagnostyczny zostanie skrócony z korzyścią dla zdrowia i życia małych pacjentów.

W ramach realizacji Programu inwestycyjnego rozbudowana zostanie Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej. Obecnie jest to jedyny oddział rehabilitacji dla dzieci w całym województwie podlaskim. UDSK pragnie sprostać zwiększonemu zapotrzebowaniu na te świadczenia opieki zdrowotnej, dlatego zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz zwiększenie bazy łóżkowej jest jak najbardziej celowe i zasadne.

Zmodernizowany i wyposażony zostanie także Blok Operacyjny. Zwiększone zapotrzebowanie na zabiegi operacyjne u dzieci wymusza podniesienie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w pomieszczeniach o jak najwyższych standardach z zachowaniem reżimu sanitarnego. W ostatnich latach UDSK znacznie rozszerzył listę oferowanych zabiegów chirurgicznych oraz ortopedycznych, wykonuje skomplikowane operacje skoliozy z wszczepianiem prętów magnetycznych, operacje klatki piersiowej, artroskopie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również modernizację infrastruktury UDSK, tj. wymianę 4 dźwigów osobowych, które obsługują ośmiokondygnacyjne budynki AL, AP wymianę pokrycia dachowego na całym kompleksie UDSK, modernizację węzła cieplnego, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, przebudowę ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń administracyjnych, renowację elewacji i wymianę stolarki okiennej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz zagospodarowanie terenu. Tak szeroki zakres potrzeb wynika z przestarzałej infrastruktury szpitalnej, niemodernizowanej od czasu rozpoczęcia działalności leczniczej, w budynku szpitalnym.

Program inwestycyjny składa się z 5 zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1. Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) z parkingiem podziemnym.

Zadanie 2. Przebudowa medycznych komórek organizacyjnych w budynkach C, D oraz części wspólnych i administracji w budynkach A, E, F.

Zadanie 3. Modernizacja Bloku Operacyjnego (budynek B).

Zadanie 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Zadanie 5. Modernizacja dróg wewnętrznych i miejsc postojowych.

Schemat rozmieszczenia budynków UDSK z uwzględnieniem nowopowstałej poradni AOS zlokalizowanej w budynku H.

Ryc. nr 1. Schemat rozmieszczenia budynków UDSK.

Legenda:

Na schemacie literami A, B, C, D, E, F, G oznaczono istniejące budynki UDSK.

| Oznaczenia budynków | Opis funkcji budynków |
| --- | --- |
| AL i AP | 1/ Onkologia, pokoje lekarskie oraz Chirurgia jednego dnia – budynek ośmiokondygnacyjny. 2/ AL, AP – oznaczają podział budynku A na część prawą i lewą – podział zastosowano na potrzeby PPOŻ. |
| A1 | Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej oraz część komunikacyjna obejmująca windy – budynek dziewięciokondygnacyjny. |
| B, C, D, E, F, G | Budynki trzykondygnacyjne. |
| B | Centralna Sterylizatornia (niski parter), SOR (parter), Blok Operacyjny (I piętro). |
| C | Budynek poradni – Rejestracja i Poradnia Rehabilitacyjna (niski parter), Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, poradnie (parter), Zakład Diagnostyki Obrazowej (I piętro). |
| C1 | Wejście do budynku C i D, rejestracja. |
| D | Poradnie Specjalistyczne oraz Klinika Rehabilitacji Dziecięcej (3 piętra). |
| E | Komunikacja, szatnia, przyjęcia (1 piętro). |
| F | Administracja (3 pietra). |
| G | Apteka Szpitalna, Kuchnia (1 piętro) |
| H | Planowany budynek poradni AOS |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.

Zadanie nr 1. Budowa poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) z parkingiem podziemnym.

Na schemacie rozmieszczenia budynków, zadanie nr 1 oznaczono kolorem szarym i literą H. Zadanie dotyczy budowy oraz wyposażenia nowopowstałego budynku AOS o powierzchni ok.  9 461 m2, z czego 4 606 m2 stanowi AOS, a pozostałą powierzchnię, tj.  4 855 m2, stanowi podziemny parking. Parking będzie zlokalizowany na poziomie -1. Na poziomie gruntu zaplanowano chodniki i miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz miejsca postojowe inne (np. dla matek z dziećmi) w ramach zagospodarowania terenu zlokalizowane bezpośrednio przy nowym budynku. Planowane jest połączenie nowopowstałego budynku poradni z istniejącym budynkiem UDSK, łącznikiem na wysokości I piętra.

Dotychczasowy budynek, w którym mieszczą się poradnie, ma zbyt małą powierzchnię i nie posiada wentylacji. Zbyt mała liczba gabinetów lekarskich nie pozwala na dostosowanie czasu pracy poradni do grafików lekarzy specjalistów. Warunki pobytu dzieci oczekujących na wizytę są niezgodne z obowiązującymi przepisami. Brakuje m.in. pomieszczeń, w których rodzice mogą przewinąć lub nakarmić niemowlę.

Optymalną drogą powiększenia powierzchni jest budowa nowego budynku z ulokowaniem w nim poradni specjalistycznych z przeznaczeniem uwolnionej (istniejącej) powierzchni na infrastrukturę wspomagającą.

Obsługa pacjenta wymaga:

- stworzenia nowych systemów rejestracji;

- zwiększenia powierzchni korytarzy/poczekalni;

- wydzielenia sanitariatów dla różnych grup pacjentów, opiekunów dzieci, rodziców itp.;

- stworzenia miejsc parkingowych i możliwości dojazdu do budynku UDSK, który z racji na lokalizację w centrum Białegostoku, boryka się z problemami w zakresie zapewnienia wymaganej powierzchni parkingów.

Nowy budynek poradni będzie spełniać obowiązujące normy i przepisy prawa, w związku z czym:

- wymaga przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i dla osób ze szczególnymi potrzebami, łazienki muszą być większe, drzwi szersze;

- musi posiadać dźwig osobowy w wymiarach odpowiadających przepisom, dzieci w wózkach oraz wózkach inwalidzkich dziecięcych muszą mieć ułatwiony dostęp do poszczególnych gabinetów;

- należy w nim zastosować nowoczesne rozwiązania pozwalające na utrzymanie odpowiedniej wentylacji i temperatury.

Cały budynek zostanie zaprojektowany w proekologiczny sposób zgodnie z aktualnymi wymogami prawnymi oraz z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i odnawialnych źródeł energii (np. fotowoltaika na dachu budynku).

Dodatkowa powierzchnia przeznaczona na poradnie AOS pozwoli podnieść jakość wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnozy, leczenia i opieki nad pacjentem. Pozwoli na dostosowanie infrastruktury UDSK do obowiązujących przepisów prawa (w zakresie dotyczącym poradni), zapewni skrócenie czasu trwania realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, a także umożliwi rozwój opieki koordynowanej. Zakres Programu inwestycyjnego obejmuje również doposażenie poradni w nową aparaturę medyczną oraz w sprzęt i aparaturę medyczną obecnie wykorzystywaną, co wpłynie na jakość świadczeń opieki zdrowotnej i zmniejszy kolejki do specjalistów.

Nowy budynek poradni AOS będzie posiadał 3 kondygnacje naziemne (rzut w kształcie litery U). AOS będzie znajdował się w środkowej części budynku na 3 kondygnacjach (0, +1 i +2) oraz na jednej kondygnacji na poziomie +2 w bocznych skrzydłach budynku. Parking będzie znajdował się na poziomie -1. Planowana liczba miejsc parkingowych 206.

Realizacja Programu inwestycyjnego obejmuje przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanie dokumentacji budowlanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie pełnej dokumentacji wykonawczej. Realizacja robót budowlanych obejmie przygotowanie terenu, roboty budowlane, instalacyjne i wyposażenie obiektu.

Założenia dla planowanego do budowy budynku obejmują powstanie infrastruktury na potrzeby 48 jednostek AOS (poradni, gabinetów, pracowni) – według tabeli poniżej, wraz z wymaganą infrastrukturą towarzyszącą: rejestracja AOS, szatnie AOS, poczekalnie AOS, sanitariaty, korytarze i klatki schodowe, magazynki.

Tabela 11. Wykaz jednostek przewidzianych do rozlokowania w nowym budynku.

| Lp. | Wykaz komórek organizacyjnych zlokalizowanych w nowym budynku H | Lokalizacja przed inwestycją |  | Docelowa lokalizacja po inwestycji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pow. m² | lokalizacja | Pow. m² | lokalizacja |
| 1 | Gabinet Diagnostyki Alergologicznej | 75 | D | 133 | H |
| 2 | Gabinet Odczulań | 38 | D | 89 | H |
| 3 | Gabinet Spirometrii | 38 | D | 44 | H |
| 4 | Poradnia Alergologiczna | 189 | D | 265 | H |
| 5 | Poradnia Audiologii i Foniatrii | 38 | D | 44 | H |
| 6 | Poradnia Oparzeń dla dzieci | 38 | D | 44 | H |
| 7 | Poradnia Leczenia Mukowiscydozy | 38 | D | 44 | H |
| 8 | Poradnia Pulmonologiczna | 38 | D | 89 | H |
| 9 | Poradnia Chorób Zakaźnych | 38 | C | 89 | H |
| 10 | Poradnia Dermatologiczna | 38 | D | 44 | H |
| 11 | Poradnia Cukrzycowa | 38 | D | 89 | H |
| 12 | Gabinet zabiegowy AOS | 75 | D | 177 | H |
| 13 | Pracowania Hematologii i Hemostazy | 113 | D | 177 | H |
| 14 | Poradnia Endokrynologiczna | 75 | D | 133 | H |
| 15 | Poradnia Gastrologiczna | 38 | D | 44 | H |
| 16 | Poradnia Hepatologiczna | 38 | D | 44 | H |
| 17 | Pracownia Biochemiczna Układu Pokarmowego | 75 | D | 89 | H |
| 18 | Poradnia Hematologiczna | 38 | D | 44 | H |
| 19 | Pracownia Hodowli Komórkowych | 38 | D | 89 | H |
| 20 | Pracownia Immunologiczna | 38 | C | 44 | H |
| 21 | Pracownia Mediatorowa | 38 | D | 44 | H |
| 22 | Pracownia Echokardiografii | 38 | D | 89 | H |
| 23 | Poradnia Kardiologiczna | 113 | D | 133 | H |
| 24 | Poradnia Nefrologiczna | 162 | D | 133 | H |
| 25 | Poradnia Patologii Noworodka | 75 | D | 89 | H |
| 26 | Poradnia Zaburzeń Laktacji | 38 | C | 44 | H |
| 27 | Opisownia EEG | 38 | C | 44 | H |
| 28 | Pracownia EEG | 113 | C | 133 | H |
| 29 | Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Padaczki | 75 | D | 133 | H |
| 30 | Poradnia Neurologiczna | 113 | C | 177 | H |
| 31 | Poradnia Leczenia Jaskry | 38 | C | 44 | H |
| 32 | Poradnia Leczenia Zeza | 76 | C | 89 | H |
| 33 | Poradnia Okulistyczna | 76 | D | 177 | H |
| 34 | Poradnia Retinopatii Wcześniaków | 38 | D | 44 | H |
| 35 | Pracownia Elektrofizjologii Narządu wzroku | 76 | D | 89 | H |
| 36 | Poradnia Preluksacyjna | 38 | D | 133 | H |
| 37 | Poradnia Wad Postawy | 38 | D | 44 | H |
| 38 | Poradnia Laryngologiczna | 76 | D | 133 | H |
| 39 | Poradnia Logopedyczna | 38 | D | 89 | H |
| 40 | Poradnia Pediatryczna | 38 | D | 177 | H |
| 41 | Poradnia Schorzeń Metabolicznych | 113 | D | 221 | H |
| 42 | Poradnia Szczepień Ochronnych | 38 | C | 133 | H |
| 43 | Poradnia Zaburzeń Somatycznych z Gabinetem Antropometrycznym | 38 | D | 44 | H |
| 44 | Poradnia Żywieniowa dla dzieci | 38 | D | 44 | H |
| 45 | Poradnia Ginekologiczna | 38 | D | 89 | H |
| 46 | Poradnia Reumatologiczna | 38 | D | 89 | H |
| 47 | Poradnia Urologiczna | 38 | D | 44 | H |
| 48 | Pracownia Urodynamiczna | 38 | D | 89 | H |
| RAZEM |  | 2 848 | - | 4 606 | - |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.

Powierzchnia budynku C, zwalniana po przeniesieniu komórek organizacyjnych, zostanie zagospodarowana przez przeniesienie do tego budynku:

- Poradni Anestezjologicznej (przeniesienie z budynku A1, powierzchnia 40 m²);

- Poradni Chirurgicznej i Poradni Chirurgii Ogólnej (przeniesienie z budynku D, powierzchnia każdej z poradni – 40 m²);

- Poradni Neurochirurgicznej (przeniesienie z budynku D, powierzchnia 40 m²);

- Poradni Onkologii i Hematologii Dziecięcej (przeniesienie z budynku A, powierzchnia 60 m²);

- Poradnia Ortopedyczna z Gipsownią (przeniesienie z budynku D, 100 m²).

Istniejące komórki organizacyjne pozostające w budynku C zwiększą zajmowaną powierzchnię kosztem uwalnianej powierzchni.

Powierzchnia budynku D, zwalniana po przeniesieniu komórek organizacyjnych, zostanie zagospodarowana przez przeniesienie do tego budynku:

- Apteki Szpitalnej (przeniesienie z budynku D, powierzchnia 760 m²);

- ZLDP (przeniesienie z budynku A1, powierzchnia 480 m²);

- przez utworzenie Pracowni Mikrobiologii (280 m²).

Istniejące komórki organizacyjne pozostające w budynku D zwiększą zajmowaną powierzchnię, kosztem uwalnianej powierzchni.

Tabela 12. Planowane do zakupu wyposażenie medyczne w ramach Zadania 1.

| Nazwa wyrobów medycznych wysokospecjalistyczne oraz pozostałego wyposażenia | Liczba szt./ kpl. |
| --- | --- |
| USG Echokardiograf | 2 |
| Stół do badań ginekologiczno-urologicznych z wyposażeniem | 1 |
| Aparat USG nefrologiczny | 1 |
| Urządzenie do badań urodynamicznych/cystometrycznych | 1 |
| UROFLOWMETR Urządzenie do badań urodynamicznych | 1 |
| Holter EEG | 1 |
| Autoreflektometr | 1 |
| USG preluksacyjne | 1 |
| USG Ginekologiczne | 1 |
| Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek/jednostek organizacyjnych m.in. szafki na farmaceutyki, leżanki lekarskie, drobny sprzęt medyczny itd. |  |
| Wyposażenie socjalno-bytowe (krzesła, wieszaki, umywalki, dozowniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi, wyposażenie toalet itd.), wyposażenie biurowo-administracyjne (lady recepcyjne, biurka, krzesła), zakupy informatyczne (komputery, drukarki, serwery, itp.). |  |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.

Zadanie nr 2. Przebudowa medycznych komórek organizacyjnych w budynkach C, D oraz części wspólnych i administracji w budynkach A, E, F.

Zakres zadania nr 2 obejmuje realizację prac budowlano-instalacyjnych w 5 budynkach UDSK: A, C, D, E, F.

Przeniesienie poradni do nowego budynku umożliwi wykorzystanie przestrzeni w budynku D na rozbudowę Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej. Jest ona jedyną całodobową jednostką w województwie podlaskim, która prowadzi intensywną rehabilitację dzieci z wrodzonymi schorzeniami układu nerwowego, takiego jak porażenie mózgowe dziecięce, postępujący rdzeniowy zanik mięśni i inne wady wrodzone układu nerwowego. Należy zaznaczyć, że w Klinice Rehabilitacji Dziecięcej jest prowadzone najnowocześniejsze leczenie, które pozwala na spowolnienie przebiegu choroby. Dzieci z takim typem schorzeń wymagają równoległego leczenia z rehabilitacją. UDSK obecnie nie jest w stanie zapewnić dostępu do tych świadczeń opieki zdrowotnej, ze względu na ograniczoną liczbę łóżek. Dodatkowo należy zaznaczyć, że w UDSK działa jedyne w województwie Centrum Urazowe dla Dzieci oraz Klinika Ortopedii i Chirurgii Dziecięcej, gdzie prowadzone jest leczenie urazów oraz deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej. Wszyscy pacjenci po wykonanych zabiegach muszą być intensywnie rehabilitowani, a obecnie nie jest to możliwe.

Obszar, w którym znajduje się Apteka Szpitalna (budynek G), nie spełnia wymogów stawianych takiej jednostce. W Aptece Szpitalnej są przygotowywane worki żywieniowe dla ciężko chorych pacjentów oraz worki z lekami cytostatycznymi dla pacjentów onkologicznych. Niestety przygotowanie leku do podania w programie lekowym leczenia dzieci z postępującym zanikiem mięśni musi odbywać się poza strukturami UDSK, ze względu na brak możliwości wstawienia koniecznej do tego aparatury.

Również obszar ZLDP (budynek A1) jest zbyt mały i uniemożliwia wykonywanie wszystkich potrzebnych badań na miejscu, co przy tak dużym, wielospecjalistycznym UDSK jest kluczowe. Z tego samego względu UDSK do chwili obecnej nie uruchomił Pracowni Mikrobiologicznej, która jest bezwzględnie konieczna do prowadzenia szybkiej diagnostyki w przypadku ciężkich zakażeń u dzieci.

Zakres przebudowy wpłynie znacząco na poprawę obsługi pacjentów, warunki leczenia i bezpieczeństwo małych pacjentów, standardy pracy i potencjał medyczny UDSK:

- wymiana wind (budynek A1) zapewni sprawną komunikację pacjentów między klinikami, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, SOR i Blokiem Operacyjnym – przede wszystkim w zakresie przewozu pacjentów na zabiegi i badania oraz zapewni obsługę i komunikację logistyczną dotyczącą klinik i Bloku Operacyjnego (windy ponad 30-letnie, wyeksploatowane i nie spełniające wymogów bhp oraz dostępności);

- ZDO (budynek C) zostanie wyposażony w nowe urządzenia diagnostyczne (rezonans i tomograf), które skrócą czas badania pacjentów i zapewnią wyższą jakość wyników badań. ZDO zyska nowoczesną rejestrację z poczekalnią dla pacjentów;

- Klinika Rehabilitacji Dziecięcej i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (budynek D) zostaną rozbudowane i ponad dwukrotnie powiększone, zwiększy się też liczba łóżek z 12 do 30;odpowiada to na wysokie zapotrzebowanie na świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej w województwie podlaskim;

- nowa Pracownia Mikrobiologii (budynek D) zapewni realizację badań z zakresu mikrobiologii na terenie UDSK, co skróci czas badań o 2–3 dni i pozwoli na szybszą diagnostykę i leczenie;

- przeniesiony do budynku D ZLDP zostanie powiększony i doposażony, wszystkie elementy ZLDP będą w jednym miejscu (gabinet zabiegowy, poczekalnia rejestracja, pracownie laboratorium, nowa Pracownia Mikrobiologii);

- przeniesiona do budynku D Apteka Szpitalna zyska dodatkową wymaganą powierzchnię na nowoczesne pracownie przygotowania i dystrybucji leków, pracownię cytostatyków, magazyny leków i opatrunków;

- modernizacja budynków C i D to także nowe instalacje: przeciwpożarowe, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) oraz wentylacji i klimatyzacji, zapewniające świeże powietrze i optymalną temperaturę dla oczekujących pacjentów niezależnie od warunków zewnętrznych;

- poradnie chirurgiczne i ortopedyczne zostaną zlokalizowane w pobliżu ZDO (budynek D) w celu skrócenia drogi pacjentów między poradnią a miejscem badań RTG, RM, tomografii i USG;

- nowy podział pomieszczeń zapewni większą przestrzeń dla pacjentów i przejrzysty podział na jednostki z szerokimi korytarzami i poczekalniami o wymaganej powierzchni i miejscach do siedzenia;

- termomodernizacja elewacji oraz wymiana okien zapewnią stabilną temperaturę w pomieszczeniach szpitalnych, mniejsze straty ciepła wynikające z przewiewów.

Dzięki modernizacji budynku E (przez wymianę drzwi wejściowych i dachu), zmniejszeniu ulegną straty ciepła. Budynek jest centrum komunikacyjnym UDSK i łączy budynki B, C, D i F z wejściem do UDSK oraz zapewni komunikację z nowo powstałym budynkiem H przez łącznik. Modernizacja zapewni dopasowanie estetyki budynku do nowych budowanych, przebudowywanych i modernizowanych pomieszczeń UDSK, dla których budynek jest łącznikiem.

Modernizacja budynku F dotyczy modernizacji pomieszczeń administracyjnych i komunikacyjnych oraz klatek schodowych i korytarzy. W ramach modernizacji zostaną wykonane nowe instalacje, które są potrzebne do sprawnego funkcjonowania budynku oraz systemów obsługi administracyjnej UDSK. Zaplanowano także prace termomodernizacyjne w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych.

Budynek A – planowany zakres prac:

W ramach budynku A prace będą obejmowały:

- wymianę 4 dźwigów osobowych (wind), w celu zapewnienia wymaganych standardów technicznych i bezpieczeństwa;

- modernizację szybów windowych i dostosowanie do wymagań dokumentacji technicznej wind;

- modernizację instalacji elektrycznej w zakresie wymaganym w dokumentacji technicznej wind;

- termomodernizację i malowanie elewacji.

Budynek C i D – planowany zakres prac:

W ramach budynków C i D prace będą obejmowały przebudowę układu pomieszczeń, wymianę stolarki okiennej oraz pokrycia dachowego. Modernizacja będzie prowadzona na wszystkich 3 kondygnacjach budynków C i D oraz na dachu. Zakres zadania w obrębie bloków C i D dotyczy również doposażenia w sprzęt medyczny i wyposażenia w meble.

Zakres prac obejmuje:

- przebudowę i doposażenie Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Poradni Rehabilitacyjnej (Odział Rehabilitacyjny Dzienny) z ośrodkiem „Dać szansę” oraz rozszerzenie bazy łóżkowej w oddziale, zapewnienie wymaganej powierzchni i standardów sanitarnych;

- przebudowę (przeniesienie z budynku G do budynku D) oraz doposażenie Apteki Szpitalnej z Pracownią Przygotowania Cytostatyków, zapewnienie wymaganej powierzchni i standardów sanitarnych;

- przebudowę (przeniesienie z Bloku A1) oraz doposażenie ZLDP wraz z nowo powstającą Pracownią Mikrobiologii, zapewnienie wymaganej powierzchni;

- modernizację i doposażenie ZDO;

- modernizację i doposażenie 8 jednostek AOS i POZ (Poradni: Rehabilitacyjnej, Anestezjologicznej, Chirurgicznej, Chirurgii Ogólnej, Neurochirurgicznej, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Ortopedycznej z Gipsownią, Stomatologii Dziecięcej z Gabinetem Chirurgii Stomatologicznej), zapewnienie wymaganej powierzchni i standardów sanitarnych;

- modernizację pokrycia dachowego;

- modernizację węzła cieplnego, przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

Realizacja tej części zadania wymaga przeprowadzenia pełnego programu inwestycji obejmującego przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego, wykonania dokumentacji budowlanej na potrzeby pozwolenia na budowę oraz pełnej dokumentacji wykonawczej.

Realizacja robót budowlanych rozpocznie się od wyburzeń wewnątrz budynków (ściany działowe, przegrody).

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac modernizacyjnych wewnątrz pomieszczeń;

- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż., wydzielenie dróg ewakuacyjnych, rozbudowa systemu DSO;

- wymianę stolarki wewnętrznej i zewnętrznej;

- wykonanie sanitariatów dostępnych dla osób niepełnosprawnych;

- rozbudowę i budowę przyłączy istniejących instalacji.

Tabela 13. Wykaz komórek organizacyjnych przewidzianych do rozlokowania w budynku C.

| Lp. | Wykaz komórek organizacyjnych | Lokalizacja przed inwestycją |  | Lokalizacja po inwestycji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pow. m² | lokalizacja | Pow. m² | lokalizacja |
| 1 | Zakład Diagnostyki Obrazowej | 680 | C | 800 | C |
| 2 | Poradnia Rehabilitacyjna (Odział Rehabilitacyjny Dzienny) | 640 | C | 800 | C |
| 3 | Poradnia Anestezjologiczna | 14 | A1 | 40 | C |
| 4 | Poradnia Chirurgiczna | 14 | D | 40 | C |
| 5 | Poradnia Chirurgii Ogólnej | 14 | D | 40 | C |
| 6 | Zakład Immunologii Klinicznej | 14 | C | 120 | C |
| 7 | Poradnia Neurochirurgiczna | 14 | D | 40 | C |
| 8 | Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej | 14 | A | 60 | C |
| 9 | Poradnia Ortopedyczna z Gipsownią | 58 | D | 100 | C |
| 10 | Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej | 204 | C | 204 | C |
| 11 | Poradnia Stomatologii Dziecięcej z Gabinetem Chirurgii Stomatologicznej | 64 | C | 80 | C |
| 12 | RAZEM | 1 730 | - | 2 324 | - |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.

Poradnia Anestezjologiczna (budynek A1 – 14 m²) mieści się w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu. Pomieszczenie po poradni zostanie zagospodarowane przez Klinikę na bieżące potrzeby (pomieszczenie nie wymaga modernizacji).

Poradnia Onkologii i Hematologii Dziecięcej (obecnie budynek A – 14 m², w ramach Programu inwestycyjnego zostanie przeniesiona do budynku C) mieści się w Klinice Pediatrii Onkologii i Hematologii. Pomieszczenie po poradni zostanie zagospodarowane przez Klinikę na bieżące potrzeby.

Do budynku D (w miejsce Poradni Chirurgicznej, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ortopedyczna z Gipsownią) zostaną przeniesione: Apteka Szpitalna (760 m²), Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (480 m²), powstanie Pracownia Mikrobiologii (280 m²).

Zwolniona powierzchnia w budynku C zostanie przeznaczona na zwiększenie metrażu jednostek organizacyjnych pozostających w tym budynku, tj. ZDO (zmiana powierzchni użytkowania z 680 m² do 800 m²), Poradnia Rehabilitacyjna (zmiana powierzchni użytkowania z 640 m² do 800 m²), Zakład Immunologii Klinicznej (zmiana powierzchni użytkowania z 14 m² do 120 m²), Poradnia Stomatologii Dziecięcej (zmiana powierzchni użytkowania z 64 m² do 80 m²).

Tabela 14. Wykaz komórek organizacyjnych przewidzianych do rozlokowania w budynku D.

| Lp | Wykaz komórek organizacyjnych | Lokalizacja przed inwestycją |  | Lokalizacja po inwestycji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pow. m² | lokalizacja | Pow. m² | lokalizacja |
| 1 | Apteka Szpitalna | 350 | G | 760 | D |
| 2 | Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej (ZLDP) | 190 | A1 | 480 | D |
| 3 | ZLDP - Pracownia Mikrobiologii (nowo powstająca) | 0 | Nd. | 280 | D |
| 4 | Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" | 185 | D | 480 | D |
| 5 | Oddział Rehabilitacji Neurologicznej | 115 | D | 380 | D |
|  | RAZEM | 840 | - | 2 380 | - |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.

W budynku G znajduje się kuchnia, która wymaga dodatkowej powierzchni w celu spełnienia wymogów sanitarnych. Uwolniona powierzchnia po Aptece Szpitalnej w budynku G (350 m²) zostanie przeznaczona na nowe magazyny i logistykę. Powyższe nie jest objęte zakresem Programu inwestycyjnego.

W budynku A1 w uwolnionej powierzchni po ZLDP (190 m²) przewidziano lokalizację pokoi hotelowych dla rodziców dzieci leczonych długoterminowo w UDSK (inwestycja nie będzie finansowana w ramach Programu inwestycyjnego).

Modernizację budynku D uzasadnia przebudowa układu pomieszczeń, w związku ze zwiększeniem metrażu jednostek organizacyjnych pozostających w tym budynku, tj.: Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej i Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (zmiana powierzchni użytkowania z 230 m² do 760 m²), Ośrodka Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" (zmiana powierzchni użytkowania z 70 m² do 100 m²) oraz na utworzenie Pracowni Mikrobiologii (powierzchnia 280 m²).

Budynek E – planowany zakres prac:

Modernizacja ciągów komunikacyjnych, wymiana stolarki okiennej i pokrycia dachowego.

Budynek spełnia funkcje komunikacyjne UDSK, łączy odziały szpitalne z pracowniami diagnostycznymi, SOR, poradniami specjalistycznymi, izbą przyjęć, wejściem głównym, zlokalizowana jest tutaj szatnia i apteka dla pacjentów oraz zaplecze socjalne.

Zakres prac obejmie:

- przebudowę ciągów komunikacyjnych i wejścia do budynku z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej;

- modernizację pokrycia dachowego;

- modernizację instalacji elektrycznej, CO, przebudowa instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych;

- modernizację innych instalacji przebiegających przez blok E wynikająca z wymian instalacji w blokach C i D;

- rozbudowę i modernizację systemu DSO, instalacji teletechnicznych (IT, kontrola dostępu, ppoż.).

Budynek F – planowany zakres prac:

Modernizacja pomieszczeń administracji i ciągów komunikacyjnych UDSK, wymiana instalacji, stolarki okiennej i pokrycia dachowego.

Modernizacja będzie prowadzona na wszystkich 3 kondygnacjach budynku F, który zapewnia infrastrukturę na potrzeby jednostek administracyjnych UDSK.

Zakres prac obejmie:

- wykonanie prac modernizacyjnych wewnątrz pomieszczeń;

- modernizację ciągów komunikacyjnych klatek schodowych i korytarzy;

- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż., wydzielenie dróg ewakuacyjnych, rozbudowę systemu DSO;

- modernizację stolarki wewnętrznej i zewnętrznej;

- modernizację sanitariatów.

Tabela 15. Planowane do zakupu wyposażenie medyczne w ramach Zadania 2.

| Nazwa wyrobów medycznych wysokospecjalistyczne oraz pozostałego wyposażenia | Liczba szt./kpl. |
| --- | --- |
| Tomograf | 1 |
| Rezonans 1,5 Tesli | 1 |
| Cyfrowy aparat RTG | 1 |
| Densytometr kostny DXA z dużym stołem skaningowym, z pełnym oprogramowaniem | 1 |
| USG wysokiej klasy do pełnej diagnostyki (Doppler itd.) | 2 |
| Mikroskop kontrastowo-fazowy | 1 |
| Komora laminarna | 2 |
| Termocykler | 1 |
| Zamrażarka niskotemperaturowa (-860C) | 1 |
| Czytnik mikropłytek /spektrofotometr | 1 |
| Płuczka mikropłytek | 1 |
| System do identyfikacji drobnoustrojów i oznaczania lekowrażliwości | 1 |
| System do szybkiej identyfikacji bakterii oraz grzybów w technologii MALDI-TOF | 1 |
| System do wczesnego wykrywania bakterii i grzybów we krwi, płynach ustrojowych oraz do hodowli prątków gruźlicy | 1 |
| Analizator do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów z materiału klinicznego metodą Multiplex PCR | 1 |
| Kardiomonitor | 5 |
| Laser | 1 |
| Stół do trakcji kręgosłupa lędźwiowego | 2 |
| Zestaw do przygotowywania okładzin parafinowo borowych | 1 |
| Aparat do diatermii krótkofalowej BTL 20 | 1 |
| Aparat do laseroterapii | 1 |
| Aparat do magnetoterapii | 1 |
| Stół rehabilitacyjny z regulacją | 1 |
| Stół rehabilitacyjno-krzyżakowy | 1 |
| Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek/jednostek organizacyjnych m.in. szafki na farmaceutyki, leżanki lekarskie, drobny sprzęt medyczny itd. |  |
| Wyposażenie socjalno-bytowe (krzesła, wieszaki, umywalki, dozowniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi, wyposażenie toalet itd.), wyposażenie biurowo-administracyjne (lady recepcyjne, biurka, krzesła), zakupy informatyczne (komputery, drukarki, serwery, itp.) |  |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.

Zadanie nr 3. Modernizacja Bloku Operacyjnego (budynek B)

Lokalizacja budynku została wskazana na schemacie UDSK odpowiednimi literami  budynek B (I piętro).

Zakres prac obejmuje:

- prace modernizacyjne istniejącego Bloku Operacyjnego;

- doposażenie Bloku Operacyjnego;

- modernizację pokrycia dachowego;

- termomodernizację (w tym wymianę stolarki okiennej).

Zwiększone zapotrzebowanie na zabiegi operacyjne u dzieci wymusza podniesienie jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w pomieszczeniach o jak najwyższych standardach, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Modernizacja elewacji, dachów, stolarki wpłynie na lepszą termoizolacyjność budynku, co ograniczy koszty eksploatacyjne UDSK oraz zapewni wyższy komfort pobytu w UDSK pacjentom.

UDSK jest jedynym w regionie, specjalistycznym szpitalem dziecięcym prowadzącym wszelkiego rodzaju zabiegi z zakresu chirurgii, urologii, neurochirurgii, ortopedii, otolaryngologii, okulistyki u najmłodszych pacjentów. Dodatkowo jest jedyną jednostką, w której są wykonywane badania radiologiczne (tomografia, rezonans), punkcje lędźwiowe, biopsje narządów w znieczuleniu ogólnym. Poza leczeniem dzieci po ciężkich urazach przyjmowanych do UDSK w ramach centrum urazowego są prowadzone również nowatorskie unikalne w skali kraju zabiegi ortopedyczne takie jak, leczenie skoliozy za pomocą prętów magnetycznych rosnących czy leczenie ciężkich deformacji klatki piersiowej. Rozbudowa Bloku operacyjnego umożliwi skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi. Obecnie czas oczekiwania na niektóre świadczenia opieki zdrowotnej sięga nawet 2 lat, co naraża dzieci na przedłużające się cierpienie fizyczne i psychiczne.

Tabela 16. Wykaz jednostek przewidzianych do rozlokowania w budynku B.

| Lp. | Wykaz komórek organizacyjnych | Lokalizacja przed inwestycją |  | Lokalizacja po inwestycji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pow. m² | lokalizacja | Pow. m² | lokalizacja |
| 1 | Blok operacyjny / Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii | 1 070 | B | 1 070 | B |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.

Modernizacja bloku operacyjnego pozwoli przede wszystkim:

- dostosować infrastrukturę UDSK do obowiązujących przepisów prawa;

- rozwinąć zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej dla których ograniczeniem było wyposażenie medyczne bloku operacyjnego;

- zmniejszyć skutki zabiegów operacyjnych przez zastosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego (przez zakup nowoczesnego wyposażenia i aparatury bloku operacyjnego oraz przebudowę i modernizację);

- skrócić czas pobytu pacjentów w UDSK i okres rekonwalescencji;

- podnieść jakość specjalistycznej opieki koordynowanej w jednostce;

- zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i pracowników ochrony zdrowia (mniejsza ilość powikłań i zakażeń szpitalnych).

Realizacja zadania wymaga wykonania dokumentacji budowlanej na potrzeby pozwolenia na budowę oraz pełnej dokumentacji wykonawczej. Realizacja robót budowlanych obejmie roboty wykończeniowe, instalacyjne i wyposażenie obiektu.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie prac modernizacyjnych wewnątrz pomieszczeń;

- wykonanie systemów wentylacji mechanicznej w modernizowanych obiektach;

- dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów ppoż., wydzielenie dróg ewakuacyjnych, rozbudowa systemu DSO;

- modernizację stolarki wewnętrznej i zewnętrznej;

- przebudowę instalacji elektrycznej, w tym instalacji oświetleniowej;

- przebudowę instalacji gazów medycznych;

- wykonanie sanitariatów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami;

- rozbudowę i budowę po nowej trasie instalacji elektrycznej zewnętrznej;

- modernizację pokrycia dachowego budynku (roboty budowlane i instalacyjne);

- wymianę stolarki zewnętrznej.

Tabela 17. Planowane do zakupu wyposażenie medyczne w ramach Zadania 3.

| Nazwa wyrobów medycznych wysokospecjalistyczne oraz pozostałego wyposażenia | Liczba szt./kpl. |
| --- | --- |
| Aparat do znieczulania | 7 |
| Inkubator otwarty | 1 |
| Uniwersalny respirator | 1 |
| Kardiomonitor | 8 |
| Defibrylator | 14 |
| Wózek reanimacyjny z wyposażeniem | 2 |
| Respirator na salę wybudzeń (zbiorcze zapotrzebowania np. Servo MAQUET z nawilżaniem) | 8 |
| Inkubator otwarty | 1 |
| Kardiomonitor | 13 |
| Stół operacyjny | 2 |
| Aparat do kriolezji (wideo cystonefroskop do bloku operacyjnego) | 1 |
| Kolumna chirurgiczna anestezjologiczna /CHIRURGIA/ | 1 |
| Odsysacz gazów medycznych do diatermii | 1 |
| Pediatryczny zestaw laparoskopowy (wideo cystonefroskop) | 1 |
| Ureterorenoskop | 1 |
| Synoptometr (synopfotor) | 1 |
| Synoptometr ze stolikiem (synopfotor) | 1 |
| Diatermia mono i bipolarna z opcją kapsulotomii (diatermia chirurgiczna) | 1 |
| Kolumna chirurgiczna anestezjologiczna /OKULISTYKA/ | 1 |
| Stół operacyjny z wyposażeniem | 3 |
| Aparat USG | 1 |
| Kolumna chirurgiczna anestezjologiczna /LARYNGOLOGIA/ | 1 |
| Tor wizyjny | 1 |
| Ramię C z izocentrią oraz opcją rekonstrukcji tomograficznej (obrazowanie 3D) | 1 |
| Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komórek/jednostek organizacyjnych m.in. szafki na farmaceutyki, leżanki lekarskie, drobny sprzęt medyczny itd. |  |
| Wyposażenie socjalno-bytowe (krzesła, wieszaki, umywalki, dozowniki z mydłem, pojemniki z ręcznikami jednorazowymi, wyposażenie toalet itd.), wyposażenie biurowo-administracyjne (lady recepcyjne, biurka, krzesła), zakupy informatyczne (komputery, drukarki, serwery, itp.). |  |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.

Zadanie nr 4. Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna wraz z ogniwami (o przewidywanej moc instalacji ok. 1 000 kWp) zostanie zamontowana na nowym budynku AOS (budynek H) oraz na budynkach B, F, C i D.

Głównym założeniem zadania jest budowa nowoczesnego systemu pozyskiwania energii elektrycznej opartego o ogniwa fotowoltaiczne, w celu częściowego zaspokojenia potrzeb energetycznych UDSK.

Realizacja zadania wymaga wykonania dokumentacji budowlanej na potrzeby pozwolenia na budowę oraz pełnej dokumentacji wykonawczej. Montaż systemu zapewni ograniczenie kosztów eksploatacyjnych i wpłynie pozytywnie na wynik finansowy UDSK. Instalacja odciąży system energetyczny Białegostoku.

Zakres zadania obejmuje prace projektowe, roboty instalacyjne i elektryczne oraz nadzór inwestorski.

Zadanie nr 5. Modernizacja dróg wewnętrznych i miejsc postojowych.

Zadanie dotyczy modernizacji istniejących dróg wewnętrznych i miejsc postojowych wokół UDSK. Głównym założeniem zadania jest zapewnienie wymaganych dróg dojazdowych do budynku na potrzeby logistyki, służb socjalnych (śmieci, serwis instalacji, zaopatrzenie), dróg dojazdowych do parkingu, a także zapewnienie wymaganych przepisami prawa dróg pożarowych. Zakres inwestycji obejmuje teren wokół nowego budynku, nowe instalacje, przyłącza wymagają prac ziemnych, które spowodują degradację istniejących dróg i trawników. Nowy układ budynków wpłynie na zmianę układu komunikacyjnego dróg wokół UDSK. Przebieg dróg i rozmieszczenie miejsc postojowych będzie wynikać z projektu architektoniczno-budowlanego i bilansu miejsc parkingowych, zgodnie z przepisami prawa dla tego typu obiektów. Zaplanowano miejsca postojowe wzdłuż dróg wewnętrznych wokół budynków szpitala.

Realizacja zadania wymaga wykonania dokumentacji budowlanej na potrzeby pozwolenia na budowę oraz pełnej dokumentacji wykonawczej.

Zakres wymaganych robót obejmuje prace ziemne, prace instalacyjne, budowlane pozwalające na właściwe i zgodne z przepisami zagospodarowanie terenu.

Tabela 18. Zestawienie pozostałych pomieszczeń objętych Programem inwestycyjnym.

| Lp. | Komórka organizacyjna | Przed inwestycją |  | Po inwestycji |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pow. m² | lokalizacja | Pow. m² | lokalizacja |
| 1. | Ciągi komunikacyjne UDSK i administracja | 1 370 | C, D, E, F | 1 516 | C, D, E, F |

Źródło: Opracowanie własne UDSK.