|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych”*** *(wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent Uniwersytet Warszawski)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | **Część ogólna**  **Okres realizacji projektu** | W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego zmienił się termin zakończenia realizacji projektu. Proszę o informację, na jakiej podstawie zmiana ta została dokonana (czy ma akceptację CPPC, czy został podpisany aneks do Umowy o dofinansowanie?). | Proszę o wyjaśnienie.  W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo zaplanowanego, proszę wskazać również pierwotną datę zakończenia projektu. |  |
| **2** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy**  **Kamienie milowe** | Dotyczy kamienia milowego: *Wdrożenie procedur i narzędzi długoterminowego przechowywania* | Proszę wskazać datę osiągnięcia kamienia milowego. |  |
| **3** | **MC** | **3. Postęp rzeczowy**  **Kamienie milowe** | Dotyczy kolumny: Powiązane wskaźniki projektu  Niewłaściwe powiązanie osiągniętych kamieni milowych z realizacją KPI – KPI nr 4 został wykazany dwukrotnie, przy różnych kamieniach milowych. KPI należy powiązać tylko z takim kamieniem milowym, którego osiągnięcie oznacza rzeczywistą realizację tego KPI (w całości lub części, z podaniem wartości).  Obecne sprawozdanie może sugerować, że w wyniku realizacji projektu zostanie utworzonych aż 6 API, gdyż dwa niezależne kamienie milowe dają efekt w postaci realizacji KPI nr 4 w jego wartości docelowej.  Suma wszystkich wartości danego KPI, wykazanych przy kamieniach milowych, nie może przekraczać **wartości docelowej** **tego KPI**. | Proszę o analizę i korektę. |  |