| Nazwa dokumentu: opis założeń projektu informatycznego pn.: Zintegrowany Obszar Raportowania i Zarządzania ARiMR (ZORZA) – wnioskodawca: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, beneficjent: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
| 1. | MC | Pkt. 5. Główne ryzyka. | W pkt. 5. Główne ryzyka, brakuje wskazanych ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych mimo, że z samego projektu wynika, że projekt może mieć wpływ na to bezpieczeństwo i podatności związane z projektowanym systemem. Cyberataki i podatności dotyczących bezpieczeństwa dla powstającego systemu , wykorzystanie AI – mają wpływ na bezpieczeństwo danych w systemie, osób których te dane dotyczą. W ocenie MC konieczne jest wdrożenie procesu zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych np. stosowanie zasady privacy by design na każdym etapie projektu, zaangażowanie w prace nad projektem IOD, identyfikowanie podatności dot. bezpieczeństwa dla systemu oraz prowadzenie regularnych audytów/testów bezpieczeństwa na co projekt wskazuje, że będą przeprowadzane. Kwestie dotyczące identyfikowanych ryzyk związanych z bezpieczeństwem danych powinny znaleźć odzwierciedlenie w pkt. 5.1 i 5.2 opisu założeń projektowych. |  | W pkt. 5.1 Uzupełniono sposób zarządzania ryzykiem nr. 3 „Cyberataki i naruszenia bezpieczeństwa danych” - „Rozwiązanie zostanie wyposażone w zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa. Wprowadzony zostanie również system backupów, który umożliwi szybkie przywrócenie danych w przypadku incydentu. Wdrożenie procesu zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych poprzez stosowanie zasady privacy by design na każdym etapie projektu, zaangażowanie w prace nad projektem IOD, identyfikowanie podatności dot. bezpieczeństwa dla systemu oraz przeprowadzenie testów bezpieczeństwa.” Jednocześnie wyjaśniamy, że ARiMR posiada uregulowania wewnętrzne, wynikające z przepisów prawa, w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych, w tym w szczególnym zakresie bezpieczeństwa danych osobowych a także zarządzania ryzykami związanymi z bezpieczeństwem danych. Mechanizmy wynikające z wewnętrznych regulaminów/polityk, stosowane są w ramach budowy i rozwoju systemów teleinformatycznych. |