Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PRZEDMIOT

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa i nadzoru przyrodniczego na potrzeby projektu pn.: „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w ramach projektu nr FENX.01.05-IW.01-0113/24 pn. „Wdrażanie działań z zakresu ochrony czynnej na obszarach Natura 2000” dofinansowane przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.

- PODSTAWA PRAWNA

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2026 r. poz. 13),

- Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021–2027

- TERMIN WYKONANIA

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2026 r.

W przypadku przedłużenia się prac realizowanych przez Wykonawcę zewnętrznego, wskazanych w tabeli, Wykonawca jest zobowiązany w dalszym ciągu prowadzić nadzór aż do zakończenia i odebrania prac.

- ZAKRES PRAC

- Zadanie nadzoru przyrodniczego polega na:

- przeprowadzeniu wizji terenowych w obszarach Natura 2000 objętych zamówieniem 
(Osuwiska w Lipowicy PLH180044, Ostoja Przemyska PLH180012, Kościół w Dydni PLH180034);

- ustaleniu zakresu prac do wykonania w kontrolowanych obszarach Natura 2000 zgodnie 
z obowiązującymi planami zadań ochronnych dla obszarów Osuwiska w Lipowicy, Ostoja Przemyska oraz Kościół w Dydni zgodnie z tabelą.

- udziale w przygotowaniu Opisów przedmiotu zamówienia dla obszarów: Osuwiska w Lipowicy, Ostoja Przemyska oraz Kościół w Dydni zgodnie z tabelą.

- opiniowaniu projektów krat w Jaskini Słowiańskiej – Drwali (Osuwiska w Lipowicy) i Forcie Grochowce (Ostoja Przemyska) oraz projektu platformy na guano w Kościele w Dydni.

- nadzorze podczas realizacji ww. zadań oraz uczestnictwie podczas odbiorów prac.

- nadzorze i ocenie efektu wpływu na przedmiot ochrony, gatunku 1324 -  nocek duży (Myotis myotis) zadań zrealizowanych w 2025 roku tj. sprzątnięcie guana oraz wymiana folii w Kościele w Równem, Kościele w Skalniku i Kościele w Nowosielcach

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie ściśle współpracował z osobami zarządzającymi projektem.

- Prowadzeniu Nadzoru przyrodniczego wymagającego dyspozycyjności, wyjazdów terenowych, posiadania własnego środka transportu. Wykonawca zobowiązany jest do realizowania wyjazdów terenowych tak często, jak będzie to konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia.

- Obowiązkiem Nadzoru przyrodniczego jest głównie:

- doradztwo merytoryczne,

- wskazywanie terminów robót właściwych dla ochrony nietoperzy,

- dobór odpowiednich środków chemicznych i rodzaju materiałów niezbędnych do właściwej realizacji zamówień z zakresu ochrony czynnej nietoperzy,

- weryfikacja stanu istniejących otworów wlotowych i wskazanie ewentualnych prac konserwacyjnych, określanie lokalizacji elementów i struktur istotnych dla nietoperzy (np.  wlotów),

- identyfikacja zagrożeń dla nietoperzy (np. niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych),

- wskazanie miejsca montażu oraz rodzaju i parametrów krat zabezpieczających wejścia do jaskiń, w miejscach schronień zimowych nietoperzy,

- udział w naradach koordynacyjnych (jeżeli wystąpią), reagowanie na każdy przypadek naruszenia przepisów ustawy o ochronie przyrody, przede wszystkim ochrony gatunkowej oraz proponowanie rozwiązań korzystnych pod kątem ochrony nietoperzy.

- Na prowadzenie poszczególnych prac, jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca uzyska stosowne decyzje derogacyjne.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym oraz do stawiania się na miejsce realizacji zleconych prac i do siedziby Zamawiającego na jego wezwanie – telefonicznie, mailowo lub pisemnie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30–15:30.

- Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w terminie do 3 dni roboczych notatki z każdego spotkania, w terminie 5 dni roboczych od przedłożenia projektów krat w Jaskini Słowiańskiej – Drwali i Forcie Grochowce oraz projektu platformy na guano w Kościele w Dydni opinii, dotyczących tychże projektów oraz w terminie do 3 dni roboczych od podpisania protokołu końcowego dotyczącego zakończenia prac opinii, dotyczącej zakończenia tych prac.

- Przedłożeniu opinii zawierającej zakres prac do wykonania w obszarach Natura 2000 zgodnie 
z obowiązującymi planami zadań ochronnych dla obszarów Osuwiska w Lipowicy, Ostoja Przemyska oraz Kościół w Dydni i zgodnie z tabelą do 10 dni roboczych od podpisania umowy.

- Opinie, o których mowa w ust. 7 i 8 będą przekładane przez Wykonawcę w formie raportu.

- SZCZEGÓŁOWY OPIS WYMAGANYCH PRAC

- W ramach Nadzoru przyrodniczego Wykonawca:

- Obowiązkiem Wykonawcy będzie m.in.:

- weryfikacja stanu istniejących otworów wlotowych i wskazanie ewentualnych prac konserwacyjnych,

- określenie konieczności przeprowadzenia ewentualnych drobnych prac konserwacyjnych,

- weryfikacja stanu elementów zabezpieczających wejścia do jaskiń,

- wskazywanie terminów robót właściwych dla ochrony nietoperzy

- dobór odpowiednich środków chemicznych i rodzaju materiałów niezbędnych do właściwej realizacji zamówień z zakresu ochrony czynnej nietoperzy,

- eliminacja zagrożeń dla nietoperzy (np. niebezpiecznych struktur czy rozwiązań technicznych),

- wskazanie miejsca montażu oraz rodzaju i parametrów krat zabezpieczających wejścia do jaskiń.

- Określenie konieczności przeprowadzenia ewentualnych drobnych prac konserwacyjnych.

- Będzie brał udział w przygotowaniu postępowań prowadzonych w ramach projektu 
(w szczególności w ocenie i badaniu ofert czy przygotowaniu projektów odpowiedzi na pytania złożone przez Wykonawców zewnętrznych).

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu trzy opinie w formie raportu osobne dla trzech obszarów Natura 2000: Ostoja Przemyska, Osuwiska w Lipowicy oraz Kościół w Dydni:

1) Do 10 dni roboczych od podpisania umowy, który winien zawierać:

- Istniejące zagrożenia dla przedmiotu ochrony

- Propozycję ochrony siedliska

- Wytyczne i kluczowe zasady projektowe do krat w Jaskini Słowiańskiej -Drwali oraz Fortu Grochowce

- Wytyczne i kluczowe zasady projektowe do platformy na guano w Kościele w Dydni

- Materiały i rodzaj wykonania ww. zabezpieczeń

- Określić realizację i rodzaj montażu ww zabezpieczeń

- Określić wielkość ww. zabezpieczeń do 10% granicy błędu i przedstawić je graficznie.

2) Do 5 dni roboczych od przedłożenia projektów krat w Jaskini Słowiańskiej – Drwali i Forcie             Grochowce oraz projektu platformy na guano w Kościele w Dydni, który winien zawierać:

- Wnioski i rekomendacje dotyczące ww. projektów

- Jednoznaczną opinię: pozytywna/pozytywna z warunkami / negatywna

3) Do 3 dni roboczych od podpisania protokołu końcowego dotyczącego zakończenia prac, który winien zawierać:

- Informację potwierdzającą zakończenie prac

- Ocenę zgodności wykonania zgodnie z projektem oraz warunkami ochrony nietoperzy

- Wskazanie ewentualnych odstępstw

- Opis stanu obiektu po zakończeniu prac

- Ocenę wpływu prac na nietoperze

- Potwierdzenie braku negatywnego oddziaływania na nietoperze lub opis działań minimalizujących

- Jednoznaczne określenie czy prace zostały zakończone oraz czy wykonano je zgodnie z dokumentacją i decyzjami

- Ocenę przydatności obiektu i wykonanych działań jako poprawienia jakości schronienia dla nietoperzy

- Rekomendacje i ewentualne prace uzupełniające

Tabela   Planowane do wykonania przez Wykonawców zewnętrznych działania z zakresu ochrony czynnej w obszarach Natura 2000

| Lp. | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 | Zakres prac | Kod i nazwa gatunku |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osuwiska w Lipowicy PLH180044 | Poprawa stanu zabezpieczeń chroniących obiekt przed nielegalną penetracją – montaż brakujących lub wymiana na nowe zniszczonych krat w obu wejściach do jaskini, wymiana niektórych elementów uszkodzonych w trakcie prób nielegalnej penetracji jaskini (Jaskinia Słowiańska-Drwali). | 8310 jaskinie nieudostępnione do zwiedzania 1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros 1324 nocek duży Myotis myotis |
| 2 | Ostoja Przemyska PLH180012 | Montaż krat zabezpieczających zimowisko (Fort Grochowce). | 1308 mopek zachodni Barbastella barbastellus |
| 3 | Kościół w Dydni PLH180034 | Budowa platformy na guano | - nocek duży Myotis myotis |