| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl” (wnioskodawca – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, beneficjent - Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby | Termin udostępnienia zasobów przekracza okres realizacji projektu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub ew. weryfikację raportu. |
| 2 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z nagłówkiem tabeli proszę o wprowadzenie w pierwszej kolumnie nazwy produktu oraz zwrócenie uwagi na zaprezentowanie każdego produktu w odrębnym wierszu. | Proszę o analizę i weryfikację raportu. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Konieczne jest skorygowanie prezentowanych „Sposobów zarządzania ryzykiem” i, zgodnie z wyjaśnieniami w formularzu raportu, wskazanie: - podejmowanych działań zarządczych, - spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, - oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Prezentowane informacje podsumowujące dot. sposobów reakcji na ryzyko są informacją dodatkową. | Proszę o analizę i weryfikację raportu. |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami w formularzu raportu, w raporcie należy wymienić najważniejsze lub główne ryzyka projektowe, zatem nie należy uwzględniać ryzyk jednocześnie o: - najniższej Sile oddziaływania - oraz najniższym Prawdopodobieństwie ich wystąpienia. | Proszę o analizę i weryfikację raportu. |