Załącznik do KARTY OCENY ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO NR P528

| Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „Digitalizacja i cyfrowe udostępnienie zasobów nauki gromadzonych w Muzeum Narodowym w Gdańsku (MNG online)” - wnioskodawca: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent: Muzeum Narodowe w Gdańsku. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnosząc y uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwagi |
|  | RA IT | Część ogólna | Niewłaściwie wskazano Wnioskodawcę – powinno być „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb | W tabeli interesariuszy należy prezentować rozłączne grupy interesariuszy – żaden z przedstawicieli jednej grupy nie powinien być ujęty innej grupie. Wydaje się, że do grupy „obywatele – pasjonaci historii” można zaliczyć także „pasjonatów kultury, hobbystów, kolekcjonerów i antykwariuszy (odbiorców indywidualnych i grupowych)” wskazanych w osobnej grupie. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | KPI 3: "Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla przedsiębiorstw" (z 0 na 5 mln zł) - wskaźnik na podstawie faktur dotyczy wydanych pieniędzy, a nie realizacji założeń projektu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu | Nie wykazano wskaźników jakościowych, które pozwolą na właściwą ocenę efektów projektu w szczególności, które potwierdzą między innymi wysoką jakość kopii cyfrowych realizowanych w ramach procesu digitalizacji. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 3. Kamienie milowe | Moment zakończenia migracji danych z wycofywanego „Musnet NG (Integra)” do nowego systemu powinien być uwzględniony w kamieniach milowych | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Na diagramie przedstawione są 3 systemy o nazwach „Patron Filia X”. Proszę o doprecyzowanie, czy to są komponenty jednego systemu, czy różne instancje tego systemu w różnych jednostkach organizacyjnych. W tabeli systemów poniżej diagramu ten podział nie został uwzględniony. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | Przepływ danych do systemu Europeana zazwyczaj odbywa się za pośrednictwem systemu Federacja Bibliotek Cyfrowych. Proszę czy w tym przypadku będzie integracja bezpośrednia. W przeciwnym wypadku proszę o umieszczenie na diagramie Federacji Bibliotek Cyfrowych jako pośrednika. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.1. Widok kooperacji aplikacji | W Liście systemów wykazuje się wszystkie systemy teleinformatyczne z diagramu kooperacji w kolumnie: - „Nazwa systemu” należy zaprezentować skrótowiec lub ew. nazwę systemu teleinformatycznego zgodnie z wykazaną na diagramie kooperacji | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Czy komponent Aplikacja mobilna jest aplikacją instalowaną na urządzeniach mogilnych na Android /iOS? jeśli tak to proszę o wykazanie takiej aplikacji jako oddzielny system (dodanie do listy systemów) i umieszczenie jej na diagramie kooperacji i komponentów jako planowany system + ewentualnie jeśli istnieją wykazanie jej komponentów. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania | Brak komponentów dla systemów Patron Fila 1, Patron Fila 2 i Patron Fila 3 – czy są to komponenty a może lokalizacje (instancje) tego samego systemu. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |
|  | RA IT | 7.3. Przyjęte założenia technologiczne | W przyjętych rozwiązaniach technologicznych są częściowo narzucone konkretne rozwiązania (np. bazy danych). Warto otworzyć listy także na inne dostępne rozwiązania. | Proszę o analizę i korektę opisu założeń |  |