| Nazwa dokumentu: Korekta raportu za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie” (wnioskodawca – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent – Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu – wprowadzone zmiany |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” oprócz nr porządkowego z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” należy podać wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym. Proszę o zwrócenie uwagi również na to, że powyższe wartości należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie bezpośrednio wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu. | Proszę o ponowną analizę i korektę raportu - skorygowano |
| 2 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | Nazwano jednakowo dwa różne ryzyka. | Proszę o korektę raportu -skorygowano |
| 3 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać: - podejmowane działania zarządcze - spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, - oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Nie zaprezentowano sposobu zarządzania ryzykiem zgodnie z powyższym schematem. | Proszę o analizę i korektę raportu - skorygowano |
| 4 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | W odpowiedzi na uwagi w skorygowanym raporcie wskazano tylko jedno ryzyko związane z utrzymaniem projektu pn. „Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu”, które zgodnie z opisem sposobu zarządzania nim „Na obecnym etapie realizacji projektu brak poważniejszych ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu.” Informacja o braku zidentyfikowanych ryzyk powinna zostać ujęta w wyjaśnieniach do tabeli uwag, a raport w tym zakresie powinien pozostać niezmieniony. | Proszę o usunięcie ryzyka i przesłanie korekty raportu – Na obecnym etapie realizacji projektu brak poważniejszych ryzyk wpływających na utrzymanie efektów projektu. Wszystkie konieczne dodatkowe wydatki związane z utrzymaniem efektów zostały uwzględnione w strategii finansowej beneficjenta (w tym koszty utrzymania infrastruktury informatycznej). |