Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Cyfryzacja i robotyzacja procesu produkcji twarogu w zakładzie Polmlek w Raciążu o numerze KPOD.01.11-IP.06-0208/23-00

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził, zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r.[footnoteRef:1] kontrolę w POLMLEK RACIĄŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu (dalej: OOW[footnoteRef:2]). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 1 czerwca 2026 r. do 10 lipca 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:3] w związku z rozdziałem II pkt 4 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.]  [2:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [3:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Cyfryzacja i robotyzacja procesu produkcji twarogu w zakładzie Polmlek w Raciążu o numerze KPOD.01.11-IP.06-0208/23-00 (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy nr 116/II/P/KPO/PR/24/DWMiFE zawartej 23 grudnia 2024 r., zmienionej 2 aneksami[footnoteRef:4] (dalej: umowa). [4:  Nr 1 z 29 września 2025 r. i nr 2 z 15 czerwca 2026 r.] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie w Zakładzie Mleczarskim POLMLEK RACIĄŻ Sp. z o. o. z siedzibą w Raciążu, przy ul. Zawoda 48, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 3 zadania: Modernizacja hali produkcyjnej; Zakup i montaż linii technologicznej do produkcji twarogu; Zakup i wdrożenie systemu bezpieczeństwa cyfrowego – koszt niekwalifikowany.

W wyniku weryfikacji wydatków na podstawie 26 (100% wszystkich) faktur związanych z realizowanym Przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy z zastrzeżeniem, że na wszystkich dokumentach OT nie wskazano miejsca użytkowania lub przeznaczenia; ilości załączników; daty księgowania, podpisu i pieczęci, a na 1 OT wskazano inną lokalizację niż zmodernizowanego budynku. OOW w toku kontroli uzupełnił na dokumencie OT ww. informacje.
Potwierdzono, że wszystkie faktury zostały opłacone w okresie kwalifikowalności

Kontrolą objęte zostały 2 z 3 postępowań zakończonych wyborem oferty (tj. 67%). Na podstawie badanych postępowań potwierdzono, że zostały one przygotowane i przeprowadzone w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.
