UMOWA nr………. /2025

NA WYKONANIE ZADANIA PN . „Słoneczne dachy w KM PSP w Gdyni” – Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Gdynia Oksywie o magazyn energii.

zawarta w dniu …………. roku w Gdyni pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

ul. Władysława IV 12/14, 81-353 Gdynia, NIP: 586-17-41-350, REGON: 191123668

- reprezentowaną przez st. bryg. Marcina Nowaka – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

zwanym dalej: „Zamawiającym”

a

firmą………………………………………,

…………………………………………………

- reprezentowaną przez ………………………..,

zwaną dalej „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Słoneczne dachy w KM PSP w Gdyni” polegającej na rozbudowie instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Gdynia Oksywie o magazyn energii. Zadanie obejmujące zaprojektowanie, dostawę, montaż we wskazanym pomieszczeniu, konfigurację oraz uruchomienie magazynu energii o pojemności 48 kWh, kompatybilnego z istniejącą instalacją fotowoltaiczna o mocy 32 kWp. Ponadto zadanie obejmuje dokonanie stosownego zgłoszenia do operatora sieci elektroenergetycznej, przeprowadzenie właściwych uzgodnień oraz przeszkolenie z obsługi przedstawicieli Zamawiającego. Miejscem realizacji będzie budynek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 Gdynia Oksywie (adres: Marynarska 14a, 81-109 Gdynia) (zwanej dalej  „inwestycją”).

- Przedmiot Umowy obejmuje prace/czynności związane z:

- rozbudową instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii zgodnie z ofertą złożona na zapytanie ofertowe, znak PT.2370.12.2025.1.SP, z dnia 4 czerwca 2025 r. stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy;

- wykonaniem niezbędnych pomiarów elektrycznych;

- przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z wymogami lokalnego OSD;

- przygotowaniem i złożeniem do Zamawiającego kompletnych wniosków o przyłączenie mikroinstalacji wraz z kompletem załączników rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii.

- dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia do OSD w celu dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego, dokonaniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci, wydaniem potwierdzenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i uregulowaniem ze sprzedawcą spraw związanych z rozliczeniem prosumenta energii odnawialnej;

- zgłoszeniem przez Wykonawcę wykonanych instalacji do organów Państwowej Straży Pożarnej i udokumentowaniem tego zgłoszenia – jeśli wymagają tego stosowne przepisy;

- wykonaniem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (bez dodatkowych kosztów) przeglądów gwarancyjnych minimum raz w roku oraz bezpłatnych usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji / rękojmi;

- wykonaniem w okresie obowiązywania gwarancji, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego (bez dodatkowych kosztów) po uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii oraz po każdym zakończonym roku kalendarzowym sprawozdania z eksploatacji wskazującego ilości wyprodukowanej, wykorzystanej i przesłanej do sieci energii, dane pomiarowe zarówno w formie tabeli danych jak i w postaci diagramów. Jako alternatywę dla powyższego Wykonawca wyposaży Zamawiającego w inne rozwiązanie np. dostęp do aplikacji monitorującej bieżącą pracę instalacji z magazynem energii pozwalającej na odczytanie danych za wskazany okres użytkowania;

- przekazaniem Zamawiającemu, po wykonaniu instalacji dokumentacji powykonawczej zawierającej m.  in. informacje o rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii zawierającą opis instalacji, projekty i schematy elektryczne zawierający sposób włączenia magazynu do instalacji w obiekcie, wymagania techniczne i bezpieczeństwa ppoż., wizualizacje umiejscowienia modułów, wykaz użytych elementów i okablowania wraz z certyfikatami i deklaracjami zgodności, dokumenty potwierdzające uprawnienia do realizacji zamówienia przez osoby je realizujące, deklaracje wykonania instalacji zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, oświadczenie Wykonawcy o zamontowaniu elementów instalacji przedstawionej w dokumentacji powykonawczej oraz inną dokumentacją wymaganą do rozliczenia dofinansowania.

- przeszkoleniem użytkowników w zakresie obsługi instalacji w siedzibie Zamawiającego.

- Poszczególne elementy wskazane w ofercie mogą ulec zmianie pod warunkiem zastąpienia ich innymi elementami o równorzędnych lub lepszych parametrach.

- Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:

- Data zawarcia niniejszej Umowy - termin rozpoczęcia realizacji Umowy;

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy – 30 września 2025 roku.

- Termin zakończenia realizacji Umowy może ulec zmianie w przypadku działania czynników zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy, w tym w szczególności wystąpienia warunków atmosferycznych lub aktów władzy państwowej, które uniemożliwią lub istotnie utrudnią realizacje Umowy. Warunkiem do zmiany terminu jest potwierdzenie przez Zamawiającego wystąpienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5 powyżej Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu Umowy, a termin jej realizacji ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas trwania przeszkody lub utrudnień.

§2

Odbiór przedmiotu umowy

    - Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy uważa się za zachowany po zakończeniu odbioru końcowego potwierdzonego przez Strony protokółem końcowym zdawczo-odbiorczym podpisany przez Strony

    - Odbiór wszelkiej dokumentacji związanej z Inwestycją nastąpi wraz z podpisaniem protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego, przy czym wgląd do niej jest dostępny dla Zamawiającego w dowolnym momencie
 i na jego wezwanie. Wykonawca przekaże po 1 egzemplarzu każdego elementu dokumentacji w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na nośniku USB w postaci plików PDF, DOC oraz DWG adekwatnie do zawartych w nich informacji, przy czym dołączenie dokumentów w formie skanów dozwolone jest jedynie dla dokumentów, których nie można przedstawić w inny sposób.

    - Przystąpienie do odbioru końcowego nastąpi po dopełnieniu następujących przesłanek:

- Wykonawca pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.gdynia@straz.gda.pl poinformuje Zamawiającego o terminie zakończenia realizacji Umowy;

- Zamawiający wyznaczy termin odbioru (data, godzina) przypadający nie później niż w terminie 3 dni od daty wpływu informacji od Wykonawcy, o czym poinformuje Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail:

    - Skład dokumentacji, o której mowa w ust. 2, obejmuje:

- dokumentację ze skutecznego uruchomienia Inwestycji,

- pomiary instalacji i urządzeń,

- instrukcje obsługi, gwarancje,

- zestawienie wraz z kartami katalogowymi, certyfikatami i deklaracjami zgodności zastosowanych urządzeń i materiałów,

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego odbioru, zgłoszenia do właściwych organów i funkcjonowania Inwestycji.

§3

Zobowiązania Stron

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- uzgodnienia terminu montażu instalacji z Zamawiającym;

- dobrania, zakupu i dostarczenia podzespołów niezbędnych do realizacji Umowy, zgodnie z ofertą oraz niniejsza umową;

- wykonania i montażu instalacji Inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami ich producentów;

- realizowania prac w sposób niezakłócający funkcjonowania Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 3 Gdynia Oksywie, w szczególności w zakresie działalności ratowniczej, przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z obiektu oraz podporządkowania się obwiązującym w niej zasadom i regulaminom.

- do zachowania poufności w zakresie uzyskanych informacji o obiekcie będącym miejscem montażu instalacji, nie dopuszczenia do udostępniania informacji osobom trzecim lub wykorzystania ich w celu innym niż do sporządzenia dokumentacji inwestycji lub realizacji umowy. Do zachowania poufności zobowiązani zostaną również wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia. Okres zachowania poufności informacji obowiązuje do lat 20 od dnia ogłoszenia Zapytania ofertowego PT.2370.12.2025.1.SP z dnia ……. r.,  tj. do dnia ……. r ;

- bierze pełną i wyłączną odpowiedzialność za pracowników skierowanych do realizacji inwestycji w zakresie ich bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz strat i uszkodzeń przez nich spowodowanych.

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przez niego przedmiotu niniejszej Umowy, 
w szczególności udzielania potrzebnych informacji oraz dostarczania dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy. W tym celu Zamawiający wyznacza do bezpośrednich kontaktów 
z Wykonawcą przedstawiciela posiadającego wymaganą wiedzę, umocowania i doświadczenie 
w osobie: ……………….. ;

- terminowej zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w §4 niniejszej Umowy;

- udostępnienia Wykonawcy nieruchomości, na której znajduje się obiekt, na którym zostaną przeprowadzone prace montażowe instalacji fotowoltaicznej;

- zapewnienia Wykonawcy łatwego dostępu do nieruchomości, na której ma zostać zamontowana Inwestycja oraz miejsca jej instalacji;

- zapewnienia Wykonawcy zasilania w energię elektryczną w miejscu instalacji;

- przystąpienia do czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. W przypadku nieprzystąpienia do odbioru we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie lub nieuzasadnionego niepodpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego, Wykonawca wyznaczy Zamawiającemu dodatkowy termin 7 dni na złożenie podpisu z ewentualnymi uwagami, po bezskutecznym upływie którego przyjmuje się, że Zamawiający akceptuje postanowienia protokołu odbioru końcowego o treści ustalonej jednostronnie przez Wykonawcę;

- współdziałania z Wykonawcą w przypadku konieczności uzyskania pozwoleń, decyzji administracyjnych przewidzianych przepisami prawa w celu wykonania przedmiotu Umowy, poprzez złożenie wymaganych oświadczeń do organów państwowych, samorządowych, zakładów energetycznych oraz przedsiębiorstw dystrybucyjnych lub przekazania Wykonawcy niezbędnej dokumentacji.

- Termin dokonania montażu instalacji oraz niezbędnych pomiarów, a także czas montażu,  zostanie ustalony między Stronami drogą telefoniczną, a następnie potwierdzony drogą mailową na adres e-mail: sekretariat.gdynia@straz.gda.pl.

- Strony zobowiązują się do niepodejmowania żadnych działań utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie zobowiązań umownych. W przypadku utrudniania lub uniemożliwienia wykonania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, druga Strona może wyznaczyć termin 5 dni na zaprzestanie utrudnień, po upływie którego może on odstąpić od Umowy w terminie kolejnych 14 dni, z zachowaniem prawa do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§4

Wynagrodzenie

- Z tytułu realizacji przez Wykonawcę Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

……. zł netto,  VAT 23%, ……. zł brutto

(słownie brutto……….), płatne na podstawie prawidłowo wystawianej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu.

- Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.

- Faktury wystawiane przez Wykonawcę zawierać będą następujące dane:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni

ul. Władysława IV 12/14

81-353 Gdynia

NIP 5861741350

- Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru końcowego zdawczo-odbiorczego  przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru końcowego zdawczo-odbiorczego z wynikiem pozytywnym.

- Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktury wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku faktury elektronicznej datą doręczenia jest dzień wpływu faktury ze wskazanego przez Wykonawcę adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w ust. 12 pkt a. niniejszego paragrafu, na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 pkt b niniejszego §. Jeżeli faktura została doręczona w sobotę, w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Zamawiającego - przyjmuje się, że faktura została doręczona w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu doręczenia.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podany termin to termin określony w umowie.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur dla Zamawiającego bez podpisu osoby upoważnionej do odbioru faktur.

- Wykonawca wystawiając faktury elektronicznie gwarantuje autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści w sposób zgodny z przepisami prawa.

- Strony ustalają, że formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF, XML. Faktura może być podpisana przez Wykonawcę przy pomocy profilu zaufanego.

- Faktury przesyłane drogą elektroniczną są traktowane jako dokument księgowy potwierdzający dokonanie transakcji.

  - Wykonawca oświadcza, że faktura będzie przesyłana z następującego adresu email: …………….

  - Zamawiający oświadcza, iż adresem elektronicznym dedykowanym do otrzymywania faktury jest poniższy adres e-mail: sekretariat.gdynia@straz.gda.pl.

- Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Wykonawcy do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

- Zamawiający ma prawo do rezygnacji z otrzymywania faktur w formie elektronicznej. Rezygnacja wymaga powiadomienia Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w ust. 12 pkt a. niniejszego paragrafu. Rezygnacja wywołuje skutek od następnego dnia po jej otrzymaniu przez Wykonawcę.

- Każda ze stron zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowana drugiej Strony o zmianie adresu e-mail wskazanego w ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku braku powiadomienia Wykonawcy o zmianie adresu email, przesłanie faktur na adres e-mail wskazany w niniejszym paragrafie uznaje się za prawidłowo dostarczone.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§5

Odstąpienie od Umowy

- Każda ze Stron ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach wskazanych w § 3 ust. 4 niniejszej  umowy oraz w przypadku:

- wystąpienia niemożliwych do usunięcia problemów technicznych, które znacznie utrudniają bądź uniemożliwiają wykonanie Umowy - w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ich zaistnieniu,

- działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć działania sił natury o charakterze katastrofy, np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi itp., wojnę, zamieszki, stan wojenny, stan wyjątkowy, narodową kwarantannę, strajki i demonstracje, przez okres dłuższy niż 90 dni – uprawnienie do odstąpienia może być zrealizowane w terminie miesiąca od dnia przekroczenia tego okresu.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od powzięcia informacji o tym, że środki finansowe zaplanowane na realizacje inwestycji pochodzące w szczególności ze źródeł zewnętrznych Zamawiającego m. in z dotacji i dofinansowań nie zostaną mu przyznane. W takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie adekwatne do kosztów za prace montażowe, projektowe oraz za elementy instalacji jakie Wykonawca zrealizował  oraz zamontowane w ramach inwestycji.

§6

Gwarancja

- Zamawiającemu z tytułu wad rzeczy przysługują gwarancje producentów, wskazane w dokumentach gwarancyjnych przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zapewnia następujące okresy:

- rękojmi na wykonane zamówienie na okres …… lat;

- gwarancji jakości na okres ……….. lat;

- gwarancji na magazyny energii ……….. lat;

- gwarancji na pozostałe (niewymienione w powyżej) elementy instalacji nie krótsze od gwarancji udzielanych przez ich producentów.

- Wykonawca na prace montażowe udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ………… lat obejmującej wady wynikające z wadliwego (niezgodnego z projektem, zasadami wiedzy technicznej lub zaleceniami producenta) wykonania prac montażowych.

- Okresy gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia podpisania protokołu końcowego zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w §2.

- Udzielona gwarancja za wady oznacza, ze Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody w mieniu Zamawiającego będące następstwem ujawnionych wad przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis Wykonawcy lub Producenta wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy, tj. do bezpłatnej naprawy lub wymiany, w szczególności: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.

- Zamawiający ma obowiązek zgłosić Wykonawcy wadę, w terminie do pięciu dni roboczych od daty jej wykrycia, w formie pisemnej z jednoczesnym opisem wady i dokumentacją fotograficzną - pod rygorem utraty roszczenia z tytułu gwarancji w przypadku niedochowania któregokolwiek z warunków zgłoszenia. Wykonawca wyraża zgodę na przekazanie zgłoszenia na adres e-mail: ………………………..

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i uszkodzeń, o których mowa w ust. 5 i 6 w terminie 30 dni od ich zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy we wskazanym terminie, Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie przez wybrany przez siebie podmiot gospodarczy - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej nocie. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot umowy.

- W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy strony w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawiającego wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu całości kosztów wykonania ekspertyzy.

- W przypadku wystąpienia wady powstałej na skutek niewłaściwie wykonanych robót montażowych, Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia na własny koszt w terminie 30 dni, licząc od dnia powiadomienia o wadzie.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad przedmiotu Umowy jest ograniczona do strat rzeczywistych i nie obejmuje utraconych korzyści, szkód wynikowych lub pośrednich.

- Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Inwestycji Wykonawca rekomenduje dokonywanie okresowych przeglądów i serwisów nie rzadziej niż: ……………….. Serwis, o którym mowa w zdaniu poprzednim z zastrzeżeniem zapisów §1 ust.2 lit. h, może być świadczony na warunkach uzgodnionych przez Strony w odrębnej Umowie.

- Po okresie gwarancji serwis może być prowadzony przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego.

§7

Kary umowne

- Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w zrealizowaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu ustalonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za przedmiot umowy, jednakże nie więcej niż 30 % łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w usunięciu wady w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 9 i 11 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za przedmiot umowy, jednakże nie więcej niż 20 % łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Zamawiającego na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, obowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.

- Termin zapłaty kar, o których mowa w ust. 1 - 3 wynosi 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej.

- W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości odpowiadającej poniesionej szkodzie w pełnej wysokości.

- Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe od kwot niezapłaconych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążającej wystawionej przez Wykonawcę na kwotę zgodną z warunkami niniejszej umowy.

- Strony, zastrzegają bez ograniczeń prawo do dochodzenia odszkodowania z tytułu wykonywania niniejszej Umowy, na zasadach ogólnych, w szczególności w przypadku, gdy wysokość kar umownych nie pokryje w pełni wysokości poniesionej szkody.

- Strony ustalają, iż łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić nie może przekroczyć 30% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

§ 8

Prawa Autorskie

- Na podstawie niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 Umowy, autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej każdorazowo z chwilą ich przekazania lub najpóźniej z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 niniejszej Umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, następuje bez ograniczenia, co do czasu, terytorium, ilości egzemplarzy na następujących polach eksploatacji:

- utrwalanie i zwielokrotnianie utworu przy zastosowaniu technik drukarskich, reprograficznych i cyfrowych, także wytwarzanie egzemplarzy przy zastosowaniu wszystkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową,

- obrót oryginałami utworu, egzemplarzami, na których go utrwalono, w szczególności wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w lit. b) – publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zamieszczanie w sieciach komputerowych, w szczególności zamieszczenie w sieci Internet,

- dokonywanie podziału utworu, uzasadnionego ze względu na sposób i cel prezentacji oraz dostosowywanie całości i części Przedmiotu Umowy do sposobu i celu prezentacji,

- udostępnienia utworu innym podmiotom, w szczególności właścicielom/osobom upoważnionym, podmiotom realizującym świadczenia na rzecz Zamawiającego,

- korzystanie z utworu bez ograniczeń, także przez inne podmioty wykonujące świadczenia na rzecz Zamawiającego,

- wykorzystania bez ograniczeń oryginału, kopii lub opracowań utworu do zamierzeń inwestycyjnych i zamówień publicznych realizowanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie wskazane w § 4 niniejszej Umowy, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji obowiązków wskazanych w niniejszym paragrafie, w szczególności przeniesienia autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 2.

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji zarówno wykonanych bezpośrednio przez Wykonawcę, jak i przez osoby działające na jego zlecenie. Wykonawca oświadcza, że dokumentacje powstałe w wyniku wykonywania lub w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych i osobistych oraz nie będą obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami i roszczeniami osób trzecich.

- W ramach wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej Umowy, z chwilą podpisania protokół końcowy zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych do dokumentacji powstałych w wykonaniu niniejszej Umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej Umowie oraz zezwala Zamawiającemu na udzielenie zgody osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do ww. dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności prawa do nadzoru nad korzystaniem z dokumentacji oraz nienaruszalności jego treści i formy.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego, własność nośników, na których utwór utrwalono.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykazania, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe będące przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że przysługują mu do wytworzonych przez niego lub jego pracowników utworów autorskie prawa majątkowe.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację Przedmiotu Umowy.

§9

Postanowienia końcowe

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozwiązywania sporów, które mogą wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące skutkiem nieprawidłowej eksploatacji instalacji, w szczególności samodzielnych przeróbek nieuzgodnionych z Wykonawcą, ingerencji osób trzecich, naprawy instalacji stanowiącej przedmiot Umowy przez inny podmiot niż Wykonawca oraz nieprzestrzegania zaleceń Wykonawcy lub producentów urządzeń w zakresie eksploatacji instalacji. 
W przypadku zaistnienia któregokolwiek z przypadków wskazanych w zdaniu poprzednim, Zamawiający traci roszczenia z tytułu gwarancji. Powyższe nie dotyczy przypadku, o którym mowa w §6 ust. 9 umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Załącznikami do Umowy, będącymi jej integralną częścią, są:

- Załącznik nr 1 - Oferta

- Załącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

- ….

| Zamawiający | Wykonawca |
| --- | --- |
| .................................................. Data i podpis | .................................................. Data i podpis |