| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technolo-gii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych.” (wnioskodawca – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent – Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF)). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie wprowadzono nieprawidłowy „Czas realizacji projektu” określony na ostatni dzień II kwartału 2019 r. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 3 | MC | 2. Postęp finansowy | W raporcie przedstawiono „Wartość środków wydatkowanych” niezgodną z wartością wydatków kwalifikowalnych wykazanych w złożonych wnioskach o płatność w stosunku do wartości porozumienia o dofinansowanie w części środków kwalifikowalnych, tj. 0,24%. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie wskaźnik „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego” jest wskaźnikiem rezultatu, który mierzy bezpośrednie efekty zrealizowanych zadań oraz ich wpływ na otoczenie występujące – co do zasady – w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu projektu. W raporcie termin pomiaru jest zbieżny z terminem zakończenia realizacji projektu. | Proszę o analizę daty osiągniecia wskaźnika oraz potwierdzenie prawidłowości zapisów o osiągnieciu wartości docelowej wskaźnika w dniu 04.2022 lub korektę raportu. |
| 4 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu”, należy podać nr porządkowy z tab. „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)” wraz z wartością docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie bezpośrednio wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu. | Proszę o analizę i usunięcie zbędnych powiązań KPI z kamieniami milowymi prezentowanymi w raporcie. |
| 5 | MC | 6. Produkty końcowe projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” należy opisać odrębnie dla każdego rozwiązania według porządku: - nazwa systemu lub rejestru, - opis zależności - oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania. | Proszę o analizę i korektę raportu. |
| 6 | MC | 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na realizację projektu. 7. Ryzyka. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu. | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka oprócz podejmowanych działań zarządczych należy wskazać: - spodziewanych lub faktycznych efektów tych działań, - oraz (w przypadku kolejnych raportów) czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |