UMOWA NR …………………………………………..

Pomiędzy:

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowanym przez pełnomocników, którymi są:

Pan Marcin Pokojski  – Dyrektor Oddziału

Pani Marzena Wojtunik – Zastępca Dyrektora Oddziału

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:

………………………………………………	–

………………………………………………	–

Łącznie określone jako Strony,

została zawarta umowa następującej treści:

Niniejsza Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 000,00 PLN wyłączonego spod stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będącego podstawą zawarcia niniejszej Umowy.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę obejmującą: „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu nad linią kolejową Olsztyn - Szczytno w ciągu drogi krajowej nr 53 koło msc. Trękusek w km 11+604 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych w/w dokumentacją”, dalej jako przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej obejmującej remont wiaduktu nad linią kolejową Olsztyn - Szczytno w ciągu drogi krajowej nr 53 koło msc. Trękusek w km 11+604 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót objętych w/w dokumentacją zgodnie z umową, w tym Opisem Przedmiotu Zamówienia, dalej także jako OPZ oraz tabelą opracowań projektowych, dalej także jako TOP.

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej określonej 
w ust. 2.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony w ust. 1-3 określa niniejsza umowa wraz z następującymi załącznikami stanowiącymi jej integralne części:

- Oferta Wykonawcy wraz z formularzami,

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Tabela opracowań projektowych,

- Tabela wyceny czynności nadzoru autorskiego,

- Harmonogram opracowań projektowych zatwierdzony przez Zamawiającego,

- Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

- Terminy realizacji przedmiotu umowy:

  - w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2  – 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy - przekazanie Zamawiającemu niewadliwej, w tym kompletnej dokumentacji projektowej (w ilości egzemplarzy określonej w Tabeli opracowań projektowych);

  - w zakresie nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 3 – od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową, o której mowa w ust. 2 do dnia zakończenia realizacji robót budowlanych, tj. podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych od wykonawcy robót budowlanych albo potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia wad w robotach budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych.

- Szacuje się, iż termin wykonania umowy wyniesie 26 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, na co składa się:

- 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy dla realizacji obowiązków określonych w ust. 2,

- 2 miesiące dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej 
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

- 12 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy.

Terminy określone w pkt 2 i 3 są terminami szacunkowymi i zależą od okresów trwania m.in. procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowalnych oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski 
i w związku z tym terminy te mogą ulec wydłużeniu lub skróceniu.

- Wykonawca oświadcza, że termin określony w ust. 5 pkt 1) uwzględnia czas niezbędny na uzyskanie odpowiednich: warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, decyzji administracyjnych i.t.p., a także terminy wynikające 
z wymagań prawa, procedur organów i gestorów obowiązujących na dzień składania oferty i niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia.

- Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego ust. 5 pkt 1) wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie dokumentacji projektowej w następujących przypadkach:

- siła wyższa, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, 
które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk;

- przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Stron;

- objęcie zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych 
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 
z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

- odkrycie zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenie istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;

- udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy;

- wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.

- wydania poleceń, o których mowa w § 10 ust. 1, w takiej sytuacji stosuje się odpowiednio § 10 ust. 10 niniejszej umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia wykonania umowy w takim czasie, 
na taki okres i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje 
na podstawie pisemnego powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej 
na 14 dni przed terminem zawieszenia.

- Jeżeli okres zawieszenia wskazany w ust. 9 przekracza 60 dni i zawieszenie 
nie wynika z niewywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając Zamawiającego, domagać się zezwolenia 
na wznowienie wykonania umowy w terminie 30 dni liczonych od upływu 60 dni okresu zawieszenia albo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiającego o odmowie wznowienia wykonania umowy.

- Wykonawca, w terminach wskazanych przez Zamawiającego, będzie przygotowywać dla Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy np. w składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, aż do zawarcia umowy 
z wykonawcą robót, oraz przygotuje ewentualne modyfikacje dokumentacji projektowej wynikające z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Ilekroć w umowie jest mowa o dniach rozumie się przez to dni kalendarzowe, 
za wyjątkiem tych terminów, które literalnie zostały określone jako dni robocze, przez które należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót.

§ 2

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1-3 nie przekroczy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, kwoty netto …………………… zł  plus 23 % podatek VAT ………………………………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto …………………………………………………… zł, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej określonej 
w § 1 ust. 2, Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ………………………………… zł, plus 23% podatek VAT ………………………………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto …………………………………… zł.

Wynagrodzenie za wykonanie poszczególnych opracowań projektowych, Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwoty netto zamieszczone w Tabeli opracowań projektowych, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 3, plus podatek VAT.

- Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego 
w § 1 ust. 3, Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………………………………………… zł plus 23 % podatek VAT ………………………………………………………… zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………………………… zł.

Zapłata wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi za faktycznie wykonane czynności nadzoru, wycenione w oparciu o Tabelę wyceny czynności nadzoru autorskiego, o której mowa w § 1 ust. 4 pkt 4.

- Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.

§ 3

Zmiana wynagrodzenia

- Wynagrodzenie brutto, należne Wykonawcy, o którym mowa w § 2 ust. 1 – 3 może ulec zmianie,  na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 będzie polegać na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić również w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w § 10 ust. 4.

- Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 4

Materiały wyjściowe

- Wykonawca przed przystąpieniem do prac projektowych dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w Ofercie do wykonania przedmiotu umowy, uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania.

- Zamawiający przekaże w formie elektronicznej i/lub papierowej Wykonawcy materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w OPZ, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne 
do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

§ 5

Nadzorowanie i zarządzanie realizacją umowy

- Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego 
w zakresie określonym w OPZ.

- Zamawiający wyznacza Przedstawiciela – Naczelnika Wydziału Mostów, który jest upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Przedstawiciel Zamawiającego może powierzyć część swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę na piśmie z wyprzedzeniem 3 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi to zmiany treści umowy.

- Wykonawca wyznacza osobę ………………………………………, wskazaną w ofercie jako Główny Projektant, którego Wykonawca upoważnia do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym. Będzie 
on również pełnił obowiązki Projektanta w myśl art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.).

- Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i w sposób zgodny 
z wymaganiami określonymi w umowie oraz jest zobowiązany w szczególności do:

- realizacji umowy zgodnie z poleceniami Zamawiającego,

- informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej, w terminie 7 dni od zaistniałej przyczyny o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia prac projektowych,

- przestrzegania praw autorskich, patentowych i licencji.

§ 6

Harmonogram opracowań projektowych

- Harmonogram opracowań projektowych zostanie dostarczony Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres: ………………. i papierowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Opracowania projektowe i elementy opracowań projektowych, które należy wykonać w ramach zleconej dokumentacji projektowej, będą realizowane zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem opracowań projektowych.

- Terminy wykonania zamieszczone w Harmonogramie opracowań projektowych są terminami przekazania Zamawiającemu kompletnych i należycie wykonanych opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego.

- Zawartość Harmonogramu opracowań projektowych i procedura jego aktualizacji powinna odpowiadać wymaganiom określonym w OPZ.

- Wykonawca nie może wprowadzać żadnych zmian w Harmonogramie opracowań projektowych bez zgody Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na zmianę Harmonogramu opracowań projektowych, gdy zmiana uprawdopodobnia niewykonanie przez Wykonawcę umowy w terminie, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Zwłoka Wykonawcy w przekazaniu jakiegokolwiek opracowania projektowego wymienionego w Harmonogramie opracowań projektowych przekraczające 30 dni stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego ww. okoliczności.

§ 7

Kontrola postępu prac projektowych

- Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, odbywać się będą w terminach i miejscach ustalonych przez obie Strony. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na piśmie pod rygorem nieważności, chyba że umowa wprost stanowi inaczej.

- Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli postępu prac projektowych.

§ 8

Personel

- Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i uprzednio pisemnie zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w OPZ, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 nie później niż 21 dni przed planowaną zmianą.

- Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 1, 
w terminie 14 dni po otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami umowy.

- Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 1, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego 
ww. okoliczności.

- Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym, uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta 
nie wywiązuje się lub nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie udowodni, 
że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy lub osoby, której żądanie dotyczy.

- W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
do odstąpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu realizacji umowy.

- Personel Wykonawcy zatwierdzony do realizacji umowy nie będzie w okresie wykonywania umowy podejmował się jakiejkolwiek innej pracy kolidującej 
z realizacją umowy.

§ 9

Podwykonawcy

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy wskaże Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zobowiązany jest do podania w terminie 7 dni od podpisania umowy, w formie pisemnej, zakresu prac, które zamierza powierzyć Podwykonawcom.

- Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej, Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji umowy w terminie 7 dni od zmiany tych danych, a także przekaże w terminie 7 dni od zawarcia umowy z nowym Podwykonawcą dane, o których mowa w ust. 1 na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie powierzy realizację prac.

- W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z określonym w niniejszej umowie oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z niniejszą umową.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za działania i zaniechania własne. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.

- Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartej z nim umowie, z zastrzeżeniem iż termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku.

- Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 10 umowy.

§ 10

Polecenie zmiany

- Zamawiający ma prawo:

- zrezygnować z wykonania niektórych opracowań projektowych lub ich elementów,

- zmienić w Harmonogramie opracowań projektowych kolejność i termin wykonania opracowań projektowych lub ich elementów,

- nakazać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów,

- zmienić ilość egzemplarzy opracowań, a Wykonawca powinien wykonać każde 
z tych poleceń.

- Polecenie zmiany przez Zamawiającego nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki zmiany mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – wynagrodzenia lub/i terminu zakończenia realizacji umowy w zakresie  § 1 ust. 5 i innych zapisów umownych.

- Wykonawca nie wprowadzi żadnej ze zmian, o których mowa w ust. 1, 
bez polecenia Zamawiającego. Wprowadzenie tych zmian bez polecenia Zamawiającego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego 
z winy Wykonawcy w terminie 90 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego ww. okoliczności.

- Jeżeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 1, 
może stanowić podstawę do wydłużenia i/lub skrócenia terminu, o którym mowa 
w § 1 ust. 5 lub zwiększenia i/lub zmniejszenia wynagrodzenia o którym mowa 
w § 2 ust. 1-2, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego, w terminie 7 dni od otrzymania polecenia zmiany, propozycję zawierającą:

- wycenę prac projektowych objętych poleceniem zmiany, a nieujętych w tabeli opracowań projektowych,

- propozycję modyfikacji Harmonogramu opracowań projektowych i innych zobowiązań umownych z uzasadnieniem ewentualnej zmiany terminu przekazania dokumentacji projektowej,

- dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5 oraz ust. 6 – jeśli zachodzi taka potrzeba.

- Jeżeli wykonane prace projektowe, wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek pozycji w Tabeli opracowań projektowych zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia wysokości zmiany wynagrodzenia.

- Jeżeli wykonane prace projektowe wynikające z polecenia zmiany, odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli opracowań projektowych niezawierającej ceny jednostkowej lub nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w tabeli opracowań projektowych, 
to Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację indywidualną wykonaną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac  Projektowych. Oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny tych pozycji z tabeli opracowań projektowych, 
które posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.

- W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem niewywiązania się z zobowiązań umownych wszelkie dodatkowe koszty związane z taką zmianą zostaną pokryte odpowiednio przez Stronę, z winy której w wyniku niewywiązania się przez nią 
z zobowiązań umownych zaszła konieczność wydania polecenia zmiany.

- Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4, Zamawiający sprawdzi w terminie 30 dni jej zgodność z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje zmianę.

- Jeżeli wycena zmiany przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 lub ust. 6, Zamawiający wprowadzi wycenę zmiany opartą na własnych wyliczeniach.

- Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o przedłużenie terminu realizacji umowy, dołączając odpowiednie uzasadnienie, jeśli termin wykonania opracowań projektowych może nie być dotrzymany z jednej z przyczyn wymienionych w § 1 ust. 8.

Po otrzymaniu uzasadnienia, Zamawiający sprawdzi w terminie 30 dni jego zgodność z warunkami umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, zaakceptuje przedłużenie terminu realizacji umowy. Przedłużenie terminu realizacji umowy zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

- O interpretacji zdarzenia „siły wyższej" i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania usług z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji usług, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Wszelkie  odpowiedzi dotyczące przedmiotu umowy w zakresie określonym 
w § 1 ust. 11, formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego, powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte, w zależności od sytuacji, na analizie 
z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

- Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje umowę, w tym Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego.

§ 11

Odbiory

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań projektowych, które zostały wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma służyć, tj w celu wykonania remontu wiaduktu nad linią kolejową Olsztyn - Szczytno w ciągu drogi krajowej nr 53 koło msc. Trękusek w km 11+604.

- Po dostarczeniu przez Wykonawcę opracowania projektowego do siedziby Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający dokona sprawdzenia i odbioru, oceniając kompletność, poprawność techniczną, terminowość wykonania i zgodność z umową przedstawionego przez Wykonawcę materiału.

- Termin rozpoczęcia procedury odbioru opracowania projektowego przez Zamawiającego rozpoczyna się w następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnego opracowania projektowego wykonanego zgodnie z warunkami umowy, w formie papierowej, a kończy w dniu roboczym potwierdzenia odbioru uwag i zastrzeżeń do materiałów -  wg adresów doręczeń ustalonych w niniejszej umowie. Potwierdzenie przekazania opracowania projektowego wyłącznie w drodze elektronicznej nie będzie traktowane jako skuteczne doręczenie do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwagi zastrzeżeń w formie elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym.

- Czas odbioru przez Zamawiającego opracowań przedstawionych przez Wykonawcę nie wlicza się w okres realizacji dokumentacji projektowej wyłącznie w przypadku przekazania do odbioru kompletnej i wolnej od wad części lub całości dokumentacji projektowej.

- Potwierdzenie należytego wykonania umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej stanowić będzie protokół odbioru niezawierający zastrzeżeń Zamawiającego w stosunku do wykonanej dokumentacji projektowej. W protokole Strony określą dzień, w którym Wykonawca dostarczył Zamawiającemu prawidłowo wykonaną dokumentację projektową.

- W przypadku nienależytego wykonania dokumentacji projektowej, Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania zastrzeżeń do opracowań projektowych przedstawionych przez Wykonawcę do odbioru. Jednocześnie Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań projektowych z umową i ponownego przekazania opracowania projektowego do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia zastrzeżeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia dokumentacji projektowej do odbioru. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności przedstawionych opracowań projektowych z umową.

- Przedmiot umowy, w zakresie o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy będzie odebrany protokołami pełnienia nadzoru autorskiego.

§12

Rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową na okres wskazany w ust. 2 i 3, w tym na poszczególne opracowania będące przedmiotem umowy.

- Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i kończy się z dniem zakończenia robót budowlanych realizowanych przez wykonawcę robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy, tj. podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru robót budowlanych od wykonawcy robót budowlanych albo potwierdzenia przez Zamawiającego usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad 
w robotach budowlanych.

- Okres rękojmi szacowany jest na 14 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego od Wykonawcy ww. dokumentacji projektowej, z tym zastrzeżeniem że okres ten ulega wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych lub terminu wykonania robót budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy.

- W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt 
i ryzyko wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad, Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.

- Za wadę uznaje się w szczególności:

- niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie celu tj. wykonania remontu wiaduktu nad linią kolejową Olsztyn - Szczytno w ciągu drogi krajowej nr 53 koło msc. Trękusek w km 11+604 ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu umowy,

- jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym przedmiot umowy) powodującą brak możliwości używania 
lub korzystania z dokumentacji projektowej zgodnie z jego przeznaczeniem,

- niezgodność wykonania dokumentacji projektowej z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w umowie,

- obniżenie stopnia użyteczności dokumentacji projektowej,

- obniżenie jakości, trwałości  lub inne uszkodzenie w dokumentacji projektowej,

- sytuację w której którykolwiek element dokumentacji projektowej nie stanowi własności Wykonawcy,

- sytuację w której dokumentacja projektowa jest obciążona prawem lub prawami osób trzecich,

- nieprawidłowości, braki czy nieścisłości w dokumentacji projektowej.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych 
w okresie, o którym mowa w ust. 3 w terminie określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi. W tym przypadku, koszty usuwania wad będą pokrywane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z ubezpieczenia Wykonawcy lub innej wierzytelności przysługującej Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku 
z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie 
z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 3, jeżeli zgłosił wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu.

§ 13

Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą 
niż wynagrodzenie Wykonawcy brutto określone w § 2 ust. 1 umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy kopii zawartej umowy ubezpieczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony z tytułu następstw, o których mowa w ust. 1. Ponadto Wykonawca, wraz z kopią zawartej umowy, przedstawi dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej za daną umowę ubezpieczenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia w całym okresie wykonywania umowy. Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego przedstawi dowód zachowania ciągłości ubezpieczenia, w tym dowód zawartej nowej umowy oraz dowód opłacenia składki ubezpieczeniowej.

§ 14

Nadzór autorski

- Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 
Ustawy Prawo Budowlane, przez osobę wymienioną w Ofercie jako Główny Projektant.

- Zmiana Głównego Projektanta po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w zakresie § 1 ust. 2 może nastąpić jedynie po złożeniu przez wyznaczoną przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego osobę pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków projektanta, wynikających z art. 20 Ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia przejęcia obowiązków oraz złożeniu przez dotychczasowego projektanta oświadczenia o zgodzie na scedowanie obowiązków projektanta na wskazaną osobę z podaniem dnia przekazana tych obowiązków.

- W ramach nadzoru autorskiego, Główny Projektant na wezwanie Zamawiającego, będzie:

- stwierdzał w toku wykonania robót budowlanych zgodność ich realizacji 
z dokumentacją projektową, o której mowa § 1 ust. 2;

- uzgadniał możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego);

- udzielał wszelkich wyjaśnień dotyczących zawartości dokumentacji projektowej, 
w tym udzielał odpowiedzi na pytania wykonawców zadawane w trakcie przetargu na realizację zadania objętego dokumentacją, o której mowa 
§ 1 ust. 2. Za ww. czynności nie przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;

- na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na pytania Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót budowlanych w siedzibie Zamawiającego. Rozliczenie za ww. czynności nastąpi na podstawia tabeli wyceny czynności nadzoru autorskiego,

- czuwał, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zezwolenia 
na realizację inwestycji drogowej,

- brał udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektu,

- doradzał w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy.

- Nadzór będzie pełniony na wezwanie Zamawiającego, a podstawę do podjęcia czynności nadzoru autorskiego stanowi zlecenie, wystawiane w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze od wyznaczonej daty przyjazdu projektanta na budowę 
lub wykonania innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczają przekazanie zlecenia drogą elektroniczną.

- Wykonawca, czynności nadzoru będzie wykonywał na zlecenie osób upoważnionych przez Zamawiającego.

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających 
na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót błędów lub braków w dokumentacji, Wykonawca zapewni ich sporządzenie, w ramach rękojmi, przez osoby wskazane 
w Ofercie, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia opracowań wymienionych w ust. 6, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Wykonawca zapłaci kary umowne, zgodnie 
z § 17 ust. 2 pkt 6 lit. b) umowy. Zamawiający zastrzega sobie dodatkowo prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia całkowitego  brutto podanego przez Wykonawcę w Ofercie, tj. kwotę ………………………………………… zł.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2 i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi,

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt 1), w przypadku, kiedy Wykonawca 
nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 2  wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu,  Wykonawca dokona przelewu kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy Zamawiającego nr ……………………………………………………………………………………

- Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe przekazane na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy (w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia w tej formie) będą bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wykonawca zapewni, że gwarancja będzie ważna 
i wykonalna do czasu zwrotu „zabezpieczanej” kwoty. Treść wniesionej gwarancji będzie uprzednio zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje uprawnienie Zamawiającego 
do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez konieczności spełnienia jakichkolwiek warunków, po powiadomieniu Wykonawcy - w przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu albo po przedstawieniu żądania gwarantowi - w przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniądzu. Zamawiający ma prawo zaspokoić z zabezpieczenia wszelkie roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, niezależnie od tego, 
czy wynikają z umowy, przepisów prawa czy roszczenia z tytułu rękojmi za wady.

- Jeżeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego – w okresie nie dłuższym niż 14 dni, dostosowania zabezpieczenia do zmienionego terminu obowiązywania umowy. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania będzie uprawniało Zamawiającego do spieniężenia dotychczasowego zabezpieczenia

- Wykonawca ma obowiązek najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przedłużyć okres jego ważności 
lub przedłożyć nowe zabezpieczenie. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania będzie uprawniało Zamawiającego do zmiany formy na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  Wypłata, o której mowa, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

- W sytuacji, gdy Wykonawca nie usunie wad w okresie rękojmi, w terminie ustalonym 
w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad na okres niezbędny do ich usunięcia za zgodą Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 
w ust. 3 pkt 2 przedłuży okres ważności zabezpieczenia lub przedłoży nowe zabezpieczenie na okres niezbędny do ich usunięcia. Bezskuteczny upływ zastrzeżonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiającego obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczeń związanych 
z usunięciem takich wad .

§ 16

Płatności

- Wynagrodzenie za odebrane przez Zamawiającego opracowania projektowe będzie wypłacane na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w protokole odbioru Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru. Kwota wynagrodzenia będzie wypłacana zgodnie Tabelą opracowań projektowych, lub kwotą wyliczoną zgodnie z postanowieniami § 10.

- Wynagrodzenie w zakresie nadzoru autorskiego będzie wypłacane Wykonawcy 
za faktyczną liczbę pobytów projektanta na budowie na wezwanie Zamawiającego 
i będzie liczone na podstawie tabeli B czynności nadzoru autorskiego stanowiącej załącznik do Oferty.

- Każda wypłata w zakresie nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie faktury  wystawionej przez Wykonawcę, po uzyskaniu potwierdzenia wykonania nadzoru wystawionego przez Zamawiającego. Wynagrodzenie za jeden pobyt projektanta na budowie obejmuje wszystkie koszty związane z wizytą na budowie.

- Podstawą wyceny prac projektowych wykonywanych w ramach § 1 ust. 3 umowy są Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych oraz obowiązująca na dzień złożenia Oferty stawka za jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) określana corocznie przez Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów w zależności od wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych, określanego w komunikacie Prezesa GUS 
i publikowanego w „Monitorze Polskim” z uwzględnieniem rabatu zaproponowanego przez Wykonawcę zgodnie z tabelą C czynności nadzoru autorskiego stanowiącej załącznik do oferty.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 
Brak protokołu lub jego błędne wystawienie zostanie zgłoszone Wykonawcy 
i spowoduje, iż nie nastąpi rozpoczęcie biegu terminu płatności do czasu uzupełnienia lub wyjaśnienia. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego (NIP Zamawiającego: 739-32-79-711).

- Wykonawca wystawi faktury na: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn.

- Działając na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r, 
poz. 1666 ze zm.) Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 4 tej ustawy, w stosunku do umów, 
do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający oświadcza, że w przypadku przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej do niniejszego zamówienia/umowy faktura taka będzie uznana 
za nieskutecznie doręczoną, tym samym nie biegną terminy związane z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zleconych zamówieniem świadczeń wobec Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany do doręczenia faktury w tradycyjny sposób, tj. osobiście do kancelarii Zamawiającego albo też 
za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedsiębiorstwa zajmującego się doręczaniem przesyłek (kurierem).

- Zamawiający, działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r, 
poz. 1666 ze zm.), nie wyraża zgody na przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych wskazanych w art. 2 pkt 3 tej ustawy. Do innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych — zgodnie 
z § 1 rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 
2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz.U z 2019 r., poz. 856 
z późn. zm.) zalicza się: (1) zlecenie dostawy (zamówienie), (2) awizo dostawy, 
(3) potwierdzenie odbioru, 4) fakturę korygującą, (5) notę księgową.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: _____________________________.

- Zmiana rachunku bankowego, na który ma nastąpić płatność z tytułu realizowanej umowy następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie wymaga zmiany treści umowy. W wypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru rachunku bankowego należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną.

- Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być dokonywana płatność z tytułu niniejszej umowy powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny być załączone stosowne dowody uwierzytelniające umocowanie oraz dokonane zmiany.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w ust. 11 i 12, jest oraz będzie w dacie płatności, widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775, ze zm.), (tzw. „białej liście” podatników VAT).

§ 17

Kary umowne

- Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na podstawie zasad określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych 
z tytułu:

- odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa 
w § 2 ust. 1 umowy,

- zwłoki w wykonaniu któregokolwiek z opracowań projektowych w terminach określonych w Harmonogramie opracowań projektowych w wysokości 0,3% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z opracowań z osobna,

- zwłoki w realizacji zobowiązań określonych w § 1 ust. 11 umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym dokumentacji projektowej w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony 
od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

- za zwłokę w realizacji obowiązku określonego w § 13 ust. 2 lub ust. 3 umowy – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w odniesieniu do każdego z obowiązków z osobna;

- w związku z wykonywaniem Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 100,00 zł za każdy  rozpoczęty dzień zwłoki w przyjeździe na teren budowy 
po  terminie wyznaczonym w wezwaniu (zleceniu) Zamawiającego,

- 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu innych zobowiązań umownych związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego wykonanych 
po terminie wyznaczonym w wezwaniu (zleceniu) Zamawiającego;

- jeżeli czynności zastrzeżone dla osób wskazanych w Ofercie, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa odpowiednio w § 2 ust. 2 albo ust. 3 niniejszej umowy -  w zależności którego okresu realizacji umowy dotyczy, za każdy stwierdzony przypadek.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy ze wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20% kwoty wynagrodzenia netto określonego w § 2 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji określonych w § 18 ust. 2 i  ust. 3 umowy.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego  zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody i utraconych korzyści.

- Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary umownej z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia opracowań projektowych lub jakichkolwiek innych obowiązków 
i zobowiązań wynikających z umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do potrącania należnych mu kar umownych z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 umowy.

- Zamawiający ma prawo do sumowania kar, o których mowa w ust. 2 i obciążenia nimi Wykonawcę w ich łącznym wymiarze.

- Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu zapłaty kary umownej.

- Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie wskazanym w nocie księgowej, wskazującej kwotę naliczonych kar umownych. W przypadku bezskutecznego upływu terminu określonego w zdaniu 1 Strona może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia.

§ 18

Zakończenie umowy

- Poza przypadkami określonymi w przepisach prawa oraz pozostałych postanowieniach niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż  30 dni,

- Wystąpienia okoliczności, o których mowa w  § 6 ust. 6 lub § 8 ust. 4 lub w § 9 ust. 6 lub w § 10 ust. 3,

- Wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przekroczy limit, o którym mowa w § 17 ust. 3,

- Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny 
z postanowieniami umowy i/lub poleceniami Zamawiającego,

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- trzykrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego opracowania,

- pomimo   uprzednich   dwukrotnych,   w   odstępach   co   najmniej   5-cio   dniowych, monitów ze strony Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków umownych, bądź realizuje je w sposób nienależyty.

Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnienia do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie w terminie 90 dni od podjęcia informacji 
o zaistnieniu którejkolwiek przesłanki do odstąpienia, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku określonym w ust. 1 pkt 8 termin 90 dniowy liczy się od dnia 
doręczenia drugiego monitu, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia informacji o zwłoce w płatności po upływie terminu do zapłaty określonego zgodnie z § 16 ust. 5 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień odstąpienia 
i przedłoży je  Zamawiającemu.

- W terminie 30 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa 
w pkt 1), Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie 
z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz
z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego.

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający ustali w oparciu o zestawienie, 
o którym mowa w ust. 4 oraz wycenę zawartą w Ofercie, należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przejmuje.

- W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia wyszczególnionych w § 2 ust. 1, 2 i 3 umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 20 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy.

§ 19

Informacje wrażliwe

- Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku 
z wykonywaniem umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby wykonujące prace na rzecz Wykonawcy przy realizacji przedmiotowego zadania. Powyższe zobowiązanie Wykonawca nałoży na podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje przy wykonaniu przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania, do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.

- Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:

- informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;

- informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone 
lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;

- informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi 
dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.

- Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, 
których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.

- Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów 
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie 
po zakończeniu trwania umowy.

- Informacje nie stanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

§ 20

Majątkowe prawa autorskie

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

- przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych 
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: dokumentacja projektowa, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy 
oraz broszury, zwanych dalej utworami;

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych;

- oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, zezwolenie na wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do dokumentacji będącej Przedmiotem Umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej, będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami Umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie Umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:

- z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań projektowych Zamawiającemu, oraz

- bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych 
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

- nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawanie za pośrednictwem satelity,

- reemisja,

- wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 
i reklamy,

- wprowadzanie zmian, skrótów, dalszych opracowań i przekształceń

- sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, 
jak i lektora,

- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz.U. z 2025 r., poz. 24) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.

§ 21

Cesja wierzytelności

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

- W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek 
do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

- Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z umowy na osobę trzecią po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

§ 22

Obowiązek informacyjny

- Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

- Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi załącznik nr 6 do umowy.

- Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych po stronie Wykonawcy jest …

- Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający  aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow , oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 23

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci Aneksu 
do umowy, pod rygorem nieważności, chyba że umowa przewiduje inaczej.

- W okresie trwania umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, 
po otrzymaniu zawiadomienia z wyprzedzeniem 7 – dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Olsztynie.

- Strony ustalają następujące dane kontaktowe do korespondencji:

- Zamawiający: GDDKiA Oddział w Olsztynie, ul. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn, e-mail: ________________

- Wykonawca: ______________________, e-mail:___________________

- Uznaje się, że korespondencja przekazana na adres lub adres e-mail wskazany w ust. 5 doszła do adresata w sposób określony w art. 61 kodeksu cywilnego:

  - po upływie 14 dni od dnia pierwszej awizacji – w przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy

z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2025 r, poz. 366 );

  - po przyjęciu wiadomości e-mail przez serwer obsługujący pocztę elektroniczną adresata.

- W przypadku zmiany adresu lub adresu e-mail wskazanych w ust. 5, Strona której dotyczy zmiana, zobowiązuje się – w terminie 5 dni od dokonania zmiany – poinformować o tym fakcie drugą Stronę. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

- W przypadku zaniechania obowiązku określonego w ust. 7, uznaje się, że korespondencja doszła do adresata w sposób określony w art. 61 kodeksu cywilnego:

1)	w przypadku jej wysłania na adres podany w ust. 5 nawet, gdy zostanie zwrócona z powodu nieaktualnego adresu – w przypadku korespondencji przekazywanej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2025 r., poz. 366 );

2)	w przypadku jej wysłania na adres e-mail podany w ust. 5 nawet, gdy zostanie odrzucona przez serwer obsługujący pocztę elektroniczną adresata.

§ 24

Zawarcie umowy

Umowę będzie uważało się za zawartą w dniu jej podpisania przez ostatnią ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:						    WYKONAWCA:

Umowa podpisana elektronicznie przez:                                          Umowa podpisana elektronicznie przez:

Marcin Pokojski					                    ……………………..

Dyrektor Oddziału			             	    	         Właściciel Firmy

GDDKiA w Olsztynie

Marzena Wojtunik

Zastępca Dyrektora Oddziału

GDDKiA w Olsztynie