| Nazwa dokumentu: : raport za III kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim - stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy. Czas realizacji projektu. | Czas realizacji projektu wynosi 97,22%. W raporcie beneficjent wskazał 99,45%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy. Wartość środków wydatkowanych. | Ponownej weryfikacji wymagają dane przedstawione w kolumnie „Wartość środków wydatkowanych”. Ponadto w pkt. 2 przedmiotowej kolumny przedstawiona wartość powinna wynosić 53,08%. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Wartość docelowa wykazanych niżej wskaźników jest niezgodna z informacją zawartą w systemie SL2014: - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego. - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |