**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

**§ 1**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.:

**„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ekranu akustycznego w ciągu drogi krajowej nr 28 w m. Hurko ”,** zwanego dalej „*Przedmiotem Umowy”* lub „*Usługą”*.

1. Szczegółowo zakres i sposób wykonania Usługi określa niniejsza Umowa wraz z  następującymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część:

a) Opis Przedmiotu Zamówienia,

b) Oferta Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami wskazanymi w dokumentach, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności na spotkaniach, rozprawach administracyjnych na wezwanie Zamawiającego.

**§ 2**

1. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

2. Zamawiający wymaga, aby każde z poszczególnych Opracowań, stanowiących przedmiot umowy, zostało wykonane i  przekazane w formie i ilości zgodnej z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia.

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykonanej Dokumentacji oświadczenie, że Opracowania są wykonane zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami prawa, odpowiednimi normami, wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu te Opracowania mają służyć.

4. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, są bezterminowe i nie mogą zostać odwołane.

5. Wykonawca w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielać mu każdorazowo pisemnych wyjaśnień dot. przebiegu prac w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego żądania.

**§ 3**

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 Strony ustalają na łączną kwotę netto:……………………..…..plus podatek VAT 23% w  wysokości:…….……….………co łącznie stanowi kwotę brutto:………………..………(słownie złotych brutto: …………………………………………………………….….….….) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich do sporządzonej w ramach niniejszej Umowy dokumentacji (Opracowania) oraz udzielenie zezwoleń na wykonywanie praw zależnych.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie zgodnie z Formularzem cenowym, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w ………………………………. Nr ………………………..…………… Zmiana nr-u rachunku nastąpi na wniosek umocowanej osoby. Zmiana taka wymaga spisania aneksu do Umowy. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy (nr konta) jest oraz będzie w  dacie płatności widniał w wykazie podmiotów prowadzonym w postaci elektronicznej, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.), (tzw. „białej liście” podatników VAT).

6. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

**§ 4**

1. Czynności odbioru wykonuje Kierownik Projektu. W trakcie odbioru Kierownik Projektu sprawdza zgodność Opracowania z wymaganiami Umowy. W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt innemu Wykonawcy, wykonanie opinii do przekazanych do odbioru Opracowań. Opinia dotyczyć będzie zgodności Opracowań z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej z Umową.
2. Kierownik Projektu w terminie 10 dni, od daty dostarczenia Opracowania Zamawiającemu, podejmie decyzję o przyjęciu kompletnego Przedmiotu Zamówienia, jeżeli stwierdzi, że Przedmiot Zamówienia jest zasadniczo zgodny z Umową, albo decyzję odmowną wtedy, gdy stwierdzi, że nie jest zasadniczo zgodny z Umową.
3. W przypadku stwierdzenia zasadniczej zgodności przedłożonego kompletnego Opracowania z wymogami Umowy Kierownik Projektu przyjmuje je do sprawdzenia i  przeprowadzi procedurę odbioru. Decyzja o przyjęciu do odbioru oraz pozytywny wynik sprawdzenia uprawnia Kierownika Projektu do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Uznaje się wtedy datę wpływu do Zamawiającego dokumentacji za termin realizacji umowy, pod warunkiem, że w trakcie sprawdzania opracowania nie zostaną wykryte wady lub usterki.
4. Kierownik Projektu przekaże Wykonawcy opinię i/lub uwagi ze sprawdzenia, wyznaczając termin ich usunięcia i ponownego przekazania do Zamawiającego stosownie do rodzaju i ilości stwierdzonych wad lub/i usterek lecz nie dłuższy niż 21 dni.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad lub/i usterek w wyznaczonym terminie, Kierownik Projektu odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, a Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kar umownych do czasu ponownego złożenia poprawionej dokumentacji do Zamawiającego, pod warunkiem, że po dacie ponownego złożenia nie zostaną w dalszym ciągu wykryte wady lub/i usterki. Za termin realizacji Umowy uznaje się w tym przypadku datę ponownego wpływu dokumentacji do Zamawiającego.
6. Jeżeli w wyniku kolejnych sprawdzeń okaże się, że Wykonawca w dalszym ciągu nie usunął wad lub/i usterek mają każdorazowo zastosowanie ponownie procedury określone w ust. 4. Po każdym kolejnym złożeniu dokumentacji do Zamawiającego Kierownikowi projektu przysługuje również czas na sprawdzenie dokumentacji projektowej i wyznaczenie terminu usunięcia wad lub/i usterek zgodnie z ust. 4, przy czym za ten okres również przysługuje Zamawiającemu prawo do naliczania kar umownych.

**§ 5**

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1. Odebranie Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu ich należytego wykonania;
2. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
4. Terminowe wykonanie i przekazanie Przedmiotu Umowy;
5. Uzyskanie we własnym zakresie, na własny koszt:
   * + wszelkich niezbędnych materiałów archiwalnych z zasobów odpowiednich instytucji, o ile będą potrzebne do wykonania Opracowań,
     + wszelkich zezwoleń/decyzji, niezbędnych dla realizacji Usługi, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania,
     + uzgodnień w zakresie wejścia na teren posesji, na których będzie wykonywany Przedmiot Umowy oraz do pokrycia wynikających z tego faktu ewentualnych roszczeń właścicieli posesji.
6. Wykonanie Opracowań w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie i  dokumentach o których mowa w § 1 ust. 2, w tym również udzielanie wyjaśnień, dotyczących prowadzonych prac, informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin prowadzonych prac;
7. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa w trakcie wykonywania Usługi;
8. Wykonanie wszelkich pomiarów, analiz, badań związanych z zrealizowaną Usługą;
9. Usunięcie wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
10. Poniesienie pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy;

**§ 6**

1. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym i pełniącą nadzór nad wykonywaniem Przedmiotu Umowy jest P.………………………………………., tel.: ……………………………………. , ……………………………………, faks ………………………………………..
2. Zamawiający ustanawia Kierownika Projektu w osobie: Przemysław Baran, tel. 17 229 15 20 wew. 75,

**§ 7**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w  wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2. z tytułu przekroczenia terminów wykonania i przekazania Opracowań - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
3. z tytułu zwłoki w usunięciu wad w Przedmiocie Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego, zgodnie z § 4 ust. 5, terminu na usunięcie wad;
4. z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy i nieusunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonego terminu;
5. z tytułu zwłoki w usunięciu wad w Przedmiocie Umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 3, terminu na usunięcie wad.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do pełnej wysokości poniesionej szkody.

3. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Zapłata kary przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i  zakończenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

4. Łączna wysokość kar umownych, należnych stronom nie przekroczy 10% wysokości brutto, o której mowa w §3 ust.1.

**§ 8**

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie usług Podwykonawcom po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

2. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji zakresu Usługi, o  której mowa w§ 1, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

**§ 9**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

1. wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy oraz nie kontynuuje prac pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego;
2. wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 20 dni; za przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy nie mogą być uznane zdarzenia, które były w sposób obiektywny do przewidzenia bądź, których Wykonawca miał lub mógł mieć świadomość mając na uwadze zawodowy charakter swojej działalności;
3. wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy;
4. wystąpił brak zdolności do czynności prawnych utrudniający lub uniemożliwiający wykonanie Usługi;
5. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego części;
6. w przypadku gdy łączna wysokość kar umownych należnych stronie przekroczy 10% wysokości brutto, o której mowa w §3 ust.1

2. Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego na jego rzecz prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

**§ 10**

* 1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:

1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w  rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w  trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany , dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami.
2. zezwala Zamawiającemu na korzystanie z Opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi Opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
4. użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
5. utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),
6. zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
7. wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
8. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
9. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,
10. nadawanie za pośrednictwem satelity,
11. reemisja,
12. wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
13. wykorzystywanie w utworach multimedialnych,
14. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i  reklamy,
15. wprowadzanie zmian, skrótów,
16. sporządzanie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
17. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.
18. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność egzemplarzy na których to utwory zostały utrwalone.
19. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
21. Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Ww. wynagrodzenie będzie określone na zasadach proporcjonalności do dotychczasowej ilości pól eksploatacji i dotychczasowego wynagrodzenia za ww. prawa – podczas 14 dniowych negocjacji. Wynagrodzenie takie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
22. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w  zakresie obejmującym zmiany opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji: Umowy oraz robót budowlanych realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej Umowy.
23. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z  roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o  tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
24. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ust 8.

**§ 11**

1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

1. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
2. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy lub świadczenie Stron; w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia w tym terminu i wynagrodzenia Wykonawcy;
3. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
4. zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć, którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe - w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji Zamówienia w tym terminu realizacji Zamówienia;
5. wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia udzielonego Zamówienia - w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji zamówienia w tym terminu realizacji Zamówienia,
6. Nieprzewidywalnych braków możliwości zatrudnienia, pracy personelu lub dostępności dóbr, spowodowane przez wprowadzenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z  2022 r., poz. 1657 z późn. zm.) i wprowadzeniem związanych z tym ograniczeń. W przypadku zmiany albo uchylenia tejże ustawy w wyżej wskazanym zakresie, zdanie poprzedzające znajdzie zastosowanie w przypadku innych równoważnych stanów wprowadzonych na podstawie obowiązujących przepisów w związku z  wystąpieniem epidemii.

2. Po otrzymaniu od Wykonawcy wniosku, o którym mowa w ust. 1 wraz z uzasadnieniem, Zamawiający sprawdzi jego zasadność i w przypadku braku zastrzeżeń zaakceptuje zmianę.

**§ 12**

* 1. Wszelkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
  2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:
  3. Informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
  4. Informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;
  5. Informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne.
  6. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej.
  7. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i  dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie, po zakończeniu trwania Umowy.
  8. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogą być ujawnione publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego.

**§ 13**

* + - 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy na okres 24 miesięcy.
      2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie wskazanym w ust.1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
      3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich Stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
      4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od Dnia Odbioru określonego w § 4 ust. 3.
      5. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
      6. Za wadę uznaje się:

a) niezdatność Przedmiotu Umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład Przedmiotu Umowy,

b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym Przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

c) niezgodność wykonania Przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,

d) obniżenie stopnia użyteczności Przedmiotu Umowy,

e) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w Przedmiocie Umowy,

f) sytuację, w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy,

g) sytuację, w której Przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich.

h) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji.

1. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających spowodowanych ujawnieniem się wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i/lub gwarancji i nie dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 13 w terminie określonym pisemnie przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad w dokumentacji projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
3. W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy, jeżeli w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji powstała konieczność poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, wykraczających poza 7% kwoty maksymalnego zobowiązania dla robót.
4. W okresie rękojmi i/lub gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą Przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji.

**§ 14**

* + 1. Wykonawca w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy będzie pełnić funkcję:

1. Podmiotu przetwarzającego w rozumieniu art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) – w zakresie czynności przetwarzania określonych w odrębnej umowie powierzenia przetwarzania. Umowa powierzenia przetwarzania stanowi **Załącznik nr**  **do Umowy**.
2. Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami RODO – w zakresie pozostałych danych osobowych.
   * 1. Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest ………………………………………………………………………………………………………………………. .
     2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane z  realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Wykonawcę Zamawiającemu lub które Wykonawca pozyska, jako podmiot przetwarzający działający w imieniu Zamawiającego, o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiającego.
     3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/gddkia/przetwarzanie-danych-osobowych-pracownikow-wykonawcow-i-podwykonawcow,

oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

* 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

**§ 15**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy Prawo wodne, Ustawy Prawo ochrony środowiska, Ustawy o ochronie przyrody, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Wszelkie spory, których nie uda się rozwiązać polubownie, będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Rzeszowie.

3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z  Umowy, w całości lub w części, bez zgody udzielonej na piśmie przez Zamawiającego.

**§ 16**

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

* + 1. Załącznik nr 1 – Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych
    2. Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
    3. Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**