## Slide 1: Program Dobrowolnych Nabyć
Warszawa, 02.12.2020

## Slide 2: Źródła zasilania Zasobu Nieruchomości CPK
1
2
3
4
5
Program Dobrowolnych Nabyć (PDN)
Przyjmowanie do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego
Nieruchomości zamienne przeznaczone na finalizację transakcji w ramach PDN
Komercyjne nabywanie nieruchomości
Aporty nieruchomości Skarbu Państwa
6
Wywłaszczenie

## Slide 3: Czym jest Program Dobrowolnych Nabyć?
PDN to program nabywania nieruchomości na podstawie umów sprzedaży i umów zamiany przez spółkę CPK od podmiotów innych niż Skarb Państwa i podmioty gospodarujące mieniem Skarbu Państwa
Podstawowe zasady Programu:
dobrowolność po obu stronach transakcji
cywilistyczna swoboda umów
wartość rynkowa nieruchomości określana w oparciu o operat szacunkowy
pełna transparentność procesu nabywania nieruchomości
poufność trybu negocjacyjnego

## Slide 4: Proces budowania Zasobu CPK
XII 2020
XII 2023
XII 2021
XII 2022
ZBIERANIE OFERT I NABYCIA Z OBSZARU
POROZUMIENIA ZE STAROSTWAMI
ANALIZA WYKAZÓW I PRZYJMOWANIE DO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI SP
ROZPORZĄDZENIE Z ART. 28 UCPK
przyjęcie przez Radę Ministrów
WYWŁASZCZENIE
KOMERCYJNE NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI
wnioski
analizy
decyzje
Nowelizacja uCPK
- przyjęcie przez Radę Ministrów
PROGRAM DOBROWOLNYCH NABYĆ

## Slide 5: Gdzie, od kogo i kiedy? Zasady Programu Dobrowolnych Nabyć
Obszar inwestycji: teren na zachód od Warszawy, w trójkącie między miastami: Żyrardów, Grodzisk Mazowiecki, Sochaczew
Teren wytyczają:
od południa: autostrada A2
od zachodu: droga krajowa nr 50
od północy: wieś Szymanów i rzeka Pisia
od wschodu: rzeka Pisia Tuczna i miejscowość Baranów
Adresaci: właściciele/współwłaściciele lub użytkownicy/współużytkownicy wieczyści nieruchomości
Okres trwania programu: grudzień 2020 r. - grudzień 2023 r.
Możliwość zbycia na rzecz spółki CPK wszystkich nieruchomości położonych na tym terenie (z uwzględnieniem priorytetów nabywania i przyszłego dookreślania obszaru)

## Slide 6: Zakładany obszar Programu Dobrowolnych Nabyć

## Slide 7: Nieruchomości należące do Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych
Pozyskiwanie nieruchomości, stanowiących mienie Skarbu Państwa i od podmiotów gospodarujących mieniem Skarbu Państwa, pozwoli na stworzenie katalogu gruntów w celu:
  przygotowania obszaru Inwestycji
  stworzenia zasobu potencjalnych ofert nieruchomości zamiennych (dla osób zainteresowanych zawarciem umowy w ramach PDN)
  stworzenie potencjału dla zorganizowanej relokacji mieszkańców, którzy wyrażą zainteresowanie takim rozwiązaniem

## Slide 8: Zorganizowana relokacja miejscowości
Projekt zorganizowanej relokacji:
stworzy zainteresowanym mieszkańcom warunki do nabycia nieruchomości w nowym miejscu (z zachowaniem więzi społecznych)
Dotychczas wykonane prace:
analiza istniejącej zabudowy i infrastruktury na terenie inwestycji CPK
wstępne określenie potencjalnych obszarów pod relokację
mapowanie infrastruktury wstępnie proponowanych terenów - przygotowanie materiałów do warsztatów i konsultacji
Kolejne zadania:
warsztaty z gminami Baranów, Teresin i Wiskitki
badania społeczne mieszkańców
konsultacje z mieszkańcami (termin i forma zależnie od sytuacji epidemicznej)

## Slide 9
Realizacja Inwestycji CPK oznacza zaangażowanie potencjału nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:
  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR)
  Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (PGL LP)
  Agencji Mienia Wojskowego (AMW)
  Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN)
  Starostw Powiatowych i Prezydentów miast na prawach powiatu
Zgodnie z art. 99 ust. 11 wydane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa. Są to gminy lub ich części, dla których są, lub będą sporządzane wykazy nieruchomości w celu przygotowania obszaru Inwestycji i stworzenia Zasobu Nieruchomości umożliwiającego dokonywanie sprawnej i skutecznej zamiany.
Przekazywanie wykazów nieruchomości następuje cyklicznie. Analizie poddano nieruchomości Skarbu Państwa położone na terenie 47 powiatów (32 powiaty woj. mazowieckiego i 15 powiatów woj. łódzkiego).
Zważywszy na doświadczenie jednostek gospodarujących nieruchomościami Skarbu Państwa i specyfikę nieruchomości, które zasilą zasób, liczymy na współpracę ze strony KOWR i PGL LP w zakresie gospodarowania nieruchomościami zasobu.
Wykazy nieruchomości. Zaangażowanie podmiotów Skarbu Państwa

## Slide 10: Wykazy nieruchomości Skarbu Państwa
  Rozporządzenie Ministra Wsi i Rolnictwa z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa dotyczy:
  47 powiatów z dwóch województw
  349 jednostek samorządu terytorialnego poziomu lokalnego
  Obszar, z którego pozyskane zostały wykazy
  Planowany obszar PDN
  Wykazy, obejmujące zestawienia tabelaryczne i dane przestrzenne nieruchomości Skarbu Państwa, przekazywane są do Pełnomocnika Rządu ds. CPK i stanowią podstawę do przygotowania oferty nieruchomości zamiennych.

## Slide 11: Współpraca z powiatami grodziskim, sochaczewskim i żyrardowskim
  Planowany obszar PDN
Celem współpracy jest usprawnienie działań spółki CPK m.in. poprzez:
dostęp do ewidencji gruntów i budynków,
mapy zasadniczej
rejestru cen i wartości nieruchomości dla obszarów gmin Baranów, Teresin i Wiskitki

## Slide 12: Dane zawarte w wykazach o nieruchomościach Skarbu Państwa potwierdzają przydatność do celów Spółki
Potencjał nieruchomości Skarbu Państwa
Z nieruchomości znajdujących się w wykazach:
Wyselekcjonowano do weryfikacji w terenie 191 działek o łącznej powierzchni 226 hektarów i 347 lokali. Rozpoczęcie weryfikacji terenowych planowane jest na koniec 2020 r.
Sukcesywnie selekcjonowane są kolejne nieruchomości Skarbu Państwa pod kątem przyjęcia ich do Zasobu CPK
Działki znajdujące się w wykazach charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem zarówno w odniesieniu do powierzchni, przeznaczenia (np. rolne, przemysłowo-usługowe, mieszkaniowe, rekreacyjne), jak też funkcji
Nieruchomości te mogą być więc przedmiotem zainteresowania osób prowadzących działalność rolniczą i pozarolniczą

## Slide 13: Zamiana nieruchomości
Osoba zainteresowana zbyciem nieruchomości rolnej będzie ją mogła ją:
sprzedać
zamienić (na nieruchomość wchodzącą w skład Zasobu CPK)
Zamiana nieruchomości może nastąpić na:
nieruchomość o podobnej lub tożsamej funkcji, nie mniejszej przydatności w zakresie produkcji rolnej lub leśnej oraz nie mniejszej wartości
nieruchomość o innej funkcji i nie mniejszej wartości (również budynkową albo lokalową)

## Slide 14: Nieruchomości zamienne
stworzenie warunków do kontynuacji działalności rolniczej albo zmiany profilu działalności (w zależności od wyboru właściciela)
Celem działań Spółki CPK jest:
podjęcie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb relokacyjnych mieszkańców
stworzenie puli nieruchomości zamiennych stanowiącej odpowiedź na potrzeby mieszkańców (z uwzględnieniem wyników badań i konsultacji społecznych)
1
2
3

## Slide 15: Program Dobrowolnych Nabyć. Procedowanie zgłoszeń
Każdy zgłaszający się w ramach PDN otrzyma od CPK odpowiedź.
Każdy zgłaszający się powinien zaznaczyć, czy jest zainteresowany jedynie sprzedażą, czy również zamianą, a jeśli tak, to jakie nieruchomości znajdują się w obszarze jego zainteresowań.
Oczekujemy na zgłoszenia ofert nabycia nieruchomości :
mailem: pdn@cpk.pl
pocztą tradycyjną: na adres spółki Centralny Port Komunikacyjny z dopiskiem „Program Dobrowolnych Nabyć”

## Slide 16: Dziękujemy