	Nazwa projektu 
Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka” 
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące

Ministerstwo Zdrowia
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu 
Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Joanna Rytel-Szczęsna, Zastępca Dyrektora w Departamencie Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia, 

tel.:  +48 532 440 352, e-mail: j.szczesna@mz.gov.pl
	Data sporządzenia
28.02.2025 r.
Źródło: 

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889)
Nr w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: 
ID103


	OCENA SKUTKÓW REGULACJI

	1. Jaki problem jest rozwiązywany?

	Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka”, zwanego dalej „Programem inwestycyjnym”, przyjętego uchwałą nr 126 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka” (M.P. poz. 766), zwaną dalej „uchwałą Rady Ministrów”, wynikająca:
1) ze zmiany harmonogramu finansowego Programu inwestycyjnego, z powodu m.in. braku możliwości wydatkowania przewidzianych uchwałą Rady Ministrów środków na lata 2023–2027;  
2) z potrzeby usprawnienia realizacji Programu inwestycyjnego.
Zmiana finasowania Programu inwestycyjnego wynika z niewykorzystania w całości, udzielonej na 2024 r., dotacji celowej w wysokości 21 051 000 zł. 

Instytut Matki i Dziecka, zwany dalej „IMiD”, skierował do Ministra Zdrowia wniosek o zmianę wysokości kwot dotacji celowych planowanych do udzielenia na poszczególne lata budżetowe, tj. 2024(2027.

Całkowita wartość inwestycji nie ulega zmianie i wynosi 299 800 000 zł.

Jednocześnie IMiD poinformował o przedłużającej się procedurze wyłonienia Generalnego Wykonawcy, co spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia zasadniczej części inwestycji. 

Zmiana uchwały pozwoli na zmianę harmonogramu finansowego Programu inwestycyjnego, co przyczyni się do efektywnego zarządzania środkami publicznymi. Zmiana finansowania oraz opóźnienia w realizacji prac projektowo-budowlanych względem założonego harmonogramu finansowego powodują konieczność zmiany miernika stopnia realizacji inwestycji w poszczególnych latach.

Ponadto w celu usprawnienia realizacji inwestycji zostaną zmienione tabele dotyczące harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz mierników. Zmiany polegają na rezygnacji wyodrębniania kosztów inwestycji w poszczególnych komórkach organizacyjnych szpitala oraz grup kosztów.  

Odejście od takiej szczegółowości w Programie inwestycyjnym jest możliwe dzięki dokumentom stanowiącym załączniki do podpisanej umowy nr DOI/FM/SIS/2/106/1155/2023 z dnia 25 września 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka” pomiędzy Ministrem Zdrowia a IMiD. Załączniki te zawierają dane w podziale na poszczególne zadania i grupy kosztów. IMiD jest zobowiązany do aktualizacji informacji okresowych w zakresie zaawansowania inwestycji (raz na kwartał), co umożliwia Ministerstwu Zdrowia szczegółowy i bieżący nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego.

Takie rozwiązania umożliwią podpisywanie ewentualnych aneksów do umowy o dotację w zakresie dotyczących przenoszenia kwot pomiędzy grupami kosztów i pomiędzy zadaniami realizowanymi w Programie inwestycyjnym bez konieczności uruchamiania procesu legislacyjnego zmiany uchwały Rady Ministrów. Przyspieszy to bieżące zarządzanie realizacją inwestycji. W dalszym ciągu będzie wymagane przeprowadzenie procesu legislacyjnego w sytuacji zmiany źródeł finansowania, zmiany zakresu rzeczowego oraz terminu realizacji Programu inwestycyjnego.

	2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji i oczekiwany efekt

	Niezbędna jest zmiana harmonogramu finansowego w poszczególnych latach w zakresie:

1) zmiana finansowania ze środków Funduszu Medycznego (bez zmiany łącznej wysokości dofinansowania zadania 281 182 420 zł) w:

a) 2023 r. – 2 600 000 zł (bez zmian),
b) 2024 r. – 250 000 zł (aktualnie 21 051 000 zł – zmniejszenie o 20 801 000 zł),
c) 2025 r. –  22 000 000  zł (aktualnie 61 098 860 zł – zmniejszenie o 39 098 860 zł),
d) 2026 r. –  101 430 119 zł (aktualnie 85 138 126 zł – zwiększenie o 16 291 993 zł),
e) 2027 r. –  154 902 301 zł (aktualnie 111 294 434 zł – zwiększenie o 43 607 867 zł);
2) zmiana finansowania ze środków własnych IMiD (bez zmiany łącznej wysokości środków własnych, tj. 18 617 580 zł) w:

a) 2022 r. – 36 900 zł (wydatki dotychczas poniesione),
b) 2023 r. – 0 zł (bez zmian),
c) 2024 r. – 39 050 zł (aktualnie 15 700 000 zł – zmniejszenie o 15 660 950 zł),
d) 2025 r. – 1 500 000 zł (aktualnie 500 000 zł – zwiększenie o 1 000 000 zł),
e) 2026 r. – 7 000 000 zł (aktualnie 880 680 zł – zwiększenie o 6 119 320 zł),
f) 2027 r. – 10 041 630 zł (aktualnie 1 500 000 zł – zwiększenie o 8 541 630 zł).
Projektowane zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji oraz osiągnięcia zamierzonych celów.

Realizacja Programu inwestycyjnego pozwoli na zorganizowanie opieki medycznej w sposób zgodny nie tylko z obowiązującymi wymogami prawa, ale także obserwowanymi trendami w pediatrii. Realizacja inwestycji spowoduje podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznych i specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej obejmujących diagnostykę i leczenia z zakresu pediatrii, zmniejszenie skutków zabiegów operacyjnych przez zastosowanie wysokiej jakości leczenia operacyjnego oraz skrócenie czasu pobytu w szpitalu i rekonwalescencji, a także zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.

	3) Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 

	Nie dotyczy.

	4) Podmioty, na które oddziałuje projekt

	Grupa
	Wielkość
	Źródło danych 
	Oddziaływanie

	minister właściwy do spraw zdrowia
	1
	nie dotyczy
	nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego i finansowaniem jako dysponent środków

	IMiD
	1
	nie dotyczy
	zmiana harmonogramu finansowego ze środków Funduszu Medycznego oraz środków własnych

	Narodowy Fundusz Zdrowia
	1
	nie dotyczy
	1) poprawa dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych dla dzieci oraz jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 
2) zapewnienie wysokospecjalistycznego wsparcia dla innych podmiotów leczniczych, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci

	świadczeniobiorcy
	12 943
	dane IMiD za 2021 r.
	1) polepszenie warunków, jakości i  dostępności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;

2) poprawa bezpieczeństwa diagnozowanych i leczonych pacjentów, przez wymianę wyeksploatowanej aparatury medycznej

	5) Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

	Nie były prowadzone pre-konsultacje projektu uchwały.

Program inwestycyjny został wybrany do finansowania i realizacji w wyniku konkursu nr FM-SIS.01.PED.2021 przeprowadzonego przez Ministerstwo Zdrowia, którego celem było wsparcie infrastruktury szpitali świadczących opiekę zdrowotną dla dzieci.

W oparciu o  wyniki` tego konkursu ustanowiono Program inwestycyjny oraz zawarto umowę nr DOI/FM/SIS/2/106/1155/2023 z dnia 25 września 2023 r. na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu inwestycyjnego pn. „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka” na jego realizację, która jest obecnie w trakcie wdrażania.

Z uwagi na specyfikę oraz zakres projektowanej uchwały, jej skierowanie do konsultacji publicznych ani do opiniowania przez partnerów społecznych nie jest uzasadnione.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Zdrowia.

	6)  Wpływ na sektor finansów publicznych

	
	Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

	
	0 

2025 r.
	1
2026 r.
	2
2027 r.
	3
	4
	5
	6
	7
	Łącznie (0-7)

	Dochody ogółem
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	budżet państwa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JST
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pozostałe jednostki (oddzielnie)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wydatki ogółem
	-38,1
	22,4
	52,1
	
	
	
	
	
	36,4

	państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny (Subfundusz Infrastruktury Strategicznej)
	-39,1
	16,3
	43,6
	
	
	
	
	
	20,8

	budżet państwa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JST
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pozostałe jednostki (oddzielnie) 
	1,0
	6,1
	8,5
	
	
	
	
	
	15,6

	Saldo ogółem
	38,1
	-22,4
	-52,1
	
	
	
	
	
	-36,4

	państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny (Subfundusz Infrastruktury Strategicznej)
	39,1
	-16,3
	-43,6
	
	
	
	
	
	-20,8

	budżet państwa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	JST
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pozostałe jednostki (oddzielnie)
	-1
	-6,1
	-8,5
	
	
	
	
	
	-15,6

	Źródła finansowania 
	Źródłem finansowania Programu inwestycyjnego jest państwowy fundusz celowy – Fundusz Medyczny, zgodnie  z art. 6 ust. 1 ustawy. Dysponentem Funduszu Medycznego jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Nakłady na realizację inwestycji w łącznej wysokości 299 800 000 zł będą pochodzić:

1) z Funduszu Medycznego (Subfundusz Infrastruktury Strategicznej) – w wysokości 281 182 420 zł;

2) ze środków własnych IMiD  –  w wysokości 18 617 580 zł.

	Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
	W tabeli przedstawiającej skutki finansowe jako rok bazowy (0) przyjęto 2025 r. 
Skutki uchwały finansowane będą ze środków ujętych corocznie w planie finansowym Funduszu Medycznego w ramach limitu wydatków przeznaczonych na finansowanie zadań w obszarze zdrowia w trybie art. 131c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146, z poźn. zm.). Skutki finansowe uchwały w zakresie 2025 r. zostały ujęte w planie finansowym na ten rok i w tym zakresie nie ma potrzeby ich zwiększania.
Kwota środków na realizację Programu inwestycyjnego jest corocznie ujmowana w planie finansowym Funduszu Medycznego, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok, i podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia.

Projektowana uchwała nie zmienia kwoty środków finansowych na realizację Programu inwestycyjnego, lecz jedynie harmonogram finasowania na poszczególne lata. Zatem skutkiem przedmiotowej uchwały nie będzie zwiększenie obciążeń finansowych.

W projekcie planu finansowego Funduszu Medycznego na 2025 r. na zadania realizowane w ramach Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej ze środków Funduszu Medycznego zaplanowano 1 900 000 000 zł. Kwota ta zostanie dostosowana, w ramach zmiany Planu finansowego, do wartości wynikających ze zmienionych uchwał.

	7) Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

	Skutki

	Czas w latach od wejścia w życie zmian
	0
	1
	2
	3
	5
	10
	Łącznie (0-10)

	W ujęciu pieniężnym
(w mln zł, 

ceny stałe z …… r.)
	duże przedsiębiorstwa
	
	
	
	
	
	
	

	
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
	
	
	
	
	
	
	

	
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe
	
	
	
	
	
	
	

	W ujęciu niepieniężnym
	duże przedsiębiorstwa
	Brak wpływu.

	
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
	Brak wpływu.

	
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe 
	Program inwestycyjny wpłynie pozytywnie na dalszy rozwój systemu świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom i organizację ochrony zdrowia zapewniając wyższy standard świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci.

	
	osoby niepełnosprawne, osoby starsze
	Brak wpływu.

	Niemierzalne
	(dodaj/usuń)
	

	Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń 
	Nie dotyczy.


	8)  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

	 FORMCHECKBOX 
 nie dotyczy

	Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
	 FORMCHECKBOX 
 tak

 FORMCHECKBOX 
 nie

 FORMCHECKBOX 
 nie dotyczy

	 FORMCHECKBOX 
 zmniejszenie liczby dokumentów 
 FORMCHECKBOX 
 zmniejszenie liczby procedur

 FORMCHECKBOX 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy

 FORMCHECKBOX 
 inne:      
	 FORMCHECKBOX 
 zwiększenie liczby dokumentów

 FORMCHECKBOX 
 zwiększenie liczby procedur

 FORMCHECKBOX 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 FORMCHECKBOX 
 inne:      


	Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. 
	 FORMCHECKBOX 
 tak

 FORMCHECKBOX 
 nie

 FORMCHECKBOX 
 nie dotyczy



	Komentarz:

Uchwała nie wprowadza dodatkowych obowiązków informacyjnych.


	9) Wpływ na rynek pracy 

	Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy (nie zmienia się liczba personelu).


	10) Wpływ na pozostałe obszary

	 FORMCHECKBOX 
 środowisko naturalne

 FORMCHECKBOX 
 sytuacja i rozwój regionalny
 FORMCHECKBOX 
 sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe
	 FORMCHECKBOX 
 demografia

 FORMCHECKBOX 
 mienie państwowe

 FORMCHECKBOX 
 inne:      
	 FORMCHECKBOX 
 informatyzacja
 FORMCHECKBOX 
 zdrowie

	Omówienie wpływu
	Realizacja Programu inwestycyjnego pozwoli na zorganizowanie opieki medycznej w sposób zgodny nie tylko z obowiązującymi wymogami prawa, ale także obserwowanymi trendami w pediatrii.

	11) Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

	Zakłada się, że uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast zakończenie realizacji Programu inwestycyjnego jest planowane na 2027 r.

	12)  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

	Miernikiem stopnia realizacji inwestycji jest udział zrealizowanego zakresu rzeczowego, trwającego w latach 2023(2027, który będzie na bieżąco monitorowany przez właściwe komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialne za nadzór nad realizacją Programu inwestycyjnego.

	13) Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 

	Zestawienie źródeł finansowania w poszczególnych latach realizacji programów inwestycyjnych ustanowionych dla inwestycji wyłonionych w ramach konkursu nr FM-SIS.01.PED.2021.


