|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2021 roku pn.**Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych** -wnioskodawca Minister Infrastruktury, beneficjent Polska Agencja Żeglugi Powietrznej***.*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | Część ogólna | Zgodnie ze wzorem formularza raportu w przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany). | Proszę o korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / Kamienie milowe | W statusie realizacji kamienia milowego należy wskazać spośród trzech możliwych (do wyboru):  - planowany  - w trakcie realizacji  - osiągnięty | Dla kamienia „Projekt techniczny systemu KSID” proszę zmienić status z „zrealizowany” na „osiągnięty”. |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / Kamienie milowe | Kamień milowy nr 2 i 3 nie został osiągnięty w planowanym terminie. Jednocześnie, zgodnie z wyjaśnieniami, został podpisany aneks i zgodnie z nim ww. kamienie milowe są planowane do realizacji w III kwartale.  W przypadku, gdy w podpisanym aneksie zostały zmienione planowane terminy osiągnięcia kamieni milowych, powinno być to wykazane również w obecnym raporcie. | Proszę o analizę i ew. korektę raportu. |  |