UMOWA - projekt
Zawarta w dniu ………………...2025 r. w Rzeszowie pomiędzy:

Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów 
ul. Grunwaldzka 15, NIP: 813-14-21-402 zwany dalej w treści umowy „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora Generalnego Urzędu - Pana …….………………………………………….………
a 

……………………………………………………………..zwaną dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną przez:…………………………………………………………………………………………...…
W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego procedury zamówienia publicznego (poprzez ogłoszenie o zamówieniu) i wyboru oferty Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na opracowaniu projektu koncepcyjnego aranżacji w tym dokumentacji technicznej na wykonanie mebli do trzech pomieszczeń biurowych zlokalizowanych w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie określonych w formularzu oferty (formularz złożonej oferty stanowi integralną część umowy), została zawarta umowa następującej treści:
§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania koncepcję i projekt aranżacji trzech pomieszczeń biurowych (dwóch sekretariatów i punktu obsługi klienta) w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 
w Rzeszowie.
2. Wykonawca dostarczy dwa egzemplarze projektu aranżacji, w tym:

1) koncepcję z proponowaną kolorystyką, doborem materiałów do wykonania mebli 
i wyposażenia; 
2) rysunki zawierające rzuty i widoki ścian projektowanych pomieszczeń;

3) koncepcję wyboru materiałów wykończeniowych: wykładzin, oświetlenia, kolorów ścian 
i tekstyliów;
4) projekty mebli w formie dokumentacji technicznej obejmującej wymiary, rodzaj okuć, rozwiązania konstrukcyjne i pozostałych akcesoriów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 
i ochrony przeciwpożarowej.
4. Przy tworzeniu aranżacji, Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania materiałów, akcesoriów oraz inny elementów użytkowych i dekoracyjnych, które w czasie realizacji przedmiotu umowy mają charakter ogólnodostępny.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi, jeżeli projekt ma wady pomniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
6. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 i 2 szczegółowy zakres oraz forma dokumentacji projektowej będzie odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
§ 2
TERMIN WYKONANIA
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy do 30 dni od podpisania umowy.
§ 3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę: …………………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1. obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 
i wydaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy, w tym również koszty uzyskania niezbędnych uzgodnień w ramach maksymalnie trzech wizyt w siedzibie Zamawiającego oraz wykonaniem ewentualnej jednej korekty projektu, a także wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich i za korzystanie przez Zamawiającego 
z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§ 4
WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA ORAZ ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace projektowe nastąpi jednorazowo po wykonaniu całości opracowania i odbiorze przez Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 21 dni w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy, na podstawie prawidłowo wystawionego i dostarczonego Zamawiającemu numeru rachunku.
3. Podstawą do wystawienia rachunku będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Protokół zdawczo-odbiorczy będzie zawierał wykaz opracowań, a dodatkowo Wykonawca załączy do protokołu oświadczenie o wykonaniu wymienionej w protokole dokumentacji zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 
i normami oraz o jej przydatności i kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
4. Odbiór dokumentacji projektowej zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego.
5. Sprawdzenie dokumentacji przez Zamawiającego zostanie dokonane w terminie 7 dni, licząc od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
6. W toku czynności sprawdzenia dokumentacji Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:
1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin nie krótszy niż 7 dni z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy albo powierzy usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy osobie trzeciej;
2) odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć.
7. Całość dokumentacji wraz z załącznikami, uzgodnieniami i każda jej część, z chwilą wydania Zamawiającemu stanowi jego własność.
§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. W terminie do 3 roboczych dni od podpisania umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne dla celów projektowych informacje dotyczące istniejącego obiektu.
2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w uzgodnionych terminach inne dokumenty i materiały, jeśli w trakcie opracowania oraz uzgodnień okażą się one niezbędne.
§ 6
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Jeżeli Wykonawca określi w dokumentacji właściwości urządzeń lub materiałów za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, będzie zobowiązany opisać w tych opracowaniach rozwiązania równoważne, w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie w przyszłości opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem zamówień publicznych.
2. Do obowiązków Wykonawcy należą także osobiste konsultacje w siedzibie Zamawiającego (przynajmniej trzy razy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, lub w zależności od zaistniałych potrzeb) w celu ustalenia szczegółów technicznych. Poszczególne terminy spotkań ustalane będą na bieżąco.
§ 7
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą ich formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - 
w wysokości 0,15% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego zakończenia,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady - w wysokości 0,15% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 25% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy;
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 25% ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z wyłączeniem jednak przypadku, gdy odstąpienie od umowy zostało spowodowane wystąpieniem wad, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 2 lub istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (w tym przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach).
2. Strony zastrzegają sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 8
PRAWA AUTORSKIE
1. Wykonawca oświadcza, że w dniu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego wskazanego w § 4 ust. 3 będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstała w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie.
2. Z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, w całości autorskie prawa majątkowe związane z przekazaną dokumentacją objęte następującymi polami eksploatacji:
a) korzystanie,
b) utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci,
c) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części dowolną techniką i w dowolnej ilości egzemplarzy,
d) wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do obrotu, wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera,
e) używanie i rozpowszechnianie dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części,
f) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji,
g) wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,
h) wykorzystanie dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego,
i) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach,
j) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy przez inne upoważnione osoby wykonujące inną dokumentację projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie.
4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu naruszenia praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji.
6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie Zamawiającego i posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i kwalifikacje).
7. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na przeniesienie nabytych praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje również wszelkie późniejsze zmiany 
w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.

§ 9
ZMIANA UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w tym w szczególności terminu realizacji, pod warunkiem wystąpienia następujących okoliczności:
a)  zmianie uległ skład zespołu projektowego ze względów losowych,
b)  zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
c)  zmiana stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto,
d)  zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przy zaistnieniu zdarzeń o charakterze siły wyższej, niezależnych od Stron Umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie zobowiązań. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, ani im zapobiec. 
2. Wszystkie powyższe postanowienia opisane (pkt 1 a-d) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.
3. Strony dopuszczają możliwość modyfikacji treści umowy, nie mających wpływu na ogólny charakter umowy z zastrzeżeniem, że wartość wprowadzonych zmian nie przekroczy 10% wartości określonej w § 3 ust. 1. 
§ 10
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE I KOŃCOWE
1. Ustala się, że w sprawach związanych z realizacją umowy, osobami upoważnionymi do koordynacji oraz uzgadniania szczegółów technicznych są:
· ze strony Zamawiającego …………………………………………………………;
· ze strony Wykonawcy……………………………………………………………...
2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne sporne sprawy dotyczące umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający: 

                                                    Wykonawca:

