Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Cyfryzacja i robotyzacja procesów produkcji w zakładzie LACPOL w Piotrkowie Kujawskim o numerze KPOD.01.11-IP.06-0160/23-00

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził kontrolę doraźną w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich LACPOL Sp. z o.o. (dalej: OOW[footnoteRef:1]). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 21 maja do 30 czerwca 2026 r. na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:2] w związku z rozdziałem II pkt 4 i rozdziałem V pkt 9 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [2:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Cyfryzacja i robotyzacja procesów produkcji w zakładzie LACPOL w Piotrkowie Kujawskim o numerze KPOD.01.11-IP.06-0160/23-00 (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach, w okresie obowiązywania umowy nr 108/II/P/KPO/PHZSM/24/DWMiFE zawartej 19 grudnia 2024 r. (dalej: umowa).

Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie zakładzie Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich LACPOL Sp. z o.o. w Piotrkowie Kujawskim zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia – stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 4 zadania: Wdrożenie automatycznej linii do frakcjonowania serwatki i produkcji WPC80; Automatyzacja aparatowni wraz z wdrożeniem nowej linii do produkcji mleka UHT; Wdrożenie automatycznych linii do pakowania i konfekcjonowania serów; Wdrożenie inteligentnego oprogramowania do zarządzania zakładem.

W wyniku weryfikacji wydatków, na podstawie 23 (100% wszystkich) faktur związanych z realizowanym Przedsięwzięciem potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem iż na ich opisach nie wpisano kwoty VAT. OOW dołączył poprawione opisy faktur do końcowego wniosku o płatność.
Potwierdzono, że wydatki na realizację Przedsięwzięcia dotyczące kosztów kwalifikowalnych zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności.

Na podstawie badanych 3 postępowań (75% wszystkich) potwierdzono, że zostały one przygotowane i przeprowadzone w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z ich przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz wyniki postępowań zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu.
Niemniej jednak, za uchybienie uznano niedołożenie należytej staranności przy sporządzeniu notatek z szacowania wartości wszystkich objętych badaniem zamówień z uwagi na niewskazanie jaka była szacowana wartość tych zamówień. 

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
