|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „*Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Bio-banku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charaktery-styka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl*”*** *(wnioskodawca Uniwersytet Łódzki, beneficjent Uniwersytet Łódzki)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Kamienie Milowe | KM „Testy systemu” posiada datę jego osiągniecia z jednoczesnym wskazaniem statusu – w trakcie realizacji. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **2** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy.  Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie "wartość osiągnięta od początku realizacji projektu", zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza, należy wskazać przyczynę nieosiągnięcia zakładanych wartości w przypadku przekroczenia planowanego terminu osiągnięcia następującego wskaźnika:  - Liczba utworzonych API | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |
| **3** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” dla każdego ryzyka należy wskazać:  1. podejmowane działania zarządcze  2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań,  3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. | Proszę o analizę i korektę raportu. |  |