UMOWA NR O.PO.Z-6.2431.5.2022

W dniu ……......2023 r. pomiędzy

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,                   w imieniu którego działają:

p. Patryk Kosicki			-	p.o. Dyrektora

p. Maciej Kupka			-	Zastępca Dyrektora

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, 
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 POZNAŃ,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

a

zwanym dalej NADZOREM INWESTORSKIM reprezentowanym przez:

p. ___________________		 -  ……………………………….

p. ____________________		 -  ……………………………….

została zawarta umowa o następującej treści:

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dla którego , na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, niestosuje się przepisów tej ustawy,. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający zleca, a Nadzór Inwestorski zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży telekomunikacyjnej dla zadania:

Przebudowa skrzyżowań na DK 11 z ul. Śremską i z ul. Strzelecką w m. Nowe Miasto nad Wartą

2. Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są następujące dokumenty:

- Opis Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej OPZ),

- Oferta Wykonawcy z dnia …………., potwierdzona w dniu …………… wraz z załącznikami – zwana dalej „Ofertą”.

W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności.

§ 2

- Wykonywanie przedmiotu umowy będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wymaganiami ustalonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej „Opisem Przedmiotu Zamówienia”.

- Nadzór Inwestorski zapewni określone w Ofercie i OPZ środki do skutecznego 
i efektywnego prowadzenia nadzoru.

- Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia ze strony  Nadzoru Inwestorskiego jest: Jacek Wiktor.

- Nadzór Inwestorski będzie przedstawiał raporty jak określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Nadzór Inwestorski  skieruje osoby przedstawione w Ofercie.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5  w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą nie mniejsze od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ.

- Nadzór Inwestorski musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 6 nie później niż 5 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robót którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku nadzoru budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do zastosowania ustaleń § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5 , winna być dokonana wpisem do dziennika budowy z zachowaniem wymogów przepisów Prawa Budowlanego i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania nad robotami innych osób niż wskazane w ofercie Nadzoru Inwestorskiego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Nadzoru Inwestorskiego i może stanowić podstawę do zastosowania postanowień  § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Zamawiający wymaga aby osoby wskazane jako Inspektorzy Nadzoru osobiście wykonywali obowiązki, w szczególności Zamawiający nie wyraża zgody na jakiekolwiek delegowanie obowiązków Inspektora Nadzoru dla innej osoby.

§ 3

- Zamawiający przekaże w ciągu 5 dni od zawarcia umowy Nadzorowi Inwestorskiemu następujące dokumenty dotyczące realizacji inwestycji będącej przedmiotem usług powierzonych Wykonawcy niniejszą Umową: dokumentację projektową oraz kopię umowy z Wykonawcą robót.

- Badania laboratoryjne kontrolne będą prowadzone przez Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu. Koszty tych badań pokrywa Zamawiający. Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zapewnienie wykonania tych badań zgodnie z wymogami OPZ i dokumentacją projektową.

§ 4

- Rozpoczęcie wykonywania przez Nadzór Inwestorski obowiązków wynikających z niniejszej Umowy zostanie poprzedzone wydaniem przez Zamawiającego polecenia rozpoczęcia świadczenia usług.

- Czas trwania umowy: do 31.12.2023 r.

- W przypadku, gdy nadzorowane roboty budowlane, zostaną zakończone i ostatecznie rozliczone przed upływem terminu za pisemną zgodą wyznaczonego do zadania Inspektora Nadzoru termin realizacji umowy może zostać skrócony. Skrócenie terminu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 5

- Łączne Wynagrodzenie Nadzoru Inwestorskiego za pełnienie czynności objętych niniejszą umową zgodnie z ofertą Wykonawcy strony ustalają na kwotę ryczałtową:

netto: ………….. zł, słownie:……………………………………………………… zł, podatek VAT (23%): ……………. zł, słownie: ………………………………………….. zł, brutto: ………………….. zł słownie brutto: …………………………………………… zł

2. Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić kwoty ryczałtowej wykonania zamówienia przedstawionej w ust.1 chyba, że zmianie ulegną przepisy dot. stawki podatku VAT.

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

- Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 6

- Wynagrodzenie o którym mowa w §5 rozliczane będzie w dwóch równych częściach, połowa wynagrodzenia zostanie wypłacone po osiągnięciu zaawansowania robót branży elektrycznej w wysokości 50% ich wartości.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie zaakceptowanie przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego Nadzoru – z pracy Wykonawcy robót oraz pozostałych dokumentów wymienionych w OPZ. Zamawiający w terminie max. 5 dni dokona weryfikacji złożonego raportu i po weryfikacji jego zgodności z OPZ podpisze protokół odbioru częściowego usługi nadzoru.

Nadzór Inwestorski ma obowiązek sporządzać i przekazywać Raporty Miesięczne Nadzoru w dniu odbioru częściowego robót i odbioru końcowego.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Nadzoru Inwestorskiego nr ……………………………………………………

- Zmiana nr konta Nadzoru Inwestorskiego wymaga sporządzenia stosownego aneksu do umowy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za pisemnym wypowiedzeniem jeżeli:

- Nadzór Inwestorski nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 3 dni od daty jej podpisania.

- Nadzór Inwestorski przerwał z przyczyn leżących po stronie Nadzoru Inwestorskiego realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.

- suma kar umownych z powodów określonych w § 8 ust. 1 pkt b) przekroczyła kwotę, 
o której mowa § 7 ust. 2.

- Nadzór Inwestorski realizuje usługę nadzoru w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiającego.

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru Inwestorskiego lub jego znacznej części.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy o danej okoliczności stanowiących podstawę odstąpienia.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Nadzór Inwestorski może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

- Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w razie odstąpienia od umowy przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Nadzór Inwestorski w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

- za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego - w wysokości   500,00 zł za każdy dzień  zwłoki ,

- za nieterminowe dokonanie odbioru ostatecznego z przyczyn zależnych od       Nadzoru Inwestorskiego  -  w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki ,

- za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego z przyczyn zależnych od Nadzoru Inwestorskiego  -  w wysokości 500,00 zł za każdy dzień  zwłoki ,

- za każdy dzień w którym stwierdzono nieuzasadnioną w stosunku do zakresu obowiązków opisanych w OPZ nieobecność Nadzoru Inwestorskiego to jest Inspektora Nadzoru branży elektrycznej na budowie w godzinach pracy Wykonawcy Robót a szczególnie w przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających, naliczane będą kary umowne w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- w przypadku niedotrzymania terminów dostarczenia dokumentów takich jak raporty wymienione w OPZ, raporty z narad technicznych i rad budowy i innych raportów oraz dokumentów, dla dostarczenia których wyznaczony był termin – 500,00 zł za każdy dzień zwłoki ,

- w przypadku niedotrzymania obowiązku bieżącej kontroli i zatwierdzania kart obmiaru - wymienionych w OPZ – 200,00 zł za każdy dzień zwłoki ,

- za pełnie nadzoru przez osobę nie niespełniających wymagań określonych w Zamówieniu– jednorazowo 5 000,00 zł.

- W przypadku rozwiązania Umowy z powodu nie wywiązywania się Nadzoru Inwestorskiego z któregokolwiek ze swoich zobowiązań, Nadzór Inwestorski zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Żądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli rzeczywista szkoda przekroczy wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 9

    - Nadzór Inwestorski nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w tym finansowych w imieniu Zamawiającego.

    - Nadzór Inwestorski nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

§ 10

- Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Nadzoru Inwestorskiego  w przypadku:

- Udokumentowanego wystąpienia okoliczności niezależnych od Nadzoru Inwestorskiego  w przypadku jeśli okoliczności te wpływają na możliwość wykonania części lub całości Umowy -  odpowiednia pod względem wpływu zmiana terminów realizacji Umowy,

- Zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa mające wpływ na wykonanie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy - odpowiednia pod względem wpływu zmiana terminów realizacji Umowy,

- Przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych poza okres wskazany w §4 ust.2 Umowy - odpowiednia zmiana terminów realizacji Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać wpływ okoliczności o których mowa w pkt 1a i 1b na brak możliwości należytego wykonania Umowy.

§ 11

- Zamawiający oraz Nadzór Inwestorski podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania sporów, które mogą powstać pomiędzy nimi.

- W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozwiązania, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

- W związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy każda ze Stron będzie samodzielnie i niezależnie od drugiej strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

- Administratorem danych osobowych po stronie Zamawiającego jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Administratorem danych osobowych po stronie Wykonawcy jest …………………………………

- Każda ze Stron zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane
 z realizacją niniejszej umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione drugiej Stronie w celu realizacji niniejszej umowy, o fakcie przekazania ich danych osobowych drugiej Stronie i ich przetwarzaniu przez drugą Stronę.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, zostanie wykonany przez każdą ze Stron poprzez przekazanie osobom, których dane będą udostępnione drugiej Stronie, aktualnej treści klauzuli informacyjnej oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu drugiej Strony obowiązku informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Treść klauzuli informacyjnej Zamawiającego dostępna jest na stronie internetowej https://www.gddkia.gov.pl/frontend/web/userfiles/articles/i/informacje-dotyczace-przetwarzan_40963/klauzla%20dla%20kontrahent%C3%B3w.pdf ).

- Każda ze Stron ponosi wobec drugiej Strony pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wskazanych powyżej.

§ 14

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Nadzoru Inwestorskiego.

NADZÓR INWESTORSKI 				       ZAMAWIAJĄCY

………………………………………………..                                   …………………………………………………..