|  |  | Nazwa dokumentu: Opis założeń projektu informatycznego pn. „CyberMatejko – cyfryzacja procesów back-office, repozytorium oprogramowania i baza wiedzy”; wnioskodawca - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent – Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Wyjaśnienia Beneficjenta |
| 1 | MC | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W celu 1 powołano się na nieaktualną strategię „Strategię Rozwoju Kraju 2020”. W 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju została wprowadzona m.in. jako aktualizacja średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. Strategii Rozwoju Kraju 2020. | Proszę o weryfikację zapisu i wprowadzenie stosownej korekty. | Zweryfikowano zapisy i wprowadzono stosowną korektę |
| 2 | MC | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W celu 1 w przypadku Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zacytowano cel strategiczny, który nie występuje w dokumencie „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. | Proszę o weryfikację zapisu i wprowadzenie stosownej korekty. | Zweryfikowano zapisy i wprowadzono stosowną korektę |
| 3 | MC | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | Wprowadzono niepoprawne nazwy dokumentów strategicznych. | Proszę o wprowadzenie korekty: - w celu 1 – „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” - w celu 2 - „Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. | Wprowadzono stosowną korektę |
| 4 | MC | 2.1 Cele i korzyści wynikające z projektu | W celu 1 nieprecyzyjnie określono nazwę wskaźnika KPI „Ilość utworzonych miejsc kosztowych na wydziałach”. | Proszę o weryfikację i doprecyzowanie nazwy wskaźnika w kontekście pojęcia „miejsc kosztowych”. | Usunięto wskaźnik (użyty na podstawie nieaktualnego już dokumentu), poprawiono numerację pozostałych |
| 5 | MC | 5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu | Nazwa ryzyka „Opory dotyczące wymiany informacji podczas realizacji” jest niespójna z opisem sposobu zarządzania nim. Nazwa ryzyka wskazuje na „opory” uczestników biorących udział w realizacji projektu, natomiast analiza przedwdrożeniowa może dotyczyć systemów (nie uczestników). | Proszę o weryfikację i uspójnienie zapisów w tabeli. | Zmieniono sposób zarządzania ryzykiem na: „Wprowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz jednostki - informowanie, czyli dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc (usprawnić działanie jednostki).” |
| 6 | MC | 5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów | Nieprawidłowo sformułowano ryzyko „Liczba użytkowników systemu znacznie wzrasta”. Brzmienie zapisu nie wskazuje na ryzyko. | Proponuje się weryfikację zapisu. | Doprecyzowano nazwę ryzyka: „Nagły wzrost liczby użytkowników systemu wpływający na sprawność działania systemu.” |
| 7 | MC | 6. Otoczenie prawne | Dwukrotnie wskazano ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. | Proszę o weryfikacje zapisów. | Zweryfikowano zapis, usunięto zdublowany wpis i dodano ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) |
| 8 | MC | Cały dokument | W poszczególnych częściach dokumentu niespójnie zaprezentowano systemy, które będą poddane integracji, np. w potrzebach (1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb), korzyściach z wdrażania projektu (2.1. Cele i korzyści wynikające z projektu) lub części 7.2.3. dot. Integracji z zewnętrznymi systemami. | Proponuje się uspójnienie w całym opisie założeń zapisów dotyczących integrowanych systemów. | Uspójniono zapisy dot. integracji systemów, właściwy zapis to: „Utrzymanie integracji z POL-on, GUS (ew. rozszerzenie o informacje przechowywane w nowych modułach), zmodyfikowanie integracji z PBN, zapewnianie integracji z platformami zewnętrznymi takimi jak EPUAP, ORPPD, JSA, Zintegrowanym Systemem Informacji Archiwalnej, z systemami wewnętrznymi Uczelni do obsługi obszarów: FK/KP, ewidencji majątku, ewidencji czasu pracy, przygotowanie do integracji z tworzonymi obecnie zewnętrznymi systemami KRONIK@ oraz EZD RP.” Uwzględniono kontekst punktu w którym wprowadzono poprawki. |