OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie działań ochronnych w rezerwacie przyrody „Bonarka””

I. Informacje ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu działań ochronnych na powierzchniach abrazyjnych oraz wzdłuż uskoków płyt i obniżeń je łączących w rezerwacie przyrody „Bonarka”.

- Celem działań ochronnych jest przywrócenie właściwego stanu powierzchni abrazyjnych. Działania będą polegały na usunięciu gleby, mchów, roślin zielnych, krzewów i nalotu drzew, które pojawiły się na powierzchniach abrazyjnych.

- Usuwanie roślinności i gleby inicjalnej należy prowadzić ręcznie lub przy użyciu narzędzi ręcznych i sprzętu mechanicznego, taki jak: grabie z tworzywa sztucznego, grabie metalowe, szczotki z włosia, tworzywa sztucznego i druciane, wykaszarki, zamiatarki itp.  Zebrany biomasę i glebę należy niezwłocznie usunąć ręcznie poza obszar rezerwatu, a następnie zagospodarować we własnym zakresie. Dopuszczalne jest zebranie wraz z biomasą i glebą drobnego rumoszu skalnego. Rumosz skalny średni i gruby należy pozostawić na obszarze rezerwatu.

- Podczas realizacji zlecenia obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów mechanicznych na teren rezerwatu przyrody.

- Wykonawca ma obowiązek używać sprawnego technicznie sprzętu, ograniczając do minimum ryzyko ewentualnych wycieków płynów technicznych (paliw, olejów, smarów, itp.).

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z  zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Prace prowadzone będą w obecności i pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego, który wskaże zakres prac na konkretnych stanowiskach w terenie.

II. Lokalizacja i zakres prac

- Dokładna lokalizacja działania ochronnego została wskazana na mapie. Działania ochronne będą prowadzone na fragmencie powierzchni rezerwatu przyrody „Bonarka” w Krakowie (na powierzchniach abrazyjnych, wzdłuż uskoków płyt oraz obniżeń je łączących).

- Zakres i szczegółowy opis prac:

a) wielkość powierzchni: ok. 0,19 ha,

b) szczegółowy opis prac:

- ręczne i ręczno-mechaniczne usuwanie gleby, mchów, roślin zielnych, krzewów i samosiewów drzew,

- przeniesienie zebranego urobku poza obszar rezerwatu i jego zagospodarowanie przez podmiot realizujący ww. działania,

- okres prowadzenia prac: do 30 września 2023 r.

- Wszelkie prace powinny być prowadzone ostrożnie, z uważnością, bez naruszania skały macierzystej.

- Po podpisaniu umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram prac podlegający akceptacji przez Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany w harmonogramie prac muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Prace powinny być wykonywane w dniach roboczych w godzinach 7-16.

III. Termin wykonania i odbiór prac

- Odbiór prac w terenie nastąpi w dniu zakończenia prac lub najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru i zostanie potwierdzony protokołem odbioru, sporządzonego w 2 jednobrzmiących egzemplarzach (dla Wykonawcy i Zamawiającego).

- Wszystkie opisane powyżej prace w terenie należy wykonać do dnia  30 września 2023 r.

IV. Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonane zadanie zostanie wypłacone po spisaniu protokołu odbioru.

V. Warunki kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia

Wykonane prace zostaną przyjęte przez Zamawiającego pod warunkiem:

- Prace zostaną wykonane zgodnie z OPZ.

Opracowanie uznane zostanie za wadliwe jeśli stwierdzi się:

- Na konkretnych fragmentach powierzchni  nie zostaną wykonane wszystkie wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego prace.

Za nieprawidłowości wykonania prac uznaje się:

- Wykonywanie prac poza nadzorem przedstawiciela Zamawiającego,

- Nie wyniesienie usuniętego materiału poza teren rezerwatu przyrody,

- Uszkodzenie w wyniku prac powierzchni abrazyjnych lub innych fragmentów rezerwatu (np. poprzez wjazd ciężkiego sprzętu do jego wnętrza).