Mapa drogowa dla aglomeracji  ubiegających się o ujęcie w V aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Harmonogram prac:

1 września 2016 r. – przekazanie ankiety do samorządów za pośrednictwem urzędów marszałkowskich oraz udostepnienie na stronie internetowej KZGW

1 październik – 21 październik  2016 r. –  wysłanie ankiety przez samorządy do urzędów marszałkowskich,

24 październik – 21 listopad 2016 r. – weryfikacja ankiet przez urzędy marszałkowskie oraz stworzenie zbiorczej tabeli uwzględniającej wszystkie ankiety z danego województwa,

21 listopad 2016 r. – przesłanie zbiorczej tabeli ankiet z poszczególnych województw do KZGW,

22 listopad – 30 grudzień 2016 r. – weryfikacja i przygotowanie wstępnej bazy danych aktualizacji KPOŚK (Przekazanie ankiet do NFOŚiGW, WFOSiGW oraz DFE w celu weryfikacji ankiet pod katem zgodności z projektami oraz dostępnością środków. Przekazywanie na bieżąco zweryfikowanych i uzupełnionych danych do KZGW)

styczeń – luty 2017 r. – tworzenie końcowej bazy danych na potrzeby V AKPOŚK, przygotowanie części opisowej 
i zestawień zbiorczych

marzec 2017 r. – przekazanie projektu aktualizacji na kierownictwo resortu

Założenia i warunki ujęcia aglomeracji w V AKPOŚK:

- posiadanie obowiązującego aktu prawa miejscowego wyznaczającego aglomerację podjętego do dnia 
31 października 2016 r.  (ostateczny termin podjęcia uchwały)

- akt prawa miejscowego będzie musiał zagwarantować zgodność z RLM rzeczywistym. Maksymalne odstępstwo pomiędzy RLM w rozporządzeniu/uchwale a RLMrz nie może przekroczyć 5%.

- KZGW będzie weryfikował RLM najnowszego aktu prawa miejscowego wykazanego 
w ankiecie oraz RLM rzeczywisty wyliczony na podstawie ankiety V AKPOŚK

- W przypadku niezgodności aglomeracja zostaje ujęta w tabeli głównej V AKPOŚK ze specjalnym priorytetem lub oznaczeniem blokującym dostęp do możliwości ubiegania się o dofinansowanie do czasu usunięcia niezgodności,

- przekazanie w terminie uzupełnionej ankiety aktualizacyjnej za pośrednictwem właściwego urzędu marszałkowskiego. Wszystkie aglomeracje posiadające akty prawa miejscowego są zobowiązane (art. 43. Ustawy Prawo wodne) do uzupełnienia i przesłania ankiet na potrzeby V AKPOŚK - nawet w przypadku braku zidentyfikowanych potrzeb inwestycyjnych.

- aglomeracje, które przekażą ankiety z pominięciem urzędu marszałkowskiego, przęślą ankiety po terminie lub pomimo posiadania aktu prawa miejscowego nie prześlą ankiet w ogóle, zostaną wymienione imiennie w specjalnym rozdziale aktualizacji z adnotacją o nieprzekazaniu ankiety lub całości wymaganych danych. Aglomeracje te stracą możliwość otrzymania dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej

- aglomeracja będzie musiała przedstawić w ankiecie dane dokumentujące, że rzeczywista wielkość RLM aglomeracji wynosi co najmniej 2000. Nie zostaną uwzględnione aglomeracje z RLMrz mniejszym od 2 000.