# Zarządzenie nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 lipca 2024 r.

## w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sosny Taborskie”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1890 i 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się na 5 lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Sosny Taborskie”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

- identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które są określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

- opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które są określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Agata Moździerz

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 lipca 2024 r.

| Lp. | Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych i ich skutków |
| --- | --- | --- |
| Zagrożenia wewnętrzne istniejące |  |  |
| 1. | Zanik genotypu lokalnej sosny zwyczajnej zwanej sosną taborską będącej przedmiotem ochrony w rezerwacie | Odnowienie powierzchni materiałem sadzeniowym wyhodowanym z nasion tzw. sosny Taborskiej zebranej w rezerwacie. |
| Zagrożenia potencjalne zewnętrzne |  |  |
| 2. | Potencjalne zagrożenie wystąpienia pożaru lasu, utrudniony dostęp do drzewostanów w czasie wystąpienia pożaru, zagrożenie dla bezpieczeństwa osób poruszających się po wyznaczonym przez RDOŚ w Olsztynie szlaku pieszo-rowerowym | Utrzymanie przejezdności dróg leśnych wykorzystywanych jako dojazdy pożarowe oraz szlaków wyznaczonych przez RDOŚ w Olsztynie poprzez przycinanie gałęzi drzew (dotyczy pasa 1,5 m od dróg/szlaków) oraz podkrzesywanie konarów i gałęzi drzew znajdujących się w skrajni drogi i ograniczających jej widoczność. |
|  |  | Poprawa stanu nawierzchni dróg leśnych wykorzystywanych jako dojazdy pożarowe w celu sprawniejszego dojazdu wozów strażackich do drzewostanów objętych pożarem. |
| 3. | Nieumyślna ingerencja w przyrodę rezerwatu, przekraczanie granic rezerwatu przez osoby do tego nieuprawnione, tj. przez myśliwych podczas dochodzenia zwierzyny łownej, która po postrzale zbiegła do rezerwatu | Dostrzelenie zwierzyny łownej, która po postrzale zbiegła do rezerwatu przyrody, w celu skrócenia jej cierpienia. |
| 4. | Zaśmiecanie rezerwatu w szczególności wzdłuż dróg oraz szlaków wyznaczonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony w Olsztynie | Organizowanie akcji sprzątania rezerwatu. |
| Brak potencjalnych zagrożeń wewnętrznych |  |  |
| Brak istniejących zagrożeń zewnętrznych |  |  |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 28 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 12 lipca 2024 r.

| Lp. | Rodzaj zadań ochronnych | Rozmiar zadań ochronnych | Lokalizacja zadań ochronnych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wycięcie żywych i martwych drzew, wraz z ich przemieszczeniem w obrębie rezerwatu i pozostawieniem do naturalnego rozkładu oraz przemieszczenie martwych drzew zalegających w miejscach, w których ma zostać założona uprawa z sadzonek wyhodowanych z nasion sosen tzw. taborskich rosnących w rezerwacie (wszystkie drzewa winny pozostać w rezerwacie do naturalnego rozkładu) | sosna – 13 szt., buk – 128 szt., dąb – 14 szt., grab – 4 szt. sosna – 10 szt., świerk – 1 szt., buk – 56 szt., dąb – 23 szt., grab – 124 szt. sosna – 1 szt., buk – 20 szt., dąb – 2 szt., grab – 1 szt. | oddz. 94c 94d/94f 94d |
|  | Wycięcie nalotów, podrostów i podszytów gatunków drzew z miejsc, w których ma zostać założona uprawa z sadzonek wyhodowanych z nasion sosen tzw. taborskich rosnących w rezerwacie wraz z przemieszczeniem wyciętego materiału poza miejsce uprawy (wszystkie drzewa winny pozostać w rezerwacie do naturalnego rozkładu) | wg. potrzeb | Oddz. 94c, 94d/94f, 94d |
|  | Przygotowanie gleby w miejscach proponowanych do sadzenia sosen z wykorzystaniem pługa leśnego aktywnego. Sposób przygotowania gleby: zdarcie wierzchniej warstwy gleby, bez wyorywania bruzd, na pasach o szerokości około 0,5 m w dostępach około 1,5 m od środka tych pasów | 0,70 ha 0,30 ha 0,20 ha | 94c 94d/94f 94d |
|  | Wprowadzenie do rezerwatu materiału sadzeniowego wyhodowanego z nasion sosny tzw. taborskiej zebranej w rezerwacie | 0,70 ha 0,30 ha 0,20 ha | 94c 94d/94f 94d |
|  | Ogrodzenie upraw sosny tzw. taborskiej metalową siatką leśną przymocowaną do dębowych słupków oraz żerdzi iglastych. | 94c 94d/94f 94d | 94c 94d/94f 94d |
| 2. | Przycinanie gałęzi drzew (dotyczy pasa 1,5 m od dróg/szlaków) oraz podkrzesywanie konarów i gałęzi drzew znajdujących się w skrajni drogi i ograniczających jej widoczność. | Wg potrzeb | Obszar rezerwatu |
|  | Poprawa stanu nawierzchni dróg wykorzystywanych jako dojazdy pożarowe poprzez uzupełnianie powstałych w drodze ubytków materiałami pochodzenia naturalnego. Profilowanie dróg równiarką (dotyczy dróg, które ze względu na zły stan techniczny będą wymagały wykonania takiej czynności) po uzgodnieniu mailowym z RDOŚ w Olsztynie. | wg potrzeb | Drogi wykorzystywane jako dojazdy pożarowe w granicach rezerwatu przyrody |
| 3. | Wejście na obszar rezerwatu w celu dochodzenia rannej zwierzyny łownej, przez 1-2 myśliwych, z wykorzystaniem 1 psa prowadzonego na otoku z możliwością jej dostrzelenia po znalezieniu. Wejście na obszar rezerwatu i dostrzelenie rannej zwierzyny ze względów humanitarnych może się odbyć dopiero po uzyskaniu telefonicznej akceptacji udzielonej dochodzącym przez Regionalnego Konserwatora Przyrody w Olsztynie. Po dojściu zwierzyny i jej odnalezieniu/dostrzeleniu należy złożyć do RDOŚ w Olsztynie pisemną informację na temat miejsca odnalezienia/dostrzelenia zwierzyny oraz gatunku odnalezionego/dostrzelonego zwierzęcia. | Wg potrzeb | Obszar rezerwatu |

## Uzasadnienie

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sosny Taborskie” jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336, 1890 i 1688).

Zgodnie z tym przepisem, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia zadania ochronne dla rezerwatów przyrody, dla których nie ustanowiono planów ochrony.

Ze względu na wyekspirowanie zadań ochronnych poprzednio obowiązujących w dniu 4 czerwca 2024 r. Nadleśniczy Nadleśnictwa Miłomłyn skierował do tutejszego organu propozycje działań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sosny Taborskie”.

W zadaniach ochronnych ujęte zostały następujące czynności:

- Przycinanie gałęzi drzew (dotyczy pasa 1,5 m od dróg/szlaków) oraz podkrzesywanie konarów i gałęzi drzew znajdujących się w skrajni drogi i ograniczających jej widoczność (wskazane w pkt 1 załącznika do niniejszego zarządzenia).

Ze względu na zagrożenie pożarowe podczas upalnych dni lub nieuwagę ludzi przebywających w lesie konieczne jest zapewnienie drożności dróg leśnych celem szybkiego dojazdu do ewentualnych miejsc powstania pożaru. Ze względu, iż gałęzie drzew i krzewów często wchodzą w skrajnie dróg zaplanowano przycinanie krzewów w pasie 1,5 m od dróg oraz podkrzesywanie konarów i gałęzi ograniczających widoczność i utrudniających poruszanie się po drogach i szlaku wyznaczonym w trybie zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Poprawa stanu nawierzchni dróg wykorzystywanych jako dojazdy pożarowe poprzez uzupełnianie powstałych w drodze ubytków materiałami pochodzenia naturalnego (wskazane w pkt 1 załącznika do niniejszego zarządzenia).

Ze względu na utrudniony dostęp do drzewostanów położonych w granicach rezerwatu w czasie wystąpienia pożaru zaplanowane zostało działanie polegające na poprawie stanu nawierzchni dróg leśnych poprzez uzupełnianie powstałych w drogach ubytków materiałami pochodzenia naturalnego, a w przypadkach bardzo złego stanu nawierzchni wyprofilowanie tych dróg równiarką po mailowym uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Olsztynie.

- Wejście do rezerwatu w celu dochodzenia w rezerwacie zwierzyny łownej postrzelonej przez myśliwych poza jego granicami w celu jej dostrzelenia ze względów humanitarnych (wskazane w pkt 2 załącznika do niniejszego zarządzenia).

Z uwagi na występujące sytuacje związane z postrzeleniem podczas polowania w pobliżu granic rezerwatu zwierzyny łownej, która po postrzale niejednokrotnie przemieszcza się do rezerwatu, tutejszy organ dopuścił ze względów humanitarnych jej dochodzenie i dostrzelenie na terenie rezerwatu.

- Organizowanie akcji sprzątania rezerwatu w szczególności wzdłuż dróg oraz szlaków wyznaczonych przez RDOŚ w Olsztynie (wskazane w pkt 3 załącznika do niniejszego zarządzenia).

Ze względu na problem związany z zaśmiecaniem obszarów leśnych, w tym rezerwatów przyrody zaplanowano działanie polegające na zorganizowaniu akcji sprzątania rezerwatu w szczególności wzdłuż dróg i szlaków wyznaczonych w formie zarządzenia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony w Olsztynie.

- Podejmowanie czynności związanych z odtworzeniem genotypu lokalnej sosny zwyczajnej zwanej sosną taborską będącej przedmiotem ochrony w rezerwacie (wskazane w pkt 4 załącznika do niniejszego zarządzenia).

Ze względu, że sosny tzw. taborskie stanowiące przedmiot ochrony w ww. rezerwacie przyrody dożywają już kresu swojego biologicznego istnienia, o czym świadczy ich powolne, naturalne zamieranie (drzewa w fazie wydzielania się) Nadleśnictwo zaproponowało założenie uprawy na terenie rezerwatu w miejscach w luk, żeby zminimalizować wycinkę drzew na potrzeby wykonania 3 powierzchni, na które miałoby zostać wprowadzone sadzonki wyhodowane z nasion zebranych z sosen tzw. taborskich. Powierzchnie te miałyby zostać zlokalizowane w oddz. 94c (pow. 0,70 ha), 94d/f (pow. 0,30 ha) oraz 94d (0,20 ha).

Czynności jakie zostały zaproponowane przez Nadleśnictwo w związku z odtworzeniem genotypu sosny tzw. Taborskiej oraz przygotowaniu powierzchni do wprowadzenia materiału sadzeniowego polegać będą na:

- wycięciu żywych i martwych drzew, wraz z ich przemieszczeniem w obrębie rezerwatu i pozostawieniem do naturalnego rozkładu oraz przemieszczenie martwych drzew zalegających w miejscach, w których ma zostać założona uprawa z sadzonek wyhodowanych z nasion sosen tzw. taborskich rosnących w rezerwacie,

- wycięciu nalotów, podrostów i podszytów gatunków drzew z miejsc, w których ma zostać założona uprawa z sadzonek wyhodowanych z nasion sosen tzw. taborskich rosnących w rezerwacie wraz z przemieszczeniem wyciętego materiału poza miejsce uprawy,

- przygotowanie gleby w miejscach proponowanych do sadzenia sosen z wykorzystaniem pługa leśnego aktywnego,

- wprowadzenie do rezerwatu materiału sadzeniowego wyhodowanego z nasion sosny tzw. taborskiej zebranej w rezerwacie,

- ogrodzenie upraw sosny tzw. taborskiej metalową siatką leśną przymocowaną do dębowych słupków oraz żerdzi iglastych.

Po przeanalizowaniu złożonego przez Nadleśnictwo wniosku o ustanowienie zadań ochronnych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie uznał za zasadne ujęcie zaproponowanych przez wnioskującego czynności w przedmiotowym akcie prawnym.

W ww. rezerwacie przyrody nie zidentyfikowano zagrożeń potencjalnych wewnętrznych oraz istniejących zewnętrznych.

Ze względu, że zadania ochronne dla przedmiotowego rezerwatu przyrody ustanowione zostały na 5 lat od daty podpisania niniejszego aktu prawnego, wskazać należy, że niniejszy akt prawny obowiązywać będzie do 12 lipca 2029 r.

Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska

w Olsztynie

Agata Moździerz