## Slide 1: Dostępność cyfrowa w projektach unijnych

## Slide 2: Agenda
Dostępność cyfrowa
Standard WCAG w pigułce
Błędy w realizowaniu dostępności cyfrowej w projektach
Zarządzanie dostępnością cyfrową w projekcie
Cykl życia projektu a dostępność cyfrowa

## Slide 3: Czym jest dostępność cyfrowa
Dostępność cyfrowa to cecha rozwiązań cyfrowych, która umożliwia samodzielne korzystanie z nich przez osoby z niepełnosprawnościami.
Dostępność jest koniecznością – nie opcją.

## Slide 4: Różne grupy użytkowników
Osoby niewidome
Osoby słabowidzące
Osoby głuche
Osoby słabosłyszące
Osoby z niepełnosprawnością ruchową
Osoby z ograniczeniami poznawczymi i niepełnosprawnością intelektualną
Osoby starsze
Cudzoziemcy

## Slide 5: Beneficjenci dostępności cyfrowej
Dostępność cyfrowa jest niezbędna dla niektórych ale przydatna dla wszystkich
Wiele elementów dostępności cyfrowej jest uniwersalnych i poprawia użyteczność każdemu
Z dostępności cyfrowej korzystają wszyscy użytkownicy stron internetowych i aplikacji mobilnych
Zrozumiałość, czytelność, możliwość obsługi na różne sposoby to właściwości uniwersalne

## Slide 6: Regulacje prawne związane z dostępnością cyfrową
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Wytyczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027
Wytyczne Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027

## Slide 7: Obowiązek w projektach
Rozwiązanie tworzone ze środków publicznych ma być dostępne cyfrowo.
Dostępne cyfrowo muszą być między innymi:
strony internetowe
aplikacje mobilne
systemy teleinformatyczne
wszystkie treści publikowane w Internecie

## Slide 8: Proces wymagający zaplanowania
Dostępność cyfrowa staje się, a nie jest. Nie jest tym samym dana raz na zawsze — jeśli się nie dba o nią na co dzień można łatwo obniżyć jej poziom.
Dostępność cyfrowa dotyczy wielu elementów w projekcie i wymaga zaangażowania wielu osób.

## Slide 9: Dostępność - Kryterium w projektach FERC
  Dla Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 wymóg zapewnienia dostępności cyfrowej jest warunkiem realizacji projektów.
  Nazwa kryterium: Zgodność projektu z zasadami: równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami; równości kobiet i mężczyzn.

## Slide 10: Standard dostępności cyfrowej WCAG
  WCAG (ang. Web Content Accessibility Guidelines) to wytyczne dla dostępności treści internetowych. Wytyczne te wyjaśniają, jak tworzyć strony internetowe i aplikacje, aby udostępnić je osobom z niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi.
  WCAG skierowany jest do twórców, programistów, projektantów serwisów internetowych i aplikacji mobilnych oraz redaktorów.

## Slide 11: Cztery zasady dostępności cyfrowej
Postrzegalność
Funkcjonalność
Zrozumiałość
Kompatybilność

## Slide 12: WCAG 2.1
Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

## Slide 13: WCAG 2.1 (ciąg dalszy)

## Slide 14: WCAG 2.1 (ciąg dalszy)

## Slide 15: Zasada 1: Postrzegalność
Spraw, aby użytkownicy mogli korzystać z rozwiązania cyfrowego za pomocą dostępnych dla nich zmysłów.
Pamiętaj między innymi:
o tekstach alternatywnych do zdjęć i grafik
o transkrypcjach dla materiałów audio
o napisach i audiodeskrypcji do filmów
o kolorze tekstu, który wyraźnie widać na kolorze tła – odpowiednim kontraście
aby wyróżniać treści nie tylko kolorem, ale też formatowaniem

## Slide 16: Zasada 2: Funkcjonalność
Spraw, aby użytkownicy mogli znajdować i używać treści oraz funkcji, niezależnie od tego, jak nawigują.
Pamiętaj między innymi:
o możliwości obsłużenia wszystkiego za pomocą samej klawiatury
aby unikać błyskających treści i o możliwości wyłączania ruchomych elementów przez użytkownika
o zrozumiałych linkach, których treść wyraźnie opisuje, dokąd prowadzą
o etykietach, które jasno opisują, co wpisać w pola formularza
o widocznym fokusie na wszystkich elementach aktywnych

## Slide 17: Zasada 3: Zrozumiałość
Spraw, aby użytkownicy rozumieli treści i sposób działania rozwiązania cyfrowego.
Pamiętaj między innymi:
o prostym języku (proste zdania, bez urzędniczego lub technicznego słownictwa)
aby wyjaśniać skróty, akronimy i trudne słowa
aby określać w kodzie strony/aplikacji, w jakim języku jest jej treść
o spójnym wyglądzie i działaniu elementów
o zrozumiałych komunikatach błędów w formularzach i podpowiedziach, jak je poprawić

## Slide 18: Zasada 4: Kompatybilność
Spraw, aby treści i funkcje działały poprawnie w wielu, różnych programach użytkowników.
Pamiętaj między innymi:
o prawidłowym kodzie, zgodnym ze standardami (np. HTML)
aby testować działania rozwiązania w różnych przeglądarkach internetowych, na różnych urządzeniach, w różnych systemach operacyjnych
aby testować obsługę rozwiązania za pomocą technologii asystujących np. czytników ekranu

## Slide 19: WCAG wskazuje techniczne możliwości osiągania celu
WCAG zawiera kilkadziesiąt kryteriów. Każde z nich można spełnić na wiele różnych sposobów wymienionych w tak zwanych technikach WCAG.
WCAG nie narzuca jednak, z którego z tych sposobów masz skorzystać i który najlepiej sprawdzi się w danym rozwiązaniu. Dobór odpowiednich technik to zadanie dla zespołu projektowego.

## Slide 20: Dostępność cyfrowa w POPC
Centrum Projektów Polska Cyfrowa weryfikuje dostępność cyfrową w projektach.
Dotychczasowa statystyka:
2,5 % - weryfikacja WCAG za pierwszym razem

## Slide 21: Błędy w realizowaniu dostępności cyfrowej w projektach

## Slide 22: 1. Brak uwzględnienia dostępności cyfrowej
Główne zagrożenia:
brak odbioru (akceptacji) produktów cyfrowych projektu
brak środków na wdrażanie dostępności cyfrowej
dodatkowe, wysokie koszty wdrożenia dostępności cyfrowej w gotowym rozwiązaniu lub po ustaniu finansowania

## Slide 23: 2. Wyłącznie audyt dostępności cyfrowej na koniec projektu
Główne zagrożenia:
w razie negatywnego wyniku zagrożenie takie jak przy braku dostępności cyfrowej
brak czasu na wdrożenie wszystkich rekomendacji wynikających z audytu
ograniczony zakres możliwych do użycia sposobów zapewnienia dostępności
niższa użyteczność rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami niż dla reszty użytkowników

## Slide 24: 3. Błędne wyobrażenie o wdrażaniu dostępności cyfrowej
Główne zagrożenia:
skupianie się na mało istotnych błędach dostępnościowych
mylenie wymagań prawnych z dobrymi praktykami i autorskimi zaleceniami pojedynczych specjalistów
przenoszenie wszystkich działań związanych z dostępnością cyfrową na specjalistów zewnętrznych
ukrywanie braku pełnej dostępności cyfrowej

## Slide 25: 4. To zadanie wyłącznie dla specjalisty do spraw dostępności
Główne zagrożenia:
brak uwzględnienia dostępności cyfrowej na etapie planowania projektu
inne priorytety w projekcie niż dostępność cyfrowa
błędne wyobrażenie, że dostępność cyfrowa to hermetyczna wiedza i trudne działania
pojedynczy specjalista to wąskie gardło wpływające na płynność projektu
ograniczona możliwość utrzymania stanu dostępności po zakończeniu projektu

## Slide 26: Czym jest dostępność cyfrowa w projekcie
To nie tylko strona czy aplikacja zgodna z ustawą!
Dostępność cyfrowa dotyczy także innych kwestii w projekcie, na przykład:
działań informacyjno-promocyjnych w mediach społecznościowych, na dedykowanej stronie internetowej
dokumentów tworzonych w projekcie
procedur projektowych
rekrutacji pracowników i organizacji ich stanowiska pracy
zamówień publicznych
narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w projekcie

## Slide 27: Zarządzanie dostępnością cyfrową w projekcie

## Slide 28: Dostępność to ogród
Ludzie
Wiedza
Sprzęt i oprogramowanie
Finanse
Czas

## Slide 29: Jak zarządzać dostępnością cyfrową?
Podstawowe elementy:
poznaj wymagania prawne
przeanalizuj stan posiadania
określ cele związane z dostępnością cyfrową
określ zasoby osobowe i przydziel zadania

## Slide 30: Jak zarządzać dostępnością cyfrową?
Podstawowe elementy (ciąg dalszy):
wymagaj dostępności cyfrowej od wykonawców zewnętrznych
oszacuj koszty
określ priorytety i stwórz szczegółowy plan działania
monitoruj stan dostępności cyfrowej, weryfikuj i w razie potrzeby modyfikuj swój plan
komunikuj wyniki działań

## Slide 31: 1 - Dostępność cyfrowa w projekcie - Ludzie
Specjalista do spraw dostępności cyfrowej nie zagwarantuje dostępności cyfrowej w projekcie, jeśli będzie działał sam
Kierownik projektu odpowiada za dostępność cyfrową w projekcie
  informuj wszystkich pracowników, że musicie tworzyć rozwiązania dostępne dla każdego
  wskazuj na konkretne obowiązki związane z dostępności cyfrową, przy pracy na danym stanowisku
  pytaj o dostępność cyfrową podczas rozmów kwalifikacyjnych

## Slide 32: Kto jest niezbędny do zapewnienia dostępności cyfrowej
kierownik projektu
projektant UX
projektant — grafik
developer
redaktor/ twórca treści
tester
każdy merytoryczny i administracyjny pracownik — szczególnie jeśli wyniki jego pracy mogą być przekazywane do innych osób

## Slide 33: Wykonawcy zewnętrzni
Wykonawcy zewnętrzni pojawiają się w większości projektów:
  możesz zlecać im działania specjalistyczne — np. napisy rozszerzone do filmów, audiodeskrypcję, audyt ekspercki
  możesz zlecać im całe elementy — np. stronę internetową, system, funkcjonalność, aplikację
Dostępność cyfrowa musi być wprost wpisana w wymaganiach i dokładnie omówiona z wykonawcą
Zlecenie na zewnątrz nie rozwiązuje wszystkich problemów. Musisz zbudować zespół lub kompetencje, które pozwolą realnie weryfikować, to co tworzy wykonawca zewnętrzny

## Slide 34: Przenoszenie części zarządzania na zewnętrznego wykonawcę
Wykonawca zewnętrzny może:
odpowiadać za zbudowanie zespołu o określonych kompetencjach
monitorować i dostarczać na bieżąco raporty/analizy stanu dostępności cyfrowej
Uwaga! Nie zwalnia to kierownika projektu z odpowiedzialności za dostępność cyfrową w projekcie i dostępność finalnego produktu

## Slide 35: Pracownicy z niepełnosprawnościami w zespole
Projektowanie z: Z daje znacznie lepsze efekty niż projektowanie: DLA, więc korzystaj z tego!
Pamiętaj:
nie każda osoba z niepełnosprawnością jest specjalistą od dostępności cyfrowej — taka osoba ma swoją perspektywę, korzysta z dostępności cyfrowej, ale nie zna często wytycznych WCAG, wymagań ustawy, czy potrzeb innych osób
nie myśl o takich osobach tylko jako o testerach — wśród osób z niepełnosprawnościami są także projektanci, deweloperzy, graficy, inni specjaliści

## Slide 36: 2 - Dostępność cyfrowa w projekcie - Wiedza
Dostępność cyfrowa to szeroki temat — nie szkól wszystkich z wszystkiego.
Zabezpiecz wiedzę o dostępności cyfrowej zdobywaną w trakcie całego projektu. Twórz:
dokumentację techniczną z opisem kwestii dostępności cyfrowej
design system z uwzględnieniem dostępności cyfrowej
szablony pism
wytyczne dotyczące publikowanych treści
procedury dedykowane do tematu dostępności, ale też uwzględniaj dostępność w innych procedurach
archiwum audytów i testów dostępności cyfrowej

## Slide 37: 2 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Wiedza cd.
Zaplanuj między innymi kto i w jakich sposób:
  monitoruje stan dostępności cyfrowej
  dba o dostępność cyfrową multimediów
  uwzględnia dostępność cyfrową w zamówieniach publicznych
  zbiera wnioski i skargi związane z dostępnością cyfrową
  wdraża poprawki wynikające ze zgłoszonych wniosków i skarg
  dba o dostępność cyfrową w publikacjach w mediach społecznościowych
Regularnie sprawdzaj, czy te procedury działają

## Slide 38: 2 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Wiedza cd.
Podstawy dostępnego dokumentu
Tytuł
Nagłówki
Tabele
Tekst alternatywny
Listy elementów
Zrozumiałość tekstu

## Slide 39: 2 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Wiedza cd.
Bezpłatne szkolenia z dostępności cyfrowej:
Szkolenia z dostępności cyfrowej
Projekt — Systemowe kształcenie specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej

## Slide 40: 3 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Sprzęt, oprogramowanie
Sprzęt do testów i badań:
automaty i rozszerzenia do przeglądarek do badania stron internetowych i aplikacji mobilnych
technologie asystujące, które wykorzystują użytkownicy
różne urządzenia mobilne, komputery z różnym systemami operacyjnymi
popularne przeglądarki internetowe

## Slide 41: 3 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Sprzęt, oprogramowanie
Oprogramowanie do testów i badań:
edytory treści np. MS Office i analogiczne
Adobe Acrobat PRO (do tworzenia dostępnych cyfrowo PDF-ów i ich edycji)
odpowiedni edytor CMS umożliwiający tworzenie dostępnych wpisów
dodatkowe oprogramowanie np. do tworzenia napisów do filmów

## Slide 42: 4 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Środki finansowe
Dbanie o dostępność cyfrową kosztuje, ale brak dostępności cyfrowej także kosztuje, i to często dużo więcej niż jej zaplanowane wdrażania
Przyjmuje się, że dostępność cyfrowa to średnio kilka procent całego budżetu projektu

## Slide 43: 5 - Dostępność cyfrowa w projekcie – Czas
Planuj czas na dostępność cyfrową
Brak czasu w projekcie nie usprawiedliwia braku zajmowania się dostępnością cyfrową

## Slide 44: Cykl życia projektu

## Slide 45: Cykl życia projektu a dostępność cyfrowa
Przygotowanie projektu (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie)
Początek projektu (zaraz po podpisaniu umowy)
Realizacja projektu
Utrzymanie trwałości (po zakończeniu rzeczowej realizacji)

## Slide 46: I. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU – część 1
Poznaj wymagania prawne dotyczące dostępności cyfrowej
Planując produkt projektu pamiętaj o jego dostępności cyfrowej dla osób z różnymi potrzebami, różnymi niepełnosprawnościami
Sprawdź, czy technologia, na której oprze się planowane rozwiązanie cyfrowe, daje możliwość zapewnienia dostępności cyfrowej

## Slide 47: I. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - część 2
Przemyśl i zaplanuj:
  zatrudnienie specjalisty ds. dostępności cyfrowej/ grupy osób odpowiedzialnych za dostępność cyfrową
  szkolenia z dostępności cyfrowej dla członków projektu (na różnym poziomie i z różnego zakresu wiedzy w zależności od potrzeb wynikających z funkcji w projekcie)
  zakup sprzętu komputerowego i odpowiedniego oprogramowania (także do audytowania e-produktu)

## Slide 48: I. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - część 3
Przemyśl i zaplanuj cd:
  środki finansowe na dostępność cyfrową np. audyt/lub audyty zewnętrzne na różnych etapach projektu, aby wprowadzić ewentualne zmiany w trakcie realizacji projektu czy na dostępną cyfrową promocję projektu
  czas na dostępność cyfrową (m.in. przygotowania produktu, wdrożenie, badania, testowanie, audytowanie)
Rozważ współpracę z osobami z niepełnosprawnościami w zakresie weryfikacji dostępności cyfrowej

## Slide 49: II. POCZĄTEK PROJEKTU – część 1
Zadbaj o dostępność cyfrową całej dokumentacji przetargowej, tj. zamówień publicznych i wszystkich dokumentów związanych z projektem czy procedur projektowych
Wpisz wymagania WCAG w dokumentacji przetargowej:
  ujmij w umowie z wykonawcą projektu informacje, że produkty wytworzone przez wykonawcę muszą spełniać standard dostępności cyfrowej dla osób z niepełnosprawnościami
  ujmij w umowie z wykonawcą najważniejsze kwestie związane z realizacją projektu, np. przepis, że w trakcie realizacji umowy równolegle prowadzone będą audyty dostępności cyfrowej, których wyniki wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić w trakcie prac
  wymagaj wiedzy o dostępności cyfrowej od wykonawców na etapie rekrutacji pracowników

## Slide 50: II. POCZĄTEK PROJEKTU – część 2
Zadbaj o środki finansowe na dostępność cyfrową:
  zatrudnienie specjalisty ds. dostępności cyfrowej
  szkolenia z dostępności cyfrowej dla członków projektu
  zakup odpowiedniego oprogramowania
  audyty dostępności cyfrowej, dostępną cyfrowo promocję projektu

## Slide 51: III. REALIZACJA PROJEKTU – część 1
Zapewnij wszystkim uczestnikom projektu szkolenia z dostępności cyfrowej
Twórz:
  dokumentację techniczną z opisem kwestii dostępności cyfrowej
  design system z uwzględnieniem dostępności cyfrowej
  szablony pism dostępne cyfrowo
  wytyczne dotyczące publikowanych treści
  procedury dostępności (wewnętrzne i dla klientów zewnętrznych), ale też uwzględniaj dostępność w innych procedurach
  archiwum audytów i testów dostępności cyfrowej

## Slide 52: III. REALIZACJA PROJEKTU – część 2
Współpracuj ze specjalistą ds. dostępności cyfrowej i wykonawcą w celu zapewnienia dostępności produktów, e-usług itp.
Monitoruj jakość wytwarzanych w projekcie e-produktów, zasobów, platform, stron www pod kątem dostępności cyfrowej
Zapewniaj dostępność cyfrową materiałów informacyjno-promocyjnych. Pamiętaj, że m.in.:
  infografika musi posiadać opis alternatywny
  materiały filmowe - napisy i/lub audiodeskrypcję
  komunikaty powinny być czytelne i zrozumiałe dla odbiorców, napisane prostym językiem

## Slide 53: III. REALIZACJA PROJEKTU – część 3
Testuj produkty projektu z użytkownikami z niepełnosprawnościami
Wdrażaj poprawki wynikające ze zgłoszonych uwag w zakresie dostępności cyfrowej

## Slide 54: III. REALIZACJA PROJEKTU – Dostępność cyfrowa w „Informacji i promocji”
Strona internetowa projektu i profil w mediach społecznościowych
Elementy strony internetowej oraz publikacji w mediach społecznościowych:
  Materiały filmowe
  Publikacje elektroniczne
  Grafiki/zdjęcia itp.
Materiały informacyjne i promocyjne

## Slide 55: IV. UTRZYMANIE TRWAŁOŚCI
Pamiętaj, że dostępność cyfrowa nie kończy się wraz z projektem. Mimo zakończenia projektu i finansowania z nim związanego wciąż odpowiadasz za dostępność cyfrową rozwiązania stworzonego w ramach projektu
Monitoruj i utrzymuj dostępność cyfrową: produktów projektu, strony internetowej projektu, działań informacyjno-promocyjnych projektu np. w mediach społecznościowych
Aktualizuj Deklarację dostępności. Reaguj na żądania zapewnienia dostępności cyfrowej oraz skargi związane z tym obszarem

## Slide 56: Podsumowanie
Dostępność cyfrowa to proces wymagający zaplanowania. Dostępność cyfrowa „staje się”, a nie „jest”
CPPC weryfikuje pod kątem dostępności cyfrowej produkty wytworzone w projektach

## Slide 57: Dziękuje