|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem* [RAPORT KOŃCOWY]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący**  **uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do**  **której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi - CeZ** |
| **1** | **MFiPR** | 7. Postęp w realizacji celów  strategicznych  Państwa | W raporcie końcowym podano osiągnięte wartości wskaźników, jednak nie podano wartości docelowych tych wskaźników. Brak zatem informacji, w jakim stopniu te wskaźniki zostały osiągnięte w stosunku do założonego celu. | Proszę o uzupełnienie raportu o wartości docelowe poszczególnych wskaźników. | W raporcie wykazano następujące wskaźniki produktu dla Projektu, wraz wartością osiągniętą na zakończenie Projektu. Poniżej przedstawiamy uzupełnienie tych informacji o wartości docelowe wskaźników wynikające z dokumentacji Projektu:  **W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktu:**   1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 -   dwustronna interakcja  Wartość osiągnięta na koniec projektu: 4  Wartość docelowa: 4   1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja   Wartość osiągnięta na koniec projektu: 10  Wartość docelowa: 10   1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne   Wartość osiągnięta na koniec projektu: 1  Wartość docelowa: 1   1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym   Wartość osiągnięta na koniec projektu: 318  Wartość docelowa: 155   1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne   niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – kobiety  Wartość osiągnięta na koniec projektu: 257  Wartość docelowa: 108   1. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne   niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym – mężczyźni  Wartość osiągnięta na koniec projektu: 61  Wartość docelowa: 47 |