Załącznik
do uchwały nr 4/2024
Rady Nadzorczej PFRON
z dnia 19 czerwca 2024 r.

# Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!”
Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe

## Cel Programu

Celem Programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe, zwanego dalej „Programem”, jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM). WSM mają służyć zapewnieniu niezależności osobom z niepełnosprawnościami w zakresie stylu życia i codziennych czynności. WSM mają jednocześnie umożliwiać świadczenie całodobowych usług wspomagających dostosowanych do indywidualnych potrzeb mieszkańców WSM.

## Definicje pojęć

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

- adresacie - należy przez to rozumieć organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

- beneficjencie - należy przez to rozumieć adresata Programu, który uzyskał dofinansowanie

- dofinansowaniu - należy przez to rozumieć pomoc finansową ze środków PFRON na stworzenie infrastruktury WSM;

- koncepcji architektoniczno-budowlanej - należy przez to rozumieć projekt koncepcyjny, który określa możliwości zabudowy danej nieruchomości gruntowej albo jej przebudowy z uwzględnieniem kwestii dotyczących dostępności infrastruktury na tej nieruchomości (dojście, dojazd do nieruchomości, wejście do budynku, dostępna przestrzeń wspólna wokół budynku). Może dotyczyć również rozbudowy już istniejącego budynku. Może się składać z wizualizacji nieruchomości, rzutów poszczególnych kondygnacji, zestawień danych technicznych, czy przekrojów, odległości od granic, zaznaczenia ciągów pieszych, przyłączy itp. Wizualizacja powinna składać się z części opisowej i graficznej. Część graficzna zawiera rozkład poszczególnych budynków lub pomieszczeń z ich czytelnym zwymiarowaniem oraz proponowane aranżacje. Część opisowa jest opisaniem koncepcji widocznych w części graficznej;

- mieszkańcach WSM - należy przez to rozumieć osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagające wysokiego poziomu wsparcia, które zawarły umowy najmu lub użyczenia mieszkania z wnioskodawcą, który uzyskał dofinansowanie ze środków PFRON na stworzenie WSM;

- PFRON - należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

- wnioskodawcy - należy przez to rozumieć adresata Programu, który złożył wniosek o dofinansowanie w ramach programu;

- wspomaganej społeczności mieszkaniowej (WSM) - należy przez to rozumieć zespół lub zespoły mieszkań wspomaganych, oferujące autonomię mieszkańców oraz włączenie w niewielką społeczność mieszkaniową, przy jednoczesnym zapewnieniu usług wspomagających, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Zespół mieszkalny składa się z dwóch do sześciu mieszkań, przy czym łączna liczba mieszkań w WSM nie może być większa niż 12, a każdy mieszkaniec ma prawo do osobnego mieszkania z łazienką i aneksem kuchennym. Każdy zespół mieszkalny w ramach WSM posiada część wspólną rozumianą jako ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia przeznaczone do użytkowania przez wszystkich mieszkańców danego zespołu tj. pokój/pomieszczenie dzienne oraz dodatkowo, w zależności od możliwości architektonicznych np. jadalnię lub salę ćwiczeń itp.;

- wysokim poziomie wsparcia - należy przez to rozumieć uzyskanie w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę określoną na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia, o której mowa w art. 4b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

## Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

## Wskaźnik osiągnięcia celu Programu

Minimalna liczba WSM utworzonych rocznie - 25 obiektów, począwszy od 2024 r.

## Zasięg i okres realizacji Programu

- Program realizowany jest na terenie całego kraju.

- Program realizowany jest od dnia jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą PFRON.

- Termin zakończenia realizacji programu określi Rada Nadzorcza PFRON.

## Podmioty uprawnione do składania wniosków

- Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach programu są podmioty, które łącznie spełniają następujące kryteria (formalno-merytoryczne):

  - posiadają w swoim statucie postanowienie dotyczące działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

  - opiszą doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami od co najmniej 36 miesięcy do daty złożenia wniosku;

  - opiszą i udokumentują doświadczenie w zrealizowaniu co najmniej dwóch projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, obejmujących w szczególności zadania finansowane w ramach programów, konkursów lub dotacji, subwencji oświatowych, których łączna wartość wynosi co najmniej 500.000,00 zł i minimalna wartość pojedynczego projektu to 50.000,00 zł;

  - posiadają tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której będzie realizowana inwestycja wynikający z:

- własności,

albo

- użytkowania wieczystego,

- użytkowania,

- użyczenia,

- najmu,

- dzierżawy,

nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa;

  - posiadają decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także posiadają decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania, jeśli jest wymagana.

- W przypadku ust. 1 pkt 4 lit. c – f okres umów dotyczących dysponowania nieruchomością wynosi co najmniej 13 lat, licząc od dnia złożenia wniosku.

## Warunki udzielenia dofinansowania

- Projekt WSM składa się z:

- koncepcji architektoniczno-budowlanej i Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM, składanych w pierwszym etapie naboru – kryteria formalno-merytoryczne:

oraz

- projektu Architektoniczno-Budowlanego WSM, kosztorysu inwestorskiego wraz z informacją o wnioskowanej kwocie dofinasowania, harmonogramu realizacji projektu, zawierającego co najmniej planowane terminy: uzyskania pozwolenia na budowę, rozpoczęcia prac budowlanych, uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie WSM (w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana – datę odbioru końcowego WSM), składanych na drugim etapie naboru - kryteria merytoryczno-finansowe.

- Beneficjenci spełniający kryteria formalno-merytoryczne (wskazane w rozdziale VI ust. 1 oraz rozdz. VIII), a także spełniający kryteria oceny merytoryczno – finansowej (wskazane w rozdz. IX), mogą uzyskać dofinansowanie na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM.

- Łączna wartość dofinansowania wynosi maksymalnie 625.000,00 zł na jedno mieszkanie dla jednej osoby wraz z częścią wspólną, w tym do 20% tej kwoty na wyposażenie jednego mieszkania.

- Łączna wartość dofinansowania wynosi nie więcej niż 7.500.000,00 zł na jeden Projekt WSM.

- Dofinansowanie z budżetu Programu może być łączone z innymi źródłami finansowania, które uzyska Beneficjent.

## Dokumentacja wymagana na I etapie składania wniosków

Wnioskodawcy w ramach I etapu składania wniosków uwzględnią w dokumentacji aplikacyjnej wszystkie elementy określone w niniejszym rozdziale, które stanowić będą przedmiot oceny merytorycznej:

- opiszą stopień zgodności załączonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego WSM z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych oraz ze Strategią na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030;

- opiszą koncepcję pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji z oceną możliwości ich uzyskania;

- opiszą strategię utrzymania trwałości projektu (funkcjonowania WSM), która wynosić będzie co najmniej 10 lat od uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu;

- przedłożą Koncepcję architektoniczno-budowlaną zawierającą co najmniej poniższe dane:

- czytelne rysunki, w skali (PZT w 1:500, PAB najlepiej 1:100), z najważniejszymi wymiarami, z podaniem powierzchni poszczególnych pomieszczeń i z narysowaną podstawową aranżacją, umożliwiającą w sposób jednoznaczny odczytanie projektu koncepcyjnego, co do możliwości korzystania z zaprojektowanych pomieszczeń przez przyszłych mieszkańców,

- umiejscowienie i wymiary wind. W budynkach, które mają powyżej jednej kondygnacji wnioskodawca musi zaprojektować windę. Rekomenduje się kabiny o szerokości 110-120 cm i długości 220 cm,

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne zapewniające przestrzeń manewrową o wymiarach, co najmniej 150x150 cm;

- przedłożą Program Funkcjonalno-Użytkowy WSM (opracowany zgodnie z rozdziałem X).

## Dokumentacja wymagana na II etapie składania wniosków

Wnioskodawcy na II etapie składania wniosków przedłożą wszystkie wymienione w niniejszym rozdziale dokumenty, które stanowić będą przedmiot oceny merytoryczno-finansowe, które będą zgodne z PFU złożonym w I etapie:

- Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM (zgodnie z rozdziałem XI);

- kosztorys inwestorski wraz z informacją o wnioskowanej kwocie dofinasowania;

- harmonogram realizacji projektu, zawierający co najmniej planowane terminy:

- uzyskania pozwolenia na budowę,

- rozpoczęcia prac budowlanych,

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie WSM (w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana – datę odbioru końcowego WSM).

## Założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego i projektu WSM

Program Funkcjonalno-Użytkowy WSM zawiera co najmniej:

  - zagwarantowanie korzystania z mieszkania wspomaganego na podstawie umowy najmu lub użyczenia dla każdego mieszkańca WSM, a także zapewnienie dostępu do szerokiego zakresu usług wspierających, dostosowanych do wyborów i potrzeb mieszkańców WSM;

  - zagwarantowanie rozdzielenia regulacji dotyczących uprawnień i zasad użytkowania lokalu od oferowanych usług wsparcia;

  - zagwarantowanie autonomii mieszkańców WSM w szczególności prawa do odmowy przyjęcia oferowanych usług wsparcia;

  - zagwarantowanie mieszkańcom wysokiego poziomu wsparcia, odpowiednio do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności;

  - zagwarantowanie mieszkańcom WSM swobodnego samostanowienia i kształtowania osobistej przestrzeni;

  - zagwarantowanie zespołów mieszkalnych o liczebności od 2 do 6 osób i nie więcej niż 12 osób w WSM;

  - zagwarantowanie minimalnej powierzchni użytkowej przypadającej na jednego mieszkańca WSM w ramach zespołu mieszkań wspomaganych, obejmującej:

    - łącznie z przestrzeniami wspólnymi nie mniej niż 40 m2,

    - powierzchnię pokoju z aneksem kuchennym nie mniej niż 20 m2,

    - powierzchnię łazienki nie mniej niż 5 m2;

  - zagwarantowanie zaplecza socjalnego dla kadry wspierającej (specjaliści i asystenci), obejmującego łazienkę, kuchnię i pokój dzienny;

  - opisanie i uzasadnienie zatrudnienia i wysokich kompetencji osób wsparcia bezpośredniego, adekwatnych do realizacji szerokiego zakresu niezbędnych usług wsparcia;

  - opisanie koncepcji pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji i funkcjonowania WSM;

  - wskazanie grupy docelowej – przyszłych mieszkańców WSM.

## Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM

- Projekt Architektoniczno-Budowlany WSM zawiera co najmniej:

  - adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji obiektu budowlanego);

  - nazwy i kody grup, klas i kategorie robót;

  - nazwę i adres Beneficjenta;

  - zakres realizacji inwestycji;

  - charakterystyczne parametry obiektu;

  - charakterystyczne parametry następujących części WSM (powierzchnie i wielkości, elementy zagospodarowania budynku i terenu):

- samodzielnego mieszkania wspomaganego,

- zespołów mieszkań wspomaganych,

- pomieszczeń dla kadry wspierającej,

- części wspólnej dla mieszkańców WSM,

- zaplecza technicznego budynku,

- komunikacji,

- zagospodarowania terenu;

  - opis wymagań, w tym: założenia metodologiczne, wymagania ogólne, wymagania w zakresie wykonawców, wymagania w zakresie zgodności z przepisami, standardy robót i wykończenia, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych, zastosowanie rozwiązań systemu monitorująco-alarmowego oraz przyzywowego, z zachowaniem prywatności mieszkańców, zastosowanie rozwiązań projektowania uniwersalnego (co najmniej zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

- Zakłada się, że stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM:

- musi spełniać wymagania usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;

- wznoszone będzie poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości (tj. będzie zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie);

- nie będzie powodowało negatywnego oddziaływania na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz otoczenie, a jego oddziaływanie zamknie się w granicy działek inwestora i nie spowoduje ograniczenia sposobu użytkowania działek sąsiednich. Dla osiągnięcia celu należy przeprowadzić stosowną analizę środowiskową;

- nie będzie powodować wykluczenia społecznego poprzez zapewnienie dostępu do komunikacji publicznej oraz zapewni możliwość korzystania z instytucji publicznych, w tym do instytucji kultury i kultu religijnego.

## Kwalifikowalność kosztów

- Zakres kosztów kwalifikowalnych:

- koszty podstawowe, które wystąpią w zależności od realizowanego zadania rzeczowego, takie jak: budowa lub dokończenie budowy, przebudowa, remont, zmiana przeznaczenia istniejącego budynku;

- koszty zagospodarowania terenu, niezbędne do funkcjonowania WSM, w szczególności ciągi piesze, droga dojazdowa do obiektu, oświetlenie zewnętrzne, śmietnik;

- koszty dodatkowe, które obejmują:

- koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do prowadzenia inwestycji, w tym: projektów architektonicznych, studiów wykonalności, kosztorysu inwestorskiego, analiz oddziaływania na środowisko;

- koszty związane z przeprowadzeniem postępowania przetargowego, koszty nadzoru inwestorskiego lub autorskiego (kontrola obiektów i procesów budowalnych);

- koszty zakupu sprzętu i wyposażenia wielokrotnego użytkowania oraz systemów zabezpieczających i monitorujących.

- Kwotę wsparcia finansowego przeznaczonego na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM i jego wyposażenie ustala się do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania).

- Jeżeli koszty stworzenia infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM lub jego wyposażenia będą wyższe niż limity, o których mowa w rozdz. VII ust. 3 i 4, Beneficjent pokrywa różnicę ze środków własnych.

- Okres realizacji zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 3 lat od daty podpisania umowy na dofinansowanie projektu. Za termin zakończenia zadania inwestycyjnego uznaje się datę:

- uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie WSM;

- w przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagana – datę odbioru końcowego tego WSM.

- W ramach realizowanych zadań uznaje się, że kosztami kwalifikowanymi zadania są:

- koszty faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania;

- koszty niezbędne dla realizacji zadania przewidziane w kalkulacji wniosku o dofinansowanie;

- koszty brutto, tj. koszty wraz z przypadającym na nie podatkiem VAT.

- W sytuacji, kiedy Beneficjent jest uprawniony do odzyskania VAT wskazuje w kosztorysie kwoty netto (w takiej sytuacji VAT jest kosztem niekwalifikowalnym). W sytuacji, kiedy Beneficjent może częściowo odzyskać podatek VAT, wskazuje w kosztorysie przy odpowiednich pozycjach kwoty netto lub brutto.

- Za datę ponoszenia wydatku przyjmuje się, w przypadku wydatków pieniężnych:

- ponoszonych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego Beneficjenta, tj. datę księgowania operacji;

- ponoszonych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu pod warunkiem dokonania spłaty tej należności na koniec okresu rozliczeniowego danego instrumentu płatniczego.

- Środki finansowe Programu przeznaczone są na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadań zgłoszonych we wniosku o dofinansowanie. Środki finansowe Programu nie mogą służyć podwójnemu finansowaniu wydatków, tj. dwukrotnemu dokonywaniu zapłaty ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

- Kosztami niekwalifikowanymi zadania są:

- odsetki od zadłużenia;

- kwoty i koszty pożyczki lub kredytu;

- kary i grzywny;

- wpłaty na PFRON;

- wydatek poniesiony na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz od daty zakupu (w przypadku nieruchomości 10 lat), przed dniem realizacji zadania, współfinansowany ze środków unijnych lub dotacji krajowych;

- podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych do tej ustawy;

- inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu;

- odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;

- koszty amortyzacji.

- W przypadku wątpliwości decyzję o kwalifikowalności wydatków podejmuje Oddział PFRON udzielający wsparcia finansowego.

## Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie

- Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej.

- Adresat Programu składa wniosek do PFRON o przyznanie dofinansowania na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM.

- Nabór wniosków o dofinansowanie na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM, zwany dalej „naborem", prowadzony będzie cyklicznie, do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację Programu.

- Komisja oceny wniosków, zwana dalej „Komisją”, powoływana jest przez Prezesa Zarządu PFRON.

- W skład Komisji wchodzą:

  - przedstawiciel wskazany przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych;

  - przedstawiciel wskazany przez Krajową Radę Konsultacyjną do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

  - przedstawiciele PFRON.

- Prace Komisji obsługuje Sekretarz Komisji wskazany przez PFRON.

- Komisja może korzystać z pomocy ekspertów (inżynierów, architektów, projektantów i innych ekspertów), w szczególności z zakresu obsługi prawnej i finansowej.

- Obsługę ekspertów wspierających prace Komisji organizuje PFRON.

- Eksperci mogą uczestniczyć w posiedzeniach Komisji oraz wydawać opinie. Opinie ekspertów są dokumentami pomocniczymi do oceny wniosków przez Komisję.

- Komisja dokonuje oceny na karcie oceny wniosków opracowanej przez PFRON.

- Wzór karty oceny wniosków stanowi załącznik do Regulaminu pracy Komisji.

- Regulamin pracy Komisji zostanie przyjęty przez Komisję na pierwszym posiedzeniu.

- Nabór wniosków jest prowadzony dwuetapowo i obejmuje:

- I etap (właściwy wybór wniosków (ocena formalno-merytoryczna);

- II etap (weryfikacja merytoryczno-finansowa projektów).

- W I etapie można zdobyć maksymalnie 50 punktów.

- II etap nie jest oceniany za pomocą oceny punktowej.

- Szczegółowy zakres oceny punktowej wniosków na I etapie i ocena wniosków na II etapie określone są w Regulaminie naboru.

- Regulamin naboru jest publikowany przez PFRON po zatwierdzeniu przez Zarząd PFRON.

- Liczba wniosków zakwalifikowanych do II etapu oparta jest na ocenie punktowej, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację Programu i jest uszeregowana malejąco, od projektów z największą liczbą punktów do projektów z najmniejszą liczbą punktów.

- II etap obejmuje ocenę wniosków według kryterium określonego w rozdziale IX. Programu i ma na celu zakwalifikowanie do uzyskania dofinansowania na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM.

- Weryfikacja dokumentów w ramach II etapu jest przeprowadzana przez zespół w Biurze PFRON, który powoływany jest przez Prezesa Zarządu PFRON.

- Terminy naboru wniosków określane będą przez Zarząd PFRON w Regulaminie naboru.

- Wnioski do II etapu można składać po ogłoszeniu wyników I etapu i zakwalifikowaniu wniosku do II etapu w terminie określonym w Regulaminie naboru.

- Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu w I i II etapie, Zarząd PFRON podejmuje decyzję finansową w zakresie finansowania wniosku.

- Umowę o dofinansowanie, na wzorze opracowanym przez PFRON, podpisuje Oddział PFRON właściwy ze względu na adres siedziby wnioskodawcy.

- Nabory wniosków prowadzone będą do momentu wykorzystania pełnej kwoty środków przeznaczonych na Program.

## Postanowienia dodatkowe

- Jeden organ prowadzący WSM (Beneficjent) może ubiegać się wyłącznie o jedno dofinansowanie na stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM na terenie jednego województwa. Dopuszczalny jest samodzielny udział oddziałów, filii lub kół terenowych (organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) jako Beneficjentów, jeśli posiadają osobowość prawną.

- Wkład własny w ramach Programu nie jest wymagany.

- Okres trwałości wynosi co najmniej 10 lat od uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia WSM.

- Dopuszczalne jest stworzenie infrastruktury umożliwiającej świadczenie usługi WSM w istniejących budynkach lub lokalach.

- Udział w kosztach utrzymania mieszkańca WSM pokrywane są przez mieszkańca w wysokości do 50% jego dochodów.

- Mieszkaniec WSM mieszka w osobnym mieszkaniu z tym, że na własne życzenie może współdzielić tę przestrzeń z innym mieszkańcem WSM, pod warunkiem podpisania wspólnej umowy najmu lub użyczenia.

- Pobyt, zakres i rodzaj usług realizowanych w WSM reguluje umowa zawarta pomiędzy mieszkańcem WSM i organem prowadzącym WSM. Umowa podmiotu prowadzącego WSM z mieszkańcem WSM lub jego opiekunem prawnym musi gwarantować mu trwałość zamieszkania i korzystania z usług WSM. Pierwsza umowa pomiędzy mieszkańcem i organem prowadzącym WSM zawierana jest na czas określony (1 rok). Zabronione jest wymaganie treningu mieszkaniowego. Kolejna umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

- Mieszkańcy WSM mają prawo do korzystania ze wszystkich programów skierowanych do osób fizycznych finansowanych z różnych źródeł.

- Beneficjenci, którzy w ramach pierwszego naboru wniosków otrzymali środki finansowe PFRON i nie podpisali umowy o finansowanie – w sytuacji wystąpienia o zwiększenie kwoty dofinansowania do wskazanej w rozdz. VII ust. 3 i ust. 4 - muszą przedłożyć zmieniony kosztorys inwestorski i harmonogram realizacji inwestycji w terminie wskazanym przez PFRON. Dokumentację złożoną przez Beneficjenta będzie weryfikował ekspert – architekt lub inżynier wskazany przez PFRON.

- Beneficjenci, którzy podpisali umowę o finansowanie w ramach programu, mogą wystąpić o zwiększenie kosztów realizacji projektu w zakresie opisanym umową – do wysokości wskazanej w rozdz. VII ust. 3 i ust. 4 – w związku ze wzrostem cen towarów i usług wynikającym z inflacji.

W związku z okresem trwałości wynoszącym co najmniej 10 lat od uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

) Koszt realizacji zadań wynikać musi z kosztorysu inwestorskiego.