Załącznik nr 1 do OPZ

Usługa wirtualizacji i migracji SI EMERYT na platformę Oracle 12c

- Ramowy harmonogram realizacji usługi wirtualizacji i migracji SI EMERYT na platformę Oracle 12c

| Lp. | Zadanie | Data rozpoczęcia |  | Data zakończenia | Realizuje zadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie szczegółowego harmonogramu realizacji usługi określonej w pkt IX OPZ | Data zawarcia umowy |  | 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy | Wykonawca |
|  | Instalacja oprogramowania Oracle OVM w infrastrukturze ZER MSWiA |  |  |  | Wykonawca |
|  | Przygotowanie środowiska produkcyjnego i środowisk testowych na platformie Oracle 12c w infrastrukturze ZER MSWiA: - instalacja oprogramowania Oracle Database 12c Enterprise Edition with Partitioning, - instalacja oprogramowania Oracle WebLogic Suite 12c (na podstawie testowego certyfikatu licencyjnego) |  |  |  | Wykonawca |
|  | Migracja SI EMERYT na nową testową platformę Oracle 12c |  |  | 31.03.2020 r.* | Wykonawca |
|  | Testy akceptacyjne ZER MSWiA | Na testy akceptacyjne Zamawiający potrzebuje 2 miesiące, termin rozpoczęcia będzie uzależniony od terminu zawartego w ofercie Wykonawcy. Przewidywane przez Zamawiającego terminy testów: od 01.04.2020 r.* do 31.05.2020 r.* lub od 01.05.2020 r.* do 30.06.2020 r.* |  |  | Zamawiający |
|  | Instruktaże dla administratorów ZER MSWiA w zakresie administrowania oprogramowaniem Oracle 12c | 01.05.2020 r.* | 28.06.2020 r.* |  | Wykonawca |
|  | Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu procedur administracyjnych, w szczególności procedur zabezpieczania i odtwarzania SI EMERYT w środowisku podstawowym i zapasowym oraz przeprowadzenie testowego zabezpieczenia i odtworzenia SI EMERYT w lokalizacji podstawowej i zapasowej |  |  |  | Wykonawca |
|  | Migracja i uruchomienie SI EMERYT na nowej platformie produkcyjnej Oracle 12c (lokalizacja podstawowa i dodatkowa); Zamawiający w ramach odrębnej umowy nabędzie licencje na oprogramowanie Oracle WebLogic Suite 12c przed terminem wykonania usługi migracji i uruchomienia SI EMERYT na nowej platformie produkcyjnej Oracle 12c (lokalizacja podstawowa i dodatkowa) |  | Termin będzie wynikał z terminu zawartego w ofercie Wykonawcy |  | Wykonawca |
|  | Przekazanie raportu z wykonania usługi |  |  |  | Wykonawca |

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 2 do Umowy nr ………/2019 z dnia ………… 2019 r.)

FORMULARZ OFERTY

na Zakup wsparcia technicznego dla systemu SI EMERYT wraz z pracami migracyjnymi

Nr sprawy: ZER-ZP-5/2019

Wykonawca*

| - Nazwa: | ……………………………………………… ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Numer identyfikacji podatkowej VAT: | ……………………………………………… |
| Adres pocztowy: | ……………………………………………… |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres skrzynki ePUAP: | ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |

*W przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

Pan/-i …………………….……., zamieszkały/-a w ………..…….. (kod pocztowy ………..) przy 
ul. ………………………. nr…., posługujący/-a się numerem PESEL: ……………………………...

# OFERTA

dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej równowartości kwoty 144 000 euro składam(y) niniejszą ofertę oświadczając, że:

- Oferowana cena (C):

Oferuję(emy) wykonanie całego zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za:

cenę netto (bez podatku VAT): …………………………… PLN*

cenę brutto (z podatkiem VAT): ………………………..… PLN**

słownie: ……………..………………………………………………………… złote/y/ch …/100

* ŁĄCZNA CENA NETTO (lp. nr 4 – suma cen netto od nr 1 do nr 3 w kolumnie nr 3),

**ŁĄCZNA CENA BRUTTO (lp. nr 5 – suma cen brutto od nr 1 do nr 3 w kolumnie nr 5).

Oferuję(emy) wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

| Lp. | Nazwa usługi | Cena netto* | Stawka VAT** | Cena brutto z VAT* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Utrzymanie SI EMERYT w sprawności eksploatacyjnej, w tym usuwanie błędów i awarii w działaniu systemu; Zapewnienie zgodności działania SI EMERYT z aktualnym stanem prawnym w obszarze problematyki emerytalno-rentowej, dostosowanie SI EMERYT do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, określających wszelkie obowiązki organu emerytalnego - Cena za jeden kwartał netto: ……………….* Cena za jeden kwartał brutto z VAT: …………….* UWAGA: wartość netto usługi utrzymania i zapewnienia zgodności działania SI EMERYT nie może przekroczyć 50% łącznej ceny netto pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp | …………… (cena netto ma uwzględniać cenę jednego kwartału x 12) | 23% | ………….. |
|  | - Modyfikowanie SI EMERYT zgodnie z potrzebami Zamawiającego - 10.000 roboczogodzin (rbg) - Cena za jedną rbg netto: ……………….* - Cena za jedną rbg brutto z VAT: ……………….* | …………… (cena netto ma uwzględniać cenę jednej rbg x 10.000) | 23% | ………….. |
|  | Wirtualizacja i migracja SI EMERYT na platformę Oracle 12c UWAGA: wartość netto usługi wirtualizacji i migracji SI EMERYT nie może przekroczyć 20% łącznej ceny netto pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp | …………… | 23% | ………….. |
|  | ŁĄCZNA CENA NETTO (suma cen netto od nr 1 do nr 3 w kolumnie nr 3)*: | …………… |  |  |
|  | ŁĄCZNA CENA BRUTTO (suma cen brutto od nr 1 do nr 3 w kolumnie nr 5)*: |  |  | …………… |

UWAGA:

* Ceny należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

** Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku od towarów 
i usług (VAT) innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku,

*** Zamawiający odrzuci oferty, w których Wykonawcy zaoferują ceny netto o wartości „0” (definicję ceny zawiera ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

Podstawa prawna zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) ………...………… (jeśli dotyczy)

Wykonawca wypełnia poniższą część zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp:

Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ……………………………………………..………………… (jeśli dotyczy)

Kwota netto usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego …………………………………………………………………………… (jeśli dotyczy)

- Czas usunięcia błędu krytycznego (K):

Oferuję(emy) następujący czas usunięcia błędu krytycznego od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego ………………….. godzin/y (do 24 godzin lub w przedziałach czasowych 
powyżej 24 godzin do 36 godzin włącznie, powyżej 36 godzin do 48 godzin włącznie).

(Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 30 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje czas usunięcia błędu krytycznego do 24 godzin włącznie. Zaoferowany przez Wykonawcę czas usunięcia błędu krytycznego musi zawierać się wyłącznie w przedziałach czasowych wskazanych w pkt 15.3.2. lit. a-c SIWZ. 
W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże czasu usunięcia błędu krytycznego lub wskaże czas usunięcia błędu krytycznego niemieszczący się w przedziałach czasowych wskazanych w pkt 15.3.2. lit. a-c SIWZ, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)

- Termin migracji i uruchomienia SI EMERYT na nowej platformie Oracle 12c – lokalizacja podstawowa i dodatkowa (T):

Oferuję(emy) następujący termin migracji i uruchomienia SI EMERYT na nowej platformie Oracle 12c – lokalizacja podstawowa i dodatkowa (T):

do 30.06.2020 r.

2 do 31.07.2020 r.

(należy wybrać jedną z wymienionych opcji: do 30.06.2020 r. lub do 31.07.2020 r.).

(Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium (tj. 10 pkt) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje termin wykonania migracji i uruchomienia SI EMERYT na nowej platformie Oracle 12c – lokalizacja podstawowa 
i dodatkowa do 30.06.2020 r. Wykonawca może zaoferować termin wykonania migracji i uruchomienia 
SI EMERYT na nowej platformie Oracle 12c – lokalizacja podstawowa i dodatkowa wyłącznie do 30.06.2020 r. lub do 31.07.2020 r. Jeżeli Wykonawca nie wskaże terminu wykonania migracji i uruchomienia SI EMERYT na nowej platformie Oracle 12c – lokalizacja podstawowa i dodatkowa lub wskaże oba terminy wykonania migracji i uruchomienia SI EMERYT na nowej platformie Oracle 12c – lokalizacja podstawowa i dodatkowa, to jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp)

- Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy w …………………
Nr ………………………………………………………………………………………………… .

(dotyczy Wykonawców, którzy wnieśli wadium w pieniądzu)

- Nr rachunku bankowego Wykonawcy do wykonywania płatności w ramach umowy: …………………………………………………………………………………………………… .

- Zamówienie zrealizuję(emy):

2	BEZ udziału podwykonawców;

2	z udziałem niżej wskazanych podwykonawców:

| Lp. | Firma podwykonawcy | Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Cena wskazana w pkt 1 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający na rzecz Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia w przypadku wyboru mojej/naszej oferty 
w tym koszty robocizny, wdrażania i rozbudowy oprogramowania, koszty konserwacji 
i wsparcia systemów, koszty oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego niezbędnego do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, koszty przeniesienia majątkowych praw autorskich na Zamawiającego oraz koszty ubezpieczenia oraz wszelkie należne cła i podatki.

- Zamówienie zrealizuję(emy) w terminie wymaganym przez Zamawiającego, na zasadach określonych w SIWZ.

- Zapoznałem(łam)(liśmy) się ze Wzorem umowy, który jest integralną częścią SIWZ i akceptuję(emy) go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej/ naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

- Oferta jest dla mnie/ nas wiążąca przez okres 60 dni od daty ustalonej na złożenie oferty.

- Oświadczam(y), że:

jestem(śmy)

3 nie jestem(śmy)

małym lub średnim przedsiębiorstwem.

(małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa  nie przekracza  2 milionów EUR; średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR). Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych)

- Do oferty załączam(y) następujące dokumenty:

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

…………………., dnia ……/……/……………. r.

Instrukcja podpisania:

- Formularz oferty należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt 9.4.1. SIWZ.

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający

| Nazwa: | Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| --- | --- |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Zakup wsparcia technicznego dla systemu SI EMERYT wraz z pracami migracyjnymi |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ## ZER-ZP-5/2019 |

Wykonawca

| - Nazwa: | ……………………………………………… ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Numer identyfikacji podatkowej VAT: | ……………………………………………… |
| Adres pocztowy: | ……………………………………………… |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: | ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |

oświadczenie wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej

- zgodnie z pkt 11.1.3. SIWZ oraz art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

niniejsze oświadczenie Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Oświadczam(y) o:

- braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej*

Po uzyskaniu wiedzy o kręgu Wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu składam(y) oświadczenie o:

- przynależności do tej samej grupy kapitałowej*

z Wykonawcą (podać nazwę)

…………………………………………………………………

- braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej*

*niepotrzebne skreślić

…………………., dnia ……/……/……………. r.

Instrukcja podpisania:

- Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt 11.1.3.2. SIWZ.

Załącznik nr 5 do SIWZ

Zamawiający

| Nazwa: | Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| --- | --- |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Zakup wsparcia technicznego dla systemu SI EMERYT wraz z pracami migracyjnymi |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ## ZER-ZP-5/2019 |

Wykonawca

| - Nazwa: | ……………………………………………… ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Numer identyfikacji podatkowej VAT: | ……………………………………………… |
| Adres pocztowy: | ……………………………………………… |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: | ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |

oświadczenie W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W art. 13 LUB art. 14 RODO

- Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Oświadczam(y), że nie przekazuję(emy) danych osobowych innych niż bezpośrednio mnie/ nas dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.*

* niepotrzebne skreślić

…………………., dnia ……/……/……………. r.

Instrukcja podpisania:

- Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt 9.4.7. SIWZ.

Załącznik nr 6 do SIWZ

Zamawiający

| Nazwa: | Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| --- | --- |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Zakup wsparcia technicznego dla systemu SI EMERYT wraz z pracami migracyjnymi |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ## ZER-ZP-5/2019 |

Wykonawca

| - Nazwa: | ……………………………………………… ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Numer identyfikacji podatkowej VAT: | ……………………………………………… |
| Adres pocztowy: | ……………………………………………… |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: | ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |

oświadczenie wykonawcy wymagane przez Zamawiającego

Oświadczam(y), że:

- Nie wydano wobec mnie/ nas prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – przedkładam(y) dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarłem(łam)(liśmy) wiążące porozumienie 
w sprawie spłat tych należności;

- Nie orzeczono orzeczenia wobec mnie/ nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

- Nie wydano wobec mnie/ nas prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;

- Nie wydano wobec mnie /nas ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów 
o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

- Nie zalegam(y) z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.).

…………………., dnia ……/……/……………. r.

Instrukcja podpisania:

- Oświadczenie należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt 11.4. SIWZ.

Załącznik nr 7 do SIWZ

| Nr Sprawy: | ZER-ZP-5/2019 |  |
| --- | --- | --- |
| Wykonawca(y): |  |  |
| (Nazwa i adres) ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… |  |  |

Wykaz wykonanych/ wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług każda o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto na rzecz firm/instytucji/urzędów, dotyczących modyfikacji lub wykonania systemu informatycznego, spełniającego łącznie następujące warunki:

- funkcjonującego w oparciu o technologię Oracle i rozwijanego w oparciu 
o narzędzia developerskie dla oprogramowania Oracle,

- z którego korzysta co najmniej 100 użytkowników w co najmniej 10 lokalizacjach rozproszonych geograficznie,

- w którym realizowanych jest co najmniej 100 tys. operacji przetwarzania danych miesięcznie,

w zakresie odpowiadającym wymaganiom określonym w pkt 10.1.2.3. SIWZ.

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz którego wykonano usługę lub na rzecz którego jest wykonywana usługa | Opis przedmiotu umowy/zamówienia (usługi) | Termin(y) wykonania/ realizacji usługi (data początkowa – data końcowa) | Wartość wykonanej/realizowanej usługi brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

UWAGA!

* Zamawiający dopuszcza dwie usługi zrealizowane na podstawie jednej lub kilku umów.

…………………., dnia ……/……/……………. r.

Instrukcja podpisania:

- Wykaz usług należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt 11.4. SIWZ.

Załącznik nr 8 do SIWZ

(Załącznik nr 3 do Umowy nr ………/2019 z dnia ………… 2019 r.)

Wzór

Raport z wykonania usługi

w ramach Umowy Nr …………./2019 z dnia …………… 2019 r.

w okresie od ........................... do ...........................

- Wykaz zrealizowanych działań związanych z utrzymaniem systemu w sprawności eksploatacyjnej:

- Wykaz terminów i opis zgłoszonych błędów i awarii systemu oraz terminów i sposobów ich usunięcia:

| Numer zgłoszenia | Data zgłoszenia | Kategoria | Opis zgłoszenia | Status | Data usunięcia błędu/awarii wynikająca z Umowy | Faktyczna data usunięcia błędu/awarii | Sposób rozwiązanie patch/wersja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Wykaz realizowanych modyfikacji systemu:

- Uwagi:

Akceptacja Zamawiającego                                                                           		                                           Akceptacja Wykonawcy

      - ………………………………………….	              		                                                  		1.	………………………………………….

      - ………………………………………….										2.	………………………………………….

Załącznik nr 9 do SIWZ

(Załącznik nr 4 do Umowy nr ………/2019 z dnia ………… 2019 r.)

Wzór

      - Protokół odbioru usługi/modyfikacji

wykonanej w ramach Umowy Nr …………./2019 z dnia …………… 2019 r.

- Data przeprowadzenia odbioru: ……………………………………………………

- Miejsce przeprowadzenia odbioru: …………………………………………………

- Osoby uczestniczące:

Przedstawiciele Zamawiającego:		…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Przedstawiciele Wykonawcy:			…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

- Nazwa usługi/modyfikacji: …………………………………………………………

- Kryteria akceptacji: …………………………………………………………………

- Zgodność wykonania z Umową: ……………………………………………………

- Wnioski końcowe: …………………………………………………………………...

Przedstawiciele Zamawiającego: 				   Przedstawiciele Wykonawcy:

- …………………………………………			1.   …………………………………………

- …………………………………………			2.   …………………………………………

- …………………………………………		  	3.   …………………………………………

Zatwierdzenie przez Zamawiającego:

…………………………………………

Załącznik nr 10 do SIWZ

Zamawiający

| Nazwa: | Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji |
| --- | --- |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Zakup wsparcia technicznego dla systemu SI EMERYT wraz z pracami migracyjnymi |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | ## ZER-ZP-5/2019 |

Wykonawca

| - Nazwa: | ……………………………………………… ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Numer identyfikacji podatkowej VAT: | ……………………………………………… |
| Adres pocztowy: | ……………………………………………… |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: | ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… |

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

(warunki udziału w postępowaniu)

| Lp. | Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia | Doświadczenie zawodowe | Funkcja, która zostanie powierzona osobie w realizacji zamówienia – zakres czynności do wykonania | Informacja o podstawie dysponowania osobą (np. umowa o pracę, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | (wymóg posiadania łącznie min. pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie kierowania projektem/projektami informatycznym(i), obejmującym(i) następujące obszary: prowadzenie wdrożeń, kontrola jakości projektu/projektów informatycznych, zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa przetwarzania danych w systemach informatycznych) Nazwa(y) projektu/projektów informatycznego(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe w wymaganych obszarach*: ……………………………………………………………………………………. Okres kierowania projektem/projektami informatycznym(i) w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe: ……………………………………………………………………………………. Nazwa(y) podmiotu(ów) na rzecz, którego(ych) kierowano projektem/projektami informatycznym(i): ……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  |  | (wymóg posiadania łącznie min. pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie analizy wymagań i projektowania baz danych w oparciu o system baz danych Oracle) Nazwa(y) zadania/projektu/projektów informatycznego(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe*: ……………………………………………………………………..... Okres uczestnictwa w zadaniu/projekcie/projektach informatycznym(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………….. Nazwa(y) podmiotu(ów) na rzecz, którego(ych) wykonywano zadanie(a)/projekt(y) informatyczny(e): ……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  |  | (wymóg posiadania łącznie min. pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie analizy wymagań i projektowania baz danych w oparciu o system baz danych Oracle) Nazwa(y) zadania/projektu/projektów informatycznego(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe*: ……………………………………………………………………..... Okres uczestnictwa w zadaniu/projekcie/projektach informatycznym(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………….. Nazwa(y) podmiotu(ów) na rzecz, którego(ych) wykonywano zadanie(a)/projekt(y) informatyczny(e): ……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  |  | (wymóg posiadania łącznie min. pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie implementacji oprogramowania aplikacyjnego wykonanego przy zastosowaniu narzędzi Oracle) Nazwa(y) zadania/projektu/projektów informatycznego(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe*: ……………………………………………………………………..... Okres uczestnictwa w zadaniu/projekcie/projektach informatycznym(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………….. Nazwa(y) podmiotu(ów) na rzecz, którego(ych) wykonywano zadanie(a)/projekt(y) informatyczny(e): ……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  |  | (wymóg posiadania łącznie min. pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie implementacji oprogramowania aplikacyjnego wykonanego przy zastosowaniu narzędzi Oracle) Nazwa(y) zadania/projektu/projektów informatycznego(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe*: ……………………………………………………………………..... Okres uczestnictwa w zadaniu/projekcie/projektach informatycznym(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………….. Nazwa(y) podmiotu(ów) na rzecz, którego(ych) wykonywano zadanie(a)/projekt(y) informatyczny(e): ……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  |  | (wymóg posiadania łącznie min. pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie implementacji oprogramowania aplikacyjnego wykonanego przy zastosowaniu narzędzi Oracle) Nazwa(y) zadania/projektu/projektów informatycznego(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe*: ……………………………………………………………………..... Okres uczestnictwa w zadaniu/projekcie/projektach informatycznym(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………….. Nazwa(y) podmiotu(ów) na rzecz, którego(ych) wykonywano zadanie(a)/projekt(y) informatyczny(e): ……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  |  | (wymóg posiadania łącznie min. pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie organizacji i realizacji testów oprogramowania wykonanego przy zastosowaniu narzędzi Oracle) Nazwa(y) zadania/projektu/projektów informatycznego(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe*: ……………………………………………………………………..... Okres uczestnictwa w zadaniu/projekcie/projektach informatycznym(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………….. Nazwa(y) podmiotu(ów) na rzecz, którego(ych) wykonywano zadanie(a)/projekt(y) informatyczny(e): ……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  |  | (wymóg posiadania łącznie min. pięcioletniego doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania, utrzymania, konfiguracji i wsparcia w zakresie eksploatacji systemów informatycznych wykonanych w oparciu o technologię Oracle, działających w oparciu o bazę danych Oracle) Nazwa(y) zadania/projektu/projektów informatycznego(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe*: ……………………………………………………………………..... Okres uczestnictwa w zadaniu/projekcie/projektach informatycznym(ych), w ramach którego(ych) osoba biorąca w nim/nich udział zdobyła ww. doświadczenie zawodowe: …………………………………………………………………………………….. Nazwa(y) podmiotu(ów) na rzecz, którego(ych) wykonywano zadanie(a)/projekt(y) informatyczny(e): ……………………………………………………………………………………. |  |  |

…………………., dnia ……/……/……………. r.

* Dla każdego zadania/projektu/projektów informatycznego(ych) należy wypełnić odrębnie poniższe pozycje.

Instrukcja podpisania:

- Wykaz osób należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z pkt 11.4. SIWZ.

Załącznik nr 11 do SIWZ

(Załącznik nr 5 do Umowy nr ………/2019 z dnia ………… 2019 r.)

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko osoby skierowanej do realizacji zamówienia | Funkcja, która zostanie powierzona osobie w realizacji zamówienia – zakres czynności do wykonania | Informacja o podstawie dysponowania osobą (np. umowa o pracę, itp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |

…………………., dnia ……/……/……………. r.

|  | .…………..………….………………………..…. (podpis i imienna pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

Należy wypełnić w wykropkowanym miejscu.

Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.

Zaznaczyć w sposób wyraźny właściwą informację.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tabele powielić odpowiednio do liczby Wykonawców wspólne składających ofertę.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. EU L 119 z 04.05.2016, str. 1).