Ministerstwo Infrastruktury. Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych Nr projektu: POIS.02.01.00-00-0023/18. Projekt aktualizacji planu zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych dla obszaru dorzecza Dolnej Wisły.

Spis Treści

Strona

1	Wstęp	1

1.1	Zidentyfikowane obszary problemowe	2

2	Opracowanie wstępnej listy działań	7

3	Weryfikacja wstępnej listy działań i utworzenie listy bazowej	9

4	Sformułowanie wariantów planistycznych	12

4.1	IOP_1 Miasto Gdańsk	13

4.2	IOP_2 Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel - Chałupy	16

4.3	IOP_2 Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel - Kuźnica	19

4.4	IOP_2 Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel - Jastarnia	21

4.5	IOP_5 Krynica Morska - Zalew Wiślany – Nowa Karczma	24

4.6	IOP_5 Krynica Morska - Zalew Wiślany - Frombork	27

4.7	IOP_7 Ustka - ujście Słupi	29

4.8	IOP_8 Dębki	32

4.9	IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p)	35

4.10	MR_1 Żuławy Wiślane	38

4.11	MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy	42

5	Aktualizacja i utworzenie Ostatecznej Listy Działań - analizy	45

5.1	Analizy hydrauliczne	46

5.2	Analizy kosztów i korzyści	47

5.3	Analiza wielokryterialna	60

6	Aktualizacja i utworzenie ostatecznej listy działań	68

6.1	Źródła finansowania planowanych działań	73

6.2	Analiza i ocena zgodności przyjętych ostatecznych wariantów działań z wymogami prawnymi i środowiskowymi	77

6.3	Możliwe konflikty społeczne związane z realizacją działań	109

7	Aktualizacja katalogu działań przypisanych celom szczegółowym	115

8	Opis sposobu przypisania priorytetów działaniom służącym osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym	116

9	Podsumowanie działań prowadzonych podczas prac nad aPZRPM	118

9.1	Podsumowanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP	118

10	Podsumowanie działań służących ustaleniu celów i działań w aPZRPM	121

10.1	Ankietyzacja	121

10.2	Spotkania warsztatowe	123

10.3	Ocena postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym	123

11	Podsumowanie działań służących informowaniu społeczeństwa i prowadzeniu konsultacji społecznych	127

11.1	Udział społeczeństwa w opracowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym	127

11.2	Cele strategiczne konsultacji społecznych i działań informacyjno – promocyjnych	127

11.3	Grupy docelowe	128

12	Wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym	129

13	Koordynacja prac nad aPZRPM z innymi dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarki wodnej	133

13.1	Koordynacja z II aPGW	133

13.2	Koordynacja z PPSS	137

13.3	Koordynacja z innymi dokumentami planistycznymi	138

14	Opis uwzględnienia zmian klimatu w opracowaniu aPZRPM	141

15	Wykaz skrótów	143

Spis Tabel	144

Spis Rysunków	146

Załączniki:

- Załącznik 1– Ostateczna lista działań ograniczających ryzyko powodziowe od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych dla zlewni planistycznej Dolnej Wisły wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

- Wstęp

Niniejszy dokument stanowi przegląd i aktualizację planu zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych dla obszaru dorzecza Wisły będącego częścią planów zarządzania ryzykiem powodziowym przyjętych do realizacji w 2016 roku, w formie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy Wisły. Celem Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym jest stworzenie skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym w przyszłości, stwarzając jednocześnie szanse na proaktywne podejście w inicjowaniu i wdrażaniu działań inwestycyjnych oraz instrumentów wspomagających.

Podstawy prawne dla opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym ich przeglądu i aktualizacji, tworzą:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.);

- Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (DP);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 roku w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2031).

Innymi istotnymi aktami prawnymi dla procesu przygotowania, przeglądu i aktualizacji PZRP są:

- Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna);

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.);

- Dyrektywa 2009/147/WE z 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa;

- Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;

- Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.U. 2020 poz. 177 ze zm.);

- Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (Dyrektywa INSPIRE).

Realizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym od morskich wód wewnętrznych wymaga przeprowadzenia kilkuetapowych prac przygotowawczych. Zgodnie z Dyrektywą Powodziową oraz ustawą Prawo wodne, plany zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza muszą być poprzedzone opracowaniem (art. 315 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.)):

- Wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (WORP), której zadaniem jest określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla których w pierwszej kolejności opracowane zostaną mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego art. 168 pkt.

- Map zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (MZP), przedstawiających zasięgi obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi p = 0,2% lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego, wału przeciwsztormowego lub budowli piętrzącej.

- Map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (MRP), przedstawiających potencjalne negatywne skutki związane z powodzią na obszarach przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego.

Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) w art. 168 pkt. 10 oraz art. 171 pkt. 8 wskazuje na potrzebę aktualizacji w/w dokumentów co 6 lat. W art. 168 pkt. 12 oraz art. 171 pkt. 10 PW wskazano, że podobny tryb postępowania ma miejsce
w przypadku przeglądu i aktualizacji wymienionych powyżej dokumentów.

  - Zidentyfikowane obszary problemowe

Podczas prac nad projektem zdefiniowane zostały obszary problemowe dla zlewni planistycznej Dolnej Wisły, dla których, w następnych krokach definiowano warianty planistyczne ochrony przeciwpowodziowej.

Zidentyfikowano sześć obszarów problemowych, dla których prowadzono analizy mające na celu opracowanie listy zadań ograniczających zagrożenie powodziowe od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Zestawienie przedmiotowych obszarów przedstawia Tabela 1. Lokalizację obszarów problemowych pokazują rysunki przedstawione poniżej (Rysunek 1 - Rysunek 6)

Tabela 1	Zidentyfikowane obszary problemowe w obszarze zlewni planistycznej Dolnej Wisły (II cykl planistyczny)

| Lp. | Nazwa obszaru problemowego |
| --- | --- |
| 1 | IOP_1 Miasto Gdańsk |
| 2 | IOP_2 Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel |
| 3 | IOP_5 Krynica Morska - Zalew Wiślany |
| 4 | IOP_7 Ustka - ujście Słupi |
| 5 | IOP_8 Dębki |
| 6 | IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p) |
| 7 | MR_1 Żuławy Wiślane |
| 8 | MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy |

Rysunek 1	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_1   Miasto Gdańsk

Rysunek 2	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_2   Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel

Rysunek 3	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska - Zalew Wiślany

Rysunek 4	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_7   Ustka - ujście Słupi

Rysunek 5	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_8 Dębki

Rysunek 6	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p)

Rysunek 7	Lokalizacja obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane

Rysunek 8	Lokalizacja obszaru problemowego MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy

- Opracowanie wstępnej listy działań

Podczas opracowania wstępnej listy działań zidentyfikowano działania zawarte m.in. w dokumentach planistycznych i programach strategicznych, którym można przypisać realizację celów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Na wstępie dokonano przeglądu i weryfikacji listy zadań zamieszczonych w PZRP z I cyklu, wykorzystując do tego m.in. przeprowadzoną w ramach zadania 1.4 ocenę postępów realizacji działań ujętych na listach z PZRP z I cyklu planistycznego. Powyższa lista powstała z uwzględnieniem możliwości inwestycyjnych. Na listę wstępną zostały zakwalifikowane inwestycje, których realizacja może rozpocząć się w najbliższej perspektywie finansowej (2022-2027). Listę tych zadań nazwano listą „I”.

W kolejnym kroku dokonano przeglądu planowanych działań w zakresie ochrony brzegów morskich oraz ochrony przeciwpowodziowej. Były to następujące dokumenty: „Program ochrony brzegów morskich” (POBM) oraz Program Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej PGW WP, w zakresie powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Stworzono jedną listę działań w zakresie powodzi od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych (Lista działań morskich – LDM). Zadania figurujące w LDM zostały przeanalizowane pod względem uzasadnienia i realności wykonania działań. Na etapie formowania przedmiotowej listy nastąpiły spotkania konsultacyjne z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Gdyni i Urzędu Morskiego w Szczecinie
w celu omówienia zakresów działań proponowanych POBM oraz możliwości ich kwalifikacji do przedmiotowej listy. Powstałą listę planowanych zadań nazwano listą „II”.

Następnym krokiem były analizy i przegląd pozostałych inwestycji planowanych w gospodarce morskiej oraz wodnej (w zakresie przeciwdziałania powodziom od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych), a niekoniecznie związanych stricte z celem przeciwpowodziowym (inwestycje portowe, inwestycje dostępowe do portów), inwestycji planowanych w ramach Programu przeciwdziałania niedoborom wody, Projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, a także innych strategiach i programach (żegluga, energetyka, środowisko). Analizowano także Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu dla miast: Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Sopot i Szczecin. Listę tych zadań nazwano listą „III”.

Na podstawie wyników ankietyzacji dotyczącej zrealizowanych, realizowanych i planowanych działań podejmowanych przez podmioty odpowiedzialne za poszczególne elementy zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych (podzadanie 1.4.2) oraz serii spotkań konsultacyjnych z Urzędami Morskimi (UM Gdynia, UM Szczecin) i Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej (RZGW Gdańsk i RZGW Szczecin) mających na celu weryfikację i uzupełnienie zebranych informacji, utworzono listę „IV”.

Z tak opisanych powyżej list stworzono wstępną listę działań stanowiącą sumę zadań z list I, II, III i IV. Schemat procesu opracowania wstępnej listy działań przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 9	Schemat opracowania wstępnej listy działań

Wstępna lista działań ograniczających ryzyko powodziowe od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych zawiera 119 zadań. Źródłem 13 działań jest lista „I”, kolejnych 22 dopisano z listy „II”, 72 z listy „III” oraz 12 z listy „IV”.

- Weryfikacja wstępnej listy działań i utworzenie listy bazowej

Tworzenie bazowej listy zadań aPZRPM zostało przeprowadzone zgodnie z założeniami reguły S.M.A.R.T. W tym celu określono wartości wszystkich kryteriów oceny dla każdego zadania. Za pozytywny wynik weryfikacji wskazanego działania uznawano jedynie w przypadku, gdy otrzymało ono pozytywne oceny dla każdego z badanych kryteriów. W przebiegu analizy S.M.A.R.T. uwzględniano następujące czynniki:

W zakresie kryterium „Skonkretyzowany (Specific)” zadanie zawierało odpowiedź na pytania: co się chce osiągnąć i gdzie, jaki jest powód realizacji działania, kto to zrobi oraz jakie mogą być ograniczenia i problemy. W ramach opisywanych analiz rozpoznano i ustalono:

- Podmioty odpowiedzialne za wykonanie działań;

- Sposób koordynacji realizacji działania w przypadku, gdy obowiązek jego realizacji dotyczy więcej niż jednego podmiotu;

- Potwierdzenie zamiaru ich realizacji przez podmioty wskazane do realizacji działań;

- Lokalizację, w której realizowane będzie działanie.

W zakresie kryterium „Mierzalny (Measurable)” do zadań przypisano efekty, jakie jego wdrożenie przyniesie oraz miary kontroli osiągania tych efektów, czyli:

- Konieczność zapewnienia możliwości monitorowania efektów działania za pomocą miernika powiązanego z celem zarządzania ryzykiem powodziowym.

W zakresie kryterium „Osiągalny (Achievable)” zadania oceniono pod kątem sprawdzenia, czy są odpowiednie środki i siły, które pozwalają na ich osiągnięcie, a otoczenie społeczne pozwala na ich wdrożenie. W ramach opisywanych analiz potwierdzono, że:

- Realizacja działań jest możliwa w aktualnie obowiązującym systemie prawnym;

- Podmioty wskazane do realizacji działań są do nich prawnie zobowiązane lub upoważnione;

- Działania mają ustalone źródła finansowania lub zaplanowany sposób pozyskania źródła finansowania.

W zakresie kryterium „Istotny (Relevant)” potwierdzone zostało to, czy działanie jest adekwatne i ważne dla realizacji celu jaki założono osiągnąć, a w szczególności:

- Spełnia co do istoty funkcję związaną z ograniczeniem ryzyka powodziowego;

- Istotność działań pod względem ochrony przed powodzią wynika z przeglądu diagnozy problemów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz wyników przeglądu oraz aktualizacji WORP, MZP i MRP.

W zakresie kryterium „Określony w czasie (Time-bound)” weryfikowane były ramy czasowe realizacji zadania, gdyż działanie musi mieć pewien harmonogram wdrożenia i w konsekwencji osiągnięcia celu, dla którego został opracowany. Przyjęto następujący warunek czasowy:

- Realizacja zadań (a przynajmniej opracowanie dokumentacji technicznej) powinna być realna w horyzoncie czasowym najbliższej perspektywy finansowej (lata 2022-2027).

Zastosowanie reguły S.M.A.R.T. ma na celu dokonanie selekcji, dzięki której wybrane działania będą przemyślane, przygotowane, adekwatne do celów i możliwe do wdrożenia. Kluczowymi wymaganiami stawianymi potencjalnym działaniom było, aby były one dobrze zdefiniowane i realistyczne, co jest rozumiane następująco:

- Działanie jest „dobrze zdefiniowane”, jeżeli wiadomo:

  - jaki jest zakres działania (działanie ma konkretną lokalizację i parametry);

  - kto jest odpowiedzialny za wykonanie zadania (znana jest jednostka lub jednostki potencjalnie odpowiedzialne za wdrożenie);

  - jaki problem rozwiązuje działanie (do jakiego celu się odnosi);

  - jakie efekty da realizacja działania tj. jaki będzie wpływ działania na ograniczenie ryzyka powodziowego określony w miarę możliwości ilościowo tak, aby zapewnić możliwość oceny działania.

- Działanie jest „realistyczne”, jeżeli:

  - są zapewnione odpowiednie siły i środki na jego realizację (lub prawdopodobieństwo ich uzyskania jest duże);

  - jest zgoda społeczna na jego wdrożenie (potencjalnie konfliktowe działania były konsultowane z interesariuszami).

Ponadto propozycje działań uwzględniały obowiązujące wymagania prawne, a więc wymagały, w szczególności:

- wykonania analiz czy działanie może spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie dobrego stanu wód,

- sprawdzenia czy działania będące w konflikcie z celami środowiskowymi ustalonymi dla wód, których dotyczy działanie mają odpowiednie uzasadnienie, zgodnie
z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, uwzględniające Zasady weryfikacji przesłanek z art. 4 ust. 7 RDW w odniesieniu do przedsięwzięć przeciwpowodziowych,

- sprawdzenia czy działania wpływające na obszary siedliskowe lub inne formy ochrony przyrody mają zaproponowane działania kompensujące (m.in. zgodnie z Dyrektywą Siedliskową, Dyrektywą Ptasią).

Bazowa lista działań stanowi zbiór działań, które spełniają wymagania reguły S.M.A.R.T. Schemat procesu opracowania bazowej listy działań przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 10	Schemat opracowania wstępnej i bazowej listy działań

Po weryfikacji zadań znajdujących się na wstępnej liście działań ograniczających ryzyko powodziowe od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych pozostało 5 zadań, które zostały wpisane bezpośrednio na Ostateczną Listę Działań II cyklu aPZRPM. Schemat kwalifikacji działań na Ostateczną Listę Działań II cyklu aPZRPM przedstawia Rysunek 37 przedstawiony w rozdziale 0.

- Sformułowanie wariantów planistycznych

Następnym etapem po sformułowaniu bazowej listy działań były analizy prowadzące do zdefiniowania wariantów planistycznych zawierających działania obniżające istniejące ryzyko powodziowe. Według poczynionych założeń wariant planistyczny, to zestaw niezależnych lub powiązanych z sobą działań, prowadzących do osiągnięcia wskazanych celów ochrony powodziowej w obrębie obszaru problemowego. W procesie formułowania wariantów oraz prowadzenia analiz mających na celu dobór działań intencją było, aby zdefiniowany wariant planu w ograniczonym, możliwie jak najmniejszym stopniu oddziaływał niekorzystnie na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę, przy jak największym obniżeniu ryzyka powodziowego. W związku z powyższym przyłożono szczególną wagę do procesu identyfikacji problemów i wyboru działań na poziomie lokalnym.

W przedmiotowym przypadku bazowa lista działań była niewystarczająca do zdefiniowania wariantu planistycznego, którego realizacja gwarantowałaby osiągnięcie zakładanych celów zarządzania ryzykiem powodziowym, ponieważ nie zawierała dostatecznej liczby działań możliwych do stworzenia wariantów planistycznych. Wobec powyższego uzupełniono bazową listę działań o dodatkowe działania, które nie były wskazywane we wcześniejszych listach działań (lista „V”). Na liście „V” znalazły się działania zaproponowane przez Urzędy Morskie, RZGW i Wykonawcę. Zostały one zatwierdzone podczas spotkań konsultacyjnych z Urzędami Morskimi (UM Gdynia, UM Szczecin) i Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej (RZGW Gdańsk i RZGW Szczecin), a następnie zostały przedstawione Zamawiającemu do weryfikacji i akceptacji.

Podczas formułowania wariantów planistycznych zwracano uwagę na następujące kwestie:

- proponowane warianty w miarę możliwości powinny różnić się od siebie – warianty powinny być przeciwstawne lub rozbudowywane o kolejne działania w stosunku do wariantu wcześniejszego;

- działania proponowane w wariantach powinny być zgodne z obowiązującym prawem;

- działania proponowane w wariantach powinny mieć zapewnioną funkcjonalność
w sytuacji zmieniających się warunków klimatycznych i zmian wrażliwości na powódź obszarów chronionych.

W procesie formułowania wariantów planistycznych opracowano warianty reprezentujące różne strategie podejścia do redukcji ryzyka powodziowego. Zostały one sformułowanie niezależnie dla każdej zlewni planistycznej i dla każdego obszaru problemowego i zawierały działania z listy bazowej i z listy „V”. Zakres wariantów planistycznych obejmował:

- Wariant „0” obejmujący istniejący na koniec roku 2019 stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych);

- Wariant „1” – mieszany (działania nietechniczne i techniczne) „miękki” z przewagą działań wymagających mniejszego zakresu prac budowlanych;

- Wariant „2” – mieszany (działania nietechniczne i techniczne) „twardy” z przewagą działań wymagających poważniejszych prac budowlanych niż w Wariancie 1.

  - IOP_1 Miasto Gdańsk

Dla obszaru problemowego IOP_1 Miasto Gdańsk zdefiniowano zagrożenie powodziowe dla obszaru w rejonie ul. Kutnowskiej na Wyspie Stogi. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0bis” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli zadanie W_DW_15 (budowa wału przeciwpowodziowego Opływu Motławy o długości 600 m).

- Wariant „1” obejmował ochronę przeciwpowodziową wyspy Stogi (Górki Zachodnie) przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych wzdłuż ul. Kutnowskiej (dł. 1500 m wraz z budową 500 m drogi) wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie miasta (Zadanie W_AR_10). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 11.

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory);

    - Długość: 1,50 km;

    - Średnia wysokość: 1,35 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,80 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,12 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,42 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 11	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_1 Miasto Gdańsk

- Wariant „2” obejmował ochronę przeciwpowodziową polegającą na przebudowie nabrzeża od długości 1500 m wzdłuż ul. Kutnowskiej (Górki Zachodnie) (Zadanie W_AR_11). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 12.

    - Podniesienie nabrzeża;

    - Długość: 1,50 km;

    - Średnia wysokość: 1,35 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,80 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,12 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,42 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 12	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_1 Miasto Gdańsk

  - IOP_2 Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel - Chałupy

Dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel zdefiniowano zagrożenie powodziowe w miejscowości Chałupy. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli istniejące obwałowanie przeciwpowodziowe.

- Wariant „1” obejmował ochronę przeciwpowodziową polegająca na przedłużeniu wału w m. Chałupy wraz z wyniesieniem rzędnej drogi DW216 ponad poziom wody powodziowej w sąsiedztwie podniesionego wału. (Zadanie W_AR_20). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 13.

    - Typ ochrony: Przedłużenie wału przeciwpowodziowego;

    - Długość: 0,029 km i 0,037 km;

    - Średnia wysokość: 1,1 m i 1,3 m;

    - Typ ochrony: Podniesienie rzędnej drogi;

    - Długość: 0,21 km;

    - Średnia wysokość: 1,3 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,82 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,31 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,61 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 13	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Chałupy

- Wariant „2” obejmował ochronę przeciwpowodziową miejscowości Chałupy przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych (Mierzeja Helska km 66+130), wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gmin Jastarnia, Hel i Władysławowo (Zadanie W_AR_07). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 14.

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe – szandory);

    - Długość: 0,09 km;

    - Średnia wysokość: 1,2 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,82 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,31 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,61 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 14	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel m. Chałupy

  - IOP_2 Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel - Kuźnica

Drugim miejscem w obrębie obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, gdzie zdefiniowano zagrożenie powodziowe jest miejscowość Kuźnica. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli istniejące nabrzeże i umocnienia brzegowe.

- Wariant „1” obejmował ochronę przeciwpowodziową realizowaną poprzez budowę bulwarów wraz z murkiem ochronnym wzdłuż wybrzeża Zatoki Gdańskiej w Kuźnicy na podstawie dokumentacji koncepcyjno-projektowej ochrony przeciwpowodziowej dla analizowanego obszaru (km 57+500 - 59+400) (Zadanie W_MDW_04A). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 15.

    - Typ ochrony: budowa bulwarów z murkiem ochronnym;

    - Długość: 2,03 km;

    - Średnia wysokość: 1,3 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,82 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,09 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,39 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%, minimalna rzędna powyżej rzędnej weryfikującej: 2,25 m n.p.m.)

Rysunek 15	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Kuźnica

- Wariant „2” obejmował ochronę przeciwpowodziową obejmującą budowę wału przeciwsztormowego na wysokości miejscowości Kuźnica (Zadanie W_MDW_04B). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 16.

    - Typ ochrony: budowa wału przeciwsztormowego;

    - Długość: 2,03 km;

    - Średnia wysokość: 1,3 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,82 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,09 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,39 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2% minimalna rzędna powyżej rzędnej weryfikującej: 2,25 m n.p.m.)

Rysunek 16	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Kuźnica

  - IOP_2 Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel - Jastarnia

Trzecim miejscem w obrębie obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, gdzie zdefiniowano zagrożenie powodziowe jest miejscowość Jastarnia. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli istniejące nabrzeże i umocnienia brzegowe.

- Wariant „1” obejmował ochronę przeciwpowodziową miejscowości Jastarnia przy pomocy wykonania umocnień brzegowych w postaci opasek przeciwerozyjnych, o długości 210 m, umocnionego wału wydmowego o długości 1725 m, murka oporowego o długości 3505 m, mobilnego systemu zabezpieczeń o długości 788 m i wału przeciwsztormowego o długości 398 m. (Zadanie W_AR_80). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 17.

    - Typ ochrony: umocnienie brzegowe - opaski przeciwerozyjne;

    - Długość: 0,21 km;

    - Średnia wysokość: 1,00 m;

    - Typ ochrony: wał wydmowy;

    - Długość: 1,73 km;

    - Średnia wysokość: 2,25 m;

    - Typ ochrony: mur oporowy;

    - Długość: 3,51 km;

    - Średnia wysokość: 2,00 m;

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe – szandory);

    - Długość: 0,79 km;

    - Średnia wysokość: 1,400 m;

    - Typ ochrony: wał przeciwsztormowy;

    - Długość: 0,40 km;

    - Średnia wysokość: 2,25 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,93 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,22 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,52 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%, minimalna rzędna powyżej rzędnej weryfikującej: 2,25 m n.p.m.).

Rysunek 17	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Jastarnia

- Wariant „2” obejmował ochronę przeciwpowodziową Jastarni obejmującą umocnienia brzegowe w postaci opasek przeciwerozyjnych o długości 210 m, wał przeciwsztormowy o długości 3588 m, murek oporowy o długości 1161 m, uzupełnienie w wale wydmowym o długości 112 m i mobilne systemy zabezpieczeń o długości 788 m oraz rozwój lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gmin Jastarnia, Hel i Władysławowo (Zadanie W_MDW_07). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 18.

    - Typ ochrony: umocnienie brzegowe - opaski przeciwerozyjne;

    - Długość: 0,21 km;

    - Średnia wysokość: 1,00 m;

    - Typ ochrony: wał przeciwsztormowy;

    - Długość: 3,59 km;

    - Średnia wysokość: 2,25 m;

    - Typ ochrony: mur oporowy;

    - Długość: 1,16 km;

    - Średnia wysokość: 2,00 m;

    - Typ ochrony: uzupełnienie w wale wydmowym;

    - Długość: 0,11 km;

    - Średnia wysokość: 2,0 m;

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe – szandory);

    - Długość: 0,79 km;

    - Średnia wysokość: 1,40 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,93 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,22 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,52 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%, minimalna rzędna powyżej rzędnej weryfikującej: 2,25 m n.p.m.).

Rysunek 18	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Kuźnica

  - IOP_5 Krynica Morska - Zalew Wiślany – Nowa Karczma

Dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany zdefiniowano zagrożenie powodziowe w miejscowości Nowa Karczma. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0bis” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli zadanie W_DW_137 (budowa wału przeciwsztormowego w km 83,25-87,25) oraz W_DW_110 (przebudowa wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego- Przebrno w km 0+000-3+100).

- Wariant „1” obejmował ochronę przeciwpowodziową miejscowości Nowa Karczma przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych o długości ok. 540m wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gminy Nowa Karczma. (Zadanie W_AR_12). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 19.

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory);

    - Długość: 0,54 km;

    - Wysokość: 1,00 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,57 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,90 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,20 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 19	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany, m. Nowa Karczma

- Wariant „2” obejmował ochronę przeciwpowodziową miejscowości Nowa Karczma przy pomocy muru oporowego wraz z mobilnymi przegrodami przeciwpowodziowymi w miejscowości Nowa Karczma (Zalew Wiślany km 97+620 - 98+240), pow. Krynica Morska wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gminy Nowa Karczma (Zadanie W_AR_05). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 22.

    - Typ ochrony: mur oporowy z mobilnymi przegrodami przeciwpowodziowymi;

    - Długość: 0,65 km;

    - Wysokość: 1,40 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,57 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,90 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,20 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 20	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany, m. Nowa Karczma

  - IOP_5 Krynica Morska - Zalew Wiślany - Frombork

Dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany zdefiniowano zagrożenie powodziowe w miejscowości Frombork. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli istniejące nabrzeże Zalewu Wiślanego.

- Wariant „1” obejmował budowę muru oporowego (ok. 160m) wokół oczyszczalni ścieków w m. Frombork (Zadanie W_AR_19). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 21.

    - Typ ochrony: mur oporowy;

    - Długość: 0,16 km;

    - Wysokość: 1,10 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,66 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,96 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,26 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 21	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany, m. Frombork

- Wariant „2” obejmował budowę wału przeciwpowodziowego wzdłuż torów kolejowych o długości 1300 m oraz mobilnej przegrody przeciwpowodziowej o długości ok. 100m, w miejscowości Frombork wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gminy Frombork (Zadanie W_AR_13). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 22.

    - Typ ochrony: wał przeciwpowodziowy;

    - Długość: 1,30 km;

    - Średnia wysokość: 1,60 m;

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory);

    - Długość: 0,10 km;

    - Wysokość: 1,00 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,66 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,96 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,26 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 22	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany, m. Frombork

  - IOP_7 Ustka - ujście Słupi

Dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi zdefiniowano zagrożenie powodziowe w m. Ustka w ujściowym odcinku rz. Słupia na obu brzegach rzeki. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli istniejące nabrzeża ujściowego odcinka rz. Słupia.

- Wariant „1” obejmował budowę muru oporowego na lewym brzegu rzeki Słupia (o długości 854 m) (km 1+170 - 1+640) (Zadanie W_AR_95) oraz budowę muru oporowego (ok. 80m) na prawym brzegu rzeki Słupia (km 1+400 - 1+460) (Zadanie W_AR_02), w m. Ustka, pow. słupski. Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawiają Rysunek 23 i Rysunek 24.

    - Typ ochrony: mur oporowy – brzeg lewy;

    - Długość: 0,85 km;

    - Średnia wysokość: 1,60 m;

    - Typ ochrony: mur oporowy – brzeg prawy;

    - Długość: 0,08 km;

    - Średnia wysokość: 1,10 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 2,03 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,27 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,57 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 23	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi

Rysunek 24	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi

- Wariant „2” obejmował budowę wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki Słupia (km 1+170 - 1+640) (Zadanie W_AR_01) oraz budowę muru oporowego (ok. 80m) na prawym brzegu rzeki Słupia (km 1+400 - 1+460) (Zadanie W_AR_02), w m. Ustka, pow. Słupski. Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawiają Rysunek 25 i Rysunek 26.

    - Typ ochrony: wał przeciwpowodziowy – brzeg lewy;

    - Długość: 0,85 km;

    - Średnia wysokość: 1,60 m;

    - Typ ochrony: mur oporowy – brzeg prawy;

    - Długość: 0,08 km;

    - Średnia wysokość: 1,10 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 2,03 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,27 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,57 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%).

Rysunek 25	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi

Rysunek 26	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi

  - IOP_8 Dębki

Dla obszaru problemowego IOP_8 Dębki zdefiniowano zagrożenie powodziowe w miejscowości Dębki w rejonie ujściowego odcinka rz. Piaśnicy na prawym brzegu rzeki. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli istniejące obwałowanie od strony cieku Piaśnica.

- Wariant „1” obejmował ochronę przeciwpowodziową miejscowości Dębki poprzez podniesienie brzegów Dopływu polderu Dębki – brzeg lewy i prawy (Zadanie W_AR_15). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 27.

    - Typ ochrony: podniesienie brzegów;

    - Długość: 2,7 km;

    - Średnia wysokość: 1,30-1,40 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,90 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,96 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,40 m n.p.m. (0,50 m nad poziom lustra wody 1%).

Rysunek 27	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_8 Dębki I

- Wariant „2” obejmował ochronę przeciwpowodziową miejscowości Dębki poprzez podwyższenie prawego wału rz. Piaśnicy na wysokości m. Dębki (km Piaśnicy 0+300-3+500, km wału 0+000-2+822), pow. pucki, gm. Krokowa (Zadanie W_MDW_09). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 28.

    - Typ ochrony: podwyższenie wału przeciwpowodziowego;

    - Długość: 2,68 km;

    - Średnia wysokość podniesienia: 1,30 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,90 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,96 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,40 m n.p.m. (0,50 m nad poziom lustra wody 1%).

Rysunek 28	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_8 Dębki

  - IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p)

Dla obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p) zdefiniowano zagrożenie powodziowe w m. Łeba w ujściowym odcinku rz. Łeba na lewym brzegu rzeki. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli istniejące nabrzeża ujściowego odcinka rz. Łeba.

- Wariant „1” obejmował ochronę przeciwpowodziową miejscowości Łeba przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych wzdłuż ulicy Turystycznej, o długości ok. 440m wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gminy Łeba, pow. lęborski. (Zadanie W_AR_04). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 29.

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory);

    - Długość: 0,44 km;

    - Średnia wysokość: 0,80 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,29 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,44 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 1,79 m n.p.m. (0,50 m nad poziom lustra wody 1%).

Rysunek 29	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p)

- Wariant „2” obejmował budowę muru oporowego na lewym brzegu rzeki Łeba od km 1+000 do km 1+900 w m. Łeba (Zadanie W_AR_16). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 30.

    - Typ ochrony: mury oporowe;

    - Długość: 0,81 km;

    - Średnia wysokość: 1,30 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,29 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,44 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 1,79 m n.p.m. (0,50 m nad poziom lustra wody 1%).

Rysunek 30	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p)

  - MR_1 Żuławy Wiślane

Dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane zdefiniowano zagrożenie powodziowe w m. Elbląg na prawym brzegu rz. Elbląg w ujściowym odcinku cieku. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0bis” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli zadania W_DW_76 (Przebudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Szkarpawy w km 0+000-9+100) i  W_DW_2650 (Podwyższenie i umocnienie istniejącego częściowo umocnionego nabrzeża rzeki Elbląg).

- Wariant „1” obejmował mobilny system zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Radomskiej (1250m) i ul. Stawidłowej (150m) w m. Elbląg, wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie miasta (Zadanie W_AR_17) oraz mobilny system zabezpieczenia przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Grochowskiej (400m) w Elblągu, wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie miasta (Zadanie W_AR_18). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawiają Rysunek 31 i Rysunek 32.

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe – szandory) ul. Radomska i ul. Stawidłowa;

    - Długość: 1,4 km; (średnia wysokość: 0,80 m);

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe – szandory) ul. Grochowska;

    - Długość: 0,4 km; (średnia wysokość: 0,80 m);

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,46 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,50 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 1,96 m n.p.m. (0,50 m nad poziom lustra wody 1%).

Rysunek 31	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane cz.1, Elbląg, ul. Radomska i ul. Stawidłowa

Rysunek 32	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane cz. 2, Elbląg ul. Grochowska

- Wariant „2” obejmował działanie C03.1 zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Elbląg - Przebudowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Elbląg od ujścia rzeki Fiszewki do Kanału Jagiellońskiego w granicach miasta Elbląg - na odcinkach od Kanału Jagiellońskiego do Wyspy Spichrzów oraz odcinek od Wyspy Spichrzów do ujścia rzeki Fiszewki (Zadanie W_DW_22) oraz działanie C03.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Elbląg - Przebudowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Elbląg - Wyspa Spichrzów w Elblągu (Zadanie W_DW_23). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 33 i Rysunek 34.

    - Typ ochrony: przebudowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego – wał przeciwpowodziowy od Kanału Jagiellońskiego do Wyspy Spichrzów, brzeg lewy rz. Elbląg;

    - Długość: 1,28 km;

    - Średnia wysokość: 0,80 m;

    - Typ ochrony: przebudowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego – wał przeciwpowodziowy od Wyspy Spichrzów do ujścia Fiszewki, brzeg lewy rz. Elbląg;

    - Długość: 1,12 km;

    - Średnia wysokość: 1,00 m;

    - Typ ochrony: Umocnienie brzegów Kanału miejskiego – Wyspa Spichrzów, brzeg lewy (Etap I);

    - Długość: 1,40 km;

    - Średnia wysokość: 0,8 m;

    - Typ ochrony: Umocnienie brzegów Kanału miejskiego – Wyspa Spichrzów, brzeg prawy (Etap I);

    - Długość: 1,30 km;

    - Średnia wysokość: 0,80 m;

    - Typ ochrony: Przebudowa nabrzeża rz. Elbląg, brzeg lewy – Wyspa Spichrzów, (Etap II);

    - Długość: 0,86 km;

    - Średnia wysokość: 0,80 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 1,46 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 1,50 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 1,96 m n.p.m. (0,50 m nad poziom lustra wody 1%).

Rysunek 33	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane cz.1

Rysunek 34	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane cz.2

  - MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy

Dla obszaru problemowego MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo – ujście Redy zdefiniowano zagrożenie powodziowe w miejscowości Rewa. Dla przedmiotowego rejonu zaproponowano trzy warianty obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego:

- Wariant „0” obejmował istniejący stan zabudowy hydrotechnicznej (zgodnie z wynikami przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych na koniec roku 2019 zaktualizowany o działania będące w realizacji lub planowane do rozpoczęcia do 2022 r., lub zakończone po 2019 r.) czyli istniejące system umocnień brzegowych.

- Wariant „1” obejmował budowę nabrzeża, system mobilnych przegród przeciwpowodziowych, podwyższenie fragmentu istniejącego muru oporowego, budowę dwóch odcinków wału przeciwpowodziowego rozwój lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gmin Kosakowo i Puck pow. pucki (Zadanie W_AR_90). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „1” przedstawia Rysunek 35.

    - Typ ochrony: budowa nabrzeża;

    - Długość: 0,41 km;

    - Średnia wysokość: 1,10 m;

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory);

    - Długość: 1,07 km;

    - Średnia wysokość: 1,00-1,50 m;

    - Typ ochrony: podwyższenie muru oporowego;

    - Długość: 0,41 km;

    - Średnia wysokość: 1,10 m;

    - Typ ochrony: wał przeciwpowodziowy (cz. Zachodnia);

    - Długość: 1,27 km;

    - Średnia wysokość: 2,01 m;

    - Typ ochrony: wał przeciwpowodziowy (cz. Wschodnia);

    - Długość: 1,83 km;

    - Średnia wysokość: 2,10 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 2,11 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,41 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,71 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%, min. rzędna powyżej rzędnej weryfikującej: 2,51 m n.p.m.).

Rysunek 35	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo – ujście Redy

- Wariant „2” obejmował budowę dwóch odcinków wału przeciwsztormowego, systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych oraz podwyższenie fragmentu istniejącego muru oporowego, rozwój lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gmin Kosakowo i Puck pow. pucki (Zadanie W_AR_91). Lokalizację działania zaproponowanego w wariancie „2” przedstawia Rysunek 36.

    - Typ ochrony: mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory);

    - Długość: 1,07 km;

    - Średnia wysokość: 1,0-1,5 m;

    - Typ ochrony: podwyższenie muru oporowego;

    - Długość: 0,41 km;

    - Średnia wysokość: 1,1 m;

    - Typ ochrony: wał przeciwpowodziowy (cz. Zachodnia);

    - Długość: 1,27 km;

    - Średnia wysokość: 2,1 m;

    - Typ ochrony: wał przeciwpowodziowy (cz. Wschodnia);

    - Długość: 2,23 km;

    - Średnia wysokość: 2,1 m;

    - Rzędna wody miarodajnej (przy wezbraniu 1%): 2,11 m n.p.m.;

    - Rzędna wody kontrolnej (przy wezbraniu 0,2%): 2,41 m n.p.m.;

    - Wymagana minimalna rzędna górnej krawędzi: 2,71 m n.p.m. (0,30 m nad poziom lustra wody 0,2%, min. rzędna powyżej rzędnej weryfikującej: 2,51 m n.p.m.).

Rysunek 36	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo – ujście Redy

- Aktualizacja i utworzenie Ostatecznej Listy Działań - analizy

Proces utworzenia Ostatecznej Listy Działań II cyklu aPZRPM dla zlewni planistycznej Dolnej Wisły był poprzedzony szeregiem działań, które zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach. W pierwszym kroku utworzono wstępną listę działań, spośród których, po przeprowadzonych analizach, część została zakwalifikowana bezpośrednio do wpisania na Ostateczną Listę Działań. Pozostałe działania, po weryfikacji za pomocą przeprowadzonej analizy S.M.A.R.T., zostały wykorzystane do stworzenia wariantów planistycznych. Dodatkowo do utworzenia wariantów wykorzystano także działania z listy „V”, na której znalazły się propozycje obniżające istniejące ryzyko powodziowe wskazane przez Urzędy Morskie, RZGW i Wykonawcę prac. Zaproponowane warianty planistyczne zostały poddane modelowaniu hydraulicznemu i szeregowi analiz opisanych w niniejszym rozdziale, które wyłoniły wariant optymalny dla każdego obszaru problemowego. Działania zawarte w wariantach optymalnych trafiły na Ostateczną Listę Działań. Schemat obrazujący przedmiotowy proces przedstawia Rysunek 37.

Rysunek 37	Schemat opracowania Ostatecznej Listy Działań II cyklu aPZRPM

  - Analizy hydrauliczne

Sformułowane w ramach aPZRPM warianty planistyczne zostały poddane ocenie skuteczności i efektywności z wykorzystaniem modeli hydraulicznych. Do modelowania hydraulicznego wykorzystane zostały istniejące, najbardziej aktualne modele będące produktami projektu przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. W trakcie prac nie aktualizowano istniejących modeli w zakresie danych topograficznych (pomiary geodezyjne, numeryczny model terenu), hydraulicznych oraz hydrologicznych. Dla każdego z wariantów planistycznych,
w wyniku modelowania, wyznaczone zostały obszary zagrożone powodzią dla dwóch scenariuszy, analizowanych w procesie modelowania podczas opracowywania map zagrożenia i map ryzyka powodziowego od strony morza:

- Scenariusz hydrologiczny z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi 0,2% (czyli raz na 500 lat),

- Scenariusz hydrologiczny z prawdopodobieństwem wystąpienia powodzi 1% (czyli raz na 100 lat).

Do obliczeń hydraulicznych wykorzystano modele dwuwymiarowe (2D) wykonane w oprogramowaniu MIKE 21. Wyniki modelowania hydraulicznego stanowiły podstawowy element decydujący o włączeniu konkretnych zadań do wariantu planistycznego i w konsekwencji decydowały o wyborze rekomendowanego wariantu dla każdej zlewni planistycznej.

Modelowanie wariantów planistycznych obejmowało wprowadzenie zmian w modelach hydraulicznych polegających na implementacji proponowanych działań. Wprowadzenie zmian w modelach 2D obejmowało dodanie nowych obiektów – wałów, falochronów, wrót sztormowych jako obiektów w grupie „structures” odwzorowujących w modelu lokalizację, przebieg i rzędne obiektów ochronnych. Wynikiem modelowania hydraulicznego były nowe zasięgi zalewu wód powodziowych. Wygenerowane zasięgi zalewu dla przypadku powodzi 1% i 0,2% stanowiły materiał wyjściowy do analiz przestrzennych wykonywanych na potrzeby analizy kosztów i korzyści oraz analizy wielokryterialnej. Szczegóły procesu modelowania opisano w raporcie z procesu modelowania hydraulicznego.

  - Analizy kosztów i korzyści

Zgodnie z zakresem prac określonym w SOPZ dla sformułowanych wariantów planistycznych przeprowadzona została analiza kosztów i korzyści, w wyniku której wyznaczone zostały wartości wskaźników efektywności ekonomicznej (ENPV, EIRR, B/C) wraz ze wskazaniem wariantów rekomendowanych do dalszych analiz oraz wariantów rekomendowanych do odrzucenia, co do których stosunek korzyści do kosztów okazał się niezadowalający.

Etapy przeprowadzonej analizy kosztów i korzyści obejmowały:

- identyfikację korzyści wynikających z realizacji projektu,

- wycenę pieniężną nakładów inwestycyjnych i korzyści,

- zdyskontowanie przyszłych korzyści netto, co pozwala na ujęcie przyszłych kosztów i korzyści w cenach bieżących i porównanie ich z nakładami inwestycyjnymi (w analizie przyjęto stopę dyskontową równą 5%).

Do obliczeń modelowych wykorzystano długoterminową projekcję m.in. wartości stopy inflacji w Polsce opublikowaną w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – lipiec 2020 r).

Okres odniesienia wynoszący 50 lat został zastosowany zgodnie z powszechnie przyjętą międzynarodową praktyką dla inwestycji związanych z ochroną przeciwpowodziową. Analizę przeprowadzono wykorzystując społeczną stopę dyskontową w wysokości 5%.

Dla nakładów inwestycyjnych przyjęto ceny netto z 2019 r. poddane współczynnikowi wzrostu cen (prognoza inflacji zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych). Realizacja procesu inwestycyjnego przewidziana została w latach 2025-2027. W nakładach inwestycyjnych uwzględniono:

- 10% wartości nakładów stanowiących koszty usunięcia kolizji z istniejąca infrastrukturą,

- 2,5% wartości nakładów przewidzianych na projekt i nadzory autorskie oraz 1,5% wartości nakładów na zarządzanie i nadzór inwestorski,

- 10% wartości całkowitych nakładów stanowi rezerwa inwestycyjna.

Okresy amortyzacji i odtwarzania majątku trwałego oparto na okresach oczekiwanej użyteczności ekonomicznej:

- Mury oporowe, wały przeciwpowodziowe, nabrzeża portowe - 40 lat

- Mobilne systemy przeciwpowodziowe – 25 lat

- Systemy ostrzegania – 15 lat

Poziom nakładów na odtworzenia i wymiany składników majątku trwałego po zakończeniu powyżej wskazanych okresów określono w stosunku do nakładów początkowych, przy czym poziom nakładów odtworzeniowych zakłada naturalne zużycie infrastruktury w całym cyklu życia przedsięwzięcia i został oszacowany na podstawie realizacji projektów referencyjnych o podobnej skali i przeznaczeniu:

- Mury oporowe, wały przeciwpowodziowe, nabrzeża portowe - 25%

- Mobilne systemy przeciwpowodziowe – 25%

- Systemy ostrzegania – 50%.

Koszty operacyjne ustalono w oparciu o porównanie kosztów inwestycji o zbliżonym zakresie i charakterze, w podobnym lub tym samym regionie oraz w oparciu o dotychczas ponoszone koszty w podobnych inwestycjach. Koszty operacyjne oszacowane dla każdego roku eksploatacji z uwzględnieniem analizy kosztów inwestycyjnych (szacowanie średnich kosztów remontowych istniejącej podobnej infrastruktury). Przy czym dla poszczególnych składników majątkowych przyjęto następujący % udział kosztów eksploatacyjnych w całkowitych nakładach:

- Mury oporowe 0,5%

- Wały przeciwpowodziowe 0,75%

- Nabrzeża portowe 0,5%

- Mobilne systemy przeciwpowodziowe 0,75%

- Systemy ostrzegania 0,5%

Wartość rezydualna obliczona na podstawie wartości netto aktywów (tj. wartość księgowa brutto pomniejszona o amortyzację z całego okresu referencyjnego)
z uwzględnieniem wartości netto związanych z nimi inwestycji odtworzeniowych.

Korzyści wynikające z oszczędności z tytułu uniknięcie spadku przychodów z tytułu podatku dochodowego PIT przez samorządy gminne

Dane dotyczące wysokości wpływów z podatku PIT do budżetu gminy opracowano na podstawie wskaźników Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych Ministerstwa Finansów - Udziały JST we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wysokość oszczędności oszacowano analizując dane ze wskazanego źródła za lata 2015-2020.

Przyjęto formułę wariantową:

- woda 100-letnia oznacza 2% niższy PIT (konsekwencje 30 dniowe),

- woda 500-letnia oznacza 4% niższy PIT (konsekwencje 60 dniowe).

Korzyści wynikające z oszczędności za uniknięcie spadku przychodów z tytułu podatku dochodowego CIT przez samorządy gminne

Dane dotyczące wysokości wpływów z podatku CIT do budżetu gminy opracowuje się na podstawie wskaźników Banku Danych Lokalnych GUS oraz danych Ministerstwa Finansów - Udziały JST we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Wysokość oszczędności oszacowano analizując dane ze wskazanego źródła za lata 2015-2020.

Przyjęto formułę wariantową:

- woda 100 letnia oznacza 4% niższy CIT (konsekwencje 30 dniowe).

- woda 100 letnia oznacza 8% niższy CIT (konsekwencje 60 dniowe).

Monetyzacja korzyści została przeprowadzona na podstawie wartości potencjalnych strat powodziowych w poszczególnych klasach użytkowania terenu, które w przypadku zaniechania realizacji inwestycji mogłyby wystąpić. Korzyści płynące ze strat, których prawdopodobnie uda się uniknąć, obliczono przyjmując wartości średniorocznych strat AAD.

W celu wyliczenia korzyści wykorzystano wartości potencjalnych strat jednostkowych dla poszczególnych klas użytkowania terenu bazując na danych Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) z 2016 r. Wyliczenia dokonano wykorzystując metodę wyznaczenia wskaźników wartości mienia zaproponowaną przez I. Godyń [2016]. Wartości te zostały poddane indeksacji o wzrost wskaźników w latach 2016-2019 oraz powiększone o narzuty (szczegółowy opis zamieszono w ppkt. 5.2.1-5.2.7).

Obliczenia wartości potencjalnych strat powodziowych wykonuje się dla siedmiu klas użytkowania terenu:

- Klasa 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej;

- Klasa 2 – tereny przemysłowe;

- Klasa 3 – tereny komunikacyjne;

- Klasa 4 – lasy;

- Klasa 5 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

- Klasa 6 – grunty orne i uprawy trwałe;

- Klasa 7 – użytki zielone.

Dla klasy 8 – tereny pozostałe i dla wód powierzchniowych potencjalne straty powodziowe nie są obliczane ze względu na brak użytkowania bądź nieznaczne zagospodarowanie tych terenów.

Dane wektorowe BDOT10k są podstawą do wydzielenia i obliczenia powierzchni poszczególnych klas na obszarze zagrożenia powodziowego.

Poniżej przedstawiono metody obliczania wartości potencjalnych strat jednostkowych oraz sposób szacowania potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu na obszarze zagrożenia powodziowego.

    - Klasa 1 – tereny zabudowy mieszkaniowej

W zależności od sposobu oddziaływania powodzi, potencjalne straty powodziowe w klasie 1 można podzielić na dwa rodzaje:

- straty bezpośrednie – najważniejsze z nich to: uszkodzenia nieruchomości, straty lub uszkodzenie mienia, zniszczenie lub uszkodzenie infrastruktury technicznej wokół budynków (podwórza, place zabaw, chodniki, skwery, budynki inwentarskie);

- straty pośrednie – najważniejsze z nich to wydatki na uporządkowanie zniszczeń.

Potencjalne straty powodziowe w klasie 1 to suma strat bezpośrednich i pośrednich.

Wartość potencjalnej straty jednostkowej bezpośredniej w PLN/m2 oblicza się na podstawie wartości majątku na osiedlach mieszkaniowych oraz wartości funkcji strat, wiążącej głębokość wody z utratą wartości dla klasy 1. Na obszarze zabudowy mieszkaniowej wydziela się: majątek prywatny, komunalny oraz infrastrukturę osiedlową lub funkcjonalnie związaną z budynkami, m.in. place zabaw, podwórza, parkingi, niewielkie tereny zielone, dziedzińce, wiaty, budynki inwentarskie.

Ze względu na brak danych oraz brak możliwości przestrzennego wydzielenia powierzchni obejmujących majątek komunalny oraz infrastrukturę osiedlową przyjęto umownie wskaźnik wartości mienia prywatnego określony dla poszczególnych województw jako miernik dla klasy 1.

Do określenia wartości potencjalnej straty jednostkowej bezpośredniej dla klasy 1 wykorzystano dane Narodowego Banku Polskiego (NBP) z 2016 r. oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wyliczenia dokonano wykorzystując metodę wyznaczenia wskaźników wartości mienia na terenach zabudowy mieszkaniowej dla województw zaproponowaną przez I. Godyń [2016]. Wartości te zostały poddane indeksacji o wzrost wskaźników w latach 2016-2019 oraz powiększone o niżej opisane narzuty:

- Korekta wskaźnika poprzez odjęcie uwzględnionego mienia do prowadzenia działalności gospodarczej (źródło danych: NBP, Zasobność gospodarstw domowych w 2016 r.);

- Indeksacja o wskaźnik przyrostu wartości powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego oddanego do użytkowania publikowany przez GUS;

- Uwzględnienie w stratach bezpośrednich utraty wartości wyposażenia - strata szacowana jako 50% wartości strat w majątku trwałym (źródła danych: obliczenia własne oraz USACE, Depth-Damage Relationships for Structures, Contents, And Vehicles And Content-To-Structure Value Ratios (Csvr) in support Of The Donaldsonville To The Gulf, Louisiana, Feasibility Study Prepared for U.S. Army Corps of Engineers New Orleans District New Orleans, Louisiana March 2006)

- Uwzględnienie w stratach bezpośrednich strat w majątku trwałym i obrotowym podmiotów gospodarczych działających na terenach mieszkalnych - wszystkie branże poza przemysłem (BCDE);

- Uwzględnienie wskaźnika strat pośrednich (zgodne z podejściem z PZRP dla obszarów dorzeczy i Regionów Wodnych, jako 60% wartości strat bezpośrednich).

Wartość mienia prywatnego na terenach zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem powyższych wskaźników przedstawia Tabela 2.

Tabela 2	Wartość mienia prywatnego na terenach zabudowy mieszkaniowej uwzględniające wskaźnik straty pośredniej

| Województwo | Wartość mienia prywatnego na terenach zabudowy mieszkaniowej w 2019 r. [PLN/m2] |
| --- | --- |
| pomorskie | 2498,02 |
| warmińsko-mazurskie | 1189,66 |

Wysokość wartości utraty majątku na obszarach osiedli mieszkaniowych jest uzależniona od głębokości wody. Stopień utraty wartości majątku, czyli funkcję strat przedstawia Tabela 3.

Tabela 3	Utrata wartości majątku dla osiedli mieszkaniowych z uwzględnieniem przedziałów głębokości.

[źródło: Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym 2020]

| Przedział | Głębokość wody (h) [m] | Utrata wartości majątku f(h) [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | h < 0,5 | 20 |
| 2 | 0,5 < h <= 2 | 35 |
| 3 | 2 < h <= 4 | 60 |
| 4 | h > 4 | 95 |

    - Klasa 2 – tereny przemysłowe

W zależności od sposobu oddziaływania powodzi, potencjalne straty powodziowe w klasie 2 można podzielić na dwa rodzaje:

- straty bezpośrednie – najważniejsze z nich to: uszkodzenia i/lub utrata majątku trwałego oraz majątku obrotowego, strata dokumentacji, archiwów;

- straty pośrednie – najważniejsze z nich to: wydatki na sprzątanie, wydatki związane z przeniesieniem majątku ruchomego, straty w produkcji/przerwanie procesu produkcji.

Potencjalne straty powodziowe w klasie 2 to suma strat bezpośrednich i pośrednich.

Jednostkowe straty bezpośrednie wylicza się na podstawie wartości majątku dla terenów przemysłowych oraz wartości funkcji strat wiążącej głębokość wody z utratą wartości dla klasy 2. Wartość majątku dla terenów przemysłowych obliczono dzieląc wartość brutto środków trwałych dla przemysłu przez powierzchnię terenów przemysłowych. Obliczeń dokonano w podziale na województwa, wykorzystując dane GUS z 2016 r. o powierzchni terenów przemysłowych oraz wartości brutto środków trwałych. Ze względu na brak jednolitych danych przestrzennych o rodzaju przemysłu oraz brak możliwości określenia wartości majątku obrotowego jako miernik strat bezpośrednich przyjęto wartość brutto środków trwałych w poszczególnych województwach odniesioną do powierzchni terenów przemysłowych. Wartości te zostały poddane indeksacji o wzrost wskaźników w latach 2016-2019 oraz powiększone o niżej opisane narzuty:

- Uwzględnienie wartości zapasów w stratach bezpośrednich pośrednich (zgodne z obliczeniami na podstawie PZRP dla obszarów dorzeczy i Regionów Wodnych);

- Uwzględnienie wskaźnika strat pośrednich (zgodne z podejściem z PZRP dla obszarów dorzeczy i Regionów Wodnych, jako 80% wartości strat bezpośrednich).

Wartość majątku dla terenów przemysłowych przedstawia Tabela 4.

Tabela 4	Wartość mienia prywatnego na terenach zabudowy przemysłowej uwzględniające wskaźnik straty pośredniej

| Województwo | Wartość majątku na terenach zabudowy przemysłowej w 2019 r. [PLN/m2] |
| --- | --- |
| pomorskie | 2408,74 |
| warmińsko-mazurskie | 2162,18 |

Wysokość wartości utraty majątku na terenach zabudowy przemysłowej jest uzależniona od głębokości wody. Stopień utraty wartości majątku, czyli funkcję strat przedstawia Tabela 5.

Tabela 5	Utrata wartości majątku dla terenów przemysłowych z uwzględnieniem przedziałów głębokości.

[źródło: Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym 2020]

| Przedział | Głębokość wody (h) [m] | Utrata wartości majątku f(h) [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | h < 0,5 | 20 |
| 2 | 0,5 < h <= 2 | 40 |
| 3 | 2 < h <= 4 | 60 |
| 4 | h > 4 | 80 |

    - Klasa 3 – tereny komunikacyjne

Wartość terenów komunikacyjnych oblicza się na podstawie indeksacji wartości majątku na terenach komunikacyjnych, obowiązujących w I cyklu planistycznym, określonych w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz.U. 2013, poz.104).

Indeksacji dokonuje się wskaźnikiem wzrostu wartości środków trwałych w Polsce w bieżących cenach ewidencyjnych (GUS). Został on wyliczony w procentach w stosunku do roku 2008 (do którego odnosiły się wartości majątku w rozporządzeniu z 2012 r.)

Wartość terenów komunikacyjnych z roku 2008 została poddana indeksacji o wskaźnik przyrostu wartości środków trwałych publikowany przez GUS i wynosi dla 2019 roku 789,23 PLN/m2.

Dla klasy 3 przyjmuje się stałe wartości strat dla obszaru całego kraju.

Wysokość wartości utraty majątku dla terenów komunikacyjnych jest uzależniona od głębokości wody. Stopień utraty wartości majątku, czyli funkcję strat przedstawia Tabela 6.

Tabela 6	Utrata wartości majątku dla terenów komunikacyjnych z uwzględnieniem przedziałów głębokości.

[źródło: Metodyka opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym 2020]

| Przedział | Głębokość wody (h) [m] | Utrata wartości majątku f(h) [%] |
| --- | --- | --- |
| 1 | h < 0,5 | 5 |
| 2 | 0,5 < h | 10 |

    - Klasa 4 – lasy

Wartość potencjalnej straty jednostkowej dla tej klasy jest trudna do określenia. Straty powodziowe są zależne przede wszystkim od długości trwania powodzi, wieku drzewostanu, rodzaju siedliska naturalnego, kondycji drzewostanów przed wystąpieniem zjawiska powodzi oraz bardzo wielu innych czynników. Dodatkowo zniszczeniu może ulec także runo leśne oraz infrastruktura leśna.

Powódź wpływa również negatywnie na faunę zamieszkującą obszary leśne. Niezwykle trudne jest określenie strat niematerialnych – wartości pozaprodukcyjnych, np. strat w publicznych funkcjach lasu, np. ochronnej roli lasów.

Zgodne z obliczeniami zastosowanymi w PZRP dla obszarów dorzeczy i Regionów Wodnych, przyjęto potencjalną stratę jednostkową w wysokości 0,04 PLN/m2.

Dla klasy 4 przyjmuje się stałe wartości strat dla obszaru całego kraju, niezależne od głębokości wody.

    - Klasa 5 – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

Wartość potencjalnej straty jednostkowej dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oblicza się na podstawie indeksacji jednostkowej wartości potencjalnej straty, obowiązującej w I cyklu planistycznym, określonej w rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2012 r. Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego
(Dz.U. 2013, poz. 104).

Indeksacji dokonano wskaźnikiem wzrostu wartości środków trwałych w Polsce
w bieżących cenach ewidencyjnych (GUS). Został on wyliczony w procentach
w stosunku do 2008 r. (do którego odnosiły się wartości majątku w rozporządzeniu
z 2012 r.).

Wartość terenów rekreacyjno-wypoczynkowych z 2008 r. została poddana indeksacji
o wskaźnik przyrostu wartości środków trwałych publikowany przez GUS i wynosi dla 2019 roku 8,81 PLN/m2.

Dla klasy 5 przyjmuje się stałe wartości strat dla obszaru całego kraju, niezależne od głębokości wody.

    - Klasa 6 – grunty orne i uprawy trwałe

W zależności od sposobu oddziaływania powodzi potencjalne straty powodziowe
w klasie 6 można podzielić na dwa rodzaje:

- straty bezpośrednie – najważniejsze z nich to: straty w uprawach, zniszczenie gleby, np. przez procesy spłukiwania, erozji, zaburzenie stosunków wodnych
w glebie, zanieczyszczenie gleby;

- straty pośrednie – najważniejsze z nich to: wydatki na uporządkowanie zniszczeń, straty w produkcji zwierzęcej, np. obniżenie plonów ma wpływ na dodatkowe wydatki lub spadek hodowli.

Potencjalne straty powodziowe w klasie 6 to suma strat bezpośrednich i pośrednich.

Wielkość jednostkowych strat powodziowych dla gruntów ornych i upraw trwałych przyjęto w oparciu o metodykę opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym oraz zgodnie z podejściem z PZRP dla obszarów dorzeczy i Regionów Wodnych, wartości strat podległy indeksacji o wskaźnik cen globalnej produkcji rolniczej publikowany przez GUS.

Wartość potencjalnych jednostkowych strat powodziowych dla gruntów ornych i upraw trwałych przedstawiono w Tabela 7.

Tabela 7	Wartość potencjalnych strat powodziowych dla gruntów ornych i upraw trwałych

| Województwo | Potencjalna jednostkowa strata powodziowa w 2019 r. [PLN/m2] |
| --- | --- |
| pomorskie | 0,30 |
| warmińsko-mazurskie | 0,28 |

    - Klasa 7 – użytki zielone

W zależności od sposobu oddziaływania powodzi potencjalne straty powodziowe
w klasie 7 można podzielić na dwa rodzaje:

- straty bezpośrednie – najważniejsze z nich to: straty w biomasie, zniszczenie gleby, np. przez procesy spłukiwania, erozji, zaburzenie stosunków wodnych
w glebie, zanieczyszczenie gleby;

- straty pośrednie – najważniejsze z nich to: wydatki na uporządkowanie zniszczeń, straty w produkcji zwierzęcej, np. obniżenie plonów ma wpływ na dodatkowe wydatki lub spadek hodowli.

Potencjalne straty powodziowe w klasie 7 to suma strat bezpośrednich i pośrednich.

Wielkość jednostkowych strat powodziowych dla użytków zielonych przyjęto w oparciu o metodykę opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego
w II cyklu planistycznym oraz zgodnie z podejściem z PZRP dla obszarów dorzeczy
i Regionów Wodnych, wartości strat podległy indeksacji o wskaźnik cen globalnej produkcji rolniczej publikowany przez GUS.

Wartość potencjalnych jednostkowych strat powodziowych dla gruntów ornych i upraw trwałych przedstawiono w Tabela 8.

Tabela 8	Wartość potencjalnych strat powodziowych dla użytków zielonych

| Województwo | Potencjalna jednostkowa strata powodziowa w 2019 r. [PLN/m2] |
| --- | --- |
| pomorskie | 0,09 |
| warmińsko-mazurskie | 0,11 |

    - Metoda wyceny materialnych strat powodziowych

- Do określenia poziomu ryzyka dla poszczególnych wskaźników związanych z potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami powodzi zastosowano metodę opartą na średniej stracie rocznej (ang. Annual Average Damage – AAD). Jest to jedna z podstawowych metod wykorzystywanych w analizach ryzyka powodziowego.

- Wyznaczenie ryzyka poprzedza skonstruowanie krzywej prawdopodobieństwo–straty i wymaga dwóch rodzajów danych:

- hydrologicznych;

- ekonomicznych.

- W pierwszej grupie zawierają się standardowe krzywe konsumcyjne oraz krzywe prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych. Druga grupa jest reprezentowana przez zależności między stratami a rzędną zwierciadła wody (rysunek 1.11C). Wzajemne relacje między tymi trzema charakterystykami pozwalają skonstruować krzywą, którą na potrzeby tego opracowania określono mianem krzywej prawdopodobieństwo–straty, czyli EPD (ang. exceedance probability vs. damage).

- Po skonstruowaniu krzywej EPD można przejść do wyznaczania średniej straty rocznej (AAD), która jest definiowana jako pole pod tą krzywą. Zazwyczaj krzywa EPD jest wyznaczana na podstawie zbioru kilku wyznaczonych wartości (Pi, D(Pi)). Pi oznacza prawdopodobieństwo przewyższenia dla i-tego scenariusza a D(Pi) - straty wyrażone za pomocą odpowiedniej miary (np. liczba ludzi, liczba budynków objętych zalewem itp.) Pole określające AAD obliczane jest w sposób przybliżony za pomocą następujących wzorów:

- D=i=1kDi∙∆Pi

W powyższym wzorze, wielkość D[i] jest średnią wielkością strat:

∆Pi=Pi-Pi-1

- Metodyka zaimplementowana w analizach rozkładu zagrożenia powodziowego aPZRPM nieco różni się od podstawowych elementów wyznaczania AAD. Analogicznie do obliczeń AAD w aPZRP w analizach nie są wykorzystywane pojedyncze krzywe prawdopodobieństwa przepływów maksymalnych. Zamiast tego opracowane zostały kompleksowe profile przepływów maksymalnych prawdopodobnych. Natomiast krzywe przepływów reprezentowane są przez modele matematyczne wiążące przepływy i stany wody. Pozwala to na całościowe uwzględnienie złożoności topograficznej cieku oraz specyfiki funkcjonowania obiektów hydrotechnicznych. Szczegółowość informacji hydrologicznej jest znacznie większa niż wynikałoby to z podstawowych założeń AAD.

- Implementacja modelowania matematycznego na bazie kompleksowych danych hydrologicznych pozwoliła na wyznaczanie zasięgów zalewu dla wybranych przepływów maksymalnych. W ramach projektu ISOK, stanowiącego podstawę realizacji aPZRPM, przyjęto, że będą to przepływy odpowiadające prawdopodobieństwu przekroczenia 1% oraz 0.2%.

- W załączniku 6 – Analiza kosztów i korzyści zamieszczono wyliczenie AAD dla każdego, wyznaczonego obszaru problemowego w poszczególnych wariantach. Wyliczone w ten sposób potencjalne koszty wynikające ze strat powodziowych stały się podstawą do szacowania korzyści ekonomicznych, które dzięki realizacjom inwestycji uda się osiągnąć. W dalszej kolejności przeprowadzona analiza kosztów i korzyści dla każdego obszaru problemowego, która miała na celu wykazać, które przedsięwzięcia związane z ochroną przeciwpowodziową powinny zostać zrealizowane i dla których wariantów korzyści wszystkich użytkowników (zdyskontowane przy uwzględnieniu całkowitego cyklu życia przedsięwzięcia) przewyższają całkowite koszty.

- Wyniki przeprowadzonych analiz kosztów i korzyści, a w szczególności wskaźnik B/C zostały wykorzystane w analizie wielokryterialnej.

    - Wynik analizy

W przeprowadzonych analizach uwzględniono szacunkowe nakłady inwestycyjne, związane z inwestycjami budowlanymi oraz zakupami składników majątku trwałego. Dla określenia poziomu nakładów inwestycyjnych wykorzystano aktualne ceny realizacji podobnych inwestycji, w tym dostępne cenniki dla rozwiązań mobilnych oferowanych przez producentów (Tabela 9). Nakłady poddano indeksacji oraz przyjęto założenie, że realizacja inwestycji dla wszystkich analizowanych wariantów zostanie przeprowadzona w latach 2025-2027. Wyniki analizy kosztów i korzyści prezentuje Tabela 10 oraz w Załączniku 6 – Analiza kosztów i korzyści.

Tabela 9	Szacunkowe koszty realizacji wariantów (w tys. zł) *

| Nazwa obszaru problemowego | Szacunkowe koszty realizacji wariantów |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wariant 1 | Wariant 2 |
| IOP_1 Miasto Gdańsk | 5 620 000 | 8 600 000 |
| IOP_2 Mierzeja Helska | 39 100 000 | 24 780 000 |
| IOP_5 Krynica Morska - Zalew Wiślany | 3 020 000 | 3 670 000 |
| IOP_7 Ustka - ujście Słupi | 3 100 000 | 1 550 000 |
| IOP_8 Dębki | 3 060 000 | 2 700 000 |
| IOP_12 Łeba | 1 170 000 | 2 250 000 |
| MR_1 Żuławy Wiślane | 9 350 000 | 6 150 000 |
| MR_2 Ujście Redy | 10 850 000 | 7 350 000 |

*	Szacunkowe koszty realizacji inwestycji (bez uwzględnienia kosztów usunięcia kolizji, projektu i nadzorów autorskich, zarządzania i nadzoru inwestorskiego, rezerwy inwestycyjnej, ewentualnego kosztu wykupu gruntów)

Tabela 10	Wyniki analizy kosztów i korzyści dla wariantów planistycznych w zlewni planistycznej Dolnej Wisły

| Wskaźnik | Wariant 1 | Wariant 2 |
| --- | --- | --- |
| IOP_1 Miasto Gdańsk |  |  |
| ENPV | 4 193 | 1 609 |
| EIRR | 8,17% | 5,89% |
| B/C | 1,65 | 1,17 |
| IOP_2 Mierzeja Helska |  |  |
| ENPV | 97 744 | 119 417 |
| EIRR | 12,69% | 19,67% |
| B/C | 3,03 | 5,68 |
| IOP_5 Krynica Morska |  |  |
| ENPV | 546 | (918) |
| EIRR | 5,86% | 4,01% |
| B/C | 1,17 | 0,83 |
| IOP_7 Ustka |  |  |
| ENPV | 5 585 | 6 891 |
| EIRR | 11,78% | 17,19% |
| B/C | 2,72 | 4,64 |
| IOP_8 Dębki |  |  |
| ENPV | (345) | 45 649 |
| EIRR | 4,40% | 42,08% |
| B/C | 0,89 | 16,25 |
| IOP_12 Łeba |  |  |
| ENPV | 633 | 3 803 |
| EIRR | 7,46% | 11,41% |
| B/C | 1,50 | 2,60 |
| MR_1 Żuławy Wiślane |  |  |
| ENPV | 36 393 | 27 210 |
| EIRR | 23,38% | 15,20% |
| B/C | 5,54 | 3,93 |
| MR_2 Ujście Redy |  |  |
| ENPV | 21 5210 | 24 677 |
| EIRR | 12,26% | 15,09% |
| B/C | 2,74 | 3,73 |

Warianty, które uzyskały pozytywny wynik analizy kosztów i korzyści były kwalifikowane do prowadzenia analizy wielokryterialnej, o ile w danym obszarze problemowym możliwe było sformułowanie co najmniej dwóch wariantów, które by skutecznie chroniły ww. obszar problemowy i jednocześnie byłyby realne do wdrożenia oraz charakteryzowałyby się efektywnością ekonomiczną. Jako pozytywny wynik analizy kosztów i korzyści kwalifikowano zadania, które spełniały wszystkie poniższe warunki:

- Wskaźnik korzyści do kosztów B/C (ang. Benefits / costs) wyższy od 1;

- Ekonomiczna wartość bieżąca netto ENPV (ang. Economic net present value) większa od 0;

- Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR (ang. Economic rate of return) większa od stopy dyskontowej.

W przypadku braku pozytywnego wyniku analizy kosztów i korzyści dla wszystkich analizowanych wariantów planistycznych zawierających działania techniczne, zarekomendowany został jedynie wariant nietechniczny. Jeśli w danym obszarze problemowym zidentyfikowano tylko jeden wariant realny do wdrożenia, to rekomendacja następowała na podstawie wyników analizy kosztów i korzyści.

W przypadku większości obszarów problemowych wyniki analizy kosztów i korzyści były pozytywne dla obu proponowanych wariantów planistycznych.

W przypadku obszarów problemowych IOP_5 Krynica Morska i IOP_8 Dębki wyniki analizy kosztów i korzyści były negatywne dla jednego z proponowanych wariantów planistycznych, wobec czego rekomendowanym wariantem ochrony przeciwpowodziowej są warianty, które otrzymały pozytywne oceny. Dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska jest to wariant „I”, dla obszaru problemowego IOP_8 Dębki jest to wariant „II”.

  - Analiza wielokryterialna

Analizy wielokryterialne wykorzystano, aby wyłonić optymalne warianty planistyczne spośród zaproponowanych wariantów planistycznych, które uzyskały pozytywny wynik analizy kosztów i korzyści.

Analiza porównawcza spełniania danego kryterium przez analizowane warianty parami wykonywana jest osobno dla każdego kryterium, czyli porównuje się parami warianty rozwiązania problemu w obszarze problemowym w świetle każdego z kryteriów osobno.

Zastosowanie tego narzędzia umożliwiło podejmowanie decyzji w obliczu niejednorodnych i konkurencyjnych kryteriów wyboru. Efektem przeprowadzonej analizy wielokryterialnej jest także ustalenie priorytetów działań na poziomie zlewni planistycznej. Przeprowadzona analiza wielokryterialna pozwoliła uszeregować działania od najpilniejszych do najmniej pilnych w obrębie każdej zlewni planistycznej.

Analiza wielokryterialna została przygotowana zgodnie z metodyką AHP - the Analytic Hierarchy Process i zarówno jak analiza wykonywana podczas prac nad aPZRP uwzględniała kryteria ekonomiczne, społeczne, środowiskowe oraz powodziowe. Do kwalifikacji wariantów planistycznych posłużyły oceny wykonane dla ośmiu kryteriów zbiorczych. Wagi kryteriów zostały określone na potrzeby projektu aPZRP i w przedmiotowym projekcie wykorzystano te same wskaźniki tak aby zachować homogeniczność ocen. Kryteria zbiorcze wraz z przypisanymi do nich wagami przedstawia Tabela 11.

Tabela 11	Kryteria zbiorcze wykorzystywane w analizie wielokryterialnej wraz z przypisanymi do nich wagami

| Lp. | Kryterium zbiorcze | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym | 18.76% |
| 2 | Efektywność ekonomiczna / Całkowite Nakłady Inwestycyjne | 18.07% |
| 3 | Zapewnienie finansowania | 11.77% |
| 4 | Kryterium zgodności z RDW | 11.59% |
| 5 | Zakres i stopień negatywnego oddziaływania na środowisko | 11.50% |
| 6 | Możliwe konflikty społeczne związane z realizacją działań | 10.24% |
| 7 | Znaczenie dla realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu | 8.38% |
| 8 | Kryterium synergii | 9.69% |

    - Kryterium skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym

Na ocenę kryterium skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym składają się kryteria szczegółowe:

- Stopień trudności realizacji zadania – ocena ekspercka uzależniona od łącznej długości oraz stopnia skomplikowania realizacji poszczególnych rozwiązań projektowych;

- Zależność od czasu uzyskania prognozy - kryterium uwzględniane jedynie w przypadku obszarów problemowych, na których przynajmniej w jednym z wariantów proponowane są mobilne systemy przeciwpowodziowe, z uwagi na to, iż dla rozwiązań stałych czas niezbędny do uzyskania ochrony wynosi 0 h. Ocena porównawcza uzależniona od łącznej długości mobilnych systemów oraz średniej wysokość przegród;

- Czas potrzebny na ustawienie bariery ochronnej - kryterium uwzględniane jedynie w przypadku obszarów problemowych, na których przynajmniej w jednym z wariantów proponowane są mobilne systemy przeciwpowodziowe. Ocena porównawcza uzależniona od łącznej długości mobilnych systemów, średniej wysokość przegród oraz stopnia oceny czasu potrzebnego na ustawienie bariery ochronnej;

- Kryterium stanu zaawansowania - ocena stanu zaawansowania dokumentacji.

Kryteria szczegółowe wraz z przypisanymi do nich wagami przedstawia Tabela 12.

Tabela 12	Kryteria szczegółowe wykorzystywane w analizie wielokryterialnej wraz z przypisanymi do nich wagami

| Kryterium zbiorcze | Nazwa kryterium szczegółowego | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| Skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym | Stopień trudności realizacji zadania - ocena ekspercka [pkt] | 10% |
|  | Zależność od czasu uzyskania prognozy - ocena porównawcza - łączna długość mobilnych systemów [m] x średnia wysokość przegród [m]* | 35% |
|  | Czas potrzebny na ustawienie bariery ochronnej - ocena porównawcza [pkt] * | 35% |
|  | Kryterium stanu zaawansowania - ocena stanu zaawansowania dokumentacji [pkt] | 20% |
| Możliwe konflikty społeczne związane z realizacją działań | Zajętość terenu przez budowlę [pkt] | 20% |
|  | Udział przekształceń naturalnego i semi-naturalnego terenu [%] | 40% |
|  | Liczba budynków koniecznych do wyburzenia [szt] | 40% |
| Zakres i stopień negatywnego oddziaływania na środowisko | Wpływ na JCWP - ocena ekspercka [pkt] | 25% |
|  | Formy ochrony przyrody - typ ochrony [pkt.] x stopień ingerencji [%] | 30% |
|  | Wycinka drzew/lasu [pkt] | 25% |
|  | Krajobraz - kubatura obiektu [pkt] | 20% |

    - Kryterium efektywność ekonomiczna

Efektywność ekonomiczna określana jest na podstawie wskaźnika kosztów do korzyści (B/C). Wskaźnik B/C to stosunek sumy zdyskontowanych korzyści projektu do zdyskontowanych kosztów w okresie odniesienia. Uznaje się, że inwestycja jest efektywna, jeżeli wskaźnik B/C jest większy lub równy jedności, co oznacza, że wartość korzyści przekracza wartość kosztów inwestycji.

    - Kryterium zapewnienia finansowania

Kryterium porównawcze wariantów uwzględniające zapewnienie lub brak finansowania danego działania. Ocena została przyjęta na podstawie konsultacji z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację danego działania.

    - Kryterium zgodności z RDW

Kryterium zawierające ocena zgodności wariantowanych działań z Ramową Dyrektywą Wodną oraz Ramową Dyrektywą Strategii Morskiej.

Opis analizy zgodności planowanych wariantów z dokumentami wskazanymi w OPZ znajduje się w pkt. 6.2.8 niniejszego raportu.

    - Kryterium zakresu i stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko

Na ocenę kryterium zakresu i stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko składają się kryteria szczegółowe:

- Wpływ na JCWP - ocena ekspercka uzależniona od oceny wpływu działania na jednolite części wód podziemnych (analiza i ocena wpływu planowanych wariantów na JCWP znajduje się w pkt. 6.2 niniejszego raportu);

- Wpływ na formy ochrony przyrody – ocena punktowa, uzależniona od typu form ochrony przyrody oraz procentowego stopnia ingerencji danego działania;

- Wycinka drzew/lasu – ocena punktowa, uwzględnia liczbę drzew przeznaczonych do wycinki na terenie planowanego przedsięwzięcia;

- Krajobraz – ocena punktowa, obejmująca oszacowanie stopnia ingerencji wariantu w krajobraz uwzględniająca kubaturę danego obiektu.

Kryteria szczegółowe wraz z przypisanymi do nich wagami przedstawia Tabela 13.

Tabela 13	Kryteria szczegółowe wykorzystywane w analizie wielokryterialnej wraz z przypisanymi do nich wagami

| Kryterium zbiorcze | Nazwa kryterium szczegółowego | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| Zakres i stopień negatywnego oddziaływania na środowisko | Wpływ na JCWP - ocena ekspercka [pkt] | 25% |
|  | Formy ochrony przyrody - typ ochrony [pkt.] x stopień ingerencji [%] | 30% |
|  | Wycinka drzew/lasu [pkt] | 25% |
|  | Krajobraz - kubatura obiektu [pkt] | 20% |

    - Kryterium możliwych konfliktów społecznych związane z realizacją działań

Na ocenę kryterium konfliktów społecznych związane z realizacją działań składają się kryteria szczegółowe:

- Zajętość terenu przez budowlę – oceniono możliwość potencjalnych konfliktów społecznych związanych z ingerencją w istniejący teren w zależności od powierzchni zajętości terenu przeznaczoną pod daną inwestycję;

- Udział przekształceń naturalnego i semi-naturalnego terenu - oceniono możliwość potencjalnych konfliktów społecznych w zależności od wpływu na przekształcenia naturalne i semi-naturalne. Ocena uwzględnia stopień przekształcenia terenu, typ oraz długość zastosowanych rozwiązań projektowych;

- Liczba budynków koniecznych do wyburzenia - oceniono możliwość potencjalnych konfliktów społecznych w zależności od liczby wyburzonych budynków.

Kryteria szczegółowe wraz z przypisanymi do nich wagami przedstawia Tabela 14.

Tabela 14	Kryteria szczegółowe wykorzystywane w analizie wielokryterialnej wraz z przypisanymi do nich wagami

| Kryterium zbiorcze | Nazwa kryterium szczegółowego | Waga kryterium |
| --- | --- | --- |
| Możliwe konflikty społeczne związane z realizacją działań | Zajętość terenu przez budowlę [pkt] | 20% |
|  | Udział przekształceń naturalnego i semi-naturalnego terenu [%] | 40% |
|  | Liczba budynków koniecznych do wyburzenia [szt] | 40% |

    - Kryterium znaczenia dla realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu

Kryterium porównawcze wariantów uwzględniające ewentualny wpływ inwestycji na realizacje strategii adaptacji do zmian klimatu. Oceniono, czy działanie wpisuje się w ramową politykę Unii Europejskiej w zakresie adaptacji do zmian klimatu, której celem jest poprawa odporności państw członkowskich na aktualne i oczekiwane zmiany klimatu, zwracając szczególną uwagę na lepsze przygotowanie do ekstremalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz redukcję kosztów społeczno-ekonomicznych z tym związanych.

Szczegółowy opis uwzględnienia zmian klimatu w opracowaniu aPZRPM znajduje się
w pkt. 8 niniejszego raportu.

    - Kryterium synergii

Kryterium porównawcze wariantów uwzględniające ewentualny wpływ inwestycji na plan przeciwdziałania skutkom suszy, program przeciwdziałania niedoborowi wody oraz krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych.

Analiza i ocena zgodności planowanych wariantów z dokumentami wskazanymi w OPZ znajduje się w pkt. 6.2.8 niniejszego raportu.

    - Wynik analizy

Wyniki przeprowadzonej analizy wielokryterialnej dla poszczególnych wariantów planistycznych przedstawiają Tabela 15 – Tabela 20.

Tabela 15	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym IOP 1 Miasto Gdańsk

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na wyższość Wariantu Planistycznego W1, jednak otrzymane wartości dla obu analizowanych opcji są zbliżone do siebie. Pomimo iż Wariant W2 otrzymał wyższą ocenę dla kryterium zbiorczego skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym to Wariant W1 otrzymał dużo wyższe oceny dla kryteriów zgodności z RDW, zakresu i stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz efektywności ekonomicznej.

Pomimo, że ocena obu wariantów jest zbliżona, analiza kryteriów szczegółowych wskazuje, że ze względu na zastosowane mobilnych systemów przeciwpowodziowych wariantem rekomendowanym powinien być Wariant Planistyczny W1.

Tabela 16	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym IOP 2 Mierzeja Helska

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na przewagę Wariantu Planistycznego W1, który otrzymał dużo wyższe oceny dla kryteriów podstawowych zgodności z RDW oraz zakresu i stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko.  Wyniki pozostałych kryteriów zbiorczych były zbliżone do siebie, przy czym w najważniejszym kryterium szczegółowym tj. skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym Wariant Planistyczny W1 miał nieznacznie wyższą ocenę. Ocena kryterium ekonomicznego wypadła lepiej dla Wariantu Planistycznego W2 jednak nie była to przewaga na tyle znacząca, żeby mogła wpłynąć na ocenę całościową.

Tabela 17	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym IOP 7 Ujście Słupi

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na wyższość Wariantu Planistycznego W2, jednak otrzymane wartości dla obu analizowanych opcji są bardzo zbliżone do siebie. Wariant planistyczny W2 otrzymał wyższe oceny dla kryterium zbiorczego określającego skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz efektywności ekonomicznej, czyli dwóch najistotniejszych wskaźników. Wariant Planistyczny W1 otrzymał znacznie lepszą ocenę dla kryterium zbiorczego określającego spodziewany zakres i stopień negatywnego oddziaływania na środowisko ze względu na zastosowanie murów oporowych zamiast wału, lecz analiza kryteriów szczegółowych wskazuje, że wariantem rekomendowanym powinien być Wariant Planistyczny W2.

Tabela 18	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym IOP 12 Łeba

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na wyższość Wariantu Planistycznego W1, jednak otrzymane wartości dla obu analizowanych opcji są zbliżone do siebie. Pomimo iż wariant W2 otrzymał wyższą ocenę dla kryterium zbiorczego skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz efektywności ekonomicznej to wariant W1 otrzymał dużo wyższe oceny dla kryterium zgodności z RDW, zakresu i stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko oraz możliwych konfliktów społecznych związane z realizacją działań. Pomimo, że ocena obu wariantów jest zbliżona, analiza kryteriów szczegółowych wskazuje, że ze względu na zastosowane mobilnych systemów przeciwpowodziowych wariantem rekomendowanym powinien być Wariant Planistyczny W1.

Tabela 19	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym MR 1 Żuławy Wiślane

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na przewagę Wariantu Planistycznego W2. Należy zwrócić uwagę na bardzo dobry rezultat jaki przedmiotowy wariant otrzymał dla kryterium zbiorczego oceniającego skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Wprawdzie Wariant W1 osiągną lepszy wynik w przypadku kryterium zbiorczego oceniającego efektywność ekonomiczną, zgodność z RDW, oddziaływanie na środowisko oraz możliwych konflikty społeczne związane z realizacją działań, lecz należy mieć na uwadze, iż kryterium zbiorcze opisujące skuteczność osiągania celów zarządzania ryzykiem powodziowym jest najistotniejsze i posiada procentowo najwyższą wagę w przedmiotowej analizie.

Tabela 20	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym MR 2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy

Wyniki analizy wielokryterialnej wskazują na wyższość Wariantu Planistycznego W1. Pomimo iż wariant W2 otrzymał wyższą ocenę dla kryterium zbiorczego efektywności ekonomicznej to wariant W1 otrzymał dużo wyższe oceny dla kryterium określającego zgodność z RDW oraz wpływ proponowanych działań na środowisko, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia lokalizacji przedsięwzięcia na terenie obszarów Natura 2000 (PLH220032 - Zatoka Pucka i Półwysep Helski oraz PLB220005 - Zatoka Pucka) oraz Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, jak również w bezpośrednim sąsiedztwie Rezerwatu przyrody Mechelińskie Łąki. Pomimo, że ocena obu wariantów jest zbliżona, analiza kryteriów szczegółowych wskazuje, że ze względu na zastosowane rozwiązania wariantem rekomendowanym powinien być Wariant Planistyczny W1.

- Aktualizacja i utworzenie ostatecznej listy działań

Na ostatecznej liście działań znalazły się działania realizujące wszystkie cele główne
i szczegółowe zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Część z zadań została zakwalifikowana bezpośrednio z listy bazowej, część została zarekomendowana po pozytywnym przejściu analiz zmierzających do wyboru optymalnych wariantów planistycznych proponowanych dla zidentyfikowanych obszarów problemowych. Zestawienie zadań przedstawia Tabela 21. Szczegółowa tabela została przedstawiona w Załączniku 5.

Tabela 21	Ostateczna lista działań aPZRPM

| Lp. | Nr działania | Nazwa działania | Podmiot odpowiedzialny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | W_MDW_200 | Rewa - Ochrona Brzegów Morskich - opaska brzegowa km 99,60-100,30 | Urząd Morski w Gdyni |
| 2 | W_DW_54 (W_AR_10) | Podwyższenie umocnień brzegowych Martwej Wisły na obszarze Gdańska do rzędnych wynikających z map zagrożenia powodzią od morskich wód wewnętrznych (W tym zawarte: Ochrona przeciwpowodziowa wyspy Stogi (Górki Zachodnie) przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych wzdłuż ul. Kutnowskiej (dł. 1500 m wraz z budową 500 m drogi) wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie miasta) | Urząd Morski w Gdyni / Miasto Gdańsk |
| 3 | W_MDW_09 | Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Dębki poprzez podwyższenie prawego wału rz. Piaśnicy na wysokości m. Dębki (km Piaśnicy 0+300-3+500, km wału 0+000-2+822), pow. pucki, gm. Krokowa | PGW WP ZZ w Gdańsku |
| 4 | W_DW_28 | Karwieńskie Błota - przebudowa urządzeń rozrządu wody, gm. Krokowa i m. Władysławowo, pow. pucki, woj. pomorskie | PGW WP ZZ w Gdańsku |
| 5 | W_MDW_10 | Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk | PGW WP RZGW Gdańsk |
| 6 | W_MDW_11_2 | Przebudowa ujścia Wisły – przedłużenie kierownic – prawej i lewej (ocena efektywności inwestycji „Przebudowa ujścia Wisły etap I oraz działania przygotowawcze). | PGW WP RZGW Gdańsk |
| 7 | W_DW_14 | Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze – nowy obiekt zlokalizowany na rzece Tudze wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przelew boczny, przepusty na rowach i kanale Pryżnik, budynek sterowni). | PGW WP RZGW Gdańsk |
| 8 | W_MDW_11_5 | Rozwój systemu monitoringu ryzyka powodziowego (SMoRP). | PGW WP RZGW Gdańsk |
| 9 | W_DW_170 | Przebudowa wału czołowego Zalewu Wiślanego Batorowo km 0+000-5+050 oraz wału czołowego Zalewu Wiślanego Nowotki km 0+00-3+000 (wraz z wałem wstecznym rz. Nogat km 0+000-2+137) gm. Elbląg | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 10 | W_DW_118 | Remont wałów rzeki Fiszewki: wał lewy km 0+000÷4+800, km 4+800÷13+900 i wał prawy km 0+000÷0+250, km 4+800÷12+195, gm. Elbląg i Gronowo Elbląskie | PGW WP ZZ w Gdańsku |
| 11 | W_DW_110 | Przebudowa wału przeciwpowodziowego Zalewu Wiślanego- Przebrno w km 0+000-3+100, miasto Krynica Morska, pow. Nowodworski, woj. pomorskie | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 12 | W_DW_69 | Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Nogat w km 0+000-7+700, gmina Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 13 | W_DW_70 W_DW_76 | Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Szkarpawy, lewego w km 0+000-9+000, gm. Sztutowo i prawego w km 0+000-9+100, gm. Stegna i Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. Pomorskie | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 14 | W_DW_71 | Przebudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Tugi km 0+000- 10+400, gm. Stegna i Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 15 | W_DW_74 | Przebudowa prawego walu przeciwpowodziowego rzeki Tugi km 0+000 - 21+200, gm. Stegna i Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 16 | W_DW_102 | Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły Królewieckiej, wał lewy w km 0+000-7+600, wał prawy w km 0+000-7+000 oraz budowa nowego odcinka prawego wału w km 7+000-9+800, gm. Sztutowo i Stegna, pow. nowodworski, woj. pomorskie | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 17 | W_DW_135 | Wykonanie remontu ubezpieczeń brzegowych rzeki Tuga na terenie miasta Nowy Dwór Gdański | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 18 | W_DW_22 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Elbląg - Przebudowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Elbląg od ujścia rzeki Fiszewki do Kanału Jagiellońskiego w granicach miasta Elbląg - na odcinkach od Kanału Jagiellońskiego do Wyspy Spichrzów oraz odcinek od Wyspy Spichrzów do ujścia rzeki Fiszewki. | miasto Elbląg |
| 19 | W_DW_23 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Elbląg - Przebudowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Elbląg - Wyspa Spichrzów w Elblągu | miasto Elbląg |
| 20 | W_DW_88 | Przebudowa stacji pomp Przebrno wraz z kanałem pompowym "A Przebrno", m. Krynica Morska, pow. nowodworski, woj. pomorskie | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 21 | W_DW_2650 | Zabezpieczenie przeciwpowodziowe prawego brzegu rzeki Elbląg pomiędzy mostem w ul. Mostowej a mostem w Al. Tysiąclecia, tj. obszar Starego Miasta w Elblągu na wysokości Bulwaru Zygmunta Augusta | Miasto Elbląg |
| 22 | W_MDW_04A | Ochrona przeciwpowodziowa realizowana poprzez budowę bulwarów wraz z murkiem ochronnym wzdłuż wybrzeża Zatoki Gdańskiej w Kuźnicy na podstawie dokumentacji koncepcyjno – projektowej ochrony przeciwpowodziowej dla analizowanego obszaru (km 57+500 - 59+400) | Urząd Morski w Gdyni |
| 23 | W_MDW_18 | Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Obejmujący wykonanie toru wodnego na rzece Elbląg dł. 10 km. | Urząd Morski w Gdyni |
| 24 | W_MDW_08 | Budowa elektronicznego systemu ostrzegania o zagrożeniach powodziowych, w tym elektronicznego systemu pomiaru stanu wód w gm. Frombork. | Gmina Frombork |
| 25 | W_AR_150 | Budowa muru oporowego wzdłuż rzeki Łupawy w m. Rowy | PGW WP RZGW Gdańsk |
| 26 | W_AR_80 | Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Jastarnia przy pomocy wykonania umocnień brzegowych w postaci opasek przeciwerozyjnych, o długości 210 m, umocnionego wału wydmowego o długości 1725 m, murka oporowego o długości 3505 m, mobilnego systemu zabezpieczeń o długości 788 m i wału przeciwsztormowego o długości 398 m. | Urząd Morski w Gdyni |
| 27 | W_AR_20 | Ochrona przeciwpowodziowa polegająca na przedłużeniu wału w m. Chałupy wraz z wyniesieniem rzędnej drogi DW216 ponad poziom wody powodziowej w sąsiedztwie podniesionego wału. | Urząd Morski w Gdyni |
| 28 | W_AR_12 | Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Nowa Karczma przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych o długości ok. 540m wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gminy Nowa Karczma. | Urząd Morski w Gdyni / Gmina Krynica Morska |
| 29 | W_AR_19 | Budowa muru oporowego (ok. 160m) wokół oczyszczalni ścieków w m. Frombork | Urząd Miasta Frombork |
| 30 | W_AR_01 | Budowa wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki Słupia (km 1+170 - 1+640) | RZGW Gdańsk |
| 31 | W_AR_02 | Budowa muru oporowego (ok. 80m) na prawym brzegu rzeki Słupia (km 1+400 - 1+460), m. Ustka, pow. Słupski | RZGW Gdańsk |
| 32 | W_AR_04 | Ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Łeba przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych wzdłuż ulicy Turystycznej, o długości ok. 440m wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gminy Łeba, pow. lęborski. | RZGW Gdańsk |
| 33 | W_AR_90 | Budowa nabrzeża wraz z mobilnymi przegrodami przeciwpowodziowymi oraz podwyższenie fragmentu istniejącego muru oporoweg oraz rozwój lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gmin Kosakowo i Puck pow. pucki. | RZGW Gdańsk, powiat Pucki |
| 34 | W_AR_77 | Kampania w telewizji lokalnej na rzecz uświadomienia zagrożeń powodziowych i przeciwdziałania im na poziomie działań indywidualnych. | Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku / Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie (przy współpracy z RZGW Gdańsk / Urząd Morski w Gdyni) |
| 35 | W_DW_106 | Przebudowa wałów rzeki Tyna Górna L 1+500÷1+975 P 0+000÷3+500, gm. Gronowo Elbląskie i gm. Elbląg | PGW WP ZZ w Elblągu |
| 36 | W_DW_103 | Przebudowa wałów rz. Balewki L 0+000÷6+100 P 0+000÷9+750, gm. Markusy | PGW WP ZZ w Elblągu |

  - Źródła finansowania planowanych działań

Realizacja działań planowanych w ramach Planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza w tym morskich wód wewnętrznych (PZRPM) dla obszarów zlewni planistycznych Dolnej Wisły i Dolnej Odry możliwa będzie dzięki pozyskaniu finansowania dla rekomendowanych działań, które na moment przeprowadzenia przeglądu i sporządzenia projektów aktualizacji PZRPM nie posiadają jeszcze zapewnionego finansowania.

Przewidywane potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć uwzględniają najbliższą perspektywę finansową i obejmują 6 letni cykl planistyczny, lata 2022-2027. Przeprowadzona analiza obejmuje szeroki zakres krajowych oraz zagranicznych instytucji finansowych oraz programów wsparcia finansowego dedykowanych przedsięwzięciom użyteczności publicznej, jakim są niewątpliwie projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Potencjalnymi Wnioskodawcami w ramach analizowanych Programów mogą być zarówno RZGW, JST, jak i Urzędy Morskie.

Dofinansowanie rozpatrywane jest zarówno w formie środków bezzwrotnych, jak
i zwrotnych w postaci preferencyjnych pożyczek, które poprzez czy to obniżone oprocentowanie, czy częściowe umorzenie będą dawały możliwość poprawienia przepływów finansowych i zachęcały do realizacji przedsięwzięć.

Środki finansowe pochodzące z zagranicznych instytucji finansowych, oferujących programy wsparcia finansowego niepodlegające zwrotowi, stanowią najbardziej efektywne źródło finansowania, dlatego też powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Projekty przeciwpowodziowe mogą być dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności, ale również Krajowego Programu Odbudowy
i Zwiększania Odporności, czy też inicjatyw takich jak Europejski Zielony Ład (European Green Deal). W okresie planistycznym 2022-2027 przewiduje się dofinansowanie projektów przeciwpowodziowych przede wszystkim z Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko Spójności, stanowiącego kontynuację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz programów operacyjnych na poziomie regionalnym.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Kwestia powodzi jako istotnego zagadnienia została wskazana w komponencie
B Krajowego Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności pn. Zielona energia
i zmniejszenie energochłonności. W charakterystyce podejmowanych działań wspomina się o problemie powodzi, podtopień jako bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców, ich sytuacji mieszkaniowej i infrastruktury miast. Ponadto jednym z realizowanych celi będzie zwiększenie odporności rolnictwa na suszę i zapobieganie zjawisku powodzi na terenach rolnych. Aktualnie KPO, po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską, będzie wdrażany na poziomie krajowym i dopiero publikacja ostatecznych, dedykowanych programów operacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym pozwoli stwierdzić czy Plan Odbudowy będzie finansował inwestycje rekomendowane do realizacji w ramach niniejszego projektu. Na ten moment, warto zwrócić uwagę na charakterystykę niżej wymienionych inwestycji zamieszczonych
w KPO tj.:

- Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast

- Inwestycje w zwiększanie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich

- Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027

Potencjalnym źródłem finansowanie inwestycji, o których mowa w niniejszym raporcie, może być Program FEnIKS, w ramach nowego budżetu unijnego na lata 2021-2027. FEnIKS stanowi kontynuację programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ). Uwzględnia on również nowe wyzwania i priorytety, przed którymi stoi cała Europa, wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu.

Cel szczegółowy 2.4 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.

Program LIFE

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Program LIFE – program działań na rzecz środowiska i klimatu (2021-2027) został ustanowiony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w dniu 29 kwietnia 2021 r. Wdrażanie programu zostało podzielone na dwa okresy rozliczeniowe, w ramach których będą przyjmowane tzw. Wieloletnie Programy Prac, w ramach których KE definiuje ramy wdrażania LIFE w danym okresie.

Obszar Klimat: Łagodzenie zmian klimatu i przystosowanie się do niej, alokacja 0,947 mld €.

Poza wyżej wymienionymi źródłami finansowania, opartymi na pomocy bezzwrotnej, międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy Europejski Bank Inwestycyjny, oferują również pożyczki oraz kredyty przeznaczone na finansowanie budowy obiektów przeciwpowodziowych.

Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy i KE

Problem powodzi został także dostrzeżony przez Bank Światowy i Bank Rozwoju, czego konsekwencją był program finansowania inwestycji mający na celu łagodzenie fali powodziowej i zmniejszenie zagrożenia powodziowego.

Ponadto, przewiduje się, że uzupełnieniem finansowania przedsięwzięć ze źródeł zagranicznych, w odniesieniu do wielu inwestycji będą krajowe środki publiczne, pochodzące z:

- Budżetu Państwa;

- Budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego;

- NFOŚiGW/WFOŚiGW.

Poprawa ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie suszy – dofinansowanie na poziomie poszczególnych Urzędów Marszałkowskich

W zależności od decyzji Urzędów Marszałkowskich, potencjalne środki na finansowanie mogą pochodzić z programów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałaniu suszy. Dotychczas o wsparcie mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz stowarzyszenia. Ponadto dofinansowanie przeznaczone było dla samorządowych jednostek organizacyjnych, organów administracji rządowej, państwowych jednostek organizacyjnych, a także prywatnych partnerów podmiotów publicznych w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Źródłem finansowania inwestycji mogą być środki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. w ramach programu skierowanego do JST w postaci tzw. Zadania z zakresu ochrony wód. WFOŚiGW prowadziły i prowadzą obecnie nabory wniosków na realizację zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki wodnej, w tym m.in. w ramach programu budowy i przebudowy urządzeń i obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

Program ochrony brzegów morskich

Wieloletni program realizowany w latach 2004-2023 finansujący zadania dotyczące m.in. budowy, rozbudowy i utrzymywania systemu ochrony brzegów morskich przed erozją morską i powodzią od strony morza. Wskaźnikiem realizacji Programu w danym roku jest długość linii brzegowej zabezpieczonej przed zjawiskiem erozji i powodzi od strony morza, liczona w kilometrach. Program jest finansowany ze środków budżetu państwa oraz środków pozabudżetowych.

Programy przeciwpowodziowe na poziomie poszczególnych miast

Miasta realizują w ramach własnych środków inwestycje mające na celu redukcję zagrożenia powodziowego, w pierwszej kolejności rozważając zastosowanie środków nietechnicznych związanych z powiększaniem naturalnej retencji i ochroną ekosystemów. Przykładem może być Gdański Program Przeciwpowodziowy.

  - Analiza i ocena zgodności przyjętych ostatecznych wariantów działań z wymogami prawnymi i środowiskowymi

    - Ocena wpływu działań do realizacji (negatywnych jak i pozytywnych) na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), o których mowa w art. 56, 57, 59 i 61 ustawy Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem elementów hydro-morfologicznych

Metodą ekspercką w pierwszym kroku dokonano oceny potencjalnego wpływu wariantów na stan i cele środowiskowe JCW oraz na siedliska od wód zależne, a także wpływu na przedmioty i obszary chronione, oceniając istotność oddziaływań w skali 3 stopniowej:

- PZ - potencjalnie znaczące, ocena wskazana dla wariantu, który potencjalnie generuje nowe, negatywne, trwałe oddziaływania na elementy oceny stanu wód, prowadzą do pogorszenia wskaźników oceny stanu hydromorfologicznego lub biologicznego, oddziaływania prowadzą do trwałej zmiany warunków hydromorfologicznych, warunków przepływu, przekształcenia morfologii strefy brzegowej lub dna morskiego lub morfologii cieku, przekształcenia struktury przestrzenno-funkcjonalnej ekosystemów wodnych i od wód zależnych, powodują trwałe zmiany warunków hydromorfologicznych dna, brzegów, strefy brzegowej, mogą powodować degradację form korytowych, przykorytowych, gleb lub siedlisk i prowadzić do zmiany stosunków wodnych, wpływając negatywnie na stan ekosystemów wodnych i od wód zależnych, lub prowadzą do znaczącego zaburzenia lub zahamowania procesów naturalnych warunkujących dobry stan wód i siedlisk.

- UN - umiarkowane nieznaczące (wymagające i możliwe do zminimalizowania), ocena wskazywana dla wariantu, który generuje potencjalnie umiarkowane oddziaływania w skali lokalnej, oddziaływania nie mające wpływu na stan całej JCWP, oddziaływania mają charakter lokalny ograniczony do obszaru przedsięwzięcia, występują głownie na etapie realizacji prac np. robót ziemnych, nie generuje nowych trwałych oddziaływań na środowisko wodne prowadzące do pogorszenia stanu wód JCW, w tym nie prowadzą do trwałej, znaczącej zmiany hydromorfologii dna oraz brzegów morskich, strefy brzegowej koryta, nie maja znaczącego wpływu na pogorszenie biologicznych wskaźników oceny stanu wód, oddziaływania wiążą się zazwyczaj z modernizacją istniejącej infrastruktury, podwyższeniem istniejących obwałowań, lub prowadzone są na terenie silnie przekształconym np. na odcinku brzegu umocnionego, mają ograniczony wpływ na zmiany warunków glebowych, siedliskowych, zmiany stosunków wodnych, wykazują brak istotnego negatywnego wpływu na cele środowiskowe i stan wód całej JCWP. Negatywny wpływ na elementy oceny wód i siedliska może być zminimalizowany.

- B - brak oddziaływań, wskazywano dla wariantów bez wpływu na stan wód (brak oddziaływań negatywnych powodujących pogorszenie stanu całej wód JCWP), wskazywano dla wariantu nie generującego oddziaływań negatywnych na elementy oceny stanu wód, w tym elementy biologiczne i hydromorfologiczne.

Podczas oceny uwzględniono zarówno oddziaływania pojawiające się na etapie realizacji, czasowe, jak i długotrwałe, prowadzące do trwałych zmian w strukturze środowiska, mogące powodować zmiany wartości wskaźników oceny stanu wód lub pogorszenie stanu wód, w tym pogorszenia wskaźników jakości wód: biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych. Uwzględniono oddziaływania bezpośrednie i pośrednie oraz skumulowane. Przede wszystkim analizowano potencjalny negatywny wpływ na elementy oceny stanu wód, w tym hydromorfologię i wpływ na wskaźniki oceny stanu hydromofologicznego HIR/LHS: zmiany warunków morfologii morskich oraz integralność dna morskiego, wpływ pośredni, skumulowany na cele środowiskowe innych JCWP, wpływ na elementy biologiczne, w tym ciągłość biologiczną i morfologiczną oraz wskaźniki biologiczne, w tym ichtiofaunę, wpływ na wskaźniki fizykochemiczne, dodatkowo uwzględniono potencjalny negatywny wpływ na siedliska i gatunki, będący efektem zajętości terenu, czy pośredniego wpływu związanego z ograniczeniem zalewu powierzchniowego, np. zmiany stosunków wodnych, glebowych, siedliskowych, czy emisją hałasu.

Zgodnie z metodyką w ramach oceny zgodności wariantów działań z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zgodności wariantów działań z wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody (obszarowe formy ochrony przyrody oraz korytarze ekologiczne) finalnie warianty oceniono ze względu na stopień udatności środowiskowej, wskazując opcje:

- korzystna środowiskowo, czyli zgodna z zapisami RDW, nie wpływający na stan i cele środowiskowe JCW i cele oraz przedmioty ochrony obszarów chronionych;

- umiarkowanie korzystna środowiskowo, powodująca pogorszenie stanu elementów oceny wód, w tym hydromorfologicznych lub biologicznych, jednak istnieje możliwość skutecznego zminimalizowania negatywnych oddziaływań z uwagi na stosunkowo niewielki zakres przestrzenny działania w stosunku do całej JCWP;

- niekorzystna środowiskowo, czyli niezgodna z zapisami RDW, wpływająca na pogorszenie stanu wód i powodująca ryzyko niosiągnięcia celów środowiskowych, negatywnych oddziaływań nie można w pełni zminimalizować w sposób skuteczny.

Tabela 22	Ocena istotności oddziaływań na stan i cele środowiskowe JCWP – podsumowanie

| Obszar problemowy | Wariant | Ocena istotności oddziaływań (B- brak oddziaływań, UN - umiarkowane nieznaczące, PZ - potencjalnie znaczące) |
| --- | --- | --- |
| MR_1 Żuławy Wiślane | Wariant II | UN/PZ |
| MR_2 Ujście Redy | Wariant I | UN/PZ |
| IOP_1 Miasto Gdańsk | Wariant I | B |
| IOP_2 Mierzeja Helska | Wariant I | UN/PZ |
| IOP_5_Krynica Morska - | Wariant I | B |
| IOP_7 Ustka - ujście Słupi | Wariant II | PZ |
| Obszar problemowy IOP_8 – Dębki | Wariant II | UN/PZ |
| IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu | Wariant I | B |

Podsumowanie oceny istotności oddziaływań wariantów z listy ostatecznej na stan i cele środowiskowe JCWP:

    - warianty, które uzyskały ocenę B (brak oddziaływań negatywnych na stan i cele środowiskowe JCWP):

- Obszar problemowy IOP_1 – Miasto Gdańsk Wariant 1

- Obszar problemowy IOP_5 – Krynica Morska - Zalew Wiślany Wariant 1

- Obszar problemowy IOP _12 – Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu Wariant 1

    - warianty, które uzyskały oceną UN/PZ (oddziaływania umiarkowanie nieznaczące, wymagające i możliwe do zminimalizowania, potencjalnie znaczące):

- Obszar problemowy MR_2 – Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy Wariant 1

- Obszar problemowy IOP_2 – Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel Wariant 1

- Obszar problemowy MR_1 – Żuławy Wiślane, Wariant II

- Obszar problemowy IOP_8 – Dębki, Wariant II

    - warianty, które uzyskały oceną PZ (oddziaływania potencjalnie znaczące):

- Obszar problemowy IOP_7 – Ustka - ujście Słupi Wariant II

W oparciu o wyniki oceny istotności w następnym kroku przeprowadzona została ocena wpływu działań na cele środowiskowe jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP), o których mowa w art. 56, 57, 59 i 61 ustawy Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem elementów hydro-morfologicznych.

Zgodnie z art. 56 pr.w. celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych wg art. 57. pr.w. celem środowiskowym jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego.

Dla jednolitych części wód podziemnych zgodnie z art. 59. pr.w. celem środowiskowym jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu, ich ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Zgodnie z art. 61.1. pr.w. celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań.

Według ustawy prawo wodne cele środowiskowe, o których mowa w art. 56, 57, 59, 61 realizuje się w szczególności przez podejmowanie działań zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, wobec czego planowane w ramach PZRP od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych inwestycje i działania powinny być zgodne z zapisami zawartymi w aktualizacji planów gospodarowania wodami na lata 2022-2027.

- 6.2.1.1 Identyfikacja jednolitej części wód oraz celów środowiskowych dla wariantów rekomendowanych, w obrębie, których zlokalizowane są inwestycje i działania oraz JCW, na które mogą one oddziaływać

Według aktualizacji planów gospodarowania wodami (2022-2027) planowane inwestycje i działania zlokalizowane są w regionie wodnym Dolnej Wisły, w obrębie następujących JCWP:

- Martwa Wisła o kodzie RW200014489

- Słupia od Otocznicy do ujścia o kodzie RW20001447299

- Zatoka Pucka Zewnętrzna TW20003WB5

- Zalew Wiślany TW20001WB1

- Łeba od jez. Łebsko z Chełstem od jez. Sarbsko RW20001447699

- Zalew Pucki TW20002WB4

- Piaśnica od Białogórskiej Strugi do ujścia RW20001447729

Planowane inwestycje i działania mogą mieć pośredni wpływ na JCWP:

- Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego CW20001WB2

- Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego CW60001WB3

- Zatoka Gdańska Wewnętrzna TW20004WB6

- Piaśnica od Białogórskiej Strugi do ujścia RW20001447729

- Reda od Dopływu z polderu Rekowo do ujścia RW20001447899

Tabela 23	Identyfikacja JCWP w obrębie, których zlokalizowane są inwestycje i działania oraz tych, na które mogą one oddziaływać

| OBSZAR PROBLEMOWY | ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE/LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA |  | POTENCJALNE ODZIAŁYWANIA POŚREDNIE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NAZWA JCWP | KOD JCWP | NAZWA JCWP | KOD JCWP |
| IOP_1 – Miasto Gdańsk | Martwa Wisła | RW200014489 | Zatoka Gdańska Wewnętrzna | TW20004WB6 |
| IOP_2 – Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel | Zatoka Pucka Zewnętrzna | TW20003WB5 | - | - |
| IOP_5 – Krynica Morska - Zalew Wiślany | Zalew Wiślany | TW20001WB1 | - | - |
| IOP_7 – Ustka - ujście Słupi | Słupia od Otocznicy do ujścia | RW20001447299 | Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego | CW60001WB3 CW20001WB2 |
| IOP_8 – Dębki | Piaśnica od Białogórskiej Strugi do ujścia | RW20001447729 | Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego | CW20001WB2 |
| IOP_12 – Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu | Łeba od jez. Łebsko z Chełstem od jez. Sarbsko | RW20001447699 | Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego | CW20001WB2 |
| MR_1 – Żuławy Wiślane | Elbląg od Młynówki do ujścia | RW2000165499 | Zalew Wiślany | TW20001WB1 |
| MR_2 – Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy | Zalew Pucki Zatoka Pucka Zewnętrzna | TW20002WB4 TW20003WB5 | Reda od Dopływu z polderu Rekowo do ujścia | RW20001447899 |

Planowane inwestycje zlokalizowane są głównie w obrębie Zatoki Gdańskiej oraz w ujściowych odcinkach rzek Parsęty, Wieprzy, Gowienicy. Wszystkie JCWP charakteryzuje zły stan wód oraz są one zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych wskazanych na lata 2022-2027. Szczegółową charakterystykę JCWP prezentuj poniższa tabela.

Tabela 24	Charakterystyka JCWP w obrębie, których zlokalizowane są inwestycje i działania oraz JCWP, na które mogą one oddziaływać (wg aktualizacji planów gospodarowania wodami 2022-2027)

| Nazwa JCWP | Kod | Status/ uzasad-nienie | JCWPd w obrębie której występuje dana JCWP | Ocena stanu wód wykonana wg klasyfikacji obowiązującej do roku 2022* | Ocena ryzyka (2022-2027) | Cel środowiskowy JCWP wg 2aPGW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zatoka Pucka Zewnętrzna | TW20003WB5 | naturalna część wód | PLGW200013 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny |
| Zalew Wiślany | TW20001WB1 | naturalna część wód | PLGW200017; PLGW200018; PLGW200019; PLGW200016 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny |
| Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego | CW60001WB3 | naturalna część wód | PLGW60008; PLGW60009; PLGW600010 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny |
| Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkie-go | CW20001WB2 | naturalna część wód | PLGW200012; PLGW200014; PLGW200011; PLGW200013 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny |
| Zalew Pucki | TW20002WB4 | naturalna część wód | PLGW200013; PLGW200014 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny |
| Zatoka Gdańska Wewnętrzna | TW20004WB6 | naturalna część wód |  | Zły stan wód | zagrożona | Dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny |
| Martwa Wisła | RW200014489 | SZCW | PLGW200015;PLGW200013 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, dobry stan chemiczny, Spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP |
| Reda od Dopływu z polderu Rekowo do ujścia | RW20001447899 | Naturalna część wód | PLGW200013 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, stan chemiczny, dla złagodzonych wskaźników: benzo(a)piren(w) - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry |
| Elbląg od Młynówki do ujścia | RW2000165499 | SZCW | PLGW200019;PLGW200018;PLGW200016 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, stan chemiczny, dla złagodzonych wskaźników: benzo(a)piren(w) - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry, Spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP |
| Łeba od jez. Łebsko z Chełstem od jez. Sarbsko | RW20001447699 | SZCW | PLGW200012 | Zły stan wód | zagrożona | Umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C>2; MMI 3, pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, dobry stan chemiczny, Spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP |
| Słupia od Otocznicy do ujścia | RW20001447299 | SZCW | PLGW200011 | Zły stan wód | zagrożona | Dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, zapewnienie drożności według wymagań gatunków chronionych, stan chemiczny, dla złagodzonych wskaźników: benzo(a)piren(w) - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry, drożność wg wymagań minoga rzecznego i łososia - droga do i siedl. wewnątrz obsz. chron. wyznaczonego dla ochrony jego tarlisk, Drożność wg wymagań minogów - przedmiotów ochrony w obsz. Natura 2000: Dolina Słupi PLH220052, Spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP |
| Piaśnica od Białogór-skiej Strugi do ujścia | RW20001447729 | Naturalna część wód |  | Dobry stan wód | niezagrożona | Dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, dobry stan chemiczny, Spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP |

*Ocena stanu GIOŚ 2014-2019 przeniesiona na nowy układ jednostek planistycznych zgodnie z metodyką Ustalenie celów środowiskowych (…)

- 6.2.2 Identyfikacja obszarów chronionych przeznaczonych dla ochrony siedlisk i gatunków w obrębie, których zlokalizowane są inwestycje i działania oraz tych, na które mogą one oddziaływać

Planowane inwestycje lub działania zlokalizowane są lub mogą potencjalnie oddziaływać na JCWP, w obrębie których położone są obszary chronione przeznaczone dla ochrony siedlisk i gatunków (dla JCWP podano kody Inspire obszaru chronionego wskazane w aktualizacji planów gospodarowania wodami na lata 2022-2027):

- Zalew Wiślany TW20001WB1: PL.ZIPOP.1393.RP.1234

- Zalew Pucki TW20002WB4: PL.ZIPOP.1393.RP.729

- Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego CW20001WB2: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220003.H, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220021.H, PL.ZIPOP.1393.RP.1272,

- Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego CW60001WB3:

- Zatoka Gdańska Wewnętrzna TW20004WB6: PL.ZIPOP.1393.RP.1211

- Piaśnica od Białogórskiej Strugi do ujścia RW20001447729: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220021.H

- Reda od Dopływu z polderu Rekowo do ujścia RW20001447899: PL.ZIPOP.1393.RP.1234, PL.ZIPOP.1393.PK.73

- Martwa Wisła o kodzie RW200014489: PL.ZIPOP.1393.PK.31

- Słupia od Otocznicy do ujścia o kodzie RW20001447299: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220052.H

- Łeba od jez. Łebsko z Chełstem od jez. Sarbsko RW20001447699: PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH220018.H, PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB220003.B, PL.ZIPOP.1393.PN.24

Zgodnie z prawem wodnym art. 61. 1. celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań. Cele dla obszarów chronionych, takich jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody i parki krajobrazowe wynikają z ustanowionych planów ochrony lub planów zadań ochronnych, a jeżeli nie ustanowiono odpowiednich planów dla tych obszarów, wynikają z aktu prawnego tworzącego daną formę ochrony przyrody. Dla obszarów chronionego krajobrazu, celami takimi są normy dotyczące ochrony ekosystemów z aktu wyznaczającego dany obszar. Dla obszarów Natura 2000, celem jest właściwy stan gatunków i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze.

W przypadku braku precyzyjnie określonych celów dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków należy odnieść się do wymogów ekologicznych siedlisk i gatunków. Zapewnienie bądź utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków zależnych od wód warunkowane jest przede wszystkim utrzymaniem aktualnych stosunków wodnych, w tym obecności zalewów zapewniających odpowiedni stan siedlisk przyrodniczych solnisk, strefy brzegowej czy doliny rzecznej oraz zachowaniem (utrzymaniem powierzchni) płatów siedlisk i siedlisk gatunków występujących bezpośrednio w strefie brzegowej, tudzież dolinie.

- 6.2.3 Identyfikacja czynników oddziaływania inwestycji i działań na wskaźniki oceny stanu wód

- 6.2.3.1 Obszar problemowy IOP_1 – Miasto Gdańsk,

- Wariant 1, Zadanie W_AR_10

Inwestycja zaplanowana została w obrębie JCWP Martwa Wisła o kodzie RW200014489, silnie zmienionej część wód o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem działań jest ochrona przeciwpowodziowa wyspy Stogi (Górki Zachodnie, m. Gdańsk) przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych wzdłuż ul. Kutnowskiej (dł. 1500 m wraz z budową 500 m drogi). Na etapie realizacji inwestycji w tym podczas budowy drogi oraz montażu infrastruktury i elementów przegród mobilnych pojawią się oddziaływania czasowe związane z pracą maszyn i urządzeń spalinowych oraz ewentualną emisją hałasu i spalin do atmosfery, zasięg oddziaływań jest ograniczony do obszaru przedsięwzięcia, czyli ul. Kutnowskiej. Prowadzone działania mogą mieć na etapie realizacji i wykonywania prac budowlanych potencjalny wpływ (np. podczas awarii wycieku paliwa etc.) na jakość wód JCWP Martwa Wisła o kodzie RW200014489 oraz JCWP Zatoka Gdańska Wewnętrzna TW20004WB6. Prace prowadzone będą na terenie miasta i nie wiążą się z trwałą zmianą struktury środowiska mającą wpływ na wskaźniki oceny stanu wód i cele środowiskowe JCWP, a tym samym nie przewiduje się wpływu na stan wód JCWP Martwa Wisła o kodzie RW200014489 oraz Zatoka Gdańska Wewnętrzna TW20004WB6 :

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy fizykochemiczne (brak oddziaływań na etapie w eksploatacji, możliwe oddziaływania na etapie montażu trwałych elementów przegród mobilnych lub budowy drogi o charakterze lokalnym w wyniku awarii maszyn, wycieku paliwa).

Minimalizacje: zakaz lokalizacji placu budowy, placów manewrowych oraz miejsc składowania materiałów budowlanych, ziemi, gruzu etc., lokalizowania dróg technologicznych od "strony wody", prace ziemne prowadzone powinny być minimum z zachowaniem 10 m odległości od linii wody w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń spowodowanych ewentualnym wyciekiem olejów, paliw etc.  Zakaz składowania ziemi, gruzu w sąsiedztwie wody w celu ograniczenia dostawy zawiesiny do wód powierzchniowych. Ograniczenie wycinki drzew do minimum.

Ocena końcowa wariantu 1: B (brak oddziaływań)

      - Obszar problemowy IOP_2 – Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel

- Wariant 1, Zadania:

Inwestycje w ramach zadań: W_AR_20 Wariant 1, W_MDW_04A Wariant 1, WI_W_AR_80 Wariant 1 zaplanowane zostały w obrębie JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna o kodzie TW20003WB5, wyznaczonej jako naturalna część wód, o złym stanie, zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny. Celem działań planowanych w ramach realizacji inwestycji jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości: Chałupy, Kuźnica oraz Jastarnia.

Ochronę przeciwpowodziową miejscowości Chałupy zaplanowano w ramach zadnia: W_AR_20 Wariant 1 polega na przedłużeniu wału w m. Chałupy wraz z wyniesieniem rzędnej drogi DW216 ponad poziom wody powodziowej w sąsiedztwie podniesionego wału. Realizacja zadania nie będzie miała znaczącego wpływu na elementy stanu wód ze względu na niewielką skalę prac, nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań mających negatywny wpływ na wskaźniki oceny stanu wód i cele środowiskowe JCWP, a tym samym wpływu na stan wód i cele środowiskowe JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna o kodzie TW20003WB5, w tym na:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (UN- przekształcenie strefy brzegu morskiego, ograniczenie zalewu powierzchniwego)

-	lementy fizykochemiczne (brak oddziaływań)

Minimalizacje: zakaz lokalizacji placu budowy, placów manewrowych oraz miejsc składowania materiałów budowlanych, ziemi, gruzu etc., lokalizowania dróg technologicznych od brzegu morskiego, prace ziemne prowadzone powinny być minimum z zachowaniem 10 m odległości od linii wody w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń spowodowanych ewentualnym wyciekiem olejów, paliw etc.  Zakaz składowania ziemi, gruzu w sąsiedztwie wody w celu ograniczenia dostawy zawiesiny do wód powierzchniowych. Ograniczenie wycinki drzew do minimum.

Ochronę przeciwpowodziową miejscowości Kuźnica zaplanowano w ramach zadnia: W_MDW_04A Wariant 1, przy pomocy budowy bulwarów wraz z murkiem ochronnym wzdłuż wybrzeża Zatoki Puckiej w miejscowości Kuźnica, na podstawie dokumentacji koncepcyjno – projektowej ochrony przeciwpowodziowej dla analizowanego obszaru (km 57+500 - 59+400). Wpływ działań oceniono jako UN/PZ ze względu na zakres planowanych prac, w tym potencjalny negatywny wpływ na hydromorfologię brzegów morskich, przebieg procesów hydromorfologicznych od strony morza, negatywny wpływ na siedliska i gatunki strefy brzegowej, ingerencje w strukturę brzegów i konieczne wycinki drzew. Ze względu na lokalny zasięg oddziaływań i planowane prace na terenie zabudowanym, w odniesieniu do całej JCWP nie przewiduje się wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań mających negatywny wpływ na stan wód i cele środowiskowe JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna o kodzie TW20003WB5, w tym na:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (UN/PZ przekształcenie warunków hydromorfologicznych w strefie brzegu morskiego na długości 1,9 km, wpływ negatywny o zasięgu lokalnym)

-	elementy fizykochemiczne (brak oddziaływań na etapie eksploatacji, możliwe oddziaływania na etapie realizacji w wyniku np.  awarii maszyn, wycieku paliwa).

Minimalizacje: zakaz lokalizacji placu budowy, placów manewrowych czy miejsc składowania materiałów budowlanych, ziemi, gruzu etc., lokalizowania dróg technologicznych w odległości bliższej niż 10 m od linii brzegowej w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń spowodowanych ewentualnym wyciekiem olejów, paliw etc.  Zakaz składowania ziemi, gruzu w sąsiedztwie wody w celu ograniczenia dostawy zawiesiny lub innych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.

Ochronę przeciwpowodziową miejscowości Jastarnia zaplanowano w ramach zadnia: WI_W_AR_80, przy pomocy budowy muru ochronnego wzdłuż wybrzeża Zatoki Puckiej w miejscowości Jastarnia. Wpływ działań oceniono jako UN ze względu na zakres planowanych prac i lokalizację względem brzegu morskiego, w tym potencjalny umiarkowany negatywny wpływ na hydromorfologię brzegów morskich, przebieg procesów hydromorfologicznych od strony morza, negatywny wpływ na siedliska i gatunki strefy brzegowej. Ze względu na lokalny zasięg oddziaływań i planowane prace na terenie zabudowanym, w odniesieniu do całej JCWP nie przewiduje się wystąpienia istotnych negatywnych oddziaływań mających negatywny wpływ na stan wód i cele środowiskowe JCWP Zatoka Pucka Zewnętrzna o kodzie TW20003WB5, w tym na:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (UN przekształcenie warunków hydromorfologicznych w strefie brzegu morskiego o zasięgu lokalnym)

-	elementy fizykochemiczne (brak oddziaływań na etapie eksploatacji, możliwe oddziaływania na etapie realizacji w wyniku np.  awarii maszyn, wycieku paliwa).

Minimalizacje: zakaz lokalizacji placu budowy, placów manewrowych czy miejsc składowania materiałów budowlanych, ziemi, gruzu etc., lokalizowania dróg technologicznych w odległości bliższej niż 10 m od linii brzegowej w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń spowodowanych ewentualnym wyciekiem olejów, paliw etc.  Zakaz składowania ziemi, gruzu w sąsiedztwie wody w celu ograniczenia dostawy zawiesiny lub innych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.

      - Obszar problemowy IOP_5 – Krynica Morska - Zalew Wiślany

- Wariant 1, Zadania: W_AR_12, W_AR_19

Inwestycja zaplanowana w obrębie strefy brzegowej JCWP Zalew Wiślany TW20001WB1, wyznaczanej jako naturalna część wód, o złym stanie zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, dla której wskazano jako cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny. Celem działań jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Nowa Karczma (Zalew Wiślany km 97+620 98+240) przy pomocy budowy muru oporowego (ok. 160m) wokół oczyszczalni ścieków w m. Frombork oraz systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych o długości ok. 540 m, wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gminy Krynica Morska pow. nowodworski. Ze względu na lokalizacje inwestycji i zakres prac, w znacznym oddaleniu od linii wody nie przewiduje się wystąpienia negatywnych oddziaływań mających negatywny wpływ na wskaźniki oceny stanu wód i cele środowiskowe, a tym samym wpływu na stan wód i cele środowiskowe JCWP Zalew Wiślany TW20001WB1, w tym na:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy fizykochemiczne (brak oddziaływań).

Minimalizacje: zakaz lokalizacji placu budowy, placów manewrowych czy miejsc składowania materiałów budowlanych, ziemi, gruzu etc., lokalizowania dróg technologicznych na terenie zalesionym na południe od drogi 501.  Zakaz składowania ziemi, gruzu pomiędzy brzegiem morskim a drogą 501, w celu ograniczenia dostawy zawiesiny lub innych zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Zakaz wycinki drzew. Ograniczenie do minimum ingerencji w siedliska zlokalizowane na południe od drogi 501. Prace prowadzone w obszarze zadrzewionym należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków.

      - Obszar problemowy IOP_7 – Ustka - ujście Słupi

- Wariant 2, Zadania: W_AR_01, W_AR_02

Inwestycja planowana jest w miejscowości Ustka, w obrębie JCWP Słupia od Otocznicy do ujścia RW20001447299, wyznaczonej jako silnie zmieniona część wód, o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. W 2aPGW wskazano dla JCWP cele środowiskowe: dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, zapewnienie drożności według wymagań gatunków chronionych, stan chemiczny, dla złagodzonych wskaźników: benzo(a)piren(w)  - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry, drożność wg wymagań minoga rzecznego i łososia - droga do i siedlisk wewnątrz obszaru chronionego wyznaczonego dla ochrony jego tarlisk, Drożność wg wymagań minogów - przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000: Dolina Słupi PLH220052, Spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP. Celem planowanych działań jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Ustka poprzez budowę wału przeciwpowodziowego na lewym brzegu rzeki Słupia (km 1+170 - 1+640) oraz budowa muru oporowego (ok. 80m) na prawym brzegu rzeki Słupia (km 1+400 - 1+460), m. Ustka, pow. słupski. Ze względu zakres zadania, nastąpi trwałe pogorszenie wskaźników oceny stanu hydromorfologicznego wód HIR (PPH6), możliwy jest negatywny wpływu na cele środowiskowe i pogorszenie stanu wód JCWP Słupia od Otocznicy do ujścia RW20001447299, w tym na:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (PZ, trwała zmiana warunków hydromorologicznych - trwałe pogorszenie wskaźnika PPH6),

-	elementy fizykochemiczne (brak oddziaływań).

Ze względu wpływ działań na stan wód JCWP o nazwie Słupia od Otocznicy do ujścia RW20001447299 nie przewiduje się pośredniego wpływu inwestycji na stan JCWP:

-	Polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego CW60001WB3,

-	Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego CW20001WB2.

      - Obszar problemowy IOP_8 – Dębki

- Wariant 2, Zadanie W_MDW_09

Inwestycja zaplanowana jest JCWP Piaśnica od Białogórskiej Strugi do ujścia RW20001447729, wyznaczonej jako naturalna część wód o dobrym stanie wód, niezagrożona. W 2 aPGW wskazano dla niej cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, dobry stan chemiczny, spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP. Działanie ma na celu ochronę przeciwpowodziową miejscowości Dębki poprzez podwyższenie prawego wału rzeki Piaśnicy na wysokości Dębek (km Piaśnicy 0+300-3+500, km wału 0+000-2+822), pow. pucki, gm. Krokowa.

Ze względu na lokalizację zadania i zakres prac, wystąpią negatywne oddziaływania na etapie realizacji prac, mogą pojawić się negatywne oddziaływania na siedliska i gatunki od wód zależne. Prace nie generują nowych oddziaływań na zmianę zasięgu wód wezbraniowych i wiążą się z modernizacją istniejącego obwałowania.

Biorąc pod uwagę skalę oddziaływań i ich charakter nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływu na stan wód JCWP Piaśnica od Białogórskiej Strugi do ujścia RW20001447729, mogą wystąpić negatywne oddziaływania na siedliska i gatunki chronione od wód zależne, w tym na:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (UN/PZ, degradacja siedlisk od wód zależnych, możliwy potencjalny wpływ na cele obszarów chronionych),

-	elementy fizykochemiczne (brak oddziaływań).

Biorąc pod uwagę skalę oddziaływań i ich charakter nie przewiduje się wpływ na stan wód JCWP Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego CW20001WB2, w tym na:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (brak oddziaływań),

-	elementy fizykochemiczne (brak oddziaływań).

      - Obszar problemowy IOP_12 – Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu

- Wariant 1, Zadanie W_AR_04

Inwestycja zaplanowana jest w miejscowości Łeba, w obrębie JCWP Łeba od jez. Łebsko z Chełstem od jez. Sarbsko RW20001447699, wyznaczonej jako silnie zmieniona część wód, o złym stanie zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym złagodzonym dla JCWP jest umiarkowany potencjał ekologiczny (złagodzone wskaźniki: przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C>2; MMI 3, pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, dobry stan chemiczny, spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP.  Ze względu na lokalizację działania mogą mieć wpływ potencjalny na JCWP Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego CW20001WB2.

Celem działań jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Łeba przy pomocy systemu mobilnych przegród przeciwpowodziowych wzdłuż ulicy Turystycznej,
o długości ok. 440 m wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gminy Łeba, pow. lęborski. Ze względu na lokalizację prac oraz zakres działań nie przewiduje się oddziaływań mających negatywny wpływ na wskaźniki oceny stanu wód i cele środowiskowe JCWP Łeba od jez. Łebsko
z Chełstem od jez. Sarbsko RW20001447699 oraz JCWP Polskie wody przybrzeżne Basenu Gotlandzkiego CW20001WB2, w tym na:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (brak oddziaływań),

-	elementy fizykochemiczne (brak oddziaływań).

      - Obszar problemowy IOP MR_1 – Żuławy Wiślane

- Wariant 2, Zadania: W_DW_22, W_DW_23

Inwestycja zaplanowana jest w miejscowości Elbląg, w obrębie JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia RW2000165499, wyznaczonej jako silnie zmieniona część wód, o złym stanie zagrożonej nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym złagodzonym dla JCWP jest dobry potencjał ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, stan chemiczny, dla złagodzonych wskaźników: benzo(a)piren(w) - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry, Spełnienie celu wskazanego w rejestrze wykazu obszarów chronionych do ochrony siedlisk i gatunków dla obszarów przypisanych JCWP. Ze względu na lokalizację zadania, działania mogą mieć potencjalny wpływ na JCWP Zalew Wiślany TW20001WB1.

Celem działań jest ochrona przeciwpowodziowa miejscowości Elbląg przy pomocy przebudowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Elbląg od ujścia rzeki Fiszewki do Kanału Jagiellońskiego w granicach miasta Elbląg - na odcinkach od Kanału Jagiellońskiego do Wyspy Spichrzów oraz odcinek od Wyspy Spichrzów do ujścia rzeki Fiszewki oraz przebudowy zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Elbląg - Wyspa Spichrzów w Elblągu.

Ze względu na lokalizację prac wzdłuż brzegu cieków oraz zakres działań przewiduje się negatywny wpływ na wskaźniki fizykochemiczne oceny stanu wód na etapie realizacji prac ziemnych i budowlanych, oraz wpływ na pogorszenie warunków hydromorfologicznych w strefie brzegów i dna. Wpływ na stan wód i cele środowiskowe JCWP Elbląg od Młynówki do ujścia RW2000165499 oraz JCWP Zalew Wiślany TW20001WB1, w tym na:

-	elementy biologiczne (wpływ na pogorszenie warunków siedliskowych w obrębie dna i brzegów UN)

-	elementy hydromorfologiczne (UN/PZ, trwałe pogorszenie wskaźników hydromorfologicznych, HIR),

-	elementy fizykochemiczne (na etapie budowy, awarii, na etapie eksploatacji: brak oddziaływań).

      - Obszar problemowy IOP MR_2 – Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy

- Wariant 1, Zadanie W_AR_90

Inwestycja zaplanowana jest w miejscowości Rewa, w JCWP Zalew Pucki TW20002WB4 oraz Zatoka Pucka Zewnętrzna TW20003WB5, JCWP wyznaczone jako naturalne części wód o złym stanie, zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych. Cele środowiskowe na lata 2022-2027 dla tych cwp to dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny. Inwestycja może pośrednio wpłynąć na stan i cele środowiskowe JCWP Reda od Dopływu z polderu Rekowo do ujścia RW20001447899 wyznaczonej jako naturalna część wód o złym stanie, zagrożona, dla której wskazano jako cele środowiskowe: dobry stan ekologiczny; zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na cieku głównym, stan chemiczny, dla złagodzonych wskaźników: benzo(a)piren(w), - poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Celem działań jest ochrona przeciwpowodziowa na terenie gminy Kosakowo i Puck, poprzez budowę nabrzeża
w miejscowości Rewa wraz z mobilnymi przegrodami przeciwpowodziowymi oraz podwyższenie fragmentu istniejącego muru oporowego, rozwój lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń na terenie gmin Kosakowo i Puck pow. pucki. W ramach działania zaplanowano budowę wały przeciwsztormowego, nabrzeża, podniesienie murku oporowego. Ze względu na zakres zaplanowanych prac możliwy jest negatywny wpływ na warunki hydromorfologiczne brzegu morskiego na odcinku budowy nabrzeża, w tym zahamowanie lub zmiana procesów eolicznych na odcinku objętym oddziaływaniem, degradacja siedlisk w strefie brzegu. Budowa wału przeciwsztormowego będzie miała negatywny wpływ na siedliska zależne od wód morskich, w tym solniska w strefie ujściowej rzeki Redy. Ograniczenie zasięgu wód morskich może mieć potencjalny negatywny wpływ na stan siedlisk w ujściowym odcinku JCWP Reda od Dopływu z polderu Rekowo do ujścia RW20001447899, tym samym wpływ na cele środowiskowe gatunków i obszarów chronionych.

Ze względu na lokalizację prac oraz zakres działań nie przewiduje się znaczącego negatywnego wpływ na wskaźniki oceny stanu wód i cele środowiskowe JCWP Zalew Pucki TW20002WB4 oraz Zatoka Pucka Zewnętrzna TW20003WB5, w tym:

-	elementy biologiczne (brak oddziaływań)

-	elementy hydromorfologiczne (UN/PZ, trwałe pogorszenie warunków hydromorfologicznych brzegu morskiego na odcinku objętym działaniem, zabudowa brzegu morskiego, zmniejszenie zasięgu zalewu wód morskich),

-	elementy fizykochemiczne (brak).

    - Identyfikacja czynników oddziaływania inwestycji i działań na przedmioty i cele ochrony obszarowych form ochrony przyrody (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000)

Ze względu na lokalizację oraz potencjalne oddziaływania, związane z realizacją wariantów, w tym:

- ograniczenie zasięgu zalewu wód morskich,

- przekształcenie naturalnej struktury brzegu morskiego,

- przekształcenie warunków hydromorfologicznych koryta i strefy brzegowej,

- ograniczenie zalewu wód powierzchniowych w strefie doliny,

- zahamowanie procesów brzegowych,

- zmiana stosunków wodnych gleb,

- degradację siedlisk, w tym wydm, solnisk

- emisja hałasu i spalin podczas prac ziemnych,

realizacja działań wiąże się z potencjalnym negatywnym wpływem na przedmioty i cele ochrony obszarowych form ochrony przyrody, dotyczy to w szczególności:

- obszar problemowy MR_2 –Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy, możliwy negatywny potencjalny wpływ na przedmioty ochrony Rezerwatu przyrody Beka w obrębie JCWP Reda od Dopływu z polderu Rekowo do ujścia RW20001447899, oraz przedmioty ochrony i cele środowiskowe: Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka oraz Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski.

- obszar problemowy IOP_2 – Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe: Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka oraz Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Nadmorski Park Krajobrazowy

- IOP_7 Ustka - ujście Słupi, możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052

- Obszar problemowy IOP_8 – Dębki, możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe: Rezerwatu Piaśnickie Łąki (PL.ZIPOP.1393.RP.142), Nadmorskiego Parku Krajobrazowego  PL.ZIPOP.1393.PK.73

- IOP_5_Krynica Morska: możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana PL.ZIPOP.1393.PK.39, Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007

- IOP_12 Łeba: Słowiński Park Narodowy - otulina PL.ZIPOP.1393.PN.24

    - Ocena wpływu wariantów planowanych do realizacji na osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych dla aJCWP

Ze względu na zakres planowanych działań wskazanych dla ocenianych wariantów, ich lokalizację oraz charakter potencjalnych oddziaływań przewiduje się wpływu na stan JCWP, elementy oceny stanu wód i cele środowiskowe:

- obszar problemowy MR_1 Żuławy Wiślane: Wariant II, ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP: UN/PZ (umiarkowany/znaczący wpływ na cele środowiskowe, możliwy potencjalny negatywny wpływ na stan hydromorfologiczny JCWP, wpływ na elementy biologiczne UN)

- obszar problemowy MR_2 Ujście Redy: Wariant I, ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP: UN/PZ (umiarkowany/znaczący wpływ na cele środowiskowe, możliwy potencjalny negatywny wpływ na stan hydromorfologiczny JCWP) oraz możliwy negatywny potencjalny wpływ na przedmioty ochrony Rezerwatu przyrody Beka oraz przedmioty ochrony i cele środowiskowe: Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka oraz Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski.

- IOP_1 Miasto Gdańsk: Wariant I, ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP: B (brak wpływu, opcja korzystna środowiskowo)

- IOP_2 Mierzeja Helska Wariant I, ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP: UN/PZ (umiarkowany/znaczący wpływ na cele środowiskowe, możliwy potencjalny negatywny wpływ na stan hydromorfologiczny JCWP) oraz możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe: Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, Obszarów Natura 2000: Zatoka Pucka oraz Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski, Nadmorski Park Krajobrazowy

- IOP_5_Krynica Morska: Wariant I, ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP: B (brak wpływu, opcja korzystna środowiskowo), możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana PL.ZIPOP.1393.PK.39, Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007

- IOP_7 Ustka - ujście Słupi: Wariant II, ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP: PZ (znaczący wpływ na cele środowiskowe, możliwy potencjalny negatywny wpływ na stan hydromorfologiczny JCWP) oraz możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe Natura 2000 Dolina Słupi,

- IOP_8_Dębki Wariant II, ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP: UN/PZ (umiarkowany/znaczący wpływ na cele środowiskowe, możliwy potencjalny negatywny wpływ na stan hydromorfologiczny JCWP) oraz możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe: Rezerwatu Piaśnickie Łąki i Nadmorskiego Parku Krajobrazowego,

- IOP_12 Łeba: Wariant I, ocena wpływu na cele środowiskowe JCWP: B (brak wpływu, opcja korzystna środowiskowo) oraz możliwy potencjalny negatywny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe: Słowiński Park Narodowy - otulina

Tabela 25	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane

| Ocena stopnia udatności środowiskowej wariantów działań K- korzystna środowiskowo, U - umiarkowanie korzystna środowiskowo, N - niekorzystna środowiskowo, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| obszar problemowy MR_1 Żuławy Wiślane |  |  |  |
| Wpływ na parametry biologiczne | TW20002WB4 TW20003WB5 | nd | nd |
| Wpływ na parametry hydromorfologiczne | TW20002WB4 RW20001447899 | Pogorszenie wskaźnika PPH6, pogorszenie wskaźnika HIR JCWP RW20001447899, ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych, zmiana strefy zalewu wód morskich | U/N |
| Wpływ na obszary chronione i korytarze ekologiczne | nd | Nie wpływa na funkcjonowanie korytarza ekologicznego oraz migrację ssaków | nd |
| Stopień udatności środowiskowej |  | U/N |  |
| Z uwagi na skalę prac działania będą negatywnie oddziaływać na parametry hydromorfologiczne JCWP, dlatego Wariant został oceniony jako U/N środowiskowo mogący wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Działanie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony, a ewentualne oddziaływania związane z hałasem ocenia się jako możliwe do zminimalizowania. Stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny / niekorzystny. |  |  |  |

Tabela 26	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego MR_2 Ujście Redy

| Ocena stopnia udatności środowiskowej wariantów działań K- korzystna środowiskowo, U - umiarkowanie korzystna środowiskowo, N - niekorzystna środowiskowo, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MR_2 Ujście Redy |  |  |  |
| Wpływ na parametry biologiczne | JCWP RW2000165499 TW20001WB1 | nd | K |
| Wpływ na parametry hydromorfologiczne | JCWP RW2000165499 | Pogorszenie wskaźnika PPH4, PPH6, pogorszenie wskaźnika HIR, ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych | U/N |
| Wpływ na obszary chronione i korytarze ekologiczne | Nadmorski Park Krajobrazowy, Obszar Natura 2000: Zatoka Pucka Obszar Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski. Rezerwat Beka | Bez istotnego wpływu na funkcjonowanie korytarza ekologicznego rzeki Redy oraz migrację ssaków możliwy negatywny potencjalny wpływ na przedmioty ochrony Rezerwatu przyrody Beka oraz przedmioty ochrony i cele środowiskowe | U/N |
| Stopień udatności środowiskowej |  | U/N |  |
| Z uwagi na skalę prac działania będą negatywnie oddziaływać na parametry hydromorfologiczne JCWP, dlatego Wariant został oceniony jako U/N środowiskowo mogący wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Działanie zlokalizowane jest w granicach obszarów chronionych, możliwe wystąpienie negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony, a ewentualne oddziaływania ocenia się jako możliwe do częściowego zminimalizowania. Stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny / niekorzystny. |  |  |  |

Tabela 27	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_1 Miasto Gdańsk

| Ocena stopnia udatności środowiskowej wariantów działań K- korzystna środowiskowo, U - umiarkowanie korzystna środowiskowo, N - niekorzystna środowiskowo, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IOP_1 Miasto Gdańsk |  |  |  |
| Wpływ na parametry biologiczne | RW200014489 TW20004WB6 | nd | K |
| Wpływ na parametry hydromorfologiczne | RW200014489 | nd | K |
| Wpływ na obszary chronione i korytarze ekologiczne |  | Bez wpływu na funkcjonowanie korytarza ekologicznego oraz migrację ssaków | K |
| Stopień udatności środowiskowej |  | K |  |
| Z uwagi na skalę prac działania nie będą negatywnie oddziaływać na parametry oceny stanu JCWP oraz cele środowiskowe, dlatego Wariant został oceniony jako K korzystny środowiskowo bez negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Działanie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi. Stopień udatności środowiskowej określono jako opcja Korzystna środowiskowo. |  |  |  |

Tabela 28	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska

| Ocena stopnia udatności środowiskowej wariantów działań K- korzystna środowiskowo, U - umiarkowanie korzystna środowiskowo, N - niekorzystna środowiskowo, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IOP_2 Mierzeja Helska |  |  |  |
| Wpływ na parametry biologiczne | TW20003WB5 | nd | K |
| Wpływ na parametry hydromorfologiczne | TW20003WB5 | ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych | U/N |
| Wpływ na obszary chronione i korytarze ekologiczne | Nadmorski Park Krajobrazowy Obszarów Natura 2000 Zatoka Pucka Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski. | możliwy negatywny potencjalny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe obszarów chronionych | U/N |
| Stopień udatności środowiskowej |  | U/N |  |
| Z uwagi na skalę prac działania będą negatywnie oddziaływać na strefę brzegową JCWP, prowadząc do zahamowania zalewu powierzchniowego, przekształcenia warunków hydromorfologicznych strefy brzegowej, dlatego Wariant został oceniony jako U/N środowiskowo mogący wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Działanie zlokalizowane jest w granicach obszarów chronionych, możliwe wystąpienie negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony, a ewentualne oddziaływania ocenia się jako możliwe do częściowego zminimalizowania. Stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny / niekorzystny. |  |  |  |

Tabela 29	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_5_Krynica Morska

| Ocena stopnia udatności środowiskowej wariantów działań K- korzystna środowiskowo, U - umiarkowanie korzystna środowiskowo, N - niekorzystna środowiskowo, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IOP_5_Krynica Morska |  |  |  |
| Wpływ na parametry biologiczne | TW20001WB1 | nd | K |
| Wpływ na parametry hydromorfologiczne | TW20001WB1 | nd | K |
| Wpływ na obszary chronione i korytarze ekologiczne | Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana | możliwy negatywny potencjalny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe obszarów chronionych | U/N |
| Stopień udatności środowiskowej |  | U/N |  |
| Z uwagi na skalę prac działania nie będą negatywnie oddziaływać na parametry oceny stanu JCWP oraz cele środowiskowe, dlatego Wariant został oceniony jako K korzystny środowiskowo bez negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Działanie zlokalizowane jest w granicach obszarów chronionych, możliwe wystąpienie negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony, a ewentualne oddziaływania ocenia się jako możliwe do częściowego zminimalizowania. Stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny / niekorzystny. |  |  |  |

Tabela 30	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka - ujście Słupi

| Ocena stopnia udatności środowiskowej wariantów działań K- korzystna środowiskowo, U - umiarkowanie korzystna środowiskowo, N - niekorzystna środowiskowo, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IOP_7 Ustka - ujście Słupi |  |  |  |
| Wpływ na parametry biologiczne | RW20001447299 CW60001WB3 CW20001WB2 | nd | nd |
| Wpływ na parametry hydromorfologiczne | RW20001447299 | ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych pogorszenie wskaźników PPH6, PPH4 | N |
| Wpływ na obszary chronione i korytarze ekologiczne | Natura 2000 Dolina Słupi PLH220052 | możliwy negatywny potencjalny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe obszarów chronionych | U/N |
| Stopień udatności środowiskowej |  | N |  |
| Z uwagi na skalę prac działania będą negatywnie oddziaływać na strefę brzegową JCWP, prowadząc do zahamowania zalewu powierzchniowego, przekształcenia warunków hydromorfologicznych strefy brzegowej JCWP, dlatego Wariant został oceniony jako N środowiskowo mogący wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Działanie zlokalizowane jest w granicach obszarów chronionych, możliwe wystąpienie negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony. Stopień udatności środowiskowej określono jako niekorzystny. |  |  |  |

Tabela 31	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_8 – Dębki

| Ocena stopnia udatności środowiskowej wariantów działań K- korzystna środowiskowo, U - umiarkowanie korzystna środowiskowo, N - niekorzystna środowiskowo, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obszar problemowy IOP_8 – Dębki |  |  |  |
| Wpływ na parametry biologiczne | RW20001447729 CW20001WB2 | nd | nd |
| Wpływ na parametry hydromorfologiczne | RW20001447729 | ograniczenie terenów naturalnie okresowo zalewanych, pogorszenie wskaźników PPH6 | U/N |
| Wpływ na obszary chronione i korytarze ekologiczne | Rezerwat Piaśnickie Łąki Nadmorski Park Krajobrazowy | możliwy negatywny potencjalny wpływ na przedmioty ochrony i cele środowiskowe obszarów chronionych, możliwy wpływ na migrację ssaków | U/N |
| Stopień udatności środowiskowej |  | U/N |  |
| Z uwagi na skalę prac działania będą negatywnie oddziaływać na warunki hydromorfologiczne strefy zalewowej, dlatego Wariant został oceniony jako U/N środowiskowo mogący wpłynąć negatywnie na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Działanie zlokalizowane jest w granicach obszarów chronionych, możliwe wystąpienie negatywnego oddziaływania na przedmioty ochrony oceniane jako możliwe do częściowego zminimalizowania. Stopień udatności środowiskowej określono jako umiarkowanie korzystny / niekorzystny. |  |  |  |

Tabela 32	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu

| Ocena stopnia udatności środowiskowej wariantów działań K- korzystna środowiskowo, U - umiarkowanie korzystna środowiskowo, N - niekorzystna środowiskowo, |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu |  |  |  |
| Wpływ na parametry biologiczne | RW20001447699 CW20001WB2 | nd | K |
| Wpływ na parametry hydromorfologiczne | RW20001447699 | nd | K |
| Wpływ na obszary chronione i korytarze ekologiczne | Słowiński Park Narodowy - otulina | Bez istotnego wpływu na funkcjonowanie korytarza ekologicznego oraz migrację ssaków | U |
| Stopień udatności środowiskowej |  | U |  |
| Z uwagi na skalę prac działania nie będą negatywnie oddziaływać na parametry oceny stanu JCWP oraz cele środowiskowe, dlatego Wariant został oceniony jako K korzystny środowiskowo bez negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów ochrony wód w rozumieniu RDW. Działanie zlokalizowane jest w obrębie obszaru chronionego. Stopień udatności środowiskowej określono jako opcja umiarkowanie korzystna środowiskowo. |  |  |  |

    - Ocena zgodności planowanych wariantów z dokumentami wskazanymi w OPZ

Zgodnie z RDW oraz Dyrektywą morską państwa członkowskie zobligowane zostały do podjęcia niezbędnych działania na rzecz osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego JCWP najpóźniej do 2027 roku.  Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (2009) jednoznacznie wskazuje na konieczność poprawy jakości wód oraz ograniczenia degradacji ekosystemów Morza Bałtyckiego, oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego, w szczególności w zakresie różnorodności biologicznej morskich obszarów chronionych. Dokumenty tj.: Polityka morska RP do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Strategia Rozwoju Kraju 2020, POWM, POBM, SUKZP OM wskazują jednoznacznie na konieczność zrównoważonego rozwoju obszarów przybrzeżnych.

Planowane warianty zostały ocenione pod kątem zgodności z zapisami dokumentów strategicznych wskazanych w OPZ. Stwierdzono zgodność wariantów z celami i zapisami analizowanych dokumentów.

Aktualizacja planów gospodarowania wodami 2022-2027

W projektach planów gospodarowania wodami na lata 2022-2027 wskazane zostały cele środowiskowe dla wszystkich typów wód, ponadto opracowano zestawy działań naprawczych, których celem jest: ograniczenie presji znaczących powodujących ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych JCW, a także zachowanie dobrego stanu oraz poprawę złego stanu wód, osiągnięcie celów środowiskowych JCW, w tym celów dla obszarów chronionych.

Już na etapie wstępnej oceny istotności oddziaływań i wpływu Wariantów na cele środowiskowe JCW, uwzględniono potencjalne oddziaływania negatywne, rekomendując do realizacji warianty, dla których nie stwierdzono wpływu na cele środowiskowe wód i na stan wód - ocena B, brak lub oddziaływania są umiarkowania nieistotne UN.

W ocenie zgodności zaplanowanych działań z projektami planów gospodarowania wodami przeanalizowano zestawy działań naprawczych opracowanych na cykl 2022-2027, z uwzględnieniem JCWP, w obrębie których planowane są inwestycje, lub JCWP na które inwestycje mogą potencjalnie oddziaływać.

Warianty, które uzyskały oceny UN/PZ mogące powodować pogorszenie elementów oceny stanu wód i wpływające na cele środowiskowe JCWP i obszary chronione wymagają szczegółowych ocen wpływu na wskaźniki oceny stanu wód wraz z badaniami terenowymi wg metodyk GIOŚ.

      - Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Zgodnie z art. 184 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) głównymi dokumentami planistycznymi w zakresie przeciwdziałania zjawisku suszy są plany przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych oraz na obszarach dorzeczy. Zgodnie z ustawą plan przeciwdziałania skutkom suszy zawiera 4 kluczowe elementy: analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji oraz działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy. Celem PPSS była analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w obrębie zlewni JCWP, propozycja budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycja niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji. W ramach projektu opracowano katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy, dokonano hierarchizacji zlewni JCWP narażonych na skutki występowania różnych typów suszy, wskazano działania łagodzące skutki suszy.

Działania mające na celu ograniczenie powodzi od strony morza nie generują znaczących negatywnych oddziaływań na zasoby wodne JCWP, nie wpływają znacząco na zmianę stosunków wodnych w zlewniach JCWP, nie mają znaczącego wpływu na ograniczenie potencjału retencyjnego zlewni.

Uwzględniając zapisy PPSS działania zaplanowano dla ochrony terenów zabudowanych. Warianty, które uzyskały oceny UN/PZ mogące powodować pogorszenie elementów oceny stanu wód i wpływające na cele środowiskowe JCWP i obszary chronione wymagają szczegółowych ocen wpływu na wskaźniki oceny stanu wód wraz z badaniami terenowymi wg metodyk GIOŚ.

      - Program przeciwdziałania niedoborowi wody (Program Rozwoju Retencji)

Program Rozwoju Retencji ma na celu przeciwdziałanie obserwowanemu deficytowi wody oraz zjawisku suszy, będącym skutkiem zarówno zmian klimatu jak i zwiększającej się antropopresji. Podejmowanie działania w zakresie retencji wodnej przyczynią się do zmniejszenia lub spowolnienia odpływu wód ze zlewni, stanowiąc równocześnie jeden ze sposobów przeciwdziałania powstawaniu powodzi lub ograniczania skali ich skutków.  Działania wskazane w Programie przeciwdziałania niedoborowi wody obejmują między innymi:

- renaturyzację ekosystemów mokradłowych (poprzez między innymi zatrzymanie wody w rowach melioracyjnych);

- renaturyzacja rzek;

- realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach leśnych;

- zalesiania, zadrzewiania oraz przebudowę drzewostanów;

- realizację i odtwarzanie obiektów małej retencji i mikroretencji na terenach rolniczych;

- promowanie i wdrażanie zabiegów agrotechnicznych zwiększających retencję glebową;

- tworzenie i odtwarzanie zadrzewień śródpolnych, przydrożonych i przywodnych;

- realizacja MPA oraz inne działania mające na celu zwiększenie retencji w miastach (m.in. błękitno-zielona infrastruktura, retencja wód opadowych i zwiększanie udziału powierzchni biologiczne czynnych).

Program Rozwoju Retencji przyczyni się do poprawy funkcjonowania
gospodarki wodnej w kraju przyczyniając się równocześnie do ograniczenia ryzyka
powodziowego jak i łagodzenia skutków zmian klimatu związanych z występowaniem suszy i niedoborów wody Oceniane warianty mające na celu ograniczenie powodzi od strony morza nie generują negatywnych znaczących oddziaływań na zasoby wodne JCWP. Działania zaplanowano uwzględniając zapisy PRR optymalnie na terenach zabudowanych.

Warianty, które uzyskały oceny UN/PZ mogące powodować pogorszenie elementów oceny stanu wód i wpływające na cele środowiskowe JCWP i obszary chronione wymagają szczegółowych ocen wpływu na wskaźniki oceny stanu wód wraz z badaniami terenowymi wg metodyk GIOŚ.

      - Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP.

Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań aPZRP ma na celu zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa ludności oraz infrastruktury technicznej, a tym samym ograniczenie wielkości strat będących skutkiem wystąpienia powodzi. Wprowadzono zapisy w polskim systemie prawnym oraz w dokumentach prawa miejscowego, pozwalające na prowadzenie działań mających na celu ograniczenie ryzyka powodziowego, w tym poprzez wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia wystąpieniem powodzi, a także ograniczanie istniejącego zagospodarowania. Stworzone przepisy prawne umożliwiają prowadzenie działań w celu ochrony obszarów występowania naturalnej retencji, przywracania naturalnej retencji, naturalnych warunków przepływu oraz hydromorfologii cieków wodnych. Stworzone zostały także instrumenty pozwalające na realizację infrastruktury przeciwpowodziowej poprzez opracowanie oceny kompletności zestawu obiektów przeciwpowodziowych wraz z obiektami towarzyszącymi przewidzianych do realizacji, a także wskazany sposób pozyskiwania praw do nieruchomości, na których obiekty te mają powstać. W ramach opracowanych instrumentów przygotowano: rozwiązania prawne, administracyjne, kontrolne i inwestycyjne, będące podstawą do dalszych prac legislacyjnych. które ochronią społeczności przed nadmiernym ryzykiem powodziowym i ograniczą straty w przyszłości. Ich treści wspierają osiągnięcie celów szczegółowych sformułowanych w aPZRPM.

      - Krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych.

KPRWP opracowany został na zlecenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w 2020 roku, stanowi zestaw działań wskazanych dla wszystkich typów wód powierzchniowych opracowanych w celu likwidacji lub ograniczenia presji hydromorfologicznych i poprawy stanu wód powierzchniowych. W ramach KPRWP wskazano tzw. Obszary Wymagające Renaturyzacji oraz Obszary Priorytetowe, w których działania renaturyzacyjne powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Każdej jednolitej części wód powierzchniowych, która została zaliczona do tych obszarów, przypisano potencjalne zestawy działań renaturyzacyjnych. Renaturyzacja wód powierzchniowych wg KPRWP obejmuje działania naprawcze mające na celu likwidację presji hydromorfologicznych oraz przywrócenie naturalnych procesów, odbudowę i normalizację stosunków wodnych, poprawę i odtworzenie retencji korytowej, dolinowej, normalizację stosunków wodnych w zlewni, renaturalizację mokradeł i torfowisk, przywracanie ciągłości i różnorodności hydromorfologicznej cieków i jezior. W KPRWP wykazano, że renaturyzacja wód wpływa na zmniejszenie ryzyka powodziowego, łagodzi skutki suszy, redukuje niezbędne koszty prowadzenia prac utrzymaniowych i tworzy miejsca atrakcyjne społecznie.

Głównym celem KPRWP jest poprawa stanu hydromorfologicznego JCWP powierzchniowych w zakresie umożliwiającym spełnienie celów środowiskowych JCWP. Działania zawarte w KPRWP służą między innymi ochronie i zwiększeniu naturalnej retencji oraz przywracaniu naturalnych warunków przepływu wód w obrębie cieków, skierowane na poprawę retencji naturalnej w tym odtwarzanie mokradeł i torfowisk oraz poprawę naturalnej retencji korytowej poprzez renaturyzację. Z założenia działania KPRWP mają pośrednio przyczynić się do zmniejszenia ryzyka powodziowego w zlewniach oraz ograniczenia negatywnych skutków suszy i powodzi także od strony morza.

Działania, które generują nowe presje hydromorfologiczne, wpłyną na pogorszenie wskaźnika przekształcenia hydromorfologii PPH4, PPH6, prowadząc do pogorszenia wartości multimetriksu HIR i mogą wpłynąć na pogorszenie stanu hydromorfologicznego JCWP, tym samym mogą utrudniać lub uniemożliwiać będą osiągnięcie celów środowiskowych wskazanych dla JCWP. Działania mogą powodować pogorszenie warunków hydromorfologicznych JCWP, w obrębie których są zlokalizowane, i na które potencjalnie oddziałują. Działania nie wpływają na ciągłość biologiczną i morfologiczną JCWP rzecznych, nie generują pogorszenia wskaźników biologicznych, tym samym nie prowadzą do pogorszenia stanu biologicznego JCWP.

Warianty, które uzyskały oceny UN/PZ mogące powodować pogorszenie elementów oceny stanu wód i wpływające na cele środowiskowe JCWP i obszary chronione wymagają szczegółowych ocen wpływu na wskaźniki oceny stanu wód wraz z badaniami terenowymi wg metodyk GIOŚ. Warianty, które zawierają działania nietechniczne zgodne polegające między innymi na montażu mobilnych przegród przeciwpowodziowych wraz z rozwojem lokalnego systemu ostrzegania przed powodziami i prognozowania zagrożeń, nie maja wpływu na warunki hydromorfologiczne JCWP, nie są sprzeczne z założeniami KPRWP. Uwzględniając zapisy KPRWP działania zaplanowano dla ochrony terenów zabudowanych.

  - Możliwe konflikty społeczne związane z realizacją działań

W ramach analizy wielokryterialnej oceniano następujące kryteria związane z możliwymi konfliktami społecznymi:

- potencjalne konflikty społeczne związane z koniecznością zajęcia terenu pod daną inwestycję;

- potencjalne konflikty społeczne związane z przekształceniami naturalnymi i semi-naturalnymi;

- potencjalne konflikty społeczne związane z koniecznością wyburzenia budynków.

Poniżej przedstawiono analizę możliwych konfliktów społecznych uwzględniających powyższe kryteria oraz ewentualne dodatkowe czynniki, uzależnione od indywidualnego charakteru obszaru, w którym planowane są działania ochronne.

    - Obszar problemowy IOP_1 Miasto Gdańsk

Dla obszaru problemowego IOP_1 Miasto Gdańsk działania obejmują:

- Wariant „1”

    - mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory);

    - budowa 500 m drogi (utwardzenie fragmentu ul. Kutnowskiej);

Nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z działaniem dotyczącym mobilnych systemów ochrony przeciwpowodziowej. Ewentualne przygotowanie terenu pod te obiekty (w tym budowa drogi) będzie stanowiło krótkotrwałą uciążliwość, po zakończeniu przygotowań elementy przegród mobilnych będą niemal niewidoczne i nie będą stanowiły przeszkód komunikacyjnych, jak również nie będą zakłócały krajobrazu, a wybudowana droga będzie stanowiła wygodny dojazd do przyległych posesji. Teren, na którym planuje się budowę muru nie jest zajęty pod działalność gospodarczą, związaną z zabudową stałą. Nie przewiduje się wywłaszczeń gruntu. W ramach działań w wariancie I nie przewiduje się przesiedleń ludności.

- Wariant „2”

    - przebudowa nabrzeża;

Wariant 2 różni się od wariantu 1 przebudową nabrzeża zamiast mobilnych systemów ochrony, wzdłuż ul. Kutnowskiej. Nabrzeże jest planowane na terenie niezabudowanym, wzdłuż podmokłego terenu, porośniętego roślinnością wodną, trzcinami. Może ono stanowić ewentualne zakłócenie krajobrazu dla mieszkańców zabudowań w sąsiedztwie co może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Teren nie jest zabudowany, nie jest tam prowadzona żadna działalność. Nie będzie konieczności przesiedleń, wyburzeń ewentualne wywłaszczenia nie obejmują cennych terenów.

    - Obszar problemowy IOP_2 Mierzeja Helska

Dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska działania obejmują:

- Wariant „1”

    - przedłużenie wału wraz z wyniesieniem rzędnej drogi DW216 (m. Chałupy);

    - budowa bulwarów wraz z murkiem ochronnym (m. Kuźnica);

    - budowa umocnień brzegowych (m. Jastarnia);

    - budowa wału wydmowego (m. Jastarnia);

    - budowa murku oporowego (m. Jastarnia);

    - budowa wału przeciwsztormowego (m. Jastarnia);

    - mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory).

W przypadku działań na terenie Chałup planuje się w Wariancie 1 przedłużenie istniejącego wału wraz z podniesieniem rzędnej drogi DW216. Nie przewiduje się, aby powyższe działania miały potencjał konfliktogenny. W przypadku właściwego przeprowadzenia prac (wykonanie tymczasowego objazdu, prowadzenie prac poza sezonem urlopowym itd.) realizacja wariantu będzie miała charakter tymczasowej uciążliwości dla mieszkańców. W przypadku tej inwestycji nie przewiduje się wyburzania budynków ani przesiedleń ludności.

Budowa bulwarów wraz z murkiem ochronnym w miejscowości Kuźnica może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Realizacja tego zadania będzie wymagała przekształcenia części nabrzeża co może nie spodobać się części społeczności lokalnej (m.in. zostanie utrudniony dostęp do wody co w niektórych przypadkach może świadczyć o atutach danej nieruchomości jako miejsca wypoczynku). Prace konieczne do wykonania będą stanowiły niewątpliwą uciążliwość dla mieszkańców i prognozuje się, że nie da się przeprowadzić ich wyłącznie poza okresem wakacyjno-urlopowym co może mieć wpływ na obniżenie zainteresowania turystów przedmiotową miejscowością.
W przypadku tej inwestycji nie przewiduje się wyburzania budynków ani przesiedleń ludności.

Realizacja wariantu „1” ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Jastarnia także może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Realizacja tego zadania będzie wymagała przekształcenia części nabrzeża poprzez budowę wałów i umocnień brzegowych co może nie spodobać się części społeczności lokalnej (m.in. tak jak w przypadku m. Kuźnica, zostanie utrudniony dostęp do wody co w niektórych przypadkach może świadczyć o atutach danej nieruchomości jako miejsca wypoczynku). Prace konieczne do wykonania będą stanowiły niewątpliwą uciążliwość dla mieszkańców jednak w przypadku etapowego prowadzenia prac może się udać zrealizować inwestycję poza sezonem urlopowym. W przypadku tej inwestycji nie przewiduje się wyburzania budynków ani przesiedleń ludności.

- Wariant „2”

    - mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory) - m. Chałupy;

    - budowa wału przeciwsztormowego (m. Kuźnica);

    - budowa umocnień brzegowych (m. Jastarnia);

    - budowa wału wydmowego (m. Jastarnia);

    - budowa murku oporowego (m. Jastarnia);

    - budowa wału przeciwsztormowego (m. Jastarnia);

    - mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory).

W przypadku działań na terenie Chałup planuje się w Wariancie 2 ochronę przeciwpowodziową miejscowości przy pomocy mobilnych przegród przeciwpowodziowych. Ewentualne przygotowanie terenu pod te obiekty będzie stanowiło krótkotrwałą uciążliwość, po zakończeniu przygotowań elementy przegród mobilnych będą niemal niewidoczne i nie będą stanowiły przeszkód komunikacyjnych, jak również nie będą zakłócały krajobrazu. W przypadku zagrożenia powodziowego nastąpi konieczność częściowego rozłożenia przegród tak aby zachować możliwość przejazdu drogą DW216. Gdy poziom wód będzie wymagał ustawienia przegród przeciwpowodziowych w pełnym zakresie nastąpi przegrodzenie drogi i nie będzie możliwości przejazdu co może rodzić sytuacje konfliktowe.

Budowa wału przeciwsztormowego w miejscowości Kuźnica może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Realizacja tego zadania będzie wymagała przekształcenia części terenu położonego w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu co może nie spodobać się części społeczności lokalnej (m.in. zostanie utrudniony dostęp do wody co w niektórych przypadkach może świadczyć o atutach danej nieruchomości jako miejsca wypoczynku). Prace konieczne do wykonania będą stanowiły niewątpliwą uciążliwość dla mieszkańców i prognozuje się, że nie da się przeprowadzić ich wyłącznie poza okresem wakacyjno-urlopowym co może mieć wpływ na obniżenie zainteresowania turystów przedmiotową miejscowością. W przypadku tej inwestycji nie przewiduje się wyburzania budynków ani przesiedleń ludności.

Realizacja wariantu „2” ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Jastarnia także może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Realizacja tego zadania będzie wymagała przekształcenia części nabrzeża poprzez budowę wałów i umocnień brzegowych co może nie spodobać się części społeczności lokalnej (m.in. tak jak w przypadku m. Kuźnica, zostanie utrudniony dostęp do wody co w niektórych przypadkach może świadczyć o atutach danej nieruchomości jako miejsca wypoczynku). Prace konieczne do wykonania będą stanowiły niewątpliwą uciążliwość dla mieszkańców jednak w przypadku etapowego prowadzenia prac może się udać zrealizować inwestycję poza sezonem urlopowym. W przypadku tej inwestycji nie przewiduje się wyburzania budynków ani przesiedleń ludności.

    - Obszar problemowy IOP_7 Ustka – Ujście Słupi

Dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – Ujście Słupi działania przeciwpowodziowe obejmują:

- Wariant „1”

    - budowa murów oporowych;

W wariancie 1 planowana jest budowa dwóch odcinków wałów murów oporowych
o długości ok. 850 i 80 m. Pierwszy z nich planowany jest na terenie nieużytków
w pobliżu Oddziału Zewnętrznego w Ustce, na terenie porośniętym niską roślinnością krzewiastą, nie jest to teren atrakcyjny pod względem turystycznym, nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowania, nie jest prowadzona działalność związana z zabudową stałą. Nie przewiduje się poprzez budowę murów oporowych zakłócania walorów krajobrazowych czy widokowych na tym terenie w związku z tym nie przewiduje się konfliktów społecznych z tym związanych. Budowa muru oporowego będzie wymagała zajęcia terenu, stąd można się spodziewać utrudnień od właścicieli działek, na których jest on planowany. Nie przewiduje się wyburzeń ani przesiedleń ludności.

Drugi z odcinków muru mieści się na tyłach stacji kolejowej PKP Ustka. Długość muru to ok. 80 m. W przypadku realizacji tej części proponowanego wariantu nie należy się spodziewać sprzeciwów ze strony PKP. Nie będzie konieczności wyburzeń budynków ani przesiedleń związanych z realizacją opisywanej inwestycji.

- Wariant „2”

    - budowa muru oporowego;

    - budowa wału przeciwpowodziowego;

Wariant 2 różni się od poprzedniego wariantu tym, że zamiast muru oporowego na lewym brzegu rzeki Słupi planowany jest wał przeciwpowodziowy. Planowany wał położony jest na terenie nieużytków w pobliżu Oddziału Zewnętrznego w Ustce, na terenie porośniętym niską roślinnością krzewiastą. Nie jest to teren atrakcyjny pod względem turystycznym, nie znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowania, nie jest prowadzona działalność związana z zabudową stałą. Budowa wału spowoduje zakłócenie walorów krajobrazowych czy widokowych na tym terenie, ale w związku z tym, że jest to terenu mało uczęszczany nie przewiduje się konfliktów społecznych z tym związanych. Budowa wału będzie wymagała zajęcia terenu, stąd można się spodziewać utrudnień od właścicieli działek, na których jest on planowany. Nie przewiduje się wyburzeń ani przesiedleń ludności.

Podobnie jak w wariancie „1” na prawym brzegu proponuje się budowę krótkiego odcinka muru, na tyłach stacji kolejowej PKP Ustka. Długość muru to ok. 80 m. Także w tym przypadku nie należy się spodziewać sprzeciwów ze strony PKP. Nie będzie konieczności wyburzeń budynków ani przesiedleń związanych z realizacją opisywanej inwestycji.

    - Obszar problemowy IOP_12 Łeba

Dla obszaru problemowego IOP_12 Łeba działania przeciwpowodziowe obejmują:

- Wariant „1”

    - mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory).

W wariancie 1 planowana jest realizacja ochrony przeciwpowodziowej za pomocą mobilnych systemów przeciwpowodziowych wzdłuż ul. Turystycznej. Nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z tym działaniem. Ewentualne przygotowanie terenu pod te obiekty będzie stanowiło krótkotrwałą uciążliwość, po zakończeniu przygotowań elementy przegród mobilnych będą niemal niewidoczne i nie będą stanowiły przeszkód komunikacyjnych, jak również nie będą zakłócały krajobrazu.

- Wariant „2”

    - budowa muru oporowego;

W wariancie „2” zaproponowano budowę muru oporowego na lewym brzegu rzeki Łeba. Przedmiotowa inwestycja może potencjalnie powodować konflikty społeczne, ponieważ jej realizacja wymagać będzie wywłaszczeń, wyburzeń nieruchomości oraz zmiany zagospodarowania części działek (konieczność likwidacji części nabrzeża portowego). Można spodziewać się utrudnień ze strony właścicieli działek, na których planowana jest inwestycja.

    - Obszar problemowy MR_1 Żuławy Wiślane

Dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane działania przeciwpowodziowe obejmują:

- Wariant „1”

    - mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory).

W wariancie 1 planowana jest realizacja ochrony przeciwpowodziowej za pomocą mobilnych systemów przeciwpowodziowych wzdłuż ul. Radomskiej (1250 m)
i ul. Stawidłowej (150 m). Nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z tym działaniem. Ewentualne przygotowanie terenu pod te obiekty będzie stanowiło krótkotrwałą uciążliwość, po zakończeniu przygotowań elementy przegród mobilnych będą niemal niewidoczne i nie będą stanowiły przeszkód komunikacyjnych, jak również nie będą zakłócały krajobrazu.

- Wariant „2”

    - przebudowa nabrzeża;

    - umocnienie brzegów;

    - budowa wałów przeciwpowodziowych (podwyższenie).

W wariancie „2” zaproponowano przebudowę nabrzeża i umocnienie brzegów wraz
z budową wałów przeciwpowodziowych. Nie przewiduje się, aby przedmiotowe inwestycje powodowały konflikty społeczne, ponieważ ich realizacja będzie przebiegała na terenach już zagospodarowanych w ten sam sposób (istniejący wał i nabrzeża).

    - Obszar problemowy MR_2 Ujście Redy

Dla obszaru problemowego MR_2 Ujście Redy działania przeciwpowodziowe obejmują:

- Wariant „1”

    - budowa nabrzeża;

    - podwyższenie fragmentu istniejącego muru oporowego;

    - budowa dwóch odcinków wału przeciwpowodziowego;

    - mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory).

W wariancie „1” planowana jest realizacja ochrony przeciwpowodziowej za pomocą przebudowy nabrzeża, podwyższenia istniejącego muru oporowego i budowę dwóch odcinków wału przeciwpowodziowego. Nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z realizacją mobilnych przegród przeciwpowodziowych. Ewentualne przygotowanie terenu pod te obiekty będzie stanowiło krótkotrwałą uciążliwość. Po zakończeniu przygotowań elementy przegród mobilnych będą niemal niewidoczne i nie będą stanowiły przeszkód komunikacyjnych, jak również nie będą zakłócały krajobrazu. Pozostałe działania mogą wywołać konflikty społeczne. Podwyższenie istniejącego muru oporowego oraz budowa nabrzeża spowodują zmianę krajobrazu (ograniczenie bezpośredniego dostępu do morza, ograniczenie widoku na wodę) co może spotkać się
z negatywnym odbiorem społecznym. Realizacja wału przeciwpowodziowego wzdłuż zachodniej granicy Rezerwatu Mechelińskie Łąki może spotkać się z negatywnym odbiorem organizacji ekologicznych.

- Wariant „2”

    - budowa dwóch odcinków wału przeciwsztormowego;

    - podwyższenie fragmentu istniejącego muru oporowego;

    - mobilne przegrody przeciwpowodziowe (belki zaporowe - szandory).

W wariancie „2” planowana jest realizacja ochrony przeciwpowodziowej za pomocą podwyższenia istniejącego muru oporowego i budowę dwóch odcinków wału przeciwpowodziowego. Nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z realizacją mobilnych przegród przeciwpowodziowych. Ewentualne przygotowanie terenu pod te obiekty będzie stanowiło krótkotrwałą uciążliwość. Po zakończeniu przygotowań elementy przegród mobilnych będą niemal niewidoczne i nie będą stanowiły przeszkód komunikacyjnych, jak również nie będą zakłócały krajobrazu. Pozostałe działania mogą wywołać konflikty społeczne. Podwyższenie istniejącego muru oporowego oraz budowa wału przeciwsztormowego spowoduje zmianę krajobrazu (ograniczenie bezpośredniego dostępu do morza, ograniczenie widoku na wodę) co może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Dodatkowo realizacja wału przeciwpowodziowego wzdłuż zachodniej granicy Rezerwatu Mechelińskie Łąki może spotkać się z negatywnym odbiorem organizacji ekologicznych.

- Aktualizacja katalogu działań przypisanych celom szczegółowym

Na podstawie wybranych wariantów planistycznych zaktualizowano listę działań dla obszaru zlewni planistycznej Dolnej Wisły (załącznik 5). Po przeanalizowaniu ostatecznej listy działań dokonano aktualizacji katalogu działań usuwając cele szczegółowe do których nie zostaną przypisanie działania.

Tabela 33	Katalog celów głównych, szczegółowych i przypisanych im typów działań w aPZRPM

| Nazwa i typ działania |  |
| --- | --- |
| 1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego |  |
| 1.1 | Zapewnienie warunków ograniczających możliwość występowania powodzi |
|  | - Budowa, przebudowa wałów przeciwpowodziowych/ przeciwsztormowych, murów oporowych |
|  | - Budowa mobilnych systemów ochrony przed powodzią |
|  | - Zapewnienie funkcjonalności istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej |
|  | - Zapewnienie możliwości prowadzenia akcji lodołamania |
| 2. Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego |  |
| 2.2 | Redukcja obszaru zagrożonego powodzią oraz zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego |
|  | - Budowa, przebudowa wałów przeciwpowodziowych / przeciwsztormowych, murów oporowych |
|  | - Budowa mobilnych systemów ochrony przed powodzią |
|  | - Zapewnienie funkcjonalności istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej |
|  | - Zapewnienie możliwości prowadzenia akcji lodołamania |
|  | - Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią dla obszarów zagrożonych |
| 2.3 | Redukcja wrażliwości społeczności i obiektów na obszarze zagrożenia powodzią |
|  | - Opracowanie koncepcji ochrony przed powodzią dla obszarów zagrożonych |
| 3. Poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym |  |
| 3.1 | Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych i hydrologicznych |
|  | - Rozwój krajowego systemu prognoz, monitoringu i ostrzeżeń |
|  | - Budowa i rozwój lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami |
| 3.2 | Doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych |
|  | - Budowa i rozwój lokalnych systemów ostrzegania przed powodziami |
| 3.6 | Zwiększenie świadomości i wiedzy na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego |
|  | - Inicjowanie programów edukacyjnych dla różnych odbiorców, w tym również dostarczanie materiałów metodycznych i edukacyjnych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym |
|  | - Realizacja programów edukacyjno-promocyjnych dla różnych odbiorców w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym |

- Opis sposobu przypisania priorytetów działaniom służącym osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym

Wszystkim działaniom ujętym na ostatecznej liście przypisano priorytety ich realizacji z zastosowaniem 5 stopniowej skali, zgodnej z zaleceniami Komisji Europejskiej, wskazując działania o:

- niskim priorytecie (low - 1);

- umiarkowanym priorytecie (moderate - 2);

- wysokim priorytecie (high - 3);

- bardzo wysokim priorytecie (very high - 4);

- bezzwłocznym priorytecie (critical - 5).

Działania, którym należy przypisać bezzwłoczny priorytet (5) wynikający z konieczności zrealizowania tych działań, bez względu na to jaki te działania realizują cel główny aPZRP obejmują:

- rozpoczęte w I cyklu planistycznym i przechodzącym do aPZRP;

- na które są wydane nakazy nadzoru budowlanego, ponieważ ich stan zagraża bezpieczeństwu;

- wspólne dla aPZRP i aPZRPM

Działaniom nietechnicznym o charakterze horyzontalnym, tj. nie odnoszącym się do konkretnego obszaru problemowego, a także działaniom technicznym (z wyłączeniem działań technicznych realizujących cel 2) należy przypisać priorytety (w skali 1 – 5) uwzględniające przynależność danego działania do typu działania (któremu wcześniej przypisano priorytet niski, średni lub wysoki, przedstawiony w rozdziale 7) oraz ocenę indywidualnych cech priorytetyzowanego działania, czyli zastosowano następujące kryteria oceny:

- Kryterium 1. Stan zaawansowania działania, o wadze 30%:

- Działanie w fazie pomysłu - dla działań technicznych - brak dokumentacji – ocena: 1

- Działanie w fazie przygotowawczej - dla działań technicznych - jest koncepcja techniczna – ocena: 2

- Dla działań technicznych - jest decyzja środowiskowa – ocena: 3

- Działanie gotowe do wdrożenia - dla działań technicznych - jest pozwolenie na budowę – ocena: 4

- Kryterium 2. Zapewnienie finansowania, o wadze 30%:

- Posiada potwierdzone finansowanie – ocena: 2

- Planuje się pozyskać finansowanie – ocena: 1

- Kryterium 3. Przynależność ocenianego działania do typu działania o danym priorytecie, o wadze 40%:

- Działania należące do typu o wysokim priorytecie - ocena: 3

- Działania należące do typu o średnim priorytecie - ocena: 2

- Działania należące do typu o niskim priorytecie - ocena: 1.

Działaniom nietechnicznym, odnoszącym się do konkretnego obszaru problemowego, należy przypisać priorytety (w skali 1 – 5), kierując się wartością średniorocznych strat powodziowych AAD w obszarze problemowym, do którego dane działanie się odnosi.

Nowym działaniom technicznym przewidzianym w aPZRP realizującym cel 2, należy przypisać priorytety (w skali 1 – 5) na poziomie regionu wodnego (lub dorzecza) jako wypadkową wyznaczonego wstępnie priorytetu na poziomie typu działania, a także priorytetu redukcji ryzyka powodziowego w obszarze problemowym, któremu dedykowane jest to działanie.

Lista działań z przypisanymi priorytetami znajduje się w Załączniku 5 – Ostateczna lista działań.

- Podsumowanie działań prowadzonych podczas prac nad aPZRPM

  - Podsumowanie przeglądu i aktualizacji MZP i MRP

Realizacja projektu: Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w II cyklu planistycznym wdrażania Dyrektywy Powodziowej, finansowana była ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Projekt opracowywany był w latach 2017 – 2020.

Zakres prac zrealizowanych w II cyklu planistycznym (2016-2021) obejmował:

- przegląd MZP i MRP opracowanych w I cyklu planistycznym oraz ich aktualizację w razie stwierdzenia takiej potrzeby;

- sporządzenie nowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla obszarów i typów powodzi wskazanych w wyniku przeglądu i aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego zakończonej w 2018 r.

Podstawę przeglądu, aktualizacji oraz opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego stanowiły następujące akty prawne:

- Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa);

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U z 2018 r. poz. 2031).

Zgodnie z art. 555 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”, opracowane dotychczas mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zachowują ważność.

Zgodnie z art. 171 ust. 8 ustawy – Prawo wodne, mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Ostatni przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, zostały podane do publicznej wiadomości w dniu 22.10.2020 r.

Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy – Prawo wodne mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporządzane są dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, wyznaczonych na podstawie wstępnej oceny ryzyka powodziowego.

Zakres oraz sposób opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego określony został w art. 169-171 ustawy – Prawo wodne. Ww. artykuły wskazują również tryb ich opiniowania oraz uzgadniania.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne (art. 169 ust. 2) na mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności:

- obszary, na których prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi 0,2% lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego;

- obszary szczególnego zagrożenia powodzią;

- obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia:

- wału przeciwpowodziowego;

- wału przeciwsztormowego;

- budowli piętrzącej.

Dla obszarów, o których mowa w art. 169 ust. 2 ustawy, sporządza się mapy ryzyka powodziowego. Na mapach ryzyka powodziowego (zgodnie z art. 170 ust. 2) przedstawia się potencjalnie negatywne skutki związane z powodzią, uwzględniające:

- szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią;

- rodzaje działalności gospodarczej wykonywanych na obszarach, o których mowa w art. 169 ust.2;

- instalacje mogące, w razie wystąpienia powodzi, spowodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;

- występowanie:

- ujęć wody, stref ochronnych lub obszarów ochronnych;

- kąpielisk;

- obszarów Natura 2000, parków narodowych oraz rezerwatów przyrody;

- w uzasadnionych przypadkach:

- obszary, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska;

- potencjalne ogniska zanieczyszczeń wód.

Szczegółowy zakres i wymagania dotyczące opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, jak również skalę map, określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego (Dz. U. 2018 poz. 2031), zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego są zatwierdzane przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Zatwierdzone mapy przekazywane są w postaci elektronicznej organom administracji wskazanym w art. 171 ust. 4 ustawy – Prawo wodne oraz podawane do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PGW WP.

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporządzane są dla obszarów i typów powodzi, wskazanych we Wstępnej ocenie ryzyka powodziowego (WORP).

Wynikiem prac w ramach przeglądu i aktualizacji WORP w 2018 r. było wyznaczenie następujących znaczących typów powodzi w Polsce (ze względu na źródło ich powstania):

  - powódź rzeczna – dla dwóch scenariuszy:

- naturalnego wezbrania;

- zniszczenia wałów przeciwpowodziowych;

  - powódź od strony morza – dla dwóch scenariuszy:

- naturalnego wezbrania;

- zniszczenia wałów przeciwpowodziowych lub przeciwsztormowych;

  - powódź od urządzeń hydrotechnicznych – związana z zalaniem terenu będącym skutkiem uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących.

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dla powodzi rzecznych oraz powodzi od strony morza zostały opracowane już w ramach I cyklu planistycznego opracowania MZP i MRP. Wynikiem prac przeprowadzonych w II cyklu planistycznym w ramach przeglądu i aktualizacji Wstępnej oceny ryzyka powodziowego było wyznaczenie dodatkowo obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących. Tym samym zakres przeglądu i aktualizacji MZP i MRP w II cyklu planistycznym obejmował także opracowanie po raz pierwszy MZP i MRP dla powodzi będącej skutkiem uszkodzenia lub zniszczenia budowli piętrzących.

- Podsumowanie działań służących ustaleniu celów i działań w aPZRPM

  - Ankietyzacja

Podczas prac nad aPZRPM przeprowadzono ankietyzację interesariuszy – podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z ryzykiem powodziowym. Objęto nią jednostki samorządowe realizujące zadania mające na celu zmniejszenie zagrożenia powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Podstawą do określenia listy interesariuszy były:

- Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych opracowane w pierwszym cyklu planistycznym (karty działań);

- Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności zawarte w nim:

- zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego dla faz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy;

- zadania w zakresie monitorowania zagrożenia powodzią;

- procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych – zestawienie katalogów i modułów zadaniowych ministrów i wojewodów;

- procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –standardowe procedury operacyjne, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej
(SPO-5 Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej).

- podmioty odpowiedzialne za wykonywanie działań, które przyczyniają się do redukcji ryzyka powodziowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- jednostki samorządu terytorialnego realizujące tzw. działania nietechniczne (np. Miejskie Plany Adaptacji, ekspertyzy, projekty).

Celem ankietyzacji było zebranie kompleksowych informacji na temat działań przeciwpowodziowych (technicznych i nietechnicznych), jakie jednostki samorządowe realizują na terenie swojej jurysdykcji. Ankietyzacja przeprowadzona została w zakresie:

- działań podjętych lub prowadzonych w okresie obowiązywania PZRP opracowanych w I cyklu planistycznym, wskazanych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym;

- działań podjętych lub prowadzonych w okresie obowiązywania PZRP opracowanych w I cyklu planistycznym nie zawartych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym, a realizujących cele PZRPM;

- działań, których podjęcie jest planowane w okresie obowiązywania przeglądu i aktualizacji PZRPM w II cyklu planistycznym (lata 2022 – 2027);

- określenia przyczyn niepodjęcia działań lub niezrealizowania działań w planowanym przedziale czasu wraz z informacją czy planowana jest realizacja/kontynuacja działań.

Zadaniem dodatkowym ankietyzacji był monitoring postępu realizacji działań zawartych w Planach zarządzania ryzykiem powodziowym, których obowiązek sprawozdawczy określony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich (Dz.U. 2018 poz. 2390).

    - Ankietyzowane podmioty

Na potrzeby ankietyzacji przygotowano listę respondentów/interesariuszy, odpowiedzialnych za realizację działań związanych z zarządzaniem ryzykiem powodziowym. Podstawą do określenia listy interesariuszy były:

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych opracowane w pierwszym cyklu planistycznym (karty działań);

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego, a w szczególności zawarte w nim:

    - zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego dla faz zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy;

    - zadania w zakresie monitorowania zagrożenia powodzią;

    - procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych – zestawienie katalogów i modułów zadaniowych ministrów i wojewodów;

    - procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –standardowe procedury operacyjne, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej (SPO-5 Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej).

podmioty odpowiedzialne za wykonywanie działań, które przyczyniają się do redukcji ryzyka powodziowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

jednostki samorządu terytorialnego realizujące tzw. działania nietechniczne (np. Miejskie Plany Adaptacji, ekspertyzy, projekty).

Wytypowano łącznie 104 jednostki położone w granicach trzech województw: zachodnio-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Wytypowane gminy zlokalizowane są w pasie przybrzeżnym morza Bałtyckiego, na Żuławach Wiślanych oraz w sąsiedztwie Zalewu Szczecińskiego. Ankietyzację powiatów rozszerzono na starostwa powiatowe znajdujące się w granicach województw: pomorskiego i zachodnio-pomorskiego oraz jedno starostwo w województwie warmińsko-mazurskim. Ankietowane grupy interesariuszy zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 34	Grupy interesariuszy, do których skierowano ankietę

| Grupa interesariuszy | Liczba interesariuszy |
| --- | --- |
| Urzędy Gminy | 38 |
| Urzędy Miasta i Gminy | 4 |
| Urzędy Miejskie | 21 |
| Starostwa Powiatowe | 35 |
| Urzędy Wojewódzkie | 3 |
| Urzędy Marszałkowskie | 3 |
| RAZEM | 104 |

  - Spotkania warsztatowe

Podczas prac nad aPZRPM odbywał się szereg spotkań konsultacyjnych
z przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury, Urzędów Morskich w Gdyni i w Szczecinie, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gdańsku i w Szczecinie. Tematami spotkań było ustalenie celów i działań w planie zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych, a także opracowanie wstępnych i bazowych list zadań. Przedmiotowe listy były weryfikowane i aktualizowane przez Interesariuszy. Na spotkaniach omawiano także wyznaczone w toku analiz obszary problemowe. Na dalszym etapie omawiane były warianty planistyczne zaprezentowane dla każdego z wyznaczonych obszarów problemowych wraz z prezentacją działań, które je tworzyły.

  - Ocena postępów w realizacji celów zarządzania ryzykiem powodziowym

    - Sposób przeprowadzania oceny postępów w realizacji celów

Analiza oceny postępów w realizacji celów pierwszego cyklu obejmowała:

- obliczenie procentowej wartości wskaźników realizacji celów, które w sprawozdaniach Ministerstwa Infrastruktury mają podane wyłącznie wartości bezwzględne,

- obliczenie wartości wskaźników rezultatu (RA) wymienionych w rozporządzeniu,

- obliczenie wartości wskaźników rezultatu (RA) wymienionych w PZRPM, a nieobjętych zakresem Rozporządzenia,

- ocenę i opis postępów w realizacji celów na podstawie obliczonych wskaźników,

- ocenę skuteczności realizowanych celów,

- opis i wyjaśnienie przyczyn niezrealizowania poszczególnych celów.

W poniższej tabeli zestawiono wskaźniki rezultatu (RA), używane w celu monitorowania postępów w realizacji celów I cyklu PZRP.

Narzędziem pomocnym w przedstawieniu wyników przeprowadzonych analiz była poniższa matryca pokazująca porównanie wartości docelowej wskaźnika określonej w Raporcie dla każdego z dorzeczy z wartościami policzonymi na podstawie otrzymanych sprawozdań i przeprowadzonej ankietyzacji.

Tabela 35	Wskaźniki rezultatów dla monitorowania postępu realizacji PZRP wraz z sumaryczną wartością dla obszaru dorzecza Wisły

| Wskaźnik monitoringu wdrażania I cyklu planistycznego PZRP | Wartość docelowa wskaźnika rezultatu |  | Wartość wskaźnika uzyskana z monitoringu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Względna | Bezwzględna |  |
| RA1 Względna redukcja wartości średnich rocznych strat powodziowych AAD w wyniku realizacji działań | 100 |  |  |
| RA2 Względna redukcja liczby mieszkańców na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 |  |  |
| RA3 Względny spadek liczby obiektów cennych kulturowo zlokalizowanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 |  |  |
| RA4 Względny spadek liczby obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska zlokalizowanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w wyniku realizacji działań | 100 |  |  |
| RA5 Względny spadek liczby ujęć wody zlokalizowanych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w wyniku realizacji działań | 100 |  |  |
| RA6 Względna redukcja liczby obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym zlokalizowanych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 |  |  |
| RA7 Względna redukcja potencjalnych strat powodziowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 |  |  |
| RA8 Względna redukcja powierzchni obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 |  |  |
| RA9 Wzrost powierzchni terenów chronionych przed powodzią od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych [%, ha] | 100 |  |  |

    - Wyniki oceny postępów w realizacji celów dla dorzecza

Zamieszczona poniżej tabela przedstawia:

- względną i bezwzględną wartość docelową wskaźników rezultatu (RA) wyznaczoną w I cyklu PZRP dla obszaru dorzecza Wisły;

- względną i bezwzględną wartość wskaźników rezultatu (RA) obliczoną w ramach przeprowadzanego monitoringu dla obszaru dorzecza Wisły

Tabela 36	Wskaźniki rezultatów dla monitorowania postępu realizacji PZRP wraz z sumaryczną wartością dla Obszaru Dorzeczy Wisły

| Wskaźnik monitoringu wdrażania I cyklu planistycznego PZRP | Wartość docelowa wskaźnika rezultatu |  | Wartość wskaźnika uzyskana z monitoringu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Względna | Bezwzględna | Względna | Bezwzględna |
| RA1 Względna redukcja wartości średnich rocznych strat powodziowych AAD w wyniku realizacji działań | 100 | 28 060 531 zł | 1.8 | 518 254 zł |
| RA2 Względna redukcja liczby mieszkańców na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 | 11 586 | 1.6 | 188 |
| RA3 Względny spadek liczby obiektów cennych kulturowo zlokalizowanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 | 62 | 0 | 0 |
| RA4 Względny spadek liczby obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska zlokalizowanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w wyniku realizacji działań | 100 | 13 | 0 | 0 |
| RA5 Względny spadek liczby ujęć wody zlokalizowanych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%), w wyniku realizacji działań | 100 | 78 | 0 | 0 |
| RA6 Względna redukcja liczby obiektów o szczególnym znaczeniu społecznym zlokalizowanych w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 | 21 | 0 | 0 |
| RA7 Względna redukcja potencjalnych strat powodziowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 | 2 338 377 607 zł | 1.8 | 43 187 848 zł |
| RA8 Względna redukcja powierzchni obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań | 100 | 31356 | 0.2 | 47.82 |

Dzięki realizacji działań ujętych w PZRP w obszarze dorzecza Dolnej Wisły udało się osiągnąć względną redukcję potencjalnych strat powodziowych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią pochodzącą od wód morskich, w tym morskich wód wewnętrznych (Q1%) o ponad 43 mln zł co stanowi 1,8% docelowej wartości wskaźnika RA7. Zrealizowane działania pozwoliły na redukcję liczby mieszkańców na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) oszacowaną na 188 osób, co przekłada się na realizację docelowej wartości wskaźnika RA2 w 1,6%. Względna redukcja powierzchni obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) w wyniku realizacji działań I cyklu PZRP wyniosła 0,2% tj. ok. 48 ha.

Przedstawione powyżej wskaźniki rezultatów są niskie, zidentyfikowano dwa najważniejsze:

- W okresie obowiązywania I cyklu PZRP nie udało się zrealizować większości zaplanowanych działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym. Z tego względu większość z zaplanowanych celów szczegółowych zrealizowano jedynie częściowo. Do najczęstszych przyczyn niezrealizowania zaplanowanych w I cyklu PZRP działań należą w szczególności:

- brak środków finansowych niezbędnych do realizacji inwestycji,

- przyczyny organizacyjne np. trudności w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych potrzebnych do realizacji projektu,

- problemy legislacyjne np. postepowania odwoławcze, zmiany w ustawie Prawo wodne i specustawach

- inne np. brak wykonawców do realizacji inwestycji.

- Duża część zadań, które zostały zrealizowane w pierwszym cyklu planistycznym dotyczyła zadań, których przedmiotem i głównym celem nie była ochrona przeciwpowodziowa. Były to typy zadań: Budowa i przebudowa infrastruktury portowej lub dostępowej do portu lub przystani morskiej oraz Ochrona brzegów morskich przed erozją i powodzią od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych. Ich realizacja wpłynęła na ograniczenie / miejscowe przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom erozyjnym zachodzącym wzdłuż brzegów morskich oraz zwiększyły bezpieczeństwo portów jak i umożliwiły bezpieczny do nich dostęp jednak nie przekłada się to na redukcję powierzchni obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%) ponieważ nie jest to cel prowadzenia przedmiotowych działań. W związku z powyższym opisane typy zadań nie zostały uwzględnione w aPZRPM.

- Podsumowanie działań służących informowaniu społeczeństwa i prowadzeniu konsultacji społecznych

  - Udział społeczeństwa w opracowaniu planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym (w tym aPZRPM) stanowią strategiczny dokument państwa w zakresie planowania i realizacji działań służących minimalizowaniu ryzyka powodziowego. Właściwe zrozumienie założeń planów, prowadzonych analiz i uzyskanych wniosków, w tym finalnie konkretnych rozwiązań nietechnicznych i technicznych, jest kluczowe dla procedowania dokumentu, w tym udziału społeczeństwa w jego współtworzeniu. Planowane w dniach 03.09.2021 r i 06.09.2021 r konsultacje społeczne oraz towarzysząca im kampania informacyjna stanowią jeden z kluczowych elementów procesu opracowania planów. Włączenie interesariuszy w tworzenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym pozwoli na poszerzenie analiz o nowe rozwiązania, zrewidowanie przyjętych działań, zwiększenie przejrzystości podejmowania zawartych w nich decyzji.

Proces konsultacji społecznych planów zarządzania ryzykiem powodziowym uregulowany został przepisami kształtującymi zasady udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska tj. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 poz. 247 ze zm.), a także ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm).

  - Cele strategiczne konsultacji społecznych i działań informacyjno – promocyjnych

Należyte określenie celów planowanych konsultacji społecznych oraz kampanii informacyjnej dotyczącej aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym jest jednym z kluczowych czynników sukcesu tworzenia tych strategicznych dokumentów.

Cel strategiczny 1 - przeprowadzenie konsultacji społecznych

Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektów planów oraz zebranie uwag, wniosków i opinii zostało przyjęte jako pierwszy cel strategiczny. Konsultacje społeczne odbywają się w terminie od 22 grudnia 2020 r. do 06 września 2021 r. Dobór lokalizacji spotkań uwzględnia zidentyfikowane obszary problemowe, na których występuje istotne ryzyko powodziowe, co pozwala na dotarcie do grup osób zainteresowanych problemem ryzyka powodziowego.

Cel strategiczny 2 - przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej

Przeprowadzana kampania informacyjno-promocyjna służy rozpowszechnieniu wiedzy o planach zarządzania ryzykiem powodziowym i jest elementem szerokiego informowania społeczeństwa. Działania objęte kampanią dotyczą informowania, zarówno grup interesariuszy bezpośrednio związanych z planami, jak również ogółu społeczeństwa. Jest to najważniejsze ogniwo wpierające proces konsultacji społecznych w dotarciu z informacją o planach do interesariuszy.

  - Grupy docelowe

Interesariusze - inaczej grupy docelowe stanowi szerokie grono odbiorców począwszy od ekspertów, przez pracowników administracji, aż po ogół społeczeństwa. Główny podział tak różnorodnej grupy może zostać dokonany ze względu na poziom zaangażowania we współtworzenie planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Wyróżniono dwie podstawowe grupy docelowe interesariuszy: bezpośrednio zainteresowaną planami oraz ogół społeczeństwa.

Grupa bezpośrednio zainteresowana planami

Są to osoby związane zawodowo z gospodarką wodną, pracujące w organach administracji, eksperci. Typologia potencjalnych interesariuszy wygląda następująco:

• Specjaliści - mogą to być m.in. organizacje sektora publicznego i prywatnego, profesjonalne grupy pozarządowe (społeczne, gospodarcze i środowiskowe); znajdą się tu również grupy biznesowe, ubezpieczeniowe czy środowiska akademickie.

• Władze – wybrani reprezentanci departamentów organów rządowych i władz samorządowych związanych z ochroną przeciwpowodziową i odpowiedzialnych za nie, a także lokalne autorytety.

• Grupy lokalne - niezorganizowane podmioty działające na poziomie lokalnym np. stowarzyszenia i rady lokalne.

• Społeczności skoncentrowane na zainteresowaniach – grupy rolników, deweloperów, mieszkańców obszarów zagrożonych powodzią itp.

Do grupy osób bezpośrednio zainteresowanych planami możemy zaliczyć mieszkańców obszarów zagrożonych powodzią lub w przeszłości dotkniętych powodzią, dla których zwiększenie świadomości o opracowywanych dokumentach planistycznych i ich realnych konsekwencjach (np. zakazy/ ograniczenia zabudowy) jest niezwykle istotne.

Społeczeństwo

Drugą grupą jest szeroko rozumiane społeczeństwo (w tym dzieci i młodzież oraz studenci), do której będą skierowane działania informacyjno-promocyjne oraz kampania edukacyjna. Ta grupa nie jest bezpośrednio związana z planami, jednak podniesienie świadomości i wiedzy na temat zagrożenia i ryzyka powodziowego oraz podejmowanych w tym kontekście działań jest niezmiernie istotne dla kształtowania właściwych i świadomych postaw obywatelskich w przyszłości.

- Wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym

W Polsce w ochronę przed powodzią zaangażowanych jest wiele instytucji, zarówno na szczeblu administracji państwowej jak i samorządowej. Ustawa Prawo wodne definiuje, ochronę przed powodzią jako zadanie Wód Polskich oraz organów administracji rządowej i samorządowej. Jednocześnie podkreślana jest m.in. rola kształtowania zagospodarowania przestrzennego, ochrony i odtwarzania systemów naturalnej i sztucznej retencji wód czy systemu ostrzegania przed powodzią. Ochrona przed powodzią leży w kompetencjach wielu instytucji, a zakres ich odpowiedzialności definiuje wiele aktów prawnych, z których najważniejsze, to wspomniana wyżej ustawa Prawo wodne, a także ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020 poz. 1856), ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o samorządzie wojewódzkim, powiatowym i gminnym, oraz ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej.

Poniżej opisano rolę głównych instytucji zaangażowanych w ochronę przed powodzią w kraju (stan prawny na 20.08.2020 r.).

Rada Ministrów

Na podstawie Art. 7. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2020 poz. 1856), Rada Ministrów sprawuje zarządzanie kryzysowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. w przypadkach niecierpiących zwłoki zarządzanie kryzysowe sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, zawiadamiając niezwłocznie o swoich działaniach Prezesa Rady Ministrów. Decyzje podjęte przez ministra podlegają rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów. Prezesowi Rady Ministrów podlega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (Art. 10).

Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej

Sprawuje kontrolę nad działalnością Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. w zakresie planowania w ochronie przeciwpowodziowej realizuje wskazane poniżej zadania. Minister zatwierdza i przekazuje do publicznej wiadomości oraz udostępnia Komisji Europejskiej wstępną ocenę ryzyka powodziowego i jej przeglądy. Do kompetencji Ministra należy również zatwierdzanie projektów map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Są one następnie przekazywane w postaci elektronicznej Głównemu Geodecie Kraju, właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska, dyrektorowi Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wodom Polskim, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, właściwym wojewodom, właściwym marszałkom województw, właściwym starostom, właściwym wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast, właściwym komendantom wojewódzkim i powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, właściwym dyrektorom urzędów żeglugi śródlądowej oraz właściwym dyrektorom urzędów morskich, właściwym zarządcom infrastruktury kolejowej oraz właściwym zarządcom dróg publicznych. Minister podaje do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego przez ich umieszczenie na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministerstwa. Ponadto Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, w szczególności w przygotowywaniu, przeglądzie oraz aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w celu zgłoszenia uwag, projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą te plany. Minister w drodze rozporządzenia, przyjmuje plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich aktualizacje, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej ochrony przed powodzią. Minister udostępnia plany zarządzania ryzykiem powodziowym Komisji Europejskiej.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych

W jego kompetencjach leży m.in. zarządzanie kryzysowe. Ministrowi podlegają: Szef Obrony Cywilnej Kraju, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Komendant Główny Policji i Komendant Główny Straży Granicznej. Minister zajmuje się oceną bieżącą zagrożeń występujących na terenie kraju, w tym także zagrożeniami powodziowymi. Prowadzi sprawy usuwania skutków klęsk żywiołowych (m.in. zbiera informacje o stratach powodziowych).

Prezes Wód Polskich

Jest centralnym organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami, nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Zgodnie z art. 163 ust. 2 ustawy Prawo wodne Wody Polskie zapewniają, w zakresie swojej właściwości, ochronę ludności i mienia przed powodzią wywołaną przez wody publiczne stanowiące własność Skarbu Państwa, o których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. Wody Polskie przygotowują skoordynowane w obszarze dorzeczy transgranicznych: wstępną ocenę ryzyka powodziowego (WORP), mapy zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka powodziowego i plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy, a także okresowe przeglądy i aktualizacje wymienionych dokumentów. Nadzorują również planowanie i realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód i pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w tym obwałowań oraz obszaru międzywala, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym. Ponadto realizują zadania obronne oraz zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przekazane przez ministra właściwego ds. gospodarki wodnej. Prezes Wód Polskich pełni funkcję organu II stopnia w postępowaniach administracyjnych zgodnie z KPA, w tym dotyczących planowania na obszarach zagrożenia powodziowego. w ramach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działają następujące jednostki organizacyjne: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej, zarządy zlewni, nadzory wodne.

Dyrektor urzędu morskiego

Jest odpowiedzialny za zabezpieczenie brzegów morskich i ochronę przed powodziami od strony morza, zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 234), w tym m.in. budowę i utrzymanie umocnień brzegowych w obrębie pasa technicznego, nadzoru nad zapewnieniem ochrony przed powodzią od strony wód morskich w tym poprzez budowę, rozbudowę i utrzymywanie budowli hydrotechnicznych oraz umocnień brzegowych w pasie technicznym oraz określanie warunków wykorzystania pasa technicznego (m.in. wydawanie pozwoleń na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne oraz zwolnień z zakazu zabudowy, a także uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez wojewodę). Ponadto Dyrektor opracowuje projekty map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych i przekazuje do Wód Polskich.

Wojewoda

Jest odpowiedzialny za działania z zakresu zarządzania kryzysowego bezpośrednio przed, w trakcie powodzi i w fazie powrotu do normalności, w tym dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, także zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością m.in. w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, zagrożeniom środowiska oraz zapobiegania klęskom żywiołowym. Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 2019, poz. 1464) w zakresie planowania w ochronie powodziowej opiniuje projekty wstępnej oceny ryzyka powodziowego, uzgadnia projekty map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego oraz uzgadnia projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym sporządzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Uzgadnia również program realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną oraz planowanych inwestycji w gospodarce wodnej. Uwzględnia obszary szczególnego zagrożenia powodzią w decyzjach o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

Marszałek województwa

Uwzględnia w planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju województwa ustalenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz na mapach ryzyka powodziowego. Ponadto marszałek województwa sprawuje nadzór nad uwzględnieniem w dokumentach rangi lokalnej (studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin) kierunków działań związanych z ochroną przeciwpowodziową na terenach położonych poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Starosta

Jest odpowiedzialny za realizację zadań z zakresu planowania cywilnego m.in. w zakresie realizacji zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz za kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu zgodnie z Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856). Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza lub odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy na obszarze starostwa, bądź jego części.

Wójt, burmistrz

Jest odpowiedzialny za opracowanie planów zarządzania kryzysowego i planów operacyjnych ochrony przed powodzią oraz za działania z zakresu zarządzania kryzysowego bezpośrednio przed, w trakcie powodzi i w fazie powrotu do normalności Opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza lub odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy w zakresie obszaru gminy, miasta bądź ich części. Jest odpowiedzialny za uwzględnienie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy, a także gminnych programach rewitalizacji. Uwzględnia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ustalenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM)

Uzupełnieniem wykazu struktur instytucjonalnych jest Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna. Zgodnie z art. 370 ustawy Prawo wodne pełni ją Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy. Zadaniem PSHM jest prowadzenie obserwacji meteorologicznych i hydrologicznych, opracowywanie prognoz meteorologicznych i hydrologicznych oraz ostrzeganie przed nadzwyczajnymi zagrożeniami hydrologiczno-meteorologicznymi. Wymienione wyżej instytucje nie tworzą kompletnej listy jednostek zaangażowanych w zarządzanie ryzykiem powodziowym. Istotną rolę odgrywają w nim również służby sanitarne, medyczne i mundurowe, organizacje pomocowe oraz zagrożeni ludzie i przedsiębiorcy, w których gestii są działania związane z zabezpieczaniem przed powodzią obiektów będących ich własnością oraz przygotowanie i reagowanie na powódź.

- Koordynacja prac nad aPZRPM z innymi dokumentami planistycznymi w zakresie gospodarki wodnej

  - Koordynacja z II aPGW

Równolegle do aPZRPM trwają prace nad opracowaniem II aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW). Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) stanowi podstawę systemu ochrony wód powierzchniowych a także podziemnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Kraje członkowskie na mocy RDW zobligowane są do cyklicznego (co 6 lat) opracowania i aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami na obszarach dorzeczy. Celem planów jest dążenie do osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód i ekosystemów od nich zależnych, poprawy stanu zasobów wodnych, poprawy możliwości korzystania z wód, zmniejszenia presji antropogenicznych i ich wpływu na stan wód.

Plany gospodarowania wodami zawierają szereg informacji przyporządkowanych do jednostek planistycznych (jednolite części wód), jednakże w ramach prac aPZRPM w zakresie zapewnienia koordynacji i spójności główna uwaga skupiła się na aspektach związanych z:

- osiągnięciem celów środowiskowych;

- wskazaniem odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych;

- wskazania wybranych jednostek planistycznych tworzących rejestr wykazów obszarów chronionych uwzględniający wykaz: obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych;

- zestawem działań z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych.

Opracowywany dokument był koordynowany z opracowywanym równolegle II aPGW poprzez:

- analizę celów, zagrożeń oraz presji określonych w III cyklu planistycznym dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych;

- skrupulatne przeprowadzenie oceny środowiskowej działań; rekomendowane po tej ocenie do realizacji działania nie zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych w III cyklu planistycznym.

Reasumując opracowanie aPZRPM koordynowane było z II aPGW w zakresie aktualizowanych w III cyklu planistycznym celów środowiskowych, zagrożeń oraz presji poszczególnych JCWP.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne PGW ustalają działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na obszarach dorzeczy. W PGW określa się dwa typy działań: działania podstawowe oraz działania uzupełniające.

Działania podstawowe są ukierunkowane na spełnienie minimalnych wymogów i obejmują:

- działania umożliwiające wdrożenie przepisów dotyczących ochrony wód, w szczególności działania:

- służące zaspokajaniu obecnych i przyszłych potrzeb wodnych w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

- ochronie siedlisk lub gatunków zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- kontroli zagrożeń wypadkami z udziałem substancji niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

- właściwemu wykorzystaniu osadów ściekowych;

- zapobieganiu zanieczyszczeniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych;

- zapewnieniu, żeby nie wystąpił znaczny wzrost stężeń substancji priorytetowych wykazujących tendencję do akumulowania się w osadach lub faunie i florze;

- działania umożliwiające wdrożenie przepisów dotyczących ochrony wód związane z ocenami oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz na obszar Natura 2000;

- działania służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług wodnych uwzględniającej wkład wniesiony przez użytkowników wód oraz koszty środowiskowe i koszty zasobowe;

- działania służące propagowaniu skutecznego i zrównoważonego korzystania z wody w celu niedopuszczenia do zagrożenia realizacji celów środowiskowych;

- działania prewencyjne, ochronne i kontrolne, związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł punktowych i obszarowych;

- działania uniemożliwiające znaczny wzrost stężeń substancji priorytetowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 114, charakteryzujących się zdolnością do akumulacji, w osadach lub organizmach żywych;

- działania podejmowane na rzecz optymalizowania zasad kształtowania zasobów wodnych i warunków korzystania z nich, w tym działania na rzecz kontroli poboru wody;

- ograniczanie poboru wód powierzchniowych i wód podziemnych z uwzględnieniem potrzeby rejestrowania poboru wód powierzchniowych i wód podziemnych oraz rejestrowania ograniczeń poboru;

- ograniczanie sztucznego zasilania wód podziemnych, które jest dopuszczalne tylko przy założeniu, że dokonywany w tym celu pobór wody powierzchniowej lub wody podziemnej nie zagrozi osiągnięciu celów środowiskowych ustalonych dla wód zasilanych lub zasilających;

- działania służące eliminowaniu lub ograniczaniu zanieczyszczeń ze źródeł obszarowych, w tym stanowienie przepisów prawa powszechnie obowiązującego;

- działania służące temu, aby znaczące oddziaływania na stan wód, nieobjęte działaniami wymienionymi w pkt 1–10, zostały poprzedzone przedsięwzięciami zapewniającymi utrzymanie warunków hydromorfologicznych jednolitych części wód na takim poziomie, który umożliwi osiągnięcie wymaganego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego, w przypadku sztucznych lub silnie zmienionych jednolitych części wód, z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju;

- niewprowadzanie zanieczyszczeń bezpośrednio do wód podziemnych, rozumiane jako wprowadzanie w inny sposób niż przez przesiąkanie przez glebę i podglebie, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w odrębnych przepisach, o ile nie zagrożą one osiągnięciu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych;

- działania służące eliminowaniu substancji priorytetowych z wód powierzchniowych oraz stopniowemu ograniczaniu innych zanieczyszczeń, jeżeli mogłyby one zagrozić osiągnięciu celów środowiskowych ustalonych dla tych wód;

- działania zapobiegające uwalnianiu w znaczących ilościach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z instalacji technicznych, a także służące zapobieganiu lub łagodzeniu skutków zanieczyszczeń niedających się przewidzieć, w tym przez stosowanie systemów wczesnego ostrzegania, a w przypadku zaistnienia niedających się przewidzieć okoliczności niezbędne środki dla zredukowania zagrożeń dla ekosystemów wodnych.

Należy również pamiętać, że realizacja działań podstawowych nie powinna powodować wzrostu zanieczyszczenia wód morskich, przyczyniać się bezpośrednio ani pośrednio do wzrostu zanieczyszczenia śródlądowych wód powierzchniowych, chyba że byłoby to z korzyścią dla środowiska jako całości.

Działania uzupełniające działania podstawowe są ukierunkowane w szczególności na osiągnięcie celów środowiskowych i mogą wskazywać:

- środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia optymalnego wdrożenia przyjętych działań;

- wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska;

- działania na rzecz ograniczenia emisji;

- zasady dobrej praktyki;

- przywracanie i tworzenie terenów podmokłych;

- działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, przede wszystkim promowanie technologii polegających na efektywnym wykorzystaniu wody w przemyśle i oszczędzających wodę technik nawadniania;

- przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne.

Cele środowiskowe w Planach Gospodarowania Wodami określa się dla:

- jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione;

- sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych;

- jednolitych części wód podziemnych;

- obszarów chronionych.

W myśl art. 56 i 57 ustawy Prawo wodne, celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP):

- „niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego”;

- „dla sztucznych i silnie zmienionych JCWP jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego”.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne ochronę przed powodzią prowadzi się w sposób zapewniający koordynację z działaniami służącymi osiągnięciu celów środowiskowych i ochronie wód, w związku z tym dla potrzeb PZRP przeprowadza się analizę środowiskową przedsięwzięć i wariantów działań, mającą bezpośrednie przełożenie na proces planowania i koordynacji opracowania aktualizacji planów gospodarowania wodami.

Kluczowym elementem w ramach koordynacji wdrażania Dyrektywy Powodziowej i Ramowej Dyrektywy Wodnej jest zachowanie spójności metodycznej i merytorycznej w opracowaniu analiz środowiskowych we wskazanych dokumentach planistycznych (PZRP i II aPGW).

Ponadto w ramach przeprowadzonych na potrzeby aPZRPM analiz środowiskowych zapewniona została spójność z założeniami II aPGW poprzez uwzględnienie:

- aktualizacji podziału terytorialnego jednolitych części wód (JCW);

- analizy identyfikacji znaczących oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych (Analiza presji);

- aktualizacji celów środowiskowych dla JCW oraz obszarów chronionych;

przeglądu i weryfikacji metodyk wyznaczania silnie zmienionych i sztucznych części wód powierzchniowych wraz ze wstępnym i ostatecznym wyznaczaniem.

Zgodnie z artykułem 66 ustawy Prawo wodne dopuszczalne są odstępstwa od tej zasady. w myśl tych przepisów dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego, jeżeli jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych lub niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych ze stanu bardzo dobrego do dobrego lub niezapobieżenie pogorszeniu potencjału ekologicznego z maksymalnego do dobrego, jeżeli jest ono wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa.

  - Koordynacja z PPSS

Projekt planu przeciwdziałania skutkom (PPSS) suszy sporządza się na podstawie art. 183-185 ustawy Prawo wodne. Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo wodne, plan przeciwdziałania skutkom suszy obejmuje:

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;

- propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych;

- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;

- działania służące przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Cel główny, jakim jest przeciwdziałanie skutkom suszy doprecyzowany jest przez cele szczegółowe:

- skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych;

- zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód;

- edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą;

- stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Najważniejszym elementem PPSS jest katalog działań, w którym znajdują się konkretne, mierzalne rozwiązania, które należy wdrożyć w celu ograniczenia skutków suszy. Poprzez ten zbiór optymalnych działań realizowane są cele szczegółowe PPSS, a dzięki nim cel główny.

PPSS nie stanowi planu inwestycyjnego, prezentuje jedyne plany budowy, przebudowy i remontu urządzeń wodnych, które zostały zawarte w innych dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki wodnej. PPSS jest zgodny z celami środowiskowymi, w zakresie dobrego stanu wód, o których jest mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

PPSS wraz z planami gospodarowania wodami oraz planami zarządzania ryzykiem powodziowym stanowić będzie program przyczyniający się do zintegrowanej ochrony wód i gospodarki wodami, mając na celu zapewnienie dobrej jakość oraz wystarczającej ilość wód służących wszystkim działom gospodarki narodowej oraz środowisku naturalnemu.

Podczas prac nad aPZRPM analizowano zaproponowane w PPSS działania, jednak żadne z nich nie znalazło się na liście wstępnej aPZRPM, ponieważ nie dotyczą one terenów morskich. W PPSS zaplanowano wiele działań, które równocześnie mogą posiadać większy lub mniejszy wpływ na ograniczenie ryzyka powodziowego, jednakże dotyczą one tematyki śródlądowej (rzecznej) i zostały uwzględnione w ramach aPZRP.

  - Koordynacja z innymi dokumentami planistycznymi

Koordynacja PZRP z innymi dokumentami planistycznymi została osiągnięta przede wszystkim poprzez uwzględnienie wyników prac zrealizowanych w ramach projektu Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP.

Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP

Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP ma na celu zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa ludności oraz infrastruktury technicznej, a tym samym ograniczenie wielkości strat będących skutkiem wystąpienia powodzi.

Instrumenty prawne stanowić będą element wspierający osiągnięcie celów szczegółowych ustanowionych w PZRP poprzez regulację prawa obowiązującego na terenach zagrożonych powodzią, a także motywowanie do działań administracji państwowej i samorządowej w kierunku redukcji wrażliwości społeczności i obiektów wrażliwych na działanie wód powodziowych.

Planowane jest wprowadzenie nowych zapisów w polskim systemie prawnym oraz w dokumentach prawa miejscowego, pozwalających na prowadzenie działań mających na celu ograniczenie ryzyka powodziowego, w tym poprzez wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania w obrębie obszarów szczególnego zagrożenia wystąpieniem powodzi, a także ograniczanie istniejącego zagospodarowania.

Istotnym kierunkiem działań będzie stworzenie przepisów prawnych umożliwiających oraz wspomagających prowadzenie działań w celu ochrony obszarów występowania naturalnej retencji, przywracania naturalnej retencji, naturalnych warunków przepływu oraz hydromorfologii cieków wodnych.

Stworzone zostaną także instrumenty pozwalające na realizację infrastruktury przeciwpowodziowej poprzez opracowanie oceny kompletności zestawu obiektów przeciwpowodziowych wraz z obiektami towarzyszącymi przewidzianych do realizacji, a także wskazanie sposobu pozyskiwania praw do nieruchomości, na których obiekty te mają powstać.

W szczególny sposób planowane do wdrożenia instrumenty wspierające wpisują się w realizację celu szczegółowego 3.5 PZRP: Stymulowanie zachowań zwiększających bezpieczeństwo powodziowe poprzez instrumenty prawne i finansowe. Ponadto opracowane Instrumenty prawne stanowić będą element wspierający realizację następujących celów szczegółowych PZRP:

- 1.1. Zapewnienie warunków ograniczających możliwość występowania powodzi;

- 1.2. Zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego;

- 2.1. Zapewnienie warunków redukujących możliwość występowania powodzi;

- 2.2. Redukcja obszaru zagrożonego powodzią oraz zapewnienie racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego;

- 2.3 Redukcja wrażliwości społeczności i obiektów na obszarze zagrożenia powodzią.

Program przeciwdziałania niedoborowi wody (Program Rozwoju Retencji)

Program przeciwdziałania niedoborom wody ma na celu przeciwdziałanie obserwowanemu deficytowi wody oraz zjawisku suszy, będących skutkiem zarówno zmian klimatu jak i zwiększającej się antropopresji.

Urbanizacja oraz związany z nią wzrost uszczelnienia terenu przyczyniają się do zmniejszenia powierzchni retencyjnej zlewni. Równocześnie występowanie suszy przyczynia się do powstawania deficytów wody szczególnie w sektorze rolnictwa, a także występowaniem niżówek na rzekach. Skutki tych niekorzystnych zjawisk mogą być łagodzone poprzez zwiększanie pojemności retencyjnej zlewni rzek.

Podejmowanie działań w zakresie retencji wodnej przyczyni się do zmniejszenia lub spowolnienia odpływu wód ze zlewni, stanowiąc równocześnie jeden ze sposobów przeciwdziałania powstawaniu powodzi lub ograniczania skali ich skutków.

Istotne będzie podejmowanie działań w zakresie zmiany sposobu użytkowania terenu, obejmujących zadrzewianie oraz zalesianie terenów. Działania te przyczyniają się do zwiększenia infiltracji wody gruntu, a także powodują spowolnienie i zmniejszenie objętości spływu powierzchniowego – są to działania zaliczane do retencji krajobrazowej.

Ważną rolę w ograniczaniu niedoborów wody odgrywa retencja wód powierzchniowych, realizowana poprzez budowę dużych zbiorników retencyjnych (o pojemności powyżej 5 mln m3), tak zwaną małą retencję obejmującą budowę zbiorników retencyjnych o mniejszej pojemności, w tym stawów hodowlanych, a także mikroretencję obejmującą wykonywanie zbiorników wodnych o pojemności poniżej 0,1 mln m3 i pojemności poniżej 1 ha, w tym oczek wodnych oraz podpiętrzeń cieków. Istotne znaczenie posiadają również działania z zakresu retencji wód opadowych, realizowane w miejscach powstawania opadów, w tym na terenach użytkowanych przez osoby prywatne.

Opracowanie Programu przeciwdziałania niedoborowi wody przyczyni się do poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej w kraju przyczyniając się równocześnie do ograniczenia ryzyka powodziowego jak i łagodzenia skutków zmian klimatu związanych z występowaniem suszy i niedoborów wody.

Efektem realizacji Programu będą między innymi zwiększenie objętości wody retencjonowanej w obrębie zlewni, zwiększenie pojemności zbiorników małej retencji, zwiększenie powierzchni siedlisk hydrogenicznych, zwiększenie roli ekosystemów powiązanych z systemami retencjonowania wód, zwiększenie ilości działań związanych z retencjonowaniem wód, a także zmniejszenie ryzyka powodziowego, w tym wynikającego z występowania powodzi błyskawicznych na terenach silnie zurbanizowanych.

Rząd przyjął w formie uchwały „Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”. Zamieszczony w „Założeniach do Programu …” wykaz inwestycji, które zostaną zrealizowane do 2027 r., mających poprawić retencyjność w Polsce (tożsama lista towarzyszy Planom przeciwdziałaniom skutkom suszy na obszarach dorzeczy), został przeanalizowany przez Wykonawcę aPZRPM do budowy listy wstępnej działań aPZRPM. Działania retencyjne nie mają jednak wpływu na ograniczenie ryzyka powodziowego od strony morza, wobec czego nie znalazły się na listach wstępnych aPZRPM.

Krajowy program renaturyzacji wód powierzchniowych

Opracowanie Programu stanowiło jedno z działań ujętych w aktualizacji planów gospodarowania wodami (aPGW). Realizacja Programu pozwoli na ocenę możliwości przeprowadzenia renaturyzacji cieków wodnych oraz identyfikację koniecznych do podjęcia działań, służących osiągnięciu tego celu.

Renaturyzacja wód powierzchniowych ma na celu zwiększenie retencji naturalnej cieków poprzez przywracanie lub utrzymanie naturalnych ekosystemów.

W ramach renaturyzacji wód powierzchniowych podejmowane będą działania wpływające na normalizację stosunków wodnych w obrębie zlewni, poprawę retencji dolinowej i korytowej, renaturyzację torfowisk i mokradeł, a także przywrócenie ciągłości oraz zwiększenie różnorodności hydromorfologicznej wód powierzchniowych.

Efektem podejmowanych działań będzie nie tylko tworzenie miejsc atrakcyjnych dla ludności, ograniczenie kosztów prac utrzymaniowych, ale także zmniejszenie ryzyka powodziowego.

Ograniczenie ryzyka powodziowego osiągnięte zostanie w wyniku wzrostu naturalnej retencji cieków, czego skutkiem będzie zmniejszenie możliwych wezbrań wody.

Podsumowanie

Podsumowując, w ramach prac nad aPZRPM zostały przeanalizowane zapisy ww. dokumentów pod względem:

• określenia celów zarządzania ryzykiem powodziowym;

• analizy listy działań technicznych i nietechnicznych służących ochronie przeciwpowodziowej, które zostały ujęte w dokumentach dotyczących przeciwdziałaniu skutkom suszy, renaturyzacji wód powierzchniowych czy retencji;

• możliwości zaproponowania działań organizacyjnych związanych z wdrożeniem instrumentów prawnych;

• pozyskania danych o regionach wodnych i dorzeczach.

Zakres podjętych działań pozwoli na zachowanie spójności zapisów oraz sposobu analizy zagadnień dla omówionych wyżej dokumentów strategicznych i projektowych.

- Opis uwzględnienia zmian klimatu w opracowaniu aPZRPM

Przewidywane zmiany klimatu i wynikające z nich zmiany zagrożenia powodziowego uwzględniono na etapie:

- ustalania rozkładu przestrzennego ryzyka powodziowego w dorzeczu;

- ewaluacji i doboru działań redukujących ryzyko powodziowe z zastosowaniem preferencji dla działań adaptacyjnych;

- analiz kosztów i korzyści oraz analiz wielokryterialnych uwzględniających wzrost strat powodziowych wynikających ze zmian klimatu;

- priorytetyzacji działań.

W analizie przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego, przy identyfikacji obszarów problemowych, uwzględniono nie tylko stan aktualny ryzyka powodziowego, ale również zmiany perspektywiczne wynikające ze zmian antropopresji i zmian klimatu. Przy określaniu tendencji zmian ryzyka powodziowego wykorzystano dwa wskaźniki umożliwiające określenie wpływu zmian klimatu na występowanie powodzi:

- zmiana procentowa przepływu wysokiego Q90 w latach 2021-2050 (tzw. bliska przyszłość) dla scenariusza RCP 4,5;

- zmiana procentowa przepływu wysokiego Q90 w latach 2021-2050 (tzw. bliska przyszłość) dla scenariusza RCP 8,5.

Wskaźniki te określono dla wszystkich przestrzennych jednostek analitycznych stosowanych w analizie przestrzennego rozkładu ryzyka powodziowego. Do ich określenia wykorzystano przede wszystkim dane projektu CHASE-PL Ocena konsekwencji zmian klimatu dla wybranych sektorów w Polsce (Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014, nr POL-NOR/200799/90/2014); dla rzek Przymorza, w przypadku których nie dysponowano ww. danymi, wykorzystano wartości wynikające z analizy trendu wielkości maksymalnych rocznych przepływów. Wszystkie ww. dane odpowiadały danym wykorzystanym w aWORP.

Przy analizie ww. przewidywanych zmian procentowych przepływu wysokiego na uwadze trzeba mieć niepewność projekcji zmian klimatu, w tym również w odniesieniu do ich potencjalnego wpływu na zasoby wodne. Przyjmuje się, że niepewność w ustaleniach co do przyszłych skutków zmian klimatu dotyczy w szczególności zjawisk ekstremalnych, m.in. powodzi (Kundzewicz i in. 2017).

Odnośnie do analiz kosztów i korzyści uwzględniających zmiany zagrożenia powodziowego wynikające ze zmian klimatu, przyrost strat w wariancie zerowym, służący do kalkulacji unikniętych strat dzięki realizacji planowanych działań będzie m.in. obejmował przyrost strat z powodu zmian klimatu. Kwota przyrostu strat jest iloczynem kwoty strat z okresu bazowego mnożonej przez czynniki wzrostu, tym samym w okresie analizy występuje coraz wyższa wartość strat z roku na rok. W odniesieniu do przyrostu strat z powodu zmian klimatu rekomenduje się wykorzystanie podejścia do przyrostu strat przeciwpowodziowych, spójnego z podejściem, jakie jest stosowane w raportach Komisji Europejskiej. Na podstawie Raportu KE z 2020 r.: Dottori F, Mentaschi L, Bianchi A, Alfieri L and Feyen L, Adapting to rising river flood risk in the EU under climate change, EUR 29955 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-12946-2, doi:10.2760/14505, określono przyrost AAD wg Raportu KE
w oparciu o projekt PESETA IV - scenariusz 2 stopni Celsjusza, co oznacza przyrost roczny na poziomie 4,2%.

Ponadto, aspekt zmian klimatu uwzględniono w ramach analiz wielokryterialnych,
w drodze ocen wariantów zidentyfikowanych w obszarach problemowych w świetle m.in. kryterium pn. Znaczenie dla realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z metodyką projektu aPZRP, w II cyklu planistycznym do analiz wielokryterialnych została zastosowana metoda AHP (the Analytic Hierarchy Process), podobnie zresztą jak w I cyklu planistycznym. Przeprowadzona została ocena wariantów w świetle ośmiu kryteriów porównawczych.

Znaczenie dla realizacji strategii adaptacji do zmian klimatu to kryterium jakościowe, czyli takie, które nie może być określone np. poprzez koszt w PLN, liczbę sztuk, obszar, kilometry, jednostki czasu itp., natomiast może zostać ocenione w postaci przypisywanej przez ekspertów oceny, określającej stopień realizacji celu przez dany wariant pod kątem danego kryterium.

- Wykaz skrótów

| Nazwa skrótu | Rozwinięcie |
| --- | --- |
| AHP | Analytic Hierarchy Process – metoda analizy wielokryterialnej |
| AAD | Średnia strata roczna (ang. Annual Average Damage) |
| aPZRP | Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym („rzeczna”) - II cykl planistyczny |
| aPZRPM | Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych („morska”) - II cykl planistyczny |
| aWORP | Aktualizacji wstępnej oceny ryzyka powodziowego |
| B/C | Wskaźnik korzyści do kosztów (ang. Benefits / costs) |
| ENPV | Ekonomiczna wartość bieżąca netto (ang. Economic net present value) |
| EIRR | Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu (ang. Economic rate of return) |
| EPD | Krzywa prawdopodobieństwo–straty (ang. exceedance probability vs. damage) |
| FEnIKS | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko |
| JCWP | Jednolite części wód powierzchniowych |
| JST | Jednostka samorządu terytorialnego |
| KPO | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności |
| LDM | Lista działań morskich |
| MRP | Mapy ryzyka powodziowego |
| MZP | Mapy zagrożenia powodziowego |
| NFOŚiGW | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| POBM | Program ochrony brzegów morskich |
| PZRP | Plan zarządzania ryzykiem powodziowym („rzeczna”) - I cykl planistyczny |
| RDW | Ramowa dyrektywa wodna - Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej |
| RZGW Gdańsk | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gdańsk |
| RZGW Szczecin | Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Szczecin |
| S.M.A.R.T. | (ang. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) metoda oceny działań w zakresie kryteriów: skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie) |
| UM Gdynia | Urząd Morski Gdynia |
| UM Szczecin | Urząd Morski Szczecin |
| WFOŚiGW | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| WORP | Wstępna ocena ryzyka powodziowego |

Spis Tabel

Tabela 1	Zidentyfikowane obszary problemowe w obszarze zlewni planistycznej Dolnej Wisły (II cykl planistyczny)	2

Tabela 2	Wartość mienia prywatnego na terenach zabudowy mieszkaniowej uwzględniające wskaźnik straty pośredniej	51

Tabela 3	Utrata wartości majątku dla osiedli mieszkaniowych z uwzględnieniem przedziałów głębokości.	51

Tabela 4	Wartość mienia prywatnego na terenach zabudowy przemysłowej uwzględniające wskaźnik straty pośredniej	52

Tabela 5	Utrata wartości majątku dla terenów przemysłowych z uwzględnieniem przedziałów głębokości.	52

Tabela 6	Utrata wartości majątku dla terenów komunikacyjnych z uwzględnieniem przedziałów głębokości.	53

Tabela 7	Wartość potencjalnych strat powodziowych dla gruntów ornych i upraw trwałych	54

Tabela 8	Wartość potencjalnych strat powodziowych dla użytków zielonych	55

Tabela 9	Szacunkowe koszty realizacji wariantów (w tys. zł) *	57

Tabela 10	Wyniki analizy kosztów i korzyści dla wariantów planistycznych w zlewni planistycznej Dolnej Wisły	58

Tabela 11	Kryteria zbiorcze wykorzystywane w analizie wielokryterialnej wraz z przypisanymi do nich wagami	60

Tabela 12	Kryteria szczegółowe wykorzystywane w analizie wielokryterialnej wraz z przypisanymi do nich wagami	61

Tabela 13	Kryteria szczegółowe wykorzystywane w analizie wielokryterialnej wraz z przypisanymi do nich wagami	63

Tabela 14	Kryteria szczegółowe wykorzystywane w analizie wielokryterialnej wraz z przypisanymi do nich wagami	63

Tabela 15	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym IOP 1 Miasto Gdańsk	64

Tabela 16	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym IOP 2 Mierzeja Helska	65

Tabela 17	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym IOP 7 Ujście Słupi	65

Tabela 18	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym IOP 12 Łeba	66

Tabela 19	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym MR 1 Żuławy Wiślane	66

Tabela 20	Wyniki analizy wielokryterialnej prowadzonej dla oceny wariantów planistycznych na obszarze problemowym MR 2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy	67

Tabela 21	Ostateczna lista działań aPZRPM	68

Tabela 22	Ocena istotności oddziaływań na stan i cele środowiskowe JCWP – podsumowanie	79

Tabela 23	Identyfikacja JCWP w obrębie, których zlokalizowane są inwestycje i działania oraz tych, na które mogą one oddziaływać	82

Tabela 24	Charakterystyka JCWP w obrębie, których zlokalizowane są inwestycje i działania oraz JCWP, na które mogą one oddziaływać (wg aktualizacji planów gospodarowania wodami 2022-2027)	83

Tabela 25	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane	97

Tabela 26	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego MR_2 Ujście Redy	98

Tabela 27	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_1 Miasto Gdańsk	99

Tabela 28	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska	100

Tabela 29	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_5_Krynica Morska	101

Tabela 30	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka - ujście Słupi	102

Tabela 31	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_8 – Dębki	103

Tabela 32	Ocena zgodności z celami środowiskowymi wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej i wymaganiami Dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej oraz wymaganiami ustawy o Ochronie Przyrody- podsumowanie oceny dla obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu	104

Tabela 33	Katalog celów głównych, szczegółowych i przypisanych im typów działań w aPZRPM	115

Tabela 34	Grupy interesariuszy, do których skierowano ankietę	122

Tabela 35	Wskaźniki rezultatów dla monitorowania postępu realizacji PZRP wraz z sumaryczną wartością dla obszaru dorzecza Wisły	124

Tabela 36	Wskaźniki rezultatów dla monitorowania postępu realizacji PZRP wraz z sumaryczną wartością dla Obszaru Dorzeczy Wisły	125

Spis Rysunków

Rysunek 1	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_1   Miasto Gdańsk	3

Rysunek 2	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_2   Mierzeja Helska - Jastarnia, Hel	3

Rysunek 3	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska - Zalew Wiślany	4

Rysunek 4	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_7   Ustka - ujście Słupi	4

Rysunek 5	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_8 Dębki	5

Rysunek 6	Lokalizacja obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p)	5

Rysunek 7	Lokalizacja obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane	6

Rysunek 8	Lokalizacja obszaru problemowego MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo - ujście Redy	6

Rysunek 9	Schemat opracowania wstępnej listy działań	8

Rysunek 10	Schemat opracowania wstępnej i bazowej listy działań	11

Rysunek 11	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_1 Miasto Gdańsk	14

Rysunek 12	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_1 Miasto Gdańsk	15

Rysunek 13	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Chałupy	17

Rysunek 14	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel m. Chałupy	18

Rysunek 15	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Kuźnica	19

Rysunek 16	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Kuźnica	20

Rysunek 17	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Jastarnia	22

Rysunek 18	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_2 Mierzeja Helska – Jastarnia, Hel, m. Kuźnica	23

Rysunek 19	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany, m. Nowa Karczma	25

Rysunek 20	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany, m. Nowa Karczma	26

Rysunek 21	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany, m. Frombork	27

Rysunek 22	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_5 Krynica Morska – Zalew Wiślany, m. Frombork	28

Rysunek 23	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi	30

Rysunek 24	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi	30

Rysunek 25	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi	31

Rysunek 26	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_7 Ustka – ujście Słupi	32

Rysunek 27	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_8 Dębki I	33

Rysunek 28	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_8 Dębki	34

Rysunek 29	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p)	36

Rysunek 30	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego IOP_12 Łeba od Mielnickiego Kanału do Chełstu (p)	37

Rysunek 31	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane cz.1, Elbląg, ul. Radomska i ul. Stawidłowa	39

Rysunek 32	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane cz. 2, Elbląg ul. Grochowska	39

Rysunek 33	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane cz.1	41

Rysunek 34	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego MR_1 Żuławy Wiślane cz.2	41

Rysunek 35	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „1” dla obszaru problemowego MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo – ujście Redy	43

Rysunek 36	Lokalizacja działań zaproponowanych w wariancie „2” dla obszaru problemowego MR_2 Mechelinki, Rewa, Mosty, Połchowo – ujście Redy	44

Rysunek 37	Schemat opracowania Ostatecznej Listy Działań II cyklu aPZRPM	45

https://www.wody.gov.pl/

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu informacji z realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach zarządzania ryzykiem powodziowym i programie ochrony wód morskich.