Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej, zwana dalej „Umową”,

zawarta dnia 1 czerwca 2026 r. w Warszawie,

pomiędzy:

Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Finansów i Gospodarki, jako ministra właściwego do spraw gospodarki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą 
w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 20 lutego 2026 r., nr MRiT/47-UPM/26, którego kopia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy, działa Pan Piotr Ufnal, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Inwestycji 
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, zwanym dalej „Ministrem”,

a

UNIFEQ EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą 
w Warszawie, Al. Jana Chrystiana Szucha 13/15 lok. 1A, 00-580 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000381870, NIP: 1182060042, REGON: 142877032, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5 000,00 zł, reprezentowaną przez Pana Piotra Waldemara Kowalika – Prezesa Zarządu, uprawnionego do reprezentacji spółki – zgodnie z Informacją z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobraną w dniu 1 czerwca 2026 r. , stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy, zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.

Minister i Przedsiębiorca zwani są łącznie dalej „Stronami”.

Mając na uwadze, że:

- W dniu 13 marca 2025 r. Przedsiębiorca złożył wniosek o udzielenie pomocy publicznej, zwany dalej „Wnioskiem”, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 Traktatu (L 187/1 z dnia 26 czerwca 2014 r. str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem 651/2014ˮ.

- W dniu 3 września 2025 r. Międzyresortowy Zespół ds. Inwestycji o Istotnym Znaczeniu dla Gospodarki Polskiej, zwany dalej „Zespołem”, zgodnie z Programem wspierania inwestycji 
o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2030, zwanym dalej „Programem”, rekomendował Ministrowi propozycję wsparcia dla inwestycji realizowanej przez Przedsiębiorcę w latach 2025 – 2029, polegającej na „Dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez ten zakład, tj. hełmów i kamizelek kuloodpornych 
w Kętrzynie, woj. warmińsko – mazurskie”. Realizacja inwestycji będzie polegała na wykonaniu działań opisanych we Wniosku z dnia 13 marca 2025 r., zaktualizowanego korektą Nr 1 do Wniosku z dnia 22 lipca 2025 r., korektą Nr 2 do Wniosku z dnia 24 lipca 2025 r., korektą Nr 3 do Wniosku z dnia 21 października 2025 r. oraz korektą Nr 4 do Wniosku z dnia 25 marca 2026 r.

- W dniu 22 lipca 2025 r. Przedsiębiorca złożył korektę Nr 1 do Wniosku, proponując aktualizację 
w zakresie średniorocznego zatrudnienia, kodu PKD, danych dotyczących firmy powiązanej, wnioskowanej kwoty dotacji oraz harmonogramu tworzenia nowych miejsc pracy.

- W dniu 24 lipca 2025 r. Przedsiębiorca złożył korektę Nr 2 do Wniosku, proponując aktualizację harmonogramu ponoszenia kosztów Inwestycji.

- W dniu 21 października 2025 r. Przedsiębiorca złożył korektę Nr 3 do Wniosku, proponując aktualizację harmonogramu ponoszenia kosztów Inwestycji i harmonogramu tworzenia nowych miejsc pracy.

- W dniu 25 marca 2026 r. Przedsiębiorca złożył korektę Nr 4 do Wniosku, proponując aktualizację harmonogramu ponoszenia kosztów Inwestycji i harmonogramu tworzenia nowych miejsc pracy.

- Minister jest podmiotem udzielającym pomocy publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej 
(Dz. U. z 2025 r. poz. 468, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o postępowaniu w sprawach pomocy”, działającym na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, w związku z art. 21 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2025 r. poz. 198, z późn. zm.).

- Wsparcie określone Umową stanowi pomoc regionalną w rozumieniu rozporządzenia 651/2014.

- Umowa została sporządzona na podstawie Uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, zmienionej Uchwałą nr 174/2025 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2025 r., zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”.

W związku z powyższym, Strony postanawiają, co następuje:

§ 1. WYPŁATA POMOCY

- Minister ze środków budżetowych będących w jego dyspozycji, przeznaczonych na realizację Programu, udzieli Przedsiębiorcy w latach 2026 – 2029 wsparcia w formie dotacji celowej z tytułu poniesienia kwalifikowanych kosztów inwestycji, zwanej dalej „Pomocą”, w maksymalnej kwocie 7 695 000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100). Pomoc zostanie wypłacona Przedsiębiorcy w następujących częściach:

- w roku 2026 w kwocie nie wyższej niż 3 680 000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

- w roku 2027 w kwocie nie wyższej niż 2 080 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);

- w roku 2028 w kwocie nie wyższej niż 1 440 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100);

- w roku 2029 w kwocie nie wyższej niż 495 000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

- Pomoc wskazana w ust. 1 obejmuje zwiększenie wsparcia w związku ze szkoleniami pracowników. Wysokość wsparcia z tytułu kosztów szkoleń pracowników w maksymalnej kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), zwanej dalej „Dodatek szkoleniowy”, została uwzględniona w części Pomocy przewidzianej do wypłaty w roku 2029. Kwota Pomocy, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem Dodatku szkoleniowego wynosi 7 680 000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) a kwota Pomocy przewidzianej do wypłaty w roku 2029, o której mowa w ust. 1 pkt 4, 
z wyłączeniem Dodatku szkoleniowego wynosi 480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Pomoc przyznaje się w związku z realizacją przez Przedsiębiorcę w latach 2025 – 2029 Inwestycji strategicznej polegającej na „Dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez ten zakład, tj. hełmów i kamizelek kuloodpornych w Kętrzynie, woj. warmińsko – mazurskie”, zwanej dalej „Inwestycją”.

- Przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej kosztów Inwestycji 
w sposób umożliwiający ocenę jej wykonania pod względem finansowym.

- Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 (Dz.  U.  z 2021 r.  poz. 2422 oraz z 2025 poz. 908) oraz rozporządzenia 651/2014 i zobowiązuje się do ich przestrzegania przy realizacji Umowy.

- Przedsiębiorca oświadcza, że zapoznał się z Programem.

§ 2. ZOBOWIĄZANIA PRZEDSIĘBIORCY

- Przedsiębiorca zobowiązuje się zakończyć realizację Inwestycji, tj. utworzyć określone Umową miejsca pracy najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r. i ponieść określone Umową koszty Inwestycji, najpóźniej do dnia 18 marca 2029 r. oraz prowadzić działalność gospodarczą, niezbędną do realizacji Inwestycji, w szczególności do realizacji postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu, przez okres co najmniej 3 lat licząc od dnia zakończenia realizacji Inwestycji, zwany „okresem utrzymania Inwestycji”. Przedsiębiorca poinformuje pisemnie Ministra o dacie zakończenia realizacji Inwestycji.

- Przedsiębiorca w związku z zawarciem Umowy zobowiązuje się do:

- utworzenia w związku z Inwestycją w Kętrzynie woj. warmińsko-mazurskie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2027 r., co najmniej 15 nowych miejsc pracy, w tym 3 dla osób z wyższym wykształceniem, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Umowy, w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku do średniego zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających złożenie Wniosku, które wynosi 178,82 etaty, 
z zastrzeżeniem, że do liczby miejsc pracy utworzonych w związku z Inwestycją zaliczane będą miejsca pracy powstałe po dniu złożenia Wniosku;

- utrzymania każdego utworzonego miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia jego utworzenia, przy czym warunek utrzymania nowych miejsc pracy weryfikowany będzie w oparciu o średnioroczne zatrudnienie w poszczególnych latach spełniania tego warunku;

- poniesienia najpóźniej do dnia 18 marca 2029 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Umowy, kosztów Inwestycji w wysokości co najmniej 48 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych, 00/100);

- przeszkolenia w okresie realizacji Inwestycji, co najmniej 15 pracowników zatrudnionych w związku z Inwestycją w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w ramach szkoleń nieobowiązkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz poniesienia w związku z tym, do zakończenia okresu realizacji Inwestycji, kosztów w wysokości co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych, 00/100), zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Umowy;

- utrzymania w województwie warmińsko-mazurskim, zgodnie z rozporządzeniem 651/2014, Inwestycji o wartości początkowej wskazanej w pkt 3 przez okres co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji Inwestycji;

- wykonania następujących zobowiązań związanych z kryteriami oceny projektu inwestycyjnego, zwanymi dalej „Kryteriami Jakościowymi”:

- Kryterium jakościowe „Wykorzystywanie potencjału zasobów ludzkich”

Przedsiębiorca w związku z realizacją Inwestycji, zobowiązuje się do zatrudnienia w całym okresie utrzymania Inwestycji co najmniej 4% pracowników z orzeczeniem 
o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi w odniesieniu do liczby nowo utworzonych miejsc pracy, lecz nie mniej niż jednego pracownika;

- Kryterium jakościowe „Prowadzenie działalności B+R”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania Inwestycji:

-	co najmniej 2% kosztów działalności ponoszonych przez Przedsiębiorcę w zakładzie

w danym roku podatkowym stanowią koszty:

- działalności badawczo – rozwojowej odpowiednio w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 163, z późn. zm.) lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U.  z 2025 r.  poz.  278, z późn. zm.) lub

- zakupu usług badawczo – rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72), w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług (PKWIU) (Dz. U. z 2025 r. poz. 1829), lub

-	co najmniej 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich pracowników zatrudnianych

w zakładzie związane jest z prowadzeniem prac rozwojowych w rozumieniu art. 5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub

w rozumieniu art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

- Kryterium jakościowe „Inwestycja w OZE”

Przedsiębiorca zobowiązuje się do inwestowania w odnawialne źródła energii o mocy zapewniającej co najmniej 15% średniorocznego zużycia energii elektrycznej w zakładzie;

- Kryterium jakościowe „Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy”

Przedsiębiorca posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy. Kryterium weryfikowane na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej;

- Kryterium jakościowe „Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania inwestycji co najmniej 80% zatrudnionych w ramach inwestycji pracowników będzie posiadało wykształcenie wyższe, średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zawodowe branżowe, poświadczone dyplomem lub świadectwem, lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;

- Kryterium jakościowe „Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że przez cały okres utrzymania Inwestycji będzie posiadał Certyfikat EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępujący wskazane certyfikaty dokument poświadczający posiadanie status laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpis do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dotyczący zakładu, w którym została zrealizowana Inwestycja;

- Kryterium jakościowe „Rozwój zrównoważony terytorialnie”

Inwestycja została zlokalizowana na obszarze zagrożonym wykluczeniem. Kryterium weryfikowane na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej;

- Kryterium jakościowe „Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem”

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że w okresie utrzymania inwestycji poniesie koszty świadczeń dotyczących działań w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 1000 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji, w tym do podjęcia działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności przez:

1) oferowanie pracownikom udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza świadczenia wymagane przepisami prawa lub

2) oferowanie pracownikom dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, lub

3) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi zewnętrznemu przyzakładowego żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, lub

4) pokrywanie 50% kosztów związanych z pobytem dzieci do lat 3 w żłobku, klubie dziecięcym oraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna lub pobytem dzieci do lat 6 w placówce wychowania przedszkolnego, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym, przy założeniu, że ze świadczenia w okresie utrzymania korzysta 20% pracowników zakładu.

- Przedsiębiorca zobowiązuje się do przekazywania Ministrowi, na każde pisemne wezwanie, informacji 
i wyjaśnień na temat realizacji Inwestycji, w tym także do przedkładania dokumentów lub ich poświadczonych kopii, włączając w to wszystkie faktury i wyciągi bankowe dotyczące wydatków poniesionych w związku z realizacją Inwestycji.

- Przedsiębiorca zobowiązuje się do ewidencjonowania danych (prowadzenia zapisów księgowych
i kadrowych) w sposób umożliwiający jednoznaczne ustalenie, bieżące monitorowanie i weryfikację, w tym kontrolę kosztów Inwestycji oraz liczby utworzonych nowych miejsc pracy, w tym dla osób z wyższym wykształceniem.

§ 3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ

- Wypłata Pomocy, zgodnie z § 1 ust. 1, dokonywana będzie – po spełnieniu poniższych warunków – 
w następujący sposób:

- w latach 2026 – 2028 w terminie do dnia 31 października, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie liczby utworzonych miejsc pracy, poniesionych kosztów Inwestycji i kosztów szkoleń pracowników obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem Nr 1”. Za datę złożenia Sprawozdania Nr 1 uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub poprzez e-Doręczenia. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;

- w Sprawozdaniu Nr 1 Przedsiębiorca złoży również oświadczenie o prognozowanej liczbie miejsc pracy, które planuje utworzyć, kosztach Inwestycji, kosztach szkoleń pracowników, które planuje ponieść w okresie od dnia 1 października do końca roku kalendarzowego, w którym jest ono składane. W przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania Nr 1, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania Nr 1 w odpowiednim zakresie;

- w roku 2026 , Minister w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania Sprawozdania Nr 1 bez zastrzeżeń, wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu Nr 1 będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie ponoszenia kosztów inwestycji zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;

- w przypadku poniesienia przez Przedsiębiorcę w roku 2026 kosztów inwestycji o wyższej wartości niż została określona w Załączniku Nr 4 do Umowy lub w przypadku utworzenia większej liczby miejsc pracy niż została określona w Załączniku Nr 3, to koszty inwestycji i utworzone miejsca pracy zostaną zaliczone na poczet realizacji zobowiązania w kolejnym roku, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w tym roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;

- w roku 2027, Minister w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania Sprawozdania Nr 1 bez zastrzeżeń, wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że liczba miejsc pracy wskazana w Sprawozdaniu Nr 1 do dnia 31 grudnia 2027 r., będzie niższa niż 9 nowych miejsc pracy, w tym niższa niż  2 dla osób z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty), wówczas Pomoc w roku 2027 nie zostanie wypłacona a cała dotychczas otrzymana Pomoc zostanie zwrócona na zasadach określonych w § 5 ust. 1;

- w przypadku, gdy wartość kosztów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu Nr 1 do dnia 31 grudnia 2027 r., będzie niższa niż określona na dany rok w harmonogramie ponoszenia kosztów inwestycji zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za rok 2027, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;

- w przypadku poniesienia przez Przedsiębiorcę w 2027 roku kosztów inwestycji o wyższej wartości niż została określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, to koszty inwestycji zostaną zaliczone na poczet realizacji zobowiązania w kolejnym roku, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w 2027 roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;

- w roku 2028, Minister w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania Sprawozdania Nr 1 bez zastrzeżeń, wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na dany rok, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów inwestycyjnych wskazana w Sprawozdaniu Nr 1 będzie niższa niż określona na dany rok 
w harmonogramie ponoszenia kosztów inwestycji zawartym w Załączniku Nr 4 do Umowy, to kwota Pomocy należna za dany rok, o której mowa w § 1 ust. 1, ulega proporcjonalnemu obniżeniu;

- w przypadku poniesienia przez Przedsiębiorcę w roku 2028 kosztów inwestycji o wyższej wartości niż została określona w Załączniku Nr 4 do Umowy, to koszty inwestycji zostaną zaliczone na poczet realizacji zobowiązania w kolejnym roku, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w 2028 roku nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1;

- w roku 2029 w terminie do dnia 30 kwietnia, Przedsiębiorca przedłoży do akceptacji Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe, w zakresie liczby utrzymanych miejsc pracy, poniesionych kosztów Inwestycji i kosztów szkoleń pracowników, obejmujące okres począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 18 marca 2029 r., sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6a do Umowy, zwane dalej „Sprawozdaniem Nr 2 ”. Za datę złożenia Sprawozdania Nr 2 uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w tym poprzez e – Doręczenia. Sprawozdanie podlega akceptacji przez Ministra;

- w przypadku zastrzeżeń, co do treści Sprawozdania Nr 2, Minister umożliwi Przedsiębiorcy korektę Sprawozdania Nr 2 w odpowiednim zakresie;

- w roku 2029 w terminie 30 dni od dnia zaakceptowania Sprawozdania Nr 2 bez zastrzeżeń przez Ministra, Minister wypłaci Przedsiębiorcy kwotę Pomocy przypadającą na 2029 rok, 
z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość kosztów Inwestycji poniesionych do dnia 18 marca 2029 r., będzie niższa niż 32 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych, 00/100), wówczas Pomoc 
w roku 2029 nie zostanie wypłacona a cała dotychczas otrzymana Pomoc zostanie zwrócona na zasadach  określonych w § 5 ust. 1;

- w przypadku gdy do dnia 18 marca 2029 r., wartość kosztów Inwestycji wskazana 
w Sprawozdaniu Nr 2 będzie niższa niż określona w § 2 ust. 2 pkt 3, ale nie niższa niż 32 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych, 00/100) lub liczba przeszkolonych pracowników lub wartość kosztów szkoleń wskazane w Sprawozdaniu Nr 2 będą niższe niż określone w § 2 ust. 2 pkt 4, ale nie niższe niż 9 pracowników lub nie niższe niż 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), wówczas ostateczna kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 2 – 4, z zastrzeżeniem, że kwota Pomocy wypłacona Przedsiębiorcy w roku 2029 nie może przekroczyć kwoty Pomocy przewidzianej na ten rok w § 1 ust. 1 pkt 4;

- kwota Pomocy zostanie wypłacona przelewem na rachunek bankowy Przedsiębiorcy o numerze 
PL 52 1050 1025 1000 0090 8656 6594. Za dzień wypłaty Pomocy uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Rozwoju i Technologii. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Przedsiębiorca niezwłocznie poinformuje w formie pisemnej o tym fakcie Ministra. Zmiana numeru rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy.

  - W latach 2027 – 2032 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 
30 kwietnia każdego roku zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone za rok poprzedni, w związku z realizacją Inwestycji oraz wartości sprzedaży na rynek krajowy, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do Umowy. O zachowaniu terminu na przedstawienie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w zdaniu pierwszym decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii lub poprzez e-Doręczenia.

  - Ponadto w roku 2032 Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie do dnia 
31 maja 2032 r., zestawienia zapłaconych podatków, w którym dane odnoszą się do Inwestycji 
i dotyczą łącznej wysokości podatków CIT, PIT, VAT oraz podatku od nieruchomości, jakie zostały przez Przedsiębiorcę zapłacone od dnia 1 stycznia 2032 r., do dnia 18 marca 2032 r., w związku 
z realizacją Inwestycji, wartości sprzedaży na rynek krajowy oraz wysokości średniego wynagrodzenia brutto, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7a do Umowy. O zachowaniu terminu na przedstawienie zestawienia zapłaconych podatków, o którym mowa w zdaniu pierwszym decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub  poprzez e – Doręczenia.

  - Za dzień rozpoczęcia realizacji Inwestycji, o którym mowa w Umowie, uważa się dzień rozpoczęcia robót budowlanych, który zostanie potwierdzony odpowiednim wpisem w dzienniku budowy 
i wynikać będzie z właściwej umowy o roboty budowlane, związanych z Inwestycją 
lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że Inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw, 
z wyłączeniem zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń 
i przeprowadzenie studiów wykonalności. Rozpoczęcie realizacji Inwestycji może nastąpić po dniu złożenia przez Przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku o pomoc zgodnie z rozporządzeniem 651/2014.

  - Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedkładania Ministrowi w latach 2030 – 2032 corocznych sprawozdań z wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 5 – 6. Sprawozdania sporządzane będą według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do Umowy oraz składane Ministrowi 
w terminie do dnia 31 marca każdego roku następującego po danym roku sprawozdawczym. 
O zachowaniu terminu na przedłożenie sprawozdań, o którym mowa w zdaniu poprzednim decyduje data złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub poprzez e-Doręczenia.

  - Ponadto w roku 2032 w terminie do dnia 31 maja, Przedsiębiorca przedłoży do Ministra sprawozdanie finansowo – rzeczowe w zakresie wykonania obowiązków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i 5 – 6 za okres od dnia rozpoczęcia utrzymania Inwestycji do dnia 18 marca 2032 r., sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8a do Umowy.  Za datę złożenia sprawozdania uznaje się datę jego wpływu do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub poprzez e – Doręczenia.

§ 4. KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI

- W terminie uzgodnionym przez Strony, w latach 2027 – 2029, upoważnieni przedstawiciele Ministra, zwani dalej „Przedstawicielami Ministra”, po uprzednim powiadomieniu Przedsiębiorcy, przeprowadzą kontrole w celu weryfikacji liczby utworzonych i utrzymanych miejsc pracy, łącznej wysokości kosztów inwestycyjnych, kosztów szkoleń poniesionych przez Przedsiębiorcę od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym kontrola jest przeprowadzana, zwaną dalej „Kontrolą”.

- Kontrole przeprowadza się:

- w sposób zdalny za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2024 r. poz. 1513, z późn. zm.),

- w siedzibie Przedsiębiorcy lub,

- w miejscu realizacji Inwestycji.

- O sposobie przeprowadzenia kontroli decyduje Przedstawiciel Ministra.

- Przedsiębiorca oświadcza, że wyraża zgodę na przeprowadzanie kontroli w sposób zdalny.

- W przypadku przeprowadzania kontroli w sposób zdalny, Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania pełnej wymaganej przez Przedstawicieli Ministra dokumentacji w wersji elektronicznej, 
w tym fotografii środków trwałych stanowiących koszty kwalifikowane inwestycji. Po dokonaniu oceny dokumentacji sporządzany jest protokół z kontroli. Nie wyłącza się możliwości kontynuacji kontroli podjętej w sposób zdalny, w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji, 
w szczególności, gdy treść przedstawionych zdalnie przez Przedsiębiorcę dokumentów budzi wątpliwości lub istnieje podejrzenie nieprawidłowości w zakresie realizacji Umowy.

- W okresie kontroli Przedsiębiorca jest zobowiązany zapewnić Przedstawicielom Ministra nieograniczony dostęp do miejsc, w których realizowana jest Inwestycja, oraz dostęp do ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, a także do wszystkich innych dokumentów związanych z Inwestycją. Jednocześnie Minister zobowiązuje się do nieujawniania danych osobowych wynikających z ewidencji kadrowej i zachowania ich poufności oraz oświadcza, iż udostępnienie Przedstawicielom Ministra tych danych nie naruszy praw i wolności osób, których te dane dotyczą.

- Kontrola Przedsiębiorcy zostanie przeprowadzona w dniach i godzinach pracy obowiązujących w siedzibie Przedsiębiorcy lub w miejscu realizacji Inwestycji. Podczas kontroli Przedsiębiorca zapewni obecność osób kompetentnych do udzielenia wyjaśnień na temat procedur, wydatków i innych zagadnień związanych z realizacją Inwestycji. Odmowa poddania się przez Przedsiębiorcę kontroli lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia stanowi podstawę do wypowiedzenia w trybie natychmiastowym Umowy. Nieudostępnienie wszystkich wymaganych dokumentów i danych, w tym dostępu do zapisów ewidencji księgowej i ewidencji kadrowej związanej z Inwestycją, w tym prowadzonych w formie elektronicznej, o których mowa w ust. 6, jest traktowane jak uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli, stanowiące podstawę do wypowiedzenia Umowy. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w § 7 ust. 5.

- Po przeprowadzeniu kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą i podpiszą protokół 
z kontroli w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron, zwany dalej „Protokołem”. Protokół powinien zawierać w szczególności wykaz dokumentów i innych źródeł, na podstawie których została przeprowadzona kontrola, liczbę utworzonych przez Przedsiębiorcę miejsc 
pracy, informację na temat realizacji warunku utrzymania miejsc pracy, w tym dla osób 
z wyższym wykształceniem, łącznej wysokości kosztów inwestycyjnych, kosztów szkoleń poniesionych przez Przedsiębiorcę – od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do ostatniego dnia roku kalendarzowego objętego kontrolą. Protokół podpisany przez Przedstawicieli Ministra zostanie przekazany Przedsiębiorcy do podpisania.

- Przedsiębiorcy przysługuje prawo zgłoszenia do Ministra zastrzeżeń do Protokołu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. W terminie 14 dni licząc od dnia wpływu zastrzeżeń do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Minister może uwzględnić zastrzeżenia i zlecić Przedstawicielom Ministra sporządzenie skorygowanego Protokołu. Skorygowany Protokół zostanie podpisany przez Przedstawicieli Ministra i przekazany Przedsiębiorcy do podpisu. W przypadku, gdy Przedsiębiorca zgłosi zastrzeżenia do skorygowanego Protokołu oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń Minister powiadamia Przedsiębiorcę o konieczności przeprowadzenia ponownej kontroli, zwanej dalej „Dodatkową Kontrolą”, przez Przedstawicieli Ministra, innych niż przeprowadzający Kontrolę, 
z zachowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 – 8. Po przeprowadzeniu Dodatkowej Kontroli, Przedstawiciele Ministra sporządzą raport o wynikach Dodatkowej Kontroli, zwany dalej „Raportem”. Podpisany przez Przedstawicieli Ministra przeprowadzających Dodatkową Kontrolę Raport przekazuje się Przedsiębiorcy w terminie 14 dni licząc od dnia zakończenia Dodatkowej Kontroli. Wszystkie ustalenia oraz wyniki Dodatkowej Kontroli zawarte w Raporcie są ostateczne 
i wiążące dla Stron, a wykonanie zobowiązań objętych kontrolą wskazane w Raporcie za okres objęty Dodatkową Kontrolą, nie będzie podlegać dalszej weryfikacji.

- Jeżeli Przedsiębiorca nie zgłosi zastrzeżeń do Protokołu zostanie on – w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Przedsiębiorcę – podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Przedsiębiorcy, 
a jeden tak podpisany jego egzemplarz zostanie zwrócony do Ministra. Po podpisaniu Protokołu przez obie Strony ustalenia zawarte w Protokole będą miały charakter ostateczny, a wskazany w nim stopień wykonania przez Przedsiębiorcę zobowiązania nie będzie podlegać dalszej weryfikacji. Postanowienia zdań poprzednich mają odpowiednie zastosowanie do skorygowanego Protokołu, o którym mowa 
w ust. 9.

- W przypadku bezskutecznego upływu 14 – dniowego terminu, o którym mowa w ust. 10, 
przyjmuje się, że Przedsiębiorca zaakceptował odpowiednio – Protokół lub skorygowany Protokół –
w całości bez zastrzeżeń. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń Strony rozumieją dzień nadania przez Przedsiębiorcę zastrzeżeń, odpowiednio do Protokołu albo skorygowanego Protokołu w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub dzień ich złożenia w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub poprzez e-Doręczenia.

- Za dzień otrzymania Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu przez Przedsiębiorcę uznaje się dzień jego wpływu do siedziby Przedsiębiorcy.

- Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Ministra o każdej zmianie siedziby 
i adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku Protokół, skorygowany Protokół lub Raport wysłane na adres Przedsiębiorcy wskazany w Umowie lub na ostatni adres wskazany przez niego uważa się za skutecznie doręczone. Zmiana siedziby i adresu Przedsiębiorcy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie wymaga zmiany Umowy.

- Protokół, skorygowany Protokół lub Raport za dany rok stanowi ocenę wykonania zobowiązań Przedsiębiorcy określonych w Umowie za okres, którego dotyczy ten – odpowiednio – Protokół, skorygowany Protokół lub Raport.

- W przypadku zastrzeżeń co do zgodności realizacji Inwestycji z postanowieniami Umowy, Minister pisemnie poinformuje o tym fakcie Przedsiębiorcę oraz ma prawo wstrzymania wypłaty Pomocy do czasu ostatecznego wyjaśnienia tych zastrzeżeń.

- W przypadku, gdy z Protokołu, co do którego nie wniesiono zastrzeżeń, skorygowanego Protokołu lub Raportu wynika, że Przedsiębiorca w danym roku pobrał Pomoc w nadmiernej wysokości, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu odpowiedniej części Pomocy na zasadach określonych w art. 169 ustawy o finansach publicznych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- Minister zapewnia, że wszelkie informacje przekazane, udostępnione lub ujawnione Ministrowi lub upoważnionym Przedstawicielom Ministra przez Przedsiębiorcę, na podstawie lub w związku 
z Umową, w tym w szczególności, na podstawie § 3 ust. 2 Umowy, będą traktowane jako tajemnica Przedsiębiorcy, oraz Minister zobowiązuje się, iż informacje te zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy.

- Postanowienia ust. 17 nie dotyczą prawnego obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej, organom wymiaru sprawiedliwości, lub innym podmiotom, jeżeli obowiązek udzielania takich informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, z ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia Sądu, a ponadto osobom uczestniczącym w wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy.

- Minister zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w okresie obowiązywania Umowy dodatkowych – poza kontrolą określoną w § 4 ust. 1 i 9 oraz w § 6 ust. 1 – kontroli realizacji przez Przedsiębiorcę postanowień Umowy, w tym w szczególności w zakresie określonym w § 7 ust. 4 pkt 1 – 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w ust. 1 – 18 niniejszego paragrafu.

- Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień właściwych organów do dokonywania kontroli działalności Przedsiębiorcy w zakresie określonym przez właściwe przepisy prawa.

§ 5. NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTA REALIZACJA ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH

- W przypadku, gdy:

- liczba nowych miejsc pracy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, utworzonych w związku 
z Inwestycją od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2027 r., będzie niższa niż 9 nowych miejsc pracy w tym 2 z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty) lub,

- koszty Inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, poniesione w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 18 marca 2029 r., będą niższe niż 32 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych, 00/100)

– wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych,
na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- W przypadku, gdy wartość kosztów Inwestycji poniesionych w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 18 marca 2029 r., będzie niższa niż 48 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych, 00/100), ale nie niższa niż 32 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych, 00/100), wówczas Pomoc w kwocie 7 680 000,00 zł (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu.

- W przypadku, gdy liczba przeszkolonych pracowników od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 18 marca 2029 r., będzie niższa niż 9 pracowników lub wartość kosztów szkoleń poniesionych od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 18 marca 2029 r., będzie niższa niż 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) wówczas Dodatek szkoleniowy, o którym mowa w § 1 ust. 2, 
w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) nie zostanie wypłacony. Maksymalna Pomoc na rok 2029 z pominięciem Dodatku szkoleniowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, wyniesie 
480 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- W przypadku, gdy liczba przeszkolonych pracowników od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 18 marca 2029 r., będzie niższa niż 15, ale nie niższa niż 9 pracowników, lub wartość kosztów szkoleń poniesionych w okresie od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 18 marca 2029 r., będzie niższa niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100), ale nie niższa niż 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100), wówczas Dodatek szkoleniowy oraz liczbę pracowników podlegających szkoleniu określa się według poniższych wzorów:

ds = a x b,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

ds – Dodatek szkoleniowy,

a – łączne koszty szkoleń pracowników z zakresu pomiędzy 30 000,00 zł a 18 000,00 zł,

b – współczynnik 0,5,

lp = ds/c,

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

lp – liczba pracowników podlegających szkoleniu,

c – kwota wsparcia na szkolenia w przeliczeniu na jednego pracownika w danej inwestycji wynosząca 1 000,00 zł.

Nowa wartość Dodatku szkoleniowego zostanie uwzględniona w Pomocy przewidzianej do wypłaty

w roku 2029.

- W przypadku, jeżeli ze sprawozdań, o których mowa w § 3, Protokołu, skorygowanego Protokołu lub Raportu, o których mowa w § 4, wynika, że zachodzi sytuacja wskazana w ust. 2, Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- W przypadku nieprzekazania w terminie zestawienia zapłaconych podatków, o których mowa w § 3 ust. 2 lub 3 lub sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, pkt 10 lub w ust. 5 lub 6, Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty Ministrowi kary umownej w kwocie 7 695,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych, 00/100) w terminie 14 dni od dnia upływu terminu, za każdorazowe niewykonanie zobowiązania.

§ 6. WARUNKI UTRZYMANIA INWESTYCJI

- W roku następującym po upływie okresu utrzymania Inwestycji, w terminie uzgodnionym przez Strony, Przedstawiciele Ministra przeprowadzą w siedzibie Przedsiębiorcy kontrolę dokumentów 
w celu weryfikacji spełnienia warunków zapisanych w § 2 ust. 2 pkt 2, 5 - 6. Do kontroli tej stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 4. Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa w § 3 ust. 6, wynika, iż Przedsiębiorca:

  - utrzymał mniej niż 9 miejsc pracy w tym 2 z wyższym wykształceniem (w przeliczeniu na pełne etaty) w związku z Inwestycją, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1,

  - utrzymał Inwestycję, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 32 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych, 00/100),

  - nie wykonał co najmniej czterech zobowiązań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6

- wówczas cała wypłacona Pomoc zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych 
w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- Jeżeli z Protokołu kontroli, skorygowanego Protokołu lub ze Sprawozdania, o którym mowa 
w § 3 ust. 6, wynika, iż Przedsiębiorca utrzymał Inwestycję, o której mowa § 2 ust. 2 pkt 3, o wartości początkowej niższej niż 48 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych, 00/100), ale nie niższej niż 32 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych, 00/100)

- kwota należnej Pomocy zostanie obniżona zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 7 Programu 
w punkcie 7.1.10. „Obniżanie wsparcia w przypadku zmiany parametrów inwestycji”. Minister niezwłocznie poinformuje Przedsiębiorcę pisemnie o tym fakcie wraz z uzasadnieniem wskazującym metodologię wyliczenia należnej Pomocy. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz 
z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- Jeżeli z Protokołu, skorygowanego Protokołu lub ze sprawozdań, o których mowa w § 3 ust. 6, wynika, iż Przedsiębiorca wykonał mniej niż osiem zobowiązań, a więcej niż cztery zobowiązania, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6

- kwota należnej Pomocy zostanie ponownie obliczona zgodnie z wzorem określonym w Rozdziale 7 Programu w punkcie 7.1.4.2. „Maksymalna wysokość wsparcia z tytułu kosztów inwestycji”. Kwota Pomocy pobrana przez Przedsiębiorcę w nadmiernej wysokości zostanie zwrócona przez Przedsiębiorcę na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

§ 7. ZMIANA LUB WYPOWIEDZENIE UMOWY

- W przypadku niemożności spełnienia zobowiązań związanych z kryteriami jakościowymi, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, Przedsiębiorca jest uprawniony do złożenia do Ministra wniosku o zmianę Umowy w zakresie tych zobowiązań wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie powinno zawierać 
w szczególności przyczyny, z powodu których Przedsiębiorca nie może spełnić kryterium jakościowego. W wypadku zmiany Umowy wartość dotacji podlega obniżeniu i nie może być wyższa niż maksymalna wysokość wsparcia obliczona zgodnie z Programem przy uwzględnieniu obniżenia liczby punktów uzyskanych w wyniku szczegółowej oceny inwestycji. Przedsiębiorcy nie przysługuje roszczenie o zmianę Umowy w zakresie wskazanym w niniejszym ustępie.

- Z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 pkt 14 i § 4 ust. 13 wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez Strony.

- Przedsiębiorca może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego i zawierającego uzasadnienie wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty wpływu oświadczenia wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Rozwoju i Technologii lub poprzez e-Doręczenia.

- Minister może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Przedsiębiorca:

- rozpoczął realizację Inwestycji przed złożeniem Wniosku;

- zaprzestał realizacji Inwestycji bądź nie utrzymuje, na zasadach przewidzianych w Umowie miejsc pracy utworzonych w związku z realizacją Inwestycji lub kosztów Inwestycji przynajmniej na poziomie określonym w § 5 ust. 1, bądź realizuje inwestycję w sposób sprzeczny 
z postanowieniami Umowy lub z naruszeniem prawa;

- nie wykonał co najmniej czterech zobowiązań, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

- zaprzestał, w tym zawiesił, prowadzenia działalności gospodarczej w okresie obowiązywania Umowy;

- zaprzestał przez okres dłuższy niż 3 miesiące prowadzenia działalności w zakresie objętym wsparciem na podstawie Umowy, tj. w zakresie Inwestycji realizowanej w latach 2025 – 2029 polegającej na „Dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez ten zakład, tj. hełmów i kamizelek kuloodpornych w Kętrzynie, woj. warmińsko – mazurskie”;

- w celu uzyskania Pomocy przedstawił fałszywe oświadczenia lub dokumenty, co zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym skazującym członka organu zarządzającego Przedsiębiorcy.

- W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4, 
a także w § 4 ust. 7, Przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu całej uzyskanej Pomocy 
w terminie 15 dni od dnia ustania obowiązywania Umowy, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania Pomocy z budżetu państwa, na rachunek bankowy wskazany przez Ministra.

- W przypadku ustania obowiązywania Umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 oraz 
w § 4 ust. 7, Przedsiębiorcy nie przysługuje względem Ministra żadne roszczenie, w tym także o odszkodowanie.

- W związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z Umowy, w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
jest wynikiem działania siły wyższej, Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Ministra o fakcie wystąpienia działania siły wyższej, udowodnienia okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej wystąpienie zdarzeń mających cechy siły wyższej oraz wskazania zakresu, w jakim zdarzenie miało wpływ na przebieg realizacji Inwestycji. 
Pod pojęciem siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń, niezależnych od Przedsiębiorcy, które uniemożliwiają lub zasadniczo utrudniają wykonywanie zobowiązań Przedsiębiorcy wynikających z Umowy, a których Przedsiębiorca nie mógł przewidzieć i którym nie mógł zapobiec ani ich przezwyciężyć pomimo działania z należytą starannością.

- W przypadku gdy siła wyższa powoduje niemożność terminowego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, Strony mogą uzgodnić wydłużenie terminów na ich wykonanie o czas potrzebny do przezwyciężenia skutków siły wyższej, o ile Minister będzie posiadał w swojej dyspozycji środki konieczne do spełnienia jego obowiązków w danym roku kalendarzowym oraz okres obowiązywania Umowy (uwzględniający okres trwałości projektu), nie będzie dłuższy niż 13 lat.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Załączniki stanowią integralną część Umowy.

2.	W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się zasady zawarte w Programie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.

3.	Umowa została sporządzona w języku polskim.

4.	Umowa podlega prawu polskiemu.

- Pomoc spełnia wszystkie warunki określone w rozporządzeniu  651/2014,
w związku z czym nie wymaga zgody Komisji Europejskiej.

- Minister poinformuje Komisję Europejską o udzieleniu Pomocy w ciągu 20 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 9.  DATA OBOWIĄZYWANIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2032 r.

W imieniu:						W imieniu:

Ministra Finansów i Gospodarki			UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o.

$imię nazwisko

$stanowisko

$informacja o podpisie

Załączniki:

- Załącznik Nr 1 – kopia upoważnienia/pełnomocnictwa z dnia 20 lutego 2026 r., nr MRiT/47-UPM/26;

- Załącznik Nr 2 – informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców KRS pobrana w dniu 1 czerwca 2026 r.;

- Załącznik Nr 3 – harmonogram tworzenia nowych miejsc pracy;

- Załącznik Nr 4 – harmonogram ponoszenia kosztów inwestycji;

- Załącznik Nr 5 – harmonogram ponoszenia kosztów szkoleń;

- Załącznik Nr 6 – wzór sprawozdania Nr 1 finansowo – rzeczowego;

- Załącznik Nr 6a – wzór sprawozdania Nr 2 finansowo – rzeczowego;

- Załącznik Nr 7 – wzór zestawienia zapłaconych podatków;

- Załącznik Nr 7a – wzór zestawienia zapłaconych podatków do dnia 18 marca 2032 r.;

- Załącznik Nr 8 – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji;

- Załącznik Nr 8a – wzór sprawozdania finansowo – rzeczowego w zakresie utrzymania Inwestycji do dnia 18 marca 2032 r.;

- Załącznik Nr 9 – klauzula obowiązku informacyjnego Ministra;

- Załącznik Nr 10 – klauzula obowiązku informacyjnego Przedsiębiorcy.

Załącznik Nr 3

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

HARMONOGRAM TWORZENIA NOWYCH MIEJSC PRACY

Planowany harmonogram zatrudnienia w ramach Inwestycji realizowanej przez 
UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o. polegającej na „Dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez ten zakład, tj. hełmów i kamizelek kuloodpornych w Kętrzynie, woj. warmińsko – mazurskie”.

| Wyszczególnienie | 2025 | 2026 | 2027* | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba utworzonych nowych miejsc pracy: | 0 | 10 | 5 | 15 |
| w tym pracownicy z wyższym wykształceniem | 0 | 2 | 1 | 3 |
| w tym pracownicy bez wyższego wykształcenia | 0 | 8 | 4 | 12 |
| Zatrudnienie narastająco: | 0 | 10 | 15 | X |

*liczba utworzonych nowych miejsc pracy w tym z wyższym wykształceniem od dnia rozpoczęcia Inwestycji do dnia 31 grudnia 2027 r.

Stan zatrudnienia określany jest w przeliczeniu na pełne etaty.

Do pracujących zalicza się:

- osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (tj. umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania) łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo;

- właścicieli i współwłaścicieli zakładów (z wyłączeniem wspólników, którzy nie pracują w ramach realizowanej inwestycji, a wnoszą jedynie kapitał).

Do stanu zatrudnionych na podstawie stosunku pracy nie zalicza się osób korzystających 
w miesiącu sprawozdawczym z urlopów wychowawczych, z urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 
3 miesięcy (nieprzerwanie) oraz osób przebywających na świadczeniu rehabilitacyjnym, z wyjątkiem kobiet w ciąży korzystających z tego świadczenia, które należy traktować jak przebywających na zasiłku chorobowym, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, a także osób (uczniów) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Nie zalicza się również pracowników udostępnianych (zatrudnionych) przez agencję pracy tymczasowej oraz pracowników zatrudnionych na kontraktach, których umowa nie ma charakteru umowy o pracę.

Przy ocenie liczby miejsc pracy utworzonych w danym okresie brany będzie pod uwagę przyrost netto liczby miejsc pracy w zakładzie, w którym realizowana jest Inwestycja, oznaczający liczbę miejsc pracy utworzonych w danym okresie, pomniejszoną o liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

Załącznik Nr 4

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW INWESTYCJI

Koszty kwalifikowane Inwestycji poniesione przez UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o. w latach 2025 – 2029 według poniższego harmonogramu wyniosą co najmniej 48 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów złotych, 00/100):

|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029* | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koszty Inwestycji (w PLN) | 13 000 000,00 | 10 000 000,00 | 13 000 000,00 | 9 000 000,00 | 3 000 000,00 | 48 000 000,00 |
| Koszty Inwestycji narastająco (w PLN) | 13 000 000,00 | 23 000 000,00 | 36 000 000,00 | 45 000 000,00 | 48 000 000,00 | X |

* koszty inwestycyjne poniesione od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 18 marca 2029 r.

Załącznik Nr 5

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

HARMONOGRAM PONOSZENIA KOSZTÓW SZKOLEŃ

UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o., w latach 2026 – 2029 przeszkoli co najmniej 15 pracowników, 
a koszty szkoleń wyniosą co najmniej 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Załącznik Nr 6

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

Sprawozdanie Nr 1 finansowo-rzeczowe

dla projektu UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o.

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20… r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.20… r.:

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Data zaksięgowania dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | Przedmiot | Wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie w roku 20… |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |
|  | Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji: |  |  |  |  |

2. Prognozowane koszty Inwestycji za okres od dnia 01.10.20… r. do dnia 31.12.20… r.:
……PLN

3. Łączne koszty Inwestycji, o których mowa w pkt 1 i 2 (za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20… r. ) według Sprawozdania Nr 1: ……PLN

4. Koszty szkoleń pracowników i liczba przeszkolonych pracowników od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.20…r:

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Data zaksięgowania dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | Przedmiot | Wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie w roku 20… |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |
|  | Łączne koszty szkoleń: |  |  |  |  |
|  | Łączna liczba przeszkolonych pracowników: |  |  |  |  |

5. Prognozowane koszty szkoleń za okres od dnia 01.10.20… r. do dnia 31.12.20… r.:
……PLN oraz prognozowana liczba przeszkolonych pracowników …..

6. Łączne koszty szkoleń oraz łączna liczba przeszkolonych pracowników których mowa w pkt 4 i 5 (za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 31.12.20… r. ) według Sprawozdania Nr 1: ……PLN, łączna liczba przeszkolonych pracowników …..

7. Liczba miejsc pracy utworzonych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.20… r.: – z uwzględnieniem wymiaru etatu:

| miesiąc/rok | Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu | Liczba miejsc pracy narastająco | Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu | Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco | Data zawarcia umowy o pracę | Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy) | Data zwolnienia (jeśli dotyczy) | Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w miesiącu | Liczba zlikwidowanych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem w miesiącu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma | A |  | C |  |  |  |  | B | D |
| Razem | =A-B |  | =C-D |  |  |  |  |  |  |

8. Prognozowana liczba miejsc pracy ……., w tym dla osób z wyższym wykształceniem ……., które zostaną utworzone od dnia 01.10.20… r. do dnia 31.12.20… r.

9. Łączna liczba miejsc pracy ……., w tym dla osób z wyższym wykształceniem …….., o których mowa w pkt 7 i 8 Sprawozdania Nr 1

10. Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 30.09.20… r.:

| L.p. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie |
| --- | --- | --- |
| 1. | styczeń |  |
| 2. | luty |  |
| 3. | marzec |  |
| 4. | (…) |  |
|  | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12). |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone 
na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

11. Wykaz etatów na dzień 30.09.20… r. (z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

| Lp. | Nazwa stanowiska | Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| (…) |  |  |
| Podsumowanie (łączna liczba etatów) |  |  |

12. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

…………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

Załącznik Nr 6a

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

Sprawozdanie Nr 2 finansowo-rzeczowe

dla projektu UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o.

za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 18.03.2029 r.

1. Koszty Inwestycji za okres od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 18.03.2029 r.:

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Data zaksięgowania dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | Przedmiot | Wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie w roku 20… |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |
|  | Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji: |  |  |  |  |

2. Koszty szkoleń pracowników i liczba przeszkolonych pracowników od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 18.03.2029 r:

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Data zaksięgowania dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | Przedmiot | Wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie w roku 20… |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |
|  | Łączne koszty szkoleń: |  |  |  |  |
|  | Łączna liczba przeszkolonych pracowników: |  |  |  |  |

3. Liczba miejsc pracy utrzymanych od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 18.03.2029 r.:– z uwzględnieniem wymiaru etatu:

| miesiąc/rok | Liczba miejsc pracy utworzonych w miesiącu | Liczba miejsc pracy narastająco | Liczba miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem utworzonych w miesiącu | Liczba osób z wyższym wykształceniem narastająco | Data zawarcia umowy o pracę | Data rozpoczęcia pracy (jeśli jest inna niż data zawarcia umowy) | Data zwolnienia (jeśli dotyczy) | Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w miesiącu | Liczba zlikwidowanych miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem w miesiącu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Suma | A |  | C |  |  |  |  | B | D |
| Razem | =A-B |  | =C-D |  |  |  |  |  |  |

4.Utrzymanie miejsc pracy od dnia rozpoczęcia realizacji Inwestycji do dnia 18.03.2029 r.:

| L.p. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie |
| --- | --- | --- |
| 1. | styczeń |  |
| 2. | luty |  |
| 3. | marzec |  |
| 4. | (…) |  |
|  | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12). |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym kontrolą), wyliczone 
na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

5. Wykaz etatów na dzień 18.03.2029 r.:(z podaniem stanowisk, bez danych osobowych):

| Lp. | Nazwa stanowiska | Liczba etatów (z uwzględnieniem wymiaru) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| (…) |  |  |
| Podsumowanie (łączna liczba etatów) |  |  |

6. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

…………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

Załącznik Nr 7

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW
UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o.

Rok 20....

|  | 20… |
| --- | --- |
| CIT |  |
| PIT |  |
| VAT |  |
| Podatek od nieruchomości |  |
| Ogółem (PLN) |  |

|  | 20… |
| --- | --- |
| Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN) |  |
| Wysokość średniego wynagrodzenia brutto (PLN) |  |

……………………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

Załącznik Nr 7a

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

ZESTAWIENIE ZAPŁACONYCH PODATKÓW
UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o.

Od 01.01.2032 r.  do 18.03.2032 r.

|  | 20… |
| --- | --- |
| CIT |  |
| PIT |  |
| VAT |  |
| Podatek od nieruchomości |  |
| Ogółem (PLN) |  |

|  | 20… |
| --- | --- |
| Wartość sprzedaży na rynek krajowy (PLN) |  |
| Wysokość średniego wynagrodzenia brutto (PLN) |  |

……………………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

Załącznik Nr 8

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o. w zakresie utrzymania Inwestycji 
w roku 20……

1. Utrzymane koszty Inwestycji w roku 20….

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Data zaksięgowania dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | Przedmiot | Wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie w roku 20… |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |
|  | Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji: |  |  |  |  |

2. Utrzymanie miejsc pracy w roku 20….

| L.p. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie |
| --- | --- | --- |
| 1. | styczeń |  |
| 2. | luty |  |
| 3. | marzec |  |
| 4. | (…) |  |
|  | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

3. Wykonanie kryteriów jakościowych w roku ….

a) Kryterium jakościowe „Wykorzystywanie potencjału zasobów ludzkich”:
- liczba pracowników ……., procent pracowników ……% z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi;

b) Kryterium jakościowe „Prowadzenie działalności B+R”:

- wartość kosztów w roku 20…. wynosi ……..(PLN)
- ekwiwalent czasu pracy …. wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie
Opis działalności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Kryterium jakościowe „Inwestycja w OZE”:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Kryterium jakościowe „Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy”

Przedsiębiorca posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy. Kryterium weryfikowane na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej.

e) Kryterium jakościowe „Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy”:

- ………….. (%) pracowników posiadających wykształcenie wyższe, średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zawodowe branżowe, poświadczone dyplomem lub świadectwem, lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

f) Kryterium jakościowe „Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko”:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g) Kryterium jakościowe „Rozwój zrównoważony terytorialnie”:

(kryterium weryfikowane w momencie ubiegania się o pomoc publiczną);

h) Kryterium jakościowe „Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem”:
- nazwa świadczenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- liczba pracowników korzystająca ze świadczenia…….

- koszt świadczenia na pracownika……….. (PLN)

- łączny koszt świadczenia……….. (PLN)

4. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

…………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

Załącznik Nr 8a

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

Sprawozdanie finansowo-rzeczowe

dla projektu UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o. w zakresie utrzymania Inwestycji 
w roku 20……

1. Utrzymane koszty Inwestycji do 18.03.2032 r.

| Lp. | Data wystawienia dokumentu | Data zaksięgowania dokumentu | Nr faktury (lub innego dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów) | Przedmiot | Wartość netto (w PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie w roku 20… |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |  |
|  | Łączne koszty poniesione z tytułu Inwestycji: |  |  |  |  |

2. Utrzymanie miejsc pracy do 18.03.2032 r.

| L.p. | miesiąc/rok | Przeciętne zatrudnienie |
| --- | --- | --- |
| 1. | styczeń |  |
| 2. | luty |  |
| 3. | marzec |  |
| 4. | (…) |  |
|  | Podsumowanie | Średnioroczne zatrudnienie wyliczone na podstawie stanów średniomiesięcznych (suma z każdego miesiąca podzielona przez 12) |

Średniomiesięczne zatrudnienie w związku z realizowanym projektem (w okresie objętym sprawozdaniem), wyliczone na podstawie dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu (w przeliczeniu na pełne etaty), bez uwzględnienia osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych.

3. Wykonanie kryteriów jakościowych do 18.03.2032 r.

a) Kryterium jakościowe „Wykorzystywanie potencjału zasobów ludzkich”:
- liczba pracowników ……., procent pracowników ……% z orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi;

b) Kryterium jakościowe „Prowadzenie działalności B+R”:

- wartość kosztów w roku 20…. wynosi ……..(PLN)
- ekwiwalent czasu pracy …. wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie
Opis działalności:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Kryterium jakościowe „Inwestycja w OZE”:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Kryterium jakościowe „Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy”

Przedsiębiorca posiada status mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego przedsiębiorcy. Kryterium weryfikowane na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej.

e) Kryterium jakościowe „Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy”:

- ………….. (%) pracowników posiadających wykształcenie wyższe, średnie, średnie branżowe, zasadnicze zawodowe lub zawodowe branżowe, poświadczone dyplomem lub świadectwem, lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu.

f) Kryterium jakościowe „Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko”:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

g) Kryterium jakościowe „Rozwój zrównoważony terytorialnie”:

(kryterium weryfikowane w momencie ubiegania się o pomoc publiczną);

h) Kryterium jakościowe „Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem”:
- nazwa świadczenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- liczba pracowników korzystająca ze świadczenia…….

- koszt świadczenia na pracownika……….. (PLN)

- łączny koszt świadczenia……….. (PLN)

4. Przedsiębiorca oświadcza, że miejsca pracy utworzone w związku z realizacją Inwestycji zostały wyliczone zgodnie z definicją określoną w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy.

…………………………

Podpis osób upoważnionych

do reprezentowania Przedsiębiorcy

Załącznik Nr 9

Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

Klauzula obowiązku informacyjnego Ministra

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

- Administratorem Pana danych osobowych jest Minister Finansów i Gospodarki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, mail: kancelaria@mrit.gov.pl tel.: +48 222 500 123, adres skrytki na ePUAP: /MRPIT/SkrytkaESP, adres do e-Doręczeń: AE:PL-68477-29007-EFSHR-25.Wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji MRiT.

- Jeśli ma Pan pytania dotyczące przetwarzania Pana danych osobowych, a także przysługujących Panu praw, może się Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając informację na skrzynkę: iod@mrit.gov.pl

- Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z zawarciem i realizacją umowy, której jest Pan stroną. Jeżeli jest Pan pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą stronę przy zawarciu umowy, to Pana dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności właściwego identyfikowania kontrahenta przy zawieraniu umowy.

- Pana dane osobowe są przetwarzane na Pana żądanie przed zawarciem umowy, a następnie będą przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy oraz w celach, w których przepisy nakazują nam przechowywać dane: cele archiwalne lub dowodowe.

- Odbiorcami Pana danych osobowych mogą być:

  - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji);

  - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MRiT przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Minister Finansów i Gospodarki, którego obsługę zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii (np. podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy systemów informatycznych i usług IT oraz telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi i kurierzy).

- Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wynoszącego 5 lat oraz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji, tj. ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

- Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

- Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.

- Pana dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich.

- W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługują Panu następujące prawa:

  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO;

  - prawo do sprostowania swoich danych zgodnie z art. 16 RODO;

  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO;

  - prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO – w odniesieniu do przetwarzania opartego o prawnie uzasadniony interes administratora

- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana danych osobowych, przysługuje Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik Nr 10
Umowa nr II/50/P/15014/6230/26/DRI

Klauzula obowiązku informacyjnego UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o.

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), niniejszym przedstawiamy informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o. oraz przysługujących Państwu prawach.

- Administratorem danych osobowych jest UNIFEQ EUROPE Sp. z o.o., aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 1A, 00-580 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000381870, NIP: 1182060042, REGON: 142877032.

- Administrator wyznaczył osobę do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: admin@unifeq.eu lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  - w celu zawarcia i realizacji Umowy o udzielenie pomocy publicznej w formie dotacji celowej;

  - w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które mogą powstać w związku z zawarciem i realizacją Umowy;

  - w celu zabezpieczenia i przechowania danych osobowych na wypadek prawnej konieczności wykazania określonych faktów, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

- Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie zawarcia i realizacji Umowy;

  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie obowiązków prawnych Administratora;

  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w zakresie dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz identyfikacji osób reprezentujących lub wyznaczonych do kontaktów po stronie organu udzielającego dotacji.

- Dane osobowe mogą być pozyskiwane bezpośrednio od Pana/Pani albo od instytucji, którą Pan/Pani reprezentuje (Ministerstwa Rozwoju i Technologii).

- Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi oraz organy publiczne, sądy i inni odbiorcy na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności możemy przekazywać dane osobowe firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT i wsparcia informatycznego.

- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

- Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

- przez okres obowiązywania Umowy oraz okres trwałości inwestycji wynikający z Umowy;

- po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (nie dłużej niż do czasu ich przedawnienia);

- przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. dla celów archiwizacyjnych.

- Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

- Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w zakresie, w jakim dane zbierane są bezpośrednio od Pana/Pani, ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i prawidłową realizację Umowy.

- Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.