# Zarządzenie nr 46 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jeziorko koło Drozdowa”

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) zarządza się, co następuje.

§ 1. Ustanawia się na pięć lat zadania ochronne dla rezerwatu przyrody „Jeziorko koło Drozdowa”, zwanego dalej „rezerwatem”.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

- identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które zostały określone w załączniku nr 1 do zarządzenia;

- opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, które zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia;

- wskazanie obszarów objętych ochroną czynną.

§ 3. Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

w Olsztynie

Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewiccz

p.o. Regionalnego Konserwatora Przyrody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 listopada 2021 r.

Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków.

| Lp. | Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych | Sposoby eliminacji lub ograniczania zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych i ich skutków |
| --- | --- | --- |
| 1. | Niewłaściwy i niestabilny poziom wód powodujący sukcesję roślinności drzewiastej i krzewiastej na obszarze siedlisk nieleśnych zależnych od wód | Utrzymanie właściwego i stabilnego poziomu wód poprzez wykonanie niezbędnych prac hydrotechnicznych |
| 2. | Sukcesja roślinności drzewiastej i krzewiastej na obszarze siedlisk nieleśnych zależnych od wód | Utrzymanie otwartego charakteru siedlisk poprzez koszenie i usuwanie zakrzaczeń i drzew, bądź obrączkowanie drzew liściastych wraz z usunięciem powstałej biomasy z wyłączeniem okazów brzozy niskiej |

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 46 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 listopada 2021 r.

Opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań.

| Lp. | Rodzaj zadań ochronnych | Rozmiar zadań ochronnych | Lokalizacja zadań ochronnych (oddział/leśnictwo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wykonanie niezbędnych prac hydrotechnicznych, w tym budowa progu ze ścianką szczelną oraz wykonanie wszelkich prac związanych z udrożnieniem /odmuleniem rowu i przepustów, likwidacją tam bobrowych, bądź instalacją rur w tamach, pozwalających utrzymać odpowiedni poziom wód w celu ochrony przedmiotów ochrony | Według potrzeb - obszar rezerwatu, gdzie występują siedliska nieleśne zależne od wód | Rów odwadniający w rezerwacie przyrody „Jeziorko koło Drozdowa” - działka nr 323 obręb Okartowo, gmina Orzysz |
| 2. | Koszenie i usuwanie zakrzaczeń i drzew, bądź obrączkowanie drzew liściastych wraz z usunięciem powstałej biomasy z wyłączeniem okazów brzozy niskiej | Według potrzeb - obszar rezerwatu, gdzie występują siedliska nieleśne zależne od wód | Rezerwat przyrody „Jeziorko koło Drozdowa” - działki nr 286/5, 323 obręb Okartowo, gmina Orzysz |

## Uzasadnienie

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jeziorko koło Drozdowa” jest wykonaniem delegacji ustawowej wynikającej z art. 22 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098).

Zgodnie z powyższym przepisem, regionalny dyrektor ochrony środowiska ustanawia w drodze zarządzenia zadania ochronne dla rezerwatów przyrody, dla których nie ustanowiono planów ochrony.

Celem ochrony rezerwatu przyrody „Jeziorko koło Drozdowa” ustanowionego zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jeziorko koło Drozdowa” (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 1046) poprzedzonego rozporządzeniem nr 333 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2000, Nr 77, poz. 981) jest zachowanie dobrze wykształconych zbiorowisk roślinności torfotwórczej tworzącej ciąg sukcesyjno-przestrzenny od otwartego lustra wody przez torfowisko niskie, przejściowe do wysokiego oraz stanowiska brzozy niskiej.

Projekt zadań ochronnych dla ww. rezerwatu przyrody sporządzony został w oparciu o stwierdzone zagrożenia dotyczące zanikania terenów torfowiskowych, mających wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej rezerwatu przyrody. W tym celu zostały wskazane działania ochronne polegające na poprawie i stabilizacji poziomu wód oraz spowolnieniu procesów sukcesji. Przedmiotem zarządzenia jest również wyznaczenie obszarów objętych ochroną czynną.

Sukcesywne wykonywanie zadań ochronnych w rezerwacie przyrody „Jeziorko koło Drozdowa”, polegających na wykonaniu niezbędnych prac hydrotechnicznych oraz wykaszaniu i usuwaniu drzew i krzewów z wyłączeniem okazów brzozy niskiej, przyczyni się do spowolnienia procesów sukcesyjnych spowodowanych zachwianymi warunkami hydrologicznym oraz zachowania wartości przyrodniczych w ww. rezerwacie przyrody.

Niniejszy akt prawny został ustanowiony na okres 5 lat, wobec powyższego obowiązuje do dnia

4 listopada 2026 r.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA

w Olsztynie

Aleksandra Krzysztoń-Rzodkiewiccz

p.o. Regionalnego Konserwatora Przyrody