|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za II kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”*** *(wnioskodawca Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, beneficjent Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” zgodnie z opisem na wzorze formularza,  należy wskazać wszystkie (w raporcie pojawił się zwrot „między innymi”) identyfikowane zależności/powiązania z przygotowywanymi w ramach innych projektów lub funkcjonującymi już rozwiązaniami (systemami, rejestrami, e-usługami itp.) według porządku:   * nazwa systemu lub rejestru * opis zależności * oraz aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania np. wg słownika: * modelowanie biznesowe, * specyfikowanie wymagań, * analizowanie, * projektowanie, * implementowanie, * testowanie, * wdrażanie. | Proszę o uzupełnienie brakujących informacji w raporcie. | Uwaga została uwzględniona w dokumencie |
| **2** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W kolumnie „Sposób zarzadzania ryzykiem” zgodnie z opisem na wzorze formularza, dla każdego ryzyka należy wskazać 3 elementy:   * podejmowane działania zarządcze * oraz spodziewane lub faktyczne efekty tych działań * oraz czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego (dot. siły i prawdopodobieństwa) | Proszę o uzupełnienie brakujących informacji w raporcie. | Uwaga została uwzględniona w dokumencie |