Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

na wykonanie opracowania pn. Zestawienie dominujących presji antropogenicznych pochodzenia morskiego na wody morskie

- CEL EKSPERTYZY

Celem ekspertyzy jest przygotowanie zestawienia presji antropogenicznych i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie, które będzie jednym z elementów składowych całościowego zestawienia wszystkich presji antropogenicznych na wody morskie tj. presji morskich, morskich związanych z działalnością rybacką oraz lądowych. Zestawienie presji antropogenicznych stanowi natomiast kluczowy element wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich. Docelowo realizacja tego zadania służy zaprojektowaniu przyszłych programów działań, które będą skierowane na odpowiednie presje i  będą w sposób kompleksowy minimalizować ich negatywny wpływ na środowisko morskie.

Z uwagi na charakter przeglądu (zgodnie z art. 151 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. 2021 poz. 2233) należy odnieść się do wcześniejszych wersji zestawienia presji i oddziaływań (np. do opublikowanej na stronie: http://rdsm.gios.gov.pl/index.php/pl/ocena/2011-2016 „Aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego (2011-2016)” oraz do opublikowanej na stronie: https://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod i na stronie: https://rdsm.gios.gov.pl/index.php/pl/poprzednie-oceny/2005-2010 „Wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego (2005-2010)”) oraz wykazanie zmian w stosunku do nich w zakresie m.in. nowych presji, zmian ilościowych i jakościowych w dotychczasowych presjach, czy nowego podejścia metodologicznego w zakresie analizowania presji. Celem powyższych działań jest wykazanie trendów ilościowych i jakościowych w odniesieniu do presji oraz oddziaływań, jak również wykazanie ewentualnych nowych podejść badawczych np. uwzględnianie w wykazanie nowych substancji, czy zmiana podejścia w określaniu zakresu geograficznego.

- UZASADNIENIE

Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek zgodnie z art. 5 ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19), dalej zwaną dyrektywą 2008/56/WE, sporządzić dla każdego regionu lub podregionu morskiego strategię morską. Zgodnie z art. 8 jednym z jej elementów jest opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich, której zasadniczą składową jest analiza dominujących presji i oddziaływań, łącznie z działalnością człowieka na stan środowiska wód, która: 1) opiera się na przykładowym wykazie elementów umieszczonych w tabeli 2 w załączniku III do dyrektywy oraz uwzględnia jakościowe i ilościowe aspekty różnych presji oraz dające się wyróżnić tendencje, 2) obejmuje skutki kumulacyjne i synergiczne oraz 3) uwzględnia odpowiednie oceny przeprowadzone na mocy obowiązującego prawodawstwa wspólnotowego.

Transpozycja dyrektywy nastąpiła w Polsce przede wszystkim poprzez Ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233) i jej rozdział 7 „Ochrona środowiska wód morskich”. Zgodnie z art. 151 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej jest sporządzenie zestawienia w odniesieniu do presji i oddziaływań morskich i przekazanie ich Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska odpowiedzialnemu za aktualizację wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich.

3.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy w j. polskim w zakresie analizy dominujących presji antropogenicznych i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie, wypełniając zadania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej uwzględnione w Rozdziale 7 „Ochrona środowiska morskiego” Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233), w szczególności zgodnie z art. 151 ust. 6;

3.2. Ekspertyza w zakresie czasowym powinna obejmować okres sprawozdawczy od 2016 do 2021 roku oraz w miarę potrzeby wykraczać poza niego w przyszłość m.in. w odniesieniu do zidentyfikowanych trendów presji i oddziaływania;

3.3. Ekspertyza w zakresie geograficznym powinna być zgodna z zapisami art. 143 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233). Ekspertyza powinna również uwzględnić ewentualne presje o charakterze transgranicznym;

3.4. Ekspertyza w zakresie przedmiotowym powinna odnosić się do presji i oddziaływań pochodzenia morskiego, zgodnie z art. 150 ust. 3 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233) z zaznaczeniem, iż wskazane w ustawie presje nie stanowią zamkniętej listy oraz z podkreśleniem, iż należy skupić się na presjach pochodzenia morskiego, z wyłączeniem presji pochodzenia morskiego związanych z działalnością rybacką. Konieczna jest również analiza presji uwzględnionych w art. 150 ust. 3 pkt. 1 i 2 w celu określenia, czy te presje są również pochodzenia morskiego;

Przykładowo presja „wprowadzanie lub rozprzestrzenianie się gatunków obcych”, uwzględniona w presjach pochodzenia lądowego może dotyczyć również presji pochodzenia morskiego poprzez wprowadzanie nowych gatunków w wodach balastowych, natomiast uwzględniona w pkt. 3 presja „wprowadzenie odpadów stałych, w tym mikrodrobin” dotyczy presji pochodzenia morskiego przede wszystkim w odniesieniu do portowych urządzeń do odbioru odpadów, natomiast w największej mierze dotyczy presji pochodzenia lądowego oraz zagubionych narzędzi połowowych;

3.5 Ekspertyza powinna zawierać wyczerpujące dane ilościowe w odniesieniu do każdej z badanych presji, w szczególności charakteryzujące ich rodzaj, czasowe zróżnicowanie i intensywność. Powinna również uwzględniać opracowania graficzne wskazujące obszar występowania ww. presji. Wszystkie pliki graficzne i wykresy zawarte w raporcie powinny zostać przygotowane w formacie umożliwiającym ich skalowanie bez znaczącej utraty jakości obrazu. W miarę potrzeby Wykonawca powinien uzupełnić dane ilościowe w odpowiednich formularzach sprawozdawczych, zgodnie z aktualnymi wymogami Unii Europejskiej i HELCOM. W takim przypadku formularze będą stanowiły załączniki do ekspertyzy. Część opisowa ekspertyzy powinna być co do zasady wyjaśnieniem i rozwinięciem ww. danych, jak również spełniać funkcję wstępu i podsumowania;

3.6. Opis presji powinien wskazywać ich źródła tj. sposoby użytkowania wód (zgodnie z art. 151 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne) oraz powodowane przez nie oddziaływania, natomiast przy opisie oddziaływań należy, w miarę możliwości, wskazać gatunki, siedliska i ekosystemy, których te oddziaływania dotyczą;

3.7. Ekspertyza powinna zawierać spis treści, szczegółowy opis zastosowanego podejścia metodologicznego, wyjaśnienie użytych w treści istotnych definicji, oraz bibliografię. Ponadto, z uwagi na przeglądowy charakter ekspertyzy, powinna ona zawierać odniesienie się do poprzednich ekspertyz w odniesieniu do presji i oddziaływań na wody morskie oraz wskazać na różnice, w tym ewentualne dodatkowe presje/oddziaływania, zmiany intensywności, przestrzennego i czasowego zróżnicowania oraz źródła, czy też opisową zmianę w podejściu metodologicznym. Każdorazowo przy podaniu danych, tabel, diagramów, grafik itp. należy wskazać źródło tych danych, również w wypadku jeśli jest to opracowanie własne;

3.8 Ekspertyza musi stanowić spójne opracowanie własne, a wszelkie przywoływane odniesienia z  innych publikacji powinny być odpowiednio ujęte w treści w cudzysłów i opatrzone odniesieniem do źródła. Kopiowane treści w sposób bezpośredni, lub poprzez bezpośrednie tłumaczenie dokumentów UE i HELCOM nie mogą stanowić większości pracy. Praca powinna mieć przejrzysty układ i być pozbawiona błędów gramatycznych i interpunkcyjnych, jak również pozbawiona tzw. sierotek (poprzez skrót ctrl+shift+spacja);

3.9. Ekspertyza powinna być zgodna z najbardziej aktualnymi wytycznymi przyjętymi w ramach Unii Europejskiej oraz HELCOM w odniesieniu do przygotowywania zestawienia presji i oddziaływań na wody morskie;

3.10. W celu realizacji zadania Wykonawca powinien przeprowadzić analizę dokumentów dotyczących strategii morskiej na poziomie Unii Europejskiej, Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku (HELCOM), prawodawstwa krajowego oraz wcześniejszych opracowań w omawianym zakresie, w tym dokumentów roboczych wskazujących sugerowane podejście metodologiczne, w szczególności:

- Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19;

- Dyrektywy Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 27;

- Decyzji Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017 r. ustanawiającej kryteria i standardy metodologiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich oraz specyfikacje i  ujednolicone metody monitorowania i oceny, oraz uchylającej decyzję 2010/477/UE, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 43;

- Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej (dyrektywy 2008/56/WE), dokument COM(2020) 259 final;

- Dokumentów Europejskiej Agencji ds. Środowiska w zakresie Strategii Morskiej w odniesieniu do art. 8, 9 i 10 dyrektywy 2008/56/WE. Dokumenty znajdują się pod linkiem: https://cdr.eionet.europa.eu/help/msfd;

- Dokumentu pn. Draft guidance for assessments under Article 8 of the MSFD;

- Dokumentu HELCOM pn. Baltic Sea Action Plan 2021 update, October 2021;

- Dokumentu HELCOM pn. State of the Baltic Sea – Second HELCOM holistic assessment 2011-2016 (HOLAS II);

- Rozdziału 7 „Ochrona środowiska wód morskich” Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. 2017 poz. 1566;

- Poprzednich wersji analizy presji i oddziaływań (te dokumenty zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy).

3.11. Wykonawca powinien wejść w kontakt z odpowiednimi podmiotami w Unii Europejskiej oraz HELCOM celem monitorowania, identyfikacji i pozyskiwania ewentualnych dodatkowych dokumentów, umożliwiających przygotowanie ekspertyzy w oparciu o najbardziej aktualne prawodawstwo oraz podejścia metodologiczne sugerowane na poziomie unijnym i przyjmowane w ramach HELCOM;

3.12. W celu zachowania spójności w całości zestawienia presji, Wykonawca powinien wejść w kontakt również z wykonawcami realizującymi zestawienia presji lądowych oraz presji morskich związanych z działalnością rybacką (kontakt do tych Wykonawców zostanie przekazany przez Zamawiającego);

3.13. Wykonawca powinien zidentyfikować źródła danych niezbędnych do przygotowania zestawienia presji i oddziaływań oraz podmioty do współpracy, od których dane zostaną pozyskane, w szczególności w odniesieniu do art. 149 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz. U. 2021 poz. 2233;

- ETAPY REALIZACJI

ETAP I

Przygotowanie szczegółowej metodyki analizy presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody polskich obszarów morskich (POM) z uwzględnieniem źródeł danych i sposobem ich pozyskania. Na tym etapie Wykonawca powinien przekazać również listę podmiotów, z którymi skomunikował się celem pozyskania danych. Wykonawca powinien również być na tym etapie w kontakcie z odpowiednimi podmiotami w Unii Europejskiej oraz HELCOM, posiadać niezbędną wiedzę w zakresie najbardziej aktualnych wymaganych do wykonania ekspertyzy podejść metodologicznych (np. podręczniki, wytyczne itp.) oraz być w posiadaniu wszelkich niezbędnych do tego dokumentów i formularzy (oraz posiadać wiedzę kiedy najbardziej aktualne dokumenty/formularze zostaną opublikowane). Wykonawca, w miarę możliwości, powinien na tym etapie skontaktować się również z Wykonawcami ekspertyz w zakresie presji i oddziaływań pochodzenia lądowego oraz pochodzenia morskiego związanego z działalnością rybacką (o ile dane do tych wykonawców zostaną przekazane przez Zamawiającego). Zamawiający może zwrócić się z prośbą o potwierdzenie wejścia w kontakt z odpowiednimi podmiotami UE i HELCOM poprzez przekazanie korespondencji Wykonawcy z tymi podmiotami.

W przekazywanej szczegółowej metodyce Wykonawca powinien przede wszystkim wskazać na wszystkie elementy, które zostaną uwzględnione w analizie oraz w możliwie wyczerpujący sposób opisać w ramach każdego z tych elementów zakres obszaru badawczego (geograficznie, jakościowo np. rodzaje substancji branych pod uwagę itp.), przyjęte wskaźniki (zgodne z sugestiami UE i HELCOM), zidentyfikowane na tym etapie źródła presji, zidentyfikowane na tym etapie elementy ekosystemu dotknięte presją, źródła danych wraz ze zidentyfikowanymi w tym zakresie podmiotami do współpracy. Wykonawca powinien również dołączyć wstępną bibliografię.

ETAP II

Przygotowanie, w oparciu o metodykę z Etapu I, całościowej ekspertyzy z pominięciem podsumowania (które zostanie ujęte w Etapie III). Ekspertyza na tym etapie powinna stanowić gotowe dzieło, przygotowane zgodnie z pkt. 3 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. W ramach tego etapu Wykonawca powinien również załączyć odpowiednio wypełnione formularze danych, jeśli takie zasugerowane zostaną w kontaktach z UE i HELCOM.

ETAP III

Przygotowanie podsumowania ekspertyzy, zwierającego w szczególności: określenie presji najbardziej dominujących pod kątem zasięgu geograficznego oraz intensywności, trendów w zasięgu geograficznym presji i ich intensywności oraz zidentyfikowania kumulacji lub synergii presji na danym obszarze. Podsumowanie powinno również zawierać tzw. matrycę łączącą dane presje z ich źródłami (a więc sposobem użytkowania wód) oraz oddziaływaniem na elementy ekosystemu. Matryca powinna być poparta treścią, aby wykazać powiązania między źródłami, presjami i oddziaływaniami oraz ułatwić identyfikację źródeł powodujących najwięcej presji i elementów ekosystemu, których te presje dotyczą.

ETAP IV

Przygotowanie przez Wykonawcę scalonej wersji ekspertyzy i przekazanie jej w formie elektronicznej (w formacie PDF oraz Word).

5. TERMIN REALZACJI

Planowany czas realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 80 dni od dnia podpisania umowy.

6. DODATKOWE UWARUNKOWANIA

6.1. Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały będące w jego posiadaniu po podpisaniu umowy.

6.2. Wykonawca zapewni we własnym zakresie stosowną ochronę udostępnionych materiałów przed dostępem do nich przez osoby trzecie.

6.3. W trakcie prowadzenia wszystkich prac związanych z Zamówieniem, Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym, tak by zamawiany produkt spełniał wymagania Zamawiającego pod względem funkcjonalnym. W tym celu Zamawiający wyznaczy osobę lub zespół osób odpowiedzialnych za kontakty z Wykonawcą oraz za uzgadnianie wszelkich prac realizowanych w ramach tego Zamówienia.

6.4. Przedmiot zamówienia w wersji elektronicznej musi być wykonany tak, aby umożliwiał Zamawiającemu jego zmiany za pomocą oprogramowania (Windows w formacie Word, pakiety MS Office i Adobe)  które Zamawiający posiada.

7. MONITOROWANIE POSTĘPÓW REALIZACJI ZAMÓWIENIA

7.1. Postęp realizacji zamówienia będzie monitorowany przez Zamawiającego począwszy od podpisania umowy. Wykonawca na prośbę Zamawiającego przedstawiał będzie informacje o prowadzonych pracach zmierzających do terminowego i kompleksowego zrealizowania całości zamówienia.

7.2. Na każdym etapie pracy, na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany udostępnić do wglądu każdy z elementów pracy, celem oceny jakości i stopnia zaawansowania prac.

7.3. W przypadku stwierdzenia opóźnień w stosunku do terminów wskazanych przez Wykonawcę w jego ofercie w realizacji etapu/etapów, mogących mieć wpływ na terminowe opracowanie całości opracowania, Wykonawca zobowiązany będzie do zintensyfikowania prowadzonych prac, a także przekazania do akceptacji Zamawiającego w terminie 2 dni od momentu stwierdzenia opóźnienia planu zniwelowania opóźnienia.

7.4.  Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie merytorycznym podczas całego okresu trwania umowy. Wykonawca przez cały okres realizacji pracy ma obowiązek uwzględniania uwag Zamawiającego do wszystkich elementów pracy.

7.5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów powstałych w związku z realizacją zamówienia, jak i ich projektów, umożliwiających ich dowolne wykorzystanie przez Zamawiającego, w szczególności odpłatne i nieodpłatne przekazywanie czy użyczanie wyników badań przez inne podmioty, a także do przekazania praw zależnych do wszystkich utworów powstałych w związku z realizacją zamówienia.