| Nazwa dokumentu: Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2020 roku dla projektu POPC.02.03.01-00-0032/17 Uniwersytet Warszawski „Platforma Polskich Publikacji Naukowych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie w raporcie nie zostały wymienione wskaźniki efektywności projektu: - Liczba wygenerowanych kluczy API- 500,00 szt. - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego- 0,09 TB | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi |