|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za II kwartał 2023 roku pn. „Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)” | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **1** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy – Kamienie milowe | W przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” wskazać również przyczyny jego nieosiągnięcia. | Proszę o korektę raportu. |  |