26

Załącznik Nr 3 do zaproszenia nr 3027-7.262.27.2025
W Z Ó R  -   UMOWA NR 3027-7.262.26.2025 
zawarta w dniu …..…. 2025 r.  pomiędzy :

Prokuraturą Okręgową w Ostrowie Wlkp., ul. Krotoszyńska 37, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-22-42-793, 

reprezentowaną przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim – Janusza Walczaka, 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a
………………………………………………………………,
reprezentowaną przez ………………………………..
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”/”Projektantem, Inwestorem Zastępczym”. 
Na podstawie art. 2 pkt. 1 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2024.1320) niniejsza umowa nie podlega przepisom ww. ustawy.
§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY: 
1. Przedmiotem umowy jest: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej robót remontowych oraz pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego nad realizacją zadań remontowych pn.: „Remont Prokuratury Rejonowej w Krotoszynie”.
2. W zakresie zamówienia mieści się:
2.1.  Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z zakresem ustalonym z Zamawiającym – etap I.
2.2. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych – etap II.

2.3. Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi – etap III.
Inwestor Zastępczy będzie sprawował nadzór nad realizacją robót budowlanych, na które Zamawiający otrzyma środki finansowe.
2.4. Rozliczenie zadania remontowego (odbiór końcowy robót budowlanych) wraz z obsługą okresu gwarancyjnego – etap IV.

§ 2. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, a także przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Zamawiającego.
2. Podejmowanie wszelkich działań zmierzających do oszczędnej realizacji remontu i zapobiegania stratom, marnotrawstwu i niegospodarności. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do spotkań i konsultacji między Stronami przy realizacji przedmiotu zamówienia. 
§ 3. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY/PROJEKTANTA – w zakresie dokumentacji projektowo – kosztorysowej: 
1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (wymagane projekty, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót oraz inne, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia, zgodnie z zakresem prac remontowych ustalonym z Zamawiającym.
2. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w postaci umożliwiającej wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót przedstawionych w przedmiotowej dokumentacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych.
3. Wykonanie przedmiotowej dokumentacji ze szczególną starannością, w szczególności zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz wewnętrznymi wytycznymi przedłożonymi przez Zamawiającego.
4. Opracowana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna z punktu widzenia, któremu ma służyć.
5. Wykonawca zobowiązuje się do spotkań i konsultacji między stronami przy realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek oraz uzupełnienia braków w dokumentacji w zakresie i terminie określonym przez Zamawiającego. 
7. Opracowana dokumentacja zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego w formie papierowej w ilości 3 szt. oraz w formie cyfrowej w formatach: dwg, pdf na nośniku typu CD lub pendrive w ilości 2 szt.
8. Wraz z dokumentacją Wykonawca dostarczy wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest zgodna z umową.
9. Odbiór zostanie potwierdzony podpisanym przez Strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych w przedmiotowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
10. Wykonawca ponosi materialną odpowiedzialność za błędy mające wpływ na zakres rzeczowo – finansowy robót ujętych w opracowaniu będący przedmiotem umowy.
11. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt. W przypadku niedostarczenia tych opracowań w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
§ 4. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY/INWESTORA ZASTĘPCZEGO – w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia na wybór wykonawcy robót budowlanych:
1. Udział przedstawicieli Inwestora Zastępczego w pracach Komisji przetargowej.
2. Opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (w zakresie ustalania warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, warunków płatności, projektu umowy, itd.) oraz ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – celem wybrania wykonawcy i zawarcie umowy. 
3. Przygotowywanie wyjaśnień, odpowiedzi, zmian dokumentacji postepowania, protokołu postępowania wraz z załącznikami, itp.
4. Uczestniczenie w procesie odwoławczym w tym reprezentowanie Zamawiającego przed KIO.  Do wykreślenia
5. Wykonawca opracuje kompletną dokumentację przetargową, zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Pzp oraz odpowiada za ich jakość i kompletność.
6. W cenie usługi będącej przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie kolejnych postępowań, np.: na skutek unieważnienia, odwołania postępowania, przedterminowego rozwiązania umowy z wykonawcą remontu oraz wykonanie wszystkich procedur związanych z wyborem wykonawcy, celem zawarcia umowy.
§ 5. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY/INWESTORA ZASTĘPCZEGO – w zakresie wykonania robót budowlanych: 

1. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac remontowych z projektem, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
2. Sprawdzanie jakości wykonanych robót i użytych materiałów budowlanych (certyfikaty, atesty itp.)
3. Egzekwowanie od wykonawcy zapewnienia należytego składowania i przechowywania materiałów oraz bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych i terenu.
4. Kontrola rozliczeń finansowych z wykonawcą remontu.
5. Egzekwowanie, aby umowa z wykonawcą robót została wykonana w terminie.
6. Nadzorowanie i dopilnowanie wykonania przez wykonawcę robót, zaleceń komisji odbiorowej i usunięcia stwierdzonych usterek.
7. Rozwiązywania razem z Zamawiającym wszelkich problemów i sporów związanych z realizacją robót, w szczególności w zakresie zamiennych rozwiązań, materiałów, wad dokumentacji projektowej, rozliczaniem zrealizowanych robót budowlanych. 
8. Podejmowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót oraz przygotowanie w przypadku przerwania robót inwentaryzacji i rozliczenia wykonanych robót.
§ 6. ZAKRES ZADAŃ WYKONAWCY/INWESTORA ZASTĘPCZEGO – w zakresie rozliczenia zadania remontowego oraz w okresie gwarancji:
1. Potwierdzenie wykonanych robót, usunięcie wad i sporządzenie bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót. 
2. Udział w przeglądach gwarancyjnych, oraz nadzór i odbiór wynikłych w okresie gwarancji usterek oraz kontrola terminowego usunięcia tych usterek.
§ 7.  TERMINY REALIZACJI – od dnia podpisania umowy do dnia podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót.
1. Etapy realizacji zadania:

1.1. Etap I - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zgodnie z zakresem ustalonym z Zamawiającym - w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy a następnie zgłoszenie robót budowlanych lub (jeżeli będzie wymagane) złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
1.2. Etap II – przygotowanie kompletu dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych - w terminie do 2 tygodni od zlecenia przez Zamawiającego. Etap II trwa do czasu prawomocnego zakończenia procedury i wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz zwarcia z nim umowy.
1.3. Etap III - nadzór nad realizacją robót budowlanych:
1.4. Etap IV – rozliczenie zadania remontowego, odbiór końcowy robót budowlanych – potwierdzony bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót, nie później niż do dnia 15 grudnia 2025 r.
2. Etapy finansowania: 
2.1. Etap I  = 50 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym.
2.2. Etap II = 5 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym.
2.3. Etap III = 35 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym, w podziale na comiesięczne płatności. Wartość faktury stanowić będzie odpowiedni procent wartości wykonanych robót budowlanych zgodnie ze stopniem ich zawansowania w danym miesiącu, potwierdzonym protokołem odbioru robót budowlanych. 
Inwestor Zastępczy otrzyma wynagrodzenie za nadzór nad realizacją robót budowlanych, na które Zamawiający otrzyma środki finansowe.
2.4. Etap IV = 10 % wartości wynagrodzenia zł brutto określonego w formularzu ofertowym. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy końcowy protokół odbioru robót, który stanowił będzie potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy. 
Inwestor Zastępczy otrzyma wynagrodzenie za rozliczenie zadania remontowego, odbiór robót budowlanych, na które Zamawiający otrzyma środki finansowe.

§ 8.  WYNAGRODZENIE:

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie ze złożoną ofertą na kwotę:

netto:  .......................................... zł PLN

słownie: netto: ....................................................................................

brutto:  ..................... zł PLN

słownie: brutto: .................................................................................., 

zgodnie ze złożoną ofertą, Formularz ofertowy stanowi załącznik do niniejszej umowy, tj.: 

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Cena 

netto (zł)


	VAT

(......%) 
	Wartość brutto (zł)

kol. 3+4

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	1.
	Etap I = 50 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	2.
	Etap II = 5 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	3.
	Etap III = 35 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	4.
	Etap IV = 10 % wartości wynagrodzenia
	
	
	

	 
	RAZEM
	
	
	


2. Podatek VAT będzie naliczony w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

3. Wynagrodzenie ryczałtowe ogółem, o który mowa w § 8 ust. 1 obejmuje zapłatę za całość prac Wykonawcy niezbędnych do kompletnego i prawidłowego wykonania zamówienia. 
4. Jeżeli Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców warunkiem zapłaty należnego mu wynagrodzenia jest przedstawienie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w etapach, zgodnie z powyższą tabelą.  

6. Zapłata każdej faktury nastąpi przelewem w okresie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

§ 9.
GWARANCJA I RĘKOJMIA:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.
2. Uprawnienie Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowo – kosztorysowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady robót wykonanych na jej podstawie.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia na wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową i wystawi Zamawiającemu w dniu odbioru dokumentacji dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu umowy, w którym określi warunki gwarancji.
4. Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wady i braki w dokumentacji projektowo – kosztorysowej, ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Terminy usunięcia ujawnionych wad będzie określał Zamawiający, biorąc pod uwagę niezbędny czas i techniczne możliwości ich usunięcia, pisemnie informując o nich Wykonawcę.
§ 10.
UBEZPIECZENIA:

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego ubezpieczenia.
2. Kopie aktualnej polisy wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca obowiązany jest dołączyć do niniejszej umowy.
§ 11.
ZESPÓŁ WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ:
1. Kierownikiem zespołu będzie: ………………..
2. Projektant budowlany:
……………………
- uprawnienia projektowe architektoniczne bez ograniczeń

…………………...
- uprawnienia projektowe konstrukcyjno-budowane bez ograniczeń

…………………...
- uprawnienia projektowe elektryczne bez ograniczeń
§ 12.
ZESPÓŁ WYKONAWCY W ZAKRESIE PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INWESTORA ZASTĘPCZEGO:

1. Kierownikiem zespołu będzie: ………………..

2. Inspektor nadzoru:
………………………..- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

……………………….-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 

3.
Zamówienia publiczne:
…………………… - specjalista ds. zamówień publicznych.
KARY UMOWNE:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1.1. 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z jego winy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy,
1.2. za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w przedmiocie realizacji usług w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 1 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki, 
1.3. w przypadku, gdy Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia niezgodnie z umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu oraz naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 mogą podlegać stosownemu łączeniu i są niezależne, jedna od drugiej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty należnego mu wynagrodzenia.
4. Zapłacenie lub potrącenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac.
5. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

6. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy.

§ 12. INNE POSTANOWIENIA UMOWNE:

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych innych dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją umowy, niezależne od formy przekazania tych informacji oraz ich źródła. 
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje,  niezbędne środki finansowe i techniczne potrzebne do starannego, z zachowaniem najwyższych standardów, terminowego wykonania przedmiotu umowy oraz że dysponuje odpowiednią ilością stosownie wykwalifikowanych osób. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności w terminach określanych niniejszą umową, a w przypadku ich braku w terminach określanych każdorazowo przez Zamawiającego. 

5. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian umowy lub odstąpienia od umowy – w zależności od wielkości środków finansowych przyznawanych przez dysponenta części budżetowej lub w sytuacji zawieszenia finansowania przez dysponenta części budżetowej. Powyższe nie rodzi konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego. 
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 
8. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 1 egz. dla Zamawiającego. 
9. Załącznikami do przedmiotowej umowy są: 
9.1. opis warunków zamówienia, formularz ofertowy,
9.2. uprawnienia budowlane, 
9.3. aktualne zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego, 
9.4. aktualna polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz potwierdzeniem zapłaty.
             
ZAMAWIAJĄCY




 WYKONAWCA
Strona 7 z 7

