Podstawy sporządzania kosztorysów w ramach programu „Ochrona zabytków”

Kosztorys stanowi integralny i obligatoryjny element dokumentacji przedkładanej przez wnioskodawców przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Powinien odzwierciedlać rzeczywisty, rynkowy poziom kosztów prac i robót przy zabytku ujętym we wniosku, 
a także zawierać wyszczególnione koszty realizacji zadania.

Sporządzenie kosztorysu oraz ustalanie jego zakresu należy oprzeć na następujących podstawach:

- Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności:

  - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292, 1907, z 2025 r. poz. 537 i 1168)

  - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.);

  - rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Zasady kosztorysowania robót budowlanych i konserwatorskich oparte na:

  - katalogach nakładów rzeczowych właściwych dla danego rodzaju robót;

  - aktualnych publikacjach baz cenowych (np. Sekocenbud);

  - cennikach rynkowych materiałów i usług budowlano-konserwatorskich lub projektowych np.: Zasady Wynagradzania Artystów Plastyków Konserwatorów-Restauratorów Dóbr Kultury; Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych;

  - indywidualnych kalkulacjach ofertowych dla robót specjalistycznych, niewystępujących w katalogach wraz z uzasadnieniem.

- Zasady programu „Ochrona zabytków” określające:

  - konieczność spójności kosztorysu z zakresem prac ujętych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków;

  - katalog kosztów kwalifikowanych wskazanych w regulaminie programu.

- Zasady racjonalności i gospodarności wydatkowania środków publicznych wynikające z:

  - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.).

- Aktualne realia rynkowe, w tym:

  - lokalne ceny robocizny, materiałów i sprzętu;

  - specyfikę obiektu zabytkowego (stopień zachowania, dostępność, zastosowane technologie i materiały).

Zastosowanie realiów rynkowych odbiegających od norm wymaga wyjaśnienia/uzasadnienia bezpośrednio w kosztorysie w poszczególnych pozycjach kosztorysowych.

- Dla prac lub robót budowlanych przy zabytkach nieruchomych ofertowy kosztorys budowlany musi być szczegółowy i zawierać następujące elementy: stronę tytułową, przedmiar robót, kalkulację szczegółową zastosowanych cen jednostkowych, tabelę elementów scalonych oraz w załączniku – dla analiz indywidualnych i analogii – kalkulację szczegółową cen jednostkowych wraz z uzasadnieniem, co określa załącznik nr 5 (pkt 5.2) regulaminu.

- Dla prac przy zabytkach ruchomych kosztorys sporządzany na innych zasadach niż normy z katalogów rzeczowych musi zawierać tabelę obejmującą:

- wyszczególnienie prac w pozycjach odrębnych dla każdego rodzaju elementu;

- stawkę będącą podstawą wyceny (stawka podstawowa);

- sposób ustalania kwoty za przyjętą jednostkę miary;

- określenie poziomu skomplikowania robót (rewaloryzacja);

- cenę za przyjętą jednostkę netto;

- wartość netto i wartość brutto.

Przy pracach dotyczących obiektów nietypowych należy dodatkowo wskazać  ceny i ilości materiałów.