|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za III kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. „Digitalizacja zasobów będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego”*** *(wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, beneficjent Polskie Wydawnictwo Muzyczne)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| 1. **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Wartość w kolumnie "wartość środków zaangażowanych" jest mniejsza niż „wartość środków wydatkowanych”  Sytuacja jest nieprawidłowa, że względu na to, że informacja o środkach zaangażowanych w projekcie obejmuje:   * wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych postępowań i zakupów, * wartość środków zaangażowanych wynikających z uruchomionych procesów zatrudnienia, * wartość niewypłaconych środków wynikających z podpisanych umów, w tym dot. zatrudnienia, * całkowita wartość wydatków poniesionych w projekcie (wartość środków faktycznie wypłaconych wykonawcom oraz inne koszty poniesione w związku z realizacją projektu)   i dotyczy całego okresu realizacji od początku realizacji projektu. | Proszę o korektę raportu. |  |
| 1. **6** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W produktach projektu wymieniono wskaźniki jako produkty.  Produktami są:   * „API” * „Bazy danych udostępnione on-line poprzez API” * „Klucze API” | Proszę o korektę raportu |  |