Informacja o wynikach kontroli dotyczącej wykonania przedsięwzięcia pn. Zwiększenie poziomu robotyzacji i cyfryzacji oraz wdrożenie wybranych technologii Przemysłu 4.0 w zakładzie produkcyjnym United Petfood Radom Sp. z o.o., w celu istotnego zwiększenia produkcji mokrej karmy dla zwierząt, o numerze KPOD.01.11-IP.06-0232/23.

Departament Kontroli i Audytu przeprowadził zgodnie z Harmonogramem kontroli wykonania inwestycji na 2026 r.[footnoteRef:1] kontrolę w United Petfood Radom Sp. z o.o. z siedzibą w Pionkach (dalej: OOW[footnoteRef:2]). Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w terminie od 30 lipca do 12 sierpnia 2026 r., na podstawie art. 14lu ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju[footnoteRef:3] w związku z rozdziałem II pkt 4 i rozdziałem V pkt 9 Procedury: Planowanie i realizacja kontroli w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności przez Departament Kontroli i Audytu. [1:  Zatwierdzonym 29 stycznia 2026 r. przez Ministra Aktywów Państwowych.]  [2:  Tj. Ostateczny Odbiorca Wsparcia.]  [3:  Dz.U. z 2025 r. poz. 198 t.j. ze zm.] 


Zakres kontroli obejmował: wykonanie inwestycji pn.: Zwiększenie poziomu robotyzacji i cyfryzacji oraz wdrożenie wybranych technologii Przemysłu 4.0 w zakładzie produkcyjnym United Petfood Radom Sp. z o.o., w celu istotnego zwiększenia produkcji mokrej karmy dla zwierząt (dalej: Przedsięwzięcie) w celu weryfikacji osiągnięcia wskaźnika A29G – Realizacja projektów związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług w ramach inwestycji: A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację lub cyfryzację w przedsiębiorstwach w okresie obowiązywania umowy nr 105/II/P/KPO/UPR/24/DWMiFE zawartej 7 stycznia 2025 r.[footnoteRef:4]  [4:  Zmienionej aneksem  nr 1 z 30 września 2025 r. oraz wnioskami z 28 października 2025 r. i 23 grudnia 2025 r. Dalej: umowa.] 


Stwierdzono, że OOW osiągnął wskaźnik A29G, tj. zrealizował Przedsięwzięcie we wsi Jedlińsk w województwie mazowieckim, zgodnie z zakresem zadań określonym w Harmonogramie realizacji Przedsięwzięcia oraz opisem Przedsięwzięcia, stanowiącymi załączniki nr 3 i 8 do umowy. Potwierdzono, że OOW zgodnie z umową wykonał 3 zadania: Uruchomienie linii do produkcji mokrej karmy dla zwierząt zgodnej z koncepcją Przemysłu 4.0, pozwalającej na odzysk wody oraz ciepła w procesie produkcji; Automatyzacja i robotyzacja procesu konfekcjonowania i magazynowania półproduktów oraz produktów w postaci mokrej karmy dla zwierząt; Uruchomienie w zakładzie produkcyjnym UNITED PETFOOD RADOM kompleksowego systemu informatycznego opartego na technologiach AI, Cloud, BigData, IIoT w pełni zintegrowanego z nową linią produkcyjną oraz magazynem wysokiego składowania pozwalającego na implementację wybranych technologii z obszaru Przemysłu 4.0.

W wyniku weryfikacji wydatków obejmującej 34 faktury[footnoteRef:5] potwierdzono, że zawierały one opisy dotyczące kosztów kwalifikowalnych, sporządzone zgodnie z pkt 4 lit. a) załącznika nr 12 do umowy oraz zostały zatwierdzone pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym przez upoważnioną u OOW osobę. Stwierdzono, że wydatki na realizację Przedsięwzięcia zostały poniesione przez OOW w okresie kwalifikowalności. [5:  Ujęte w końcowym wniosku o płatność.] 


W celu realizacji Przedsięwzięcia OOW przeprowadził 4 postępowania o udzielenie zamówienia, z których kontrolą objęte[footnoteRef:6] zostało 1 (tj. 25%). Na podstawie badanego postępowania potwierdzono, że zostało ono przygotowane i przeprowadzone w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców. Czynności związane z jego przygotowaniem i przeprowadzeniem wykonywały osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Przebieg oraz wyniki postępowania zostały udokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu. Niemniej jednak, za uchybienie uznano niepodanie w Protokole z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia daty wpłynięcia oferty do OOW, co naruszało wymóg określony w § 4 ust. 8 pkt 3 Zasady konkurencyjności w ramach inwestycji A 2.1.1[footnoteRef:7], natomiast w toku kontroli potwierdzono, że oferta złożona została w wymaganym terminie.  [6:  Zgodnie z udokumentowaną metodyką doboru próby.]  [7:  Stanowiącej załącznik nr 10 do umowy.] 


OOW, zgodnie z § 16 ust. 2 umowy, podczas kontroli na miejscu udostępnił zespołowi kontrolerów niezbędne do przeprowadzenia kontroli oryginały dokumentów związanych z realizacją Przedsięwzięcia, w szczególności potwierdzających kwalifikowalność wydatków poniesionych w jego ramach i wykazanych we wniosku o płatność. Dokumentacja dotycząca realizacji Przedsięwzięcia przechowywana była w sposób gwarantujący jej bezpieczeństwo.

Stwierdzono, że OOW realizował działania informacyjne i promocyjne zgodnie z umową oraz ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.


OOW nie wniósł zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej.

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.
