Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

Nr postępowania: ZG.270.5.2021

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Usługa polegająca na wycince drzew i krzewów, związana z przygotowaniem terenu pod budowę drogi ekspresowej S-61.”

Opracował: Agnieszka Napiórkowska, Rafał Wojtkowski

Ostrów Mazowiecka, 16.11.2021 r.

Zatwierdzam:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

Marek Bączek

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka

reprezentowane przez Marka Bączka – Nadleśniczego

siedziba Nadleśnictwa:

ul. 3 Maja 30

07 - 300 Ostrów Mazowiecka

tel. +48 29 7468736, fax +48 29 7462912

e-mail: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

strona internetowa zamawiającego: http://www.ostrow.warszawa.lasy.gov.pl

2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

2.1.	Postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego zapytania ofertowego zgodnie z regulaminem obowiązującym w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

1)	Usługa polegająca na wycince drzew i krzewów, związana z przygotowaniem terenu pod budowę drogi ekspresowej S-61, PKWiU 43.12.11.0  Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych.

2)	Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu, pozyskania, zrywki drewna, oraz oczyszczania powierzchni z drzew i krzewów. Wynika z załączników na który składają się:

- 	załącznik nr 3.1. – rozmiar prac według grup czynności;

- 	załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna;

- 	załącznik nr 3.3. – opis standardu wykonania prac i procedura odbioru;

- 	załącznik nr 3.4. – wykaz powierzchni do realizacji zamówienia;

3)	Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 1. i 2. mają charakter szacunkowy.

4)	Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka - Leśnictwa Grudzie i Trynosy.

  - Unormowania, których zobowiązany będzie w szczególności przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia:

1)	Podstawowe akty prawne:

- 	ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1275,z późn. zm.),

# - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.:  Dz. U. 2021 poz .

# 1098 z późn. zm.),

-	ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021 r. poz. 272.),

-	rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego z zakresu eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176),

-	rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002 Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.),

-	rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

-	rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 39),

-	rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 1141),

-	 (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.),

-	rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

-	rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870),

-	rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408).

2)	W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, oprócz przepisów prawa obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca będzie obowiązany do stosowania i przestrzegania obowiązków i zasad wynikających z niżej wymienionych dokumentów:

-	„Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,

-	„Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 81 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 23 grudnia 2019 r.,

3)	Wykonawca obowiązany będzie przestrzegać przy realizacji przedmiotu zamówienia warunki techniczne na surowiec drzewny zgodnie z zarządzeniem nr 51 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe oraz zarządzenie nr 54 DGLP z dnia 29 września 2020 r. w sprawie aktualizacji zarządzenia nr 51 z dnia 30 września 2019 r. (Errata do zarz. Nr 51).

Dokumenty wskazane w pkt 1 – 3 powyżej  są dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/

https://bip2.lasy.gov.pl/pl/bip/uregulowania_wewnetrzne

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-ostrow-mazowiecka/zarzadzenia-i-decyzje

  - Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia.

1)	Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach pozyskaniowych z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów maszyn, itp.).

2)	Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących oraz zestawów do pochłaniania oleju w urządzeniach eksploatowanych na terenie lasów.

3)	Do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących Wykonawca będzie zobowiązany stosować olej biodegradowalny o parametrze biodegradacji nie gorszym niż 60%. Wymagane jest określenie biodegradowalności zgodnie z metodyką badań opisaną w Rozporządzeniu Komisji (WE) NR 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. w metodzie: OECD 301B lub OECD 301C lub OECD 301F, ustalająca metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

4)	Wyznacznikiem szacunkowej ilości objętościowych lub wagowych zużywanego oleju biodegradowalnego do smarowania układów tnących w eksploatowanych piłach łańcuchowych i głowicach tnących będzie masa pozyskana w m3 wynikająca z Protokołów Odbioru Robót, przy uwzględnieniu poniższych norm:

- 	przy użyciu pilarki wynosi 0,05 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna,

- 	przy użyciu harwestera wynosi 0,02 litra na 1 m3 pozyskiwanego drewna.

5)	Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić faktury zakupowe oleju wraz z „Kartą charakterystyki preparatu niebezpiecznego” potwierdzającego stopień biodegradowalności kupionego oleju, adekwatnie do ilości m3 pozyskanego drewna. Zamawiającemu służyć będzie prawo do weryfikacji olei używanych do smarowania układów tnących, a Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić Zamawiającemu możliwość pobrania próbek oleju w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań jego parametrów. Koszty badań laboratoryjnych pokryją:

- 	Zamawiający, jeżeli parametr biodegradowalności jest nie niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej,

- 	Wykonawca, jeżeli parametr jest niższy niż 60% według metodyki badań jak wskazano powyżej.

6)	Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.) o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska. Dopuszcza się posiadanie i używanie przez pilarzy kanistrów z bezpiecznymi końcówkami (dozownikami), uniemożliwiającymi rozlanie (przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastępczo za maty pochłaniające olej i paliwo).

7)	  Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznaczenia tablicami ostrzegawczymi powierzchni, na których wykonywane będą prace obejmujące pozyskanie, zrywkę drewna i inne prace przewidziane w załączniku nr 3.1

Drogi leśne, drogi publiczne, szlaki turystyczne (w szczególności rowerowe, piesze, konne i wodne) i inne obiekty komunikacyjne przebiegające przez powierzchnię roboczą należy na okres od chwili rozpoczęcia prac na pozycji do jej zwrotu zamknąć dla osób trzecich, w tym w szczególności dla ruchu publicznego. Znaki zakazujące wstępu do lasu należy ustawić przy drogach, szlakach i obiektach komunikacyjnych, nie bliżej niż 100 m od granicy pozycji, na której wykonywany jest przedmiot zamówienia. Znaki zakazu muszą być widoczne. Zakup i ustawienia tablic leży po stronie Wykonawcy. Lokalizacja tablic przed rozpoczęciem prac wymaga uzgodnienia z upoważnionym Przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom.

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).

4. OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

4.1.	Okres realizacji zamówienia: Termin orientacyjny: od 6.12.2021 r. do 6.12.2022 r.   Termin faktyczny ustala się na okres 1 miesiąca od daty otrzymania przez nadleśnictwo kopii decyzji Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem jeżeli będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności,  lub po uprawomocnieniu się  tej decyzji oraz po  podpisaniu porozumienia przez nadleśnictwo z GDDKiA i  po przekazaniu powierzchni Wykonawcy przez Zamawiającego, z wyłączeniem zakresów dat określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, (t.j. z dnia 18 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098) i aktów wykonawczych (1 marca – 15 sierpnia), tj. poza okresem lęgowym ptaków lub w tym okresie, gdy nadzór ornitologiczny na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzi ich zasiedlenia przez gatunki chronione. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, koniecznym będzie uzyskanie przewidzianych przepisami prawa stosownych decyzji derogacyjnych.

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. 	W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego i zawodowego.

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZG.270.5.2021), że dysponuje lub będzie dysponować:

a.  pilarkami w ilości co najmniej 				- 3 szt.,

maszyną wielooperacyjną typu harwester	              - 1 szt.

Zamawiający dopuszcza wykazanie maszyn wielooperacyjnych/pilarek zamiennie (lub/i), tzn. że wykonawca może wykazać taką ilość maszyn/pilarek którą łącznie będzie w stanie wykonać zadania wykazane w opisie przedmiotu zamówienia;

b. maszynami do zrywki nasiębiernej w ilości co najmniej	- 2 szt.

Zamawiający dopuszcza wykazanie przyczep samozaładowczych / ciągników specjalistycznych typu forwarder zamiennie (lub/i), tzn. że wykonawca może wykazać taką ilość maszyn, która łącznie będzie w stanie wykonać zadania wykazane w opisie przedmiotu zamówienia.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże (Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZG.270.5.2021), że dysponuje lub będzie dysponować:

a. osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką (pilarzami) zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej w minimalnej ilości:

pilarzami - co najmniej 3 osoby.

b. osobą w składzie zespołu (brygady) osób, która będzie w imieniu Wykonawcy realizować przedmiot zamówienia, pełniąca funkcję dającą jej realny wpływ na sposób wykonywania tych prac (np. koordynatora prac / brygadzisty / kierownika zespołu lub podobną funkcję) - posiadającą wykształcenie średnie leśne lub wyższe leśne (minimum średnie) albo ukończyła studium podyplomowe z zakresu leśnictwa:

osoba z wykształceniem leśnym -  co najmniej jedna osoba.

5.2. 	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 6.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 5. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszym OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

a)	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (WYKAZ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ stanowi załącznik nr Załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZG.270.5.2021).

b)	wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia  wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 1.2 do Formularza ofertowego o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ZG.270.5.2021),

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

7.1. 	Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

p.  Agnieszka Napiórkowka; 		
e- mail: a.napiorkowska@warszawa.lasy.gov.pl;

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o wszelkiej zmianie adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść OPZ. Dokonaną zmianę treści OPZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

b)	Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1. 	Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 5000,00 PLN, przed upływem terminu składania ofert, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BGŻ O/Ostrołęka na numer konta 65 2030 0045 1110 0000 0387 4570. Potwierdzenie wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

Wnosząc wadium w tytule przelewu należy umieścić następującą informację: „Wycinka drzew pod drogę S61”.

a) Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości i formie określonej w pkt 8.1 zostanie wykluczony z postępowania.

b) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

c) Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego jej wykonania.

d) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

e) Wniesione wadium Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

f) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

1)	odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

2)	nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)	zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

9.1.	Termin, którym wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nie ścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie, opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją „ Zapytanie ofertowe znak sprawy: ZG.270.5.2021, Usługa polegająca na wycince drzew i krzewów, związana z przygotowaniem terenu pod budowę drogi ekspresowej S-61". Nie otwierać przed godz. 8:00 26.11.2021 r. Dopuszcza się również przesłanie ofert w formie elektronicznej.

  - Ofertę należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 30, pokój nr 10, lub przesłać na adres: ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl. do dnia 26.11.2021 r., godz. 8:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.11.2021 r. o godz. 9:00 w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka.

10.4. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

10.5. 	Ofertę wniesioną po terminie zwraca się Wykonawcy bez jej otwierania.

11. OPISY KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY ORAZ SPOSÓB OCENY I PORÓWNANIA OFERT.

11.1 Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) 	Cena 									– 60 %

2) 	Doświadczenie pracowników pracujących przy pozyskaniu drewna	- 30 %

3) 	Termin realizacji zamówienia  						- 10 %

11.2.	Sposób obliczania punktów:

1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------------ x100 pkt x 60 %

Co

gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,

Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co - cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie.

2) W ramach kryterium „Doświadczenie pracowników pracujących przy pozyskaniu drewna”  oceniane będzie doświadczenie pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy związanej z pozyskaniem drewna, wykazanych w formularzu oferty, przeznaczonych do realizacji zamówienia. We wskazanym miejscu oferty należy podać: imię i nazwisko pracownika, nr dyplomu/dokumentu/ zaświadczenia, data wydania, nazwa instytucji wydającej dokument, potwierdzenie posiadanego doświadczenia (np. referencje, świadectwo pracy). W niniejszym kryterium Oferent może uzyskać maksymalnie 30 pkt. Punktacja będzie przyznana wg poniższych zasad:

- za wykazanie jednego pracownika posiadającego stosowne doświadczenie oraz kwalifikacje (min. 3 letnie potwierdzone wykonywanie zawodu drwala – operatora pilarki  wraz z posiadaniem zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu drwal – operator pilarki) Wykonawca otrzyma 15 pkt.

- za wykazanie minimum dwóch pracowników posiadających stosowne doświadczenie oraz kwalifikacje (min. 3 letnie potwierdzone wykonywanie zawodu drwala – operatora pilarki  wraz z posiadaniem zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu drwal – operator pilarki) Wykonawca otrzyma 30 pkt.

- za nie wykazanie pracownika z w/w doświadczeniem i kwalifikacjami Wykonawca otrzyma 0 pkt;

3)  W ramach kryterium „Termin realizacji zamówienia” ocenie podlegać będzie złożenie, bądź niezłożenie oświadczenia Wykonawcy wykazanego w formularzu oferty o wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie krótszym o minimum 7 dni kalendarzowych od terminu faktycznego ustalonego na okres 1 miesiąca od daty otrzymania przez nadleśnictwo kopii decyzji Wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem jeżeli będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności,  lub po uprawomocnieniu się  tej decyzji oraz po  podpisaniu porozumienia przez nadleśnictwo z GDDKiA i  po przekazaniu powierzchni Wykonawcy przez Zamawiającego, z wyłączeniem zakresów dat określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. z dnia 18 maja 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)  i aktów wykonawczych (1 marca – 15 sierpnia), tj. poza okresem lęgowym ptaków lub w tym okresie, gdy nadzór ornitologiczny na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzi ich zasiedlenia przez gatunki chronione. W przypadku stwierdzenia występowania gatunków objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, koniecznym będzie uzyskanie przewidzianych przepisami prawa stosownych decyzji derogacyjnych.

-       za wykonanie zamówienia w terminie krótszym o minimum 7 dni przed terminem określonym jako faktycznie ustalony  - Wykonawca otrzyma 10 pkt.

-    za wykonanie zamówienia w terminie określonym jako faktycznie ustalony  - Wykonawca otrzyma 0 pkt..

11.3.	Za najkorzystniejszą ofertę w danym Pakiecie uznana zostanie Oferta wykonawcy, która uzyska największą liczbę punktów.

11.4.	Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

12. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY.

12.1. 	Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

1)	wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy;

2)	przedłożyć Zamawiającemu:

-	zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych przez Wykonawcę w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,

-	dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie osoby/osób (np. koordynatora prac / brygadzisty / kierownika zespołu lub podobną funkcję) wskazanych w dokumentach przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu,

-	polisę od odpowiedzialności cywilnej w wysokości sumy ubezpieczenia nie mniej jak: 50 000,00 zł

- na potwierdzenie kryterium „Doświadczenie pracowników pracujących przy pozyskaniu drewna” w okresie min. 3 lat - referencje, świadectwo pracy, itp;

-	dokumenty dotyczące osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), tj.:

a) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe niezbędne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika.

c) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

12.2.	Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy, (załącznik nr 4). Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

13.1. 	Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

13.2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy.

13.3. 	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

13.4.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt 13.3., powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz nie może zabezpieczać roszczeń Zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem Zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

13.5.	Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

14. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka 
ul. 3 Maja 30, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka;

- Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka: 
adres e-mail iod@comp-net.pl ;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

- „Usługa polegająca na wycince drzew i krzewów, związana z przygotowaniem terenu pod budowę drogi ekspresowej S-61.” ZG.270.5.2021 prowadzonym w trybie publicznego zapytania ofertowego;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

__________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

15. ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

15.1 	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

16. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy;

- załącznik nr 1.1 - Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu wymaganych uprawnień;

- 	załącznik  nr 1.2 - Wykaz potencjału technicznego;

- Załącznik nr 2 – Kosztorys Ofertowy;

- Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia obejmujący:

- 		załącznik nr 3.1. – Rozmiar prac według grup czynności;

- 		załącznik nr 3.2. – Układ sortymentowy pozyskania drewna;

- 		załącznik nr 3.3 - Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wraz procedurą odbioru prac;

- 		załącznik nr 3.4. – Wykaz powierzchni do realizacji zamówienia;

- Załącznik nr 4 – Wzór umowy;