Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

# MINIMALNY ZAKRES STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA DZIAŁANIA 4.1 FERC

Priorytet FERC.04 Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych

Działanie FERC.04.01 Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa oraz rozwój odpornej infrastruktury przetwarzania danych

Warszawa, maj 2026 r.

Spis treści

1.	TYTUŁ PROJEKTU	3

2.	DEFINICJE CELÓW PROJEKTU	3

3.	IDENTYFIKACJA PROJEKTU	3

4.	ANALIZA PRAWNA	3

5.	HARMONOGRAM I KONTROLA POSTĘPÓW W PROJEKCIE	4

6.	PLAN DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH	6

7.	ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU I ANALIZA OPCJI	6

8.	ANALIZA FINANSOWA, W TYM OBLICZENIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA	7

9.	ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI	7

10.	ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI	8

UWAGA! Niniejszy dokument nie stanowi szablonu studium wykonalności, a jedynie wskazuje na minimalny zakres jaki powinno ono zawierać, aby można było ocenić Państwa projekt. W związku z powyższym tworząc studium wykonalności należy pamiętać, że musi ono obligatoryjnie zawierać minimum zakres informacji wskazany w niniejszym dokumencie.

## TYTUŁ PROJEKTU

Należy wskazać tytuł projektu.

## DEFINICJE CELÓW PROJEKTU

Należy opisać definicje celów projektu zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 3. Definicja celów projektu).

Należy wskazać i opisać cel główny projektu, a w przypadku, gdy w projekcie określono cele szczegółowe, należy przedstawić również te cele. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i być odpowiedzią na istniejące problemy oraz wskazywać korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu.

Należy także wykazać, czy cele projektu wpisują się w działanie 4.1 FERC.

Należy mieć na względzie, że zakres projektu musi być zgodny z jego celami.

Patrz kryterium merytoryczne nr 8 „Poprawność doboru i oszacowania wartości wskaźników oraz zgodność celów projektu z celem działania 4.1 FERC”.

## IDENTYFIKACJA PROJEKTU

Należy przedstawić identyfikację projektu zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 4. Identyfikacja projektu).

## ANALIZA PRAWNA

Należy przedstawić wyniki przeprowadzonej analizy w zakresie przygotowania projektu do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym. Należy wskazać, czy projekt może być realizowany w aktualnym otoczeniu prawnym, a jeśli nie, to należy wskazać wszystkie akty prawne niezbędne do zmiany wraz z harmonogramem zmian legislacyjnych.

Należy pamiętać, że:

- jeśli dla realizacji projektu potrzebna jest zmiana ustawowa: projekt ustawy zostanie zatwierdzony przez Radę Ministrów przed zakończeniem oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (stan prac legislacyjnych będzie badany w trakcie oceny merytorycznej),

- jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: uzgodnienia wewnątrzresortowe dla projektu rozporządzenia zostaną zakończone przed zakończeniem oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (stan prac legislacyjnych będzie badany w trakcie oceny merytorycznej).

Należy przedstawić harmonogram zadań prowadzących do zakończenia procesu legislacyjnego dla ww. aktów prawnych, uwzględniający przeprowadzenie konsultacji społecznych na internetowej platformie konsultacji publicznych (jeśli dotyczy – ze względu na aktualny etap procesu legislacyjnego).

Patrz kryterium merytoryczne nr 4 „Przygotowanie do realizacji projektu pod względem zgodności z otoczeniem prawnym”.

## HARMONOGRAM I KONTROLA POSTĘPÓW W PROJEKCIE

Należy zaplanować stosowne do zakresu projektu kamienie milowe powiązane z etapami realizacji projektu umożliwiającymi skuteczną kontrolę postępów jego realizacji. Kamienie milowe powinny być powiązane z wytwarzaniem i wdrażaniem kluczowych produktów projektu.

Na każde 6 miesięcy realizacji projektu musi przypadać co najmniej jeden kamień milowy.

Harmonogram kamieni milowych należy zaprezentować w formie poniższej tabeli:

| Kamienie milowe | Opis funkcjonalny kamienia milowego | Planowana data zakończenia | Data punktu krytycznego | Data punktu ostatecznego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa kamienia milowego <tekst> (maksymalnie 300 znaków) | (maksymalnie 1000 znaków) | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD |
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |
| Nazwa kamienia milowego <tekst> (maksymalnie 300 znaków) | (maksymalnie 1000 znaków) | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD | RRRR-MM-DD |
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..) |

Objaśnienie do powyższej tabeli:

Nazwa kamienia milowego – należy wskazać nazwę kamienia milowego, który będzie korespondował z produktem lub produktami projektu.

Opis funkcjonalny kamienia milowego – należy w sposób funkcjonalny opisać kamień milowy wskazując na bezpośredni produkt finalny danego kamienia milowego projektu. Na zakończenie kamienia mają powstać realne, mierzalne produkty. Należy także mieć na względzie, iż kamienie powinny wpisywać się w funkcje systemu oraz umożliwiać etapowe przekazywanie funkcjonalności dla użytkownika końcowego (jeśli dotyczy). Opis nie powinien zawierać opisu konkretnej technologii bądź rozwiązania technologicznego, które skutkuje zmniejszeniem elastyczności prowadzenia projektu. Należy opisać powiązanie kamienia milowego z celami, zadaniami, budżetem i harmonogramem przedsięwzięcia.

Planowana data zakończenia – należy wpisać datę planowanego osiągniecia produktów kamienia milowego projektu.

Data punktu krytycznego – należy wpisać termin, którego przekroczenie dla danego kamienia milowego stanowi zagrożenie dla realizacji tego kamienia milowego lub całego projektu. Przekroczenie tej daty będzie oznaczać, że opóźnienie realizacji takiego kamienia milowego opóźni wdrożenie całego projektu. Data punktu krytycznego nie powinna być wcześniejsza niż planowana data zakończenia i, co do zasady, powinna być wcześniejszą datą niż data punktu ostatecznego.

Data punktu ostatecznego – należy wpisać termin, po przekroczeniu którego dla danego kamienia milowego nie ma możliwości zrealizowania tego kamienia milowego bądź projektu zgodnie z założeniami. Data punktu ostatecznego nie powinna być wcześniejsza niż data punktu krytycznego i nie powinna wykraczać poza okres realizacji projektu.

Należy mieć na względzie, że daty planowanego zakończenia, punktu krytycznego i ostatecznego nie powinny być tożsame, powinny uwzględniać horyzont czasowy umożliwiający podjęcie stosownych działań zaradczych i naprawczych zgodnie z definicją dat oraz umożliwiających prawidłową i terminową realizację projektu zgodnie z jego założeniami.

Terminy realizacji kamieni milowych powinny korespondować z terminami ponoszenia wydatków.

Patrz kryterium merytoryczne nr 10 „Harmonogram zadań projektu oraz zakres finansowy”.

## PLAN DZIAŁAŃ ANTYKORUPCYJNYCH

Należy przedstawić plan działań antykorupcyjnych.

## ANALIZA WYKONALNOŚCI, ANALIZA POPYTU I ANALIZA OPCJI

Należy przedstawić wnioski z analizy wykonalności. Należy wykazać wykonalność projektu w kontekście zaplanowanych zasobów. Należy opisać w jaki sposób jest planowane utrzymanie produktów projektu przy zachowaniu wymaganego poziomu efektywności oraz bezpieczeństwa informacji w perspektywie 5 lat po zakończeniu projektu.

Należy wykazać, że planowane utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania produktów projektu do zmieniającego się otoczenia, tj.: opisać sposób, w jaki zapewnione zostanie finansowanie i zasoby na dostosowanie produktów projektu do zmieniającego się otoczenia prawnego i organizacyjnego w okresie realizacji i okresie trwałości projektu.

Należy opisać zasoby finansowe i organizacyjne (kadrowe) jakie zostały zaplanowane w okresie utrzymania.

Analizę wykonalności, popytu i opcji należy opracować zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 5. Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji).

UWAGA! W przypadku projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny (w momencie złożenia wniosku o dofinasowanie) wynosi poniżej 50 mln złotych, analiza w przedmiotowym zakresie może przyjąć formę uproszczoną.

Patrz kryterium merytoryczne nr 9 „Efektywność kosztowa projektu” oraz kryterium merytoryczne nr 14 „Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne utrzymanie produktów projektu”.

## ANALIZA FINANSOWA, W TYM OBLICZENIE WARTOŚCI DOFINANSOWANIA

Analizę finansową, w tym obliczenie wartości dofinansowania należy opracować zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 6. Analiza finansowa).

UWAGA! W przypadku projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny (w momencie złożenia wniosku o dofinasowanie) wynosi poniżej 50 mln złotych, analiza w przedmiotowym zakresie może przyjąć formę uproszczoną.

Patrz kryterium merytoryczne nr 9 „Efektywność kosztowa projektu”.

## ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI

Analizę kosztów i korzyści należy opracować zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 7. Analiza kosztów i korzyści).

UWAGA! W przypadku projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny (w momencie złożenia wniosku o dofinasowanie) wynosi poniżej 50 mln złotych, analiza w przedmiotowym zakresie może przyjąć formę uproszczoną.

Patrz kryterium merytoryczne nr 9 „Efektywność kosztowa projektu”.

## ANALIZA RYZYKA I WRAŻLIWOŚCI

Analizę ryzyka i wrażliwości należy opracować zgodnie z metodyką przedstawioną w „Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027” (Rozdział 8. Analiza ryzyka i wrażliwości).

UWAGA! W przypadku projektów inwestycyjnych, których całkowity koszt kwalifikowalny (w momencie złożenia wniosku o dofinasowanie) wynosi poniżej 50 mln złotych, analiza w przedmiotowym zakresie może przyjąć formę uproszczoną.

Patrz kryterium merytoryczne nr 9 „Efektywność kosztowa projektu” oraz kryterium merytoryczne nr 12 „Opis zidentyfikowanych ryzyk projektu”.