# Instrukcja wprowadzania zmian dla Grantobiorców realizujących projekty w ramach konkursu „Cyberbezpieczne Wodociągi”.

## Zasady wprowadzania zmian w Projekcie grantowym

Regulamin Konkursu „Cyberbezpieczne Wodociągi” oraz Umowa o powierzenie grantu

dopuszczają możliwość wprowadzania przez Grantobiorcę zmian w Projekcie grantowym.

Zgodnie z zapisami w § 17 pkt. 1 Umowy o powierzenie grantu, Grantobiorca nie jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Projekcie grantowym, które mogłyby prowadzić do:

- zmiany celu Projektu grantowego;

- zmiany jego efektów i wskaźników wskazanych w zatwierdzonym Wniosku o przyznanie grantu;

- obniżenia oceny uprzednio zatwierdzonego Wniosku o przyznanie grantu.

Wszystkie pozostałe zmiany wymagają zgody KPG i zawarcia aneksu do Umowy.

Grantobiorca może złożyć wniosek o zmianę zakresu Projektu grantowego tylko raz w trakcie realizacji Projektu grantowego, nie później niż 60 dni kalendarzowych przed upływem okresu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy o powierzenie grantu.

Partner ocenia wniosek o zmianę zakresu Projektu grantowego w terminie 14 dni kalendarzowych.

## Zmiany niewymagające zgody Partnera

Za zmianę nie uznaje się przesunięcia środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków lub zadaniami w ramach tego samego obszaru, wynikające wyłącznie z dostosowania budżetu Grantu do wartości udzielonych zamówień, nie wymagają zgody Partnera ani zawarcia aneksu do Umowy, o ile zamówienia zostały udzielone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, Prawem zamówień publicznych, a dla zakupów poniżej progu zasady konkurencyjności - zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Grantobiorcy.

Wprowadzone zmiany, muszą nadal spełniać kryteria, które zdecydowały o przyznaniu Grantu. Nie jest dopuszczalna zmiana Projektu grantowego, w rezultacie której przestałby on spełniać kryteria wyboru projektów grantowych.

- Składanie Wniosku o zmianę w systemie SORG

W celu wprowadzania zmian w Projekcie grantowym, Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia Wniosku o zmianę w module korespondencji w systemie SORG: https://sorg.cppc.gov.pl/panel/login.

Wniosek o zmianę musi zawierać:

- uzasadnienie planowanych zmian;

- wygenerowaną nową wersję Wniosku o przyznanie grantu z systemu LSI;

- zaktualizowany Załącznik nr 4, wypełniany podczas składania Wniosku przyznanie grantu lub przesłany za pośrednictwem systemu SORG po ocenie eksperta.

W Załączniku należy uwzględnić zmiany, które spowodowane zostaną zmianą we Wniosku o przyznanie grantu.

Wprowadzone zmiany należy oznaczyć poprzez wypełnienie danej komórki żółtym kolorem.

- Wprowadzanie zmian we Wniosku o przyznanie grantu w systemie LSI

Do wprowadzania zmian we Wniosku o przyznaniu grantu służy Symulator w systemie LSI.

W celu wygenerowania nowej wersji Wniosku o przyznanie grantu, którą należy przekazać wraz z Wnioskiem o zmianę w systemie SORG, Grantobiorca powinien wykonać następujące kroki:

## Krok 1. Logowanie do systemu LSI

Należy zalogować się do systemu LSI (https://lsi.cppc.gov.pl/) i wybrać z panelu bocznego zakładkę → „Symulator” → „Lista umów”.

## Krok 2. Wybór właściwej umowy

Po wybraniu z listy umów umowy, w której będą wprowadzane zmiany, zweryfikuj na widoku głównym czy jest to aktualna wersja wniosku (najprościej zrobić to weryfikując datę realizacji projektu, czy jest do 31.12.2026 r.).

## Krok 3. Import aktualnej wersji Wniosku o przyznanie grantu

Jeżeli Grantobiorca podpisywał aneks wydłużający okres realizacji projektu, a w systemie LSI nie jest widoczna aktualna wersja Wniosku o przyznanie grantu, należy:

- pobrać plik .TXT przesłany wraz z aneksem wydłużającym okres realizacji projektu;

- zaimportować plik w systemie LSI za pomocą przycisku → „Importuj plik wniosku”.

Po zaimportowaniu pliku, należy go zapisać, a następnie kliknąć przycisk → „Do symulacji” znajdujący się przy danej umowie.

## Krok 4. Wprowadzenie zmian

Po wykonaniu powyższej czynności wyświetli się Wniosek o przyznanie grantu wraz ze wszystkimi polami.

Grantobiorca ma możliwość wprowadzenia stosownych zmian we Wniosku o przyznanie grantu.

Po ich wprowadzeniu należy zweryfikować poprawność sekcji/grupy/formularza, aby zidentyfikować ewentualne błędy.

## Krok 5. Zapisanie i eksport Wniosku

Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych zmian oraz weryfikacji poprawności Wniosku przyznanie grantu, w systemie LSI, należy kliknąć w przycisk → „Zapisz i eksportuj plik wniosku”.

## Krok 6. Przygotowanie pliku do przesłania w systemie SORG

Po wykonaniu eksportu wygeneruje się plik w formacie .TXT.

Plik należy następnie spakować do formatu .RAR, aby możliwe było jego przesłanie za pośrednictwem systemu SORG.

Ważne:

Plik Wniosku o przyznanie grantu należy przekazać w formacie .RAR, zawierającym plik .TXT.

Po wypakowaniu plik Wniosku nadal będzie miał format .TXT, co umożliwi jego późniejszy eksport do systemu LSI po zatwierdzeniu zmian.

Nie należy przekazywać Wniosku o przyznanie grantu wyłącznie w formacie .PDF.

Przekazanie Wniosku w formacie .PDF spowoduje konieczność ponownego przesłania dokumentu w wymaganym formacie, ponieważ tylko plik .TXT może zostać wyeksportowany do systemu LSI.