| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie do uwag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MC | 3 Postęp rzeczowy – kamienie milowe | W kolumnie „Nazwa” przed częścią pozycji wskazano „Zad. 1,… Zad .2 …”. Zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu „Należy wskazać nazwy kamieni milowych”. Jeżeli przedstawione pozycje nie stanowią kamieni milowych proszę o ich usunięcie. | Proszę o ponowną analizę i korektę zapisów. | Struktura kamieni milowych została podporządkowana podziałowi zadań w projekcie. Kamienie milowe, które zawierają nazwy zadań projektowych zostały wskazane zarówno we wniosku o dofinansowanie oraz jako załącznik nr 6 do umowy o dofinasowanie stąd konsekwentnie kamienie milowe są również wprowadzone wg tej nazwy w raportach do KRMC |
| 2 | MC | 3 Postęp rzeczowy – kamienie milowe | W kolumnie „status kamienia milowego” należy wskazać status a „w przypadku nieosiągnięcia kamienia milowego w planowanym terminie należy wskazać przyczyny”. Nadmiarowo przedstawiono informację uzasadniającą przyczynę wystąpienia opóźnienia i sposób postępowania Beneficjenta. | Proszę o korektę i usunięcie informacji nadmiarowych. | Uwaga uwzględniona w raporcie |
| 3 | MC | 4. E-usługi A2A, A2B, A2C | W tabeli w kolumnie e-usługi wpisano 1. „Cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Narodowego w Warszawie udostępniania dla niezarejestrowanych użytkowników” 2. „Cyfrowa kolekcja zasobów kultury Muzeum Narodowego w Warszawie udostępniania dla zarejestrowanych użytkowników poprzez spersonalizowane rozbudowane narzędzia wyszukiwań (historia wyszukiwań i pobrań, proponowanie podobnych obiektów, ścieżek tematycznych)” Cyfrowa kolekcja nie stanowi e-usługi. Ponadto w uzgodnionym raporcie za III kwartał 2018 r. w zakresie e-usług wpisano „nie dotyczy” | Proszę o ponowną analizę i korektę zapisów. | Uwaga uwzględniona w raporcie Wymieniane w pierwotnym opisie projektu informatycznego funkcjonalności wg powtórnej analizy nie spełniają wymogów e-usługi |