| Nazwa dokumentu: e-Doręczenia – usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego w Polsce (e-Doręczenia) OPIS PROJEKTU INFORMATYCZNEGO |
| --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Cały dokument | Brak rozpisania roli operatora i zakresu usług operatora wyznaczonego jako partnera w projekcie. |  |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Opis założeń projektu informatycznego | Partnerzy – brakuje Poczty Polskiej S.A., która zgodnie z projektem Ustawy będzie operatorem wyznaczonym. PPSA jest podwykonawcą dla Ministra Cyfryzacji w zakresie dostarczenia „Systemu Operatora”, jednego z modułów systemu e-Doręczenia, tak jak MPiT w zakresie innych modułów tego systemu. | Dodanie w wierszu „Partnerzy” wyrazów „Poczta Polska S.A.”. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 2.4 | Termin przedstawienia Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard e-Doręczeń) ma być określony dopiero po testach aplikacji e-Doręczenia i zakończonym pilotażu. Wątpliwości budzi w oparciu o jakie normy ma być budowane rozwiązanie przed wprowadzeniem standardu? Standard determinują regulacje unijne- zwłoka z opublikowaniem wydaje się nieuzasadniona. Brak standardu uniemożliwia poprawną wycenę oraz ramy czasowe przygotowania i uruchomienia Systemu Operatora. | Proponowany termin: 2019-07-31. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 2.4 | Brak uwzględnienia Systemu Operatora | Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym planowanych dat wdrożenia w terminie do 2019-07-31. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 3. | Brak uwzględnienia komponentów Systemu Operatora | Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym Planowanych Kamieni Milowych dla Systemu Operatora w terminie do 2019-07-31. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 3. | Brak określenia interfejsów/kanałów komunikacji między Systemem Operatora Wyznaczonego a modułami przygotowywanymi przez MC. Brak ustalonych Kamieni Milowych dla tego obszaru. Brak standardu uniemożliwia poprawną wycenę oraz ustalenie ram czasowych przygotowania rozwiązania i uruchomienia Systemu Operatora | Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym planowanych interfejsów/kanałów komunikacji w terminie do 2019-07-31. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 3. | Udostępnienie Środowiska Testowego np. Bazy Adresów Elektronicznych, Systemu Komunikacyjnego, Punktu Transgranicznego niezbędne do dostosowania Systemu Operatora do całości rozwiązania MC. | Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym zakresu, sposobu i terminu udostępnienia środowiska testowego w terminie do 2019-07-31. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 3. | Brak warsztatów z MC w sprawie określenia standardu usługi oraz schematu rozwiązania | Regularne warsztaty techniczne MC z Operatorem Wyznaczonym, min 1 raz w miesiącu |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 3. | Kamienie milowe - pierwszym kamieniem milowym powinno być przygotowanie samego projektu rozwiązania, zawierającego w szczególności opis integracji pomiędzy poszczególnymi modułami. Bez tego nie będzie możliwe określenie sposobu integracji modułu „System Operatora” z pozostałymi modułami systemu e-Doręczenia oraz z innymi systemami wskazanymi w 7.1 (Widok kooperacji aplikacji). | Jako pierwszy kamień milowy dodać „Zatwierdzony projekt systemu e-Doręczania”. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 3, tabela, wiersz 2 | Proponowany termin wdrożenia kamienia milowego jest mało realny. | 01.02.2020 |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 4.1. | Koszty projektu nie uwzględniają kosztów po stronie Grupy Kapitałowej Poczta Polska. | Uwzględnienie tych kosztów |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 7.1 | Do których modułów w ramach systemu eDoręczenia kierowane są przepływy z systemów zewnętrznych, np. z systemu obsługi hybrydowej, czy od operatora płatności. |  |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 7 (cały) | Przedstawiony projekt architektury nie uwzględnia wszystkich komponentów operatora wyznaczonego i jest istotnie zmieniony w stosunku do przedstawionego w 2018 roku. | Uzgodnienie projektu architektury z przedstawicielami operatora wyznaczonego. Określenie głównych procesów realizowanych przez system i dostosowanie architektury do realizacji tych procesów. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 7.1 | System Operatora – Gestor Systemu Niezbędne jest określenie właściciela Systemu Operatora Wyznaczonego lub zasad jego udostępniania. | MINISTER INFRASTRUKTURY |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 7.1 | Widok kooperacji aplikacji – brak czytelnego wskazania umiejscowienia i zadań Systemu Operatora Wyznaczonego. Brak określenia zadań uniemożliwia poprawną wycenę oraz określenie ram czasowych przygotowania i uruchomienia Systemu Operatora. | Niezbędne uzupełnienie diagramu |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 7.1 | „Systemu Operatora - System udostępniający następujące funkcjonalności i usługi: -realizacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy adresami do doręczeń elektronicznych” – nie jest jasne w jakim zakresie ? Czy System Operatora Wyznaczonego odpowiada za dostarczanie do Systemów Kwalifikowanych Dostawców? -„zarządzanie skrzynkami ESP i ESD, w tym magazynowanie wiadomości -zapewnienie funkcjonalności tworzenia i migracji kont” - nie jest jasne na jakich zasadach Operator Wyznaczony ma realizować to zadanie (Automatyczne, ręcznie itd.). -„integracja z systemem płatności” – nie jest jasne na jakich zasadach? Czy Operator Wyznaczony ma we własnym zakresie realizować zadanie wyboru Operatorów płatności? | Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym zakresu wymagań stawianych dla Systemu Operatora Wyznaczonego w terminie do 2019-07-31. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 7.2 | Kluczowe komponenty architektury rozwiązania – brak określenia zależności miedzy komponentami a Systemem Operatora Wyznaczonego. | Niezbędne uzupełnienie diagramu. |
|  | MINISTER INFRASTRUKTURY | Rozdział 7.5 | Bezpieczeństwo, brak załącznika A . Brak określenia wymagań bezpieczeństwa dla Operatora Wyznaczonego uniemożliwia poprawną wycenę oraz określenie ram czasowych przygotowania i uruchomienia Systemu Operatora. | Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym zakresu, sposobu i terminu udostępnienia środowiska testowego w terminie do 2019-07-31. |